Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Кировской области

от 29.06.2021    № 322-П

ПОРЯДОК

разработки и утверждения краткосрочных планов

реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»

1.	Общие положения

1.1. Порядок разработки и утверждения краткосрочных планов реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Порядок) устанавливает требования к составу, содержанию, срокам разработки и утверждения краткосрочных планов реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – краткосрочные планы), а также внесения в них изменений и разработан в соответствии с частью 6 статьи 2 Закона Кировской области от 02.07.2013 № 298-ЗО «О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области» (далее – Закон Кировской области от 02.07.2013 № 298-ЗО).

1.2. Разработка и утверждение краткосрочных планов направлены на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области (далее – многоквартирные дома), на уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

1.3. Краткосрочные планы утверждаются органом исполнительной власти Кировской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – уполномоченный орган).

1.4. При разработке краткосрочного плана учитываются сроки, установленные областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Программа), утвержденной настоящим постановлением, а также актуализированная информация о техническом состоянии многоквартирных домов, подтвержденная документально.

1.5. Краткосрочный план, а также вносимые в него изменения подлежат официальному опубликованию на официальном информационном сайте уполномоченного органа и некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд) не позднее трех рабочих дней со дня утверждения уполномоченным органом краткосрочного плана (вносимых в него изменений).

2.	Разработка и утверждение краткосрочного плана

2.1. Уполномоченный орган в целях реализации Программы утверждает краткосрочный план сроком на три года.

2.2. Краткосрочный план должен содержать следующую информацию в отношении каждого из многоквартирных домов:

2.2.1. Адрес многоквартирного дома.

2.2.2. Общую площадь многоквартирного дома.

2.2.3. Год выполнения работ по проектированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – капитальный ремонт) и год выполнения работ по капитальному ремонту.

2.2.4. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту с указанием технических (конструктивных) элементов объекта общего имущества, подлежащих такому ремонту.

2.2.5. Объемы финансирования на проведение капитального ремонта, в том числе с учетом разработанной проектной документации на имущество в многоквартирных домах и заключенного договора об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту.

2.2.6. Способ формирования фонда капитального ремонта, выбранный собственниками помещений в многоквартирном доме в установленном порядке (далее – способ формирования фонда капитального ремонта).

2.3. Краткосрочный план составляется с разбивкой по годам, по муниципальным образованиям Кировской области и способу формирования фонда капитального ремонта.

2.4. Краткосрочный план должен содержать планируемые показатели его выполнения.

2.5. При разработке проекта краткосрочного плана должны учитываться:

2.5.1. Принципы формирования краткосрочного плана, предусмотренные частью 7 статьи 2 Закона Кировской области от 02.07.2013 № 298-ЗО.

2.5.2. Поступившие в соответствии с пунктом 8.5 Программы заявления о внесении изменений в Программу в отношении сроков проведения капитального ремонта, по которым отсутствуют основания для отказа во внесении изменений в Программу, предусмотренные пунктами 8.7 и 8.8 Программы.

2.5.3. Требование о невключении в краткосрочный план многоквартирных домов, указанных в подпунктах «а» – «д» пункта 1 части 2 статьи 2 Закона Кировской области от 02.07.2013 № 298-ЗО, и подлежащих исключению из Программы при очередной ее актуализации.

2.6. Фонд в срок до 15 марта года, предшествующего первому году срока реализации краткосрочного плана:

2.6.1. Разрабатывает проект краткосрочного плана по форме, утвержденной уполномоченным органом, с соблюдением требований, установленных пунктами 2.2 – 2.5 настоящего Порядка.

2.6.2. Направляет по электронной почте проект краткосрочного плана в формате Excel с сопроводительным письмом на согласование администрациям муниципальных образований Кировской области, на территориях которых расположены многоквартирные дома, включенные в проект краткосрочного плана (далее – администрации).

2.7. Администрации не позднее 15 рабочих дней со дня направления Фондом проекта краткосрочного плана рассматривают его и направляют в Фонд по электронной почте письмо о согласовании проекта краткосрочного плана либо письмо о необходимости внесения в него изменений с указанием конкретных замечаний и (или) предложений в проект краткосрочного плана (далее – замечания и (или) предложения).

В случае если в указанный срок администрация не направит в Фонд письмо о согласовании проекта краткосрочного плана или письмо о необходимости внесения в проект краткосрочного плана изменений, то проект краткосрочного плана считается согласованным соответствующей администрацией.

2.8. В случае поступления от администраций замечаний
и (или) предложений Фонд не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 2.7 настоящего Порядка:

2.8.1. Рассматривает поступившие замечания и (или) предложения.

2.8.2. В случае согласия с поступившими замечаниями 
и (или) предложениями дорабатывает проект краткосрочного плана.

2.8.3. В случае несогласия с поступившими замечаниями
и (или) предложениями письменно информирует администрацию, направившую соответствующие замечания и (или) предложения, об отказе во внесении изменений в проект краткосрочного плана с указанием мотивированных причин такого отказа.

2.9. После завершения процедуры согласования проекта краткосрочного плана, предусмотренной пунктами 2.7 и 2.8 настоящего Порядка, Фонд не позднее 15 апреля направляет в уполномоченный орган по электронной почте проект краткосрочного плана для его утверждения с сопроводительным письмом. Проект краткосрочного плана направляется в формате Excel.

В сопроводительном письме указывается информация о замечаниях и (или) предложениях, которые не были учтены Фондом в процессе согласования проекта краткосрочного плана и о причинах отказа во внесении изменений в проект краткосрочного плана.

2.10. В течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта краткосрочного плана уполномоченный орган осуществляет его проверку и при наличии замечаний направляет по электронной почте указанные замечания в Фонд для доработки проекта краткосрочного плана в срок, установленный уполномоченным органом.

2.11. Уполномоченный орган утверждает краткосрочный план не позднее 15 мая года, предшествующего первому году срока реализации краткосрочного плана.

3.	Внесение изменений в краткосрочный план

3.1. Основаниями для внесения изменений в краткосрочный план являются:

3.1.1. Поступление в Фонд заявлений о внесении изменений в Программу в соответствии с пунктами 8.3 и 8.5 Программы.

3.1.2. Составление Фондом в соответствии с пунктом 8.5–1 Программы перечня многоквартирных домов, срок проведения работ по капитальному ремонту которых предлагается перенести на более ранний срок.

3.1.3. Наличие у Фонда информации о выявлении многоквартирных домов, указанных в подпунктах «а» – «д» пункта 1 части 2 статьи 2 Закона Кировской области от 02.07.2013 № 298-ЗО, и подлежащих исключению из Программы при очередной ее актуализации.

3.2. По итогам каждых трех месяцев исполнения краткосрочного плана в случае возникновения в указанный период оснований для внесения изменений в краткосрочный план, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, Фонд готовит проект изменений в краткосрочный план и не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет его в формате Excel с сопроводительным письмом по электронной почте в уполномоченный орган для внесения изменений в краткосрочный план.

3.3. В течение 5 рабочих дней со дня получения проекта изменений в краткосрочный план уполномоченный орган осуществляет его проверку и при наличии замечаний направляет по электронной почте указанные замечания в Фонд для доработки проекта изменений в краткосрочный план в срок, установленный уполномоченным органом.

3.4. Уполномоченный орган утверждает изменения в краткосрочный план не позднее 10 рабочих дней со дня получения доработанного Фондом проекта изменений в краткосрочный план.

____________