Приложение № 4

к Программе

ДИНАМИКА

показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации региональной программы 
«Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» 
на 2019 – 2024 годы

| № п/п | Наименования целевого показателя, муниципального образования, объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, человек | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения Кировской области, % | Значение целевого показателя, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое значение целевого показателя Кировской области | - | - | 86,30 | 86,50 | 86,90 | 87,80 | 89,10 | 91,70 |
|  | Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации Программы | 71048 | 5,539 | 86,375 | 87,164 | 88,303 | 89,899 | 91,568 | 91,839 |
|  | Суммарный прирост показателя по Кировской области | 71048 | 5,539 | 0,075 | 0,789 | 1,139 | 1,586 | 1,679 | 0,271 |
| 1.1 | Богородский муниципальный округ | 2536 | 0,198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,198 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Богородского муниципального округа | 2536 | 0,198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,198 | 0,00 |
| 1.2 | Верхнекамский муниципальный район | 3500 | 0,273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,273 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация станции водоподготовки производительностью 1200 куб. метров в сутки города Кирс Верхнекамского района | 3500 | 0,273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,273 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Верхошижемский муниципальный район | 972 | 0,075 | 0,075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино Начальный этап, 1 этап). Начальный этап | 972 | 0,075 | 0,075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Вятскополянский муниципальный район | 1296 | 0,101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,101 | 0,00 |
|  | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | 1296 | 0,101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,101 | 0,00 |
| 1.5 | Город Вятские Поляны | 5000 | 0,390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,390 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны | 5000 | 0,390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,390 | 0,00 |
| 1.6 | Город Киров | 18000 | 1,404 | 0,00 | 0,507 | 0,273 | 0,624 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Реконструкция системы водоснабжения в дер Захарищевы города Кирова | 500 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова | 8000 | 0,624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,624 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино города Кирова | 2500 | 0,195 | 0,00 | 0,00 | 0,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Дороничи города Кирова | 1000 | 0,078 | 0,00 | 0,00 | 0,078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова | 6000 | 0,468 | 0,00 | 0,468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Город Кирово-Чепецк | 905 | 0,071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,071 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения мкр-на Каринторф города Кирово-Чепецк | 905 | 0,071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,071 |
| 1.8 | Город Котельнич | 3400 | 0,265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,265 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнич | 3400 | 0,265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,265 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Город Слободской | 1807 | 0,141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,141 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Слободской | 1807 | 0,141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,141 | 0,00 |
| 1.10 | Даровской муниципальный район | 2300 | 0,179 | 0,00 | 0,00 | 0,179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района | 2300 | 0,179 | 0,00 | 0,00 | 0,179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Зуевский муниципальный район | 1511 | 0,118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,118 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Зуевского городского поселения Зуевского района | 1511 | 0,118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,118 |
| 1.12 | Котельничский муниципальный район | 429 | 0,034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,034 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Ежихинского сельского поселения Котельничского района | 429 | 0,034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,034 | 0,00 |
| 1.13 | Мурашинский муниципальный район | 1240 | 0,097 | 0,00 | 0,00 | 0,078 | 0,00 | 0,00 | 0,019 |
| 1.13.1 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского района | 1000 | 0,078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,078 | 0,00 |
| 1.13.2 | Реконструкция системы водоснабжения Мурашинского городского поселения Мурашинского района | 240 | 0,019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,019 |
| 1.14 | Нагорский муниципальный район | 2000 | 0,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,156 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Нагорского городского поселения Нагорского района | 2000 | 0,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,156 | 0,00 |
| 1.15 | Нолинский муниципальный район | 1711 | 0,133 | 0,00 | 0,00 | 0,133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района | 1711 | 0,133 | 0,00 | 0,00 | 0,133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Омутнинский муниципальный район | 9944 | 0,775 | 0,00 | 0,136 | 0,429 | 0,078 | 0,132 | 0,00 |
| 1.16.1 | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Малагово Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 600 | 0,047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,047 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.2 | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 1750 | 0,136 | 0,00 | 0,136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.3 | Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 5500 | 0,429 | 0,00 | 0,00 | 0,429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.4 | Реконструкция системы водоподготовки Залаз-нинского сельского поселения Омутнинского района | 796 | 0,062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,062 | 0,00 |
| 1.16.5 | Реконструкция системы водоподготовки Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района | 898 | 0,070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,070 | 0,00 |
| 1.16.6 | Строительство системы водоснабжения пос. Котчиха Песковского городского поселения Омутнинского района | 400 | 0,031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,031 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Опаринский муниципальный район | 1876 | 0,146 | 0,00 | 0,146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района | 1876 | 0,146 | 0,00 | 0,146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Оричевский муниципальный район | 1608 | 0,125 | 0,00 | 0,00 | 0,125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района | 1608 | 0,125 | 0,00 | 0,00 | 0,125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Орловский муниципальный район | 810 | 0,063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,063 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Орловского городского поселения Орловского района | 810 | 0,063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,063 |
| 1.20 | Слободской муниципальный район | 6694 | 0,522 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,346 | 0,176 | 0,00 |
| 1.20.1 | Реконструкция системы водоснабжения Вахру-шевского городского поселения Слободского района | 4436 | 0,346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,346 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20.2 | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района | 1858 | 0,145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,145 | 0,00 |
| 1.20.3 | Реконструкция системы водоснабжения Стуловского сельского поселения Слободского района | 400 | 0,031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,031 | 0,00 |
| 1.21 | Советский муниципальный район | 1500 | 0,117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,117 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района | 1500 | 0,117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,117 | 0,00 |
| 1.22 | Унинский муниципальный район | 2009 | 0,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,156 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Унинского городского поселения Унинского района | 2009 | 0,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,156 | 0,00 |
| 2 | Доля городского населения Кировской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановое значение целевого показателя Кировской области | - | - | 95,20 | 95,50 | 96,50 | 97,50 | 98,50 | 99,00 |
|  | Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации Программы | 60791 | 4,818 | 95,160 | 95,949 | 96,963 | 98,549 | 99,707 | 99,978 |
|  | Суммарный прирост показателя по Кировской области | 60791 | 4,818 | 0,00 | 0,789 | 1,014 | 1,586 | 1,158 | 0,271 |
| 2.1 | Богородский муниципальный округ | 2536 | 0,198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,198 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Богородского муниципального округа | 2536 | 0,198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,198 | 0,00 |
| 2.2 | Верхнекамский муниципальный район | 3500 | 0,273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,273 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация станции водоподготовки производительностью 1200 куб. метров в сутки города Кирс Верхнекамского района | 3500 | 0,273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,273 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Верхошижемский муниципальный район | 972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино Начальный этап, 1 этап). Начальный этап | 972 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Вятскополянский муниципальный район | 1296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | 1296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Город Вятские Поляны | 5000 | 0,390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,390 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны | 5000 | 0,390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,390 | 0,00 |
| 2.6 | Город Киров | 18000 | 1,404 | 0,00 | 0,507 | 0,273 | 0,624 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1 | Реконструкция системы водоснабжения в дер Захарищевы города Кирова | 500 | 0,039 | 0,00 | 0,039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2 | Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова | 8000 | 0,624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,624 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино города Кирова | 2500 | 0,195 | 0,00 | 0,00 | 0,195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.4 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Дороничи города Кирова | 1000 | 0,078 | 0,00 | 0,00 | 0,078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.5 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова | 6000 | 0,468 | 0,00 | 0,468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Город Кирово-Чепецк | 905 | 0,071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,071 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения мкр-на Каринторф города Кирово-Чепецк | 905 | 0,071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,071 |
| 2.8 | Город Котельнич | 3400 | 0,265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,265 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнич | 3400 | 0,265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,265 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Город Слободской | 1807 | 0,141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,141 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Слободской | 1807 | 0,141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,141 | 0,00 |
| 2.10 | Даровской муниципальный район | 2300 | 0,179 | 0,00 | 0,00 | 0,179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района | 2300 | 0,179 | 0,00 | 0,00 | 0,179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Зуевский муниципальный район | 1511 | 0,118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,118 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Зуевского городского поселения Зуевского района | 1511 | 0,118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,118 |
| 2.12 | Котельничский муниципальный район | 429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Ежихинского сельского поселения Котельничского района | 429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Мурашинский муниципальный район | 1085 | 0,019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 2.13.1 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мура-шинского сельского поселения Мурашинского района | 845 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.2 | Реконструкция системы водоснабжения Мурашинского городского поселения Мурашинского района | 240 | 0,019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,019 |
| 2.14 | Нагорский муниципальный район | 2000 | 0,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,156 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Нагорского городского поселения Нагорского района | 2000 | 0,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,156 | 0,00 |
| 2.15 | Нолинский муниципальный район | 1711 | 0,133 | 0,00 | 0,00 | 0,133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Аркульского городского поселения Нолинского района | 1711 | 0,133 | 0,00 | 0,00 | 0,133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Омутнинский муниципальный район | 9944 | 0,643 | 0,00 | 0,136 | 0,429 | 0,078 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.1 | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Малагово Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 600 | 0,047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,047 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2 | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 1750 | 0,136 | 0,00 | 0,136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.3 | Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 5500 | 0,429 | 0,00 | 0,00 | 0,429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.4 | Реконструкция системы водоподготовки Залаз-нинского сельского поселения Омутнинского района | 796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.5 | Реконструкция системы водоподготовки Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района | 898 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.6 | Строительство системы водоснабжения пос. Котчиха Песковского городского поселения Омутнинского района | 400 | 0,031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,031 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Опаринский муниципальный район | 1876 | 0,146 | 0,00 | 0,146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района | 1876 | 0,146 | 0,00 | 0,146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | Оричевский муниципальный район | 1608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района | 1608 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | Орловский муниципальный район | 810 | 0,063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,063 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Орловского городского поселения Орловского района | 810 | 0,063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,063 |
| 2.20 | Слободской муниципальный район | 6694 | 0,146 | 0,00 | 0,00 | 0,145 | 0,346 | 0,032 | 0,00 |
| 2.20.1 | Реконструкция системы водоснабжения Вахру-шевского городского поселения Слободского района | 4436 | 0,346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,346 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.2 | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района | 1858 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.3 | Реконструкция системы водоснабжения Стуловского сельского поселения Слободского района | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | Советский муниципальный район | 1500 | 0,117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,117 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района | 1500 | 0,117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,117 | 0,00 |
| 2.22 | Унинский муниципальный район | 2009 | 0,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,156 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Унинского городского поселения Унинского района | 2009 | 0,156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,156 | 0,00 |

______________