|  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Кировской области от 04.04.2013 № 81 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные             учреждения  Кировской области» на 2012 – 2015 годы

1.  Состояние системы дошкольного образования на сегодняшний день

В  Кировской области функционируют 729 образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – образовательные учреждения).

Сеть образовательных учреждений разнообразна и не ограничивается только традиционными детскими садами.

Из 729  образовательных учреждений Кировской области:

480 (62,8% от общего количества учреждений дошкольного образования) составляют муниципальные дошкольные образовательные учреждения восьми видов (далее - ДОУ);

3 (0,4% от общего количества учреждения дошкольного образования) составляют учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

233 (31,9% от общего количества учреждений) – общеобразовательные учреждения, в которых созданы группы для детей дошкольного возраста;

3 (0,4%) – негосударственные дошкольные образовательные учреждения

и 10 – частные организации, осуществляющие присмотр и уход за детьми.

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием увеличился на 1,9% в сравнении с 2010 годом (70,7%) и составил 72,6%.

Охват детей  в возрасте от  3 лет до 7 лет за 2012 год составил 96,9%, что выше  на  2,6%  в сравнении с 2010 годом (94,3%).

На 01.01.2013  программы дошкольного образования в различных учреждениях дошкольного образования осваивают 64489 человек в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет.  В сравнении с 2007 годом численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в 2012 году, возросла на                       5547 человек.

Наибольший процент охвата детей услугами дошкольного образования зафиксирован в 25 муниципальных  образованиях  области: в  городах Киров,

Слободской, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны, Юрьянском, Омутнинском, Белохолуницком и других районах (от 76,8% до 91,5%).  Самые низкие показатели отмечаются в Котельническом, Лебяжском, Санчурском, Тужинском, Уржумском районах (от 38,2% до 46,9%).

За последние годы численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения (очередность), существенно выросла и составила в 2011 году 25023 человека (в 2009 году очередность составляла 16188 детей, в 2010 году – 20074 ребенка). По данным органов местного самоуправления,  по состоянию на 01.01.2013 очередность детей в дошкольные учреждения составила 24006 детей.

Структура «очереди» в дошкольные учреждения неоднородна:

5463 человека (22,8%) – это дети в возрасте до 1 года, которым место в детском саду реально потребуется через 1,5-2 года (отложенный спрос);

17792 человека (74,1%) – это дети в возрасте от 1 года до 3 лет, большинству из них место в детском саду нужно предоставить в сроки от полутора до трех лет;

751 человек (5,4%) – это дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Общая потребность в дополнительных местах в 2013 – 2015 годах составляет 6332 места.

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» на 2012 – 2015 годы предусмотрено ввести  в 2013 -2015 годах 2271 дополнительное  место.

Рождаемость детей в области увеличилась с 13681 человека  в 2005 году  до 16906 человек в 2012 году,  что обусловило рост численности детей дошкольного возраста в области (приложение № 1).

По прогнозным статистическим данным, рождаемость детей 2013 году составит 17413 человек, в 2014 году – 17760 человек, к 2015 году –                     17100 человек.

2. Основные направления, этапы и мероприятия плана

Основными элементами  плана мероприятий («дорожной карты») «Ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения  Кировской области» на 2012 – 2015 годы

(далее – план) являются направления ликвидации очередей; система мероприятий по реализации данных направлений, этапы, результаты реализации мероприятий и «вклад» каждого мероприятия в решение проблемы очередности, финансовое обеспечение мероприятий.

План включает два основных направления: ликвидацию очередей за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования и использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования.

Первое направление реализуется за счет системы мероприятий, предусматривающих:

реконструкцию зданий и помещений функционирующих детских садов с увеличением их мощности за счёт строительства пристроек;

строительство новых зданий и реконструкция детских дошкольных учреждений за счет государственно-частного партнерства, в том числе модульных и быстровозводимых;

возврат в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов;

создание новых  мест в функционирующих учреждениях за счет эффективного использования их помещений;

возврат в систему дошкольного образования зданий учреждений, в том числе путем их реконструкции.

Второе направление, связанное с развитием негосударственного сектора дошкольного образования, включает мероприятия по:

реализации мер государственной поддержки негосударственных дошкольных учреждений;

размещению негосударственных дошкольных учреждений в специально оборудованных помещениях на первых этажах строящихся многоквартирных жилых домов и офисных зданий (корпоративные детские сады);

снятию административных барьеров для развития индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования.

Определены два этапа исполнения плана, предусматривающие реализацию мероприятий и показатели их результативности на краткосрочную (2012 год) и среднесрочную (2015 год) перспективу.

При описании финансового обеспечения  планом учитываются  полномочия  органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по вопросам организации  предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного образования, в том числе финансирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

3. Финансовое обеспечение. Результат.

Финансовое обеспечение мероприятий плана планируется осуществить не только за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию областной  целевой программы «Развитие образования Кировской области» на 2012 – 2015 годы (далее –  Программа), утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2011 № 121/440  «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» на               2012 – 2015 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/750), но и средств местных бюджетов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ по развитию дошкольного образования.

Результаты  мероприятий плана измеряются в абсолютных показателях количества дополнительно созданных мест и оцениваются по их доле в ликвидации очередности в дошкольные учреждения.

Всего в ходе реализации мероприятий плана в Кировской области планируется создать (с учётом сохранённого количества мест в дошкольных образовательных учреждениях, приводимых в соответствие с требованиями действующего законодательства) 5825 мест, в том числе в 2012 году – 3554 места, в 2013 году – 1191 место, в 2014 году – 860 мест, в 2015 году – 220 мест (приложение № 2).

В связи с  увеличением  рождаемости показатель  потребности   в  местах

## в дошкольные образовательные учреждения увеличивается (приложение № 3).

Финансирование мероприятий плана для реализации мер по ликвидации очередей на зачисление детей в возрасте  от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения с учетом расширения форм и способов получения дошкольного образования  представлено в приложении № 4.

Перечень мероприятий плана представлен в приложении № 5.

Реализация мероприятий плана позволит к 2016 году на территории области  соблюсти конституционные права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и добиться показателей, указанных в приложении № 6.

## _________________

## Приложение № 1

## к плану

Сведения  о  рождаемости

и  прогнозе рождаемости детей в  Кировской

области   на   период  с  2012 по  2015  годы

## (человек)

| ## 2008 год | ## 2009 год | ## 2010 год | ## 2011 год | ## 2012 год | ## 2013 год | ## 2014 год | ## 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 16140 | ## 16124 | ## 15991 | ## 16013 | ## 16906 | ## 17413 | ## 17760 | ## 17100 |

___________

Приложение  № 2

к плану

ПРОГНОЗ

создания   новых  мест  в  дошкольных  образовательных

учреждениях Кировской области на период с 2012 - 2015 годы

(мест)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2794 | 1191 | 860 | 220 |

____________

Приложение  № 3

к плану

ПРОГНОЗ

потребности  в  местах  в  дошкольных  образовательных

учреждениях Кировской области на период с 2012 - 2015 годы

(мест)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 751 | 3166 | 871 | 2295 | 3329 |

___________________

Приложение № 4

к плану

ФИНАНСИРОВАНИЕ

мероприятий плана («дорожной карты»)

«Ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные

учреждения  Кировской области» на 2012 – 2015 годы

| № п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Общая потребность в дополнительных местах на 01 января 2013 года | Количество мест, планируемых к вводу в рамках реализации плана |  |  | Общий объем финансовых средств, запланированных в консолидированном региональном бюджете на реализацию плана в 2012-2015 годах, млн. рублей | Планируемая потребность в дополнительных местах на 01 января 2016 года с учетом демографической ситуации и реализации мероприятий плана в 2013 – 2015 годах, мест | Необходимые дополнительные финансовые средства на полную ликвидацию потребности, планируемой на 01 января 2016 год, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  | мест | мест | мест |  |  |  |
|  | Кировская область | 3166 | 1191 (строительство – 116 мест) (реконструкция – 1044 мест) | 860 (строительство – 585 мест) (реконструкция – 210 мест) | 220 (реконструкция – 220 мест) | 2012 год – 620,7 млн. рублей (реконструкция – 475,3 млн. рублей) 2013 год – 325,6 млн. рублей (строительство – 240,5 млн. рублей) (реконструкция – 44,2 млн. рублей); 2014 год – 220,1 млн. рублей (строительство – 220,1 млн. рублей); 2015 год – 10,6 млн. рублей (строительство – 10,6 млн. рублей) | 4061 | 771,59 млн. рублей (реконструкция – 771,59 млн. рублей) |

__________

Приложение  № 5

к плану

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий плана («дорожной карты»)

«Ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные

учреждения  Кировской области» на 2012 – 2015 годы

| № п/п | Название мероприятия | Содержание мероприятия | Уровень затратности | Финансовое обеспечение мероприятия, тыс. рублей | Результаты реализации по этапам (количество дополнительно созданных мест) |  | Доля мероприятия в ликвидации очередности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 этап - 2012 год | 2 этап - в целом до 2015 года | к 2015 году |
| 1 | Ликвидация очередности за счет развития государственно - муниципальной системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений за счет государственно-частного партнерства в рамках областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» на 2012 – 2015 годы | предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Кировской области на софинансирование возникающих у муниципальных образований Кировской области в рамках исполнения соглашений о государственно-частном партнерстве расходных обязательств при строительстве и реконструкции детских дошкольных учреждений: «Строительство детского сада с плавательным бассейном по ул. Федосеева, д. 41, г. Нолинск»; «Реконструкция второго здания средней общеобразовательной школы пгт Вахруши под дошкольное отделение»; «Строительство детского сада в пгт Верхошижемье с автономной котельной» | среднезатратные (от 150 до 450 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) | областной бюджет 180 238,8 40 317,4 90 015 |  | 2014 год – 220 мест 2014год – 75 мест 2014 год – 145 мест | 13,9% |
| 1.2 | Капитальный ремонт и реконструкция зданий и объектов муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в рамках областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» на 2012 – 2015 годы | реконструкция предусматривает в 23 муниципальных образованиях увеличение площадей дошкольных образовательных учреждений (создание пристроев к имеющимся зданиям ДОУ с использованием имеющихся коммуникаций и оптимизацией систем электро-, водо- и теплоснабжения детского сада с применением энергосберегающих режимов) реконструкция детского сада «Аленка» пгт Кикнур | среднезатратные (от 50 до 400 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) | областной бюджет – 50 000 местный бюджет – 42 860 областной бюджет – 24 000 | 982 места | 2013 год – 240 мест | 38,6% |
| 1.3 | Создание новых мест в функционирующих учреждениях за счет эффективного использования их помещений, возврат в систему дошкольного образования зданий учреждений, в том числе путем их реконструкции в рамках областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» на 2012 – 2015 годы | дополнительные места для функционирования в режиме полного дня создаются: в помещениях дошкольных образовательных учреждений (зимние сады, экологические комнаты, ИЗО-студии, залы лечебной физкультуры, оборудованные в групповых помещениях); на свободных площадях общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями СанПиН | среднезатратные (от 50 до 150 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) | местный бюджет – 382 460,0 | 2092 места |  | 66,08% |
| 1.4 | Строительство новых дошкольных образовательных учреждений | строительство новых детских садов: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 в мкр. «Чистые пруды», г. Киров – 220 мест; муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад в мкр. «Солнечный берег», г. Киров – 220 мест; муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад в с. Пасегово Кирово-Чепецкого района, на 40 мест; муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад в мкр. «Южный – 3», г. Киров – 220 мест муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад в г. Кирово -Чепецке, ул. России на 116 мест | высокозатратные (стоимость строительства одного места в среднем составляет до 1 678 тыс. рублей) |  | 220 мест 220 мест 40 мест | 2014 год – 220 мест 2013 год – 116 мест | 25,8% |
| 1.5 | Создание дополнительных мест в муниципальных учреждениях | дополнительные места для функционирования в режиме полного дня создаются: в помещениях дошкольных образовательных учреждений (зимние сады, экологические комнаты, ИЗО-студии, залы лечебной физкультуры, оборудованные в групповых помещениях); на свободных площадях общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями СанПиН | малозатратные (от 15 до 100 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) |  |  | 2013 год – 129 мест; 2014 год – 135 мест | 8,34% |
| 1.6 | Возврат в систему дошкольного образования ранее переданных зданий детских садов | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 156, ул. Попова, д. 17а, г. Киров | среднезатратные (от 60 до 450 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) |  |  | 2013 год – 220 мест | 28,27% |
|  |  | филиал муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2, ул. Индустриальная, д. 20, г. Киров |  |  |  | 2013год – 60 мест |  |
|  |  | детская школа искусств п. Костино, ул. Победы, д. 4, г. Киров |  |  |  | 2013год – 110 мест |  |
|  |  | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 (гимназия «Престиж»), г. Киров |  |  |  | 2013 год – 175 мест |  |
|  |  | муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14, ул. Грибоедова, д. 22, г. Киров |  |  |  | 2013 год – 110 мест |  |
|  |  | производственное швейное объединение «Заря», ул. Володарского, д. 164, г. Киров |  |  |  | 2015 год – 220 мест |  |
| 2 | Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования для ликвидации очередности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание дополнительных мест в группах присмотра и ухода, организованных индивидуальными предпринимателями | услуги негосударственных дошкольных образовательных учреждений не имеют большого спроса у населения, поскольку их стоимость достаточно высока. В связи с этим развитие групп присмотра и ухода, организованных индивидуальными предпринимателями, возможно только при оказании поддержки из местных и региональных бюджетов. В рамках областной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кировской области» на 2010 – 2014 годы предусмотрена государственная поддержка бизнес – инициатив, направленных на создание групп и иных проектов в сфере дошкольного образования. Общий объем средств, запланированных на проведение конкурса, составил 6 млн. рублей. Выделены средства: Белохолуницкому району выделена субсидия 300 тыс. рублей; Омутнинскому району выделена субсидия 255 тыс. рублей | малозатратные (места создаются за счет грантовой поддержки и средств индивидуальных предпринимателей) | областной бюджет – 555 | 183 места | 2013 год – 31 место | 6,76% |
| 2.2 | Использование под организацию дошкольных учреждений первых этажей строящихся многоквартирных жилых домов и офисных зданий (проект «Кировспецмонтаж») | в условиях плотной жилой застройки в г. Кирове в районе «Чистые пруды» при проектировании и строительстве многоквартирного жилого дома застройщики (на договору с органами местного самоуправления, негосударственными организациями и индивидуальными предпринимателями) включают в проект помещение площадью от 200 кв. метров на первом этаже здания, чтобы в дальнейшем оборудовать там помещения для дошкольных групп вместимостью 150 мест. Проектирование помещений для размещения группы (нескольких групп) для детей дошкольного возраста соответствует строительным и санитарным нормативам, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям | среднезатратные (от 120 до 750 тыс. рублей в расчете на одного ребенка) | возможность использования субсидий из федерального бюджета на оснащение дополнительно созданных мест |  |  |  |
| 2.3 | Организация корпоративных групп | возможность создания различными организациями дополнительных мест для детей дошкольного возраста: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23, ул. Сосновая, д. 5б, г. Кирово – Чепецк; муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17, ул. Некрасова, д. 23/2, г. Кирово – Чепецк; муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18, ул. Горького, д. 12а, г. Кирово – Чепецк; муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5, ул. Мира, д. 53в, г. Кирово-Чепецк | малозатратные (от 2,5 до 10 тыс. рублей) |  |  | 2014 год – 65 мест | 2,05% |

_____________

Приложение № 6

к плану

Показатели эффективности

реализации мероприятий поэтапного плана («дорожной карты»)

«Ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные

учреждения Кировской области» на 2012 – 2015 годы

| № п/п | Наименование показателей эффективности | Единица измерения | Количественное значение показателей эффективности по годам реализации Программы с указанием их базового значения |  |  |  |  | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение (2011 год) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | Охват дошкольным образованием детей в возрасте от трех до семи лет (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 98,4 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 100 | расчетный показатель |
| 2 | Охват детей дошкольными образовательными учреждениями | % | 70,7 | 72,2 | 72,3 | 72,4 | 72,5 | расчетный показатель |
| 3 | Доля семей, в которых дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности детей старшего дошкольного возраста | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | расчетный показатель |
| 4 | Количество введенных новых мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в рамках мероприятий областной целевой программы и муниципальных программ муниципальных образований Кировской области) | мест | 2448 | 3554 | 1191 | 860 | 220 | ведомственная отчетность департамента образования Кировской области |

________________