# Приложение

# УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кировской области

от 12.07.2013  № 218

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан                               из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)

## 1. Общее описание

1.1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) (далее – план) направлена на улучшение условий жизни населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, признанном в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

1.2. Целью  плана является ликвидация к 01 января 2016 года аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Кировской области, признанного в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

1.3. В качестве контрольного показателя успешной реализации плана выбран показатель ликвидации в Кировской области аварийного жилищного фонда общей площадью 93 512,64  кв. метра.

## 2. Общая  площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Кировской области,

## на которой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013 – 2015 годов, с разбивкой

## по муниципальным образованиям

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь аварийного жилищного фонда, кв. метров |  | Площадь аварийного фонда, включенного в программы с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, кв. метров |  |  |  | Площадь аварийного фонда, расселяемого по иным программам, кв. метров |  |  |  | Аварий-ный фонд, не обеспе-ченный финанси-рованием, кв. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе площадь, занимаемая гражданами, подлежащими переселению | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого по Кировской области | 93 512,64 | 86 118,46 | 86 118,46 | 20845,44 | 34987,79 | 30285,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Муниципальное образование Арбажский муниципальный район Кировской области | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 0 | 132,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Муниципальное образование Белохолуницкий муниципальный район Кировской области | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 184,4 | 175,7 | 49,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3 | Муниципальное образование Бур-макинское сельское поселение Кирово-Чепецко-го муниципального района Кировской области | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Муниципальное образование Верхошижемское городское поселение Верхошижемского муниципального района Кировской области | 1087,0 | 1010,10 | 1010,10 | 746,4 | 263,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Муниципальное образование Зуевский муниципальный район Кировской области | 6966,2 | 5633,4 | 5633,4 | 1325,00 | 1417,40 | 2891,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Муниципальное образование Кильмезское городское поселение Кильмезского муниципального района Кировской области | 573,50 | 573,5 | 573,5 | 171,10 | 402,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ## 2.7 | Муниципальное образование Коныпское сельское поселение Кирово-Чепец- кого муниципального района Кировской области | 878,40 | 878,40 | 878,40 | 0 | 0 | 878,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.8 | Муниципальное образование Краснополянское городское поселение Вятскополянского муниципального района Кировской области | 3659,00 | 3082,8 | 3082,8 | 320,20 | 1461,60 | 1301,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.9 | Муниципальное образование Куменский муни-ципальный район Кировской области | 924,10 | 924,10 | 924,10 | 0 | 924,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.10 | Муниципальное образование Лебяжский муниципальный район Кировской области | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ## 2.11 | Муниципальное образование Мокрецовское сельское поселение Кирово-Че-пецкого муниципального района Кировской области | 97,90 | 49,70 | 49,70 | 0 | 49,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.12 | Муниципальное образование Мурашинское городское поселение Мурашинского муниципального района Кировской области | 843,90 | 843,90 | 843,90 | 190,0 | 170,80 | 483,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.13 | Муниципальное образование Мурашинское сельское поселение Мурашинского муниципального района Кировской области | 362,20 | 362,20 | 362,20 | 0 | 187,00 | 175,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.14 | Муниципальное образование Омутнинское городское поселение Омутнинского муниципаль- | 2133,50 | 2077,70 | 2077,70 | 937,60 | 644,00 | 496,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ного района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.15 | Муниципальное образование Опаринский муниципальный район Кировской области | 946,70 | 946,70 | 946,70 | 0 | 508,50 | 438,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.16 | Муниципальное образование Оричевский муниципальный район Кировской области | 6075,00 | 6038,00 | 6038,00 | 1611,60 | 3184,80 | 1241,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.17 | Муниципальное образование Орловский муниципальный район Кировской области | 207,30 | 165,70 | 165,70 | 0 | 165,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.18 | Муниципальное образование Пасеговское сельское поселение Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 1026,30 | 1026,30 | 1026,30 | 0 | 1026,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ## 2.19 | Муниципальное образование Пижанский муниципальный район Кировской области | 386,10 | 386,10 | 386,10 | 0 | 263,70 | 122,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.20 | Муниципальное образование Свечинское город- ское поселение Свечинского муниципального района Кировской области | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 0 | 117,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.21 | Муниципальное образование Селезеневское сельское поселение Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 165,80 | 120,70 | 120,70 | 120,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.22 | Муниципальное образование Слободской муниципальный район Кировской области | 2510,40 | 2274,80 | 2274,80 | 1505,10 | 580,70 | 189,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ## 2.23 | Муниципальное образование Советский муниципальный район Кировской области | 914,50 | 914,50 | 914,50 | 0 | 914,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.24 | Муниципальное образование Сосновское городское поселение Вятскополянского муниципального района Ки- ровской области | 5682,80 | 5423,80 | 5423,80 | 1356,70 | 3044,80 | 1022,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.25 | Муниципальное образование Сунское городское поселение Сунского муниципального района Кировской области | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0 | 135,70 | 264,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.26 | Муниципальное образование Тужинский муниципальный район Кировской области | 496,30 | 390,47 | 390,47 | 0 | 390,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ## 2.27 | Муниципальное образование Унинский муниципальный район Кировской области | 3331,80 | 3003,20 | 3003,20 | 2063,00 | 505,50 | 434,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.28 | Муниципальное образование Уржумское городское поселение Уржумского муниципального района Кировской области | 1454,50 | 1454,50 | 1454,50 | 475,60 | 450,00 | 528,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.29 | Муниципальное образование Фаленское городское поселение Фаленского муниципального района Кировской области | 5521,40 | 5521,40 | 5521,40 | 2382,81 | 592,10 | 2546,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.30 | Муниципальное образование Фатеевское сельское поселение Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области | 267,20 | 267,20 | 267,20 | 267,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ## 2.31 | Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район Кировской области | 947,00 | 947,00 | 947,00 | 0,00 | 468,50 | 478,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.32 | Муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны Кировской области | 9060,74 | 9060,74 | 9060,74 | 1017,94 | 3825,30 | 4217,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.33 | Муниципальное образование «Город Киров» | 35237,00 | 30985,35 | 30985,35 | 5767,09 | 12985,22 | 12233,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.34 | Городской округ город Котельнич Кировской области | 294,40 | 294,40 | 294,40 | 0 | 0 | 294,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Обоснование объема финансирования переселения граждан из  аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Кировской области

| № п/п | Правовые основания финансирования* | Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение, кв. метров | Источники финансирования, млн. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | государственная корпорация – Фонд содействия рефор-мированию жилищ-но-коммунального хозяйства | областной бюджет | бюджет муниципального образования | иные источни-ки |  |
|  | Итого по Кировской области | 86 118,46 | 1411,07614841 | 633,05463004 | 213,27216405 | 0 |  |
|  | Итого в 2013 году | 20 845,44 | 341,56211076 | 154,50117227 | 39,69488047 | 0 |  |
| 3.1 | Проект областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы | 20 845,44 | 341,56211076 | 154,50117227 | 39,69488047 | 0 |  |
|  | Итого в 2014 году | 34 987,79 | 573,28489869 | 256,90389505 | 89,37726926 | 0 |  |
| 3.2 | Проект областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы | 34 987,79 | 573,28489869 | 256,90389505 | 89,37726926 | 0 |  |
|  | Итого в 2015 году | 30 285,23 | 496,22913896 | 221,64956272 | 84,20001432 | 0 |  |
| 3.3 | Проект областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы | 30 285,23 | 496,22913896 | 221,64956272 | 84,20001432 | 0 |  |

_____________________

*  Указываются принятые или запланированные к принятию правовые акты, которыми предусматривается финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

4. План  организационных  мероприятий  на  территории  Кировской области  в связи с переселением

граждан  из аварийного жилищного  фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Формирование в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» реестра домов, которые признаны до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | количество и площадь домов, которые признаны до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | до 15.01.2013 |
| 4.2 | Обеспечение ввода уточняющих данных в реестр аварийного жилищного фонда в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» | сведения об общей площади аварийного жилищного фонда на территории Кировской области для ежегодного представления в Министерство регионального развития Российской Федерации | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 4.3 | Разработка и утверждение муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | утвержденные муниципальные программы, результатом исполнения мероприятий которых должна стать ликвидация аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | органы местного самоуправления (по согласованию) | до 01.06.2013 |
| 4.4 | Разработка и утверждение концепции областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы | утвержденная концепция, в соответствии с которой должен быть подготовлен проект областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы | департамент строительства и архитектуры Кировской области | до 25.04.2013 |
| 4.5 | Разработка и утверждение областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа) | утвержденная Программа, результатом исполнения мероприятий которой должна стать ликвидация аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | до 01.07.2013 |
| 4.6 | Корректировка Программы | ежегодное уточнение объемов реализации Программы позволит обеспечить необходимое финансирование, а также очередность и своевременность переселения граждан из аварийного жилищного фонда | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 4.7 | Планирование в областном бюджете поступления и расходования средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и областного бюджета для реализации мероприятий Программы | обеспечение финансирования реализации Программы за счет средств Фонда и областного бюджета | департамент строительства и архитектуры Кировской области, департамент финансов Кировской области | ежегодно |
| 4.8 | Утверждение муниципальных правовых актов о бюджете муниципальных образований, предусматривающих долевое финансирование мероприятий Программы | обеспечение долевого финансирования реализации мероприятий Программы за счет средств бюджетов муниципальных образований | органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 4.9 | Подготовка и представление заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда | обеспечение своевременного финансирования реализации Программы | департамент строительства и архитектуры Кировской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 4.10 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с утвержденной Программой | переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 – 2015 годы |
| 4.11 | Снос аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | ликвидация аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | в течение полугода после переселения граждан из аварийных жилых домов, но не позднее 31.12.2015 |

__________