9

                                                                              Приложение 

                                                                              УТВЕРЖДЕН
                                                                               распоряжением Правительства

                                                   Кировской области

                                                                               от 31.10.2013   № 349
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан                              из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквар-тирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 
2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) 
1. Общее описание 

1.1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) (далее – план) направлена на улучшение условий жизни населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, признанном в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.
1.2. Целью  плана является ликвидация к 01 сентября 2017 года аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Кировской области, признанного в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.
1.3. В качестве контрольного показателя успешной реализации плана выбран показатель ликвидации в Кировской области аварийного жилищного фонда общей площадью 93 512,64  кв. метра.

2.Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Кировской области,

на которой  проживают  граждане,  подлежащие переселению в течение 2013 – 2017 годов, с разбивкой           

по муниципальным образованиям
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Общая площадь аварийного жилищного фонда,  кв. метров
	Площадь аварийного фонда, включенного в программы с участием средств государственной корпорации –  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, кв. метров
	Площадь аварийного 
фонда, расселяемого по иным программам, 
кв. метров
	Аварий-ный фонд, необеспеченный 

финансированием, кв. метров

	
	
	всего
	в том числе площадь, занимаемая гражданами, подлежащими переселению
	всего 
	2013 
год
	2014 
год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	всего 
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Итого по 
Кировской области

	93512,64
	86 118,46
	86 118,46
	20845,44
	44996,78
	10084,01
	5116,2
	5076,03
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Муниципальное образование Арбажский муниципальный район Кировской области
	132,0
	132,0
	132,0
	0
	132,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Муниципальное образование Белохолуницкий муниципальный район Кировской области

	409,2
	409,2
	409,2
	184,4
	224,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.3
	Муниципальное образование Бурмакинское сельское  поселение Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области


	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Муниципальное образование Верхошижемское городское поселение Верхошижемского муниципального района Кировской области

	1087,0
	1010,10
	1010,10
	746,4
	263,7
	0


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5
	Муниципальное образование  Зуевский муниципальный район Кировской области


	6966,2
	5633,4
	5633,4
	1325,00
	2977,6
	0
	0
	1330,8
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6
	Муниципальное образование Кильмезское городское поселение Кильмезского муниципального района Кировской области


	573,50
	573,5
	573,5
	171,10
	402,40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.7
	Муниципальное образование Коныпское  сельское поселение Кирово-Чепец-

кого муниципального района Кировской об-ласти

	878,40
	878,40
	878,40
	0
	878,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.8
	Муниципальное образование Краснополянское городское поселение Вятскополянского муниципального района Кировской области

	3659,00
	3082,8
	3082,8
	320,20
	2762,60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.9
	Муниципальное образование Куменский муни-ципальный район Кировской области

	924,10
	924,10
	924,10
	0
	924,10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.10
	Муниципальное образование Лебяжский муниципальный район Кировской области

	299,00
	299,00
	299,00
	299,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.11
	Муниципальное образование Мокрецовское  сельское поселение Кирово-Че-пецкого муниципального района Кировской области

	97,90
	49,70
	49,70
	0
	49,70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.12
	Муниципальное образование Мурашинское городское поселение Мурашинского муниципального района Кировской области
	843,90
	843,90
	843,90
	190,0
	170,80
	0
	483,10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13
	Муниципальное образование Мурашинское сельское поселение Мурашинского муниципального района Кировской области
	362,20
	362,20
	362,20
	0
	187,00
	0
	175,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.14
	Муниципальное образование Омутнинское городское поселение Омутнинского муниципального района Кировской области
	2133,50
	2077,70
	2077,70
	937,60
	1140,10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.15
	Муниципальное образование Опаринский муниципальный район Кировской области
	946,70
	946,70
	946,70
	0
	946,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.16
	Муниципальное образование Оричевский муниципальный район Кировской области


	6075,00
	6038,00
	6038,00
	1611,60
	4426,40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.17
	Муниципальное образование Орловский муниципальный район Кировской области


	207,30
	165,70
	165,70
	0
	165,70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.18
	Муниципальное образование Пасеговское  сельское поселение Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области


	1026,30
	1026,30
	1026,30
	0
	1026,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.19
	Муниципальное образование Пижанский муниципальный район Кировской области


	386,10
	386,10
	386,10
	0
	386,10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.20
	Муниципальное образование Свечинское городское поселение Свечинского муниципального района Кировской области
	117,60
	117,60
	117,60
	0
	117,60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.21
	Муниципальное образование Селезеневское сельское  поселение Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области
	165,80
	120,70
	120,70
	120,70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.22
	Муниципальное образование Слободской муниципальный район Кировской области
	2510,40
	2274,80
	2274,80
	1505,10
	769,70

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.23
	Муниципальное образование Советский муниципальный район Кировской области
	914,50
	914,50
	914,50
	0
	914,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.24
	Муниципальное образование Со-сновское городское поселение Вятскополянского муниципального района Ки-ровской области
	5682,80
	5423,80
	5423,80
	1356,70
	4067,10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.25
	Муниципальное образование Сунское городское поселение Сунского муниципального района Кировской области
	400,00
	400,00
	400,00
	0
	135,70
	0
	264,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.26
	Муниципальное образование Тужинский муниципальный район Кировской области
	496,30
	390,47
	390,47
	0
	390,47
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.27
	Муниципальное образование Унинский муниципальный район Кировской области
	3331,80
	3003,20
	3003,20
	2063,00
	940,20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.28
	Муниципальное образование Уржумское городское поселение Уржумского муниципального района  Кировской области
	1454,50
	1454,50
	1454,50
	475,60
	978,90
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.29
	Муниципальное образование Фаленское городское поселение Фаленского муниципального района  Кировской области


	5521,40
	5521,40
	5521,40
	2382,81
	915,69
	0
	2222,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2.30
	Муниципальное образование Фатеевское сельское  поселение Кирово-Чепецкого муниципального района Кировской области


	267,20
	267,20
	267,20
	267,20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.31
	Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район Кировской области


	947,00
	947,00
	947,00
	0,00
	468,50
	0
	478,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.32
	Муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны Кировской области


	9060,74
	9060,74
	9060,74
	1017,94
	4954,40
	0
	1492,2
	1596,2
	0
	0
	0
	0
	0

	2.33
	Муниципальное образование «Город Киров»


	35237,00
	30985,35
	30985,35
	5767,09
	12985,22
	10084,01
	0
	2149,03
	0
	0
	0
	0
	0

	2.34
	Городской округ город Котельнич Кировской об-ласти


	294,40
	294,40
	294,40
	0
	294,40
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


3.Обоснование объема финансирования переселения граждан из  аварийного жилищного фонда, 
 расположенного на территории Кировской области

	№ п/п
	Правовые основания 
финансирования*
	Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение, кв. метров
	Источники финансирования, млн. рублей 
	Примечание

	
	
	
	государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

	областной бюджет 
	бюджет муниципального образования
	иные              источники
	

	
	Итого по Кировской области

	86 118,46
	1603,33585804
	440,69878899
	213,36829547
	0
	

	
	Итого в 2013 году
	20 845,44
	341,56211076
	154,50117227
	39,69488047
	0
	

	3.1
	Областная адресная программа   «Переселение граждан, проживающих  на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
	20 845,44
	341,56211076
	154,50117227
	39,69488047
	0
	

	
	Итого в 2014 году
	44996,78
	869,81965468
	200,50807132
	89,454097
	0
	

	3.2
	Областная адресная программа   «Переселение граждан, проживающих  на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
	44996,78
	869,81965468
	200,50807132
	89,454097
	0
	

	
	Итого в 2015 году
	10084,01
	194,93106164
	39,69359903
	69,40824083
	0
	

	3.3
	Областная адресная программа   «Переселение граждан, проживающих  на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы


	10084,01
	194,93106164
	39,69359903
	69,40824083
	0
	

	
	Итого в 2016 году
	5116,20
	98,89977277
	23,87674835
	0,01227888
	0
	

	3.4
	Областная адресная программа   «Переселение граждан, проживающих  на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
	5116,20
	98,89977277
	23,87674835
	0,01227888
	0
	

	
	Итого в 2017 году
	5076,03
	98,12325819
	22,11919802
	14,79879829
	0
	

	3.5
	Областная адресная программа   «Переселение граждан, проживающих  на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2017 годы
	5076,03
	98,12325819
	22,11919802
	14,79879829
	0
	


_____________________

*  Указываются принятые или запланированные к принятию правовые акты, которыми предусматривается финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

4.План организационных мероприятий на территории  Кировской области в связи спереселением 
гражданиз аварийного жилищногофонда
	№ 

п/п
	Наименование                   
мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные              

исполнители
	Срок реализации

	4.1
	Формирование в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» реестра домов, которые признаны до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом  в процессе их эксплуатации   
	количество и площадь домов, которые признаны до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом  в процессе их эксплуатации   
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
	до 15.01.2013

	4.2
	Обеспечение ввода уточняющих данных в реестр аварийного жилищного фонда в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ»
	сведения об общей площади аварийного жилищного фонда на территории Кировской области для ежегодного представления в Министерство регионального развития Российской Федерации
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
	ежегодно

	4.3
	Разработка и утверждение муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	утвержденные муниципальные программы, результатом исполнения мероприятий которых должна стать ликвидация аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	до 01.06.2013

	4.4
	Разработка и утверждение концепции областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы
	утвержденная концепция, в соответствии с которой должен быть подготовлен проект областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы 
	департамент строительства и архитектуры Кировской области
	до 25.04.2013

	4.5 
	Разработка и утверждение областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа)
	утвержденная Программа, результатом исполнения мероприятий которой должна стать ликвидация аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
	до 01.07.2013

	4.6
	Корректировка Программы 
	ежегодное уточнение объемов реализации Программы позволит обеспечить необходимое финансирование, а также очередность и своевременность переселения граждан из аварийного жилищного фонда
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
	ежегодно

	4.7
	Планирование в областном бюджете поступления и расходования средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и областного бюджета для реализации мероприятий Программы
	обеспечение финансирования реализации Программы за счет средств Фонда и областного бюджета
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, департамент финансов Кировской области 
	ежегодно

	4.8
	Утверждение муниципальных правовых актов о бюджете муниципальных образований, предусматривающих  долевое финансирование мероприятий Программы


	обеспечение долевого финансирования реализации мероприятий Программы за счет средств бюджетов муниципальных образований 
	органы местного самоуправления (по согласованию)
	ежегодно

	4.9
	Подготовка и представление заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда
	обеспечение своевременного финансирования реализации Программы
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
	ежегодно

	4.10
	Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с утвержденной Программой
	переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)

	департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
	2013 – 2017 годы

	4.11
	Снос аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)
	ликвидация аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)


	департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
	в течение полугода после переселения граждан из аварийных жилых домов, но не позднее 01.09.2017


__________
