PAGE  
9

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства Кировской области

от 08.07.2008    № 281
МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению устойчивого снабжения тепловой
и электрической энергией отраслей экономики,
объектов социальной сферы и населения Кировской области
в осенне-зимний период 2008/2009 года
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Обеспечение заготовки топлива в соответствии с утвержденным сводным балансом и календарным графиком поставок топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы 
	в течение отопительного сезона
2008/2009 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **, КОКП «Управление по обеспечению топливом» (Албычев А.Ю.) 

	2
	Определение мест для выгрузки и хранения топлива, транспортных путей его доставки до складов в муниципальных образованиях области на отопительный сезон 2008/2009 года
	15.07.2008
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **, КОКП «Управление по обеспечению топливом» (Албычев А.Ю.)


	3
	Обеспечение сохранности остатков топлива с отопительного сезона 2007/2008 года 
	до начала отопительного сезона
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы ** 


	4
	Осуществление еженедельного мониторинга заготовки топлива и его наличия с учетом создания нормативных запасов топлива
	в течение отопительного сезона
2008/2009 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.) 


	5
	Обеспечение наличия основного топлива у котельных: 

каменного угля при доставке:

автотранспортом - на 7 суток,
железнодорожным транспортом - на 14 суток; 

мазута при доставке:

автотранспортом - на 5 суток, 

железнодорожным транспортом - на 10 суток; 

печного бытового топлива при доставке:

автотранспортом - на 5 суток,
железнодорожным транспортом - на 10 суток. 

Обеспечение необходимого наличия постоянного резерва каменного угля на резервных площадках в объеме потребления, равном 45 суткам, жидкого топлива – в объеме потребления, равном 30 суткам, относящимся к самому холодному времени года
	в течение отопительного сезона
2008/2009 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **

	6
	Обеспечение готовности оборудования газовых котельных к приему, хранению и использованию резервного топлива 
	01.09.2008
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе газовые котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной  сферы ** 



	7
	Обеспечение контроля за своевременностью расчетов организаций жилищно-коммунального хозяйства за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
	2008-2009 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*

	8
	Использование местных видов топлива на источниках теплоснабжения, где позволяет конструкция котлов, при условии обеспечения температурного режима у потребителей 
	в течение отопительного сезона

2008/2009 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **



	9
	На основании заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством, контрактов (договоров) осуществление:

	в течение отопительного сезона

2008/2009 года


	КОКП «Управление по обеспечению топливом» (Албычев А.Ю.) 

	9.1
	Поставок завозных видов топлива для теплоснабжающих предприятий области
	
	

	9.2
	Оказания информационной и консультационной поддержки государственным и муниципальным заказчикам, специалистам, ответственным за обеспечение топливом в районах и городах области, по порядку приемки, обеспечению сохранности количественных и качественных показателей завозных видов топлива

	
	

	10
	Рассмотрение возможности своевременного заключения договоров с ЗАО «ВяткаТорф» на поставку фрезерного торфа для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы

	до 01.09.2008
	главы администраций Верхнекамского, Котельничского, Оричевского, Слободского районов*

	11
	Обеспечение выполнения договоров по поставке электроэнергии с оптового рынка электроэнергии в IV квартале 2008 года и в I квартале 
2009 года по месяцам:
	с октября

2008 года 

по март 2009 года
	ОАО «Кировэнергосбыт» (Фленько И.В.)**



	
	IV квартал 2008 года
	I квартал 2009 года
	
	

	
	 октябрь – 499,3 млн. кВт∙ч
	 январь – 579,9 млн. кВт∙ч
	
	

	
	 ноябрь – 545,4 млн. кВт∙ч
	 февраль – 542,0 млн. кВт∙ч
	
	

	
	 декабрь – 584,7 млн. кВт∙ч
	 март – 546,7 млн. кВт∙ч

	
	

	12
	Обеспечение выполнения договоров по поставке  мощности с оптового рынка электроэнергии в IV квартале 2008 года и в I квартале 
2009 года по месяцам:
	с октября

2008 года 
по март 
2009 года
	ОАО «Кировэнергосбыт» (Фленько И.В.)**



	
	IV квартал 2008 года
	I квартал 2009 года
	
	

	
	 октябрь – 815,6 МВт
	 январь – 940,0 МВт
	
	

	
	 ноябрь – 867,0 МВт
	 февраль – 941,7 МВт
	
	

	
	 декабрь – 930,8 МВт
	 март – 865,7 МВт 


	
	

	13
	Обеспечение полезного отпуска электрической энергии от ТЭЦ ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» в Кировской области в IV квартале 2008 года и в I квартале 2009 года 

по месяцам:
	с октября

2008 года 
по март 
2009 года
	ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Чирков Ю.А.)**

	
	IV квартал 2008 года
	I квартал 2009 года
	
	

	
	 октябрь – 368,3 млн. кВт∙ч 
	январь – 462,8 млн. кВт∙ч 
	
	

	
	 ноябрь – 452,4 млн. кВт∙ч 
	февраль - 423,7 млн. кВт∙ч 
	
	

	
	 декабрь – 502,8 млн. кВт∙ч 
	март – 382,0 млн. кВт∙ч 
	
	

	14
	 Обеспечение полезного отпуска тепловой энергии от ТЭЦ ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» в Кировской области в IV квартале 2008 года и в I квартале 2009 года по месяцам: 
	с октября 
2008 года 
по март 
2009 года
	ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Чирков Ю.А.)**

	
	IV квартал 2007 года
	I квартал 2008 года
	
	

	
	октябрь – 598,9 тыс. Гкал 
	январь – 933,4 тыс. Гкал
	
	

	
	ноябрь – 782,3 тыс. Гкал 
	февраль – 871,9 тыс. Гкал
	
	

	
	декабрь – 863,8 тыс. Гкал 
	март – 818,1 тыс. Гкал
	
	

	15
	Обеспечение поставки топлива на ТЭЦ ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 5»  в Кировской области в объемах, обеспечивающих их работу с номинальными нагрузками, и предусмотрение аварийных запасов топлива в объемах:

каменного угля - 230 тыс. тонн;

топочного мазута - 18 тыс. тонн
	2008-2009 годы
	ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Чирков Ю.А.)**

	16
	Выполнение ремонтных работ основного оборудования в соответствии с утвержденными графиками, осуществление проверки готовности объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону
	до 15.11.2008


	ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Чирков Ю.А.)**, филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Шевченко Ю.Е.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**

	17
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проверки готовности электро-, тепло- и газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, безопасной эксплуатацией и исправным состоянием оборудования, а также осуществление контроля за выдачей паспортов готовности оборудования
	2008-2009 годы
	Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Кировской области (Слободчиков В.А.)**, главы администраций муниципальных районов и городских округов области*

	18
	Создание комиссий с привлечением инспекторов Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Кировской области для проверки и оценки готовности электро- и теплоснабжающих, газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2008/2009 года 
	до 01.09.2008
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Чирков Ю.А.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Шевченко Ю.Е.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Кировской области (Слободчиков В.А.)**

	19
	Обеспечение выполнения основных и дополнительных условий готовности к прохождению осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне - зимний период, утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации В.Б.Христенко 25.08.2004
	с 15.08.2008 по 15.11.2008
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Чирков Ю.А.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Шевченко Ю.Е.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, руководители прочих энергетических компаний**

	20
	По итогам прохождения осенне-зимнего периода в электро- и теплоснабжающих организациях области издание приказов, дающих оценку результатам прохождения осенне-зимнего периода и утверждающих планы подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период
	до 15.06.2009
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Чирков Ю.А.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Шевченко Ю.Е.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, руководители прочих энергетических компаний**


	21
	Обеспечение выполнения областной целевой программы «Ремонт и реконструкция ветхих электрических сетей в муниципальных образованиях Кировской области» на 2008 год
	до 31.12.2008


	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.)


	22
	Обеспечение согласования и утверждения в установленном порядке лимитов поставки природного газа на 2009 год по потребителям, финансируемым за счет средств областного и местных бюджетов, и выделение в соответствующих бюджетах ассигнований для оплаты газа в пределах утвержденных лимитов
	до 01.01.2009
	департаменты Кировской области: энергетики и газификации (Горсткин А.П.), социального развития (Якимов Г.П.), образования (Чурин А.М.), финансов (Ковалева Е.В.), главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ООО «Кироврегионгаз» (Михеев Е.М.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**



	23
	При формировании областного бюджета на 2009 год предусматривание средств на оплату тепловой энергии и электрической энергии (с учетом объемов, реализуемых по нерегулируемым ценам) согласно проекту предельных уровней тарифов, представленных региональной службой по тарифам Кировской области для формирования областного бюджета на 2009 год
	до 01.12.2008
	департамент финансов Кировской области (Ковалева Е.В.), руководители органов исполнительной власти области, департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.), региональная служба по тарифам Кировской области (Криницын Ю.В.), органы местного самоуправления области*, территориальные финансовые органы*

	24
	Осуществление согласования и утверждения в установленном порядке графиков: 

перевода потребителей области на резервные виды топлива при похолоданиях в зимний период 2008/2009 года; 

аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям на IV квартал 2008 года и на I квартал 2009 года
	01.10.2008
	ООО «Кироврегионгаз» (Михеев Е.М.),** ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, департамент энергетики и газификации Кировской области (Горсткин А.П.)



	25
	Обеспечение наличия в составе областного фонда материально-технических ресурсов для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения области в 2008 году дизель-генератора для осуществления непрерывной работы котельных при аварийных отключениях электроэнергии
	до начала отопительного сезона
	департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (Князькин Л.И.)

	26
	Представление сведений по выполнению мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Кировской области в осенне-зимний период 2008/2009 года по запросу департамента энергетики и газификации Кировской области
	2008-2009 годы
	ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (Чирков Ю.А.)**, филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Шевченко Ю.Е.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Костров Е.А.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, ОАО «Кировэнергосбыт» (Фленько И.В.)**, ООО «Кироврегионгаз» (Михеев Е.М.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, КОКП «Управление по обеспечению топливом» (Албычев А.Ю.), главы администраций муниципальных районов и городских округов области*


_______________________________

* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию.

** Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий в соответствии с представленными ими предложениями.






