PAGE  
32

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Правительства Кировской области 

от 05.12.2011     № 385 
План мероприятий по развитию информационного общества 
и формированию электронного правительства в Кировской области 
на 2011 год и плановый период 2012 – 2013 годов
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем и источник 
финансирования 
(млн. рублей)
	Целевой 
индикатор (показатель)
	Значение показателя 
(нарастающим итогом)
	Ответственный исполнитель

	
	
	2010 год

(отчет)
	2011 
год
	2012 
год
	2013 
год
	
	2010 год

(отчет)
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	

	1
	Управление развитием информаци​онного общества и формированием электронного правительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Определение центров ответственно​сти и организационно-правовая под​готовка реализации развития инфор​мационного общества
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	утверждение Совета по информатизации и положения о Совете (да/нет)
	да
	
	
	
	департамент экономического развития Кировской об​ласти, органы исполнительной власти области*, органы мест​ного самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления)**

	1.2
	Определение центров ответственно​сти и организационно-правовая под​готовка реализации формирования электронного правительства
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности


	количество органов исполнительной власти области, где созданы рабочие группы по решению вопросов формирования электронного правительства, % от общего числа органов исполнительной власти области, оказывающих государственные услуги (из числа услуг согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р)
	100 
	100%
	100%
	100%
	департамент экономического развития  Кировской об​ласти, органы исполнительной власти области*, органы мест​ного самоуправления**

	
	
	
	количество органов исполнительной власти области, где созданы рабочие группы по решению вопросов формирования электронного правительства, % от общего числа органов исполнительной власти области, оказывающих государственные услуги (из числа услуг, оказываемых на территории области)
	-
	100%
	100%
	100%
	

	1.3
	Разработка рекомендаций по органи​зационному обеспечению внедрения информационно-комму-никационных технологий в государственное (муниципальное) управление и 
соци​ально-экономиче-скую сферу на областном уровне
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	департамент экономического развития Кировской об​ласти, управление информаци​онных систем администрации Правительства Кировской об​ласти 

	1.4
	Разработка системы показателей и мониторинга развития информаци​онного общества на областном и муниципальном уровнях
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	подготовка комплексного ежегодного доклада о развитии информационного общества и сокращении уровня существующего неравенства в сфере применения информационных технологий, да/нет
	-
	да
	да
	да
	департамент экономического развития Кировской об​ласти, органы местного са​моуправления**

	1.5
	Совершенствование норма​тивно-правовой базы в области пре​доставления государственных и му​ниципальных услуг 
	0,07 – областной бюджет
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности

	количество государственных услуг, имеющих утвержденные в установленном порядке административные регламенты, % от общего числа государственных услуг, предоставляемых в области
	-
	60%
	100%
	100%
	органы исполнительной власти области*, органы местного са​моуправления**

	
	
	
	
	количество муниципальных услуг, имеющих утвержденные в установленном порядке административные регламенты, % от общего числа муниципальных услуг, предоставляемых в области
	-
	50%
	100%
	100%
	

	1.6
	Разработка и актуализация архитектуры электрон​ного правительства на уровне об​ласти, а также комплекса требований и рекомендаций по созданию и развитию инфраструктуры, а также отдельных систем электронного правительства на областном и муниципальном уров​нях 


	2,0 –
областной бюджет
	8,802 –
областной бюджет


	11,18648 – областной бюджет
	-
	наличие проекта по созданию электронного правительства на областном и муниципальном уровне в соответствии с архитектурой электронного правительства, да/нет
	нет
	да
	да
	да
	департамент экономического развития Кировской об​ласти, управление информаци​онных систем администрации Правительства Кировской об​ласти, органы исполнительной власти области*, органы местного самоуправления**

	1.7
	Подготовка региональных программ и планов по развитию информацион​ного общества на областном и муниципальном уровнях в соответст​вии с едиными рекомендациями и требованиями
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	наличие утвержденной программы и плана развития информационного общества на областном и муниципальном уровне в соответствии с едиными рекомендациями и требованиями, да/нет
	нет
	да
	да
	да
	департамент экономического развития Кировской об​ласти, органы исполнительной власти области*, органы местного самоуправления**

	2
	Формирование телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуника-ционных услуг в Кировской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Модернизация автоматизированной системы управления государствен​ным имуществом «Имущество Вятки» (далее – АСУ ГИ «Имущество Вятки»)
	0,284 –
областной бюджет
	-
	0,8 –
областной бюджет
	-
	модернизация АСУ ГИ «Имущество Вятки», %
	
	100%
	100%
	100%
	департамент государственной собственности Кировской об​ласти

	2.2
	Создание системы точного спутнико​вого позиционирования в виде сети референцных станций ГЛОНАСС/GPS/Gallileo на террито​рии Кировской области
	13,89 –областной бюджет
	14,62 –
областной бюджет
	-
	-
	доля территории области, обеспеченной доступом к навигационному сигналу системы высокоточного спутникового позиционирования, %
	
	100%
	-
	-
	департамент государственной собственности Кировской об​ласти



	2.3
	Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения
	-
	0,765 – областной бюджет
	0,765 –
областной бюджет
	-
	количество человек, прошедших обучение навыкам использования информационно-коммуникационных технологий в течение года, человек
 
	
	900
	900
	-
	департамент экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти области*, органы местного са​моуправления**

	
	
	
	
	
	
	число безработных граждан, получивших услугу дистанционного обучения, человек
	550
	1000
	1650
	2350
	управление государственной службы занятости населения Кировской области

	2.4
	Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Кировской области
	-
	13,7181 –
областной бюджет
	8,489 –
областной бюджет
	
	количество базовых тематических слоев геоинформационной системы, штук
	
	1
	4
	8
	департамент государственной собственности Кировской об​ласти, Кировское областное государственное учреждение «Центр информационных технологий»



	
	
	
	
	
	
	доля площади лесного фонда, в отношении которой осуществляется мониторинг, %
	
	22,5%
	67,8%
	93,8%
	

	
	
	
	
	
	
	доля обнаруженных лесных пожаров на площади лесного фонда, охваченного мониторингом, %
	
	10%
	15%
	18%
	

	
	
	
	
	
	
	доля площади особо охраняемых природных территорий, в отношении которой осуществляется мониторинг, %
	
	8,45%
	8,45%
	8,45%
	

	
	
	
	
	
	
	доля областного транспорта, включенного в систему мониторинга и логистики, %
	
	34%
	66%
	80%
	

	3
	Использование информационно-коммуникацион-ных технологий в об​разовании и науке, подготовка обра​зовательных кадров в сфере инфор​мационно-коммуника-ционных тех​нологий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Развитие информационно-технологи​ческой инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО), среднего профессионального образования (далее – СПО)
	15,0 –
областной бюджет
	27,0 –
областной бюджет
	45,137*** –
областной бюджет 
	32,141***– областной бюджет
	количество учащихся на один персональный компьютер, используемый в учебных целях  в общеобразовательных учреждениях, человек 


	16
	15


	13


	11
	департамент образования Ки​ровской области

	
	
	
	
	
	
	количество учащихся на один персональный компьютер, используемый в учебных целях в учреждениях НПО и СПО, человек
	15
	14
	12


	11
	

	3.2
	Обеспечение доступа общеобразовательных учреждений и учреждений НПО и СПО к информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет»

	18,0 –
областной бюджет
	22,0 –областной бюджет
	37,0 –
областной бюджет
	37,0*** –
областной бюджет
	доля общеобразовательных учреждений, подключенных к информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» в рамках приоритетного национального проекта «Образование», со скоростью доступа не ниже 
128 Кбит/с, %
	99
	99,5
	100
	100
	департамент образования Ки​ровской области

	
	
	
	
	
	
	доля учреждений НПО и СПО, имеющих широкополосный доступ к информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с, %
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	
	доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» (со скоростью 256 Кбит/с и выше), %
	4,6
	18
	40
	80
	

	
	
	
	
	
	
	доля учреждений НПО и СПО, имеющих широкополосный доступ к информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» (со скоростью 256 Кбит/с и выше), %
	37
	50
	60
	70
	

	
	
	
	
	
	
	доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы, в составе не менее семи персональных компьютеров (далее – ПК), работающих в единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и имеющих доступ к информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» со скоростью доступа 128 Кбит/с и выше, %
	38
	45
	60
	80
	

	
	
	
	
	
	
	доля учреждений НПО и СПО, имеющих компьютерные классы, в составе не менее семи ПК, работающих в единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и имеющих широкополосный доступ к информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» со
скоростью доступа 
128 Кбит/с и выше, %
	15
	30
	50
	70
	

	3.3
	Внедрение информационных систем управления деятельностью общеобразовательных учреждений и учреждений НПО и СПО 

	-
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	5,0*** –
областной бюджет
	1,0*** –областной бюджет
	доля учреждений, использующих информационные системы управления деятельностью общеобразовательных учреждений, % 
	55
	70
	80
	90
	департамент образования Ки​ровской области



	
	
	
	
	
	
	доля учреждений, использующих информационные системы управления деятельностью учреждений НПО и СПО, %
	60
	65
	70
	80
	

	3.4
	Внедрение информационно-коммуникационных техно​логий в учебно-образовательные процессы общеобразовательных учреждений и учреждений НПО и СПО
	-
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	13,0*** –
областной бюджет
	13,5*** –
областной бюджет
	доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, %
	81
	88
	90
	95
	департамент образования Ки​ровской области



	
	
	
	
	
	
	доля учреждений НПО и СПО, использующих в учебно-образова-тельном процессе электронные образовательные ресурсы, %
	50
	60
	65
	70
	

	3.5
	Обеспечение доступности информа​ции о деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений НПО и СПО в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет»
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля общеобразовательных учреждений, имеющих веб-сайты, %
	56
	70
	80
	90
	

	
	
	
	доля учреждений НПО и СПО, имеющих веб-сайты, %
	30
	40
	60
	90
	

	3.6
	Повышение квалификации и пере​подготовка кадров по использованию информационно-комму-никационных технологий (далее – ИКТ) и электронных образова​тельных ресурсов в образовательном процессе
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности


	доля педагогических работников учреждений общего образования, прошедших повышение квалификации и/или переподготовку по использованию ИКТ и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе:
	
	
	
	
	департамент образования Ки​ровской области



	
	
	
	тьютеров, %
	10
	50
	100
	100
	

	
	
	
	педагогических кадров районных методических кабинетов, %
	10
	30
	100
	100
	

	
	
	
	заместителей директоров, %
	10
	20
	50
	50
	

	
	
	
	учителей информатики, %
	50
	75
	100
	100
	

	
	
	
	учителей-предметников, %
	10
	20
	50
	50
	

	3.7
	Обеспечение перехода общеобразо​вательных учреждений на использо​вание разработанного пакета свобод​ного программного обеспечения
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности


	доля общеобразовательных учреждений, использующих пакет свободного программного обеспечения на не менее 50% ПК, %
	25
	35
	50
	60
	департамент образования Ки​ровской области



	3.8
	Организация дистанционного обуче​ния детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому в рамках реали​зации приоритетного национального проекта «Образование»


	3,0 –областной бюджет
	5,0 –
областной бюджет
	2,0 –
областной бюджет


	5,0*** –областной бюджет
	количество детей-инвалидов, для которых организовано дистанционное обучение на дому по общеобразовательным программам (человек)
	45
	120
	180
	218
	департамент образования Ки​ровской области



	
	
	
	
	
	
	доля детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому, для которых организовано дистанционное обучение по общеобразовательным программам (%)
	19,6
	52
	78
	95
	

	4
	Использование информационно-коммуникацион-ных технологий в системе здравоохранения и социаль​ной защиты населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Развитие информационно-технологи​ческой инфраструктуры государст​венных и муниципальных медицин​ских учреждений (далее – медицин​ские учреждения)
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	109,9, 
в том числе:
72,5 –федеральный бюджет, 

37,4 –областной бюджет
	117,3, 
в том числе:

 79,3 –федеральный бюджет, 

38,0 –областной бюджет
	52,0*** –областной бюджет
	количество медицинских работников на один современный персональный компьютер, человек
	12
	11
	9
	7
	департамент здравоохранения Кировской области

	4.2
	Обеспечение доступа медицинских учреждений к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
	
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», %
	42
	75
	80
	90
	департамент здравоохранения Кировской области

	4.3
	Обеспечение доступности информа​ции о деятельности медицинских уч​реждений в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет»
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	5,5 –областной бюджет
	4,0***–областной бюджет
	доля медицинских учреждений, имеющих собственные Интернет-сайты, %
	18
	23
	30
	35
	департамент здравоохранения Кировской области

	4.4
	Внедрение информационных систем управления деятельностью медицин​ских учреждений
	
	3,7, 
в том числе:
2,7 – 

федеральный бюджет, 

1,0 – 

областной бюджет
	2,0 – 

областной бюджет
	3,0***–областной бюджет
	доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры, %
	40
	80
	100
	100
	департамент здравоохранения Кировской области

	
	
	
	
	
	
	доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры с использованием информационно-справочных сенсорных терминалов, %
	-
	-
	40
	70
	

	4.5
	Внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских учреждений
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	27,0 – 

областной бюджет
	13,0***–областной бюджет
	доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты истории болезни пациентов в электронном виде, %
	2,4
	7,5
	15
	30
	департамент здравоохранения Кировской области

	4.6
	Обучение работников медицинских учреждений использованию инфор-мационно-коммуника-ционных технологий
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение использованию информационно-коммуника-ционных технологий, % 
	5
	10
	20
	30
	департамент здравоохранения Кировской области

	4.7
	Развитие информационно-технологи​ческой инфраструктуры службы ско​рой медицинской помощи
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	2,5 –областной бюджет
	3,0***–областной бюджет
	доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами (диспетчерскими) станций скорой медицинской помощи, %
	35
	35
	50
	65
	департамент здравоохранения Кировской области

	
	
	
	
	
	
	доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи, % 
	20
	50
	60
	70
	

	
	
	
	
	
	
	доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан, %
	33
	50
	60
	70
	

	
	
	
	
	
	
	доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с телемедицинскими центрами, %
	-
	-
	33
	40
	

	4.8
	Развитие дистанционного обучения безработных граждан
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	число безработных граждан, получивших услугу дистанционного обучения, человек
	550
	1000
	1650
	2350
	управление государственной службы занятости населения  Кировской области, автономное образовательное учреждение «Учебный центр управления государственной службы занятости населения Кировской области»**, автономное образовательное учреждение «Кирово-Чепецкий учебный центр управления государственной службы занятости населения Кировской области»**

	4.9
	Внедрение электронной системы управления очередью для примене​ния в государственных учреждениях центров занятости населения (далее – ГУ ЦЗН)
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	количество ГУ ЦЗН, оснащенных системой управления очередью, штук
	-
	3
	6
	6
	управление государственной службы занятости населения  Кировской области

	4.10
	Оборудование точек доступа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для клиентов службы занято​сти
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	количество точек доступа для выхода в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» клиентов службы занятости, штук
	-
	25
	50
	50
	управление государственной службы занятости населения  Кировской области

	4.11
	Создание единой автоматизированной информационной системы социальной защиты населения Кировской области 
(далее – ЕАИС) 
	
	16,773 –областной бюджет
	19,615 –
областной бюджет
	20,112*** –
областной бюджет
	доля баз данных управлений социальной защиты населения 
(далее – УСЗН), преобразованных в формат ЕАИС, %
	0%
	0
	30%
	100%
	департамент социального разви​тия Кировской области

	
	
	
	
	
	
	количество рабочих мест в департаменте и УСЗН, объединенных в единую информационную систему обработки данных, соответствующую требованиям защиты персональных данных, и их доля в общем количестве рабочих мест, число мест/%
	0/
0%
	0/
0%
	452/
100%
	452/
100%
	

	
	
	
	
	
	
	готовность ЕАИС к обеспечению возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом в соответствии  с распоряжением  Правительства Российской Федерации  от 17.12.2009 № 1993-р, да/нет
	нет
	нет
	нет
	да
	

	
	
	
	
	
	
	аттестат соответствия ЕАИС по защите персональных данных
	0
	
	
	1
	

	5
	Использование информационно-коммуникаци-онных технологий для обеспечения безопасности жизнедея​тельности населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Развитие информационно-технологи​ческой инфраструктуры службы по​жарной охраны и службы реагирова​ния в чрезвычайных ситуациях
	
	
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля мобильных подразделений службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, имеющих мобильные программно-технические комплексы для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурно-дис-петчерской службой,%
	-
	-
	50
	100
	администрация Правительства Кировской об​ласти, Кировское областное государственное образовательное учреждение «Служба специальных объектов»**, Кировское областное государственное учреждение «Кировская областная пожарно–спасательная служба»**

	
	
	
	
	
	
	доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием, %
	-
	-
	50
	100
	

	
	
	
	
	
	
	доля дежурно-диспетчерских служб, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, %
	-
	-
	100
	100
	

	5.2
	Обучение сотрудников службы по​жарной охраны и службы реагирова​ния в чрезвычайных ситуациях ис​пользованию информационно-коммуникацион-ных технологий
	
	
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности 
	доля сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуни-кационных технологий, %
	-
	-
	15
	30
	администрация Правительства Кировской об​ласти, Кировское областное государственное образовательное учреждение «Служба специальных объектов»**, Кировское областное государственное учреждение «Кировская областная пожарно–спасательная служба»**

	5.3
	Развитие информационно-технологи​ческой инфраструктуры подразде-лений полиции, осуществляющих охрану и обеспечение общественной безопасности
	15,020 –
областной и местный бюджеты


	21,6945, 
в том числе:

18,6945 –
областной бюджет, 
1,868 –
местный бюджет
	3,0 –
областной бюджет
	19,7305***-
областной бюджет
	доля мобильных нарядов полиции, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурной частью, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам, %
	48,2%
	51%
	53%
	57%
	администрация Прави​тельства Кировской области, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (далее – УМВД по Кировской области)**

	
	
	
	
	
	
	доля рабочих мест сотрудников дежурных частей полиции, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными нарядами и обеспечения информационного взаимодействия с ними, %
	51,5%
	56%
	60%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	доля дежурных частей, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в полицию, %
	51%
	54,9%
	59%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	доля участковых уполномоченных полиции, оснащенных мобильными ПК, имеющими доступ к ведомственным информационным ресурсам и способными оперативно передавать информацию о происшествиях и преступлениях в соответствующие дежурно-диспет-черские службы по их компетенции, %
	15,7
	18,7%
	21,7%
	24,7%
	

	
	
	
	
	
	
	доля подразделений полиции, использующих систему видеонаблюдения для мониторинга ситуации с общественным правопорядком на закрепленной за ними территории, %
	25,8%
	27,8%
	29,8%
	31,8%
	

	5.4
	Обучение сотрудников подразделений полиции, осуществляющих охрану и обеспечение общественной безопасности, использованию информационно-коммуникационных технологий
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля сотрудников подразделений полиции, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуника-ционных технологий, %
	10,9%
	14,7%
	18,1%
	21,5%
	УМВД по Кировской области**

	5.5
	Внедрение средств автоматической видеофиксации нарушений Правил дорожного движения
	3,757 –областной бюджет
	2,5 –
 областной бюджет
	3,9 –областной бюджет
	-
	количество действующих комплексов автоматической видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения, штук
	11
	31
	51
	51
	УМВД по Кировской области**, департамент государственной собственности  Кировской области

	6
	Использование информационно-коммуникацион-ных технологий в об​ласти культуры, культурного и гума​нитарного просвещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Обеспечение доступа общедоступ​ных публичных государственных и муниципальных библиотек к информационно-телеком-муникационной сети «Интернет»
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	12,2,
в том числе:

7,7 –
областной бюджет, 

4,5 –
 местный бюджет
	16,0***,
в том числе:
 6,8 ***– областной бюджет, 

9,2 –
местный бюджет
	доля библиотек, имеющих ПК
	
	30%
	40%
	80%
	департамент культуры Киров​ской области, органы местного са​моуправления**


	
	
	
	
	
	
	доля библиотек, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» (256 кбит/с и выше)
	
	9%
	20%
	30%
	

	6.2
	Создание информационно-техноло​гической инфраструктуры государст​венных и муниципальных учрежде​ний культуры
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля библиотек, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудитории), %
	
	30%
	50%
	100%
	департамент культуры Киров​ской области, органы местного са​моуправления**


	6.3
	Перевод музейных фондов в элек​тронный вид
	0,6,
в том числе:
0,4 –
областной бюджет, 

0,2 –местный бюджет
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности 
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля государственных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, %
	
	10%


	12%
	14%
	департамент культуры Киров​ской области, органы местного са​моуправления**

	
	
	
	
	
	
	объём электронных каталогов музеев (к общему объему фондов), %
	
	10%
	12%
	14%
	

	6.4
	Перевод архивных фондов в элек​тронный вид
	0,7 –областной бюджет
	4,8 –областной бюджет
	4,3 –
областной бюджет
	4,9***–
областной бюджет
	доля государственных и муниципальных архивов, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, %
	98%
	100%
	100%
	100%
	управление по делам архивов Кировской области

	
	
	
	
	
	
	доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, %
	0,2% 

	0,3% 

	0,4% 
	0,5% 

	

	
	
	
	
	
	
	доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов государственных архивов, %
	
	2,5%                
	7,5%                
	8%                
	

	6.5
	Перевод библиотечных фондов в электронный вид
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, %
	
	0,02%
	0,04%
	0,06%
	департамент культуры Киров​ской области

	6.6
	Обеспечение доступа к электронным фондам государственных и муници​пальных учреждений культуры с ис​пользованием информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет»
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля музеев, имеющих доступ к информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет», %
	
	40%
	45%
	50%
	департамент культуры Киров​ской области

	
	
	
	доля библиотек, имеющих доступ к информационно-телекомму-никационной сети «Интернет», %
	
	9%
	20%
	30%
	

	6.7
	Обучение использованию информационно-комму-никационных техноло​гий работников государственных учреждений куль​туры
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля работников государственных библиотек, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере ИКТ, %
	
	10%
	20%
	30%
	департамент культуры Киров​ской области

	7
	Формирование электронного прави​тельства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Обеспечение доступа работников ор​ганов государственной власти и ор​ганов местного самоуправления к информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет»
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	0,64 –областной бюджет
	0,98 –
областной бюджет
	1,036***–
областной бюджет
	доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти области, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», %
	85
	87
	90
	95
	администрация Прави​тельства Кировской области, органы исполнительной власти области*, органы местного самоуправления**

	
	
	кроме того, за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», %
	41,2
	50,5
	55
	65
	

	7.2
	Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государст​венной власти и местного само​управления с помощью Интернет-сайтов
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	доля органов государственной исполнительной власти области, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, %
	90% 

с учетом размещения на сайте Пра-вительства Кировской области
	100% 
с учетом размеще-ния на сайте Прави-тельства Киров-ской области
	100% с учетом размещения на сайте Пра-вительства Кировской области
	100% с учетом размещения на сайте Прави-тельства Киров-ской области
	администрация Прави​тельства Кировской области, департамент информационной работы Ки-ровской области, органы исполнительной власти области*, органы местного самоуправления**

	
	
	
	доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, %
	100% 
с учетом размещения на специализированном сайте муници-пальных образований Кировской области
	100% 
с учетом размещения на специализирован-ном сайте муници-пальных образований Ки-ровской области
	100% 
с учетом размещения на специализирован-ном сайте муни-ци-пальных образований Кировской области
	100% с учетом размеще-ния на специализиро-ванном сайте муниципальных образований Киров-ской области
	

	7.3
	Предоставление гражданам и органи​зациям информации об условиях по​лучения государственных услуг
	15,225, 

в том числе: 

10,0 –областной бюджет,  5,225 – местный бюджет
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности
	количество государственных (муниципальных) услуг, оказываемых органами исполнительной власти области или органами местного самоуправления, информация о которых размещена на Едином портале государственных (муниципальных) услуг, штук
	186
	230
	280
	300
	департамент экономического развития Кировской об​ласти, органы исполнительной власти области*, органы мест​ного самоуправления**

	
	
	
	
	
	
	наличие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, да/нет
	да
	да
	да
	да
	

	7.4
	Обеспечение перехода органов ис​полнительной власти области и орга​нов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении уч​реждений и организаций на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде в рамках региональных Интернет-порталов го​сударст-венных (муниципальных) ус​луг
	0,46 –
областной бюджет
	0,2 –
областной бюджет
	12,31 –
областной 
бюджет
	-
	наличие в области регионального портала государственных услуг, да/нет
	да
	да
	да
	да
	департамент экономического развития Кировской об​ласти, органы исполнительной власти области*, органы мест​ного самоуправления**

	
	
	
	
	
	
	количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг, штук
	6
	24
	49
	106
	

	7.5
	Обеспечение доступа к государст​венным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальной электрон​ной карты


	
	5,24 –
областной бюджет
	4,9 –
областной бюджет
	-
	количество граждан, имеющих доступ к государственным услугам в электронном виде с помощью универсальной электронной карты, тыс. человек
	
	0
	1
	15
	департамент экономического развития Кировской области 

	7.6
	Обеспечение доступа населения к го​сударственным (муниципальным) услугам в электронном виде с ис​пользованием инфраструктуры цен​тров общественного доступа 
	-
	0,45 –
областной бюджет
	-
	-
	количество центров общественного доступа, штук
	0
	3
	33
	40
	департамент экономического развития Кировской об​ласти, органы исполнительной власти области*, органы местного самоуправле​ния**

	7.7
	Обеспечение доступа населения к информации о государственных (му​ниципальных) услугах с использова​нием центров телефонного обслужи​вания
	
	1,3 –
областной бюджет
	2,5 –областной бюджет
	-
	наличие единого центра телефонного обслуживания, обеспечивающего доступ к информации о государственных (муниципальных) услугах, да/нет
	нет
	да
	да
	да
	департамент экономического развития Кировской об​ласти, органы исполнительной власти области*, органы местного самоуправле​ния**

	
	
	
	
	
	
	доля органов исполнительной власти области, обеспечивающих доступ к информации о государственных услугах, с использованием единого центра телефонного обслуживания, %
	0 %
	30%
	50%
	70%
	

	7.8
	Переход на проведение аукционов в электронной форме в рамках размещения заказов для государственных нужд и нужд областных государственных бюджетных учреждений, а также обеспечение доступа к ним граждан и организаций в рамках реа​лизации федеральной целевой про​граммы «Электронная Россия (2002 –2010 годы)»
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности


	доля аукционов в электронной форме, проведенных департаментом  государственных закупок Кировской области в рамках размещения  заказов для государственных нужд и нужд областных государственных бюджетных учреждений, %
	16,9
	80
	90
	95
	департамент государственных закупок Кировской области

	
	
	
	доля организаций Кировской области, использовавших Интернет для участия в аукционах в электронной форме, %
	100
	100
	100
	100
	

	7.9
	Актуализация единой вертикально интегрированной государственной автома​тизированной системы управления деятельностью органов государст​венной власти (далее – ГАС «Управление») для решения приоритетных задач
	
	
	
	
	
	
	

	7.9.1
	Обеспечение мониторинга хода реа​лизации приоритетных националь​ных проектов
	-
	-
	-
	-
	использование областью ГАС «Управление» для управления реализацией приоритетных национальных проектов (да/нет)
	нет
	нет
	да
	да
	департамент сельского хозяй​ства и продовольствия Киров​ской области, департамент обра​зования Кировской области, де​партамент здравоохранения Ки​ровской области, департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления**


	7.9.2
	Обеспечение управления социально-экономичес-ким развитием области
	-
	-
	-
	-
	использование областью ГАС «Управление» для представления информации о показателях социально-экономического развития регионов (да/нет)
	нет
	нет
	да
	да
	департамент экономического развития Кировской области, органы исполнительной власти области*, органы мест​ного самоуправления**

	7.9.3
	Обеспечение мониторинга эффек​тивности деятельности органов ис​полнительной власти области
	-
	-
	-
	-
	использование областью ГАС «Управление» для представления информации о результатах деятельности органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления (да/нет)
	да
	да
	да


	да
	департамент экономического развития Кировской об​ласти, органы исполнительной власти области*, органы мест​ного самоуправления**

	7.10
	Использование электронного доку​ментооборота в деятельности органов исполнительной власти области

	
	0,66 –областной бюджет
	0,4 –областной бюджет
	0 ,45***–
областной бюджет
	использование единой межведомственной системы электронного документооборота в органах исполнительной власти области, да/нет
	нет
	да
	да
	да
	администрация Прави​тельства Кировской области, органы исполнительной власти области* 

	
	
	
	
	
	
	доля органов исполнительной власти области, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота, %
	14
	75
	100
	100
	

	7.11
	Обеспечение публикации в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» судебных ре-шений судов об​щей юрисдикции в рамках развития и обеспечения функционирования государственной автоматизированной системы «Правосудие»
	2,448 –
областной бюджет
	2,975 –
областной бюджет
	4,635 –областной бюджет
	4,874***–
областной бюджет
	доля участков мировых судей, подключенных к ГАС «Правосудие» и оснащенных необходимыми комплексами программно-техниче-ских средств для публикации решений в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет», %
	100%
	100%
	100%
	100%
	департамент по организацион​ному обеспечению деятельности мировых судей Кировской об​ласти, Кировское областное государственное казенное учреждение «Центр по обслуживанию и сопровождению официальных сайтов мировых судей»

	
	
	
	
	
	
	количество автоматизированных рабочих мест ГАС «Правосудие» в субъекте Российской Федерации, штук
	80
	80
	80
	80
	

	7.12
	Разработка ти​повых программно-технических ре​шений обеспечения деятельности ор​ганов исполнительной власти об​ласти и органов местного самоуправ​ления, а также находящихся в их ве​дении учреждений 

 
	за счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности


	количество типовых программно-техниче-ских решений обеспечения деятельности органов исполнительной  власти области и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений, штук
	9
	10
	15
	21
	департамент экономического развития Кировской об​ласти, органы исполнительной власти области*, органы мест​ного самоуправления**

	8
	Мероприятия, отражающие специ​фику развития информационно-комму-никационных технологий в области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Построение и организация функцио​нирования единой системы инфор​мационного обеспечения агропро​мышленного комплекса в Кировской области (далее - ЕСИО АПК)
	2,78 –
областной и местный бюджеты
	0,8 –
областной бюджет
	2,0 –
областной бюджет
	2,0***–
областной бюджет
	размещение информации на Интернет-сайте департамента (да/нет)
	да 
	да
	да
	да
	департамент сельского хозяй​ства и продовольствия Киров​ской области

	
	
	
	
	
	
	удельный вес органов местного самоуправления, использующих элемент ЕСИО АПК в части формирования оперативной информации, к их общему числу, %
	100
	100
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	
	удельный вес органов местного самоуправления, использующих элемент ЕСИО АПК в части формирования бухгалтерской отчетности, к их общему числу, %
	-
	100
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	
	удельный вес органов местного самоуправления, использующих элемент ЕСИО АПК в части учета бюджетных средств, к их общему числу, %
	-
	-
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	
	удельный вес органов местного самоуправления, использующих ресурс ЕСИО АПК, к их общему числу, %
	-
	-
	100
	100
	


*    Указанные органы власти участвуют в разработке и реализации мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Кировской области в рамках своих полномочий.

**  Указанные органы  и организации участвуют в разработке и реализации мероприятий по развитию информационного общества и формированию электрон​ного правительства в Кировской области по согласованию.
***  При условии финансирования  в ходе исполнения  бюджета на соответствующий финансовый год.


____________

