PAGE  
6











                     Приложение 

УТВЕРЖДЕН



                                                                                                                                                          распоряжением Правительства







 

                                                     Кировской области









                                                                             от 12.05.2014     № 119
ПЛАН
мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики,

объектов социальной сферы и населения Кировской области в осенне-зимний период 2014/2015 года
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель


	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка и утверждение мероприятий и графиков проведения работ по сезонной подготовке объектов жизнеобеспечения в поселениях муниципальных районов и городских округах области с указанием источников финансирования
	до 10.06.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*

	2
	Формирование резервных запасов материально-технических ресурсов для предотвращения и (или) ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения области
	до 01.09.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	3
	Проведение комплекса противопожарных мероприятий всеми управляющими компаниями и эксплуатирующими организациями жилищного фонда и объектов бюджетной сферы
	до 01.09.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, управляющие организации**, товарищества собственников жилья**, собственники жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах**

	4
	Организация заключения договоров о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, техническом диагностировании внутридомовых газопроводов со сроком эксплуатации более 30 лет и аварийно-диспетчерском обеспечении между собственниками помещений в многоквартирных домах и жилых домах и управляющими организациями, товариществами собственников жилья и специализированными организациями
	до 01.10.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, управляющие организации**, товарищества собственников жилья**, собственники жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах**

	5
	Обучение пожарно-техническому минимуму ответственных лиц  управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов по вопросам безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования 
	до 01.10.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, управляющие организации**, товарищества собственников жилья**, собственники жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах**

	6
	Обеспечение  готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях в соответствии с подпунктом 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003   № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
	до 15.09.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, управляющие организации**, товарищества собственников жилья**, собственники жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах**

	7
	Обеспечение объектов жизнеобеспечения поселений и городских округов Кировской области резервными источниками электроснабжения (на праве собственности, аренды и т.п.)
	до 15.09.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	8
	Организация разработки схем теплоснабжения поселений и городских округов Кировской области
	до 31.12.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*

	9
	Определение единой теплоснабжающей организации и (или) теплосетевой организации в границах зон ее деятельности 


	до 31.12.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*

	10
	Обеспечение заготовки топлива в соответствии с утвержденным сводным балансом и календарным графиком поставок топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы 
	в течение отопительного сезона 2014/2015 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**


	11
	Определение мест для выгрузки и хранения топлива, транспортных путей его доставки до складов в муниципальных образованиях области на отопительный сезон 2014/2015 года 
	30.07.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**



	12
	Обеспечение сохранности остатков топлива с отопительного сезона 2013/2014 года 
	до начала
отопительного сезона 2014/2015 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**


	13
	Осуществление еженедельного мониторинга заготовки топлива и его наличия с учетом создания нормативных запасов топлива
	в течение
отопительного сезона 2014/2015 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*

	14
	Обеспечение наличия основного топлива у котельных: 

каменного угля (при отсутствии соответствующего распоряжения департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области об утверждении нормативов запасов топлива при производстве тепловой энергии)  при доставке: 

автотранспортом – на 7 суток,
железнодорожным транспортом – на 14 суток;
мазута при доставке:
автотранспортом – на 5 суток,
железнодорожным транспортом – на 10 суток;
печного бытового топлива при доставке:
автотранспортом – на 5 суток,
железнодорожным транспортом – на 10 суток. 

Обеспечение наличия постоянного резерва каменного угля на резервных площадках в объеме потребления, равном 45 суткам, жидкого топлива в объеме потребления, равном 30 суткам, относящимся к самому холодному времени года 
	в течение

отопительного сезона 2014/2015 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	15
	Организация работы совместных комиссий муниципальных образований области по приемке и хранению каменного угля из представителей муниципальных образований области и предприятий и организаций, обеспечивающих работу объектов жизнеобеспечения области
	в течение

отопительного сезона 2014/2015 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	16
	Организация контроля за качеством и хранением топлива, в том числе приобретением, хранением, складированием и отгрузкой каменного угля на территории муниципального образования
	в течение

отопительного сезона 2014/2015 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**

	17
	Обеспечение наличия резервного топлива на основании нормативов, принятых в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, а также готовности оборудования газовых котельных к его приему, хранению и использованию 
	до 01.09.2014

	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**

	18
	Организация контроля за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за потребленные топливно-энергетические ресурсы 
	постоянно
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области* 

	19
	Использование местных видов топлива на источниках теплоснабжения, где позволяет конструкция котлов, при условии обеспечения температурного режима у потребителей 
	в течение отопительного сезона 2014/2015 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области** 

	20
	Выполнение ремонта основного оборудования в соответствии с утвержденными графиками, осуществление проверки готовности объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону с учетом обеспечения работоспособности  резервных топливных хозяйств на газовых котельных и наличия резервного топлива
	до 01.11.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	21
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проверки готовности электро-, тепло- и газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, бе-зопасной эксплуатацией и исправным состоянием оборудования, а также осуществление контроля за выдачей паспортов готовности оборудования и наличием лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов 
	до 15.09.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области


	22
	Проведение анализа направления выручки предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, у которых имеется задолженность, на расчеты за топливо и другие цели и представление конкретных предложений по сокращению задолженности

	до 01.09.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

	23
	Создание комиссий по проверке готовности электро-, тепло- и газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года 


	до 01.09.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области ** 


	24
	Проведение оценки результатов прохождения осенне-зимнего периода 2013/2014 года в электро- и теплоснабжающих организациях и утверждение планов подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период 

	до 01.06.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области **

	25
	Согласование и утверждение в установленном порядке графиков: 

перевода потребителей области на резервные виды топлива при похолоданиях в зимний период 2014/2015 года; 

аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям на IV квартал 2014 года и на I квартал 2015 года

	до 01.10.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, департамент энергетики и газификации Кировской области

	26
	Представление сведений по выполнению мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Кировской области в осенне-зимний период 2014/2015 года по запросу департамента энергетики и газификации Кировской области
	2014 – 2015 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	27
	Выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками
	до 15.09.2014
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**


* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию.
** Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий в соответствии с представленными ими предложениями.
____________
