# Приложение

# УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кировской области

от 26.04.2013   № 108

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан                               из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)

## 1. Общее описание

1.1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) (далее – план) направлена на улучшение условий жизни населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, признанном в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

1.2. Целью  плана является ликвидация к 01 января 2016 года аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Кировской области, признанного в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

1.3. В качестве контрольного показателя успешной реализации плана выбран показатель ликвидации в Кировской области аварийного жилищного фонда общей площадью 93 512,64  кв. метра.

## 2. Общая  площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Кировской области,

## на которой проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013 – 2015 годов, с разбивкой

## по муниципальным образованиям

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь аварийного жилищного фонда, кв. метров |  | Площадь аварийного фонда, включенного в программы с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, кв. метров |  |  |  | Площадь аварийного фонда, расселяемого по иным программам, кв. метров |  |  |  | Аварий-ный фонд, не обеспе-ченный финанси-рованием, кв. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе площадь, занимаемая гражданами, подлежащими переселению | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого по Кировской области | 93 512,64 | 87 041,61 | 86 118,46 | 30 221,76 | 36 916,60 | 18 980,10 | 923,15 | 0 | 0 | 923,15 | 0 |
| 2.1 | Муниципальное образование Арбажский муниципальный район Кировской области | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 62,8 | 69,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Муниципальное образование Белохолуницкий район Кировской области | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 409,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3 | Муниципальное образование Верхошижемский муниципальный район Кировской области | 1087,0 | 1010,10 | 1010,10 | 220,10 | 414,70 | 375,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Муниципальное образование Вятскополянский муниципальный район Кировской области | 9341,7 | 8506,6 | 8506,6 | 2006,00 | 3104,0 | 3396,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Муниципальное образование Зуевский муниципальный район Кировской области | 6966,2 | 5633,4 | 5633,4 | 1067,20 | 1830,8 | 2735,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Муниципальное образование Кильмезский муниципальный район Кировской области | 573,50 | 573,5 | 573,5 | 243,9 | 235,2 | 94,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.7 | Муниципальное образование Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области | 2539,6 | 2446,3 | 2446,3 | 387,9 | 1180,0 | 878,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ## 2.8 | Муниципальное образование Куменский муни-ципальный район Кировской области | 924,10 | 924,10 | 924,10 | 324,60 | 357,90 | 241,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.9 | Муниципальное образование Лебяжский муниципальный район Кировской области | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 152,50 | 96,20 | 50,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.10 | Муниципальное образование Мурашинский муниципальный район Кировской области | 1206,10 | 1206,10 | 1206,10 | 360,80 | 670,10 | 175,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.11 | Муниципальное образование Омутнинский муниципальный район Кировской области | 2133,50 | 2077,70 | 2077,70 | 882,40 | 815,80 | 379,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.12 | Муниципальное образование Опаринский муниципальный район Кировской области | 946,70 | 946,70 | 946,70 | 213,50 | 508,50 | 224,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ## 2.13 | Муниципальное образование Оричевский муниципальный район Кировской области | 6075,00 | 6038,00 | 6038,00 | 1633,00 | 3171,7 | 1233,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.14 | Муниципальное образование Орловский муниципальный район Кировской области | 207,30 | 165,70 | 165,70 | 165,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.15 | Муниципальное образование Пижанский муниципальный район Кировской области | 386,10 | 386,10 | 386,10 | 0 | 263,70 | 122,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.16 | Муниципальное образование Свечинский муниципальный район Кировской области | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 117,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.17 | Муниципальное образование Советский муниципальный район Кировской области | 914,50 | 914,50 | 914,50 | 0 | 914,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ## 2.18 | Муниципальное образование Слободской муниципальный район Кировской области | 2510,40 | 2274,80 | 2274,80 | 532,70 | 1160,30 | 581,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.19 | Сунский муниципальный район Кировской области | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0 | 135,70 | 264,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.20 | Муниципальное образование Тужинский муниципальный район Кировской области | 496,30 | 390,47 | 390,47 | 163,97 | 133,00 | 93,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.21 | Муниципальное образование Унинский муниципальный район Кировской области | 3331,80 | 3003,20 | 3003,20 | 1534,70 | 1100,10 | 368,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.22 | Муниципальное образование Уржумский муниципальный район Кировской области | 1454,50 | 1454,50 | 1454,50 | 813,00 | 641,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ## 2.23 | Муниципальное образование Фаленский муниципальный район Кировской области | 5521,40 | 5521,40 | 5521,40 | 1734,70 | 2385,70 | 1401,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.24 | Муниципальное образование Шабалинский муниципальный район Кировской области | 947,00 | 947,00 | 947,00 | 366,60 | 325,80 | 254,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.25 | Муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны Кировской области | 9060,74 | 9060,74 | 9060,74 | 4592,44 | 2956,00 | 1512,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## 2.26 | Муниципальное образование «Город Киров» | 35237,00 | 31908,50 | 30985,35 | 15398,45 | 14151,80 | 4597,10 | 923,15 | 0 | 0 | 923,15 | 0 |
| ## 2.27 | Городской округ город Котельнич Кировской области | 294,40 | 294,40 | 294,40 | 0 | 294,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Обоснование объема финансирования переселения граждан из  аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Кировской области

| № п/п | Правовые основания финансирования* | Площадь аварийного жилищного фонда, из которого осуществляется переселение, кв. метров | Источники финансирования, млн. рублей |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства | областной бюджет | бюджет муниципального образования | иные источники |  |
|  | Итого по Кировской области | 86 118,46 | 1201,2534 | 697,609085 | 697,609084 | 0 |  |
|  | Итого в 2013 году | 30 221,76 | 421,5584 | 244,813832 | 244,813832 | 0 |  |
| 3.1 | Проект областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-2013 годы | 30 221,76 | 421,5584 | 244,813832 | 244,813832 | 0 |  |
|  | Итого в 2014 году | 36 916,60 | 514,9350 | 299,050245 | 299,050245 | 0 |  |
| 3.2 | Проект областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-2013 годы | 36 916,60 | 514,9350 | 299,050245 | 299,050245 | 0 |  |
|  | Итого в 2015 году | 18 980,10 | 264,7600 | 153,745008 | 153,745007 | 0 |  |
| 3.3 | Проект областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012-2013 годы | 18 980,10 | 264,7600 | 153,745008 | 153,745007 | 0 |  |

4. План  организационных  мероприятий  на  территории  Кировской области  в связи с переселением граждан

из аварийного жилищного  фонда

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Формирование в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» реестра домов, которые признаны до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | количество и площадь домов, которые признаны до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | до 15.01.2013 |
| 4.2 | Обеспечение ввода уточняющих данных в реестр аварийного жилищного фонда в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» | сведения об общей площади аварийного жилищного фонда на территории Кировской области для ежегодного представления в Министерство регионального развития Российской Федерации | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 4.3 | Разработка и утверждение муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | утвержденные муниципальные программы, результатом исполнения мероприятий которых должна стать ликвидация аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | органы местного самоуправления (по согласованию) | до 01.06.2013 |
| 4.4 | Разработка и утверждение концепции областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 годы | утвержденная концепция, в соответствии с которой должен быть подготовлен проект областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 годы | департамент строительства и архитектуры Кировской области | до 25.04.2013 |
| 4.5 | Разработка и утверждение областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2015 годы (далее – Программа) | утвержденная Программа, результатом исполнения мероприятий которой должна стать ликвидация аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | до 01.07.2013 |
| 4.6 | Корректировка Программы | ежегодное уточнение объемов реализации Программы позволит обеспечить необходимое финансирование, а также очередность и своевременность переселения граждан из аварийного жилищного фонда | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 4.7 | Планирование в областном бюджете поступления и расходования средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и областного бюджета для реализации мероприятий Программы | обеспечение финансирования реализации Программы за счет средств Фонда и областного бюджета | департамент строительства и архитектуры Кировской области, департамент финансов Кировской области | ежегодно |
| 4.8 | Утверждение муниципальных правовых актов о бюджете муниципальных образований, предусматривающих долевое финансирование мероприятий Программы | обеспечение долевого финансирования реализации мероприятий Программы за счет средств бюджетов муниципальных образований | органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 4.9 | Подготовка и представление заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда | обеспечение своевременного финансирования реализации Программы | департамент строительства и архитектуры Кировской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно |
| 4.10 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с утвержденной Программой | переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013-2015 годы |
| 4.11 | Снос аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | ликвидация аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | в течение полугода после переселения граждан из аварийных жилых домов, но не позднее 31.12.2015 |

__________