PAGE  
6

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства 
Кировской области

от 20.05.2010    № 160 

МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики,

объектов социальной сферы и населения Кировской области в осенне-зимний период 2010/2011 года

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Обеспечение заготовки топлива в соответствии с утвержденным сводным балансом и календарным графиком поставок топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы 
	в течение отопительного сезона 2010/2011 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы**

	2
	Определение мест для выгрузки и хранения топлива, транспортных путей его доставки до складов в муниципальных образованиях области на отопительный сезон 2010/2011 года 
	30.07.2010 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы**

	3
	Обеспечение сохранности остатков топлива с отопительного сезона 2009/2010 года 
	до начала
отопительного сезона
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы** 

	4
	Осуществление еженедельного мониторинга заготовки топлива и его наличия с учетом создания нормативных запасов топлива 
	в течение
отопительного сезона 2010/2011 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*


	5
	Обеспечение наличия основного топлива у котельных: 

каменного угля при доставке: 
автотранспортом - на 7 суток, 
железнодорожным транспортом - на 14 суток; 
мазута при доставке: 

автотранспортом - на 5 суток, 
железнодорожным транспортом - на 10 суток; 
печного бытового топлива при доставке:
автотранспортом - на 5 суток, 
железнодорожным транспортом - на 10 суток. 
Обеспечение необходимого наличия постоянного резерва каменного угля на резервных площадках в объеме потребления, равном 45 суткам, жидкого топлива - в объеме потребления, равном 30 суткам, относящимся к самому холодному времени года 
	в течение
отопительного сезона 2010/2011 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы** 

	6
	Организация работы совместных комиссий муниципальных образований области по приемке и хранению каменного угля из представителей муниципальных образований области и теплоснабжающих предприятий - получателей топлива
	2010 – 2011 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы**



	7
	Организация контроля за качеством и хранением топлива, в том числе приобретением, хранением, складированием и отгрузкой каменного угля на территории муниципального образования
	2010 – 2011 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы**



	8
	Обеспечение наличия резервного топлива на основании нормативов, принятых в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, а также готовности оборудования газовых котельных к его приему, хранению и использованию 
	01.09.2010

	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе газовые котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы** 



	9
	Обеспечение контроля за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за потребленные топливно-энергетические ресурсы 


	2010 – 2011 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области* 

	10
	Использование местных видов топлива на источниках теплоснабжения, где позволяет конструкция котлов, при условии обеспечения температурного режима у потребителей 
	в течение отопительного сезона 2010/2011 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы** 

	11
	Обеспечение поставки топлива на ТЭЦ филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» и ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» в объемах, обеспечивающих их работу с номинальными нагрузками, и поддержание неснижаемого запаса топлива в соответствии с установленными требованиями
	2010 - 2011 
годы
	филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.)** 

	12
	Выполнение ремонтных работ основного оборудования в соответствии с утвержденными графиками, осуществление проверки готовности объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону с учетом обеспечения работоспособности  резервных топливных хозяйств на газовых котельных и наличия резервного топлива
	до 15.11.2010 
	филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.)**, филиал  «Кировэнерго»  ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Харивский О.Л.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Тарасевич Ю.Н.)**, ОАО «Киров-облгаз» (Ожегов В.М.)** 

	13
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проверки готовности электро-, тепло- и газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, безопасной эксплуатацией и исправным состоянием оборудования, а также осуществление контроля за выдачей паспортов готовности оборудования и наличия лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов 
	2010 - 2011 
годы
	Кировский территориальный отдел по надзору в энергетике и котлонадзору Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Смолев А.Р.)**, главы администраций муниципальных районов и городских округов области* 



	14
	Создание комиссий с привлечением инспекторов Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для проверки и оценки готовности электро- и теплоснабжающих, газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2010/2011 года 
	до 01.09.2010 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Тарасевич Ю.Н.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Харивский О.Л.)**, Кировский территориальный отдел по надзору в энергетике и котлонадзору Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Смолев А.Р.)** 

	15
	По итогам прохождения осенне-зимнего периода в электро- и теплоснабжающих организациях области издание приказов, дающих оценку результатам прохождения осенне-зимнего периода и утверждающих планы подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период 
	до 01.06.2010 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Тарасевич Ю.Н.)**, филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Харивский О.Л.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, руководители прочих энергетических компаний**

	16
	Согласование и утверждение в установленном порядке графиков: 

перевода потребителей области на резервные виды топлива при похолоданиях в зимний период 2010/2011 года; 

аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям на IV квартал 2010 года и на I квартал 2011 года
	до 01.10.2010 
	ООО «Кироврегионгаз» (Михеев Е.М.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, департамент энергетики и газификации Кировской области (Журавлев А.В.), Кировский территориальный отдел по надзору в энергетике и котлонадзору Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Смолев А.Р.)** 

	17
	Обеспечение согласования и утверждения в установленном порядке лимитов поставки природного газа на 2011 год по потребителям, финансируемым за счет средств областного и местных бюджетов, и выделение в соответствующих бюджетах ассигнований для оплаты газа в пределах утвержденных лимитов
	до 31.12.2010
	Департамент энергетики и газификации Кировской области (Журавлев А.В.), департамент финансов Кировской области (Ковалева Е.В.), главы администраций муниципальных районов и городских округов области, ООО «Кироврегионгаз» (Е.М. Михеев)**

	18
	Представление сведений по выполнению мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Кировской области в осенне-зимний период 2010/2011 года по запросу департамента энергетики и газификации Кировской области
	2010 - 2011 годы
	филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.)**, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Харивский О.Л.)**, ОАО «Коммунэнерго» (Тарасевич Ю.Н.)**, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.)**, ООО «Кироврегионгаз» (Михеев Е.М.)**, ОАО «Кировэнергосбыт» (Фленько И.В.)**, главы администраций муниципальных районов и городских округов области* 

	19
	Выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками
	до 01.10.2010
	Главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы


* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию.

** Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий в соответствии с представленными ими предложениями.
__________________
