3

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Кировской области

от 07.05.2018    № 210-П 

ПОРЯДОК

определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг

и (или) выполнению работ
1. Настоящий Порядок определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг 
и (или) выполнению работ (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и устанавливает процедуру определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ), выполняемых в ходе реализации постановления Правительства Кировской области от 21.03.2014 
№ 254/210 «Об областной программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – работы по капитальному ремонту), в связи с воспрепятствованием собственниками помещений 
в многоквартирном доме и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее соответственно – собственники помещений, управляющая организация), выполнению работ 
по капитальному ремонту.

2. Факт воспрепятствования собственниками помещений и (или) управляющей организацией выполнению работ по капитальному ремонту устанавливается лицом, уполномоченным на установление таких фактов 
в соответствии с Порядком установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденным настоящим постановлением (далее – уполномоченное лицо).

3. Уполномоченное лицо в течение трех рабочих дней со дня установления факта воспрепятствования уведомляет собственников и (или) нанимателей (арендаторов) помещений в многоквартирном доме посредством размещения письменного сообщения на информационных стендах в местах общего пользования многоквартирного дома и управляющую организацию посредством направления письменного сообщения по адресу электронной почты управляющей организации о необходимости обеспечить допуск лица, осуществляющего 
на основании заключенного договора выполнение работ по капитальному ремонту в этом многоквартирном доме (далее – подрядная организация), 
к выполнению работ по капитальному ремонту в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления такого уведомления.
4. В случае устранения факта воспрепятствования выполнению работ 
по капитальному ремонту в срок, установленный в уведомлении, указанном 
в пункте 3 настоящего Порядка, подрядная организация возобновляет выполнение работ по капитальному ремонту с обязательным письменным уведомлением уполномоченного лица о дате возобновления выполнения работ по капитальному ремонту в течение одного рабочего дня со дня возобновления выполнения работ.

5. Подрядная организация в течение трех рабочих дней со дня истечения срока, установленного в уведомлении, указанном в пункте 3 настоящего Порядка, направляет в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – Фонд) письменное обращение о необходимости принятия решения о невозможности выполнения работ по капитальному ремонту (в том числе завершения ранее начатых работ) (далее – решение о невозможности выполнения работ 
по капитальному ремонту) в случае:

5.1. Неустранения факта воспрепятствования выполнению работ 
по капитальному ремонту в срок, установленный в уведомлении, указанном 
в пункте 3 настоящего Порядка.

5.2. Установления нового факта воспрепятствования собственниками 
и (или) нанимателей (арендаторов) помещений в многоквартирном доме, управляющей организацией выполнению работ по капитальному ремонту 
в течение тридцати календарных дней со дня устранения ранее установленного факта воспрепятствования выполнению работ по капитальному ремонту.
6. Решение о невозможности (возможности) выполнения работ 
по капитальному ремонту принимается постоянно действующей комиссией некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (далее – комиссия) в течение десяти рабочих дней со дня поступления обращения подрядной организации, предусмотренного пунктом 5 настоящего Порядка, с учетом технических характеристик строительных конструкций многоквартирного дома, инженерных сетей, санитарно-технического, электрического, механического и иного оборудования многоквартирного дома и необходимости обеспечения 
их работоспособности и оформляется протоколом заседания комиссии.
7. Комиссия создается распоряжением Фонда, которым утверждается персональный состав указанной комиссии и порядок ее работы.

Возглавляет комиссию генеральный директор Фонда, в состав комиссии включаются представители министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, государственной жилищной инспекции Кировской области.
8. Информация о решениях комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия размещается на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fkr43.ru).

__________
