130

Приложение № 2
к Подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства

	№ п/п
	Наименование объекта
	Год начала строитель-ства
	Год завер-шения строитель-ства
	Примерная сметная стоимость           (тыс. рублей)
	Необходимый примерный объем финансирования по годам (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	2016 
год
	2017 
год
	2018 
год
	2019 год
	2020 год

	1
	Детский сад на 160 мест в микрорайоне «Верхние Черемушки»
	2017 год
	2017 год
	104 000
	104 000
	
	104 000
	
	
	

	2
	Школа на 550 мест в микрорайоне «Верхние Черемушки»
	2017 год
	2018 год
	474 098,92
	474 098,92
	
	237 049,46
	237 049,46
	
	

	3
	Строительство уличной сети в пределах микрорайона «Верхние Черемушки» (≈2,95км)
	2016 год
	2018 год
	142 004,86
	142 004,86
	47 655,87

(≈0,99км)
	36 584,30

(≈0,76км)
	57 764,69

(≈1,2км)
	
	

	4
	Детский сад на 160 мест в микрорайоне «Нижние Черемушки»
	2018 год
	2018 год
	104 000
	104 000
	
	
	104 000
	
	

	5
	Строительство уличной сети в пределах микрорайона «Нижние Черемушки» (≈1,82км)
	2017 год
	2018 год
	87 609,78
	87 609,78
	
	43 804,89
	43 804,89
	
	


___________
