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УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства 
Кировской области

от 11.06.2009  № 143
МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики,

объектов социальной сферы и населения Кировской области в осенне-зимний период 2009/2010 года

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Обеспечение заготовки топлива в соответствии с утвержденным сводным балансом и календарным графиком поставок топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы 
	в течение отопительного сезона 2009/2010 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **, КОКП «Управление по обеспечению топливом» (Баклаков В.Г.) 


	2
	Определение мест для выгрузки и хранения топлива, транспортных путей его доставки до складов в муниципальных образованиях области на отопительный сезон 2009/2010 года 
	30.07.2009 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **, КОКП «Управление по обеспечению топливом» (Баклаков В.Г.) 


	3
	Обеспечение сохранности остатков топлива с отопительного сезона 2008/2009 года 
	до начала
отопительного сезона
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы ** 


	4
	Осуществление еженедельного мониторинга заготовки топлива и его наличия с учетом создания нормативных запасов топлива 
	в течение
отопительного сезона 2009/2010 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, департамент энергетики и газификации Кировской области (Журавлев А.В.) 


	5
	Обеспечение наличия основного топлива у котельных: 

каменного угля при доставке: 
автотранспортом - на 7 суток, 
железнодорожным транспортом - на 14 суток; 
мазута при доставке: 

автотранспортом - на 5 суток, 
железнодорожным транспортом - на 10 суток; 
печного бытового топлива при доставке:
автотранспортом - на 5 суток, 
железнодорожным транспортом - на 10 суток. 
Обеспечение необходимого наличия постоянного резерва каменного угля на резервных площадках в объеме потребления, равном 45 суткам, жидкого топлива - в объеме потребления, равном 30 суткам, относящимся к самому холодному времени года 
	в течение
отопительного сезона 2009/2010 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы ** 

	6
	Организация работы совместных комиссий муниципальных образований по приемке и хранению каменного угля из представителей муниципальных образований области и теплоснабжающих предприятий - получателей топлива
	2009 – 2010 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **



	7
	Организация контроля за качеством и хранением топлива, в том числе приобретением, хранением, складированием и отгрузкой каменного угля на территории муниципального образования
	2009 – 2010 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы **



	8
	Обеспечение наличия резервного топлива на основании нормативов, принятых в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, а также готовности оборудования газовых котельных к его приему, хранению и использованию 
	01.09.2009

	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе газовые котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы ** 



	9
	Обеспечение контроля за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за потребленные топливно-энергетические ресурсы 


	2009 – 2010 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области * 

	10
	Использование местных видов топлива на источниках теплоснабжения, где позволяет конструкция котлов, при условии обеспечения температурного режима у потребителей 
	в течение отопительного сезона 2009/2010 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социальной сферы ** 

	11
	На основании заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством, контрактов (договоров) поставки топлива: 
	
	КОКП «Управление по обеспечению топливом» (Баклаков В.Г.) 

	11.1
	Формирование графика поставок завозных видов топлива для теплоснабжающих предприятий области
	30.07.2009

	

	11.2
	Осуществление поставок в соответствии с графиком поставок завозных видов топлива для теплоснабжающих предприятий области 
	в течение отопительного сезона 2009/2010 года
	

	11.3
	Оказание информационной и консультационной поддержки государственным и муниципальным заказчикам, специалистам, ответственным за обеспечение топливом районов и городов области, по порядку приемки, обеспечению сохранности количественных и качественных показателей завозных видов топлива 


	в течение отопительного сезона 2009/2010 года
	

	12
	Рассмотрение возможности своевременного заключения (контрактов) договоров с ЗАО «ВяткаТорф» по поставке фрезерного торфа для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы 


	до 01.09.2009 
	главы администраций Верхнекамского, Котельничского, Оричевского, Слободского районов * 

	13
	Обеспечение выполнения договоров по поставке электроэнергии с оптового рынка электроэнергии в IV квартале 2009 года и в I квартале 2010 года по месяцам: 


	с октября 2009 года по март 2010 года
	ОАО «Кировэнергосбыт» (Фленько И.В.) ** 

	
	IV квартал 2009 года 
	I квартал 2010 года 
	
	

	
	октябрь - 508,2 млн. кВт.ч 
	январь – 502,5 млн. кВт.ч 
	
	

	
	ноябрь - 557,8 млн. кВт.ч 
	февраль – 478,2 млн. кВт.ч 
	
	

	
	декабрь - 600,3 млн. кВт.ч 
	март – 480,9 млн. кВт.ч 
	
	

	14
	Обеспечение выполнения договоров по поставке мощности с оптового рынка электроэнергии в IV квартале 2009 года и в I квартале 2010 года по месяцам: 


	с октября 2009 года по март 2010 года
	ОАО «Кировэнергосбыт» (Фленько И.В.) ** 

	
	IV квартал 2009 года 
	I квартал 2010 года 
	
	

	
	октябрь – 840,5 МВт 
	январь – 862,6 МВт 
	
	

	
	ноябрь – 913,3 МВт 
	февраль – 865,3 МВт 
	
	

	
	декабрь – 957,4 МВт 
	март – 806,4 МВт 
	
	

	15
	Обеспечение полезного отпуска электрической энергии от ТЭЦ филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» в IV квартале 2009 года и в I квартале 2010 года по месяцам: 


	с октября 2009 года по март 2010 года
	филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.) ** 

	
	IV квартал 2009 года 
	I квартал 2010 года 
	
	

	
	октябрь - 370,1 млн. кВт.ч 
	январь - 450,8 млн. кВт.ч 
	
	

	
	ноябрь – 399,0 млн. кВт.ч 
	февраль - 420,0 млн. кВт.ч 
	
	

	
	декабрь - 432,8 млн. кВт.ч 
	март - 400,1 млн. кВт.ч 
	
	

	16
	Обеспечение полезного отпуска тепловой энергии от ТЭЦ филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» в IV квартале 2009 года и в I квартале 2010 года по месяцам: 


	с октября 2009 года по март 2010 года
	филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.) ** 

	
	IV квартал 2009 года 
	I квартал 2010 года 
	
	

	
	октябрь - 539,2 тыс. Гкал 
	январь - 963,7 тыс. Гкал 
	
	

	
	ноябрь - 763,8 тыс. Гкал 
	февраль - 916,1 тыс. Гкал 
	
	

	
	декабрь - 933,1 тыс. Гкал 
	март - 760,5 тыс. Гкал 
	
	

	17
	Обеспечение поставки топлива на ТЭЦ филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» в объемах, обеспечивающих их работу с номинальными нагрузками, и поддержание неснижаемого запаса топлива в объеме: 
каменного угля - 59,7 тыс. тонн; 
топочного мазута - 14,6 тыс. тонн 
	2009 - 2010
годы
	филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.) ** 

	18
	Выполнение ремонтных работ основного оборудования в соответствии с утвержденными графиками, осуществление проверки готовности объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону 
	до 15.11.2009 
	филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.) **, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.)**, филиал  «Кировэнерго»  ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Харивский О.Л.) **, ОАО «Коммунэнерго» (Тарасевич Ю.Н.) **, ОАО «Киров-облгаз» (Ожегов В.М.) ** 

	19
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проверки готовности электро-, тепло- и газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, безопасной эксплуатацией и исправным состоянием оборудования, а также осуществление контроля за выдачей паспортов готовности оборудования 
	2009 - 2010
годы
	Кировский территориальный отдел по надзору в энергетике и котлонадзору Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Смолев А.Р.) **, главы администраций муниципальных районов и городских округов области * 

	20
	Создание комиссий с привлечением инспекторов Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для проверки и оценки готовности электро- и теплоснабжающих, газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2009/2010 года 
	до 01.09.2009 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.) **, филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.) **, ОАО «Коммунэнерго» (Тарасевич Ю.Н.) **, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.) **, филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Харивский О.Л.) **, Кировский территориальный отдел по надзору в энергетике и котлонадзору Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Смолев А.Р.) ** 

	21
	По итогам прохождения осенне-зимнего периода в электро- и теплоснабжающих организациях области издание приказов, дающих оценку результатам прохождения осенне-зимнего периода и утверждающих планы подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период 
	до 15.06.2010 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.) **, ОАО «Коммунэнерго» (Тарасевич Ю.Н.) **, филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Харивский О.Л.) **, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.) **, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.) **, руководители прочих энергетических компаний **
 

	22
	Обеспечение выполнения областной целевой программы «Ремонт и реконструкция ветхих электрических сетей в муниципальных образованиях Кировской области» на 2009 год 


	до 31.12.2009 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, департамент энергетики и газификации Кировской области (Журавлев А.В.) 

	23
	Обеспечение согласования и утверждения в установленном порядке лимитов поставки природного газа на 2010 год по потребителям, финансируемым за счет средств областного и местных бюджетов, и выделение в соответствующих бюджетах ассигнований для оплаты газа в пределах утвержденных лимитов 
	до 31.12.2009 
	департамент энергетики и газификации Кировской области (Журавлев А.В.), департамент финансов Кировской области (Ковалева Е.В.), главы администраций муниципальных районов и городских округов области *, ООО «Кироврегионгаз» (Михеев Е.М.) ** 



	24
	Формирование проекта лимитов потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении по главным распорядителям средств областного бюджета


	до 01.07.2009 
	департамент энергетики и газификации Кировской области (Журавлев А.В.), главные распорядители средств областного бюджета

	25
	При формировании областного бюджета на 2010 год предусматривание средств на оплату тепловой и электрической энергии (с учетом объемов, реализуемых по нерегулируемым ценам) согласно прогнозным тарифам, представленным региональной службой по тарифам Кировской области для формирования областного бюджета на 2010 год 
	до 01.12.2009 
	департамент финансов Кировской области (Ковалева Е.В.), руководители органов исполнительной власти области, департамент энерге-

тики и газификации Кировской области (Журавлев А.В.), региональная служба по тарифам Кировской области (Криницын Ю.В.), органы местного самоуправления области *, территориальные финансовые органы * 



	26
	Согласование и утверждение в установленном порядке графиков: 

перевода потребителей области на резервные виды топлива при похолоданиях в зимний период 2009/2010 года; 

аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям на IV квартал 2009 года и на I квартал 2010 года

	до 01.10.2009 
	ООО «Кироврегионгаз» (Михеев Е.М.) **, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.) **, департамент энергетики и газификации Кировской области (Журавлев А.В.), Кировский территориальный отдел по надзору в энергетике и котлонадзору Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Смолев А.Р.) ** 

	27
	Представление сведений по выполнению мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Кировской области в осенне-зимний период 2009/2010 года по запросу департамента энергетики и газификации Кировской области
	2009 - 2010 годы
	филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» «Кировский» (Зыкин Ю.В.) **, МУП «Горэлектросеть» (Охорзин К.В.) **, филиал «Кировэнерго» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (Харивский О.Л.) **, ОАО «Коммунэнерго» (Тарасевич Ю.Н.) **, ОАО «Кировоблгаз» (Ожегов В.М.) **, ООО «Кироврегионгаз» (Михеев Е.М.) **, ОАО «Кировэнергосбыт» (Фленько И.В.) **, КОКП «Управление по обеспечению топливом» (Баклаков В.Г.), главы администраций муниципальных районов и городских округов области * 


* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию.

** Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий в соответствии с представленными ими предложениями.
__________________
