PAGE  
84

Приложение № 8
Приложение № 5–2
к Подпрограмме
ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ

 финансирования отдельных мероприятий Подпрограммы

за счет федерального бюджета и иных источников1
(тыс. рублей)

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Источники финансирования
	2019 – 2021 годы
	Срок реализации
	Мощ-ность объекта
	Единица измерения
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	всего
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	
	
	
	

	
	Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство (реконструкция) объектов берегоукрепления
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Берегоукрепление р. Тойменка                   в г. Вятские Поляны Кировской области
	федеральный бюджет
	33993,20
	20000,00
	13993,20
	
	2017 – 2020 годы
	697
	метров
	повышение защищенности от негативного воздействия вод

	
	
	областной бюджет
	8359,50
	7074,20
	1285,30
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	2088,30
	620,30
	1468,00
	
	
	
	
	

	1.2
	Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области
	федеральный бюджет
	43218,70
	
	19080,00
	24138,70
	2020 – 2021 годы
	381
	метров
	повышение защищенности от негативного воздействия вод

	
	
	областной бюджет
	2262,20
	
	1004,20
	1258,00
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	2989,40
	
	1318,60
	1670,80
	
	
	
	

	
	
	всего по подразделу 1
	92911,30
	27694,50
	38149,30
	27067,50
	
	
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства федерального бюджета
	77211,90
	20000,00
	33073,20
	24138,70
	
	
	
	

	
	
	средства консолидированного бюджета Кировской области
	15699,40
	7694,50
	5076,10
	2928,80
	
	
	
	

	
	
	из них
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	10621,70
	7074,20
	2289,50
	1258,00
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	5077,70
	620,30
	2786,60
	1670,80
	
	
	
	

	2
	Реконструкция гидротехнических сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Реконструкция гидроузла               на р. Идык               у д. Пестерево Кильмезского района Кировской области
	федеральный бюджет
	30026,30
	
	12236,40
	17789,90
	2020 – 2021 годы
	685,2
	тыс. куб.м
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	1579,50
	
	644,00
	935,50
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	2037,03
	
	807,23
	1229,80
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	17630,00
	
	0,00
	17630,00
	
	
	
	

	2.2
	Реконструкция гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района Кировской области
	федеральный бюджет
	3000,00
	
	3000,00
	
	2020 год
	3,6
	тыс. куб.м
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	157,90
	
	157,90
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	265,50
	
	265,50
	
	
	
	
	

	
	
	всего по подразделу 2
	54696,23
	
	17111,03
	37585,20
	
	
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства федерального бюджета
	33026,30
	
	15236,40
	17789,90
	
	
	
	

	
	
	средства консолидированного бюджета Кировской области
	4039,93
	
	1874,63
	2165,30
	
	
	
	

	
	
	из них
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	1737,40
	
	801,90
	935,50
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	2302,53
	
	1072,73
	1229,80
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	17630,00
	
	0,00
	17630,00
	
	
	
	

	3
	Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Лумпун у д. Заякинцы Унинского района Кировской области
	федеральный бюджет
	10536,00
	10536,00
	
	
	2019 год
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	554,60
	554,60
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	1362,80
	1362,80
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Капитальный ремонт гидроузла         на р. Ройка               у с. Большой Рой Уржумского района Кировской области
	федеральный бюджет
	3848,70
	3848,70
	
	
	2018 – 2019 годы
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	202,60
	202,60
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	169,00
	169,00
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Капитальный ремонт гидроузла руслового пруда на реке Ивкина для хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Нижнеивкино Куменского района Кировской области
	федеральный бюджет
	9946,40
	
	9946,40
	
	2020 год
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	523,50
	
	523,50
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	813,10
	
	813,10
	
	
	
	
	

	3.4
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла Шошминского водохранилища

в местечке Опыт-ное Поле Яранско-го района Кировской области1
	областной бюджет
	3198,80
	3198,80
	
	
	2019 год
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	1370,90
	1370,90
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Капитальный ремонт гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области
	федеральный бюджет
	23180,00
	
	
	23180,00
	2021 год
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	1220,00
	
	
	1220,00
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	571,00
	
	
	571,00
	
	
	
	

	
	
	всего по подразделу 3
	57497,40
	21243,40
	11283,00
	24971,00
	
	
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства федерального бюджета
	47511,10
	14384,70
	9946,40
	23180,00
	
	
	
	

	
	
	средства консолидированного бюджета Кировской области
	9986,30
	6858,70
	1336,60
	1791,00
	
	
	
	

	
	
	из них
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	5699,50
	3956,00
	523,50
	1220,00
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	4286,80
	2902,70
	813,10
	571,00
	
	
	
	

	
	
	всего по Подпрограмме
	205104,93
	48937,90
	66543,33
	89623,70
	
	
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства федерального бюджета
	157749,30
	34384,70
	58256,00
	65108,60
	
	
	
	

	
	
	средства консолидированного бюджета Кировской области


	29725,63
	14553,20
	8287,33
	6885,10
	
	
	
	

	
	
	из них 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	18058,60
	11030,20
	3614,90
	3413,50
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	11667,03
	3523,00
	4672,43
	3471,60
	
	
	
	

	
	
	средства внебюджетных источников
	17630,00
	0,00
	0,00
	17630,00
	
	
	
	


1 Объем ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов указан согласно заявке на выделение средств федерального бюджета, представленной в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Средства федерального бюджета выделяются в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 − 2020 годах»            и подлежат корректировке в соответствии с ежегодным распоряжением Правительства Российской Федерации о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 − 2020 годах» согласно заявке на выделение средств федерального бюджета, представленной         в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Средства областного бюджета выделяются при условии возможности финансирования в ходе исполнения бюджета на соответствующий год.
______________
