PAGE  
56

Приложение № 4
Приложение № 1

                                           к Подпрограмме 

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации Подпрограммы
	№ п/п
	Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей
	Единица измерения
	2010 год (базовый)
	2013 − 2021 

годы − всего
	Значение показателя эффективности

	
	
	
	
	
	2013 год (факт)
	2014 год (факт)
	2015 год (факт)
	2016 год (факт)
	2017 год
(факт)
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	
	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области»                     на 2013 − 2021 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Доля населения, прожива-ющего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного 
в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях
	процентов
	63,3
	67,15
	66,2
	66,2
	66,2
	66,2
	66,2
	66,2
	66,2
	66,6
	67,15

	2
	Протяженность построенных (реконструированных) сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
	метров
	
	1078,0
	
	
	
	
	
	
	
	697,0
	381,0

	3
	Степень технической готовности объекта «Берегоукрепление р. Тойменка 

в г. Вятские Поляны Кировской области»
	процентов
	
	100,0
	
	
	
	
	20,1
	57,0
	84,2
	100,0
	

	4
	Степень технической готовности объекта «Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области»
	процентов
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	44
	100

	5
	Размер предотвращенного ущерба в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод
	тыс. рублей
	
	245960,0
	
	
	
	
	
	
	
	140160,0
	105800,0

	6
	Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных


	процентов
	
	60,4
	
	
	
	
	60,4
	-
	-
	-
	-

	7
	Снижение количества гидротехнических сооружений, 
в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный


	процентов
	
	9,5
	
	
	
	
	9,5
	-
	-
	-
	-

	8
	Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный


	человек
	
	91
	
	
	
	
	91
	-
	-
	-
	-

	9
	Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудов-летворительный или опасный, приведенных в безопасное техническое состояние


	процентов
	
	36,8
	
	
	
	
	36,8
	-
	-
	-
	-

	10
	Доля выполненных работ 
по данному направлению 
в рамках мероприятий
	процентов
	
	100
	
	
	
	
	100
	76
	100
	100
	100

	11
	Количество гидротехничес-ких сооружений с неудов-летворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние
	единиц
	2
	15
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	3
	2

	12
	Размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный
	тыс. рублей
	
	368615,0
	
	
	
	
	145390,0
	
	105947,0
	7358,0
	109920,0

	13
	Доля гидротехнических сооружений, приведенных 

в безопасное техническое сос-тояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности
	процентов
	8,3
	60,7
	17,8
	21,4
	25,0
	28,6
	35,7
	39,3
	46,4
	57,1
	64,3


_________
PAGE  

