|  |  | Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Кировской области от 30.08.2017 № 448-П |
| --- | --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Кировской области

«Создание новых мест в общеобразовательных

организациях» на 2018 – 2025 годы

## ПАСПОРТ

## Государственной программы Кировской области

«Создание новых мест в общеобразовательных

организациях» на 2018 – 2025 годы

| Ответственный исполнитель Государственной программы | министерство образования Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Государственной программы | отсутствуют |
| Цель Государственной программы | создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задачи Государственной программы | обеспечение односменного режима обучения в 1 – 11 (12) классах общеобразовательных организаций; перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше |
| Целевые показатели эффективности реализации Государственной программы | число новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области (введенных в рамках Государственной программы); удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях; удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных организациях; удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях; удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции; удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства |
| Этапы и сроки реализации Государственной программы | срок реализации: 2018 – 2025 годы. Этапы реализации: I этап – 2018 – 2020 годы II этап – 2021 – 2025 годы |
| Объем финансового обеспечения Государственной программы | общий объем финансирования Государственной программы составляет 12269093,33 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 8647688,13 тыс. рублей, местных бюджетов – 3621405,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы | при реализации I этапа Государственной программы (2018 – 2020 годы): к концу 2020 года 1 – 4 классы и 10 – 11 (12) классы в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену; численность обучающихся в общеобразовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами составит 100%; при реализации II этапа Государственной программы (2021 – 2025 годы): все обучающиеся 1 – 4 классов и 10 – 11 (12) классов в общеобразовательных организациях будут обучаться в одну смену; к 2024 году 5 – 9 классы в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену и будет удержан существующий односменный режим обучения; в 2025 году 100% обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта или реконструкции (здания с износом 50% и выше), в новые здания; по итогам реализации Государственной программы: в общеобразовательных организациях Кировской области будет создано 18655 новых мест; все обучающиеся в общеобразовательных организациях будут обучаться в одну смену и в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 100% обучающиеся перейдут из зданий с износом 50% и выше в новые здания общеобразовательных организаций; доля обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоуст-ройства, составит 100%. |

- Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Государственная программа Кировской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018 – 2025 годы (далее – Государственная программа) разработана в целях исполнения пункта 1.26 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 в соответствии с программой «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы». В 2016 – 2017 годах мероприятия данной федеральной программы реализовывались на территории региона в рамках подпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595 «О государственной программе Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 годы».

В условиях модернизации общего образования необходимым становится соз-дание в общеобразовательных организациях современных условий обучения, которые определяются федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (далее – ФГОС), санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами.

В 2016/2017 учебном году число учащихся дневных общеобразовательных организаций Кировской области составило 129860 человек, из них ФГОС осваивали 70% школьников. Это 1 – 7 классы всех общеобразовательных организаций и 8 классы государственных школ. В 2020/2021 учебном году по ФГОС будут обучаться все школьники области.

В соответствии с ФГОС в общеобразовательных организациях требуется соз-дать необходимые условия, в частности, для организации внеурочной деятельности обучающихся. За 11 лет обучения необходимо обеспечить до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю), что невозможно сделать при двухсменном режиме работы общеобразовательных организаций. Поэтому в школах должна быть обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену обучения.

Односменный режим работы школ позволит создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, будет способствовать повышению качества предоставления услуг дополнительного образования детей, расширит возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом и спортом.

В целях создания новых мест в общеобразовательных организациях региона и обеспечения односменного режима работы реализуются мероприятия по строительству и реконструкции зданий школ, капитальному ремонту объектов инфраструктуры образовательных организаций.

В 2016 году в эксплуатацию введены новые здания 3 общеобразовательных организаций: школы с дошкольными группами в с. Колосово Шабалинского района, школы с дошкольными группами в пос. Гостовский Шабалинского района, школы с физкультурно-оздоровительным комплексом в микрорайне Зиновы города Кирова. Школы в пос. Гостовский и в микрорайоне Зиновы выкуплены с привлечением средств федерального бюджета. В результате было введено 1090 мест, из которых 1070 мест с учетом объема софинансирования из федерального бюджета. Вследст-вие реализованных мероприятий по оптимизации загруженности школ введено 87 мест. Общее количество созданных мест составило 1177.

Правительством области приняты меры по оптимизации сети общеобразовательных организаций. В настоящее время формируется новая сеть общеобразовательных организаций, включающая школьные округа и образовательные кластеры. Все виды ресурсов, особенно на старшей ступени обучения, концентрируются в крупных, так называемых опорных школах.

В области реализуются мероприятия по повышению доступности качественного образования для детей из отдаленных сельских населенных пунктов, а также детей-инвалидов.

Для подвоза детей в образовательные организации в 2016 году закуплено 63 транспортных средства. Парк школьных автобусов области на 01.07.2017 составляет 247 единиц, осуществляется подвоз свыше 5 тыс. учащихся.

Активно используются дистанционные технологии обучения. В 2016/2017 учебном году в Кировском областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении «Центр дистанционного образования детей» всем детям-инвалидам, изъявившим желание обучаться дистанционно, при условии отсутствия медицинских противопоказаний такая возможность предоставлена. В центре обучалось 239 детей, нуждающихся в индивидуальном обучении, из 40 муниципальных образований и 583 учащихся 16 школ из 10 районов области. В 2016/2017 учебном году удовлетворены запросы школ, не имеющих достаточного числа педагогических кадров и подавших заявки для организации дистанционного обучения.

Принятые меры за 2016 – 2017 годы позволили увеличить численность школьников, обучающихся в соответствии с современными требованиями к образовательному процессу, однако не решили проблемы обеспечения доступности качественного образования в целом.

В 2016/2017 учебном году вторая смена в общеобразовательных организациях сохранилась в 21 из 45 муниципальных образований Кировской области, 21,9 тыс. учащихся (что составляет 17%) из 83 школ области обучались в две смены.

Особо остро проблема обеспечения односменного режима обучения стоит в областном центре. В 2016/2017 учебном году по сравнению с предыдущим годом численность обучающихся в дневных государственных общеобразовательных организациях города Кирова увеличилась на 5% и достигла 51,8 тыс. человек. При этом во вторую смену обучалось 15,7 тыс. человек, что составило 30,3% от общего количества учащихся областного центра и 71,7% от общего количества учащихся облас-ти, обучающихся во вторую смену.

В 2017/2018 учебном году в области прогнозируется рост числа обучающихся
на 2,3%, в том числе первоклассников на 3,3%. В городе Кирове численность обучающихся прогнозируется с увеличением на 4%.

В течение ближайших 10 лет согласно информации муниципальных образований ожидается рост численности детей школьного возраста более чем на 15%.

По данным федерального статистического наблюдения на 01.01.2017 38 зданий в 33 общеобразовательных организациях требуют капитального ремонта. Численность обучающихся в данных зданиях составляет 8419 человек. В 35 учреж-дениях с общей численностью 1359 учащихся отсутствуют необходимые виды благоустройства. Требуется вывод таких зданий общеобразовательных организаций из эксплуатации и перевод обучающихся на новые места с современными условиями обучения.

Старшеклассникам из отдаленных сельских населенных пунктов для получения профильного образования в государственных общеобразовательных организациях требуется создать современные условия для их проживания в пришкольных интернатах, во многих из которых на сегодняшний день необходимо проведение капитального ремонта.

Таким образом, при существующей инфраструктуре с учетом положительной демографической ситуации проблема обеспечения доступности качественного обучения школьников будет обостряться, особенно в городской местности. Прогнозируемая потребность в новых местах до 2025 года составляет около 25 тысяч.

С учетом состояния муниципальных систем общего образования и демографических перспектив в области для ввода дополнительных и сохранения имеющихся мест в школах требуются строительство, выкуп (приобретение) новых современных зданий школ, а также ремонт, реконструкция имеющихся зданий и объектов общеобразовательных организаций в рамках настоящей Государственной программы, а также в рамках соответствующих муниципальных программ.

Данная задача должна решаться и за счет оптимизации загруженности школ, и за счет развития негосударственного сектора по оказанию образовательных услуг.

Необходимость реализации Государственной программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государст-венной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации данной Государственной программы определены в соответствии со следующими документами:

перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 
№ Пр-2821 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014;

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»;

программой «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 – 2025 годы».

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере общего образования целью Государственной программы является создание новых мест в общеобразовательных  организациях области  в соответствии  с прогнозируемой  по-

требностью и современными требованиями к условиям обучения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

обеспечение односменного режима обучения в 1 – 11 (12) классах общеобразовательных организаций;

перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше.

Показателями эффективности, характеризующими достижение поставленной цели и решение задач Государственной программы, являются:

число новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области (введенных в рамках Государственной программы);

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;

удельный вес численности обучающихся по образовательным программам на-чального общего образования в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях;

удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в общеобразовательных организациях;

удельный вес численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях;

удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции;

удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы отражены в приложении № 1 к Государственной программе.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Государст-венной программы представлена в приложении № 2 к Государственной программе.

Срок реализации Государственной программы: 2018 – 2025 годы.

Государственную программу планируется реализовать в два этапа:

I этап – 2018 – 2020 годы;

II этап – 2021 – 2025 годы.

При реализации I этапа Государственной программы (2018 – 2020 годы):

к концу 2020 года 1 – 4 классы и 10 – 11 (12) классы в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену;

численность обучающихся в общеобразовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами составит 100%.

При реализации II этапа Государственной программы (2021 – 2025 годы):

все обучающиеся 1 – 4 классов и 10 – 11 (12) классов в общеобразовательных организациях будут обучаться в одну смену;

к концу 2024 года 5 – 9 классы в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену и будет удержан существующий односменный режим обучения;

в 2025 году 100% обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта или реконструкции (здания с износом 50% и выше), в новые здания.

По итогам реализации Государственной программы:

в общеобразовательных организациях Кировской области будет создано 18655 новых мест;

все обучающиеся в общеобразовательных организациях будут обучаться в одну смену и в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

100% обучающиеся перейдут из зданий с износом 50% и выше в новые здания общеобразовательных организаций;

доля обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройства, составит 100%.

- Обобщенная характеристика мероприятий Государственной программы

Достижение цели Государственной программы осуществляется путем выполнения комплекса отдельных мероприятий. В рамках отдельного мероприятия «Строительство или выкуп (приобретение) зданий и объектов общеобразовательных организаций» в 2018 – 2025 годах планируется проведение мероприятий по строительству и выкупу (приобретению) зданий и объектов 31 общеобразовательной организации. При строительстве школ предполагается использовать типовые проекты, предусматривающие соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, что позволит использовать помещения для разных видов деятельности.

При приобретении зданий для размещения образовательных организаций также осуществляется приобретение оборудования, объектов благоустройства и иных объектов недвижимости (сооружений), предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий, необходимых для функционирования образовательной организации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям образовательных организаций, оборудованию помещений образовательной организации, оборудованию и содержанию территорий образовательных организаций, условиям размещения образовательных организаций, установленными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В рамках отдельного мероприятия «Модернизация существующей инфраструктуры общего образования (реконструкция, капитальный ремонт зданий и объектов общеобразовательных организаций)» предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта 96 зданий и объектов и реконструкции 7 зданий и объектов.

Объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта общеобразовательных организаций определены на основании анализа соответствия состояния зданий и объектов образовательных организаций современным требованиям с учетом прогнозов демографической ситуации и планов формирования и оптимизации сети образовательных учреждений области.

Бюджетам муниципальных образований Кировской области из областного бюджета в рамках реализации Государственной программы предоставляются межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в виде субсидий на капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций, на приобретение зданий для размещения образовательных организаций с их оснащением, на строительство и реконст-рукцию зданий и объектов образовательных организаций.

Условия предоставления и методики расчета вышеназванных субсидий представлены в приложениях № 3, № 4, № 5 к Государственной программе.

Перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта общеобразовательных организаций, а также объектов, планируемых к приобретению для размещения общеобразовательных организаций, в рамках Государственной программы представлен в приложении № 6 к Государственной программе.

- Основные меры правового регулирования в сфере реализации Государственной программы

В целях реализации Государственной программы ответственным исполнителем планируется разработка нормативных правовых актов Кировской области. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государст-венной программы представлены в приложении № 7 к Государственной программе.

В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена изменениями в федеральном и региональном законодательстве, а также принятием соответствующих управленческих решений.

- Ресурсное обеспечение Государственной программы

Расходы Государственной программы формируются за счет средств областного и местных бюджетов.

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 12269093,33 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 8647688,13 тыс. рублей, местных бюджетов – 3621405,2 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Объемы финансирования мероприятий Государственной программы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджетов и результатов оценки эффективности реализации Государственной программы.

Информация о расходах на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета представлена в приложении № 8 к Государственной программе.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 9 к Го-сударственной программе.

Объем финансирования Государственной программы по основным направлениям финансирования представлен в таблице.

| Направления финансирования Государственной программы | Объем финансирования государственной программы в 2018 – 2025 годах (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Капитальные вложения | 12269093,33 | 2433674,33 | 2290700 | 2574200 | 1630100 | 1127000 | 1072419 | 842000 | 299000 |
| Прочие расходы | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого | 12269093,33 | 2433674,33 | 2290700 | 2574200 | 1630100 | 1127000 | 1072419 | 842000 | 299000 |

- Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками

К основным рискам реализации Государственной программы следует отнести финансовые. Сокращение объемов финансирования Государственной программы из федерального бюджета, а также дефицит средств областного и местных бюджетов могут привести к финансированию Государственной программы в неполном объеме. К финансовым рискам также относится неэффективное и нерациональное использование ресурсов Государственной программы.

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять следующие меры:

организовать мониторинг хода реализации мероприятий Государственной программы, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов Государственной программы;

провести экономический анализ использования ресурсов Государственной программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию Государственной программы в соответствии с ожидаемыми результатами, а также позволяющий определить меры по привлечению внебюджетных и кредитных ресурсов.

При реализации Государственной программы могут возникнуть непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться прогнозирование реализации Государственной программы с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Кроме того, существует социальный риск, связанный с низкой информированностью образовательного сообщества, а также общества в целом о ходе реализации Государственной программы. Для предотвращения и минимизации социального риска планируется организовать широкое привлечение общественности и образовательного сообщества к обсуждению проекта Государственной программы, к реализации и оценке ее результатов, а также обеспечить публичность отчетов и итогового доклада о ходе реализации Государственной программы.

- Участие муниципальных образований области в реализации Государст-венной программы

Бюджетам муниципальных образований Кировской области из областного бюджета в рамках реализации Государственной программы предоставляются субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения:

субсидии на строительство и реконструкцию зданий и объектов образовательных организаций;

субсидии на капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций;

субсидии на приобретение зданий для размещения образовательных организаций с их оснащением.

С целью решения вопросов местного значения муниципальные образования области разрабатывают муниципальные программы, предусматривающие софинансирование мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях.

Прогнозируемый объем расходов местных бюджетов приведен в приложении № 9 к Государственной программе.

____________