Приложение № 1

Приложение № 1

к Государственной программе

ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕДЕНИЯХ

о целевых показателях эффективности реализации государственной программы Кировской области

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018 – 2025 годы

| № п/п | Наименование Государственной программы, отдельного меро-приятия, показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (базовый) | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| # 1 | Государственная программа Кировской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» на 2018 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области (введенных в рамках Государственной программы) | единиц | 1177 | 1000 | 20 | 3895 | 3000 | 3159 | 2915 | 2190 | 2440 | 1066 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Строительство или выкуп (приобретение) зданий и объектов общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов и зданий общеобразовательных организаций, введенных в эксплуатацию в результате строительства или выкупа (приобретения) | единиц | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | Отдельное мероприятие «Модернизация существующей инфраструктуры общего образования (реконструкция, капитальный ремонт зданий и объектов общеобразовательных организаций)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общеобразовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт, реконструкция | единиц | - | - | - | 2 | 3 | 25 | 26 | 16 | 13 | 18 |

____________