13

Приложение № 1
      УТВЕРЖДЕНЫ








      постановлением  Правительства 

      Кировской области


от 12.04.2017    № 59/197 

 ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядке проведения проверки инвестиционных проектов 
на предмет эффективности использования средств областного 
бюджета, направляемых на капитальные вложения
1. В разделе 1 «Общие положения»:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок), определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов,  предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или)  техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения
(далее – проверка)».

1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Проверка проводится в отношении инвестиционных проектов, планируемых к включению в государственные программы Кировской области (в планы реализации государственных программ Кировской области), предусматривающих:
1.2.1. Строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности Кировской области и приобретение объектов недвижимого имущества государственной собственности Кировской области.
 1.2.2. Строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, в отношении которых в рамках государственных программ Кировской области предоставляются субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений.
1.2.3. Строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объектов капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, не являющихся областными государственными (муниципальными) учреждениями и областными государственными (муниципальными) унитарными предприятиями,  и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных организаций.
В отношении инвестиционных проектов, указанных в подпунктах 1.2.1, 1.2.3 настоящего Порядка, проверка проводится до принятия решения, связанного с осуществлением бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета в объекты капитального строительства, в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 24.07.2014 № 272/491 «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Кировской области от 24.07.2014 № 272/491). 
В отношении инвестиционных проектов, указанных в подпункте 1.2.2 настоящего Порядка, проверка проводится до принятия в установленном порядке решений о распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений, а в случае проведения конкурсного отбора объектов капитального строительства муниципальной собственности (приобретения объектов недвижимого имущества муниципальной собственности) – до принятия в установленном порядке решений об утверждении победителей указанных отборов».
1.3. В пункте 1.3 слова «, в целях реализации указанного инвестиционного проекта» исключить.

1.4. В пункте 1.4:

1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.4. Проверка проводится для принятия Правительством Кировской области решений о предоставлении средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Кировской области 
от 24.07.2014 № 272/491:».

1.4.2. Абзац второй подпункта 1.4.1 изложить в следующей редакции:

«подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств областного бюджета;».

1.4.3. Абзац второй подпункта 1.4.3 изложить в следующей редакции:

«подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение осуществляется с использованием средств областного бюджета;».

1.4.4. Подпункт 1.4.5 изложить в следующей редакции:

«1.4.5. Для предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся областными государственными (муниципальными) учреждениями и областными государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных организаций».

1.5. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Проверка осуществляется на основании документов, представленных ответственными исполнителями, соисполнителями государственных программ Кировской области (далее – заявители).

Руководители органов исполнительной власти области – ответственных исполнителей и соисполнителей государственных программ несут персональную ответственность за своевременность и достоверность представления документов на проверку». 

2. В разделе 2 «Порядок проведения проверки»:

2.1. В пункте 2.1:

2.1.1. Подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«2.1.1. Заявление на проведение проверки в произвольной форме с указанием прилагаемых документов».

2.1.2. Подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

«2.1.2. Исходные данные для расчета интегральной оценки, обосновывающие целесообразность финансирования инвестиционного проекта общественной инфраструктуры с привлечением средств областного бюджета и включающие следующие документы:

обоснование социально-экономической целесообразности осуществления капитальных вложений (далее – обоснование), включая: характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения объекта; обоснование отсутствия возможности осуществления соответствующими органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий, отнесенных к предмету их ведения, для оказания качественных государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) в населенном пункте;  цели инвестиционного проекта, краткое описание инвестиционного проекта; обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую(ые) в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства; обоснованную информацию о количестве благополучателей; количественные показатели, характеризующие прямые и конечные социально-экономические результаты реализации проекта, согласно приложению № 1. Обоснование подписывается руководителем заявителя либо уполномоченным им на подписание должностным лицом;
паспорт инвестиционного проекта согласно приложению № 2;

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объекта капитального строительства (при наличии) либо результаты проверки сметной стоимости инвестиционного проекта (при наличии), проводимой в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 13.09.2010 № 68/445 «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета», в случае отсутствия необходимости получения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

копию документа об утверждении проектной документации (при наличии);

документальное подтверждение возможности софинансирования строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и (или) технического перевооружения объекта из других источников финансирования (средств федерального бюджета, средств местных бюджетов, внебюджетных источников) и планируемого размера софинансирования (при наличии возможности такого софинансирования);

документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах (при наличии) согласно приложению № 2–1;
иную документально подтвержденную информацию, позволяющую оценить социально-экономическую и (или) бюджетную эффективность объекта и обосновать расчет интегральной оценки».

2.2. В пункте 2.2:

2.2.1. Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Заявление на проведение проверки в произвольной форме с указанием прилагаемых документов».

2.2.2. Подпункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2.2. Исходные данные для расчета интегральной оценки, обосновывающие целесообразность финансирования инвестиционного проекта транспортной инфраструктуры за счет средств областного бюджета и включающие следующие документы:

обоснование социально-экономической целесообразности осуществления капитальных вложений, включая: характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью строительства, реконструкции объекта, обоснование отсутствия возможности осуществления соответствующими органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий, отнесенных к предмету их ведения, для оказания качественных государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) в населенном пункте; цели инвестиционного проекта, краткое описание инвестиционного проекта; подтверждение необходимости строительства, реконструкции объекта транспортной инфраструктуры исходя из его технического состояния; обоснование спроса на услуги, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта; количественные показатели, характеризующие прямые и конечные социально-экономические результаты реализации проекта, согласно приложению № 1. Обоснование подписывается руководителем заявителя либо уполномоченным им на подписание должностным лицом;
информацию об интенсивности транспортного потока в сутки на участке дороги, подписанную руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) или руководителем органа местного самоуправления при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

паспорт инвестиционного проекта согласно приложению № 2;

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии) либо результаты проверки сметной стоимости инвестиционного проекта (при наличии), проводимой в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 13.09.2010 № 68/445 «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета», в случае отсутствия необходимости получения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

копию документа об утверждении проектной документации (при наличии);

документальное подтверждение возможности софинансирования строительства, реконструкции объекта из других источников финансирования (средств федерального бюджета, средств местных бюджетов, внебюджетных источников) и планируемого размера софинансирования (при наличии возможности такого софинансирования);

документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах (при наличии) согласно приложению № 2–1;

иную документально подтвержденную информацию, позволяющую оценить социально-экономическую и (или) бюджетную эффективность объекта и обосновать расчет интегральной оценки».

2.3. В пункте 2.3:

2.3.1. Подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:

«2.3.1. Заявление на проведение проверки в произвольной форме с указанием прилагаемых документов».

2.3.2. Подпункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:

«2.3.2. Исходные данные для расчета интегральной оценки, обосновывающие целесообразность финансирования инвестиционного проекта на приобретение объекта недвижимого имущества за счет средств областного бюджета и включающие следующие документы:

обоснование социально-экономической целесообразности  осуществления бюджетных инвестиций (далее – обоснование осуществления бюджетных инвестиций), включая: характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью приобретения объекта недвижимого имущества; обоснование отсутствия возможности осуществления соответствующими органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий, отнесенных к предмету их ведения, для оказания качественных государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) в населенном пункте; цели инвестиционного проекта, краткое описание инвестиционного проекта;  обоснование необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства (реконструкции) объекта, а также обоснование выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества); обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую(ые) в результате реализации инвестиционного проекта по приобретению объекта недвижимого имущества; обоснованную информацию о количестве благополучателей; количественные показатели, характеризующие прямые и конечные социально-экономические результаты реализации проекта, согласно приложению № 1. Обоснование осуществления бюджетных инвестиций подписывается руководителем заявителя либо уполномоченным им на подписание должностным лицом;
паспорт инвестиционного проекта согласно приложению № 2;

обоснование затрат на приобретение объекта недвижимого имущества, содержащее обоснование стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (включая копию отчета об оценке рыночной стоимости объекта, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности (при наличии);

информацию министерства государственного имущества Кировской области об отсутствии в казне Кировской области объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается;

документальное подтверждение возможности софинансирования приобретения объекта недвижимого имущества из других источников финансирования (средств федерального бюджета, средств местных бюджетов, внебюджетных источников) и планируемого размера софинансирования (при наличии возможности такого софинансирования);

документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах (при наличии) согласно приложению № 2–1;

иную документально подтвержденную информацию, позволяющую оценить необходимость приобретения конкретного объекта недвижимого имущества и обосновать расчет интегральной оценки».

2.4. В пункте 2.4:

2.4.1. Подпункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Заявление на проведение проверки в произвольной форме с указанием прилагаемых документов».

2.4.2. Подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:

«2.4.2. Исходные данные для расчета интегральной оценки, обосновывающие целесообразность финансирования инвестиционного проекта, реализуемого юридическим лицом, за счет средств областного бюджета и включающие следующие документы:

обоснование социально-экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций, включая: характеристику проблемного вопроса, решаемого с помощью строительства, реконструкции, приобретения объекта недвижимого имущества; цели инвестиционного проекта, краткое описание инвестиционного проекта; обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую(ые)  в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества); обоснованную информацию о количестве благополучателей; количественные показатели, характеризующие прямые и конечные социально-экономические результаты реализации проекта, согласно приложению № 1. Обоснование осуществления бюджетных инвестиций подписывается руководителем заявителя либо уполномоченным им на подписание должностным лицом;
паспорт инвестиционного проекта согласно приложению № 2;

документальное подтверждение возможности софинансирования инвестиционного проекта, реализуемого юридическим лицом, из других источников финансирования (средств федерального бюджета, средств местных бюджетов, внебюджетных источников) и планируемого размера софинансирования (при наличии возможности такого софинансирования);

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и (или) техническое перевооружение объекта капитального строительства (при наличии) либо результаты проверки сметной стоимости инвестиционного проекта (при наличии), проводимой в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 13.09.2010 № 68/445 «О проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета», в случае отсутствия необходимости получения государственной экспертизы проектной документации – для объектов капитального строительства;

копию документа об утверждении проектной документации (при наличии) – для объектов капитального строительства;

обоснование затрат на приобретение объекта недвижимого имущества, содержащее обоснование стоимости приобретения объекта недвижимого имущества (включая копию отчета об оценке рыночной стоимости объекта, подготовленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, при наличии), – при приобретении объектов недвижимого имущества;

документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах (при наличии) согласно приложению № 2–1;

иную документально подтвержденную информацию, позволяющую оценить социально-экономическую и (или) бюджетную эффективность объекта капитального строительства или необходимость приобретения конкретного объекта недвижимого имущества в случае приобретения объекта недвижимого имущества, а также обосновать расчет интегральной оценки».

2.5. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. В случае пересчета стоимости инвестиционного проекта на последующие годы заявителем применяются индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал, предоставляемые в установленном порядке Министерством экономического развития Российской Федерации».

3. В разделе 3 «Выдача заключения об эффективности инвестиционного проекта»:
3.1. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.3.1. При увеличении стоимости инвестиционного проекта (предполагаемой (предельной) стоимости) более чем на 10%, но не менее чем на 1 млн. рублей, в том числе в случае изменения проектной документации объекта капитального строительства».

3.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Заключение подписывается руководителем министерства экономического развития или уполномоченным им должностным лицом».

4. Внести в приложение № 2 к Порядку следующие изменения: 

4.1. В пункте 10 слова «Сметная стоимость» заменить словом «Стоимость».

4.2. В пункте 11 слова «Сметная стоимость» заменить словом «Стоимость».

4.3. Пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции: 

«12. Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя)** _________________________________________________ .

13.  Отношение  стоимости  инвестиционного  проекта  в текущих 
ценах*** к количественным     показателям    (показателю)    результатов    реализации инвестиционного проекта, млн. рублей/на единицу результата, ______________________________________________________________ ».

4.4. Сноску «** В ценах года расчета стоимости инвестиционного проекта, указанной в  пункте  9  настоящего  паспорта  инвестиционного  проекта (по заключению государственной   экспертизы,  для  предполагаемой  (предельной)  стоимости строительства   –   в   ценах   года   представления   настоящего  паспорта инвестиционного проекта)» изложить в следующей редакции:

«** Указываются показатели, характеризующие прямые (непосредственные) результаты реализации инвестиционного проекта (мощность объекта, прирост мощности в случае реконструкции, общая площадь объекта и т.п.)».

 4.5.  Дополнить сноской следующего содержания:

«***  В ценах года расчета стоимости инвестиционного проекта, указанной в  пункте  9  настоящего  паспорта  инвестиционного  проекта (по заключению государственной   экспертизы,  для  предполагаемой  (предельной)  стоимости строительства   –   в   ценах   года   представления   настоящего  паспорта инвестиционного проекта)».

5. Дополнить приложением № 2–1 к Порядку согласно приложению 
№ 1.
6. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

7. Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

8. Приложение № 5 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

9.  Приложение № 6 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
____________
