PAGE  
41

Приложение № 5
Приложение № 3

к Подпрограмме
ПЕРЕЧЕНЬ

 мероприятий Подпрограммы 

(тыс. рублей)

	№

п/п
	Наименование инвестиционного проекта,
мероприятия
	Источники финансирования
	2013 – 2020 годы
	Срок реализации
	Мощ-ность объекта
	Единица изме-рения
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	всего
	                                             в том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	2013 год

(факт)
	2014 

год

(факт)
	2015 
год
(факт)
	2016 
год
	2017 
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	
	
	
	

	
	Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство (реконструкция) объектов берегоукрепления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области2
	федеральный бюджет1
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	2017 – 2018  годы
	697
	метров
	повышение защищеннос-ти от не-гативного воз-действия вод

	
	
	областной бюджет
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	7439,14
	
	
	
	
	3240,16
	4198,98
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области2
	федеральный бюджет1
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	2018 – 2019 годы
	381
	метров
	повышение защищеннос-ти от не-гативно-го воз-дейст-вия вод

	
	
	областной бюджет
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	2560,00
	
	
	
	
	
	1700,00
	860,00
	
	
	
	
	

	1.3
	Строительство сооружений защиты от негативного воздействия вод3
	федеральный бюджет1
	22400,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	22400,00
	2019 – 2020 годы
	500
	метров
	повышение защищеннос-ти от не-гативно-го воз-дейст-вия вод

	
	
	областной бюджет
	470,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	470,00
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	3193,00
	
	
	
	
	
	
	1930,00
	1263,00
	
	
	
	

	1.4
	Разработка проектно-сметной документации по строительству берегоукрепления р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области2
	областной бюджет
	1293,20
	895,40
	397,80
	
	
	
	
	
	
	2013 – 2014 годы
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	640,40
	469,70
	170,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Разработка проектно-сметной документации по 
строительству берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в      г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области2
	областной бюджет

	3010,50
	
	1050,00
	1960,50
	
	
	
	
	
	2014 –2015 годы
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	1290,40
	
	450,00
	840,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Разработка проектно-сметной документации на строительство сооружений защиты от негативного воздействия вод3
	областной бюджет
	3200,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	3200,00
	2019 – 2020 годы
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	3440,00
	
	
	
	
	
	
	2070,00
	1370,00
	
	
	
	

	
	
	всего по подразделу 1
	48936,64
	1365,10
	2068,50
	2800,90
	0,00
	3240,16
	5898,98
	4860,00
	28703,00
	
	
	
	

	
	
	в том числе
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	средства федерального бюджета
	22400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22400,00
	
	
	
	

	
	
	средства консолидированного бюджета Кировской области
	26536,64
	1365,10
	2068,50
	2800,90
	0,00
	3240,16
	5898,98
	4860,00
	6303,00
	
	
	
	

	
	
	из них
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	7973,70
	895,40
	1447,80
	1960,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3670,00
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	18562,94
	469,70
	620,70
	840,40
	0,00
	3240,16
	5898,98
	4860,00
	2633,00
	
	
	
	

	2
	Реконструкция  гидротехнических сооружений 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Реконструкция гидроузла на 

р. Зеквай у д. Зимник Кильмезского района Кировской об-ласти2
	областной бюджет
	6456,80
	6456,80
	
	
	
	
	
	
	
	2013 год
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние



	
	
	местный бюджет
	778,30
	778,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Реконструкция гидроузла на р. Идык у д. Пестерево Кильмезского района Кировской области2
	федеральный бюджет1
	0,00
	 
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	2018 – 2019  годы
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние


	
	
	областной бюджет
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	1820,83
	
	
	
	
	
	690,98
	1129,85
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	17630,00
	
	
	
	
	
	
	
	17630,00
	
	
	
	

	2.3
	Реконструкция гидроузла Сред-недаровского пруда Даровского района Кировской области2
	федеральный бюджет1
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	2018 год
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние


	
	
	областной бюджет
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	158,95
	
	
	
	
	
	158,95
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Реконструкция гидротехнических сооружений3
	федеральный бюджет1
	23000,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	23000,00
	2019 – 2020 годы
	2
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопас-
ное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	975,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	975,00
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	3000,00
	
	
	
	
	
	
	1650,00
	1350,00
	
	
	
	

	2.5
	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции гидроузла на р. Идык у д. Пестерево Кильмезского района Кировской области2
	областной бюджет
	1660,90
	1660,90
	
	
	
	
	
	
	
	2013 год
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	711,90
	711,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции гидроузла Сред-недаровского пруда Даровского района Кировской области2
	областной бюджет
	2374,30
	
	
	1963,10
	411,20
	
	
	
	
	2015 – 2016 годы
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	1017,70
	
	
	841,40
	176,30
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию гидротехнических сооружений3
	областной бюджет
	2200,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	2200,00
	2019 – 2020 годы
	2
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	3889,00
	
	
	
	
	
	
	2954,00
	935,00
	
	
	
	

	
	
	всего по подразде-

лу 2
	65673,68
	9607,90
	0,00
	2804,50
	587,50
	0,00
	849,93
	5733,85
	46090,00
	
	
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства 

федерального бюджета
	23000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23000,00
	
	
	
	

	
	
	средства консолидированного бюджета Кировской области
	25043,68
	9607,90
	0,00
	2804,50
	587,50
	0,00
	849,93
	5733,85
	5460,00
	
	
	
	

	
	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	13667,00
	8117,70
	0,00
	1963,10
	411,20
	0,00
	0,00
	0,00
	3175,00
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	11376,68
	1490,20
	0,00
	841,40
	176,30
	0,00
	849,93
	5733,85
	2285,00
	
	
	
	

	
	
	средства внебюджетных источников
	17630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17630,00
	
	
	
	

	3
	Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Песков-ка в пгт Песковка Омутнинского района Кировской области2
	федеральный бюджет1
	12187,50
	12187,50
	
	
	
	
	
	
	
	2013 год
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	314,60
	314,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	733,90
	733,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Капитальный ремонт гидроузла водохранилища в пос. Климковка Белохолуницкого района Кировской об-ласти2
	федеральный бюджет1
	2943,34
	
	
	2387,64
	555,7
	
	
	
	
	2015 – 2016 годы
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	1879,80
	
	
	1066,10
	813,7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	434,26
	
	
	267,40
	166,86
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Капитальный  ремонт гидроузла на р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района Кировской об-ласти2

	федеральный бюджет1
	14356,87
	4762,90
	9593,97
	
	
	
	
	
	
	2013 – 2014 годы
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в бе-зопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	302,10
	100,30
	201,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	местный бюджет
	597,00
	194,80
	402,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Капитальный ремонт гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда в пгт Нема Нем-ского района Кировской области2
	федеральный бюджет1
	22148,40
	
	10954,4
	11194,00
	
	
	
	
	
	2014 – 2015 годы
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	5934,37
	
	3026,87
	2907,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	1396,10
	
	769,70
	626,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Капитальный ремонт крепления верхового откоса плотины и крепления отко-
сов водоотводящего канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища2
	федеральный бюджет1
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	2017 год
	1
	единиц
	приведение гидротехнических  сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	557,06
	
	
	
	
	557,06
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Капитальный ремонт гидроузла на р. Ваш-транга у с. Путиново Кикнурского района Кировской области2

	федеральный бюджет1
	7700,00
	
	
	
	
	
	
	
	7700,00
	2020 год
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	2000,00
	
	
	
	
	
	
	
	2000,00
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	534,00
	
	
	
	
	
	
	
	534,00
	
	
	
	

	3.7
	Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Лумпун у д. Заякинцы Унинского района Кировской области2

	федеральный бюджет1
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	2018 год
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	926,37
	
	
	
	
	
	926,37
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Капитальный ремонт гидроузла на р. Ройка у с. Большой Рой Уржумского района Кировской области2
	федеральный бюджет1
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	2017 – 2018 годы
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в бе-зопасное техническое состояние

	
	
	областной бюджет
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	932,14
	
	
	
	
	466,07
	466,07
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Капитальный ремонт гидроузла на р. Ивкина у с. Воронье Верхошижемского района Кировской области2
	федеральный бюджет1
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	2017 год
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в бе-зопасное техническое состояние


	
	
	областной бюджет
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	647,49
	
	
	
	
	647,49
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	Капитальный ремонт гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области
	федеральный бюджет1
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	2018 – 2019 годы
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в бе-зопасное техническое состояние


	
	
	областной бюджет
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	1304,50
	
	
	
	
	
	521,80
	782,70
	
	
	
	
	

	3.11
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности3
	федеральный бюджет1
	13243,50
	 
	 
	 
	
	
	
	0,00
	13243,50
	2019 – 2020 годы
	2
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в 

безопасное техническое состояние


	
	
	областной бюджет
	3948,50
	 
	 
	 
	
	
	
	0,00
	3948,50
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	2641,22
	 
	 
	 
	
	
	
	1717,76
	923,46
	
	
	
	

	3.12
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту крепления верхового откоса плотины и крепления откосов водоотводящего канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища Кировской области2
	областной бюджет
	524,30
	 
	524,30
	
	
	
	
	
	
	2014 год
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	224,70
	 
	224,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.13
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда в             пгт Нема Немского района Кировской области2


	областной бюджет
	1249,00
	1249,00
	
	
	
	
	
	
	
	2013 год
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	536,00
	536,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.14
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла водохранилища в пос. Климковка Белохолуницкого района Кировской области2
	областной бюджет
	223,10
	223,10
	
	
	
	
	
	
	
	2013 год
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	199,60
	199,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.15
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла на р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района Кировской области2
	областной бюджет
	594,50
	594,50
	
	
	
	
	
	
	
	2013 год
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	254,80
	254,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.16
	Разработка проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту гидроузла на р. Ивкина у д. Воронье 
Верхошижемского района Кировской области2
	областной бюджет
	2030,00
	
	2030,00
	
	
	
	
	
	
	2014 год
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	870,00
	
	870,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.17
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла на р. Ваштранга у       с. Путиново Кикнурского района Кировской облас-ти2
	областной бюджет
	0,00
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	2019 год
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	555,00
	
	
	
	
	
	
	555,00
	
	
	
	
	

	3.18
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту  гидроузла водохранилища на р. Лумпун у д. За-якинцы Унинского района Кировской области2
	областной бюджет
	1887,20
	
	
	1887,20
	
	
	
	
	
	2015 год
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	808,80
	
	
	808,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.19
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидроузла на р. Ройка у с. Большой Рой Уржумского района Кировской области2
	областной бюджет
	3115,00
	
	
	
	3115,00
	
	
	
	
	2016 год
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	1335,00
	
	
	
	1335,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.20
	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области2
	областной бюджет
	0,00
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	2017 год
	1
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	1370,90
	
	
	
	
	1370,90
	
	
	
	
	
	
	

	3.21
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности3
	областной бюджет
	2800,00
	 
	 
	 
	
	
	
	0,00
	2800,00
	2019 – 2020 годы
	3
	проектов
	

	
	
	местный бюджет
	4550,00
	 
	 
	 
	
	
	
	3350,00
	1200,00
	
	
	
	

	3.22
	Текущий ремонт откоса берегоукрепления р. Вятка у г. Вятские Поляны Кировской области2
	областной бюджет
	525,30
	525,30
	
	
	
	
	
	
	
	2013 год
	1
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	местный бюджет
	100,70
	100,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.23
	Текущий ремонт гидросооружений, находящихся в муниципальной собственности3
	областной бюджет
	13508,10
	 
	 
	
	
	
	
	0,00
	13508,10
	2019 – 2020 годы
	
	единиц
	приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние

	
	
	местный бюджет
	6612,40
	 
	 
	
	
	
	
	4790,30
	1822,10
	
	
	
	

	
	
	всего по подразделу  3
	141537,42
	21977,00
	28597,94
	21145,04
	5986,26
	3041,52
	1914,24
	11195,76
	47679,66
	
	
	
	

	
	
	в том числе
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	средства 

федерального бюджета
	72579,61
	16950,40
	20548,37
	13581,64
	555,70
	0,00
	0,00
	0,00
	20943,50
	
	
	
	

	
	
	средства консолидированного бюджета Кировской области
	68957,81
	5026,60
	8049,57
	7563,40
	5430,56
	3041,52
	1914,24
	11195,76
	26736,16
	
	
	
	

	
	
	из них
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	40835,87
	3006,80
	5782,97
	5860,80
	3928,70
	0,00
	0,00
	0,00
	22256,60
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	28121,94
	2019,80
	2266,60
	1702,60
	1501,86
	3041,52
	1914,24
	11195,76
	4479,56
	
	
	
	

	
	
	всего по Подпрограмме
	256147,74
	32950,00
	30666,44
	26750,44
	6573,76
	6281,68
	8663,15
	21789,61
	122472,66
	
	
	
	

	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства 

федерального бюджета
	117979,61
	16950,40
	20548,374
	13581,64
	555,70
	0,00
	0,00
	0,00
	66343,50
	
	
	
	

	
	
	средства консолидированного бюджета Кировской области
	120538,13
	15999,60
	10118,07
	13168,80
	6018,06
	6281,68
	8663,15
	21789,61
	38499,16
	
	
	
	

	
	
	из них
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	62476,57
	12019,90
	7230,77
	9784,40
	4339,90
	0,00
	0,00
	0,00
	29101,60
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	58061,56
	3979,70
	2887,30
	3384,40
	1678,16
	6281,68
	8663,15
	21789,61
	9397,56
	
	
	
	

	
	
	средства внебюджетных источников
	17630,00
	
	
	 
	 
	 
	
	
	17630,00
	
	
	
	


1  Средства федерального бюджета выделяются в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в            2012 – 2020 годах» и подлежат корректировке в  соответствии с  федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2  При условии софинансирования из местного бюджета.

3  Перечень мероприятий уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.

4  Всего объем ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств федерального бюджета, в том числе в 2014 году учтено 9594,0 тыс. рублей – возврат неиспользованных остатков прошлых лет субсидии на реализацию федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах».

______________
