PAGE  
2
	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования
	Цель предоставления бюджетных инвестиций 
	Мощность объекта, подлежа-щего вводу
	Срок ввода в эксплу-атацию
	Сметная стоимость объекта 

в ценах соответству-ющих лет, 
тыс. рублей
	Общий (предельный) объем инвестиций, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год



        









                                                       Приложение 












                                   к постановлению Правительства











                                 Кировской области










                                                                    от 18.07.2017    № 382-П     

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов дорожного хозяйства государственной собственности Кировской области
	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования
	Цель предоставления бюджетных инвестиций 
	Мощность объекта, подлежа-щего вводу
	Срок ввода в эксплу-атацию
	Сметная стоимость объекта 

в ценах соответству-ющих лет, 
тыс. рублей
	Общий (предельный) объем инвестиций, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	1
	Автомобильная  дорога Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области
	соединение Подосиновского района Кировской области с г. Киров 


	26,63 км
	2019 год
	1265109,270
	177667,4
	53531,0
	
	
	

	1.1
	Корректировка проектной документации
	
	
	
	
	
	440,6
	
	
	

	1.2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги
	
	
	
	
	177667,4
	53090,4
	
	
	

	2
	Автомобильная дорога Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Республи-ки Удмуртия, участок Демаки – Николаево – грани-ца Республики Удмуртия в Фаленском районе
	развитие межре-гиональных связей и торговли с Республикой Удмуртия и Пермским краем, рост качества транспортных услуг и безопас-ности дорожного движения
	12,641 км/ 29,15 м
	2016 год
	829440,061
	325,5
	442134,1
	374043,68
	
	

	2.1
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	325,5
	
	
	
	

	2.2
	Кадастровые работы по форми-рованию земель-ных участков
	
	
	
	
	
	297,961
	
	
	

	2.3
	Разработка проекта освоения лесов
	
	
	
	
	
	85,046
	
	
	

	2.4
	Изготовление технического плана
	
	
	
	
	
	96,293
	
	
	

	2.5
	Корректировка раздела здания и сооружения дорожной и автотранспортной службы
	
	
	
	
	
	
	98,0

	
	

	2.6
	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	441654,8
	373945,68
	
	

	3
	Мост через реку Немда на км 27+200 автомо-бильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	43,15 пм
	2017 год
	57402,1
	
	
	
	20715,6
	36686,5

	3.1
	Корректировка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	165,6
	

	3.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	
	
	450,0
	

	3.3
	Изготовление технического плана
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	

	3.4
	Выполнение работ по  реконструкции моста
	
	
	
	
	
	
	
	20000,0
	36686,5

	4
	Мост через реку Ломик на км 101+948 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Кильмезском районе
	восстановление транспортно-эксплутационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	0,0502 км
	2017 год
	24635,3
	6797,7
	
	1486,0
	19,0
	

	4.1
	Изготовление технического плана
	
	
	
	
	37,0
	
	
	
	

	4.2
	Выполнение работ по  реконструкции моста
	
	
	
	
	6760,7
	
	1486,0
	19,0
	

	5
	Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Слободской – Белая Холуница– Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края
	улучшение дорожно-транспорт-ной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, обеспечение  соответствия дорожных сооружений требованиям безопасности 
	6,388 км
	
	35368,0
	658,0
	250,0
	
	
	

	5.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	658,0
	-
	
	
	

	5.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	-
	250,0
	
	
	

	6
	Светофорные объекты на  автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения Кировской области
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, обеспечение  соответствия дорожных сооружений требованиям безопасности 
	2 светофор-ных объекта
	2015 год
	5093,445
	400,0
	4693,445
	
	
	

	6.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	400,0
	-
	
	
	

	6.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	-
	158,845
	
	
	

	6.3
	Выполнение работ по строительству светофорных объектов
	
	
	
	
	-
	4534,6
	
	
	

	7
	Объекты наруж-ного освещения на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки – граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, приведение дорожных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	1,126 км
	2015 год
	6047,555
	
	6047,555
	
	
	

	7.1
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	64,534
	
	
	

	7.2
	Выполнение работ по строительству объектов наружного освещения
	
	
	
	
	
	5983,021
	
	
	

	8
	Объект обеспече-ния транспортной безопасности моста через реку Вятка км 10+500 на автомобильной дороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе
	создание комплексной системы обеспече-ния безопасности населения на объектах транспорта, предупреждение актов незаконного вмешательства и противодействие терроризму
	1227,0 м
	2017 год
	18836,283
	
	356,183
	
	18480,1

	

	8.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	356,183
	
	
	

	8.2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
	
	
	
	
	
	
	
	5,1
	

	8.3
	Выполнение работ по  строительству объекта обеспече-ния транспортной безопасности моста
	
	
	
	
	
	
	
	18475,0
	

	9
	Объект обеспече-ния транспортной безопасности путепровода через железнодорожные пути км 11+500 на автомобильной дороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе
	создание комплексной системы обеспече-ния безопасности населения на объектах транспорта, предупреждение актов незаконного вмешательства и противодействие терроризму
	79,5 м
	2017 год
	13853,476
	
	339,476
	
	13514,0
	

	9.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	339,476
	
	
	

	9.2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
	
	
	
	
	
	
	
	4,0
	

	9.3
	Выполнение работ по  строительству объекта обеспече-ния транспортной безопасности моста
	
	
	
	
	
	
	
	13510,0
	

	10
	Объект обеспече-ния транспортной безопасности моста через реку Вятка км 154+140 на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Уржум-

ском районе
	создание комплексной системы обеспече-ния безопасности населения на объектах транспорта, предупреждение актов незаконного вмешательства и противодействие терроризму
	580,86 м
	2017 год
	20053,196
	
	360,696
	6,5
	19686,0
	

	10.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	360,696
	
	
	

	10.2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
	
	
	
	
	
	
	6,5
	
	

	10.3
	Выполнение работ по  строительству объекта обеспече-ния транспортной безопасности моста
	
	
	
	
	
	
	
	19686,0
	

	11
	Объект обеспече-ния транспортной безопасности моста через реку Вятка км 130+000 на автомобильной дороге Киров – Советск – Яранск в Советском  районе
	создание комплексной системы обеспече-ния безопасности населения на объектах транспорта, предупреждение актов незаконного вмешательства и противодействие терроризму
	0,6071 км
	2017 год
	18238,268
	
	334,168
	6,5
	17897,6
	

	11.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	334,168
	
	
	

	11.2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
	
	
	
	
	
	
	6,5
	
	

	11.3
	Выполнение работ по  строительству объекта обеспече-ния транспортной безопасности моста
	
	
	
	
	
	
	
	17897,6
	

	12
	Объект обеспече-ния транспортной безопасности моста через реку Юг км 0+500 на автомо-бильной дороге Подосиновец – граница Вологодской области в Подосиновском  районе
	создание комплексной системы обеспече-ния безопасности населения на объектах транспорта, предупреждение актов незаконного вмешательства и противодействие терроризму
	219,45 м
	2017 год
	14386,696
	
	339,696
	5,0
	14042,0
	

	12.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	339,696
	
	
	

	12.2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
	
	
	
	
	
	
	5,0
	
	

	12.3
	Выполнение работ по  строительству объекта обеспече-ния транспортной безопасности моста
	
	
	
	
	
	
	
	14042,0
	

	13
	Мост через ручей на км 19+550 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск в Кирово-Чепецком районе (замена на водопропускную трубу)
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	26,34 пог. м
	2017 год
	10916,8
	
	
	7966,0
	2950,8
	

	13.1
	Изготовление технического плана
	
	
	
	
	
	
	
	14,9
	

	13.2
	Выполнение работ по  реконструкции моста
	
	
	
	
	
	
	7966,0
	2935,9
	

	14
	Линия электроосве-щения на автомо-бильной дороге Южный обход              г. Кирова (обход         г. Нововятска)
	улучшение дорожно-транспорт-ной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, обеспечение  соответствия дорожных сооружений требованиям безопасности 
	5,035 км
	2016 год
	116603,2
	303,2
	
	116300,0
	
	

	14.1
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	303,2
	
	
	
	

	14.2
	Выполнение работ по строительству линии электроосве-щения
	
	
	
	
	
	
	116300,0
	
	

	15
	Объект наружного освещения на автомобильной дороге  Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки –  Демаки  – граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе
	улучшение дорожно-транспорт-ной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, приведение дорожных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	0,662 км
	2016 год
	3547,255
	
	147,255
	3400,0
	
	

	15.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	78,913
	
	
	

	15.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	68,342
	
	
	

	15.3
	Выполнение работ по строительству объекта наружного освещения
	
	
	
	
	
	
	3400,0
	
	

	16
	Объекты наруж-ного освещения на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Кирово-Чепецком районе
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	4,058 км
	2016 год
	14518,754
	
	197,654
	14321,1
	
	

	16.1
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	197,654
	
	
	

	16.2
	Выполнение работ по строительству объектов наружно-го освещения
	
	
	
	
	
	
	14321,1
	
	

	17
	Объекты наруж-ного освещения на автомобильной дороге Киров – Стрижи – Оричи в муниципальном образовании «Город Киров»
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-

ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	0,73 км
	2016 год
	3361,635
	
	48,235
	3313,4
	
	

	17.1
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	48,235
	
	
	

	17.2
	Выполнение работ по строительству объектов наружно-го освещения
	
	
	
	
	
	
	3313,4
	
	

	18
	Пешеходный переход на км 1+250 (д. Варсеги) автомобильной дороги обход 

п. Радужный
	улучшение дорожно-транспортной обстановки
	1 шт.
	2017 год
	2829,7
	
	412,7
	135,0
	2282,0
	

	18.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	412,7
	
	
	

	18.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	
	135,0
	
	

	18.3
	Выполнение работ по строительству пешеходного перехода
	
	
	
	
	
	
	
	2282,0
	

	19
	Объекты наруж-ного освещения на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Вятско-полянском районе (подъезд к 

г. Вятские Поляны)
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	5,931 км
	2017 год
	28718,5
	
	
	1302,6
	27415,9
	

	19.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	385,0
	
	

	19.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	
	8,1
	
	

	19.3
	Получение технических условий для технологического  присоединения к электрическим сетям
	
	
	
	
	
	
	15,8
	10,5
	

	19.4
	Выполнение работ по строительству объектов наруж-ного освещения
	
	
	
	
	
	
	893,7
	27405,4
	

	20
	Объекты наружно-го освещения на автобусных оста-новках автомобиль-ной дороги Киров – Советск – Яранск 
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	3 шт./       0,95 км
	2017 год
	4985,6
	
	
	280,6
	4705,0
	

	20.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	280,6
	
	

	20.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	
	
	5,0
	

	20.3
	Выполнение работ по строительству объектов наруж-ного освещения
	
	
	
	
	
	
	
	4700,0
	

	21
	Объекты наружно-го освещения на автобусных оста-новках автомобиль-ной дороги Южный обход г. Кирова 
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	3 шт./       0,83 км
	2017 год
	4365,5
	
	
	370,1
	3995,4
	

	21.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	343,1
	
	

	21.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	
	
	5,0
	

	21.3
	Получение технических условий для технологического  присоединения к электрическим сетям
	
	
	
	
	
	
	27,0
	
	

	21.4
	Выполнение работ по строительству объектов наруж-ного освещения
	
	
	
	
	
	
	
	3990,4
	

	22
	Объекты наружно-го освещения на автобусных оста-новках автомобиль-ной дороги Слобод-ской тракт
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	2 шт./       0,60 км
	2017 год
	2813,1
	
	
	308,1
	2505,0
	

	22.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	290,1
	
	

	22.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	
	
	5,0
	

	22.3
	Получение технических условий для технологического  присоединения к электрическим сетям
	
	
	
	
	
	
	18,0
	
	

	22.4
	Выполнение работ по строительству объектов наруж-ного освещения
	
	
	
	
	
	
	
	2500,0
	

	23
	Объекты наружно-го освещения на автобусных оста-новках автомобиль-ной дороги Киров – Стрижи – Оричи 
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	2 шт./       0,65 км
	2017 год
	3319,6
	
	
	532,0
	2787,6
	

	23.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	384,0
	
	

	23.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	
	130,0
	
	

	23.3
	Получение технических условий для технологического  присоединения к электрическим сетям
	
	
	
	
	
	
	18,0
	
	

	23.4
	Выполнение работ по строительству объектов наруж-ного освещения
	
	
	
	
	
	
	
	2787,6
	

	24
	Объекты наружно-го освещения на автобусных оста-новках автомобиль-ной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	6 шт./       1,213 км
	2017 год
	4633,8
	
	
	735,0
	3898,8
	

	24.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	565,1
	
	

	24.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	
	125,0
	
	

	24.3
	Получение технических условий для технологического  присоединения к электрическим сетям
	
	
	
	
	
	
	44,9
	
	

	24.4
	Выполнение работ по строительству объектов наруж-ного освещения
	
	
	
	
	
	
	
	3898,8
	

	25

	Пешеходный переход на км 162+600 (с. Петров-ское) автомобиль-ной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Уржум-ском районе
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	1 шт.
	2017 год
	2201,2
	
	
	391,0
	1810,2
	

	25.1


	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	281,0
	
	

	25.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	
	
	105,0
	
	

	25.3
	Получение технических условий для технологического  присоединения к электрическим сетям
	
	
	
	
	
	
	5,0
	
	

	25.4
	Выполнение работ по строительству пешеходного перехода
	
	
	
	
	
	
	
	1810,2
	

	26
	Мост через реку Малый Рип на км 23+400 автомо-бильной дороги Луза – Лальск – граница Респуб-лики Коми в Лузском районе (замена на водо-пропускную трубу)
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	16,9 м
	2017 год
	15297,9
	
	
	
	15297,9
	

	
	Выполнение работ по реконструкции моста
	
	
	
	
	
	
	
	15297,9
	

	27
	Мост через реку Рассоховский Рип на км 21+800 автомобильной дороги Луза – Лальск – граница Республики Коми в Лузском районе (замена на водо-пропускную трубу)
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	15 м 
	2017 год
	17023,7
	
	
	
	17023,7
	

	
	Выполнение работ по реконструкции моста
	
	
	
	
	
	
	
	17023,7
	

	28
	Мост через реку Шерянка на км 21+100 автомо-бильной дороги Криуша – Со-  ветск  – Лебяжье – Марчата в Арбажском районе (замена на водо-пропускную трубу)
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	19,3 м 
	2017 год
	22707,4
	
	
	
	22707,4
	

	
	Выполнение работ по реконструкции моста
	
	
	
	
	
	
	
	22707,4
	

	29
	Мост через реку Юрья на автомобильной дороге Юрья – Первомайское  в Юрьянском районе Кировской области
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	55,7 м
	2018 год
	58000,0
	
	
	
	3200,0
	54800,0

	29.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	3200,0
	

	29.2
	Выполнение работ по реконструкции моста
	
	
	
	
	
	
	
	
	54800,0

	30
	Пешеходные переходы в                  п. Вичевщина и                  с. Вожгалы на автомобильной дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в Куменском районе
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно- транспортных происшествий на пешеходных переходах и вблизи общеобразователь-ных учреждений
	2 шт.
	2017 год
	4580,0
	
	
	
	4580,0
	

	30.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	420,0
	

	30.2
	Выполнение работ по строительству пешеходных переходов
	
	
	
	
	
	
	
	4160,0
	

	31
	Пешеходный переход в                        с. Кырчаны на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Нолинском районе
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно- транспортных происшествий на пешеходных переходах и вблизи общеобразователь-ного учреждения
	1 шт.
	2017 год
	2440,0
	
	
	
	2440,0
	

	31.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	340,0
	

	31.2
	Выполнение работ по строительству пешеходных переходов
	
	
	
	
	
	
	
	2100,0
	

	32
	Объект наружного освещения и орга-низация кругового движения на пере-сечении автомо-бильных дорог Киров – Советск – Яранск (км 0+600) и Южный обход г. Кирова
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	1 шт./

0,85 км
	2018 год
	10350,0
	
	
	
	850,0
	9500,0

	32.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	850,0
	

	32.2
	Выполнение работ по строительству объекта наружного освещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	9500,0

	33
	Светофорный объект на автомобильной дороге Киров – Стрижи – Оричи у п. Дороничи
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	1 шт.
	2018 год
	805,0
	
	
	
	255,0
	550,0

	33.1


	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	255,0
	

	33.2
	Выполнение работ по строительству светофорного объекта 
	
	
	
	
	
	
	
	
	550,0

	34
	Объекты наружно-го освещения на автобусных оста-новках автомо-бильной дороги Киров – Стрижи - Оричи
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	5шт./0,8 км
	2018 год
	4400,0
	
	
	
	650,0
	3750,0

	34.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	650,0
	

	34.2
	Выполнение работ по строительству объектов наружно-го освещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	3750,0

	35
	Объект наружного освещения моста через реку Пижма на км 138 автомо-бильной дороги Киров – Советск – Яранск в Совет-ском районе
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	1шт./    0,3545 км
	2018 год
	5185,0
	
	
	
	685,0
	4500,0

	35.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	685,0
	

	35.2
	Выполнение работ по строительству объекта наружного освещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	4500,0

	36
	Объекты наружного освещения на автобусных остановках п.г.т. Демьяново автомобильной дороги Подосиновец – Луза в Подосиновском районе
	улучшение дорож-но-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий, приведение дорож-ных сооружений в соответствие с требованиями безопасности
	3шт./0,6 км
	2018 год
	4990,0
	
	
	
	540,0
	4450,0

	36.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	540,0
	

	36.2
	Выполнение работ по строительству объектов наруж-ного освещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	4450,0

	
	Итого по объектам капитального строительства
	кадастровые работы по форми-рованию земель-ных участков 
	
	
	
	
	297,961


	
	
	

	
	
	разработка проекта освоения лесов
	
	
	
	
	85,046
	
	
	

	
	
	изготовление технического плана
 
	
	
	
	37,0
	96,293
	
	114,9
	

	
	
	получение техни-ческих условий для технологического  присоединения к электрическим сетям
	
	
	
	
	
	128,7
	10,5
	

	
	
	корректировка проектной документации
	
	
	
	
	440,6
	98,0
	165,6
	

	
	
	разработка  проектной документации
	
	
	
	1058,0
	2221,832
	2528,9
	6940,0
	

	
	
	получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	628,7
	787,61
	503,1
	465,0
	

	
	
	проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
	
	
	
	
	
	18
	9,1
	

	
	
	выполнение работ по строительству и реконструкции 
	
	
	
	184428,1
	505262,821
	521625,88
	217228,9
	114236,5


                                                                                                                    _____________
