Приложение № 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА

объектов региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» 
на 2019 – 2024 годы

| № п/п | Объектная характеристика |  |  | Финансово-экономическая характеристика объекта региональной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименования муниципального образования, объекта | Форма собствен-ности на объект | Вид работ по объекту | Наименование вида работ | Предельная (плановая) стоимость работ, тыс. рублей |  |  |  | Значение показателя эффективности использования бюджетных средств, тыс. рублей/% | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | консолидированный бюджет | внебюджетные средства |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кировская область – всего |  |  | реализация объектов – всего | 1675971,94 | 1469521,57 | 138150,37 | 68300,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 190107,60 | 0,00 | 121807,60 | 68300,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 1485864,34 | 1469521,57 | 16342,77 | 0,00 |  |  |
| 1 | Богородский городской округ |  |  | реализация объекта – всего | 82780,16 | 74457,90 | 8322,26 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 75280,16 | 74457,90 | 822,26 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Богородского городского округа | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 82780,16 | 74457,90 | 8322,26 | 0,00 | 376050,00 | 21 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 75280,16 | 74457,90 | 822,26 | 0,00 |  |  |
| 2 | Верхнекамский муниципальный район |  |  | реализация объектов – всего | 82506,02 | 69723 | 12783,02 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 70506,02 | 69723,00 | 783,02 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Модернизация станции водоподготовки пос. Гарь города Кирс Верхнекамского района | муниципальная собственность | модернизация | реализация объекта – всего | 11438,91 | 5373,00 | 6065,91 | 0,00 | 335812,50 | 18 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 5438,91 | 5373,00 | 65,91 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Модернизация станции водоподготовки производительностью 1200 куб. метров в сутки города Кирс Верхнекамского района | муниципальная собственность | модернизация | реализация объекта – всего | 71067,11 | 64350,00 | 6717,11 | 0,00 | 235714,29 | 16 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 6000 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 65067,11 | 64350 | 717,11 | 0,00 |  |  |
| 3 | Верхошижемский муниципальный район |  |  | реализация объекта – всего | 44212,02 | 43726,1 | 485,921 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 44212,02 | 43726,1 | 485,921 | 0,00 |  |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области (с. Среднеивкино. На-чальный этап, 1 этап) | муниципальная собственность | строительство | реализация объекта – всего | 44212,02 | 43726,1 | 485,921 | 0,00 | 615860,56 | 27 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 44212,02 | 43726,1 | 485,921 | 0,00 |  |  |
| 4 | Вятскополянский муниципальный район |  |  | реализация объекта – всего | 40083,14 | 36036,00 | 4047,14 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 3640,00 | 0,00 | 3640,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 36443,14 | 36036,00 | 407,14 | 0,00 |  |  |
|  | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскопо-лянского района | муниципальная собственность | модернизация | реализация объекта – всего | 40083,14 | 36036,00 | 4047,14 | 0,00 | 356792,08 | 20 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 3640,00 | 0,00 | 3640,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 36443,14 | 36036,00 | 407,14 | 0,00 |  |  |
| 5 | Город Киров |  |  | реализация объектов – всего | 333409,93 | 267052,00 | 2957,93 | 63400 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 63400,00 | 0,00 | 0,00 | 63400,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 270009,93 | 267052,00 | 2957,93 | 0,00 |  |  |
| 5.1 | Реконструкция системы водоснабжения дер. Захарищевы города Кирова | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 9012,30 | 7425,00 | 87,30 | 1500,00 | 190384,62 | 11 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 1500 | 0,00 | 0,00 | 1500 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 7512,30 | 74250,00 | 87,30 | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 235919,53 | 188240,00 | 2079,53 | 45600,00 | 229841,27 | 15 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 45600,00 | 0,00 | 0,00 | 45600,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 190319,53 | 188240 | 2079,53 | 0,00 |  |  |
| 5.3 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино города Кирова | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 7081,60 | 5520,00 | 61,60 | 1500,00 | 28307,69 | 1 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 5581,60 | 5520,00 | 61,60 | 0,00 |  |  |
| 5.4 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Дороничи города Кирова | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 43383,10 | 34697,00 | 386,10 | 8300,00 | 183582,01 | 10 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 35083,1 | 34697,00 | 386,10 | 0,00 |  |  |
| 5.5 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 38013,40 | 31170,00 | 343,40 | 6500,00 | 53282,05 | 2 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 31513,40 | 31170 | 343,40 | 0,00 |  |  |
| 6 | Город Кирово-Чепецк |  |  | реализация объекта – всего | 82589,70 | 74268,00 | 8321,70 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 75089,70 | 74268,00 | 821,70 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения мкр-на Каринторф города Кирово-Чепецк | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 82589,70 | 74268,00 | 8321,70 | 0,00 | 1046028,17 | 28 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 7500,00 | 0,00 | 7500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 75089,70 | 74268,00 | 821,70 | 0,00 |  |  |
| 7 | Город Котельнич |  |  | реализация объекта – всего | 99091,99 | 89100,00 | 9991,99 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 90091,99 | 89100,00 | 991,99 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнич | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 99091,99 | 89100,00 | 9991,99 | 0,00 | 312631,58 | 17 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 90091,99 | 89100,00 | 991,99 | 0,00 |  |  |
| 8 | Город Слободской |  |  | реализация объекта – всего | 80965,40 | 72800,00 | 8165,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 7353,60 | 0,00 | 7353,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 73611,80 | 72800,00 | 811,80 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Слободской | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 80965,40 | 72800,00 | 8165,40 | 0,00 | 516312,10 | 25 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 7353,60 | 0,00 | 7353,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 73611,80 | 72800,00 | 811,80 | 0,00 |  |  |
| 9 | Даровской муниципальный район |  |  | реализация объекта – всего | 22020,00 | 19800,00 | 2220,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 20020,00 | 19800,00 | 220,00 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 22020,00 | 19800,00 | 2220,00 | 0,00 | 99000,00 | 7 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 20020,00 | 19800,00 | 220,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | Зуевский муниципальный район |  |  | реализация объекта – всего | 287630,54 | 258565,4 | 29065,1 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 26200,00 | 0,00 | 26200,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 261430,54 | 258565,4 | 2865,1 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Зуевского городского поселения Зуевского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 287630,54 | 258565,4 | 29065,1 | 0,00 | 2191214 | 30 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 26200,00 | 0,00 | 26200,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 261430,54 | 258565,4 | 2865,1 | 0,00 |  |  |
| 11 | Котельничский муниципальный район |  |  | реализация объекта – всего | 22665,53 | 20370,24 | 2295,29 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 2058,00 | 0,00 | 2058,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 20607,53 | 20370,24 | 237,29 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Ежихинского сельского поселения Котельничского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 22665,53 | 20370,24 | 2295,29 | 0,00 | 599124,71 | 26 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 2058,00 | 0,00 | 2058,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 20607,53 | 20370,24 | 237,29 | 0,00 |  |  |
| 12 | Мурашинский муниципальный район |  |  | реализация объектов – всего | 35550,44 | 31667,00 | 3883,44 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 3520,00 | 0,00 | 3520,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 32030,44 | 31667,00 | 363,44 | 0,00 |  |  |
| 12.1 | Реконструкция источника водоснабжения пос. Безбожник | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 5722,20 | 5145,00 | 577,20 | 0,00 | 77954,55 | 4 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 5202,20 | 5145,00 | 57,20 | 0,00 |  |  |
| 12.2 | Реконструкция системы водоснабжения Мурашинского городского поселения Мура-шинского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 29828,24 | 26522,00 | 3306,24 | 0,00 | 1395894,74 | 29 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 26828,24 | 26522,00 | 306,24 | 0,00 |  |  |
| 13 | Нагорский муниципальный район |  |  | реализация объекта – всего | 88077,04 | 79200,00 | 8877,04 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 80077,04 | 79200,00 | 877,04 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Нагорского городского поселения Нагорского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 88077,04 | 79200,00 | 8877,04 | 0,00 | 419047,62 | 24 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 80077,04 | 79200,00 | 877,04 | 0,00 |  |  |
| 14 | Омутнинский муниципальный район |  |  | реализация объектов – всего | 142990,50 | 128669,47 | 14321,03 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 12886,00 | 0,00 | 12886,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 130104,50 | 128669,47 | 1435,03 | 0,00 |  |  |
| 14.1 | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Малагово Омутнинского городского поселения Омут-нинского района | муниципальная собственность | модернизация | реализация объекта – всего | 11110,00 | 0,00 | 1110,00 | 0,00 | 212765,95 | 13 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 10110,00 | 10000,00 | 110,00 | 0,00 |  |  |
| 14.2 | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омут-нинского района | муниципальная собственность | модернизация | реализация объекта – всего | 22225,63 | 20000,00 | 2225,63 | 0,00 | 344827,59 | 19 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 20225,63 | 20000,00 | 225,63 | 0,00 |  |  |
| 14.3 | Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омут-нинского района | муниципальная собственность | модернизация | реализация объекта – всего | 88890,40 | 80000,00 | 8890,40 | 0,00 | 118168,39 | 8 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 80890,40 | 80000,00 | 890,40 | 0,00 |  |  |
| 14.4 | Реконструкция системы водоподготовки Залаз-нинского сельского поселения Омутнинского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 6666,00 | 6000,00 | 666,00 | 0,00 | 96774,19 | 6 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 6066,00 | 6000,00 | 66,00 | 0,00 |  |  |
| 14.5 | Реконструкция системы водоподготовки Чернохолуницкого сельского поселения Омутнинского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 6546,00 | 5880,00 | 666,00 | 0,00 | 84000,00 | 5 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 5946,00 | 5880,00 | 66,00 | 0,00 |  |  |
| 14.6 | Строительство системы водоснабжения пос. Котчиха Песковского городского поселения Омут-нинского района | муниципальная собственность | строительство | реализация объекта – всего | 7552,47 | 6789,47 | 763,00 | 0,00 | 219015,16 | 14 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 6866,47 | 6789,47 | 77,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | Опаринский муниципальный район |  |  | реализация объекта – всего | 61394,74 | 55182,69 | 6212,05 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 5600,00 | 0,00 | 5600,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 55794,74 | 55182,69 | 612,05 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 61394,74 | 55182,69 | 6212,05 | 0,00 | 377963,63 | 22 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 5600,00 | 0,00 | 5600,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 55794,74 | 55182,69 | 612,05 | 0,00 |  |  |
| 16 | Орловский муниципальный район |  |  | реализация объекта – всего | 9843,00 | 4888,70 | 54,30 | 4900,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 4900,00 | 0,00 | 0,00 | 4900,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 4943,00 | 4888,70 | 54,30 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Орлов Орловского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 9843,00 | 4888,70 | 54,30 | 4900,00 | 77598,41 | 3 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 4900,00 | 0,00 | 0,00 | 4900,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 4943,00 | 4888,70 | 54,30 | 0,00 |  |  |
| 17 | Слободской муниципальный район |  |  | реализация объектов – всего | 105111,76 | 94515,00 | 10596,76 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 9550,00 | 0,00 | 9550,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 95561,76 | 94515,00 | 1046,76 | 0,00 |  |  |
| 17.1 | Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 91900,97 | 82635,00 | 9265,97 | 0,00 | 194893,87 | 12 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 91900,97 | 0,00 | 8350,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 83550,97 | 82635,00 | 915,97 | 0,00 |  |  |
| 17.2 | Реконструкция системы водоснабжения Стуловского сельского поселения Слободского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 13210,79 | 11880,00 | 1330,79 | 0,00 | 371250,00 | 23 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 12010,79 | 11880,00 | 130,79 | 0,00 |  |  |
| 18 | Унинский муниципальный район |  |  | реализация объекта – всего | 55050,00 | 49500,00 | 5550,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 50050,00 | 49500,00 | 550,00 | 0,00 |  |  |
|  | Реконструкция системы Унинского городского поселения Унинского района | муниципальная собственность | реконст-рукция | реализация объекта – всего | 55050,00 | 49500,00 | 5550,00 | 0,00 | 162295,08 | 9 |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | разработка проектно-сметной документации | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | строительно-монтажные работы | 50050,00 | 49500,00 | 550,00 | 0,00 |  |  |

___________