40

Приложение 4
                                                                                                                                                                                     к Программе
Перечень

строящихся новых предприятий по производству строительных
 материалов, изделий и конструкций на территории Кировской области до 2020 года
	№

п/п                                                                                                                                                               
	Наименование строительного материала, конструкций, строящегося предприятия по производству основных видов строительных материалов с использованием передовых энерго- и ресурсосберегающих технологий, его адрес или                      местонахождение
	Инвестор      строительства   предприятия   
	Расчетная стоимость проекта, млн. рублей
	Объем инвестиций в млн. рублей (по проекту или расчетно)
	Планируемая годовая мощность на момент ввода предприятия в эксплуатацию (единица измерения)
	Период строительства 
	Страна - изготовитель  основного оборудования
	Стадия работ (ведется строительство, проектирование, ведутся подготовительные работы, подписано соглашение или осуществляется процесс согласования с органами исполнительной власти)                                                          


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Цемент
	
	
	
	
	
	
	

	
	Завод по производству цемента, г. Советск
	общество с ограниченной ответственностью «Вятка-Цемент», г. Советск 
	200
	200
	80 тыс. тонн
	2009 – 2013 годы 
	Россия
	ведется строительство

	2
	Штучные стеновые материалы
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Завод по производству автоклавного газобетона, г. Киров
	открытое акционерное общество «Кировгазосиликат»,     г. Киров 
	470
	470
	60 тыс. куб. метров газосиликатных блоков
	2013 – 2017
годы 
	Китай
	ведутся подготовительные работы

	2.2
	Завод по производству силикатных изделий, г. Киров 
	общество с ограниченной ответственностью «Стройсистема», г. Киров 
	200
	200
	100 млн. штук условного кирпича
	2010 – 2014
годы 
	Германия
	ведется строительство

	2.3
	Комбинат силикатных строительных материалов, г. Кирово-Чепецк
	закрытое  акционерное общество «Комбинат  силикатных  строительных  материалов  «Силворлд», г. Кирово-Чепецк 
	750
	750
	60 млн. штук условного кирпича
	2012 – 2016 годы
	Германия
	ведутся подготовительные работы

	3
	Сборные железобетонные конструкции и изделия крупнопанельного домостроения

	
	
	
	
	
	
	

	
	Завод крупнопанельного домостроения, г. Киров 
	общество с ограниченной ответственностью «Компания Мега-М»,     г. Киров 
	287
	287
	50 тыс. метров жилья в год
	2010 – 2014 годы 
	Германия
	ведется строительство

	4
	Теплоизоляционные материалы на основе минерального волокна и стекловолокна
	
	
	
	
	
	
	

	
	Завод по производству минеральной ваты на основе базальтовых пород 
	-
	1000
	-
	200 тыс. куб. метров
	2016 – 2020 годы 
	-
	планируется


	


