PAGE  
27










Приложение № 4
                                                                                                                                                                        к Концепции

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий

	№ п/п
	Наименование 

решаемых задач, 

мероприятий
	Источник финансирования
	Объем финансирования (млн. рублей)
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	всего
	в том числе
	

	
	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Обеспечение разработки и принятие нормативных правовых актов по реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка и принятие муниципальными образованиями программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
	не требуется
	
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	органы местного самоуправления****, департамент  жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

	1.2
	Выполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде» 
	не требуется
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органы местного самоуправле
ния**** 

	2
	Развитие государственно-частного партнерства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Формирование системы долгосрочного тарифного регулирования в рамках  инвестиционных программ
	не требуется
	
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	региональная служба по тарифам Кировской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органы местного самоуправления****, организации коммунального комплекса****

	2.2
	Организация сопровождения проектов государственно-частного партнерства (услуги консалтинговых компаний)
	средства областного  бюджета**
	3,0
	1,5
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

	3
	Увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда и реконструкции многоквартирных домов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Разработка системы требований к капитальному ремонту и реконструкции многоквартирных домов
	не требуется
	
	
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области



	3.2
	Осуществление работ по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда
	всего
	53851,5
	
	
	750,0
	1071,4
	1500,0
	2100,0
	3750,0
	7000,0
	13428,6
	24251,5
	департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органы местного самоуправления****

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства федерального бюджета*
	4003,6
	
	
	200,0
	250,0
	300,0
	350,0
	500,0
	700,0
	895,2
	808,4
	

	
	
	средства областного бюджета**
	4003,6
	
	
	200,0
	250,0
	300,0
	350,0
	500,0
	700,0
	895,2
	808,4
	

	
	
	средства местных бюджетов***
	4003,7
	
	
	200,0
	250,0
	300,0
	350,0
	500,0
	700,0
	895,3
	808,4
	

	
	
	внебюджетные средства***
	41840,6
	
	
	150,0
	321,4
	600,0
	1050,0
	2250,0
	4900,0
	10742,9
	21826,3
	

	4
	Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Внедрение эффективной системы управления коммунальным хозяйством частным операторам
	не требуется
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органы местного самоуправления****

	4.2
	Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
	всего
	24184,4
	1405,0
	1516,5
	3741,63
	3959,46
	4201,06
	1872,15
	1872,15
	1872,15
	1872,15
	1872,15
	департамент 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органы местного самоуправления****, организации коммунального комплекса****

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства федерального бюджета*
	6275,59
	150,0
	150,0
	1222,33
	1326,23
	1427,03
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	

	
	
	средства областного бюджета**
	5910,56
	323,5
	348,5
	861,3
	913,23
	964,03
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	

	
	
	средства местных бюджетов***
	5460,0
	185,0
	197,0
	808,0
	860,0
	910,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	

	
	
	внебюджетные средства***
	6538,25
	746,5
	821,0
	850,0
	860,0
	900,0
	472,15
	472,15
	472,15
	472,15
	472,15
	

	5
	Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установление системы критериев доступности при оплате жилищно-коммунальных услуг населением
	не требуется
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	региональная служба по тарифам Кировской области, органы местного самоуправления****

	6
	Содействие самоорганизации населения по эффективному управлению многоквартирными домами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения через печатные и электронные средства массовой информации о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Кировской области
	не требуется
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органы местного самоуправления****

	6.2
	Организация работы по формированию способа управления многоквартирными домами через товарищества собственников жилья. Увеличение товариществ собственников жилья на территории муниципальных образований не менее чем в 30% многоквартирных домов до 01.01.2021
	не требуется
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	департамент 
жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, органы местного самоуправления****

	
	
	Итого 

по Программе
	78038,9
	1406,5
	1518,0
	4491,63
	5030,86
	5701,06
	3972,15
	5622,15
	8872,15
	15300,75
	26123,65
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства федерального бюджета*
	10279,19
	150,0
	150,0
	1422,33
	1576,23
	1727,03
	750,0
	900,0
	1100,0
	1295,2
	1208,4
	

	
	
	средства областного бюджета**
	9917,16
	325,0
	350,0
	1061,3
	1163,23
	1264,03
	850,0
	1000,0
	1200,0
	1395,2
	1308,4
	

	
	
	средства местных бюджетов***
	9463,7
	185,0
	197,0
	1008,0
	1110,0
	1210,0
	850,0
	1000,0
	1200,0
	1395,3
	1308,4
	

	
	
	внебюджетные средства***
	48378,85
	746,5
	821,0
	1000,0
	1181,4
	1500,0
	1522,15
	2722,15
	5372,15
	11215,05
	22298,45
	


_____________

* Средства федерального бюджета выделяются после заключения соглашения с Министерством регионального развития Российской Федерации.

** Средства областного бюджета предусматриваются при условии возможности финансирования и устанавливаются законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

*** Средства местных бюджетов и внебюджетные средства привлекаются по соглашениям.

**** Органы местного самоуправления и организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.

______________










































































































































































































































































































































































































































































































