Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от 29.01.2018    № 28-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в государственной программе Кировской области

«Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы

1. В паспорте государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы:

1.1. Раздел «Объем финансового обеспечения Государственной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объем финансового обеспечения Государственной программы | общий объем финансирования Государственной программы составит 47651770,49 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 13629983,69 тыс. рублей; средства областного бюджета – 32136357,30 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1378938,40 тыс. рублей (по соглашению); средства внебюджетных источников финансирования – 506491,10 тыс. рублей (по соглашению)». |
| --- | --- |

1.2. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы» абзацы «обеспечить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на  31.12.2020,  до 10,1%, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 11,4%,

автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 9,9%;» изложить в следующей редакции:

«обеспечить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на  31.12.2020,  до 10,2%, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 11,6%,

автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 10,1%;».

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы» абзацы «обеспечить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2020, до 10,1%, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 11,4%,

автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 9,9%;» изложить в следующей редакции:

«обеспечить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2020, до 10,2%, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 11,6%,

автомобильных дорог общего пользования местного значения – 
до 10,1%;».

3. Пункт 3.1.7 раздела 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«3.1.7. Отдельное мероприятие «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» осуществляется с 2017 года.

Реализация данного мероприятия осуществляется посредством выполнения работ, указанных в таблице 1 Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» (приложение № 12–2 к Государственной программе).

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» за счет средств областного бюджета и (или) средств, поступивших из федерального бюджета. Критерием распределения иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям является территориальное расположение соответствующих городских округов на расстоянии менее 50 км от областного центра (в том числе город Киров). Объем иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, участвующим в данном приоритетном проекте, определяется исходя из необходимости выполнения объема работ для достижения установленных целевых показателей».

4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:

4.1. Абзацы «Общий объем финансирования Государственной программы составит 47654711,64 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 13629983,69 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 32136357,30 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1381879,55 тыс. рублей (по соглашению);

средства внебюджетных источников финансирования – 506491,10 тыс. рублей (по соглашению)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Государственной программы составит 47651770,49 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 13629983,69 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 32136357,30 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1378938,40 тыс. рублей (по соглашению);

средства внебюджетных источников финансирования – 506491,10 тыс. рублей (по соглашению)».

4.2. Объемы финансирования по основным направлениям финансирования Государственной программы изложить в следующей редакции:

# «Объемы финансирования по основным направлениям

финансирования Государственной программы

(тыс. рублей)

| Основные направления финансирования | Объемы финансирования в 2013 – 2020 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Государственная программа – всего | 47651770,49 | 5005193,60 | 4187014,90 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5718053,40 | 9283215,60 | 9336447,30 | 4642573,96 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 15563582,13 | 690593,93 | 486687,30 | 1185073,80 | 974168,50 | 899342,20 | 4935294,60 | 4728360,80 | 1664061,00 |
| прочие расходы | 32088188,36 | 4314599,67 | 3700327,60 | 3219810,61 | 4100218,82 | 4818711,2 | 4347921,00 | 4608086,50 | 2978512,96». |

5. Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности реализации  Государственной программы (приложение № 1 к Государственной программе) согласно приложению № 1.

6. Внести изменения в ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе) согласно приложению № 2.

7. В методике расчета субсидий (приложение № 5 к Государственной программе) раздел 1 изложить в следующей редакции:

«1. Методика  расчета  субсидий  местным  бюджетам  из   областного

бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Расчет субсидий (Н суб.i) осуществляется по формуле:

Н суб.i = (L IIIi x К кат.III + L IVi x К кат.IV + L Vi x К кат.V + L грунт.i x К кат.грунт) x Н  +Hr + Нni, где:

Н суб.i – величина субсидии i-му муниципальному району (городскому округу);

L (III, IV, V, грунт.)i – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов по категориям i-го муниципального района (городского округа);

К кат. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ на автомобильных дорогах по каждой категории согласно данным, приведенным в таблице.

Таблица

Коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ

на автомобильных дорогах в соответствии с категориями

| Коэффициент дифференциации | Категория автомобильных дорог муниципального значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III | IV | V | грунтовые |
| К кат. | 1,51 | 1,15 | 1,0 | 0,5 |

Н – норматив финансовых затрат на содержание и ремонт 1 км автомобильных дорог V категории для расчета субсидии, утверждаемый Правительством области;

Hr – объем средств на ремонт моста через реку Немда на автомобильной дороге Советск – Лесниково – Борок в Советском районе.

Определяется по формуле:

Hr = Cm × k, где:

Cm – стоимость работ по ремонту моста через реку Немда на автомобильной дороге Советск – Лесниково – Борок в Советском районе согласно проектно-сметной документации, проведение которых планируется в соответствующем финансовом году;

k – уровень софинансирования из областного бюджета, но не более 0,95;

Нni – средства i-му городскому округу, за исключением городских округов, участвующих в реализации мероприятий приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги», на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Определяется по формуле:

Hni = C (Lni/L1), где:

Нni – величина средств i-му городскому округу;

С – средства бюджетам городских округов, за исключением городских округов, участвующих в реализации мероприятий приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» на соответствующий финансовый год, но не более 10 000,0 тыс. рублей;

Lni – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов) i-го городского округа;

L1 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов) городских округов, за исключением протяженности автомобильных дорог городских округов, участвующих в реализации мероприятий приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

8. Внести изменения в ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования, рассчитанное в соответствии с Методическими указаниями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства (приложение № 7 к Государственной программе) согласно приложению № 3.

9. Внести изменения в ресурсное обеспечение реализации мероприятий по развитию дорожного хозяйства Кировской области государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 
2020 годы за счет всех источников финансирования (приложение № 12 к Государственной программе) согласно приложению № 4.

10. Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» (приложение № 12–2 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

_______________

## Приложение № 1

## Приложение № 1

## к Государственной программе

ИЗМЕНЕНИЯ

в сведениях о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | 2003 – 2012 годы* | 2013 – 2022 годы* | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 год (базовый) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (справочно)* | 2022 год (справочно)* |
| ### 1 | Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % |  |  | 16,4 | 15,9 | 17,6 | 17,9 | 18,8 | 18,7 | 16,3 | 13,9 | 11,6 | 10,2 | 9,6 | 8,3 |
| 1.4.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | % |  |  | 15,0 | 20,8 | 26,65 | 25,1 | 22,7 | 26,0 | 23,1 | 17,1 | 10,7 | 11,6 | 16,3 | 13,8 |
| 1.4.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  | 16,6 | 15,3 | 16,3 | 16,9 | 18,3 | 17,8 | 15,4 | 13,5 | 11,7 | 10,1 | 8,7 | 7.6 |
| 5 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км |  | 1385,611 |  |  | 239,606 | 153,922 | 47,172 | 216,005 | 138,922 | 140,584 | 93,14 | 131,34 | 112,96 | 111,96 |
| 5.6.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 706,427 | 636,296 |  |  | 200,006 | 88,862 | 22,818 | 126,986 | 9,93 | 8,794 | 5,9 | 70 | 52 | 51 |
| 5.6.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 749,315 |  |  | 39,6 | 65,06 | 24,354 | 89,019 | 128,992 | 131,79 | 87,24 | 61,34 | 60,96 | 60,96 |
| 5.7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км |  |  |  |  |  | 4346,945 | 4577,94 | 4442,98 | 3887,05 | 3322,3 | 2778,33 | 2457,52 | 2301,4 | 1995,0 |
| 5.7.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  |  |  |  | 746,645 | 675,24 | 669,58 | 594,05 | 439,9 | 281,23 | 307,42 | 441,9 | 377,6 |
| 5.7.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  |  | 3600,3 | 3902,7 | 3773,4 | 3293,0 | 2882,4 | 2497,1 | 2150,1 | 1859,5 | 1617,4 |
| 5.8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % |  |  | 16,4 | 15,9 | 17,6 | 17,9 | 18,8 | 18,7 | 16,3 | 13,9 | 11,6 | 10,2 | 9,6 | 8,3 |
| 5.8.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % |  |  | 15,0 | 20,8 | 26,65 | 25,1 | 22,7 | 26,0 | 23,1 | 17,1 | 10,7 | 11,6 | 16,3 | 13,8 |
| 5.8.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  | 16,6 | 15,3 | 16,3 | 16,9 | 18,3 | 17,8 | 15,4 | 13,5 | 11,7 | 10,1 | 8,7 | 7.6 |
| 16 | # Отдельное мероприятие «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Бе-зопасные и качественные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию | % |  |  |  |  |  |  |  | 24,3 | 40,5 | 57,3 | 62,0 | 65,5 | 69,4 | 73,7 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 195,869 | 326,011 | 461,442 | 499,658 | 530,166 | 566,127 | 602,088 |
|  |  | кв. метров |  |  |  |  |  |  |  | 1588172 | 2830052 | 3970898 | 4359681 | 4686961 | 4990802 | 5294643 |
| 16.2.1 | Автомобильных дорог общего пользования федерального значения | % |  |  |  |  |  |  |  | 23,8 | 67,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 | 31,506 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 |
|  |  | кв. метров |  |  |  |  |  |  |  | 90292 | 262024 | 399492 | 399492 | 399492 | 399492 | 399492 |
| 16.2.2 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % |  |  |  |  |  |  |  | 74,7 | 79,7 | 94,3 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 44,139 | 47,069 | 55,709 | 57,408 | 57,408 | 57,408 | 57,408 |
|  |  | кв. метров |  |  |  |  |  |  |  | 408263 | 454223 | 533923 | 550342 | 550342 | 550342 | 550342 |
| 16.2.3 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 | 35,3 | 51,3 | 56,5 | 60,8 | 65,5 | 70,4 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 140,63 | 247,436 | 359,070 | 395,587 | 426,095 | 462,056 | 498,017 |
|  |  | кв. метров |  |  |  |  |  |  |  | 1089617 | 2113805 | 3037483 | 3409847 | 3737127 | 4040968 | 4344809 |
| 16.3 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кировской городской агломерации | штук |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 22 | 15 | 15 | 8 | 7 | 7 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 59,5 | 35,1 | 35,1 | 21,6 | 19 | 19 |
| 16.3.1 | Автомобильных дорог общего пользования федерального значения | штук |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3.2 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | штук |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 71,4 | 42,8 | 28,6 | 14,3 | 0 | 0 |
| 16.3.3 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | штук |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 15 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 53,6 | 32,1 | 32,1 | 25 | 25 | 25 |

___________

## Приложение № 2

## Приложение № 4

## к Государственной программе

ИЗМЕНЕНИЯ

в ресурсном обеспечении реализации Государственной

программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 1 | Государственная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 5005193,60 | 4187014,90 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5718053,40 | 9283215,60 | 9336447,30 | 4642573,96 | 47651770,49 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 | - | 1150809,50 | 1232413,33 | 1309000,00 | 4458385,60 | 4251451,80 | 1187152,00 | 13629983,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 4202734,60 | 4675110,00 | 4935275,50 | 3205701,96 | 32136357,30 |
|  |  |  | местный бюджет* | 241776,14 | 153556,30 | 120728,00 | 146616,66 | 167101,30 | 149720,00 | 149720,00 | 249720,00 | 1378938,40 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 39217,50 | - | - | - | 506491,10 |
| 5 | Отдельноемероприятие | «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | всего | - | 3267659,1 | 3734057,76 | 3753009,70 | 3857146,80 | 8430467,80 | 8429767,00 | 3637314,00 | 35109422,16 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 1150809,50 | 682540,13 | 684000,00 | 4458385,60 | 4251451,80 | 1187152,00 | 12414339,03 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 3187264,5 | 2523987,76 | 2950409,91 | 3100575,90 | 3922362,20 | 4128595,20 | 2400442,00 | 22213637,47 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | 80394,60 | 59260,50 | 120059,66 | 72570,90 | 49720,00 | 49720,00 | 49720,00 | 481445,66 |

_______________

## Приложение № 3

## Приложение № 7

## к Государственной программе

ИЗМЕНЕНИЯ

в ресурсном обеспечении реализации Государственной программы

за счет всех источников финансирования, рассчитанном в соответствии с Методическими

указаниями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации

в сфере дорожного хозяйства

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 1 | Государственная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 5005193,60 | 4187014,90 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5702306,94 | 10084281,80 | 10873611,00 | 9608397,51 | 54940043,93 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 | - | 1150809,50 | 1232413,33 | 1295023,81 | 5106451,80 | 5708615,50 | 5583451,80 | 20117537,20 |
|  |  |  | областной бюджет | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 4200964,33 | 4828110,00 | 5015275,50 | 3775225,71 | 32937110,78 |
|  |  |  | местный бюджет* | 241776,14 | 153556,30 | 120728,00 | 146616,66 | 167067,75 | 149720,00 | 149720,00 | 249720,00 | 1378904,85 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 39217,50 | - | - | - | 506491,10 |
| 5 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | всего | - | 3267659,10 | 3734057,76 | 3753009,70 | 3857146,80 | 8348534,00 | 9206930,70 | 7943137,55 | 40110475,61 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | 1150809,50 | 682540,13 | 684000,00 | 4376451,80 | 5028615,50 | 4903451,80 | 16825868,73 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 3187264,5 | 2523987,76 | 2950409,91 | 3100575,9 | 3922362,20 | 4128595,20 | 2989965,75 | 22803161,22 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | 80394,6 | 59260,5 | 120059,66 | 72570,90 | 49720,00 | 49720,00 | 49720,00 | 481445,66 |
| 16 | Отдельное мероприятие | «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Бе-зопасные и качественные дороги» | всего | - | - | - | - | 1240519,99 | 1483000,00 | 1360000,00 | 1360000,00 | 5443519,99 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 611023,81 | 730000,00 | 680000,00 | 680000,00 | 2701023,81 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 538029,73 | 653000,00 | 580000,00 | 480000,00 | 2251029,73 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | - | - | - | 91466,45 | 100000.00 | 100000,00 | 200000,00 | 491466,45 |

_______________

## Приложение № 4

## Приложение № 12

## к Государственной программе

ИЗМЕНЕНИЯ

в ресурсном обеспечении реализации мероприятий по развитию дорожного хозяйства Кировской области

государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы

за счет всех источников финансирования

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование государственной программы, отдельного мероприятия, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ЦСР* | ВР | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | итого 2015 – 2022 годы |
|  | Государственная программа – всего | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» |  | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 3780472,42 | 4730237,55 | 5328861,0 | 9963438,2 | 10748772,1 | 9572835,35 | 7908980,07 | 6144155,17 | 58177751,86 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 447889,33 | 1309000 | 1530000 | 1457163,8 | 680000 | 680000 | 680000 | 7292995,93 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17200 |  | 500 |  |  | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  | 1500000 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4903451,8 | 3083118,47 | 1313118,47 | 17845087,27 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 329,6 | 328536,6 | 247503,2 |  |  |  | 629900,21 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 |  | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,4 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1801,7 | 9449,7 | 200000 | 215321,62 | 200000 |  | 626573,02 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 3808,2 | 9362,4 |  |  |  |  | 13170,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  | 1425,8 | 6630,9 |  | 143245,85 | 48388,1 |  | 199690,65 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 |  | 400 |  | 22393,82 | 53926,5 | 23610 |  |  |  |  | 99930,32 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 154050,4 | 99319,4 | 29405,8 | 118265,33 | 228520,9 | 482084,1 | 1132703,5 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 170440,48 | 114079,3 | 138500 | 139000 | 222500 |  |  | 784519,78 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 1652532,78 | 1853502,50 | 1771972,2 | 2524396,2 | 2707019,2 | 1568389,75 | 1947291,6 | 1947291,6 | 15972395,83 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 800 |  |  | 148,6 |  |  |  |  |  | 148,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305390 | 200 | 200211,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200211,9 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1167039,4 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7735466,34 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 100 | 34456,46 | 32352,77 | 34095 | 34095 | 34095 | 34095 | 34095 | 34095 | 271379,23 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 200 | 8839,56 | 10989,37 | 12467,7 | 8261,7 | 8313,1 | 12246,5 | 12246,5 | 12246,5 | 85610,93 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 800 | 1051,42 | 544,8 | 2477,7 | 437,5 | 433,2 | 932,5 | 932,5 | 932,5 | 7742,12 |
|  |  |  | 815 | 0409 |  | 1300211 | 200 | 2067,22 |  |  |  |  |  |  |  | 2067,22 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  | 458683,88 |  |  |  |  |  |  | 458683,88 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17190 |  | 500 |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | 75000 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04301 |  | 200 |  |  | 38168 | 130000 | 80000 | 480000 | 480000 | 480000 | 1688168 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 164070,90 | 149720,0 | 149720,0 | 249720,0 | 249720,0 | 249720,0 | 1391990,06 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» |  | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 3734057,76 | 3753009,7 | 3857146,80 | 8243577,0 | 9348986,5 | 7846067,35 | 6451986,07 | 4687161,17 | 48031327,65 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 356700,0 | 684000 | 800000 | 777163,8 |  |  |  | 3126806,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4903451,8 | 3083118,47 | 1313118,47 | 17845087,27 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 329,6 | 328536,6 | 247503,2 |  |  |  | 629900,21 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1801,7 | 9449,7 | 200000 | 215321,62 | 200000 |  | 626573,02 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 3808,2 | 9362,4 |  |  |  |  | 13170,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  | 1425,8 | 6630,9 |  | 143245,85 | 48388,1 |  | 199690,65 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 154050,4 | 99319,4 | 29405,8 | 118265,33 | 228520,9 | 482084,1 | 1132703,5 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 1652532,78 | 1853502,50 | 1771972,2 | 2524396,2 | 2707019,2 | 1568389,75 | 1947291,6 | 1947291,6 | 15972395,83 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 800 |  |  | 148,6 |  |  |  |  |  | 148,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305390 | 200 | 200211,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200211,9 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1167039,4 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7735466,34 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 72570,90 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 500491,06 |
| 2.4 | Мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» | министерство транспорта Кировской области | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1167039,4 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7735466,34 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 72570,90 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 500491,06 |

____________

## Приложение № 5

## Приложение № 12–2

## к Государственной программе

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

(далее – Программа)

# ПАСПОРТ

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации

| Наименование приоритетного проекта | «Безопасные и качественные дороги» |
| --- | --- |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2017 – 31.12.2025 |
| Куратор | первый заместитель Председателя Правительства области Чурин А.А. |
| Функциональный заказчик | министерство транспорта Кировской области |
| Руководитель проекта | министр транспорта Кировской области Поршнев М.Н. |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Киров», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, администрация муниципального образования «город Слободской», муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» |
| Разработчик паспорта проекта | заместитель министра – начальник отдела министерства транспорта Кировской области Шевелев Ю.А. |

1. Содержание приоритетного проекта

1.1. Цель проекта – приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное состояние дорожной сети Кировской городской агломерации (в 2018 году – не менее 50 процентов протяженности дорожной сети, в 2025 году – не менее 85 процентов) и снижение в Кировской городской агломерации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 году (относительно уровня 2016 года) не менее чем в 2 раза, в 2025 году – не менее чем на 85 процентов.

1.2. Показатели проекта и их значение по годам.

| Показатель | Единица измерения | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (2016 год) | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | основной | 24,3 | 40,5 | 57,3 | 62,0 | 65,5 | 86,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения | % | основной | 23,8 | 67,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального значения | % | основной | 74,7 | 79,7 | 94,3 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы | % | основной | 20,1 | 35,3 | 51,3 | 56,5 | 60,8 | 85,0 |
| Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации | % | основной | 100 | 59,5 | 35,1 | 35,1 | 21,6 | 10,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения | % | основной | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального значения | % | основной | 100 | 71,4 | 42,8 | 28,6 | 14,3 | 0 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы | % | основной | 100 | 53,6 | 32,1 | 32,1 | 25 | 14,3 |
| Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в час пик | % | показатель второго уровня | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 14,6 | 13,9 | 11,5 |
| Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Кировской городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) | % | показатель второго уровня | 0 | 20 | 40 | 50 | 55 | 65 |
| Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции | км/год | аналитический | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 |
| Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов | кв. метров/год | аналитический | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14560 |
| Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км/год | аналитический | - | 125,861 | 137,666 | 68,137 | 35,961 | 35,961 |
| Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | кв. метров/год | аналитический | - | 1241880 | 1328756 | 954870 | 287688 | 287688 |
| Количество ликвидированных очагов аварийности | штук/год | аналитический | - | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 |

1.3. Описание Программы.

Информация о перечне автомобильных дорог Кировской городской агломерации, мероприятиях, предусмотренных на них, ресурсном обеспечении данных мероприятий, диагностике сети автомобильных дорог Кировской городской агломерации, а также информация о местах концентрации ДТП указана в приложении.

1.3.1. Комплексы мероприятий Программы.

1.3.1.1. Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городской агломерации.

Основным мероприятием способным улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в агломерации является разработка и реализация комплексной схемы организации дорожного движения.

При этом для устранения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий реализуются первоочередные мероприятия, такие как устройство барьерного ограждения, устройство светофорного объекта, увеличение уровня освещенности, установка дорожных знаков и т.д.

1.3.1.2. Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

Основным направлением деятельности по приведению дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние является проведение работ по ремонту автомобильных дорог, при этом в отдельных случаях для улучшения транспортной доступности и приведения автодороги в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние проводятся работы по капитальному ремонту, строительству и реконструкции.

Наряду с этим обязательными условиями к обустройству дорожной сети должны предусматриваться:

обустройство дорожной сети, в том числе съездов к железнодорожным переездам, источниками освещения, дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными переходами и другими необходимыми элементами обустройства;

соблюдение требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах;

необходимость реализации мероприятий по профилактике нарушений Правил дорожного движения;

необходимость применения наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ, а также технико-экономическое обоснование эффективности их применения;

необходимость соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

1.3.1.3. Мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети городской агломерации.

Мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети Кировской городской агломерации направляются на решение следующих принципиальных вопросов:

вынос транзитного транспорта с городских улиц;

создание дополнительных связей между городскими территориями;

увеличение пропускной способности существующих улиц и дорог, реконструкция существующей улично-дорожной сети путем создания улиц-дублеров.

Вынос транзитного автомобильного транспорта за пределы городской застройки возможен со строительством объездной автомобильной дороги в обход города с запада (Западный обход г. Кирова). Для исключения проезда из южной части города в заречную через центральную часть города должно быть произведено строительство дополнительного моста через реку Вятку к югу от центра города. Мост должен соединить заречную часть города с южным и юго-западным районами. Наиболее благоприятной для продолжения с выходом на берег и устройством моста является ул. Азина.

Для создания дополнительных связей между городскими территориями должны быть построены новая магистральная улица меридионального направления, мостовой переход через железнодорожные пути. Первым этапом реализации такого решения является строительство мостового перехода в продолжение ул. Ивана Попова.

Увеличение пропускной способности существующих улиц и дорог возможно несколькими путями:

расширение проезжих частей;

улучшение качества покрытия;

строительство подземных и надземных переходов;

создание пересечений улиц в разных уровнях.

1.3.1.4. Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом выполнения дорожных работ.

Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом выполнения дорожных работ осуществляются посредством:

использования информационных систем для создания эффективной публичной общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ;

привлечения к контролю за ходом выполнения дорожных работ представителей общественности.

На официальном сайте Общественной палаты Кировской области  (http://opko43.ru) организованы информационные разделы «Интерактивная карта ремонта дорог» и «База данных ремонта дорог», а также интерактивный сервис по выбору участка дорожной сети, требующего ремонта дорожного покрытия.

В целях проведения общественного контроля за текущим содержанием и ремонтом дорожного покрытия 29.04.2016 решением совета Общественной палаты Кировской области № 7С-1 создана региональная группа общественного контроля за ходом ремонта дорожного покрытия.

Наряду с этим региональной группой общественного контроля за ходом ремонта дорожного покрытия подготовлена памятка для общественного инспектора по организации и проведению ремонта дорожного покрытия, которой может воспользоваться каждый гражданин.

Кроме того, в случае выявления нарушений при выполнении дорожных работ, имеется возможность их фиксации на фото или видео с последующей отправкой на электронную почту Общественной палаты Кировской области remontdorog43@yandex.ru.

Данные возможности способствуют вовлечению жителей в осуществление контроля за ходом дорожных работ в городе и его планирование.

1.3.2. Механизм реализации, организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных средств в рамках муниципальных программ, в том числе на принципах софинансирования. По основным мероприятиям Программы возможно привлечение финансового ресурса федерального и областного бюджетов.

Система управления реализацией мероприятий Программы должна гарантировать достижение поставленных целей, эффективность проведения каждого из мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, являются участники агломерации, которые осуществляют свои функции в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Общее управление и контроль за реализацией Программы и координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет министерство транспорта Кировской области.

Оперативная информация о проведении мероприятий Программы, ходе ее реализации ежеквартально рассматривается министерством транспорта Кировской области путем:

проведения мониторинга хода реализации Программы;

осуществления контроля эффективности проводимых мероприятий;

осуществления оперативной оценки хода выполнения Программы;

обеспечения связи с общественностью и средствами массовой информации.

Участники реализации Программы также обеспечивают контроль эффективности проводимых мероприятий и связи с общественностью и средствами массовой информации, а также проводят мониторинг хода реализации Программы в рамках своих полномочий.

Контроль выполнения программных мероприятий, подготовки бюджетной заявки по финансированию предусмотренных Программой мероприятий на каждый год, уточнению затрат по направлениям программы, срокам их реализации, составу исполнителей в соответствии с результатами выполнения программных мероприятий за год, подготовки годового отчета о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств возлагается на министерство транспорта Кировской области.

Подрядные организации для выполнения мероприятий Программы привлекаются в установленном законом порядке. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вся информация о планируемых работах, проведении аукционов, о заключенных муниципальных контрактах размещается на соответствующих электронных площадках и доступна в открытом доступе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субъектами Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей Программы на 2018 год | контрольная точка результата | 07.03.2018 |
| 2 | Субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей Программы на 2018 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 30.03.2018 |
| 3 | Участвующими в приоритетном проекте субъектами Российской Федерации совместно с территориальными подразделениями ГИБДД России разработаны и утверждены планы проведения в 2018 году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения | контрольная точка результата | 02.04.2018 |
| 4 | Субъектами Российской Федерации организовано проведение диагностики дорожной сети городских агломераций | контрольная точка результата | 16.04.2018 |
| 5 | Субъектами Российской Федерации при необходимости представлены предложения по корректировке Программы на 2018 год | контрольная точка результата | 01.05.2018 |
| 6 | Субъектами Российской Федерации, участвующими в приоритетном проекте, в отношении городских агломераций в полном объеме актуализированы и утверждены: документы территориального планирования; программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; комплексные схемы организации дорожного движения | контрольная точка результата | 02.07.2018 |
| 7 | Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Минтранс России проекты Программы, актуализованные с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащие детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении | контрольная точка результата | 02.07.2018 |
| 8 | Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных Программой по состоянию на 01.08.2018 (оценка производится на основании календарных планов выполнения мероприятий Программы на 2018 год) | контрольная точка результата | 01.08.2018 |
| 9 | На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации Программы за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ | контрольная точка результата | 01.10.2018 |
| 10 | Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных Программой на 2018 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. В Минтранс России представлены соответствующие отчетные материалы | завершение этапа | 01.11.2018 |
| 11 | В государственные программы субъектов Российской Федерации в качестве аналитических приложений включены актуализированные с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций | контрольная точка результата | 26.12.2018 |
| 12 | Субъектами Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей Программы на 2019 год | контрольная точка результата | 11.03.2019 |
| 13 | Субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей Программы на 2019 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 29.03.2019 |
| 14 | В городских агломерациях в пилотную эксплуатацию введены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры | контрольная точка результата | 01.07.2019 |
| 15 | Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных Программой по состоянию на 01.08.2019 (оценка производится на основании календарных планов выполнения мероприятий Программы на 2019 год) | контрольная точка результата | 01.08.2019 |
| 16 | На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации Программы за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ | контрольная точка результата | 01.10.2019 |
| 17 | Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных Программой на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. В Минтранс России представлены соответствующие отчетные материалы | завершение этапа | 01.11.2019 |

3. Бюджет Программы (рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций)

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 – 2025 |  |
| Бюджетные источники, млн. рублей | федеральные | 611,024 | 730 | 680 | 680 | 3 400 | 6 101,024 |
|  | субъекта Российской Федерации | 538,030 | 653 | 580 | 480 | 2 400 | 4 651,030 |
|  | местные | 91,466 | 100 | 100 | 200 | 1 000 | 1 491,466 |
| Внебюджетные источники, млн. рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 1 240,52 | 1 483 | 1 360 | 1 360 | 6 800 | 12 263,52 |

4. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятие по предупреждению риска/реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Ключевые риски |  |
| 4.1.1 | Макроэкономический | применение механизма сценарного планирования реализации подпроектов, формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов, заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками, фиксирующих стоимость работ и материалов, импортозамещение |
| 4.1.2 | Ресурсный | формирование требований к подрядчикам по уровню квалификации персонала; активная политика органов государственной власти по смягчению режима санкций для поставщиков передовых технологий или оборудования, развитие передовых технологий и компетенций в Российской Федерации; контроль за соблюдением поставщиками и подрядчиками антимонопольного законодательства |
| 4.1.3 | Финансовый | привлечение инвестиций в реализацию проектов, использование механизмов государственно-частного партнерства, предоставление инвесторам государственных гарантий и кредитов государственных институтов развития, временное переключение на реализацию проектов со 100% финансированием из бюджета |
| 4.1.4 | Управленческий | использование системы проектного управления, четкое распределение ролей участников реализации подпроектов |
| 4.1.5 | Научно-технический и технологический | совершенствование технологического контроля, ужесточение системы штрафов для подрядчиков и концессионеров за нарушение требований к технологиям строительства автомобильных дорог, формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов из-за нарушения технологий |
| 4.2 | # Ключевые возможности |  |
| 4.2.1 | # Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Кировской городской агломерации | обустройство наиболее опасных участков дорожными ограждениями, установка и модернизация технических средств организации дорожного движения, обустройство дорожной сети, в том числе подъездов к железнодорожным переездам, источниками освещения, дорожной разметкой, пешеходными переходами и другими необходимыми элементами обустройства, соблюдение требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах Программы, мероприятия по профилактике нарушений Правил дорожного движения |
| 4.2.2 | Приведение дорожной сети Кировской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние | осуществление необходимого ремонта дорожной сети; своевременное и качественное содержание дорожной сети, применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ |
| 4.2.3 | Сокращение перегрузки дорожной сети Кировской городской агломерации | реконструкция (расширение) проезжих частей дорожной сети в местах перегрузки, строительство новых участков дорожной сети, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизация транспортных потоков, повышение эффективности системы управления дорожным движением, переход на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 4.2.4 | Формирование механизмов общественного контроля | использование информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации |
| 4.2.5 | Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Кировской городской агломерации | информирование о проводимых дорожных работах, учет мнения граждан при формировании плана дорожных работ, привлечение граждан к контролю за проводимыми работами, качественное выполнение дорожных работ |

5. Описание приоритетного проекта

| Связь с государственными программами Российской Федерации | # Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. # Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р. # Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». # Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| --- | --- |
| Формальные основания для инициации | Федеральный закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Протокол поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.09.2016 № 2 (необходимо обеспечить разработку программ комплексного развития транспортной инфраструктуры крупнейших городских агломераций) |

___________

Приложение

к Программе

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог Кировской городской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

| № п/п | Перечень автодорог (улиц) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации), входящих в состав агломерации | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации и площадь покрытия |  | Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии, км/% |  |  |  |  |  | Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на автодороге (улице), штук |  |  |  | Объекты, реализуемые в рамках программы в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  | Объекты, реализуемые в рамках программы в 2019 году |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 31.12.2017 |  | Ожидаемое |  |  |  | на 31.12.2017 |  | Ожидаемое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на 31.12.2018 |  | на 31.12.2019 |  |  |  | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 | Код объекта в системе «Эталон» | Адрес объекта | Виды работ | Мощность объекта, |  |  |  | Стоимость | Адрес объекта | Виды работ | Мощность объекта, |  |  |  | Стоимость |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес места концентрации ДТП | Описание причины возникновения места концентрации ДТП | Адрес места концентрации ДТП | Адрес места концентрации ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автодорога (км+м – км+м) | км | кв. метров | км | % | км | % | км | % | км+м – км+м |  | км+м – км+м | км+м – км+м |  | автодорога (км+м – км+м) |  | приведенные км | линейные км | кв. метров | штук, метров | млн. рублей | автодорога (км+м – км+м) |  | приведенные км | линейные км | кв. метров | штук, метров | млн. рублей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 606+160 – км 619+726 (старое название Гнусино – Шихово) | 17,913 | 158480 | 13,566 | 75,7 | 17,913 | 100 | 17,913 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 619+726 – км 648+476 (старое название Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края км 11+500 – км 40+250) | 28,75 | 221100 | 17,940 | 62,4 | 28,750 | 100 | 28,75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46,663 | 379580 | 31,506 | 67,5 | 46,663 | 100 | 46,663 | 100 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автодорогам федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального, межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Киров – Малмыж – Вятские Поляны | 2,11 | 19930 | 0,990 | 46,9 | 2,110 | 100 | 2,110 | 100 |  |  |  |  | ОК-3 | 16+400-17+800 | ремонт покрытия проезжей части | 2,407 | 1,274 | 16850 |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
| 4 | Южный обход г. Кирова | 21,379 | 250266 | 15,680 | 73,3 | 19,680 | 92,1 | 21,379 | 100 | км 13 – 14 км 18 – 19 | выезд на встречную полосу | км 13 – 14 км 18 – 19 | км 13 – 14 | ОК-4 | 14+280 – 18+280 | ремонт покрытия проезжей части | 9,889 | 4 | 69220 |  |  | 80,5 |  |  | 6+692 – 12+280 | ремонт покрытия проезжей части | 7,614 | 5,9 | 53300 |  | 80 | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
| 5 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 16,07 | 128560 | 13,770 | 85,7 | 16,070 | 100 | 16,070 | 100 | км 12 – 13 км 14 – 15 | выезд на встречную полосу, наезд на пешехода, съезд автомобилей с дороги |  |  | ОК-176 | 0+000 – 2+300 | ремонт покрытия проезжей части | 2,676 | 2,3 | 18730 |  |  | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
| 6 | Киров – Стрижи – Оричи | 19,5 | 167440 | 16,629 | 85,3 | 17,849 | 91,5 | 17,849 | 91,5 | км 13 – 14 | столкновение автомобилей | км 13 – 14 | км 13 – 14 | ОК-175 | 24+060 – 25+280 | ремонт покрытия проезжей части | 1,547 | 1,22 | 10830 |  |  | 15,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 59,059 | 566196 | 47,069 | 79,7 | 55,709 | 94,3 | 57,408 | 97,2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 138,700 |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 80,0 |  |
| Итого по автодорогам регионального, межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 16,519 | 8,794 | 115630 |  |  | 138,700 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 7,614 | 5,9 | 53300 |  | 80,0 |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Город Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | просп. Строителей | 1,72 | 32232 | 1,720 | 100 | 1,720 | 100 | 1,720 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Центральная | 2,5 | 20771,7 | 2,500 | 100 | 2,500 | 100 | 2,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Комсомольская мкр-н Лянгасово | 2,5 | 8962 | 2,155 | 86 | 2,155 | 86 | 2,155 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Автодорога Киров – Русское | 25 | 179400 | 24,300 | 97 | 24,300 | 97 | 24,300 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Кольцова | 1,1 | 18000 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Жуковского | 0,9 | 15000 | 0,900 | 100 | 0,900 | 100 | 0,900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Красной Звезды | 1,915 | 14160 | 1,600 | 84 | 1,600 | 84 | 1,600 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Красный Химик | 1,25 | 9230 | 1,250 | 100 | 1,250 | 100 | 1,250 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Воровского | 5,95 | 95220 | 2,963 | 50 | 2,963 | 50 | 5,950 | 100 | перекресток ул. Воровского – ул. Володарского | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | перекресток ул. Воровского – ул. Володарского | перекресток ул. Воровского – ул. Володарского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до ул. Солнечная и от ул. Дерендяева до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 7,157 | 2,36 | 50100 |  | 65,130 | опрос граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Северное Кольцо | 1,6 | 22666,8 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Лепсе | 2,85 | 45686,9 | 2,850 | 100 | 2,850 | 100 | 2,850 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Ленина | 8,86 | 138560 | 5,880 | 66 | 5,880 | 66 | 5,880 | 66 | перекресток ул. Ленина – ул .Мопра | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Горького | 2,89 | 28900 | 1,498 | 52 | 1,498 | 52 | 1,498 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Щорса | 5,8 | 58000 | 3,350 | 58 | 4,564 | 79 | 5,800 | 100 | около д. 68а по ул. Щорса | отсутствие разметки | около д. 68а по ул. Щорса | около д. 68а по ул. Щорса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. И.Попова до ул. Вдохновения | ремонт проезжей части | 8,004 | 4,31 | 56030 |  | 72,839 | опрос граждан |
| 21 | ул. Красина | 1,4 | 16500 | 0,660 | 47 | 0,660 | 47 | 0,660 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Менделеева | 1,8 | 15600 | 0,600 | 33 | 0,600 | 33 | 0,600 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Р. Ердякова | 2,1 | 24000 | 1,996 | 95 | 1,996 | 95 | 1,996 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Мира | 1,8 | 13700 | 1,800 | 100 | 1,800 | 100 | 1,800 | 100 |  |  |  |  | КИР-017 | от ул. Сормовская до ул. Монтажников в г. Кирове | ремонт проезжей части | 1,817 | 0,72 | 12720 |  |  | 16,644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 25 | ул. Деповская | 1,71 | 16000 | 1,200 | 70 | 1,710 | 100 | 1,710 | 100 |  |  |  |  | КИР-023 | от ул. Мельничной до ул. Украинской | ремонт проезжей части | 0,566 | 0,483 | 3965 |  |  | 5,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 26 | ул. Луганская | 4,16 | 44180 | 0,600 | 14 | 3,800 | 91 | 3,800 | 91 |  |  |  |  | КИР-049 | от Октябрьского просп. до ул. Менделеева | ремонт проезжей части | 7,900 | 3,2 | 55300 |  |  | 62,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 27 | ул. Проезжая | 5,9 | 60100 | 5,900 | 100 | 5,900 | 100 | 5,900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Семашко | 1,5 | 7200 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Порошинская | 1 | 5606 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Автодорога Сошени – Радужный | 4,77 | 39000 | 3,813 | 80 | 3,813 | 80 | 3,813 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Конституции | 1,1 | 7100 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Автодорога Сошени – Леваши | 2,5 | 13600 | 1,873 | 75 | 1,873 | 75 | 1,873 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Автотранспортный пер. | 0,1 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Азина | 1,81 | 12000 | 1,090 | 60 | 1,810 | 100 | 1,810 | 100 |  |  |  |  | КИР-03 | от ул. Ленина до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 1,064 | 0,7 | 7445 |  |  | 10,627 |  |  | от ул. К. Маркса до ул. Дерендяева | ремонт проезжей части | 0,446 | 0,36 | 3120 |  | 4,056 | опрос граждан |
| 36 | ул. Ананьинская | 0,536 | 4000 | 0,140 | 26 | 0,140 | 26 | 0,140 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Аптечный пер. | 0,1 | 1000 | 0,100 | 100 | 0,100 | 100 | 0,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Базовая | 0,568 | 6600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Баумана | 0,5 | 4200 | 0,050 | 10 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. Блюхера | 1,5 | 12000 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от д. 63 до ул. Социалистическая | ремонт проезжей части | 0,800 | 0,69 | 5600 |  | 10,080 | опрос граждан |
| 41 | ул. Боровая | 0,84 | 7000 | 0,840 | 100 | 0,840 | 100 | 0,840 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Бородулина | 0,7 | 5800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. А. Верещагина | 0,85 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Верхнедольская | 0,26 | 2200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. Верхосунская | 0,6 | 9123 | 0,000 | 0 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |  |  | КИР-016 | от детского сада до ул. Нагорная в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,956 | 0,62 | 6691 |  |  | 10,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 46 | ул. Вятская | 0,6 | 1900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Вершининский пер. | 2,2 | 4500 | 0,000 | 0 | 0,225 | 10 | 0,225 | 10 |  |  |  |  | КИР-009 | от пр. Шаляпина до д. 6 по ул. О. Кошевого в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,370 | 0,225 | 2590 |  |  | 3,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 48 | ул. Весенняя | 1,3 | 4800 | 0,000 | 0 | 1,200 | 92 | 1,200 | 92 |  |  |  |  | КИР-062 | от д. 80 до ул. Луганская в г. Кирове | ремонт проезжей части | 1,298 | 1,2 | 9085 |  |  | 13,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 49 | ул. Водопроводная | 0,708 | 3700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,510 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Молодая гвардия до ул. Воровского | ремонт проезжей части | 0,603 | 0,51 | 4220 |  | 5,486 | опрос граждан |
| 50 | ул. Возрождения | 0,6 | 3300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,470 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Кутшо до ул. Мельникова | ремонт проезжей части | 0,379 | 0,47 | 2650 |  | 3,445 | опрос граждан |
| 51 | ул. Космонавта В. Волкова | 0,6 | 8830 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. М. Конева до просп. Строителей | ремонт проезжей части | 1,261 | 0,6 | 8830 |  | 24,268 | опрос граждан |
| 52 | ул. Вологодская | 0,4 | 3800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Володарского | 3,93 | 46830 | 0,000 | 0 | 2,272 | 58 | 2,272 | 58 |  |  |  |  | КИР-011 | от слободы Шевели до д. 238 по ул. Володарского | ремонт проезжей части | 3,433 | 2,272 | 24032 |  |  | 27,705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 54 | 2-й Кирпичный пер. | 0,15 | 2400 | 0,150 | 100 | 0,150 | 100 | 0,150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Гайдара | 0,55 | 3800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,480 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до ул. Мельникова | ремонт проезжей части | 0,643 | 0,48 | 4500 |  | 5,850 | опрос граждан |
| 56 | ул. Герцена | 2,15 | 22800 | 0,402 | 19 | 1,992 | 93 | 1,992 | 93 |  |  |  |  | КИР-051 | от Хлебозаводского пр. до ул. Горького и от Октябрьского просп. До ул. Ленина | ремонт проезжей части | 2,630 | 1,59 | 18410 |  |  | 21,209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 57 | Гирсовский пер. | 0,22 | 1100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ул. Горбачева | 0,95 | 14800 | 0,820 | 86 | 0,820 | 86 | 0,950 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Лесозаводской до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,871 | 0,6 | 6100 |  | 7,930 | опрос граждан |
| 59 | ул. А. Горбуновой | 0,67 | 5300 | 0,670 | 100 | 0,670 | 100 | 0,670 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Гостиный пер. | 0,16 | 1100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ул. Грибоедова | 0,96 | 8800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ул. Дерендяева | 2,45 | 22400 | 0,510 | 21 | 2,450 | 100 | 2,450 | 100 |  |  |  |  | КИР-052 | от ул. Труда до ул. Герцена, от ул. Молодая Гвардия до ул. Воровского, от ул. Красноармейская до ул. Азина в г. Кирове | ремонт проезжей части | 3,196 | 2,1 | 22375 |  |  | 25,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 63 | Дерендяева пер. | 0,45 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ул. Дзержинского | 4,55 | 60200 | 4,550 | 100 | 4,550 | 100 | 4,550 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Луганская до транспортной развязки в слободе Гнусино | ремонт проезжей части | 23,097 | 6,88 | 161680 |  | 209,323 | опрос граждан |
| 65 | Динамовский пр. | 0,52 | 3510 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ул. Добролюбова | 0,6 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,560 | 93 | 0,560 | 93 |  |  |  |  | КИР-068 |  | ремонт проезжей части | 0,600 | 0,56 | 4200 |  |  | 5,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 67 | Автодорога от Октябрьского просп. до д. 14 слободы Большое Скопино | 1 | 8800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ул. Дружбы | 0,3 | 2100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Дружбы пер. | 0,2 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Автодорога от ул. Егоровской до д. 2 слободы Егоровская | 0,1 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Автодорога от пос. Чистые Пруды до д. 2б дер. Никуленки | 2,62 | 21000 | 0,000 | 0 | 2,400 | 92 | 2,400 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ул. Заводская | 2,4 | 19200 | 0,000 | 0 | 1,880 | 78 | 1,880 | 78 |  |  |  |  | КИР-013 | от ул. Профсоюзной до ул. Северное кольцо | ремонт проезжей части | 2,426 | 1,88 | 16983 |  |  | 21,894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 73 | ул. Загородная | 0,512 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,512 | 100 | 0,512 | 100 |  |  |  |  | КИР-065 | от ул. Преображенская до ул. Горького в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,829 | 0,72 | 5800 |  |  | 7,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 74 | Заготзерновский пр. | 0,15 | 3560 | 0,150 | 100 | 0,150 | 100 | 0,150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ул. Заречная | 0,26 | 2900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ул. Захватаева | 0,454 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,330 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Труда до ул. Преображенская | ремонт проезжей части | 0,474 | 0,33 | 3320 |  | 4,316 | опрос граждан |
| 77 | ул. Зеленая | 0,67 | 2460 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ул. Зеленина | 0,65 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Автодорога от ул. Тимирязева через слободу Зиновы до ул. Ленина | 1,8 | 15300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. 60 лет Комсомола | 0,91 | 12600 | 0,000 | 0 | 0,860 | 95 | 0,860 | 95 |  |  |  |  | КИР-031 | от ул. П. Корчагина до д. 25 по ул. 60 лет Комсомола | ремонт проезжей части | 0,969 | 0,86 | 6786 |  |  | 9,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 81 | ул. Восьмого марта | 0,33 | 2300 | 0,000 | 0 | 0,330 | 100 | 0,330 | 100 |  |  |  |  | КИР-045 | от ул. Боровой до д. 72 | ремонт проезжей части | 0,804 | 1,134 | 5631 |  |  | 8,699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 82 | ул. Инженерная | 0,21 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. Искры | 0,4 | 2900 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. Казанская | 2,99 | 38000 | 0,000 | 0 | 2,128 | 71 | 2,608 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Красноармейская до ул. Милицейская | ремонт проезжей части | 0,549 | 0,48 | 3840 |  | 13,566 | опрос граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КИР-015 | от ул. Профсоюзная до ул. Орловская | ремонт проезжей части | 3,306 | 2,128 | 23145 |  |  | 29,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 85 | ул. К. Либкнехта | 3,1 | 27810 | 0,000 | 0 | 3,100 | 100 | 3,100 | 100 |  |  |  |  | КИР-048 | от ул. Профсоюзная до ул. Азина | ремонт проезжей части | 4,391 | 3,298 | 30738 |  |  | 40,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 86 | ул. К. Маркса | 4,05 | 64850 | 3,312 | 82 | 3,942 | 97 | 3,942 | 97 |  |  |  |  | 1 | от ул. Р. Люксембург до ул. Преображенская в г. Кирове | ремонт проезжей части | 1,557 | 0,63 | 10 900,0 |  |  | 14,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 87 | ул. Калинина | 1,662 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,800 | 48 | 0,800 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ул. Клубная | 0,33 | 2580 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ул. Ключевая | 1,6 | 13700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ул. Коммунальная | 4,23 | 18400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ул. Комсомольская | 3,55 | 65120 | 1,703 | 48 | 1,703 | 48 | 1,703 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ул. Маршала И.С. Конева | 0,9 | 11400 | 0,000 | 0 | 0,840 | 93 | 0,840 | 93 |  |  |  |  | КИР-067 | от ул. Воровского до ул. Солнечной | ремонт проезжей части | 1,733 | 0,84 | 12132 |  |  | 16,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 93 | Кооперативный пер. | 0,13 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ул. Кооперативная | 0,52 | 6500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Копанский пер. | 0,13 | 200 | 0,130 | 100 | 0,130 | 100 | 0,130 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ул. Короленко | 0,658 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,580 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Щорса до д. 15 | ремонт проезжей части | 0,789 | 0,58 | 5520 |  | 7,176 | опрос граждан |
| 97 | ул. П. Корчагина | 8,3 | 52860 | 3,600 | 43 | 8,300 | 100 | 8,300 | 100 |  |  |  |  | КИР-041 | от ул. Колхозной до транспортной развязки дер. Гнусино | ремонт проезжей части | 7,102 | 4,7 | 49713 |  |  | 67,661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 98 | ул. Котласская | 0,2 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ул. Е. Кочкиной | 0,7 | 4392 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ул. О. Кошевого | 0,6 | 2600 | 0,000 | 0 | 0,490 | 82 | 0,490 | 82 |  |  |  |  | КИР-022 | от ул. Сутырина до ул. Подгорная в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,661 | 0,49 | 4627 |  |  | 5,709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 101 | Крайний пер. | 0,33 | 4000 | 0,000 | 0 | 0,330 | 100 | 0,330 | 100 |  |  |  |  | КИР-069 | от ул. Лесозаводская до д. 27 в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,600 | 0,6 | 4200 |  |  | 5,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 102 | ул. Красноармейская | 2,4 | 27600 | 0,000 | 0 | 2,093 | 87 | 2,093 | 87 |  |  |  |  | КИР-012 | от ул. Урицкого до ул. Горького | ремонт проезжей части | 3,174 | 2,093 | 22220 |  |  | 27,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 103 | Красный Химик пер. | 0,39 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ул. Краснофлотская | 0,45 | 2200 | 0,450 | 100 | 0,450 | 100 | 0,450 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ул. Крупской | 0,6 | 4600 | 0,317 | 53 | 0,317 | 53 | 0,317 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ул. Куйбышева | 0,18 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Курагинский пер. | 0,21 | 1600 | 0,210 | 100 | 0,210 | 100 | 0,210 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ул. Курская | 0,38 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ул. Кутшо | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,360 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Лепсе до ул. Возрождения | ремонт проезжей части | 0,343 | 0,36 | 2400 |  | 3,120 | опрос граждан |
| 110 | ул. Левитана | 0,68 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,400 | 59 | 0,700 | 103 |  |  |  |  | КИР-075 | от ул. И. Попова до ул. Короленко в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,562 | 0,4 | 3934 |  |  | 4,485 |  |  | от ул. И. Попова до д. 26 | ремонт проезжей части | 0,857 | 0,7 | 6000 |  | 7,800 | опрос граждан |
| 111 | ул. Ленинградская | 0,72 | 11800 | 0,720 | 100 | 0,720 | 100 | 0,720 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Дзержинского до ул. Уральская | ремонт проезжей части | 0,921 | 0,535 | 6450 |  | 8,385 | опрос граждан |
| 112 | ул. Лермонтова | 0,2 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ул. Лесная | 1,04 | 10235 | 1,040 | 100 | 1,040 | 100 | 1,040 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ул. Лесозаводская | 1,5 | 9000 | 0,000 | 0 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ул. Ломоносова | 2,15 | 34800 | 0,470 | 22 | 0,470 | 22 | 0,470 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ул. Луначарского | 0,55 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ул. Р. Люксембург | 2 | 26700 | 0,000 | 0 | 2,000 | 100 | 2,000 | 100 |  |  |  |  | КИР-047 | от ул. Набережная Грина до ул. Загородная | ремонт проезжей части | 3,404 | 2,07 | 23831 |  |  | 31,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 118 | ул. Крутикова | 0,5 | 3200 | 0,000 | 0 | 0,240 | 48 | 0,240 | 48 |  |  |  |  | КИР-063 | от ул. Широнинцев до ул. Шинников в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,287 | 0,24 | 2008 |  |  | 2,254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 119 | Майский пер. | 0,3 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ул. Макаренко | 0,5 | 4500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Макарьевский пер. | 0,07 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ул. Маклина | 1,8 | 15200 | 1,170 | 65 | 1,800 | 100 | 1,800 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Мелькомбинатовский пр. | 0,25 | 4900 | 0,000 | 0 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 |  |  |  |  | КИР-021 | от ул. Воровского до ул. Калинина в г. Кирове | ремонт проезжей части | 1,503 | 0,74 | 10521 |  |  | 12,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 124 | ул. Мебельщиков | 0,1 | 4000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ул. А.И. Мельникова | 1,1 | 5400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,900 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Лепсе до д. 2 по ул. Мельникова | ремонт проезжей части | 0,807 | 0,9 | 5650 |  | 7,345 | опрос граждан |
| 126 | ул. Мельничная | 1,15 | 12600 | 0,750 | 65 | 0,750 | 65 | 1,150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до ул. Темирязева | ремонт проезжей части | 2,400 | 1,29 | 16800 |  | 21,840 | опрос граждан |
| 127 | ул. Металлистов | 0,4 | 3470 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  | КИР-064 | от ул. Сормовская до ул. Вологодская в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,740 | 0,52 | 5180 |  |  | 5,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 128 | ул. Металлургов | 0,4 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Дзержинского до ул. Уральская | ремонт проезжей части | 0,523 | 0,46 | 3660 |  | 4,758 | опрос граждан |
| 129 | ул. Милицейская | 1,25 | 20800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ул. Мичуринская | 0,06 | 300 | 0,060 | 100 | 0,060 | 100 | 0,060 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ул. Молодой Гвардии | 2,48 | 23250 | 0,160 | 6 | 0,160 | 6 | 0,160 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ул. Монинская | 0,26 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ул. Монтажников | 0,906 | 17900 | 0,000 | 0 | 0,906 | 100 | 0,906 | 100 |  |  |  |  | КИР-078 | от ул. Метталистов до ул. Лепсе в г. Кирове | ремонт проезжей части | 1,320 | 1,05 | 9240 |  |  | 10,899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 134 | ул. Мопра | 1,5 | 13700 | 1,031 | 69 | 1,381 | 92 | 1,381 | 92 |  |  |  |  | КИР-003 | от Октябрьского просп. до ул. Горбуновой в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,370 | 0,35 | 2 592,5 |  |  | 3,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 135 | ул. Московская | 8,8 | 112000 | 2,245 | 26 | 3,845 | 44 | 6,125 | 70 | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах |  |  | КИР-066 | от ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 1,621 | 1,1 | 11346 |  |  | 13,187 |  |  | от ул. Дерендяева до ул. Производственная | ремонт проезжей части | 7,566 | 2,78 | 52963 |  | 68,848 | опрос граждан |
| 136 | ул. Мостовая | 0,52 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Мурашинский пер. | 0,3 | 480 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ул. Набережная Грина | 0,9 | 7200 | 0,900 | 100 | 0,900 | 100 | 0,900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ул. Нагорная | 1,2 | 10000 | 0,000 | 0 | 0,280 | 23 | 0,280 | 23 |  |  |  |  | КИР-014 | от ул. Ленина до ул. Верхосунская в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,355 | 0,28 | 2484 |  |  | 3,608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 140 | ул. Народная | 0,49 | 6080 | 0,490 | 100 | 0,490 | 100 | 0,490 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ул. Некрасова | 2,33 | 20920 | 1,580 | 68 | 2,180 | 94 | 2,180 | 94 |  |  |  |  | КИР-026 | от ул. И. Попова до д. 90 по ул. Некрасова в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,886 | 0,6 | 6200 |  |  | 7,634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 142 | ул. Новопорошинская | 0,26 | 2080 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ул. Нолинская | 0,2 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Октябрьский просп. | 8,02 | 66070 | 5,755 | 72 | 5,755 | 72 | 8,020 | 100 | перекресток ул. Профсоюз- ная – Октябрьский просп. | отсутствие разметки; отсутствие дорожных знаков в необходимых местах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Мопра – Октябрьский просп. | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | перекресток ул. Мопра – Октябрьский просп. | перекресток ул. Мопра – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Дзержинского до ул. Комсомольская | ремонт проезжей части | 22,200 | 6,06 | 155400 |  | 186,480 | опрос граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. | отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | отсутствие разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Красноармейская – Октябрьский просп. | отсутствие разметки | перекресток ул. Красноармейская – Октябрьский просп. | перекресток ул. Красноармейская – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ул. Орджоникидзе | 0,5 | 3700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ул. Орловская | 1,15 | 12900 | 0,571 | 50 | 0,766 | 67 | 0,766 | 67 |  |  |  |  | КИР-044 | от ул. К. Либкнехта до ул. К. Маркса в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,241 | 0,195 | 1690 |  |  | 2,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 147 | ул. Пархоменко | 0,2 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Пархоменко пер. | 0,12 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ул. Пермская | 0,33 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1-й Кирпичный пер. | 0,35 | 3000 | 0,350 | 100 | 0,350 | 100 | 0,350 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ул. Пионерская | 0,5 | 4900 | 0,220 | 44 | 0,220 | 44 | 0,220 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ул. Подгорная | 1,4 | 6800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ул. И. Попова | 2,5 | 33060 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ул. Потребкооперации | 1,6 | 15300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Пугачева до разворотного круга | ремонт проезжей части | 2,357 | 1,61 | 16500 |  | 21,450 | опрос граждан |
| 155 | ул. Правды | 0,4 | 4800 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Ленинградская до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 0,483 | 0,345 | 3380 |  | 4,0394 | опрос граждан |
| 156 | ул. Преображенская | 2,3 | 27200 | 1,500 | 65 | 2,300 | 100 | 2,300 | 100 |  |  |  |  | КИР-004 | от ул. Казанская до станции Киров – Котласский и пер. Энгельса | ремонт проезжей части | 4,480 | 2,43 | 31362 |  |  | 36,478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 157 | ул. Приозерная | 0,2 | 7900 | 0,000 | 0 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ул. Производственная в том числе ул. Малая Производственная | 5,14 | 78800 | 5,140 | 100 | 5,140 | 100 | 5,140 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Московская до разворотного круга | ремонт проезжей части | 13,637 | 5,14 | 95460 |  | 114,552 | опрос граждан |
| 159 | ул. Пролетарская | 1,6 | 16200 | 0,000 | 0 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 |  |  |  |  | КИР-079 | от ул. Казанской до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 2,657 | 1,52 | 18600 |  |  | 21,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 160 | Проселочный пер. | 0,33 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ул. Профсоюзная | 1,6 | 23950 | 0,450 | 28 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 |  |  |  |  | КИР-005 | от моста через р. Вятка до д. 88 по ул. Профсоюзная | ремонт проезжей части | 2,395 | 1,094 | 16768 |  |  | 19,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 162 | ул. Прудная | 0,65 | 6500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ул. Пугачева | 1,86 | 19700 | 0,530 | 28 | 1,860 | 100 | 1,860 | 100 |  |  |  |  | КИР-053 | от Мелькомбинатовского пр. до ул. Щорса | ремонт проезжей части | 2,121 | 1,46 | 14848 |  |  | 17,249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 164 | ул. Пушкина | 0,25 | 11000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ул. Пяткинская | 0,91 | 7280 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ул. Пятницкая | 1,76 | 15200 | 1,760 | 100 | 1,760 | 100 | 1,760 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | ул. Рабочая | 0,52 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ул. Радищева | 0,27 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ул. Радужная | 0,42 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ул. Рейдовая | 0,74 | 5920 | 0,740 | 100 | 0,740 | 100 | 0,740 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ул. Родниковая | 0,2 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ул. Рождественская | 0,52 | 5000 | 0,520 | 100 | 0,520 | 100 | 0,520 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ул. Российская | 0,59 | 4600 | 0,590 | 100 | 0,590 | 100 | 0,590 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ул. Рудницкого | 1 | 7800 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ул. Свердлова | 1,4 | 19300 | 1,400 | 100 | 1,400 | 100 | 1,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ул. Свободы | 3,5 | 28000 | 3,500 | 100 | 3,500 | 100 | 3,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | ул. Северная Набережная | 0,7 | 6000 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ул. Северо-Садовая | 1,2 | 14000 | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Сельскохозяйственный пр. | 0,4 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ул. Семаковская | 0,98 | 6000 | 0,000 | 0 | 0,980 | 100 | 0,980 | 100 |  |  |  |  | КИР-071 | от ул. Северное Кольцо до ул. К. Маркса в г. Кирове | ремонт проезжей части | 1,383 | 1,34 | 9680 |  |  | 12,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 181 | ул. Славы | 0,33 | 2700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ул. Слободская | 0,18 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,180 | 100 | 0,180 | 100 |  |  |  |  | КИР-074 | от ул. Воровского до ул. Молодая Гвардия в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,410 | 0,46 | 2869 |  |  | 3,086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 183 | ул. Советская | 1,1 | 11800 | 0,000 | 0 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 |  |  |  |  | КИР-055 | от ул. Казанская до ул. К. Маркса и от д. 61 до д. 79 по ул. Советская в г. Кирове | ремонт проезжей части | 1,643 | 1,32 | 11500 |  |  | 13,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 184 | ул. А.С. Большева | 0,6 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,467 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Лепсе до ул. Возрождения | ремонт проезжей части | 0,407 | 0,467 | 2850 |  | 3,708 | Опрос граждан |
| 185 | ул. Солнечная | 2,8 | 59230 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,160 | 41 | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И.С. Конева | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И.С. Конева | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И.С. Конева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Производственная до ул. Р. Юровской | ремонт проезжей части | 2,784 | 1,16 | 19488 |  | 25,334 | опрос граждан |
| 186 | Солнечный пр. | 0,5 | 5500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | ул. Сормовская | 2,04 | 12239 | 1,140 | 55,9 | 1,140 | 56 | 2,040 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Р. Ердякова до ул. Лепсе, от ул. Мира до АТП 2 | ремонт проезжей части | 1,369 | 0,788 | 9581 |  | 12,455 | опрос граждан |
| 188 | ул. Сосновая | 0,59 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | ул. Социалистическая | 0,55 | 3300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Блюхера до ул. Нагорная | ремонт проезжей части |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 190 | ул. Спасская | 2,05 | 22000 | 0,100 | 5 | 0,100 | 5 | 1,750 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Горбачева до ул. Казанская и от ул. Ленина до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 3,000 | 1,75 | 21000 |  | 27,300 | опрос граждан |
| 191 | ул. Сплавная | 0,5 | 4000 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Станция Киров – Котласская | 1,17 | 6650 | 0,000 | 0 | 0,130 | 11 | 0,130 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | ул. Стахановская | 0,2 | 4700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Студенческий пр. | 1,2 | 15000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,680 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Воровского до ул. Московская |  | 0,777 | 0,68 | 5440 |  | 50,883 | опрос граждан |
| 195 | ул. Сурикова | 2 | 16200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,198 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Воровского до ул. Некрасова | ремонт проезжей части | 2,551 | 1,198 | 17860 |  | 23,218 | опрос граждан |
| 196 | ул. Сутырина | 0,4 | 3230 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,380 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Подгорная до пер. Курагинского | ремонт проезжей части | 0,437 | 0,3828 | 3062 |  | 3,640 | опрос граждан |
| 197 | ул. Талица | 1,6 | 11200 | 0,500 | 31 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 |  |  |  |  | КИР-085 | от ул. Проезжей до ул. Боровицкой в г. Кирове | ремонт проезжей части | 2,357 | 2,2 | 16500 |  |  | 18,918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | ул. Тимирязева | 1,2 | 11600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,710 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ж.-д. переезда до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 1,014 | 0,71 | 7100 |  | 9,230 | опрос граждан |
| 199 | Токарный пер. | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,200 | 50 | 0,200 | 50 |  |  |  |  | КИР-070 | от ул. Р. Люксембург до д. 19 в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,181 | 0,2 | 1270 |  |  | 1,549 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | ул. Торфяная | 0,72 | 5100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Транспортный пр. | 0,4 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Троллейбусный пер. | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 0,443 | 0,636 | 3100 |  | 4,030 | опрос граждан |
| 203 | ул. Труда | 1,9 | 16900 | 1,500 | 79 | 1,500 | 79 | 1,500 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | ул. Тургенева | 0,58 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | ул. Украинская | 1,02 | 9800 | 1,020 | 100 | 1,020 | 100 | 1,020 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | ул. Чехова | 0,26 | 200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,220 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до пер. Дерендяева | ремонт проезжей части | 0,193 | 0,22 | 1350 |  | 1,755 | опрос граждан |
| 207 | ул. Ульяновская | 3,25 | 20400 | 1,190 | 37 | 1,190 | 37 | 1,190 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | ул. А. Упита | 1,1 | 15000 | 0,000 | 0 | 0,900 | 82 | 1,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Луганской до просп. Строителей | ремонт проезжей части | 1,698 | 0,66 | 11884 |  | 15,449 | опрос граждан |
| 209 | ул. Уральская | 0,3 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,240 | 80 | 0,240 | 80 |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,271 | 0,24 | 1900 |  |  | 2,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 210 | ул. Урицкого | 1,3 | 15224 | 0,000 | 0 | 1,300 | 100 | 1,300 | 100 |  |  |  |  | КИР-073 | от ул. Горбачева до ул. Красноармейской | ремонт проезжей части | 1,349 | 1 | 9445 |  |  | 11,021 |  |  | от ул. Красноармейская до ул. Милицейская | ремонт проезжей части | 0,549 | 0,48 | 3840 |  | 28,348 | опрос граждан |
| 211 | ул. Физкультурников | 1,2 | 8000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ул. Филатова | 0,78 | 10500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | ул. Фрунзе | 0,2 | 1400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | ул. Фрезерная | 0,3 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Химический пер. | 0,269 | 3120 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Заводская до ГИБДД | ремонт проезжей части | 0,286 | 0,25 | 2000 |  | 16,159 | опрос граждан |
| 216 | Хлебозаводской пр. | 1,16 | 14000 | 0,000 | 0 | 1,160 | 100 | 1,160 | 100 |  |  |  |  | КИР-28 | от ул. Московской до ул. Воровского | ремонт проезжей части | 2,736 | 1,15 | 19150 |  |  | 23,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 217 | ул. Хлыновская | 0,9 | 8700 | 0,000 | 0 | 0,460 | 51 | 0,460 | 51 |  |  |  |  | КИР-072 | от ул. Верхосунская до д. 25 по ул. Хлыновская в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,682 | 0,4554 | 4774 |  |  | 6,284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 218 | ул. Цеховая | 0,6 | 3000 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | ул. Циолковского | 0,4 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | ул. Чапаева | 1,6 | 13700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | ул. Чернышевского | 0,6 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |  |  | КИР-076 | от ул. Дзержинского до д. 49 в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,845 | 0,81 | 5918 |  |  | 8,746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 222 | ул. Челюскинцев | 0,35 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | ул. 4-й Пятилетки | 1,53 | 22900 | 0,000 | 0 | 1,290 | 84 | 1,290 | 84 |  |  |  |  | КИР-30 | от ул. Украинской до ул. Песочная | ремонт проезжей части | 1,474 | 1,29 | 10320 |  |  | 15,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 224 | Ф.И. Шаляпина пр. | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | ул. Шинников | 1 | 5500 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 |  |  |  |  | КИР-077 | от ул. Добролюбова до пер. Гирсовский в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,454 | 0,316 | 3176 |  |  | 4,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 226 | ул. Широнинцев | 0,4 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,693 | 0,63 | 4850 |  |  | 5,722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 227 | Школьный пер. | 0,5 | 13100 | 0,000 | 0 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 |  |  |  |  |  | от ул. Индустриальная до съезда к детскому саду 22 в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,872 | 0,65 | 6107 |  |  | 6,773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 228 | ул. Шорина | 0,3 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,270 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Дзержинского до ул. Уральская | ремонт проезжей части | 0,283 | 0,27 | 1980 |  | 2,574 | опрос граждан |
| 229 | ул. Энтузиастов | 0,75 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ул. Р. Юровской | 1,08 | 17000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,635 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Солнечная до ул. Ульяновская | ремонт проезжей части | 1,750 | 0,635 | 12247 |  | 15,9211 | опрос граждан |
| 231 | Слободской спуск | 0,465 | 2700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | ул. Чукавинская | 0,25 | 1650 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Искожевский пер. | 0,55 | 3900 | 0,000 | 0 | 0,500 | 91 | 0,500 | 91 |  |  |  |  | КИР-082 |  | ремонт проезжей части | 0,557 | 0,5 | 3900 |  |  | 4,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 234 | ул. Мурашинская | 0,23 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Можайского пр. | 0,2 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Технологов пр. | 0,17 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 4-й Северный пер. | 0,79 | 5180 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 3-й Опытный пер. | 0,26 | 1820 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | ул. Складская | 1,1 | 8000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Стальной пер. | 0,22 | 1300 | 0,220 | 100 | 0,220 | 100 | 0,220 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | ул. Тихая | 0,85 | 6600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Колесникова пр. | 1,74 | 7200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | ул. Героя Н. Рожнева | 0,33 | 3330 | 0,330 | 100 | 0,330 | 100 | 0,330 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | ул. Героя И. Костина | 0,32 | 3650 | 0,320 | 100 | 0,320 | 100 | 0,320 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | проезд от ул. Героя Н. Рожнева до ул. Героя И. Костина | 0,2 | 1420 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | ул. Чистопрудненская | 0,67 | 8900 | 0,670 | 100 | 0,670 | 100 | 0,670 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | ул. Мостовицкая | 0,81 | 4920 | 0,810 | 100 | 0,810 | 100 | 0,810 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Деповской пер. | 0,12 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | ул. Есенина | 0,18 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Луганский пр. | 1,1 | 15600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Луганская до Биохимзавода | ремонт проезжей части | 1,864 | 1,37 | 13050 |  | 16,965 | опрос граждан |
| 251 | Комсомольский пер. | 0,12 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | ул. Современная | 0,6 | 5000 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | ул. Доверия | 0,03 | 2100 | 0,030 | 100 | 0,030 | 100 | 0,030 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | ул. Широтная | 0,3 | 2100 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | ул. Агрономическая | 0,4 | 3000 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 1-й Хлыновский пер. | 0,1 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 2-й Хлыновский пер. | 0,15 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | ул. Архитектора В. Зянкина | 0,3 | 4000 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 3-й Хлыновский пер. | 0,05 | 400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Северо-Западный пр. | 2,15 | 15100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | ул. Ярославская | 0,5 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | ул. Причальная | 0,9 | 7000 | 0,000 | 0 | 0,900 | 100 | 0,900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | пр. Пионерский | 0,17 | 3600 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | ул. Энергетиков | 0,55 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Пролетарский переулок | 0,1 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Въезд к Цирку | 0,2 | 1400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Въезд на вокзал | 0,35 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Внутриквартальный проезд (от ул. Лепсе до ул. Мира, д. 16) | 0,21 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Внутриквартальный проезд от ул. А. Упита до ул. Московской | 0,34 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Проезд от ул. Щорса до гаражей (к клинике ФГБОУ ВО Кировская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации) | 0,2 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Проезд к д. 58б, д. 60а, д. 62 по ул. Комсомольской | 0,23 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Проезд с ул. Щорса до АЗС (ул. Щорса, д.64б) | 0,04 | 320 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Проезд от ул. Ленина по ул. 65-летия Победы до д. 200 по ул. Ленина | 0,44 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,300 | 68 | 0,300 | 68 |  |  |  |  | КИР-24 | от ул. Ленина по ул. 65 лет Победы до д. 200 по ул. Ленина в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,439 | 0,3 | 3070 |  |  | 3,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 274 | Проезд от просп. Строителей между д. 21 и д. 23 до ул. Ульяновской, д. 21 | 0,37 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Проезд южный от ул. К. Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 | 1360 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Проезд северный от ул. К. Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 | 1360 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Проезд от ул. Ленина до ул. Заводской вдоль д. 4 по ул. Ленина | 0,19 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Проезд от ул. Преображенской до площади Театральной | 0,11 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Проезд вдоль д. 116 и д. 118 и торговым центром по ул. Московской | 0,16 | 1100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Проезд от ул. Свердлова от д. 5 до д. 1б по ул. Сутырина | 0,3 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Проезд от ул. Нагорной вдоль домов по ул. Ленина 164/4, 164/5, 164/6, 168 до начала д. 168 | 0,28 | 1960 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | ул. Талицкая | 1,34 | 9400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | ул. Боровицкая | 1,32 | 9240 | 0,000 | 0 | 1,120 | 85 | 1,120 | 85 |  |  |  |  | КИР-084 | от разворотного круга автобусов до знака «Киров» | ремонт проезжей части | 1,200 | 1,12 | 8402 |  |  | 9,762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 284 | ул. Рабочая | 0,26 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | ул. Школьная | 0,52 | 4100 | 0,270 | 51,9 | 0,270 | 52 | 0,270 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | ул. Лукинская | 0,384 | 2600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | ул. Язевочная | 0,35 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | ул. Школьная | 0,65 | 4550 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | ул. Озерная | 0,74 | 5200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Проезд от ул. Богородской до ул. Береговой | 0,15 | 1100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | ул. Ботаническая | 0,58 | 4060 | 0,580 | 100 | 0,580 | 100 | 0,580 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Автодорога Малая Суботиха – Большая Субботиха | 5,3 | 37800 | 5,300 | 100 | 5,300 | 100 | 5,300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | ул. Богородская | 1,65 | 11550 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | ул. Вятская | 0,4 | 2900 | 0,000 | 0 | 0,200 | 50 | 0,200 | 50 |  |  |  |  | КИР-050 | от ул. Южной до ул. Русянка в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,183 | 0,2 | 1284 |  |  | 1,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 295 | ул. Южная | 1,7 | 12100 | 0,000 | 0 | 0,670 | 39 | 0,670 | 39 |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,690 | 0,67 | 4830 |  |  | 5,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 296 | ул. Северная | 0,7 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | ул. Русянка | 0,28 | 1960 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | пер. Н. Рубцова | 0,5 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Проезд от ул. Советской, д.34, до д. 23/24, ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») | 0,11 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Проезд от ул. Согласия до д. 23/24, ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») | 0,1 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | ул. Полевая | 0,6 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | ул. Советская | 1,94 | 15300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | ул. Горького | 1,5 | 12000 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | ул. Спортивная | 0,57 | 4560 | 0,570 | 100 | 0,570 | 100 | 0,570 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | ул. Кошевого | 1,6 | 11200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | ул. Ленина | 2 | 15500 | 0,000 | 0 | 0,465 | 23 | 0,465 | 23 |  |  |  |  | КИР-027 | от ул. Гражданская до д. 23 по ул. Ленина и от ул. Октябрьская до ул. Кошевого мкр-на Лянгасово | ремонт проезжей части | 0,426 | 0,465 | 2982 |  |  | 3,809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 307 | Молодежный пр. | 1,5 | 11000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | ул. Аэропорт | 1 | 7800 | 0,000 | 0 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | ул. Гражданская | 1,55 | 12400 | 1,550 | 100 | 1,550 | 100 | 1,550 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | ул. Октябрьская | 1,7 | 12000 | 0,000 | 0 | 1,138 | 67 | 1,138 | 67 |  |  |  |  | КИР-020 | от Победиловского тракта до д. 3 по ул. Октябрьская пос .Дороничи | ремонт проезжей части | 1,192 | 1,138 | 8342 |  |  | 11,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 311 | ул. Карнавальная | 0,3 | 2200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | ул. Пустынная | 1 | 7500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | ул. Старосельская | 1,4 | 10000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | ул. Дорожников | 0,5 | 1400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | ул. Октябрьская | 1,84 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | ул. П. Садакова | 0,8 | 4800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | ул. Мира | 1,2 | 8200 | 0,000 | 0 | 0,934 | 78 | 0,934 | 78 |  |  |  |  | КИР-25 | от ул. Октябрьская до д. 15 по ул. Мира пос. Дороничи | ремонт проезжей части | 1,245 | 0,934 | 8718 |  |  | 11,169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 318 | ул. Центральная | 0,9 | 4500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | просп. Победы | 0,7 | 4800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | просп. Победы, 1-я ул. | 0,3 | 2250 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | просп. Победы, 2-я ул. | 0,3 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | просп. Победы, 3-я ул. | 0,4 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | просп. Победы, 4-я ул. | 0,4 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | ул. Кочуровы | 0,7 | 3900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Проезд от ул. Октябрьской пос. Дороничи до д. 12 дер. Меркуши | 0,5 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Проезд от ул. Веселой до ул. Головенкины | 0,35 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Проезд от Счастливого пер. до ул. Сказочной | 0,35 | 2300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Проезд между 1-й и 2-й ул. просп. По-беды | 0,133 | 320 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Проезд от д. 2а до д. 22 с южной и восточной стороны основной улицы | 0,65 | 2600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | ул. Центральная | 0,9 | 6300 | 0,000 | 0 | 0,403 | 45 | 0,403 | 45 |  |  |  |  | КИР-019 | от ул. Мира до ул. Дубровская пос. Дороничи | ремонт проезжей части | 0,481 | 0,403 | 3366 |  |  | 4,366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 331 | ул. Железнодорожная | 1,9 | 11400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | ул. Юбилейная | 1,22 | 4080 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | ул. Поселковая | 0,65 | 3550 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | ул. Советская | 1,17 | 7000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | ул. Луговая | 1,1 | 7700 | 0,000 | 0 | 0,900 | 82 | 0,900 | 82 |  |  |  |  | КИР-042 | ул. Луговая пос. Сосновый | ремонт проезжей части | 1,064 | 0,9 | 7451 |  |  | 11,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 336 | ул. Новая | 1,2 | 8000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | ул. Труда | 0,4 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | ул. Свободы | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | ул. Южная | 0,62 | 2900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | ул. Майская | 0,5 | 2700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | ул. Рябиновая | 0,23 | 1380 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | ул. Октябрьская, д. 25, 27 (пер.) | 0,53 | 2650 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | ул. 60 лет СССР | 1,05 | 10000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | ул. Парковая | 1,19 | 7140 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | ул. Победы | 0,28 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | ул. Юбилейная | 0,44 | 4080 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | Внутриквартальные дороги пос. Костино | 4,62 | 27720 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | ул. Почтовая | 0,44 | 3900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | ул. Совхозная | 0,45 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | ул. Трудовая | 0,48 | 2940 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Слобода Урванцево | 1,3 | 7800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | дер. Малая Гора | 4,5 | 27000 | 0,000 | 0 | 0,800 | 18 | 0,800 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | дер. Большая Гора | 6 | 36000 | 0,000 | 0 | 2,640 | 44 | 2,640 | 44 |  |  |  |  | КИР-046 | автодорога к транспортной развязке в районе слободы Куртеевы до д. 1а дер. Большая Гора в г. Кирове | ремонт проезжей части | 3,113 | 2,64 | 21790 |  |  | 31,784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 354 | дер. Верещагино | 3,5 | 21000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | ул. Мира Ганино | 1,4 | 8100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | ул. Фабричная | 0,85 | 6800 | 0,850 | 100 | 0,850 | 100 | 0,850 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Школьный пер. | 0,5 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | ул. Большая | 0,45 | 2700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | ул. Малая | 0,5 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Нижний пер. | 0,3 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | ул. Тихая | 0,8 | 6400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | ул. Светлая | 0,8 | 6500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | ул. Верхняя | 0,78 | 4680 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | ул. Филаевская | 0,2 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | ул. Роз | 0,7 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | ул. Яблочная | 0,948 | 4740 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | ул. Листопадная | 0,437 | 1300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | ул. Согласия | 0,32 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | ул. Светлая | 0,32 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | Автодорога от подходов к новому мосту до ул. Сиреневая в дер. Гнусино | 0,4 | 4000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | Проезд от ул. Центральной дер. Большая Субботиха к садоводческому товариществу «Шинник-2» | 0,3 | 2100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | Автодорога на Учхоз (в районе прудов от ул. Украинской до пер. Лугового) | 1,26 | 8900 | 0,000 | 0 | 1,260 | 100 | 1,260 | 100 |  |  |  |  | КИР-054 | автодорога на Учхоз от ул.Украинская до д. 74 по ул. Советская мкр-на Чистые Пруды в г. Кирове | ремонт проезжей части | 4,800 | 3,6 | 33600 |  |  | 40,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 373 | Автодорога от ул. Производственной до д. 15 слободы Томиловы | 0,75 | 3700 | 0,572 | 76 | 0,572 | 76 | 0,572 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | Автодорога от ул. Ульяновской до д. 40 слободы Шики | 1 | 4400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | Автодорога от ул. Украинская до д. 19 слободы Столбики | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | Автодорога от ул. П. Корчагина до д. 24 слободы Симоновской | 0,36 | 2200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | ул. Торфяная | 0,72 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | Автодорога от транспортной развязки в районе слободы Куртеевы до д. 19 слободы Куртеевы | 0,39 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | Автодорога от ул. А. Невского до д. 1 слободы Зоновы | 1,2 | 9900 | 0,000 | 0 | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 |  |  |  |  | КИР-010 | от ул. Жуковского до слободы Куртеевы с транспортной развязкой в слободе Куртеевы в г. Кирове | ремонт проезжей части | 2,788 | 2,44 | 19515 |  |  | 28,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 380 | Автодорога от ул. Центральной до ул. Лянгасы | 0,18 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | Автодорога от д. 1 слободы Малые Ряби до ул. Дзержинского | 0,82 | 5700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | Автодорога от ул. Причальная до д. 21 слободы Филейка | 1,02 | 7120 | 0,000 | 0 | 1,020 | 100 | 1,020 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | Автодорога от д. 1 слободы Мезрино до ул. Производственной | 0,5 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Подходы к новому мосту с транспортной развязкой в слободе Куртеевы до транспортной развязки слободы Гнусино | 3,7 | 119930 | 3,700 | 100 | 3,700 | 100 | 3,700 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | Автодорога слобода Фадино | 0,6 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Автодорога от Советского тракта до д. 58 дер. Вахренки | 2,35 | 10200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | Автодорога от Советского тракта до д. 14 дер. Шутовы | 1,2 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | Автодорога от автомобильной дороги Советский тракт – дер. Шустовы до дер. Пеньково | 0,61 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 6 дер. Лихачи | 1,22 | 8160 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 6 ж.-д. станции Чухломинский | 1,9 | 13300 | 0,000 | 0 | 1,900 | 100 | 1,900 | 100 |  |  |  |  | КИР-087 | автодорога от дер. Катково до дер. Сиухино и дер. Сиухино | ремонт проезжей части | 1,880 | 1,88 | 13160 |  |  | 18,336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 391 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 10 по ул. Марьино | 1,1 | 7700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Автодорога от Победиловского тракта до дер. Ямново | 2 | 14000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | Автодорога от Победиловского тракта до Навалихинского пр. | 1,24 | 7444 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | Автодорога от Победиловского тракта до дороги на ж.-д. станцию Чухломинский | 2,04 | 14280 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | Автодорога от трассы Киров – Русское до полигона твердых бытовых отходов «Костино» | 1 | 8000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | Автодорога от дер. Башарово до дороги Киров – Стрижи со съездами | 5,55 | 22402 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Автодорога от пос. Ганино до д. 10 дер. Боровые | 1 | 5500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Автодорога Киров – Стрижи – Дороничи | 1,2 | 6200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | Автодорога Костино – Пестовы – Сосновый | 5 | 32426 | 0,000 | 0 | 5,000 | 100 | 5,000 | 100 |  |  |  |  | КИР-035 |  | ремонт проезжей части | 3,759 | 3,92 | 26310 |  |  | 34,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 400 | Автодорога Радужный – Лубягино | 2,1 | 21600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Автодорога от дер. Камешник до садоводческого товарищества «Газовик» | 0,8 | 4000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Автодорога на Полустанок 15 км от ул. Семашко | 0,33 | 1650 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 1 дер. Югрино | 1,3 | 7800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 34 дер. Иунинцы | 2,9 | 20300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 21 дер. Катковы | 0,7 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Автодорога от дер. Блохи до д. 16 дер. Рубцы | 1,31 | 6550 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Автодорога от инфекционной больницы до ДУ 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное | 5,25 | 49500 | 0,000 | 0 | 5,250 | 100 | 5,250 | 100 |  |  |  |  | КИР-034 | от инфекционной больницы до ДУ № 6 | ремонт проезжей части | 8,687 | 5,6 | 60807 |  |  | 80,865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 408 | ул. А. Ахматовой | 0,29 | 1010 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | Банный пер. | 0,35 | 6420 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | ул. Володарского | 1,07 | 6420 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | ул. Воровского | 0,38 | 1900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | ул. Восточная | 0,72 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | ул. Гагарина | 0,48 | 3840 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | ул. Газетная | 0,23 | 1150 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | ул. Грина | 0,32 | 1920 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | ул. Декабристов | 0,48 | 5200 | 0,000 | 0 | 0,400 | 83 | 0,400 | 83 |  |  |  |  | КИР-29 | от ул. Гагарина до д. 3 по ул. Декабристов | ремонт проезжей части | 0,323 | 0,4 | 2264 |  |  | 3,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 417 | ул. Жданова | 0,82 | 2880 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | ул. Жигаловская | 0,66 | 2300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | ул. Западная | 0,89 | 3100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | ул. Запрудная | 0,22 | 400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | ул. Кирова | 2,8 | 19600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | ул. Кленовая | 0,41 | 2870 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | ул. Красноармейская | 0,35 | 2450 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | ул. Клубная | 0,64 | 4480 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | ул. Кольцевая | 0,4 | 1400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | Кольцевой пер. | 0,1 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | ул. Коммунистическая | 1,29 | 5200 | 0,000 | 0 | 0,548 | 42 | 0,548 | 42 |  |  |  |  | КИР-037 | от ул. Советской до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,705 | 0,548 | 4932 |  |  | 5,918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 428 | ул. Комсомольская | 0,95 | 6650 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | ул. Крестьянская | 0,5 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | ул. Куйбышева | 0,35 | 2450 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | ул. Ленина | 0,68 | 4760 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | ул. Лесная | 0,41 | 2870 | 0,000 | 0 | 0,330 | 80 | 0,330 | 80 |  |  |  |  |  | от пер. Парковый до д. 22 по ул. Лесная Нововятский район | ремонт проезжей части | 0,222 | 0,303 | 1552 |  |  | 2,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 433 | ул. Линейная | 0,69 | 4830 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | Линейный пер. | 0,71 | 4970 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | ул. Л. Толстого | 0,52 | 3640 | 0,000 | 0 | 0,298 | 57 | 0,298 | 57 |  |  |  |  | КИР-086 | от ул. Пушкина до ул. Мопра | ремонт проезжей части | 0,210 | 0,2975 | 1470 |  |  | 2,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 436 | ул. Мариевская | 0,23 | 1610 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | ул. Маяковского | 0,72 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | ул. Милицейская | 1,8 | 20800 | 1,350 | 75 | 1,640 | 91 | 1,640 | 91 |  |  |  |  | КИР-008 | от ул. Урицкого до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,586 | 0,289 | 4102 |  |  | 5,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 439 | ул. Молодой Гвардии | 1,09 | 10240 | 0,600 | 55 | 0,600 | 55 | 0,600 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | ул. Мопра | 1,12 | 8960 | 1,120 | 100 | 1,120 | 100 | 1,120 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | ул. Нововятская | 0,72 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | ул. Орджоникидзе | 0,6 | 6240 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | Автодорога от ул. Орджоникидзе до д. 24 станции Поздино | 0,68 | 4760 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | ул. Опарина | 0,52 | 2700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | ул. Октябрьская | 1,2 | 8300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | ул. Островского | 0,51 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | ул. Индустриальная | 0,42 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | ул. Интернатская | 0,43 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | ул. Парковая | 0,85 | 6880 | 0,850 | 100 | 0,850 | 100 | 0,850 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | ул. Пионерская | 0,2 | 300 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | ул. Победы | 0,34 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | ул. Проектная | 1,3 | 3439,5 | 0,800 | 61,5 | 0,800 | 62 | 0,800 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | ул. Пролетарская | 0,75 | 5250 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | Пролетарский пер. | 0,18 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | ул. Профсоюзная | 0,41 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,268 | 65 | 0,268 | 65 |  |  |  |  | КИР-036 | от ул. Кирова до ул. Рухлядьева Нововятского района г. Кирова | ремонт проезжей части | 0,276 | 0,268 | 1931 |  |  | 2,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 456 | ул. Тренера Пушкарева | 0,49 | 1195 | 0,000 | 0 | 0,490 | 100 | 0,490 | 100 |  |  |  |  | КИР-032 | от д. 6 по ул. Тренера Пушкарева до д. 76 по ул. Советская и от площади ул. Советская д. 76 до д. 26 по ул. Тренера Пушкарева Нововятского района г. Кирова | ремонт проезжей части | 0,474 | 0,5204 | 3315 |  |  | 4,687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 457 | ул. Пушкина | 1,27 | 11000 | 1,080 | 85 | 1,080 | 85 | 1,080 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | ул. Рахманинова | 0,88 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | Рахманинова пер. | 0,25 | 600 | 0,000 | 0 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 |  |  |  |  | КИР-088 | проезд Банный от ул. Советской до ул. Опарино | ремонт проезжей части | 0,364 | 0,25 | 2547 |  |  | 2,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 460 | ул. Репина | 0,26 | 900 | 0,000 | 0 | 0,260 | 100 | 0,260 | 100 |  |  |  |  | КИР-018 | ул. Фабричная от ж.-д. переезда до ул. Рабочая в слободе Луговые в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,216 | 0,268 | 1515 |  |  | 2,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 461 | ул. Родниковая | 0,71 | 700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | ул. Романтиков | 0,49 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,490 | 100 | 0,490 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | ул. Рухлядьева | 1,17 | 6100 | 0,000 | 0 | 0,555 | 47 | 0,555 | 47 |  |  |  |  | КИР-038 | от ул. Профсоюзной до пер. Парковый | ремонт проезжей части | 0,549 | 0,555 | 3842 |  |  | 5,551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 464 | ул. Рябиновая | 0,72 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | ул. Салтыкова-Щедрина | 0,18 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | ул. Советская | 10,06 | 93400 | 8,190 | 81 | 10,060 | 100 | 10,060 | 100 |  |  |  |  | КИР-002 | от ж.-д. переезда до ул. Парковой | ремонт проезжей части | 3,947 | 1,86 | 27632 |  |  | 36,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 467 | ул. Суворова | 0,4 | 2800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | ул. Спортивная | 0,29 | 2030 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,210 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,170 | 0,21 | 1192 |  | 1,550 | опрос граждан |
| 469 | ул. Тельмана | 0,93 | 5322 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | ул. Тополиная | 0,12 | 840 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | ул. Труда | 0,72 | 5040 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | ул. Тухачевского | 0,77 | 53902 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,540 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Линейная до ул. Пролетарская | ремонт проезжей части | 0,396 | 0,54 | 2773 |  | 3,605 | опрос граждан |
| 473 | Тухачевского пер. | 0,27 | 1890 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | ул. Чкалова | 0,26 | 1820 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | ул. Школьная | 1,2 | 8400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,090 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Линейная до ул. Щорса | ремонт проезжей части | 0,800 | 1,09 | 5599 |  | 7,296 | опрос граждан |
| 476 | ул. Щорса | 0,55 | 3850 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | Выезд от ул. Кирова, д. 65 на ул. Парковую через ул. Парковую, д. 28 и пекарню | 0,12 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | Проезд с ул. Ленина, д. 13а на ул. Октябрьскую, д. 17а | 0,1 | 700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | Проезд от ул. Ленина, 1 на ул. Октябрьскую | 0,15 | 1050 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | Проезд от ул. Советской, 45 до ул. Опарина | 0,315 | 2205 | 0,000 | 0 | 0,284 | 90 | 0,284 | 90 |  |  |  |  | КИР-040 | пер. Парковый от ул. Рухлядьева до ул. Рябиновая Нововятского района г. Кирова | ремонт проезжей части | 0,284 | 0,284 | 1987 |  |  | 3,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | ул. Коммуны | 0,45 | 3150 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 | Автодорога от ул. Светлой до д. 62а | 0,5 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | ул. Молодежная | 0,26 | 1820 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | ул. Новая | 0,31 | 2170 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | ул. Трудовая | 0,37 | 2590 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | ул. Героев Чернобыльцев | 0,9 | 6300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | ул. Мира | 0,17 | 1020 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | ул. Новая | 0,3 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | ул. Производственная | 0,56 | 3360 | 0,000 | 0 | 0,560 | 100 | 0,560 | 100 |  |  |  |  | КИР-007 | от ул. Конституции до ул. Индустриальная мкр-на Радужный в г. Кирове | ремонт проезжей части | 0,834 | 0,6 | 5840 |  |  | 7,921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | ул. Заводская | 0,24 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,240 | 100 | 0,240 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | Школьный пер. | 0,83 | 4000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | просп. Строителей | 1,11 | 16710 | 1,110 | 100 | 1,110 | 100 | 1,110 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | ул. Алексеевская | 0,49 | 2900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | Тракт – дер. Башарово | 2,69 | 18891,53 | 0,000 | 0 | 2,690 | 100 | 2,690 | 100 |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 2,266 | 2,6 | 15860 |  |  | 20,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | Подъездная автодорога от ул. Производственной до транспортной развязки на «Южном обходе города Кирова» | 0,52 | 5100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | дорога от разворотного кольца 12 автобусного маршрута до дер. Полевщина | 3,68 | 22792,6 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Кирову |  | 539,91 | 4717902 | 176,876 | 32,8 | 277,378 | 51,4 | 305,746 | 56,6 | 11 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИГОГО (г. Киров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 133,438 | 94,906 | 934066 |  |  | 1187,454 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 117,938 | 52,327 | 825569 |  | 1151,504 |  |
| Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | Автодорога по ул. 30 лет Октября | 0,556 | 3360 | 0,067 | 12 | 0,067 | 12 | 0,067 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 | Автодорога по ул. Азина | 0,317 | 1773,1 | 0,064 | 20 | 0,064 | 20 | 0,064 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Автодорога по проезду Базовому | 0,398 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Автодорога по ул. Большевиков | 0,612 | 3660 | 0,1 | 16 | 0,1 | 16 | 0,1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Автодорога по ул. Вятская Набережная | 1,106 | 16240 | 0,372 | 34 | 1,106 | 100 | 1,106 | 100 |  |  |  |  | КЧ005 | от ул. Ленина до д. 2 по ул. Терещенко | ремонт покрытия проезжей части | 2,200 | 1,09 | 15 401,00 |  |  | 21,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | моногород |
| 502 | Автодорога по ул. Володарского | 0,562 | 8874 | 0,562 | 100 | 0,562 | 100 | 0,562 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | Автодорога по ул. Горького | 0,366 | 2470 | 0,051 | 14 | 0,051 | 14 | 0,051 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | Автодорога по ул. Жданова | 0,612 | 4224 | 0,383 | 63 | 0,383 | 63 | 0,383 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | Автодорога по ул. Заводской | 2,053 | 20700 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | Автодорога по ул. Зверева | 0,428 | 2580 | 0,122 | 29 | 0,122 | 29 | 0,122 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | Автодорога по ул. Калинина | 0,882 | 5940 | 0,184 | 21 | 0,184 | 21 | 0,184 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | Автодорога по ул. К. Маркса | 0,305 | 2918 | 0,182 | 60 | 0,182 | 60 | 0,182 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | Автодорога по просп. Кирова | 1,161 | 8260 | 1,161 | 100 | 1,161 | 100 | 1,161 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | Автодорога по ул. Колхозная | 0,370 | 1979 | 0,04 | 11 | 0,04 | 11 | 0,04 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Автодорога по ул. Коммунистической | 0,532 | 3000 | 0,013 | 2 | 0,013 | 2 | 0,013 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | Автодорога по ул. Комсомольской | 0,368 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | Автодорога по ул. Кооперативной | 0,768 | 4620 | 0,102 | 13 | 0,102 | 13 | 0,102 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | Автодорога по ул. Красноармейской | 0,469 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | Автодорога по ул. Ленина | 3,776 | 43320 | 2,572 | 68 | 2,572 | 68 | 2,572 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | Автодорога по ул. Луговая | 0,506 | 2981,5 | 0,2 | 40 | 0,2 | 40 | 0,2 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | Автодорога по ул. Луначарского | 1,418 | 22100 | 0,84 | 59 | 0,84 | 59 | 0,84 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | Автодорога по ул. Маяковского | 0,625 | 3100 | 0,625 | 100 | 0,625 | 100 | 0,625 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Автодорога по ул. Молодой Гвардии | 0,594 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | Автодорога по ул. Монтажной | 0,662 | 1710 | 0,4 | 60 | 0,4 | 60 | 0,4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Автодорога по ул. Набережная | 0,483 | 1613,9 | 0,016 | 3 | 0,016 | 3 | 0,016 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | Автодорога по ул. Овражная | 0,211 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Автодорога по ул. Островского | 0,892 | 5400 | 0,3 | 34 | 0,3 | 34 | 0,3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | Автодорога по ул. Парковой | 0,911 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | Автодорога по ул. Первомайская | 1,441 | 13800 | 0,103 | 7 | 0,103 | 7 | 0,103 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | Автодорога по пер. Первомайский | 0,388 | 5034 | 0,088 | 23 | 0,088 | 23 | 0,088 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | Автодорога по проезду Перевощикова | 0,759 | 1425,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | Автодорога по пер. Пожарному | 1,144 | 10170 | 0,66 | 58 | 0,66 | 58 | 0,66 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | Автодорога по ул. Почтовая | 0,300 | 2276,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | Автодорога по ул. Пролетарская | 0,350 | 2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | Автодорога по ул. Пушкина | 0,226 | 1531,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Автодорога по пер. Рабочий | 0,566 | 3879 | 0,363 | 64 | 0,363 | 64 | 0,363 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | Автодорога по ул. Речной | 0,646 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | Автодорога по ул. Рудницкого | 0,565 | 3540 | 0,07 | 12 | 0,07 | 12 | 0,07 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | Автодорога по пер. Садовый | 0,485 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | Автодорога по просп. Советскому | 0,427 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 | Автодорога по ул. Созонтова | 0,474 | 2820 | 0,37 | 78 | 0,37 | 78 | 0,37 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | Автодорога по ул. Сосновой | 2,283 | 19548,2 | 2,283 | 100 | 2,283 | 100 | 2,283 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | Автодорога по ул. Строительной | 0,705 | 4260 | 0,08 | 11 | 0,08 | 11 | 0,08 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | Автодорога по ул. Терещенко | 1,407 | 16439 | 0,1 | 7 | 0,1 | 7 | 0,1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | Автодорога по ул. Школьная | 0,853 | 6022,3 | 0,853 | 100 | 0,853 | 100 | 0,853 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | Автодорога по ул. Юбилейная | 1,178 | 16439 | 0,455 | 39 | 0,455 | 39 | 0,455 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | Автодорога до 9 садоводства | 1,478 | 7815 | 0,742 | 50 | 0,742 | 50 | 0,742 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | Автодорога от автодороги по ул. Заводской до разворотной площадки у пешеходного моста через узкоколейную железную дорогу | 0,157 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | Автодорога к городскому кладбищу | 3,424 | 17516 | 3,1 | 91 | 3,1 | 91 | 3,1 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | Автодорога от автодороги по ул. Парковой до д. 10 по ул. Парковой | 0,765 | 5752 | 0,118 | 15 | 0,118 | 15 | 0,118 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | Автодорога от д. 10 по ул. Парковой до границы муниципального образования | 1,670 | 5560 | 0,295 | 18 | 0,295 | 18 | 0,295 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | Проезд от автодороги по ул. В. Набережная до д. 3 по ул. Чепецкой | 0,215 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | Проезд от автодороги по ул. В. Набережная до д. 21/3 по просп. Кирова | 0,273 | 1519,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | Проезд от автодороги по ул. В. Набережная до д. 60/3 по ул. Ленина | 0,360 | 2165,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | Проезд от автодороги по ул. Горького до автодороги по ул. Ленина | 0,223 | 896,4 | 0,2227 | 100 | 0,2227 | 100 | 0,2227 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | Проезд от автодороги по просп. Кирова до д. 60/2 по ул. Ленина | 0,193 | 1033,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | Проезд от автодороги по ул. Ленина до д. 5/2 по ул. Ленина | 0,309 | 1907,6 | 0,3088 | 100 | 0,3088 | 100 | 0,3088 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | Проезд от автодороги по ул. Первомайской до автодороги по ул. Ленина | 0,309 | 5314,8 | 0,3088 | 100 | 0,3088 | 100 | 0,3088 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | Автодорога к микрорайону Каринторф | 2,28 | 9180 | 0,1 | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боево» | 3,968 | 54980 | 1,579 | 40 | 1,579 | 40 | 2,879 | 73 | перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Володарского и ул. Школьная | отсутствие разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боево» (от ул. 60 лет Октября до просп. Мира) | капитальный ремонт автомобильной дороги | 2,414 | 1,3 | 16900 |  | 28,126 | опрос граждан |
| 557 | Автодорога к торфоскладу | 0,387 | 2455,7 | 0,08 | 21 | 0,08 | 21 | 0,08 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | Автодорога от 2 поста до станции Чепецкой | 0,809 | 7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога вдоль завода минеральных удобрений до моста через р. Елховку у нефтебазы | 2,487 | 25777 | 0,9 | 36 | 0,9 | 36 | 0,9 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 | Автодорога от автодороги по ул. Заводской до АЗС УАТ КЧХК | 0,174 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | Автодорога от автодороги на птицефабрику до д. 31 квартала Цепели | 0,500 | 3114 | 0,32 | 64 | 0,32 | 64 | 0,32 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд вдоль д. 7/2 по ул. 60 лет Октября | 0,173 | 953,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | проезд от а/д по пр. Мира до д. № 63 по пр. Мира | 0,149 | 938,8 | 0,033 | 22 | 0,033 | 22 | 0,033 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября к д. 1/2 по ул. Юбилейная | 0,216 | 1384,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября до автодороги по ул. Ленина | 0,547 | 3900,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | Автодорога от автодороги по ул. Ленина к д. 26 по ул. Ленина | 0,171 | 450,3 | 0,1709 | 100 | 0,1709 | 100 | 0,1709 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | Проезд от автодороги по ул. Братьев Васнецовых до д. 23 по ул. Луначарского | 0,192 | 1712,2 | 0,092 | 48 | 0,092 | 48 | 0,092 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд от автодороги по ул. Школьная до разворотной площадки у д. 6/2 по ул. Школьная | 0,119 | 662,2 | 0,019 | 16 | 0,019 | 16 | 0,019 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | Автодорога по ул. А. Некрасова | 2,039 | 25350 | 1,364 | 67 | 1,364 | 67 | 1,364 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | Автодорога по пр. Дзержинского | 0,681 | 4150,3 | 0,6806 | 100 | 0,6806 | 100 | 0,6806 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | Автодорога по пр. Лермонтова | 0,505 | 2678,3 | 0,505 | 100 | 0,505 | 100 | 0,505 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | Автодорога по просп. Мира | 2,911 | 36500 | 2,911 | 100 | 2,911 | 100 | 2,911 | 100 | участок автодороги от д. 34 до д. 70 | недостатки зимнего содержания | участок автодороги от д. 34 до д. 70 | участок автодороги от д. 34 до д. 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 | Автодорога по ул. Победы | 0,621 | 5884,4 | 0,621 | 100 | 0,621 | 100 | 0,621 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | Автодорога по ул. Производственной | 2,555 | 20894 | 2 | 78 | 2 | 78 | 2 | 78 | участок автодороги от д. 1 до ж.-д. переезда | отсутствие освещения, отсутствие разметки | участок автодороги от д. 1 до ж.-д. переезда | участок автодороги от д. 1 до ж.-д. переезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | Автодорога по просп. Россия | 1,114 | 25425 | 0,398 | 36 | 0,398 | 36 | 0,398 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | Автодорога по ул. Энгельса | 0,551 | 3420 | 0,366 | 66 | 0,366 | 66 | 0,366 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога к искусственному катку | 0,397 | 2205 | 0,295 | 74 | 0,295 | 74 | 0,295 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | Автодорога от автодорога по ул. Мелиораторов до квартала Цепели | 0,765 | 4988,3 | 0,7646 | 100 | 0,7646 | 100 | 0,7646 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | Автодорога от поста ГИБДД до завода минеральных удобрений | 1,973 | 14775 | 1,973 | 100 | 1,973 | 100 | 1,973 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога от пожарной части1 до поста ГИБДД №2 | 2,060 | 12420 | 1,93 | 94 | 1,93 | 94 | 1,93 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | Проезд по ул. Первомайской | 0,465 | 4389,3 | 0,465 | 100 | 0,465 | 100 | 0,465 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина | 3,11 | 37969,1 | 2,841 | 91 | 2,841 | 91 | 2,841 | 91 | ул. Мелиораторов около д. 1а | дефекты покрытия, неудовлетворительное состояние обочин | ул. Мелиораторов около д. 1а | ул. Мелиораторов около д. 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | Автодорога по ул. Комиссара Утробина | 0,532 | 3275 | 0,532 | 100 | 0,532 | 100 | 0,532 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | Автодорога по ул. Загородной | 0,288 | 1305 | 0,091 | 32 | 0,091 | 32 | 0,091 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 | Автодорога по пер. Котельный | 0,277 | 930,5 | 0,1 | 36 | 0,1 | 36 | 0,1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 | Автодорога по пер. Новостроевский | 0,323 | 990 | 0,1 | 31 | 0,1 | 31 | 0,1 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | Автодорога по ул. Песчаная | 0,181 | 632,8 | 0,073 | 40 | 0,073 | 40 | 0,073 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | Автодорога по ул. Профсоюзной | 0,363 | 1924 | 0,063 | 17 | 0,063 | 17 | 0,063 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | Автодорога по ул. Революции | 0,703 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | Автодорога по ул. Свердлова | 0,393 | 1800 | 0,1 | 25 | 0,1 | 25 | 0,1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | Автодорога по ул. Свободы | 1,085 | 4905 | 0,806 | 74 | 0,806 | 74 | 0,806 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | Автодорога по ул. Труда | 0,668 | 2970 | 0,318 | 48 | 0,318 | 48 | 0,318 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | Автодорога по пер. Майский | 0,157 | 284,2 | 0,057 | 36 | 0,057 | 36 | 0,057 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | Автодорога до квартала Злобино (до 9 садоводства) | 1,863 | 9923 | 1,1 | 59 | 1,1 | 59 | 1,1 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | Автодорога по кварталу Гарь (от кладбища «Злобино» до узкоколейной железной дороги) | 0,510 | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | Автодорога по кварталу Гарь (восточная сторона) | 0,510 | 1948 | 0,2 | 39 | 0,2 | 39 | 0,2 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 | Проезд от автодороги по ул. Производственная до автодороги по ул. Мелиораторов | 0,478 | 989,2 | 0,2 | 42 | 0,2 | 42 | 0,2 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | Автодорога от автодорога по ул. Юбилейной до квартала Поповщина (с автодорогой по кварталу Поповщина) | 1,554 | 7410 | 0,7 | 45 | 0,7 | 45 | 0,7 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | Автодорога на Комариху | 2,327 | 20250 | 1,032 | 44 | 1,032 | 44 | 1,032 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого г. Кирово-Чепецк | 89,647 | 740767 | 44,856 | 50,0 | 45,590 | 50,9 | 46,890 | 52,3 | 4 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (г. Кирово-Чепецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 2,20 | 1,09 | 15401 |  |  | 21,040 |  |  |  | капитальный ремонт автомобильной дороги | 2,414 | 1,3 | 16900 |  | 28,126 |  |
| Муниципальное образование «город Слободской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | просп. Гагарина | 1,25 | 6875 | 0,000 | 0 | 1,250 | 100 | 1,250 | 100 |  |  |  |  | СЛ-01 | просп. Гагарина | ремонт покрытия проезжей части | 0,962 | 1,434 | 6736 |  |  | 10,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | ул. Академика Бакулева | 0,5 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,250 | 50 | 0,500 | 100 |  |  |  |  | СЛ-02 | от ул. Заводской до ул. Октябрьской | ремонт покрытия проезжей части | 0,252 | 0,25 | 1764 |  |  | 2,464 |  |  | от ул. Октябрьской до ул. Кирова | ремонт покрытия проезжей части | 0,295 | 0,25 | 2064 |  | 3,5 | опрос граждан |
| 596 | пер. Бакулевский | 0,235 | 1175 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | ул. Бабушкина | 0,46 | 3220 | 0,160 | 35 | 0,160 | 35 | 0,460 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Октябрьской до ул. Кирова | ремонт покрытия проезжей части | 0,374 | 0,3 | 2620 |  | 4,44 | опрос граждан |
| 598 | ул. Никольская | 1,3 | 1400 | 0,074 | 6 | 0,895 | 69 | 0,895 | 69 |  |  |  |  | СЛ-05 | от ул. Советской до ул. Вятский тракт | ремонт покрытия проезжей части | 0,920 | 0,821 | 6437 |  |  | 9,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 599 | ул. Боярская | 0,35 | 2000 | 0,350 | 100 | 0,350 | 100 | 0,350 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | ул. Вокзальная | 0,4 | 10400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Вокзальная | ремонт покрытия проезжей части | 0,457 | 0,4 | 3200 |  | 5,44 | опрос граждан |
| 601 | ул. Вятская | 1,3 | 7500 | 0,918 | 71 | 1,300 | 100 | 1,300 | 100 |  |  |  |  | СЛ-08 | от ул. Советской до ул. Маршала Конева | ремонт покрытия проезжей части | 1,125 | 0,93 | 7875 |  |  | 10,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 602 | ул. Вятский тракт | 1,5 | 3750 | 0,739 | 49 | 0,739 | 49 | 1,259 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Вятской до д. 3 ул. Вятский тракт, от перекрестка с ул. Горького до д. 21 ул. Вятский тракт, от выезда с АЗС «Движение» до перекрестка с ул. Грина | ремонт покрытия проезжей части | 0,591 | 0,52 | 4140 |  | 7,04 | опрос граждан |
| 603 | ул. Глазовская | 0,75 | 15207 | 0,750 | 100 | 0,750 | 100 | 0,750 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | ул. Гоголя | 2,502 | 1400 | 0,000 | 0 | 0,315 | 13 | 2,502 | 100 |  |  |  |  | СЛ-11 | от ул. Железнодорожной до ул. Грина | ремонт покрытия проезжей части | 0,270 | 0,315 | 1890 |  |  | 3,161 |  |  | от д. 1 ул. Гоголя до ул. Грина | ремонт покрытия проезжей части | 2,174 | 2,187 | 15217 |  | 25,87 | опрос граждан |
| 605 | ул. Городищенская | 0,35 | 7150 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,180 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Слободской до ул. Кедровой | ремонт покрытия проезжей части | 0,174 | 0,18 | 1220 |  | 2,1 | опрос граждан |
| 606 | ул. Горького | 1,1 | 4398,1 | 0,140 | 13 | 1,053 | 96 | 1,053 | 96 |  |  |  |  | СЛ-13 | от ул. Набережной до ул. Дерышева | ремонт покрытия проезжей части | 0,966 | 0,913 | 6759 |  |  | 9,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 607 | ул. Железнодорожная | 0,721 | 2100 | 0,321 | 45 | 0,711 | 99 | 0,711 | 99 |  |  |  |  | СЛ-14 | от ул. Советской до ул. Гоголя | ремонт покрытия проезжей части | 0,418 | 0,39 | 2925 |  |  | 4,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 608 | ул. Заводская | 0,3 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,188 | 63 | 0,188 | 63 |  |  |  |  | СЛ-15 | от ул. Советской до ул. Академика Бакулева | ремонт покрытия проезжей части | 0,196 | 0,188 | 1370 |  |  | 1,738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 609 | ул. Загородная | 0,3 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Вятский тракт до ул. Грина | ремонт покрытия проезжей части | 0,271 | 0,3 | 1900 |  | 3,2 | опрос граждан |
| 610 | ул. Кедровая | 0,4 | 5200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кедровая | ремонт покрытия проезжей части | 0,314 | 0,4 | 2200 |  | 3,74 | опрос граждан |
| 611 | ул. Кирова | 0,8 | 1200 | 0,386 | 48 | 0,386 | 48 | 0,490 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Советской до ул. Бабушкина | ремонт покрытия проезжей части | 0,512 | 0,49 | 3585 |  | 6,1 | опрос граждан |
| 612 | ул. Ключевая | 0,3 | 9150 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | ул. К. Маркса | 1,5 | 3600 | 0,300 | 20 | 0,300 | 20 | 1,030 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Советской до ул. Дерышева | ремонт покрытия проезжей части | 0,708 | 0,73 | 4953 |  | 8,4 | опрос граждан |
| 614 | ул. Корто | 0,6 | 21325 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | ул. Красноармейская | 3,496 | 600 | 2,926 | 84 | 2,926 | 84 | 2,926 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | ул. Крестьянская | 0,15 | 2640 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 617 | ул. Лесопарковая | 0,44 | 20230 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | ул. Ленина | 2,171 | 7600 | 0,231 | 11 | 2,171 | 100 | 2,171 | 100 |  |  |  |  | СЛ-25 | ул. Ленина | ремонт покрытия проезжей части | 3,336 | 2,45 | 23351 |  |  | 30,598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 619 | ул. Маршала Конева | 1,2 | 1500 | 0,940 | 78 | 0,940 | 78 | 0,940 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | ул. Меховщиков | 0,25 | 2700 | 0,246 | 98 | 0,246 | 98 | 0,246 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | ул. Мира | 0,45 | 1400 | 0,118 | 26 | 0,118 | 26 | 0,450 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Мира | ремонт покрытия проезжей части | 0,514 | 0,45 | 3600 |  | 6,1 | опрос граждан |
| 622 | пер. Молодежный | 0,35 | 6000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | ул. Набережная | 1,2 | 7800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | ул. Октябрьская | 1,15 | 8050 | 1,150 | 100 | 1,150 | 100 | 1,150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 | ул. Первомайская | 1,546 | 9969 | 0,996 | 64 | 0,996 | 64 | 0,996 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 626 | ул. П. Морозова | 0,1 | 500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | ул. Пролетарская | 0,48 | 2880 | 0,480 | 100 | 0,480 | 100 | 0,480 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | ул. Профсоюзная | 0,2 | 1000 | 0,126 | 63 | 0,126 | 63 | 0,126 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | ул. П. Стучки | 1,246 | 7226,8 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | ул. Рабочая | 0,4 | 2400 | 0,290 | 73 | 0,290 | 73 | 0,290 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | ул. Свердлова | 1,193 | 7158 | 0,157 | 13 | 0,447 | 37 | 1,193 | 100 |  |  |  |  | СЛ-38 | от ул. Володарского до ул. Ленина | ремонт покрытия проезжей части | 0,337 | 0,29 | 2356 |  |  | 2,811 |  |  | от ул. Ленина до ул. Вятский тракт | ремонт покрытия проезжей части | 0,743 | 0,903 | 5202 |  | 8,8 | опрос граждан |
| 632 | ул. Свободы | 0,3 | 1350 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | ул. Северная | 0,35 | 1750 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 | ул. Слободская | 2 | 14000 | 1,310 | 66 | 1,310 | 66 | 1,310 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 | ул. Советская | 5,3 | 42098 | 4,640 | 87 | 4,640 | 87 | 4,640 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | пер. Сосновый | 0,15 | 600 | 0,128 | 85 | 0,128 | 85 | 0,128 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 637 | ул. Ст. Халтурина | 1,05 | 6825 | 0,190 | 18 | 0,858 | 82 | 0,858 | 82 |  |  |  |  | СЛ-44 | от ул. Набережной до ул. Ленина, от д. 20 ул. Ст. Халтурина до ул. Красноармейской | ремонт покрытия проезжей части | 0,740 | 0,668 | 5183 |  |  | 7,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 638 | ул. Урицкого | 1 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | ул. Ф. Лесникова | 0,45 | 1350 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | пер. Фабричный | 0,2 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 | ул. Чкалова | 0,15 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 | ул. Шестаковская | 2,09 | 14630 | 0,991 | 47 | 2,090 | 100 | 2,090 | 100 |  |  |  |  | СЛ-49 | от проезда к д. 4 ул. Шестаковской до ул. Энтузиастов | ремонт покрытия проезжей части | 1,338 | 1,262 | 9369 |  |  | 12,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 643 | ул. Энгельса | 2,158 | 12732,2 | 0,158 | 7 | 1,258 | 58 | 1,258 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Володарского до ул. Красноармейской, от ул. Луговой до конечной остановки автобуса | ремонт покрытия проезжей части | 1,000 | 1,1 | 7000 |  | 11,9 | опрос граждан |
| 644 | ул. Я. Райниса | 0,17 | 1190 | 0,165 | 97 | 0,165 | 97 | 0,165 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 | ул. Опорная | 0,15 | 750 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | Автодорога от Белохолуницкого тракта до Опорного пер. | 1 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | Автодорога от Белохолуницкого тракта до ул. Ефимова | 2,34 | 14040 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | От поворота на Первомайский до бетонного завода | 0,854 | 5124 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | Проезд от ул. Советской до ул. Лебедева | 0,4 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Советской до ул. Лебедева | ремонт покрытия проезжей части | 0,314 | 0,4 | 2200 |  | 3,74 | опрос граждан |
| 650 | Проезд от ул. Профсоюзной до ул. Щуково | 0,3 | 1800 | 0,156 | 52 | 0,156 | 52 | 0,156 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | Автодорога от указателя «г. Слободской» до съезда в дер. Денисовы | 1,1 | 7700 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | Автодорога от дер. Щуково до ул. Слободской | 1,7 | 11900 | 0,700 | 41 | 1,491 | 88 | 1,491 | 88 |  |  |  |  | СЛ-59 | от д. 9 пос. Межколхозстрой до дер. Щуково | ремонт покрытия проезжей части | 0,795 | 0,791 | 5567 |  |  | 8,259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 653 | Автодорога Зяблицы – Первомайский | 5,069 | 62256 | 0,137 | 3 | 0,137 | 3 | 0,137 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | ул. Александровская | 0,26 | 1040 | 0,260 | 100 | 0,260 | 100 | 0,260 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | пер. Бакулевский | 0,105 | 525 | 0,105 | 100 | 0,105 | 100 | 0,105 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | ул. Володарского | 1,705 | 10230 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 657 | ул. Встречная | 0,335 | 1240 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 658 | ул. Дерышева | 1,418 | 9075,2 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659 | ул. Дзержинского | 0,25 | 1000 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660 | ул. Кедровая | 0,4 | 2000 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | ул. Лебедева | 0,5 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | ул. Меховщиков | 0,07 | 280 | 0,070 | 100 | 0,070 | 100 | 0,070 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | ул. Новая | 0,612 | 2755 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 | ул. П. Морозова | 0,3 | 1200 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 | ул. Преображенская | 0,4 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 666 | пер. Станционный | 0,15 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 667 | ул. Шестаковская | 0,47 | 1880 | 0,470 | 100 | 0,470 | 100 | 0,470 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 668 | ул. Успенская | 0,78 | 3120 | 0,780 | 100 | 0,780 | 100 | 0,780 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | Автодорога 1 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 | 750 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 | Автодорога 2 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 | 750 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 | Автодорога Успенское – Первомайский | 1,096 | 5206 | 1,096 | 100 | 1,096 | 100 | 1,096 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого г. Слободской | 70,6 | 462350 | 25,704 | 36,4 | 36,101 | 51,1 | 42,950 | 60,8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (г. Слободской) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 11,655 | 10,702 | 81582 |  |  | 112,803 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 8,443 | 8,61 | 59101 |  | 100,37 |  |
| 672 | Актуализация документов транспортного планирования в отношении Кировской городской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка в рамках комплексной схемы организации дорожного движения комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывающей в том числе пригородные перевозки, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  | 1 |  | 23,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 700,157 | 5921019 | 247,436 | 35,3 | 353,021 | 50,4 | 392,012 | 56,0 | 15 |  | 10 | 10 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1344,300 |  | ИТОГО |  |  |  |  | 1280,000 |  |
| Итого по автодорогам местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 147,29 | 106,70 | 1031049 |  |  | 1321,300 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 126,38 | 60,94 | 884670,00 |  | 1251,874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка в рамках комплексной схемы организации дорожного движения комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывающей в том числе пригородные перевозки, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  | 1 |  | 23,000 |  |  |  | капитальный ремонт автомобильной дороги | 2,414 | 1,3 | 16900 |  | 28,126 |  |
| Итого по агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 805,851 | 6866795 | 326,011 | 40,5 | 461,442 | 57,3 | 499,658 | 62,0 | 20 |  | 13 | 13 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1483,000 |  | ИТОГО |  |  |  |  | 1280,000 |  |
| Итого по агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 163,811 | 115,492 | 1146679 |  |  | 1460,000 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 133,996 | 66,837 | 937970 |  | 1331,874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка в рамках комплексной схемы организации дорожного движения комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывающей в том числе пригородные перевозки, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  | 1 |  | 23,000 |  |  |  | капитальный ремонт автомобильной дороги | 2,414 | 1,300 | 16900 |  | 28,126 |  |
| Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 606+160 – км 619+726 (старое название Гнусино – Шихово) | 17,913 | 158480 | 13,566 | 75,7 | 17,913 | 100 | 17,913 | 100 |  |  |  |  | ФО-1 | транспортная развязка на км 0+000 (606+160) | ремонт покрытия проезжей части | 5,841 | 5,18 | 40890 |  |  | 76,512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
|  | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 619+726 – км 648+476 (старое название Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края км 11+500 – км 40+250) | 28,75 | 221100 | 17,940 | 62,4 | 28,750 | 100 | 28,75 | 100 | км 622+226 – 623+226 км 635+226 – 636+226 | выезд на встречную полосу, наезд на пешехода | км 622+226 – 623+226 км 635+226 – 636+226 | км 622+226 – 623+226 км 635+226 – 636+226 | ОФ-2 | 11+500 – 14+860 (619+726 – 623+080) | ремонт покрытия проезжей части | 4,019 | 3,36 | 28130 |  |  | 50,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФО-3 | 21+700 – 35+334 (629+926 – 643+660) | устройство слоев износа | 16,151 | 13,634 | 113057 |  |  | 72,806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46,663 | 379580 | 31,506 | 67,5 | 46,663 | 100 | 46,663 | 100 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 199,483 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автодорогам федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 9,860 | 8,540 | 69020 |  |  | 126,677 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство слоев износа | 16,151 | 13,634 | 113057 |  |  | 72,806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального, межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12+000 – 13+000 14+000 – 15+000 | установка информационных аншлагов |  |  |  | 4 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автодорогам регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка информационных аншлагов |  |  |  | 4 |  | 0,08 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образование «Город Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на участке от д. 171 до д. 181 | установка светофорного объекта |  |  |  |  | 1 | 1,771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 1 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Профсоюзная – Октябрьский просп. | установка светофорного объекта |  |  |  |  | 1 | 0,653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 1 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | установка светофорного объекта |  |  |  |  | 1 | 2,481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 1 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Ленина – ул. Мопра | установка пешеходного ограждения |  |  |  |  | 700 | 0,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 1 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  |  |  |  | 16 | 0,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Урицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Красноармейской до д. 40 по ул. Урицкого | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 0,321 | 0,3 | 2250 |  |  | 1,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Р. Ердякова до путепровода на Чистые Пруды | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 0,8 | 0,4 | 5600 |  |  | 2,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Щорса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Попова до ул. Производственная | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 2,428 | 1,214 | 16996 |  |  | 8,667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Лесозаводская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Лесозаводская | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 2,137 | 1,87 | 14960 |  |  | 7,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Упита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Луганской до просп. Строителей | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 1,157 | 0,9 | 8100 |  |  | 4,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Азина до ул. Маклина | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 1,807 | 1,265 | 12650 |  |  | 6,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога Киров – Русское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с ПК105+00 по ПК 118+50, с ПК 128+40 по ПК 160+00 | ремонт проезжей части | 4,51 | 4,51 | 31570 |  |  | 13,747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение диагностики транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 539,91 |  |  |  | 7,700 |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 539,91 |  |  | 7,700 |  |
|  | Итого по г. Кирову |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,664 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,700 |  |
|  | Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. 60 лет Октября от д. 20 до д. 36 | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение диагностики транспортно- эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 89,647 |  |  |  | 1,8 |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 89,647 |  |  | 1,8 |  |
|  | Итого г. Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |
|  | Муниципальное образование «город Слободской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение диагностики транспортно- эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 70,6 |  |  |  | 1,000 |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 70,6 |  |  | 1,000 |  |
|  | Итого по г. Слободской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,489 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,500 |  |
| Итого по автодорогам местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 4,510 | 4,510 | 31570 |  |  | 13,747 |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 700,157 |  |  | 10,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 8,651 | 5,949 | 60556 |  |  | 30,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 5 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  |  |  |  | 16 | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка светофорного объекта |  |  |  |  | 3 | 4,905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка пешеходного ограждения |  |  |  |  | 700 | 0,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 700,157 |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,051 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 |  |
| Итого по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 14,37 | 13,05 | 100590 |  |  | 140,42 |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 700,157 |  |  | 10,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство слоев износа | 16,15 | 13,63 | 113057 |  |  | 72,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия | 8,651 | 5,949 | 60556 |  |  | 30,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 5 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  |  |  |  | 16 | 0,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка светофорного объекта |  |  |  |  | 3 | 4,905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка пешеходного ограждения |  |  |  |  | 700 | 0,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка информационных аншлагов |  |  |  |  | 4 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 700,157 |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервные объекты, финансируемые исходя из 20% от лимитов финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального, межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Южный обход г.Кирова | 21,379 | 250266 | 15,680 | 73,3 | 21,379 | 100 | 21,379 | 100 |  |  |  |  |  | 9+880 - 12+280 | ремонт покрытия проезжей части | 3,429 | 2,4 | 24000 |  |  | 27,740 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21,379 | 250266 | 15,68 | 73,3 | 21,379 | 100 | 21,379 | 100 |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 199,483 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автодорогам регионального, межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 3,429 | 2,400 | 24000 |  |  | 27,740 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Город Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Октябрьский просп. | 8,02 | 66070 | 5,755 | 72 | 8,020 | 100 | 8,020 | 100 |  |  |  |  |  | от ул. Розы Люксембург до ул. Красноармейская | ремонт проезжей части | 9,943 | 2,91 | 69603 |  |  | 90,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Воровского | 5,95 | 95220 | 2,963 | 50 | 5,323 | 89 | 5,950 | 100 |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до ул. Солнечная и от ул. Дерендяева до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 7,157 | 2,36 | 50100 |  |  | 62,566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Блюхера | 1,5 | 12000 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 |  |  |  |  |  | от д. 63 по ул. Блюхера до ул. Социалистическая | ремонт проезжей части | 0,800 | 0,69 | 5600 |  |  | 10,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Московская | 8,8 | 112000 | 2,245 | 26 | 6,625 | 75 | 6,625 | 75 |  |  |  |  |  | от ул. Дерендяева до ул. Производственная | ремонт проезжей части | 7,566 | 2,78 | 52963 |  |  | 68,848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Полевая | 0,6 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |  |  |  | от автодороги Киров – Русское до дер. Мараки | ремонт проезжей части | 0,554 | 0,76 | 3880 |  |  | 5,614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г. Кирову | 24,870 | 289490 | 12,463 | 50,1 | 22,068 | 88,7 | 22,695 | 91,3 |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Кирову |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 26,021 | 9,500 | 182146 |  |  | 237,491 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Автодорога по ул. Пушкина | 0,226 | 1531,5 | 0 | 0 | 0,226 | 100 | 0,226 | 100 |  |  |  |  |  | автодорога по ул. Пушкина | ремонт покрытия проезжей части | 0,199 | 0,226 | 1395 |  |  | 1,769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Автодорога по ул. К. Маркса | 0,305 | 2918 | 0,182 | 60 | 0,305 | 100 | 0,305 | 100 |  |  |  |  |  | от ул. Калинина до ул. Созонтова | ремонт покрытия проезжей части | 0,178 | 0,163 | 1248 |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г. Кирово-Чепецку | 0,531 | 4450 | 0,182 | 34,3 | 0,531 | 100 | 0,531 | 100 |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Кирово-Чепецку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0,38 | 0,39 | 2643 |  |  | 4,209 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «город Слободской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Свердлова | 1,193 | 7158 | 0,157 | 13 | 1,057 | 89 | 1,193 | 100 |  |  |  |  |  | ул. Свердлова | ремонт покрытия проезжей части | 0,743 | 0,903 | 5202 |  |  | 9,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Энгельса | 2,158 | 12732 | 0,158 | 7 | 1,258 | 58 | 1,258 | 58 |  |  |  |  |  | ул. Энгельса | ремонт покрытия проезжей части | 1,000 | 1,1 | 7000 |  |  | 12,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г. Слободской | 3,4 | 19890 | 0,3 | 9,4 | 2,3 | 69,1 | 2,5 | 73,1 |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Слободской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 1,743 | 2,003 | 12202 |  |  | 22,560 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 700,157 | 5921019 | 247,436 | 35,3 | 353,021 | 50,4 | 392,012 | 56,0 |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1344,300 |  | ИТОГО |  |  |  |  | 1280,000 |  |
| Итого по автодорогам местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 147,29 | 106,70 | 1031049 |  |  | 1321,300 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 126,38 | 60,94 | 884670,00 |  | 1251,874 |  |
| Итого по агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 805,851 | 6866795 | 326,011 | 40,5 | 461,442 | 57,3 | 499,658 | 62,0 |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1483,000 |  | ИТОГО |  |  |  |  | 1280,000 |  |
| Итого по агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 163,811 | 115,492 | 1146679 |  |  | 1460,000 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 133,996 | 66,837 | 937970 |  | 1331,874 |  |
| Общий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | ИТОГО | ИТОГО | % | ИТОГО | % | ИТОГО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 805,879 | 6866795 | 326,011 | 40,5 | 455,393 | 56,5 | 496,083 | 61,6 | 22 |  | 15 | 15 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 1370,500 |  |
| Общий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 178,181 | 128,542 | 1247269 |  |  | 1600,423 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 133,996 | 66,837 | 937970 |  | 1331,874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство слоев износа | 16,151 | 13,634 | 113057 |  |  | 72,81 |  |  |  | капитальный ремонт | 2,414 | 1,3 | 16900 |  | 28,126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия | 8,651 | 5,949 | 60556 |  |  | 30,825 |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 700,157 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка в рамках комплексной схемы организации дорожного движения комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывающей в том числе пригородные перевозки, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  | 1 |  | 23,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  | 5 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  |  |  | 16 |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка светофорного объекта |  |  |  | 3 |  | 4,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка пешеходного ограждения |  |  |  | 700 |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка информационных аншлагов |  |  |  | 4 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 700,157 |  |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| ПРЕДЛОЖЕНИЯ по ресурсному обеспечению программы Кировской городской агломерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, млн.рублей |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Местный бюджет* | 100 | 100 |
| 2 | Региональный бюджет* | 653 | 580 |
|  | Итого объем финансирования субъекта Российской Федерации | 753 | 680 |
| 3 | Федеральный бюджет* | 730 | 680 |
|  | Итого общий объем финансирования из федерального бюджета | 1483 | 1360 |
|  | Объемы финансирования из прочих источников (справочно) |  |  |
| 4 | Программа «Безопасность дорожного движения» |  |  |
| 5 | Дороги местного самоуправления |  |  |
| 6 | Дорожный фонд субъекта Российской Федерации | 0,08 |  |
| 7 | Муниципальный дорожный фонд | 62,489 | 10,5 |
| 8 | Федеральный дорожный фонд | 199,482 |  |
| 9 | Иные программы (при их наличии) |  |  |
|  | Итого | 262,051 | 10,5 |

*Рассчитано в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций.

Таблица 3

Информация по диагностике автомобильных дорог Кировской городской агломерации

| № п/п | Наименование автодороги (улицы) с указанием адреса объекта в границах агломерации | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации, км | Результат диагностики (нормативное состояние, км/%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инструментальная |  |  |  | Экспертная |  |  |  |
|  |  |  | На текущую дату | Ожидаемое |  |  | На текущую дату | Ожидаемое |  |  |
|  |  |  |  | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 |  | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 | на 31.12.2019 |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 606+160 – км 619+726 (старое название Гнусино – Шихово) | 17,913 | 13,566/75,7 | 13,566/75,7 |  |  | 13,566/75,7 | 13,566/75,7 | 17,913/100 | 17,913/100 |
| 1.2 | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 619+726 – км 648+476 (старое название Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края км 11+500 – км 40+250) | 28,75 | 17,94/62,4 | 17,94/62,4 |  |  | 17,94/62,4 | 17,94/62,4 | 28,75/100 | 28,75/100 |
|  | Итого по автодорогам федерального значения | 46,663 | 31,506/67,5 | 31,506/67,5 |  |  | 31,506/67,5 | 31,506/67,5 | 46,663/100 | 46,663/100 |
| 2 | Автомобильные дороги регионального, межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Киров – Малмыж – Вятские Поляны | 2,11 | 0,99/47 | 0,99/47 |  |  | 0,99/47 | 0,99/47 | 2,11/100 | 2,11/100 |
| 2.2 | Южный обход города Кирова | 21,379 | 15,68/73 | 15,68/73 |  |  | 15,68/73 | 15,68/73 | 19,68/92,1 | 19,68/92,1 |
| 2.3 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 16,07 | 13,77/86 | 13,77/86 |  |  | 13,77/86 | 13,77/86 | 16,07/100 | 16,07/100 |
| 2.4 | Киров – Стрижи – Оричи | 19,5 | 16,629/85,3 | 16,629/85,3 |  |  | 16,629/85,3 | 16,629/85,3 | 17,849/91,5 | 17,849/91,5 |
|  | Итого по автодорогам регионального, межмуниципального значения | 59,059 | 47,069/79,7 | 47,069/79,7 |  |  | 47,069/79,7 | 47,069/79,7 | 55,709/94,3 | 55,709/94,3 |
|  | Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Киров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | просп. Строителей | 1,72 | 1,72/100 | 1,72/100 |  |  | 1,72/100 | 1,72/100 | 1,722/100 | 1,722/100 |
| 3.2 | ул. Центральная | 2,50 | 2,5/100 | 2,5/100 |  |  | 2,5/100 | 2,5/100 | 2,5/100 | 2,5/100 |
| 3.3 | ул. Комсомольская мкр-н Лянгасово | 2,50 | 2,155/86,2 | 2,155/86,2 |  |  | 2,155/86,2 | 2,155/86,2 | 2,155/86,2 | 2,3/92 |
| 3.4 | автодорога Киров – Русское | 25,00 | 24,3/97,2 | 24,3/97,2 |  |  | 24,3/97,2 | 24,3/97,2 | 24,3/97,2 | 24,3/97,2 |
| 3.5 | ул. Кольцова | 1,10 | 1,1/100 | 1,1/100 |  |  | 1,1/100 | 1,1/100 | 1,1/100 | 1,1/100 |
| 3.6 | ул. Жуковского | 0,90 | 0,9/100 | 0,9/100 |  |  | 0,9/100 | 0,9/100 | 0,9/100 | 0,9/100 |
| 3.7 | ул. Красной Звезды | 1,915 | 1,6/83,5 | 1,6/83,5 |  |  | 1,6/83,5 | 1,6/83,5 | 1,6/83,5 | 1,6/83,5 |
| 3.8 | ул. Красный Химик | 1,25 | 1,25/100 | 1,25/100 |  |  | 1,25/100 | 1,25/100 | 1,25/100 | 1,25/100 |
| 3.9 | ул. Воровского | 5,95 | 2,963/50 | 2,963/50 |  |  | 2,963/50 | 2,963/50 | 2,963/50 | 5,95/100 |
| 3.10 | ул. Северное Кольцо | 1,60 | 1,6/100 | 1,6/100 |  |  | 1,6/100 | 1,6/100 | 1,6/100 | 1,6/100 |
| 3.11 | ул. Лепсе | 2,850 | 2,85/100 | 2,85/100 |  |  | 2,85/100 | 2,85/100 | 2,85/100 | 2,85/100 |
| 3.12 | ул. Ленина | 8,86 | 5,88/66 | 5,88/66 |  |  | 5,88/66 | 5,88/66 | 5,88/66 | 5,88/66 |
| 3.13 | ул. Горького | 2,89 | 1,498/52 | 1,498/52 |  |  | 1,498/52 | 1,498/52 | 2,763/96 | 2,763/96 |
| 3.14 | ул. Щорса | 5,80 | 3,35/57,8 | 3,35/57,8 |  |  | 3,35/57,8 | 3,35/57,8 | 4,564/79 | 5,8/100 |
| 3.15 | ул. Красина | 1,40 | 0,66/47,14 | 0,66/47,14 |  |  | 0,66/47,14 | 0,66/47,14 | 0,66/47,14 | 0,66/47,14 |
| 3.16 | ул. Менделеева | 1,80 | 0,6/33,3 | 0,6/33,3 |  |  | 0,6/33,3 | 0,6/33,3 | 0,6/33,3 | 0,6/33,3 |
| 3.17 | ул. Р. Ердякова | 2,10 | 1,996/95 | 1,996/95 |  |  | 1,996/95 | 1,996/95 | 1,996/95 | 1,996/95 |
| 3.18 | ул. Мира | 1,80 | 1,8/100 | 1,8/100 |  |  | 1,8/100 | 1,8/100 | 1,8/100 | 1,8/100 |
| 3.19 | ул. Деповская | 1,71 | 1,2/70,2 | 1,2/70,2 |  |  | 1,2/70,2 | 1,2/70,2 | 1,71/100 | 1,71/100 |
| 3.20 | ул. Луганская | 4,16 | 0,6/14,4 | 0,6/14,4 |  |  | 0,6/14,4 | 0,6/14,4 | 3,8/91,3 | 3,8/91,3 |
| 3.21 | ул. Проезжая | 5,90 | 5,9/100 | 5,9/100 |  |  | 5,9/100 | 5,9/100 | 5,9/100 | 5,9/100 |
| 3.22 | ул. Семашко | 1,50 | 1,5/100 | 1,5/100 |  |  | 1,5/100 | 1,5/100 | 1,5/100 | 1,5/100 |
| 3.23 | ул. Порошинская | 1,00 | 1/100 | 1/100 |  |  | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 3.24 | Автодорога Сошени – Радужный | 4,77 | 3,813/80 | 3,813/80 |  |  | 3,813/80 | 3,813/80 | 3,813/80 | 3,813/80 |
| 3.25 | ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 | ул. Конституции | 1,10 | 1,1/100 | 1,1/100 |  |  | 1,1/100 | 1,1/100 | 1,1/100 | 1,1/100 |
| 3.27 | Автодорога Сошени – Леваши | 2,50 | 1,873/75 | 1,873/75 |  |  | 1,873/75 | 1,873/75 | 1,873/75 | 1,873/75 |
| 3.28 | пер. Автотранспортный | 0,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.29 | ул. Азина | 1,81 | 1,09/60,2 | 1,09/60,2 |  |  | 1,09/60,2 | 1,09/60,2 | 1,81/100 | 1,81/100 |
| 3.30 | ул. Ананьинская | 0,536 | 0,14/26 | 0,14/26 |  |  | 0,14/26 | 0,14/26 | 0,14/26 | 0,14/26 |
| 3.31 | пер. Аптечный | 0,10 | 0,1/100 | 0,1/100 |  |  | 0,1/100 | 0,1/100 | 0,1/100 | 0,1/100 |
| 3.32 | ул. Базовая | 0,54 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,54/100 | 0,54/100 |
| 3.33 | ул. Баумана | 0,50 | 0,50/100 | 0,50/100 |  |  | 0,50/100 | 0,50/100 | 0,5/100 | 0,5/100 |
| 3.34 | ул. Блюхера | 1,50 | 1,5/100 | 1,5/100 |  |  | 1,5/100 | 1,5/100 | 1,5/100 | 1,5/100 |
| 3.35 | ул. Боровая | 0,84 | 0,84/100 | 0,84/100 |  |  | 0,84/100 | 0,84/100 | 0,84/100 | 0,84/100 |
| 3.36 | ул. Бородулина | 0,70 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.37 | ул. А. Верещагина | 0,85 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.38 | ул. Верхнедольская | 0,26 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.39 | ул. Верхосунская | 0,600 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,6/100 | 0,6/100 |
| 3.40 | ул. Вятская | 0,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.41 | пер. Вершининский | 2,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,225/10 | 0,225/10 |
| 3.42 | ул. Весенняя | 1,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,2/92 | 1,2/92 |
| 3.43 | ул. Водопроводная | 0,708 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,51/72 |
| 3.44 | ул. Возрождения | 0,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,47/78 |
| 3.45 | ул. Космонавта Волкова | 0,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/100 |
| 3.46 | ул. Вологодская | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.47 | ул. Володарского | 3,93 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 2,272/58 | 2,272/58 |
| 3.48 | пер. 2-й Кирпичный | 0,15 | 0,15/100 | 0,15/100 |  |  | 0,15/100 | 0,15/100 | 0,15/100 | 0,15/100 |
| 3.49 | ул. Гайдара | 0,55 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,48/87 |
| 3.50 | ул. Герцена | 2,15 | 0,402/18,7 | 0,402/18,7 |  |  | 0,402/18,7 | 0,402/18,7 | 1,99/93 | 1,99/93 |
| 3.51 | пер. Гирсовский | 0,22 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.52 | ул. Горбачева | 0,95 | 0,82/86 | 0,82/86 |  |  | 0,82/86 | 0,82/86 | 0,82/86 | 0,95/100 |
| 3.53 | ул. А. Горбуновой | 0,67 | 0,67/100 | 0,67/100 |  |  | 0,67/100 | 0,67/100 | 0,67/100 | 0,67/100 |
| 3.54 | пер. Гостиный | 0,16 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.55 | ул. Грибоедова | 0,96 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.56 | ул. Дерендяева | 2,45 | 0,51/20,8 | 0,51/20,8 |  |  | 0,51/20,8 | 0,51/20,8 | 2,45/100 | 2,45/100 |
| 3.57 | пер. Дерендяева | 0,45 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.58 | ул. Дзержинского | 4,55 | 4,55/100 | 4,55/100 |  |  | 4,55/100 | 4,55/100 | 4,55/100 | 4,55/100 |
| 3.59 | пр. Динамовский | 0,52 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.60 | ул. Добролюбова | 0,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,56/93 | 0,56/93 |
| 3.61 | Автодорога от Октябрьского просп. до д. 14 слободы Большое Скопино | 1,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.62 | ул. Дружбы | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.63 | пер. Дружбы | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.64 | Автодорога от ул. Егоровская до д. 2 слободы Егоровская | 0,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.65 | Автодорога от пос. Чистые Пруды до д. 2б дер. Никуленки | 2,62 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 2,4/91,6 | 2,4/91,6 |
| 3.66 | ул. Заводская | 2,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,88/78 | 1,88/78 |
| 3.67 | ул. Загородная | 0,512 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,512/100 | 0,512/100 |
| 3.68 | пр. Заготзерновский | 0,15 | 0,15/100 | 0,15/100 |  |  | 0,15/100 | 0,15/100 | 0,15/100 | 0,15/100 |
| 3.69 | ул. Заречная | 0,26 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.70 | ул. Захватаева | 0,454 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,33/73 |
| 3.71 | ул. Зеленая | 0,67 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.72 | ул. Зеленина | 0,65 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.73 | Автодорога от ул. Тимирязева через слободу Зиновы до ул. Ленина | 1,80 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.74 | ул. 60 лет Комсомола | 0,91 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,86/95 | 0,86/95 |
| 3.75 | ул. Восьмого Марта | 0,33 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,33/100 | 0,33/100 |
| 3.76 | ул. Инженерная | 0,21 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.77 | ул. Искры | 0,40 | 0,4/100 | 0,4/100 |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.78 | ул. Казанская | 2,99 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 2,128/71,2 | 2,61/87 |
| 3.79 | ул. К. Либкнехта | 3,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 3,1/100 | 3,1/100 |
| 3.80 | ул. К. Маркса | 4,05 | 3,312/82 | 3,312/82 |  |  | 3,312/82 | 3,312/82 | 3,942/97 | 3,942/97 |
| 3.81 | ул. Калинина | 1,662 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,8/48,1 | 0,8/48,1 |
| 3.82 | ул. Клубная | 0,33 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.83 | ул. Ключевая | 1,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.84 | ул. Коммунальная | 4,23 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.85 | ул. Комсомольская | 3,55 | 1,703/48 | 1,703/48 |  |  | 1,703/48 | 1,703/48 | 1,703/48 | 1,703/48 |
| 3.86 | ул. Маршала Конева | 0,90 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,84/93,3 | 0,84/93,3 |
| 3.87 | пер. Кооперативный | 0,13 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.88 | ул. Кооперативная | 0,52 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.89 | пер. Копанский | 0,13 | 0,13/100 | 0,13/100 |  |  | 0,13/100 | 0,13/100 | 0,13/100 | 0,13/100 |
| 3.90 | ул. Короленко | 0,658 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,58/88,1 |
| 3.91 | ул. П. Корчагина | 8,30 | 3,6/43 | 3,6/43 |  |  | 3,6/43 | 3,6/43 | 8,3/100 | 8,3/100 |
| 3.92 | ул. Котласская | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.93 | ул. Е. Кочкиной | 0,70 | 0,7/100 | 0,7/100 |  |  | 0,7/100 | 0,7/100 | 0,7/100 | 0,7/100 |
| 3.94 | ул. О. Кошевого | 0,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,49/82 | 0,49/82 |
| 3.95 | пер. Крайний | 0,33 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,33/100 | 0,33/100 |
| 3.96 | ул. Красноармейская | 2,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 2,093/87 | 2,093/87 |
| 3.97 | пер. Красный Химик | 0,39 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.98 | ул. Краснофлотская | 0,45 | 0,45/100 | 0,45/100 |  |  | 0,45/100 | 0,45/100 | 0,45/100 | 0,45/100 |
| 3.99 | ул. Крупской | 0,60 | 0,317/53 | 0,317/53 |  |  | 0,317/53 | 0,317/53 | 0,317/53 | 0,317/53 |
| 3.100 | ул. Куйбышева | 0,18 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.101 | пер. Курагинский | 0,21 | 0,21/100 | 0,21/100 |  |  | 0,21/100 | 0,21/100 | 0,21/100 | 0,21/100 |
| 3.102 | ул. Курская | 0,38 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.103 | ул. Кутшо | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,36/90 |
| 3.104 | ул. Левитана | 0,68 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,4/59 | 0,68/100 |
| 3.105 | ул. Ленинградская | 0,72 | 0,72/100 | 0,72/100 |  |  | 0,72/100 | 0,72/100 | 0,72/100 | 0,72/100 |
| 3.106 | ул. Лермонтова | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.107 | ул. Лесная | 1,04 | 1,04/100 | 1,04/100 |  |  | 1,04/100 | 1,04/100 | 1,04/100 | 1,04/100 |
| 3.108 | ул. Лесозаводская | 1,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,5/100 | 1,5/100 |
| 3.109 | ул. Ломоносова | 2,15 | 0,465/21,6 | 0,465/21,6 |  |  | 0,465/21,6 | 0,465/21,6 | 0,465/21,6 | 0,465/21,6 |
| 3.110 | ул. Луначарского | 0,55 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.111 | ул. Р. Люксембург | 2,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 2 /100 | 2 /100 |
| 3.112 | ул. Крутикова | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,24/48 | 0,24/48 |
| 3.113 | пер. Майский | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.114 | ул. Макаренко | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.115 | пер. Макарьевский | 0,07 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.116 | ул. Маклина | 1,80 | 1,17/65 | 1,17/65 |  |  | 1,17/65 | 1,17/65 | 1,8/100 | 1,8/100 |
| 3.117 | пр. Мелькомбинатовский | 0,25 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 3.118 | ул. Мебельщиков | 0,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.119 | ул. А.И. Мельникова | 1,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,9/82 |
| 3.120 | ул. Мельничная | 1,15 | 0,75/65,2 | 0,75/65,2 |  |  | 0,75/65,2 | 0,75/65,2 | 0,75/65,2 | 1,15/100 |
| 3.121 | ул. Металлистов | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.122 | ул. Металлургов | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/100 |
| 3.123 | ул. Милицейская | 1,25 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.124 | ул. Мичуринская | 0,06 | 0,06/100 | 0,06/100 |  |  | 0,06/100 | 0,06/100 | 0,06/100 | 0,06/100 |
| 3.125 | ул. Молодой Гвардии | 2,48 | 0,16/6,5 | 0,16/6,5 |  |  | 0,16/6,5 | 0,16/6,5 | 0,16/6,5 | 0,16/6,5 |
| 3.126 | ул. Монинская | 0,26 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.127 | ул. Монтажников | 0,906 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,906/100 | 0,906/100 |
| 3.128 | ул. Мопра | 1,50 | 1,031/69 | 1,031/69 |  |  | 1,031/69 | 1,031/69 | 1381/92 | 1381/92 |
| 3.129 | ул. Московская | 8,80 | 2,245/26 | 2,245/26 |  |  | 2,245/26 | 2,245/26 | 3,345/38 | 6,125/70 |
| 3.130 | ул. Мостовая | 0,52 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.131 | пер. Мурашинский | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.132 | ул. Набережная Грина | 0,90 | 0,9/100 | 0,9/100 |  |  | 0,9/100 | 0,9/100 | 0,9/100 | 0,9/100 |
| 3.133 | ул. Нагорная | 1,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,28/23 | 0,28/23 |
| 3.134 | ул. Народная | 0,49 | 0,49/100 | 0,49/100 |  |  | 0,49/100 | 0,49/100 | 0,49/100 | 0,49/100 |
| 3.135 | ул. Некрасова | 2,33 | 1,58/68 | 1,58/68 |  |  | 1,58/68 | 1,58/68 | 2,18/93,6 | 2,18/93,6 |
| 3.136 | ул. Новопорошинская | 0,26 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.137 | ул. Нолинская | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.138 | Октябрьский просп. | 8,02 | 5,755/71,8 | 5,755/71,8 |  |  | 5,755/71,8 | 5,755/71,8 | 5,755/71,8 | 8,02/100 |
| 3.139 | ул. Орджоникидзе | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.140 | ул. Орловская | 1,15 | 0,571/50 | 0,571/50 |  |  | 0,571/50 | 0,571/50 | 0,766/67 | 0,766/67 |
| 3.141 | ул. Пархоменко | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.142 | пер. Пархоменко | 0,12 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.143 | ул. Пермская | 0,33 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.144 | пер. 1-й Кирпичный | 0,35 | 0,35/100 | 0,35/100 |  |  | 0,35/100 | 0,35/100 | 0,35/100 | 0,35/100 |
| 3.145 | ул. Пионерская | 0,50 | 0,22/44 | 0,22/44 |  |  | 0,22/44 | 0,22/44 | 0,22/44 | 0,22/44 |
| 3.146 | ул. Подгорная | 1,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.147 | ул. И. Попова | 2,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.148 | ул. Потребкооперации | 1,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,6/100 |
| 3.149 | ул. Правды | 0,40 | 0,4/100 | 0,4/100 |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.150 | ул. Преображенская | 2,30 | 1,5/65,2 | 1,5/65,2 |  |  | 1,5/65,2 | 1,5/65,2 | 2,3/100 | 2,3/100 |
| 3.151 | ул. Приозерная | 0,20 | 0,1/50 | 0,1/50 |  |  | 0,1/50 | 0,1/50 | 0,2/100 | 0,2/100 |
| 3.152 | ул. Производственная в том числе ул. Малая Производственная | 5,14 | 5,14/100 | 5,14/100 |  |  | 5,14/100 | 5,14/100 | 5,14/100 | 5,14/100 |
| 3.153 | ул. Пролетарская | 1,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,6/100 | 1,6/100 |
| 3.154 | пер. Проселочный | 0,33 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.155 | ул. Профсоюзная | 1,60 | 0,45/28,1 | 0,45/28,1 |  |  | 0,45/28,1 | 0,45/28,1 | 1,6/100 | 1,6/100 |
| 3.156 | ул. Прудная | 0,65 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.157 | ул. Пугачева | 1,86 | 0,53/28,5 | 0,53/28,5 |  |  | 0,53/28,5 | 0,53/28,5 | 1,86/100 | 1,86/100 |
| 3.158 | ул. Пушкина | 0,25 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.159 | ул. Пяткинская | 0,91 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.160 | ул. Пятницкая | 1,76 | 1,76/100 | 1,76/100 |  |  | 1,76/100 | 1,76/100 | 1,76/100 | 1,76/100 |
| 3.161 | ул. Рабочая | 0,52 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.162 | ул. Радищева | 0,27 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.163 | ул. Радужная | 0,42 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.164 | ул. Рейдовая | 0,74 | 0,74/100 | 0,74/100 |  |  | 0,74/100 | 0,74/100 | 0,74/100 | 0,74/100 |
| 3.165 | ул. Родниковая | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.166 | ул. Рождественская | 0,52 | 0,52/100 | 0,52/100 |  |  | 0,52/100 | 0,52/100 | 0,52/100 | 0,52/100 |
| 3.167 | ул. Российская | 0,59 | 0,59/100 | 0,59/100 |  |  | 0,59/100 | 0,59/100 | 0,59/100 | 0,59/100 |
| 3.168 | ул. Рудницкого | 1,00 | 1/100 | 1/100 |  |  | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 3.169 | ул. Свердлова | 1,40 | 1,4/100 | 1,4/100 |  |  | 1,4/100 | 1,4/100 | 1,4/100 | 1,4/100 |
| 3.170 | ул. Свободы | 3,50 | 3,5/100 | 3,5/100 |  |  | 3,5/100 | 3,5/100 | 3,5/100 | 3,5/100 |
| 3.171 | ул. Северная Набережная | 0,70 | 0,7/100 | 0,7/100 |  |  | 0,7/100 | 0,7/100 | 0,7/100 | 0,7/100 |
| 3.172 | ул. Северо-Садовая | 1,20 | 1,2/100 | 1,2/100 |  |  | 1,2/100 | 1,2/100 | 1,2/100 | 1,2/100 |
| 3.173 | пр. Сельскохозяйственный | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.174 | ул. Семаковская | 0,98 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,98/100 | 0,98/100 |
| 3.175 | ул. Славы | 0,33 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.176 | ул. Слободская | 0,18 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,18/100 | 0,18/100 |
| 3.177 | ул. Советская | 1,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,1/100 | 1,1/100 |
| 3.178 | ул. А.С. Большева | 0,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,47/78 |
| 3.179 | ул. Солнечная | 2,80 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,16/41 |
| 3.180 | пр. Солнечный | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.181 | ул. Сормовская | 2,04 | 1,14/55,9 | 1,14/55,9 |  |  | 1,14/55,9 | 1,14/55,9 | 1,14/55,9 | 2,04/100 |
| 3.182 | ул. Сосновая | 0,59 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.183 | ул. Социалистическая | 0,55 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.184 | ул. Спасская | 2,05 | 0,1/4,8 | 0,1/4,8 |  |  | 0,1/4,8 | 0,1/4,8 | 0,1/4,8 | 1,75/85 |
| 3.185 | ул. Сплавная | 0,50 | 0,5/100 | 0,5/100 |  |  | 0,5/100 | 0,5/100 | 0,5/100 | 0,5/100 |
| 3.186 | Станция Киров – Котласская | 1,17 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,13/11,1 | 0,13/11,1 |
| 3.187 | ул. Стахановская | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.188 | пр. Студенческий | 1,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,68/57 |
| 3.189 | ул. Сурикова | 2,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/60 |
| 3.190 | ул. Сутырина | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,38/95 |
| 3.191 | ул. Талица | 1,60 | 0,5/31,25 | 0,5/31,25 |  |  | 0,5/31,25 | 0,5/31,25 | 1,6/100 | 1,6/100 |
| 3.192 | ул. Тимирязева | 1,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,71/59,2 |
| 3.193 | пер. Токарный | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,2/100 | 0,2/100 |
| 3.194 | ул. Торфяная | 0,72 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.195 | пр. Транспортный | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.196 | пер. Троллейбусный | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/100 |
| 3.197 | ул. Труда | 1,90 | 1,5/78,9 | 1,5/78,9 |  |  | 1,5/78,9 | 1,5/78,9 | 1,5/78,9 | 1,5/78,9 |
| 3.198 | ул. Тургенева | 0,58 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.199 | ул. Украинская | 1,02 | 1,02/100 | 1,02/100 |  |  | 1,02/100 | 1,02/100 | 1,02/100 | 1,02/100 |
| 3.200 | ул. Чехова | 0,26 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,22/84,6 |
| 3.201 | ул. Ульяновская | 3,25 | 1,19/36 | 1,19/36 |  |  | 1,19/36 | 1,19/36 | 1,19/36 | 1,19/36 |
| 3.202 | ул. А. Упита | 1,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,9/82 | 1,1/100 |
| 3.203 | ул. Уральская | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,24/80 | 0,24/80 |
| 3.204 | ул. Урицкого | 1,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,3/100 | 1,3/100 |
| 3.205 | ул. Физкультурников | 1,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.206 | ул. Филатова | 0,78 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.207 | ул. Фрунзе | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.208 | ул. Фрезерная | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.209 | пер. Химический | 0,269 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,25/92,9 |
| 3.210 | пр. Хлебозаводской | 1,16 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,16/100 | 1,16/100 |
| 3.211 | ул. Хлыновская | 0,90 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,46/51,1 | 0,46/51,1 |
| 3.212 | ул. Цеховая | 0,60 | 0,6/100 | 0,6/100 |  |  | 0,6/100 | 0,6/100 | 0,6/100 | 0,6/100 |
| 3.213 | ул. Циолковского | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.214 | ул. Чапаева | 1,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.215 | ул. Чернышевского | 0,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,6/100 | 0,6/100 |
| 3.216 | ул. Челюскинцев | 0,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.217 | ул. 4-й Пятилетки | 1,53 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,29/84,3 | 1,29/84,3 |
| 3.218 | пр. Ф.И. Шаляпина | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.219 | ул. Шинников | 1,00 | 1/100 | 1/100 |  |  | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 3.220 | ул. Широнинцев | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.221 | пер. Школьный | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,5/100 | 0,5/100 |
| 3.222 | ул. Шорина | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,27/90 |
| 3.223 | ул. Энтузиастов | 0,75 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.224 | ул. Р. Юровской | 1,08 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,635/58,8 |
| 3.225 | Слободской спуск | 0,465 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.226 | ул. Чукавинская | 0,25 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.227 | пер. Искожевский | 0,55 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,5/90,9 | 0,5/90,9 |
| 3.228 | ул. Мурашинская | 0,23 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.229 | пр. Можайского | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.230 | пр. Технологов | 0,17 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.231 | пер. 4-й Северный | 0,79 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.232 | пер. 3-й Опытный | 0,26 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.233 | ул. Складская | 1,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.234 | пер. Стальной | 0,22 | 0,22/100 | 0,22/100 |  |  | 0,22/100 | 0,22/100 | 0,22/100 | 0,22/100 |
| 3.235 | ул. Тихая | 0,85 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.236 | пр. Колесникова | 1,74 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.237 | ул. Героя Н. Рожнева | 0,33 | 0,33/100 | 0,33/100 |  |  | 0,33/100 | 0,33/100 | 0,33/100 | 0,33/100 |
| 3.238 | ул. Героя И. Костина | 0,32 | 0,32/100 | 0,32/100 |  |  | 0,32/100 | 0,32/100 | 0,32/100 | 0,32/100 |
| 3.239 | Проезд от ул. Героя Н. Рожнева до ул. Героя И. Костина | 0,20 | 0,2/100 | 0,2/100 |  |  | 0,2/100 | 0,2/100 | 0,2/100 | 0,2/100 |
| 3.240 | ул. Чистопрудненская | 0,67 | 0,67/100 | 0,67/100 |  |  | 0,67/100 | 0,67/100 | 0,67/100 | 0,67/100 |
| 3.241 | ул. Мостовицкая | 0,81 | 0,81/100 | 0,81/100 |  |  | 0,81/100 | 0,81/100 | 0,81/100 | 0,81/100 |
| 3.242 | пер. Деповской | 0,12 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.243 | ул. Есенина | 0,18 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.244 | пр. Луганский | 1,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,1/100 |
| 3.245 | пер. Комсомольский | 0,12 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.246 | ул. Современная | 0,60 | 0,6/100 | 0,6/100 |  |  | 0,6/100 | 0,6/100 | 0,6/100 | 0,6/100 |
| 3.247 | ул. Доверия | 0,03 | 0,03/100 | 0,03/100 |  |  | 0,03/100 | 0,03/100 | 0,03/100 | 0,03/100 |
| 3.248 | ул. Широтная | 0,30 | 0,3/100 | 0,3/100 |  |  | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 |
| 3.249 | ул. Агрономическая | 0,40 | 0,4/100 | 0,4/100 |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.250 | пер. 1-й Хлыновский | 0,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.251 | пер. 2-й Хлыновский | 0,15 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.252 | ул. Архитектора В. Зянкина | 0,30 | 0,3/100 | 0,3/100 |  |  | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 |
| 3.253 | пер. 3-й Хлыновский | 0,05 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.254 | пр. Северо-Западный | 2,15 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.255 | ул. Ярославская | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,5/100 | 0,5/100 |
| 3.256 | ул. Причальная | 0,90 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,9/100 | 0,9/100 |
| 3.257 | пр. Пионерский | 0,17 | 0,17/100 | 0,17/100 |  |  | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 |
| 3.258 | ул. Энергетиков | 0,55 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.259 | пер. Пролетарский | 0,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.260 | Въезд к цирку | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.261 | Въезд на железнодорожный вокзал | 0,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.262 | Внутриквартальный проезд (от ул. Лепсе до д. 16 по ул. Мира) | 0,21 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.263 | Внутриквартальный проезд от ул. А. Упита до ул. Московская | 0,34 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.264 | Проезд от ул. Щорса до гаражей (к клинике медицинской академии) | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.265 | Проезд к д. 58б, д. 60а, д. 62 по ул. Комсомольская | 0,23 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.266 | Проезд от ул. Щорса до автозаправочной станции (ул. Щорса, д. 64б) | 0,04 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.267 | Проезд от ул. Ленина до ул. 65-летия Победы до д. 200 по ул. Ленина | 0,44 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,3/68,2 | 0,3/68,2 |
| 3.268 | Проезд от просп. Строителей между д. 21 и д. 23 до д. 21 по ул. Ульяновская | 0,37 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.269 | Проезд южный от ул. К. Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 | 0,17/100 | 0,17/100 |  |  | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 |
| 3.270 | Проезд северный от ул. К. Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 | 0,17/100 | 0,17/100 |  |  | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 |
| 3.271 | Проезд от ул. Ленина до ул. Заводская вдоль д. 4 по ул. Ленина | 0,19 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.272 | Проезд от ул. Преображенская до площади Театральная | 0,11 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.273 | Проезд вдоль д. 116 и д. 118 и торговым центром по ул. Московская | 0,16 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.274 | Проезд от ул. Свердлова от д. 5 до д. 1б по ул. Сутырина | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.275 | Проезд от ул. Нагорная вдоль д. 164/4, д. 164/5, д. 164/6, д. 168 по ул. Ленина до начала д. 168 | 0,28 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.276 | ул. Талицкая | 1,34 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.277 | ул. Боровицкая | 1,32 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,12/84,8 | 1,12/84,8 |
| 3.278 | ул. Рабочая | 0,26 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.279 | ул. Школьная | 0,52 | 0,27/51,9 | 0,27/51,9 |  |  | 0,27/51,9 | 0,27/51,9 | 0,27/51,9 | 0,27/51,9 |
| 3.280 | ул. Лукинская | 0,384 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.281 | ул. Язевочная | 0,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.282 | ул. Школьная | 0,65 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.283 | ул. Озерная | 0,74 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.284 | Проезд от ул. Богородская до ул. Береговая | 0,15 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.285 | ул. Ботаническая | 0,58 | 0,58/100 | 0,58/100 |  |  | 0,58/100 | 0,58/100 | 0,58/100 | 0,58/100 |
| 3.286 | Автодорога Малая Суботиха – Большая Субботиха | 5,30 | 5,3/100 | 5,3/100 |  |  | 5,3/100 | 5,3/100 | 5,3/100 | 5,3/100 |
| 3.287 | ул. Богородская | 1,65 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.288 | ул. Вятская | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,2/50 | 0,2/50 |
| 3.289 | ул. Южная | 1,70 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,67/39,4 | 0,67/39,4 |
| 3.290 | ул. Северная | 0,70 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.291 | ул. Русянка | 0,28 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.292 | пер. Н. Рубцова | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.293 | Проезд от д. 34 по ул. Советская до д. 23/24 по ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») | 0,11 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.294 | Проезд от ул. Согласия до д. 23/24 по ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») | 0,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.295 | ул. Полевая | 0,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.296 | ул. Советская | 1,94 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.297 | ул. Горького | 1,50 | 1,5/100 | 1,5/100 |  |  | 1,5/100 | 1,5/100 | 1,5/100 | 1,5/100 |
| 3.298 | ул. Спортивная | 0,57 | 0,57/100 | 0,57/100 |  |  | 0,57/100 | 0,57/100 | 0,57/100 | 0,57/100 |
| 3.299 | ул. Кошевого | 1,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.300 | ул. Ленина | 2,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,465/23,25 | 0,465/23,25 |
| 3.301 | пр. Молодежный | 1,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.302 | ул. Аэропорт | 1,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1/100 | 1/100 |
| 3.303 | ул. Гражданская | 1,55 | 1,55/100 | 1,55/100 |  |  | 1,55/100 | 1,55/100 | 1,55/100 | 1,55/100 |
| 3.304 | ул. Октябрьская | 1,70 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,138/66,9 | 1,138/66,9 |
| 3.305 | ул. Карнавальная | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.306 | ул. Пустынная | 1,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.307 | ул. Старосельская | 1,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.308 | ул. Дорожников | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.309 | ул. Октябрьская | 1,84 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.310 | ул. П. Садакова | 0,80 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.311 | ул. Мира | 1,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,934/77,8 | 0,934/77,8 |
| 3.312 | ул. Центральная | 0,90 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.313 | Просп. Победы | 0,70 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.314 | Просп. Победы, 1-я улица | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.315 | Просп. Победы, 2-я улица | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.316 | Просп. Победы, 3-я улица | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.317 | Просп. Победы, 4-я улица | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.318 | ул. Кочуровы | 0,70 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.319 | Проезд от ул. Октябрьская пос. Дороничи до д. 12 дер. Меркуши | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.320 | Проезд от ул. Веселая до ул. Головенкины | 0,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.321 | Проезд от пер. Счастливый до ул. Сказочная | 0,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.322 | Проезд между ул. 1-й и 2-й просп. Победы | 0,133 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.323 | Проезд от д. 2ж до д. 22 с южной и восточной стороны основной улицы | 0,65 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.324 | ул. Центральная | 0,90 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,45/50 | 0,45/50 |
| 3.325 | ул. Железнодорожная | 1,90 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.326 | ул. Юбилейная | 1,22 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.327 | ул. Поселковая | 0,65 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.328 | ул. Советская | 1,17 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.329 | ул. Луговая | 1,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,9/81,8 | 0,9/81,8 |
| 3.330 | ул. Новая | 1,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.331 | ул. Труда | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.332 | ул. Свободы | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.333 | ул. Южная | 0,62 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.334 | ул. Майская | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.335 | ул. Рябиновая | 0,23 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.336 | ул. Октябрьская, д. 25, д. 27 (переулок) | 0,53 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.337 | ул. 60 лет СССР | 1,05 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.338 | ул. Парковая | 1,19 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.339 | ул. Победы | 0,28 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.340 | ул. Юбилейная | 0,44 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.341 | Внутриквартальные дороги пос. Костино | 4,62 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.342 | ул. Почтовая | 0,44 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.343 | ул. Совхозная | 0,45 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.344 | ул. Трудовая | 0,48 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.345 | Слобода Урванцево | 1,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.346 | дер. Малая Гора | 4,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,8/17,8 | 0,8/17,8 |
| 3.347 | дер. Большая Гора | 6,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 3/50 | 3/50 |
| 3.348 | дер. Верещагино | 3,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.349 | ул. Мира в пос. Ганино | 1,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.350 | ул. Фабричная | 0,85 | 0,85/100 | 0,85/100 |  |  | 0,85/100 | 0,85/100 | 0,85/100 | 0,85/100 |
| 3.351 | пер. Школьный | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.352 | ул. Большая | 0,45 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.353 | ул. Малая | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.354 | пер. Нижний | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.355 | ул. Тихая | 0,80 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.356 | ул. Светлая | 0,80 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.357 | ул. Верхняя | 0,78 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.358 | ул. Филаевская | 0,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.359 | ул. Роз | 0,70 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.360 | ул. Яблочная | 0,948 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.361 | ул. Листопадная | 0,437 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.362 | ул. Согласия | 0,32 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.363 | ул. Светлая | 0,32 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.364 | Дорога от подходов к новому мосту до ул. Сиреневая в дер. Гнусино | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.365 | Проезд от ул. Центральная в дер. Большая Субботиха к садоводческому товариществу «Шинник-2» | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.366 | Автодорога на Учхоз (в районе прудов отул. Украинская до пер. Луговой) | 1,26 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,26/100 | 1,26/100 |
| 3.367 | Автодорога от ул. Производственная до д. 15 слободы Томиловы | 0,75 | 0,572/76,3 | 0,572/76,3 |  |  | 0,572/76,3 | 0,572/76,3 | 0,572/76,3 | 0,572/76,3 |
| 3.368 | Автодорога от ул. Ульяновская до д. 40 слободы Шики | 1,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.369 | Автодорога от ул. Украинская до д. 19 слободы Столбики | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.370 | Автодорога от ул. П. Корчагина до д. 24 слободы Симоновской | 0,36 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.371 | ул. Торфяная | 0,72 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.372 | Автодорога от транспортной развязки в районе слободы Куртеевы до д. 19 слободы Куртеевы | 0,39 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.373 | Автодорога от ул. А. Невского до д. 1 слободы Зоновы | 1,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,2/100 | 1,2/100 |
| 3.374 | Автодорога от ул. Центральная до ул. Лянгасы | 0,18 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.375 | Автодорога от д. 1 слободы Малые Ряби до ул. Дзержинского | 0,82 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.376 | Автодорога от ул. Причальная до д. 21 слободы Филейка | 1,02 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,02/100 | 1,02/100 |
| 3.377 | Автодорога от д. 1 слободы Мезрино до ул. Производственная | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.378 | Подходы к новому мосту с транспортной развязкой в слободы Куртеевы до транспортной развязки слободы Гнусино | 3,70 | 3,7/100 | 3,7/100 |  |  | 3,7/100 | 3,7/100 | 3,7/100 | 3,7/100 |
| 3.379 | Автодорога слободы Фадино | 0,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.380 | Автодорога от Советского тракта до д. 58 дер. Вахренки | 2,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.381 | Автодорога от Советского тракта до д. 14 дер. Автодутовы | 1,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.382 | Автодорога от дороги Советского тракта дер. Шустовы до дер. Пеньково | 0,61 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.383 | Автодорога от Советского тракта до д. 6 дер. Лихачи | 1,22 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.384 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 6 ж.-д. станции Чухломинский | 1,90 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,9/100 | 1,9/100 |
| 3.385 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 10 по ул. Марьино | 1,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.386 | Автодорога от Победиловского тракта до дер. Ямново | 2,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.387 | Автодорога от Победиловского тракта до пр. Навалихинский | 1,24 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.388 | Автодорога от Победиловского тракта до дороги на ж.-д. станцию Чухломинский | 2,04 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.389 | Автодорога от трассы Киров – Русское до автополигона твердых бытовых отходов «Костино» | 1,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.390 | Автодорога от дер. Бошарово до дороги Киров – Стрижи со съездами | 5,55 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.391 | Автодорога от пос. Ганино до д. 10 дер. Боровые | 1,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.392 | Автодорога Киров – Стрижи – Дороничи | 1,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.393 | Автодорога Костино – Пестовы – Сосновый | 5,00 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 5/100 | 5/100 |
| 3.394 | Автодорога Радужный – Лубягино | 2,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.395 | Автодорога от дер. Камешник до садоводческого товарищества «Газовик» | 0,80 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.396 | Автодорога на полустанок 15 км от ул. Семашко | 0,33 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.397 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 1 дер. Югрино | 1,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.398 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 34 дер. Иунинцы | 2,90 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.399 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 21 дер. Катковы | 0,70 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.400 | Автодорога от дер. Блохи до д. 6 дер. Рубцы | 1,31 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.401 | Автодорога от инфекционной больницы до дорожного управления № 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное | 5,25 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 5,25/100 | 5,25/100 |
| 3.402 | ул. А. Ахматовой | 0,29 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.403 | пер. Банный | 0,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.404 | ул. Володарского | 1,07 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.405 | ул. Воровского | 0,38 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.406 | ул. Восточная | 0,72 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.407 | ул. Гагарина | 0,48 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.408 | ул. Газетная | 0,23 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.409 | ул. Грина | 0,32 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.410 | ул. Декабристов | 0,48 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,4/83,3 | 0,4/83,3 |
| 3.411 | ул. Жданова | 0,82 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.412 | ул. Жигаловская | 0,66 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.413 | ул. Западная | 0,89 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.414 | ул. Запрудная | 0,22 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.415 | ул. Кирова | 2,80 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.416 | ул. Кленовая | 0,41 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.417 | ул. Красноармейская | 0,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.418 | ул. Клубная | 0,64 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.419 | ул. Кольцевая | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.420 | пер. Кольцевой | 0,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.421 | ул. Коммунистическая | 1,29 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,5/38,8 | 0,5/38,8 |
| 3.422 | ул. Комсомольская | 0,95 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.423 | ул. Крестьянская | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.424 | ул. Куйбышева | 0,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.425 | ул. Ленина | 0,68 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.426 | ул. Лесная | 0,41 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,33/80,5 | 0,33/80,5 |
| 3.427 | ул. Линейная | 0,69 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.428 | пер. Линейный | 0,71 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.429 | ул. Л. Толстого | 0,52 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,298/57 | 0,298/57 |
| 3.430 | ул. Мариевская | 0,23 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.431 | ул. Маяковского | 0,72 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.432 | ул. Милицейская | 1,80 | 1,35/75 | 1,35/75 |  |  | 1,35/75 | 1,35/75 | 1,64/91,1 | 1,64/91,1 |
| 3.433 | ул. Молодой Гвардии | 1,09 | 0,6/55 | 0,6/55 |  |  | 0,6/55 | 0,6/55 | 0,6/55 | 0,6/55 |
| 3.434 | ул. Мопра | 1,12 | 1,12/100 | 1,12/100 |  |  | 1,12/100 | 1,12/100 | 1,12/100 | 1,12/100 |
| 3.435 | ул. Нововятская | 0,72 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.436 | ул. Орджоникидзе | 0,60 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.437 | Автодорога от ул. Орджоникидзе до д. 24 станции Поздино | 0,68 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.438 | ул. Опарина | 0,52 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.439 | ул. Октябрьская | 1,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.440 | ул. Островского | 0,51 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.441 | ул. Индустриальная | 0,42 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.442 | ул. Интернатская | 0,43 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.443 | ул. Парковая | 0,85 | 0,85/100 | 0,85/100 |  |  | 0,85/100 | 0,85/100 | 0,85/100 | 0,85/100 |
| 3.444 | ул. Пионерская | 0,20 | 0,2/100 | 0,2/100 |  |  | 0,2/100 | 0,2/100 | 0,2/100 | 0,2/100 |
| 3.445 | ул. Победы | 0,34 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.446 | ул. Проектная | 1,30 | 0,8/61,5 | 0,8/61,5 |  |  | 0,8/61,5 | 0,8/61,5 | 0,8/61,5 | 0,8/61,5 |
| 3.447 | ул. Пролетарская | 0,75 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.448 | пер. Пролетарский | 0,18 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.449 | ул. Профсоюзная | 0,41 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,268/65,4 | 0,268/65,4 |
| 3.450 | ул. Тренера Пушкарева | 0,49 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,49/100 | 0,49/100 |
| 3.451 | ул. Пушкина | 1,27 | 1,08/85 | 1,08/85 |  |  | 1,08/85 | 1,08/85 | 1,08/85 | 1,08/85 |
| 3.452 | ул. Рахманинова | 0,88 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.453 | пер. Рахманинова | 0,25 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 3.454 | ул. Репина | 0,26 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,26/100 | 0,26/100 |
| 3.455 | ул. Родниковая | 0,71 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.456 | ул. Романтиков | 0,49 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,49/100 | 0,49/100 |
| 3.457 | ул. Рухлядьева | 1,17 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,555/47,4 | 0,555/47,4 |
| 3.458 | ул. Рябиновая | 0,72 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.459 | ул. Салтыкова-Щедрина | 0,18 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.460 | ул. Советская | 10,06 | 8,19/81,4 | 8,19/81,4 |  |  | 8,19/81,4 | 8,19/81,4 | 10,06/100 | 10,06/100 |
| 3.461 | ул. Суворова | 0,40 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.462 | ул. Спортивная | 0,29 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,21/74,4 |
| 3.463 | ул. Тельмана | 0,93 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.464 | ул. Тополиная | 0,12 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.465 | ул. Труда | 0,72 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.466 | ул. Тухачевского | 0,77 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,54/70,1 |
| 3.467 | пер. Тухачевского | 0,27 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.468 | ул. Чкалова | 0,26 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.469 | ул. Школьная | 1,20 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,09/90,8 |
| 3.470 | ул. Щорса | 0,55 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.471 | Выезд от д. 65 по ул. Кирова на ул. Парковая через д. 28 по ул. Парковая и пекарню | 0,12 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.472 | Проезд у д. 13а по ул.Ленина к д. 17а по ул. Октябрьская | 0,10 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.473 | Проезд от д. 1 по ул. Ленина на ул. Октябрьская | 0,15 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.474 | Проезд от д. 45 по ул. Советская до ул. Опарина | 0,315 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,284/90,2 | 0,284/90,2 |
| 3.475 | ул. Коммуны | 0,45 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.476 | Автодорога от ул. Светлая до д. 62а | 0,50 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.477 | ул. Молодежная | 0,26 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.478 | ул. Новая | 0,31 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.479 | ул. Трудовая | 0,37 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.480 | ул. Героев Чернобыльцев | 0,90 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.481 | ул. Мира | 0,17 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.482 | ул. Новая | 0,30 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.483 | ул. Производственная | 0,56 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,56/100 | 0,56/100 |
| 3.484 | ул. Заводская | 0,24 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,24/100 | 0,24/100 |
| 3.485 | пер. Школьный | 0,83 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.486 | Просп. Строителей | 1,11 | 1,11/100 | 1,11/100 |  |  | 1,11/100 | 1,11/100 | 1,11/100 | 1,11/100 |
| 3.487 | ул. Алексеевская | 0,49 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.488 | Тракт – дер. Башарово | 2,69 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 2,69/100 | 2,69/100 |
| 3.489 | Подъездная автодорога от ул. Производственная до транспортной развязки на Южном обходе города Кирова | 0,52 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.490 | Автодорога от разворотного кольца автобусного маршрута № 12 до дер. Полевщина | 3,68 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
|  | Итого по улицам г. Кирова | 539,88 | 176,876/32,8 | 176,876/32,8 |  |  | 176,876/32,8 | 176,876/ 32,8 | 277,378/51,4 | 305,746/56,6 |
| 4 | г. Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автодорога по ул. 30 лет Октября | 0,556 | 0,067/12,1 | 0,067/12,1 |  |  | 0,067/12,1 | 0,067/12,1 | 0,067/12,1 | 0,067/12,1 |
| 4.2 | Автодорога по ул. Азина | 0,317 | 0,064/20,2 | 0,064/20,2 |  |  | 0,064/20,2 | 0,064/20,2 | 0,064/20,2 | 0,064/20,2 |
| 4.3 | Автодорога по пр. Базовый | 0,398 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.4 | Автодорога по ул. Большевиков | 0,612 | 0,100/16,3 | 0,100/16,3 |  |  | 0,100/16,3 | 0,100/16,3 | 0,100/16,3 | 0,100/16,3 |
| 4.5 | Автодорога по ул. Вятская Набережная | 1,106 | 0,372/33,6 | 0,372/33,6 |  |  | 0,372/33,6 | 0,372/33,6 | 1,106/100 | 1,106/100 |
| 4.6 | Автодорога по ул. Володарского | 0,562 | 0,562/100 | 0,562/100 |  |  | 0,562/100 | 0,562/100 | 0,562/100 | 0,562/100 |
| 4.7 | Автодорога по ул. Горького | 0,366 | 0,051/13,9 | 0,051/13,9 |  |  | 0,051/13,9 | 0,051/13,9 | 0,051/13,9 | 0,051/13,9 |
| 4.8 | Автодорога по ул. Жданова | 0,612 | 0,383/62,6 | 0,383/62,6 |  |  | 0,383/62,6 | 0,383/62,6 | 0,383/62,6 | 0,383/62,6 |
| 4.9 | Автодорога по ул. Заводская | 2,053 | 0,100/4,9 | 0,100/4,9 |  |  | 0,100/4,9 | 0,100/4,9 | 0,100/4,9 | 0,100/4,9 |
| 4.10 | Автодорога по ул. Зверева | 0,428 | 0,122/28,5 | 0,122/28,5 |  |  | 0,122/28,5 | 0,122/28,5 | 0,122/28,5 | 0,122/28,5 |
| 4.11 | Автодорога по ул. Калинина | 0,882 | 0,184/20,9 | 0,184/20,9 |  |  | 0,184/20,9 | 0,184/20,9 | 0,184/20,9 | 0,184/20,9 |
| 4.12 | Автодорога по ул. К. Маркса | 0,305 | 0,182/59,7 | 0,182/59,7 |  |  | 0,182/59,7 | 0,182/59,7 | 0,182/59,7 | 0,182/59,7 |
| 4.13 | Автодорога по просп. Кирова | 1,161 | 1,161/100 | 1,161/100 |  |  | 1,161/100 | 1,161/100 | 1,161/100 | 1,161/100 |
| 4.14 | Автодорога по ул. Колхозная | 0,370 | 0,040/10,8 | 0,040/10,8 |  |  | 0,040/10,8 | 0,040/10,8 | 0,040/10,8 | 0,040/10,8 |
| 4.15 | Автодорога по ул. Коммунистической | 0,532 | 0,013/2,4 | 0,013/2,4 |  |  | 0,013/2,4 | 0,013/2,4 | 0,013/2,4 | 0,013/2,4 |
| 4.16 | Автодорога по ул. Комсомольская | 0,368 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.17 | Автодорога по ул. Кооперативная | 0,768 | 0,102/13,3 | 0,102/13,3 |  |  | 0,102/13,3 | 0,102/13,3 | 0,102/13,3 | 0,102/13,3 |
| 4.18 | Автодорога по ул. Красноармейская | 0,469 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.19 | Автодорога по ул. Ленина | 3,776 | 2,572/68,1 | 2,572/68,1 |  |  | 2,572/68,1 | 2,572/68,1 | 2,572/68,1 | 2,572/68,1 |
| 4.20 | Автодорога по ул. Луговая | 0,506 | 0,200/39,5 | 0,200/39,5 |  |  | 0,200/39,5 | 0,200/39,5 | 0,200/39,5 | 0,200/39,5 |
| 4.21 | Автодорога по ул. Луначарского | 1,418 | 0,840/59,3 | 0,840/59,3 |  |  | 0,840/59,3 | 0,840/59,3 | 0,840/59,3 | 0,840/59,3 |
| 4.22 | Автодорога по ул. Маяковского | 0,625 | 0,625/100 | 0,625/100 |  |  | 0,625/100 | 0,625/100 | 0,625/100 | 0,625/100 |
| 4.23 | Автодорога по ул. Молодой Гвардии | 0,594 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.24 | Автодорога по ул. Монтажная | 0,662 | 0,400/60,5 | 0,400/60,5 |  |  | 0,400/60,5 | 0,400/60,5 | 0,400/60,5 | 0,400/60,5 |
| 4.25 | Автодорога по ул. Набережная | 0,483 | 0,016/3,3 | 0,016/3,3 |  |  | 0,016/3,3 | 0,016/3,3 | 0,016/3,3 | 0,016/3,3 |
| 4.26 | Автодорога по ул. Овражная | 0,211 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.27 | Автодорога по ул. Островского | 0,892 | 0,300/33,6 | 0,300/33,6 |  |  | 0,300/33,6 | 0,300/33,6 | 0,300/33,6 | 0,300/33,6 |
| 4.28 | Автодорога по ул. Парковая | 0,911 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.29 | Автодорога по ул. Первомайская | 1,441 | 0,103/7,1 | 0,103/7,1 |  |  | 0,103/7,1 | 0,103/7,1 | 0,103/7,1 | 0,103/7,1 |
| 4.30 | Автодорога по пер. Первомайский | 0,388 | 0,088/22,7 | 0,088/22,7 |  |  | 0,088/22,7 | 0,088/22,7 | 0,088/22,7 | 0,088/22,7 |
| 4.31 | Автодорога по пр. Перевощикова | 0,759 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.32 | Автодорога по пер. Пожарный | 1,144 | 0,660/57,7 | 0,660/57,7 |  |  | 0,660/57,7 | 0,660/57,7 | 0,660/57,7 | 0,660/57,7 |
| 4.33 | Автодорога по ул. Почтовая | 0,300 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.34 | Автодорога по ул. Пролетарская | 0,350 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.35 | Автодорога по ул. Пушкина | 0,226 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.36 | Автодорога по пер. Рабочий | 0,566 | 0,363/64,1 | 0,363/64,1 |  |  | 0,363/64,1 | 0,363/64,1 | 0,363/64,1 | 0,363/64,1 |
| 4.37 | Автодорога по ул. Речная | 0,646 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.38 | Автодорога по ул. Рудницкого | 0,565 | 0,070/12,4 | 0,070/12,4 |  |  | 0,070/12,4 | 0,070/12,4 | 0,070/12,4 | 0,070/12,4 |
| 4.39 | Автодорога по пер. Садовый | 0,485 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.40 | Автодорога по просп. Советскому | 0,427 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.41 | Автодорога по ул. Созонтова | 0,474 | 0,370/78,1 | 0,370/78,1 |  |  | 0,370/78,1 | 0,370/78,1 | 0,370/78,1 | 0,370/78,1 |
| 4.42 | Автодорога по ул. Сосновая | 2,283 | 2,283/100 | 2,283/100 |  |  | 2,283/100 | 2,283/100 | 2,283/100 | 2,283/100 |
| 4.43 | Автодорога по ул. Строительная | 0,705 | 0,080/11,3 | 0,080/11,3 |  |  | 0,080/11,3 | 0,080/11,3 | 0,080/11,3 | 0,080/11,3 |
| 4.44 | Автодорога по ул. Терещенко | 1,407 | 0,100/7,1 | 0,100/7,1 |  |  | 0,100/7,1 | 0,100/7,1 | 0,100/7,1 | 0,100/7,1 |
| 4.45 | Автодорога по ул. Школьная | 0,853 | 0,853/100 | 0,853/100 |  |  | 0,853/100 | 0,853/100 | 0,853/100 | 0,853/100 |
| 4.46 | Автодорога по ул. Юбилейная | 1,178 | 0,455/38,6 | 0,455/38,6 |  |  | 0,455/38,6 | 0,455/38,6 | 0,455/38,6 | 0,455/38,6 |
| 4.47 | Автодорога до 9 садоводства | 1,478 | 0,742/50,2 | 0,742/50,2 |  |  | 0,742/50,2 | 0,742/50,2 | 0,742/50,2 | 0,742/50,2 |
| 4.48 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до разворотной площадки у пешеходного моста через узкоколейную железную дорогу | 0,157 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.49 | Автодорога к городскому кладбищу | 3,424 | 3,1/90,5 | 3,1/90,5 |  |  | 3,1/90,5 | 3,1/90,5 | 3,1/90,5 | 3,1/90,5 |
| 4.50 | Автодорога от автодороги по ул. Парковая до д. 10 по ул. Парковая | 0,765 | 0,118/15,4 | 0,118/15,4 |  |  | 0,118/15,4 | 0,118/15,4 | 0,118/15,4 | 0,118/15,4 |
| 4.51 | Автодорога от д. 10 по ул. Парковая до границы муниципального образования | 1,670 | 0,295/17,7 | 0,295/17,7 |  |  | 0,295/17,7 | 0,295/17,7 | 0,295/17,7 | 0,295/17,7 |
| 4.52 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 3 по ул. Чепецкая | 0,215 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.53 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 21/3 по просп. Кирова | 0,273 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.54 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 60/3 по ул. Ленина | 0,360 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.55 | Проезд от автодороги по ул. Горького до автодороги по ул. Ленина | 0,223 | 0,223/100 | 0,223/100 |  |  | 0,223/100 | 0,223/100 | 0,223/100 | 0,223/100 |
| 4.56 | Проезд от автодороги по просп. Кирова до д. 60/2 по ул. Ленина | 0,193 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.57 | Проезд от автодороги по ул. Ленина до д. 5/2 по ул. Ленина | 0,309 | 0,309/100 | 0,309/100 |  |  | 0,309/100 | 0,309/100 | 0,309/100 | 0,309/100 |
| 4.58 | Проезд от автодороги по ул. Первомайская до автодороги по ул. Ленина | 0,309 | 0,309/100 | 0,309/100 |  |  | 0,309/100 | 0,309/100 | 0,309/100 | 0,309/100 |
| 4.59 | Автодорога к микрорайону Каринторф | 2,287 | 0,100/4,4 | 0,100/4,4 |  |  | 0,100/4,4 | 0,100/4,4 | 0,100/4,4 | 0,100/4,4 |
| 4.60 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боёво» | 3,968 | 1,579/39,8 | 1,579/39,8 |  |  | 1,579/39,8 | 1,579/39,8 | 1,579/39,8 | 2,879/73 |
| 4.61 | Автодорога к торфоскладу | 0,387 | 0,080/20,7 | 0,080/20,7 |  |  | 0,080/20,7 | 0,080/20,7 | 0,080/20,7 | 0,080/20,7 |
| 4.62 | Автодорога от 2 поста ГИБДД до станции Чепецкая | 0,809 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.63 | Автодорога вдоль завода минеральных удобрений до моста через р. Елховку у нефтебазы | 2,487 | 0,900/36,2 | 0,900/36,2 |  |  | 0,900/36,2 | 0,900/36,2 | 0,900/36,2 | 0,900/36,2 |
| 4.64 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до автозаправочной станции | 0,174 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.65 | Автодорога от автодороги на птицефабрику до д. 31 квартала Цепели | 0,500 | 0,320/64,0 | 0,320/64,0 |  |  | 0,320/64,0 | 0,320/64,0 | 0,320/64,0 | 0,320/64,0 |
| 4.66 | Проезд вдоль д. 7/2 по ул. 60 лет Октября | 0,173 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.67 | Проезд от по просп. Мира до д. 63 по просп. Мира | 0,149 | 0,033/22,1 | 0,033/22,1 |  |  | 0,033/22,1 | 0,033/22,1 | 0,033/22,1 | 0,033/22,1 |
| 4.68 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября к д. 1/2 по ул. Юбилейная | 0,216 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.69 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября до автодороги по ул. Ленина | 0,547 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.70 | Автодорога от автодороги по ул. Ленина к д. 26 по ул. Ленина | 0,171 | 0,171/100 | 0,171/100 |  |  | 0,171/100 | 0,171/100 | 0,171/100 | 0,171/100 |
| 4.71 | Проезд от автодороги по ул. Братьев Васнецовых до д. 23 по ул. Луначарского | 0,192 | 0,092/48,0 | 0,092/48,0 |  |  | 0,092/48,0 | 0,092/48,0 | 0,092/48,0 | 0,092/48,0 |
| 4.72 | Проезд от автодороги по ул. Школьная до разворотной площадки у д. 6/2 по ул. Школьная | 0,119 | 0,019/15,9 | 0,019/15,9 |  |  | 0,019/15,9 | 0,019/15,9 | 0,019/15,9 | 0,019/15,9 |
| 4.73 | Автодорога по ул. А. Некрасова | 2,039 | 1,364/66,9 | 1,364/66,9 |  |  | 1,364/66,9 | 1,364/66,9 | 1,364/66,9 | 1,364/66,9 |
| 4.74 | Автодорога по пр. Дзержинского | 0,681 | 0,681/100 | 0,681/100 |  |  | 0,681/100 | 0,681/100 | 0,681/100 | 0,681/100 |
| 4.75 | Автодорога по пр. Лермонтова | 0,505 | 0,505/100 | 0,505/100 |  |  | 0,505/100 | 0,505/100 | 0,505/100 | 0,505/100 |
| 4.76 | Автодорогапо просп. Мира | 2,911 | 2,911/100 | 2,911/100 |  |  | 2,911/100 | 2,911/100 | 2,911/100 | 2,911/100 |
| 4.77 | Автодорога по ул. Победы | 0,621 | 0,621/100 | 0,621/100 |  |  | 0,621/100 | 0,621/100 | 0,621/100 | 0,621/100 |
| 4.78 | Автодорога по ул. Производственная | 2,555 | 2,000/78,3 | 2,000/78,3 |  |  | 2,000/78,3 | 2,000/78,3 | 2,000/78,3 | 2,000/78,3 |
| 4.79 | Автодорога по просп. России | 1,114 | 0,398/35,7 | 0,398/35,7 |  |  | 0,398/35,7 | 0,398/35,7 | 0,398/35,7 | 0,398/35,7 |
| 4.80 | Автодорога по ул. Энгельса | 0,551 | 0,366/66,4 | 0,366/66,4 |  |  | 0,366/66,4 | 0,366/66,4 | 0,366/66,4 | 0,366/66,4 |
| 4.81 | Автодорога к искусственному катку | 0,397 | 0,295/74,3 | 0,295/74,3 |  |  | 0,295/74,3 | 0,295/74,3 | 0,295/74,3 | 0,295/74,3 |
| 4.82 | Автодорога от автодороги по ул. Мелиораторов до квартала Цепели | 0,765 | 0,765/100 | 0,765/100 |  |  | 0,765/100 | 0,765/100 | 0,765/100 | 0,765/100 |
| 4.83 | Автодорога от поста ГИБДД до завода минеральных удобрений | 1,973 | 1,973/100 | 1,973/100 |  |  | 1,973/100 | 1,973/100 | 1,973/100 | 1,973/100 |
| 4.84 | Автодорога от пожарной части 1 до поста ГИБДД № 2 | 2,060 | 1,930/93,7 | 1,930/93,7 |  |  | 1,930/93,7 | 1,930/93,7 | 1,930/93,7 | 1,930/93,7 |
| 4.85 | Проезд по ул. Первомайской | 0,465 | 0,465/100 | 0,465/100 |  |  | 0,465/100 | 0,465/100 | 0,465/100 | 0,465/100 |
| 4.86 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина | 3,110 | 2,841/91,4 | 2,841/91,4 |  |  | 2,841/91,4 | 2,841/91,4 | 2,841/91,4 | 2,841/91,4 |
| 4.87 | Автодорога по ул. Комиссара Утробина | 0,532 | 0,532/100 | 0,532/100 |  |  | 0,532/100 | 0,532/100 | 0,532/100 | 0,532/100 |
| 4.88 | Автодорога по ул. Загородная | 0,288 | 0,091/31,6 | 0,091/31,6 |  |  | 0,091/31,6 | 0,091/31,6 | 0,091/31,6 | 0,091/31,6 |
| 4.89 | Автодорога по пер. Котельный | 0,277 | 0,100/36,1 | 0,100/36,1 |  |  | 0,100/36,1 | 0,100/36,1 | 0,100/36,1 | 0,100/36,1 |
| 4.90 | Автодорога по пер. Новостроевский | 0,323 | 0,100/31,0 | 0,100/31,0 |  |  | 0,100/31,0 | 0,100/31,0 | 0,100/31,0 | 0,100/31,0 |
| 4.91 | Автодорога по ул. Песчаная | 0,181 | 0,073/40,3 | 0,073/40,3 |  |  | 0,073/40,3 | 0,073/40,3 | 0,073/40,3 | 0,073/40,3 |
| 4.92 | Автодорогапо ул. Профсоюзная | 0,363 | 0,063/17,4 | 0,063/17,4 |  |  | 0,063/17,4 | 0,063/17,4 | 0,063/17,4 | 0,063/17,4 |
| 4.93 | Автодорога по ул. Революции | 0,703 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.94 | Автодорога по ул. Свердлова | 0,393 | 0,100/25,5 | 0,100/25,5 |  |  | 0,100/25,5 | 0,100/25,5 | 0,100/25,5 | 0,100/25,5 |
| 4.95 | Автодорога по ул. Свободы | 1,085 | 0,806/74,3 | 0,806/74,3 |  |  | 0,806/74,3 | 0,806/74,3 | 0,806/74,3 | 0,806/74,3 |
| 4.96 | Автодорога по ул. Труда | 0,668 | 0,318/47,6 | 0,318/47,6 |  |  | 0,318/47,6 | 0,318/47,6 | 0,318/47,6 | 0,318/47,6 |
| 4.97 | Автодорога по пер. Майский | 0,157 | 0,057/36,3 | 0,057/36,3 |  |  | 0,057/36,3 | 0,057/36,3 | 0,057/36,3 | 0,057/36,3 |
| 4.98 | Автодорога до квартала Злобино (от автодороги до 9 садоводства) | 1,863 | 1,100/59,0 | 1,100/59,0 |  |  | 1,100/59,0 | 1,100/59,0 | 1,100/59,0 | 1,100/59,0 |
| 4.99 | Автодорога по кварталу Гарь (от кладбища «Злобино» до узкоколейной ж.-д.) | 0,510 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.100 | Автодорога по кварталу Гарь (восточная сторона) | 0,510 | 0,200/39,2 | 0,200/39,2 |  |  | 0,200/39,2 | 0,200/39,2 | 0,200/39,2 | 0,200/39,2 |
| 4.101 | Проезд от автодороги по ул. Производственная до автодороги по ул. Мелиораторов | 0,478 | 0,200/41,8 | 0,200/41,8 |  |  | 0,200/41,8 | 0,200/41,8 | 0,200/41,8 | 0,200/41,8 |
| 4.102 | Автодорога от автодороги по ул. Юбилейная до квартала Поповщина (с автодороги по кварталу Поповщина) | 1,554 | 0,700/45,0 | 0,700/45,0 |  |  | 0,700/45,0 | 0,700/45,0 | 0,700/45,0 | 0,700/45,0 |
| 4.103 | Автодорога на дер. Комариха | 2,327 | 1,032/44,4 | 1,032/44,4 |  |  | 1,032/44,4 | 1,032/44,4 | 1,032/44,4 | 1,032/44,4 |
|  | Итого по улицам г. Кирово-Чепецка | 89,647 | 44,856/50 | 44,856/50 |  |  | 44,856/50 | 44,856/50 | 45,590/50,9 | 46,890/52,3 |
| 5 | г. Слободской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | просп. Гагарина | 1,25 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,25/100 | 1,25/100 |
| 5.2 | ул. Академика Бакулева | 0,5 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,25/50 | 0,5/100 |
| 5.3 | пер. Бакулевский | 0,235 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.4 | ул. Бабушкина | 0,46 | 0,16/35 | 0,16/35 |  |  | 0,16/35 | 0,16/35 | 0,16/35 | 0,16/35 |
| 5.5 | ул. Большевиков | 1,3 | 0,074/5,6 | 0,074/5,6 |  |  | 0,074/5,6 | 0,074/5,6 | 0,895/69 | 0,895/69 |
| 5.6 | ул. Боярская | 0,35 | 0,35/100 | 0,35/100 |  |  | 0,35/100 | 0,35/100 | 0,35/100 | 0,35/100 |
| 5.7 | ул. Вокзальная | 0,4 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/100 |
| 5.8 | ул. Вятская | 1,3 | 0,918/70,6 | 0,918/70,6 |  |  | 0,918/70,6 | 0,918/70,6 | 1,3/100 | 1,3/100 |
| 5.9 | ул. Вятский тракт | 1,5 | 0,739/49,3 | 0,739/49,3 |  |  | 0,739/49,3 | 0,739/49,3 | 0,739/49,3 | 0,739/49,3 |
| 5.10 | ул. Глазовская | 0,75 | 0,75/100 | 0,75/100 |  |  | 0,75/100 | 0,75/100 | 0,75/100 | 0,75/100 |
| 5.11 | ул. Гоголя | 2,502 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,315/12,6 | 2,502/100 |
| 5.12 | ул. Городищенская | 0,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,18/51,4 |
| 5.13 | ул. Горького | 1,1 | 0,14/13 | 0,14/13 |  |  | 0,14/13 | 0,14/13 | 1,053/95,7 | 1,053/95,7 |
| 5.14 | ул. Железнодорожная | 0,721 | 0,321/44,5 | 0,321/44,5 |  |  | 0,321/44,5 | 0,321/44,5 | 0,711/98,6 | 0,711/98,6 |
| 5.15 | ул. Заводская | 0,3 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,188/62,7 | 0,188/62,7 |
| 5.16 | ул. Загородная | 0,3 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/100 |
| 5.17 | ул. Кедровая | 0,4 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/100 |
| 5.18 | ул. Кирова | 0,8 | 0,386/48,2 | 0,386/48,2 |  |  | 0,386/48,2 | 0,386/48,2 | 0,386/48,2 | 0,49/61,3 |
| 5.19 | ул. Ключевая | 0,3 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.20 | ул. К. Маркса | 1,5 | 0,3/20 | 0,3/20 |  |  | 0,3/20 | 0,3/20 | 0,3/20 | 1,03/68,7 |
| 5.21 | ул. Корто | 0,6 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.22 | ул. Красноармейская | 3,496 | 2,926/84 | 2,926/84 |  |  | 2,926/84 | 2,926/84 | 2,926/84 | 2,926/84 |
| 5.23 | ул. Крестьянская | 0,15 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.24 | ул. Лесопарковая | 0,44 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.25 | ул. Ленина | 2,171 | 0,231/10,6 | 0,231/10,6 |  |  | 0,231/10,6 | 0,231/10,6 | 2,171/100 | 2,171/100 |
| 5.26 | ул. Маршала Конева | 1,2 | 0,94/78 | 0,94/78 |  |  | 0,94/78 | 0,94/78 | 0,94/78 | 0,94/78 |
| 5.27 | ул. Меховщиков | 0,25 | 0,246/98,4 | 0,246/98,4 |  |  | 0,246/98,4 | 0,246/98,4 | 0,246/98,4 | 0,246/98,4 |
| 5.28 | ул. Мира | 0,45 | 0,118/26,2 | 0,118/26,2 |  |  | 0,118/26,2 | 0,118/26,2 | 0,118/26,2 | 0,45/100 |
| 5.29 | пер. Молодежный | 0,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.30 | ул. Набережная | 1,2 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.31 | ул. Октябрьская | 1,15 | 1,15/100 | 1,15/100 |  |  | 1,15/100 | 1,15/100 | 1,15/100 | 1,15/100 |
| 5.32 | ул. Первомайская | 1,546 | 0,996/64 | 0,996/64 |  |  | 0,996/64 | 0,996/64 | 0,996/64 | 0,996/64 |
| 5.33 | ул. П. Морозова | 0,1 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.34 | ул. Пролетарская | 0,48 | 0,48/100 | 0,48/100 |  |  | 0,48/100 | 0,48/100 | 0,48/100 | 0,48/100 |
| 5.35 | ул. Профсоюзная | 0,2 | 0,126/63 | 0,126/63 |  |  | 0,126/63 | 0,126/63 | 0,126/63 | 0,126/63 |
| 5.36 | ул. П. Стучки | 1,246 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.37 | ул. Рабочая | 0,4 | 0,29/72,5 | 0,29/72,5 |  |  | 0,29/72,5 | 0,29/72,5 | 0,29/72,5 | 0,29/72,5 |
| 5.38 | ул. Свердлова | 1,193 | 0,157/13,2 | 0,157/13,2 |  |  | 0,157/13,2 | 0,157/13,2 | 0,447/37,5 | 1,193/100 |
| 5.39 | ул. Свободы | 0,3 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.40 | ул. Северная | 0,35 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.41 | ул. Слободская | 2 | 1,31/65,5 | 1,31/65,5 |  |  | 1,31/65,5 | 1,31/65,5 | 1,31/65,5 | 1,31/65,5 |
| 5.42 | ул. Советская | 5,3 | 4,64/87,5 | 4,64/87,5 |  |  | 4,64/87,5 | 4,64/87,5 | 4,64/87,5 | 4,64/87,5 |
| 5.43 | пер. Сосновый | 0,15 | 0,128/85,3 | 0,128/85,3 |  |  | 0,128/85,3 | 0,128/85,3 | 0,128/85,3 | 0,128/85,3 |
| 5.44 | ул. Ст. Халтурина | 1,05 | 0,19/18 | 0,19/18 |  |  | 0,19/18 | 0,19/18 | 0,858/81,7 | 0,858/81,7 |
| 5.45 | ул. Урицкого | 1 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.46 | ул. Ф. Лесникова | 0,45 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.47 | пер. Фабричный | 0,2 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.48 | ул. Чкалова | 0,15 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.49 | ул. Шестаковская | 2,09 | 0,991/47,4 | 0,991/47,4 |  |  | 0,991/47,4 | 0,991/47,4 | 2,09/100 | 2,09/100 |
| 5.50 | ул. Энгельса | 2,158 | 0,158/7 | 0,158/7 |  |  | 0,158/7 | 0,158/7 | 1,258/58,3 | 1,258/58,3 |
| 5.51 | ул. Я. Райниса | 0,17 | 0,165/97 | 0,165/97 |  |  | 0,165/97 | 0,165/97 | 0,165/97 | 0,165/97 |
| 5.52 | ул. Опорная | 0,15 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.53 | Автодорога от Белохолуницкого тракта до Опорного пер. | 1 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.54 | Автодорога от Белохолуницкого тракта до ул. Ефимова | 2,34 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.55 | Автодорога от поворота на пос. Первомайский до бетонного завода | 0,854 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.56 | Автодорога от ул. Советская до ул. Лебедева | 0,4 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/100 |
| 5.57 | Автодорога от ул. Профсоюзная до дер. Щуково | 0,3 | 0,156/52 | 0,156/52 |  |  | 0,156/52 | 0,156/52 | 0,156/52 | 0,156/52 |
| 5.58 | Автодорога от указателя «г. Слободской» до съезда в дер. Денисовы | 1,1 | 1,1/100 | 1,1/100 |  |  | 1,1/100 | 1,1/100 | 1,1/100 | 1,1/100 |
| 5.59 | Автодорога от дер. Щуково до ул. Слободская | 1,7 | 0,7/41 | 0,7/41 |  |  | 0,7/41 | 0,7/41 | 1,491/87,7 | 1,491/87,7 |
| 5.60 | Автодорога Зяблицы – Первомайский | 5,069 | 0,137/2,7 | 0,137/2,7 |  |  | 0,137/2,7 | 0,137/2,7 | 0,137/2,7 | 0,137/2,7 |
| 5.61 | ул. Александровская | 0,26 | 0,26/100 | 0,26/100 |  |  | 0,26/100 | 0,26/100 | 0,26/100 | 0,26/100 |
| 5.62 | пер. Бакулевский | 0,105 | 0,105/100 | 0,105/100 |  |  | 0,105/100 | 0,105/100 | 0,105/100 | 0,105/100 |
| 5.63 | ул. Володарского | 1,705 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.64 | ул. Встречная | 0,335 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.65 | ул. Дерышева | 1,418 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.66 | ул. Дзержинского | 0,25 | 0,25/100 | 0,25/100 |  |  | 0,25/100 | 0,25/100 | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 5.67 | ул. Кедровая | 0,4 | 0,4/100 | 0,4/100 |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 5.68 | ул. Лебедева | 0,5 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.69 | ул. Меховщиков | 0,07 | 0,07/100 | 0,07/100 |  |  | 0,07/100 | 0,07/100 | 0,07/100 | 0,07/100 |
| 5.70 | ул. Новая | 0,612 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.71 | ул. П. Морозова | 0,3 | 0,3/100 | 0,3/100 |  |  | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 |
| 5.72 | ул. Преображенская | 0,4 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.73 | пер. Станционный | 0,15 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.74 | ул. Шестаковская | 0,47 | 0,47/100 | 0,47/100 |  |  | 0,47/100 | 0,47/100 | 0,47/100 | 0,47/100 |
| 5.75 | ул. Успенская | 0,78 | 0,78/73,5 | 0,78/73,5 |  |  | 0,78/73,5 | 0,78/73,5 | 0,78/73,5 | 0,78/73,5 |
| 5.76 | Автодорога № 1 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 5.77 | Автодорога № 2 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 | 0/0 | 0/0 |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 5.78 | Автодорога Успенское – Первомайский | 1,096 | 1,096/100 | 1,096/100 |  |  | 1,096/100 | 1,096/100 | 1,096/100 | 1,096/100 |
|  | Итого по улицам г. Слободского | 70,6 | 25,704/36 | 25,704/36 |  |  | 25,704/36 | 25,704/36 | 36,101/51,1 | 42,950/60,8 |
|  | Итого по автодорогам местного значения (улицы) | 700,129 | 247,436/35,3 | 247,436/35,3 |  |  | 247,436/35,3 | 247,436/ 35,3 | 359,070/51,3 | 395,587/56,5 |
|  | Итого по агломерации | 805,851 | 326,011/40,5 | 326,011/40,5 |  |  | 326,011/40,5 | 326,011/ 40,5 | 461,442/57,3 | 499,658/62,0 |

Таблица 4

План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах,

входящих в Кировскую городскую агломерацию

| № п/п | Наименование автодороги (улицы) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации) | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации, км | Количество мест концентрации ДТП, штук | Адрес мест концентрации ДТП, км | Причины возникновения места концентрации ДТП | Рекомендованные мероприятия по ликвидации места концентрации ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Р-243 Кострома – Шарья –Киров – Пермь км 619+726 – км 648+476 (старое название Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края км 11+500 – км 40+250) | 28,75 | 2 | км 622+226-623+226 км 635+226-636+226 | нарушение правил дорожного движения | обустройство пешеходного перехода (установка г-образных опор), комплексное обустройство пешеходного перехода, установка пешеходного ограждения |
|  | Итого по автодорогам федерального значения | 28,75 | 2 |  |  |  |
| 2 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Южный обход г. Кирова км 6+690 – км 28+069 | 21,379 | 2 | км 13 – 14 км 18 – 19 | нарушение правил дорожного движения | устройство барьерного ограждения на разделительной полосе |
| 2.2 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики км 0+000 – км16+070 | 16,07 | 4 | км 12 – 13 км 14 – 15 | нарушение правил дорожного движения | установка предупреждающих знаков об аварийно-опасном участке |
| 2.3 | Киров – Стрижи – Оричи км 8+870 – км 28+370 | 19,5 | 1 | км 13 – 14 | нарушение правил дорожного движения | устройство переходно-скоростных полос около автобусных остановок и поворотов на второстепенные дороги |
|  | Итого по дорогам регионального значения | 56,949 | 5 |  |  |  |
| 3 | Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | г. Киров |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | ул. Воровского | 5,95 | 1 | перекресток ул. Воровского – ул.Володарского | нарушение правил дорожного движения | изменение организации движения с установкой дополнительных светофоров Т.1 и П.1 |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная | нарушение правил дорожного движения | устройство разметки, установка дорожных знаков в необходимых местах |
| 3.1.2 | ул. Ленина | 8,86 | 1 | перекресток ул. Ленина – ул. Мопра | нарушение правил дорожного движения | установка пешеходных ограждений установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого цвета, в том числе над проезжей частью ул. Ленина |
| 3.1.3 | ул. Щорса | 5,8 | 1 | около д. 68а по ул. Щорса | нарушение правил дорожного движения | введение светофорного регулирования, установка пешеходных ограждений |
| 3.1.4 | ул. Московская | 9,6 | 1 | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | нарушение правил дорожного движения | введение светофорного регулирования на пешеходных переходах, установка пешеходных ограждений; |
| 3.1.5 | Октябрьский просп. | 7,9 | 1 | перекресток ул. Профсоюзная – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения | модернизация светофорного объекта, установка светофоров П-1; установка пешеходных ограждений; вырубка кустарника, в треугольнике видимости |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Мопра – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения | установка пешеходных ограждений, исключающих переход через Октябрьский просп. |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения | установка дополнительных секций светофоров П-1, установка пешеходных ограждений, установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп. |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения | введение светофорного регулирования, установка пешеходных ограждений |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Красноармейская – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения | введение светофорного регулирования |
| 3.1.6 | ул. Солнечная | 2,8 | 1 | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И.С. Конева | нарушение правил дорожного движения | введение светофорного регулирования, установка пешеходных ограждений с северо-восточной стороны перекрестка |
|  | Итого по г. Кирову | 40,91 | 11 |  |  |  |
| 3.2 | г. Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ул. Производственная | 2,555 | 1 | участок автодороги от д. 1 до ж.-д. переезда | нарушение правил дорожного движения | устройство уличного освещения; нанесение дорожной разметки |
| 3.2.2 | ул. Мелиораторов | 3,110 | 1 | около д. 1а | нарушение правил дорожного движения | перенос остановки общественного транспорта, устранение дефектов покрытия, устранение дефектов обочин |
| 3.2.3 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боево» | 2,434 | 1 | от д. 20 до д. 36 по ул. 60 лет Октября | нарушение правил дорожного движения | увеличение уровня освещенности, модернизация светофорного объекта, нанесение разметки |
| 3.2.4 | просп. Мира | 2,911 | 1 | от д. 34 до д. 70 | нарушение правил дорожного движения | перенос остановки общественного транспорта, установка светофорного объекта, увеличение количества парковочных мест |
|  | Итого по г. Кирово-Чепецку | 11,010 | 4 |  |  |  |
|  | Итого по агломерации | 155,532 | 22 |  |  |  |

Таблица 5

Сведения об аварийно-опасных участках (места концентрации ДТП) за 2017 год на автомобильных дорогах

Кировской городской агломерации

| Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу | Адреса аварийно-опасных участков (места концентрации ДТП по Федеральному закону от 03.07.2016 № 296-ФЗ |  | Количество ДТП с пострадавшими на аварийно-опасных участках в 2017 году, штук |  | Количество пострадавших в 2017 году, человек |  | Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния в местах совершения ДТП по карточкам учета | Первоочередные предложения по совершенствованию дорожных условий | Необходимые мероприятия по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния и профилактики возникновения ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало км+м | Конец км+м | Всего (в т.ч. по видам*) | С недостат-ками транспортно-эксплуа-тационного состояния УДС | Погибло | Ранено |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального, межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киров– Стрижи– Оричи | 13 | 14 | 5/1,5 | - | - | 6 | - |  | устройство переходно-скоростных полос около автобусных остановок и поворотов на второстепенные дороги |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Киров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Воровского | перекресток ул. Воровского – ул. Володарского | перекресток ул. Воровского – ул. Володарского | 5/1,5 | 5 |  | 5 | 8 | изменение организации движения с установкой дополнительных светофоров Т.1 и П.1 | изменение организации движения с установкой дополнительных светофоров Т.1 и П.1 |
|  | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная | 5/1,5 | 4 | - | 4 | 8 | устройство разметки, установка дорожных знаков в необходимых местах | устройство разметки, установка дорожных знаков в необходимых местах |
|  | перекресток ул. Воровского – Попова – Мелькомбиатовский пр. | перекресток ул. Воровского – Попова – Мелькомбиатовский пр. | 5/1,5,8 | 0 | 0 | 5 | 2,8,15,18 | увеличение уровня освещенности, установка пешеходных ограждений | увеличение уровня освещенности, установка пешеходных ограждений |
| ул. Щорса | около д. 68а | около д. 68а | 6/1,5,8 | 0 | 0 | 8 | 8 | введение светофорного регулирования, установка пешеходных ограждений | введение светофорного регулирования, установка пешеходных ограждений |
| ул. Ленина | перекресток ул. Ленина – ул. Мопра | перекресток ул. Ленина – ул. Мопра | 3/1 | - | 0 | 4 | 18 | установка пешеходного ограждения, увеличение уровня освещенности | установка пешеходного ограждения, увеличение уровня освещенности |
| ул. Московская | д. 171 по ул. Московская | д. 181 по ул. Московская | 6/1,5,9 | - | 0 | 6 | 8,1 | введение светофорного регулирования на пешеходных переходах, установка пешеходных ограждений; объединение двух пешеходных переходов в один | введение светофорного регулирования на пешеходных переходах, установка пешеходных ограждений; объединение двух пешеходных переходов в один |
|  | перекресток ул. Московская – ул. Производственная | перекресток ул. Московская – ул. Производственная | 5/1,5,9 | 0 | 1 | 9 | 8,15,17,18 | увеличение уровня освещенности, установка пешеходных ограждений | увеличение уровня освещенности, установка пешеходных ограждений |
| Октябрьский просп. | перекресток ул. Профсоюзная – Октябрьский просп. | перекресток ул. Профсоюзная – Октябрьский просп. | 5/1,5,6 | - | 0 | 5 | 08,15,18 | модернизация светофорного объекта, установка светофоров П.1; установка пешеходных ограждений, вырубка кустарника в треугольнике видимости | модернизация светофорного объекта, установка светофоров П.1; установка пешеходных ограждений, вырубка кустарника в треугольнике видимости |
|  | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | 5/1,5 | - | 0 | 6 | 8 | введение светофорного регулирования, установка пешеходных ограждений | введение светофорного регулирования, установка пешеходных ограждений |
| Город Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боево» | д. 20 по ул. 60 лет Октября | д. 36 по ул. 60 лет Октября | 5/1,5,2 | 2 | 0 | 16 | 04,08,15,16 | нанесение разметки | модернизация светофорного объекта, нанесение разметки |

*Коды видов ДТП: 0 – наезд на животное; 1 – столкновение; 2 – опрокидывание; 3 – наезд на стоящее транспортное средство; 4 – наезд на препятствие; 5 – наезд на пешехода;6 – наезд на велосипедиста; 7 – наезд на гужевой транспорт; 8 – падение пассажира; 9 – иной вид ДТП.

___________