Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от 15.11.2018    № 545-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в государственной программе Кировской области

«Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. Раздел «Наименование подпрограмм» изложить в следующей редакции:

| Наименование подпрограмм | «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2021 годах» |
| --- | --- |

1.2. Разделы «Этапы и сроки реализации Государственной программы», «Объем финансового обеспечения Государственной программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

| Этапы и сроки реализации Государственной программы |  | 2013 – 2021 годы. Этапы реализации Государственной программы не выделяются |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем финансового обеспечения Государственной программы |  | общий объем финансирования Государственной программы составит 45901832,36 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 8225158,00 тыс. рублей; средства областного бюджета – 35478684,27 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1652831,79 тыс. рублей (по соглашению); средства внебюджетных источников финансирования – 545158,30 тыс. рублей (по соглашению) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы |  | за период реализации Государственной программы предполагается достичь следующих результатов: довести протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения до 23853,821 км, в том числе: протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 2597,024 км, протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 21256,797 км; обеспечить объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения протяженностью 87,13 км, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 56,146 км, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 30,984 км; обеспечить прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в объеме 2,942 км, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,942 км; обеспечить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2021, до 10,9%, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 16,1%, автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 10,2%; провести реконструкцию мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в количестве 6 штук общей протяженностью 233,96 пог. метра; осуществить ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения протяженностью 693,271 км; обеспечить прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, до 10 единиц; уменьшить число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 168 человек; не допустить количество нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области; увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, до не менее 70% (физические, юридические лица, использующие механизм получения государственной услуги в электронной форме); увеличить количество авианаправлений маршрутной сети до 12 единиц; увеличить долю транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана до 98%; увеличить долю пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, к концу 2017 года до 100%; увеличить долю транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана к концу 2016 года до 98%». |  |

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы»:

2.1. Абзацы «довести протяженность сети  автомобильных  дорог  общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения к концу 2020 года до 23869,766 км, в том числе:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 2643,098 км,

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 21226,668 км;

ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 127,64 км, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 98,476 км,

автомобильных дорог общего пользования местного значения – 
29,164 км;

обеспечить прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в объеме 32,942 км, в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 30 км,

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,942 км;

обеспечить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2020, до 10,2%, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 11,6%,

автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 10,1%;

реконструировать мосты на автомобильных дорогах общего  пользования регионального или межмуниципального значения – 7 штук/271,6 пог. метра;

осуществить ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 527,242 км;

обеспечить прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в количестве 10 населенных пунктов;

уменьшить число лиц, погибших в результате ДТП, к концу 2020 года до 168 человек;

сохранить отсутствие нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области» изложить в следующей редакции:

«довести протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения к концу 2021 года до 23853,821 км, в том числе:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 2597,024 км,

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 21256,797 км;

обеспечить объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения протяженностью 87,13 км, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 56,146 км,

автомобильных дорог общего пользования местного значения – 
30,984 км;

обеспечить прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в объеме 2,942 км, в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,942 км;

обеспечить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2021, до 10,9%, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 16,1%,

автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 10,2%;

провести реконструкцию мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в количестве 
6 штук общей протяженностью 233,96 пог. метра;

осуществить ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения протяженностью 693,271 км;

обеспечить прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в количестве 10 населенных пунктов;

уменьшить число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях, к концу 2021 года до 168 человек;

не допустить количество нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области».

2.2. В абзаце «увеличить количество авианаправлений маршрутной сети до 17 единиц;» слова «до 17 единиц» заменить словами «до 12 единиц».

2.3. Абзац «Срок реализации Государственной программы рассчитан 
на 8 лет (на период с 2013 по 2020 год). Разделение Государственной программы на этапы не предусматривается» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Государственной программы рассчитан на 9 лет 
(на период с 2013 по 2021 год). Разделение Государственной программы на этапы не предусматривается».

3. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Государственной программы».

3.1. По всему тексту слова «по 2020 год» заменить словами 
«по 2021 год».

3.2. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Достижение целей и решение задач Государственной программы осуществляются в рамках реализации областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 11.08.2010 № 63/378 «Об областной целевой программе «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года», ведомственной целевой программы «Управление дорожным хозяйством Кировской области», утвержденной распоряжением департамента дорожного хозяйства и транспорта Кировской области от 03.09.2012 № 39 «Об утверждении ведомственной программы», подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2021 годах» и отдельных мероприятий».

3.3. Абзацы третий и четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

«предоставление субсидий  из областного бюджета российским организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров отправлением с территории Кировской области и формирование региональной маршрутной сети.

Условия предоставления субсидий определяются в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета российским организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров отправлением с территории Кировской области и формирование региональной маршрутной сети, утвержденном постановлением Правительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/889 «О предоставлении субсидий российским организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Кировской области в пределах Приволжского федерального округа», постановлением Правительства Кировской области от 08.08.2017 № 405-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета российским организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров отправлением с территории Кировской области и формирование региональной маршрутной сети».

3.4. Абзац двадцать первый пункта 3.5 исключить.

4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:

4.1. Абзацы со второго по шестой изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Государственной программы составит 45901832,36 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 8225158,00 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 35478684,27 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1652831,79 тыс. рублей (по соглашению);

средства внебюджетных источников финансирования – 545158,30 тыс. рублей (по соглашению)».

4.2. После абзаца «государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» дополнить абзацем следующего содержания:

«государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

4.3. Объемы финансирования по основным направлениям финансирования Государственной программы изложить в следующей редакции:

# «Объемы финансирования по основным направлениям

финансирования Государственной программы

(тыс. рублей)

| Основные направления финансирования | Объемы финансирования в 2013 – 2021 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Государственная программа – всего | 45901832,36 | 5005193,60 | 4187014,90 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5489740,12 | 6280911,41 | 5678608,80 | 4892061,10 | 4889030,70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 8586637,79 | 690593,93 | 486687,30 | 1185073,80 | 974168,50 | 867409,56 | 1226359,90 | 1554874,00 | 676451,80 | 925019,00 |
| прочие расходы | 37315194,57 | 4314599,67 | 3700327,60 | 3219810,61 | 4100218,82 | 4622330,56 | 5054551,51 | 4123734,80 | 4215609,30 | 3964011,70». |

5. В абзаце втором раздела 9 «Участие акционерных обществ, созданных с участием Кировской области, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Государственной программы» слова «открытое акционерное общество» заменить словами «акционерное общество».

6. Сведения о целевых показателях эффективности реализации  Государственной программы (приложение № 1 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

7. Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

8. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

9. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования, рассчитанное в соответствии с Методическими указаниями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства (приложение 
№ 7 к Государственной программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

10. Внести изменения в сведения о мероприятиях, реализуемых за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях достижения целевых показателей Государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы (приложение № 9 к Государственной программе) заменив в заголовке слова «2013 – 2020 годы» словами «2013 – 2021 годы».

11. Внести в сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 
2020 годы (приложение № 10 к Государственной программе), следующие изменения:

11.1. В заголовке слова «2013 – 2020 годы» заменить словами «2013 – 2021 годы»

11.2. Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 
2021 годы, изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

12. Внести в ресурсное обеспечение реализации мероприятий по развитию дорожного хозяйства Кировской области государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы за счет всех источников финансирования (приложение № 12 к Государственной программе) следующие изменеия:

12.1. В заголовке слова «на 2013 – 2020 годы» заменить словами 
«на 2013 – 2021 годы».

12.2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по развитию дорожного хозяйства Кировской области государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы за счет всех 
источников финансирования изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

13. Внести в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» (далее – Программа) (приложение № 12–2 к Государственной программе) следующие изменения:

13.1. Пункт 1.2. раздела 1 «Содержание приоритетного проекта» изложить в следующей редакции:

«1.2. Показатели проекта и их значение по годам.

| Показатель | Единица измерения | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (2016 год) | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % | основной | 24,3 | 40,5 | 57,4 | 62,0 | 65,5 | 86,5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения | % | основной | 23,8 | 67,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального значения | % | основной | 74,7 | 79,7 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы | % | основной | 20,1 | 35,3 | 51,2 | 56,5 | 60,8 | 85,0 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации | % | основной | 100 | 59,5 | 35,1 | 35,1 | 21,6 | 10,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения | % | основной | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| автомобильные дороги общего пользования регионального, межмуниципального значения | % | основной | 100 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы | % | основной | 100 | 53,6 | 32,1 | 32,1 | 25 | 14,3 |
| Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в час пик | % | показатель второго уровня | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 14,6 | 13,9 | 11,5 |
| Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Кировской городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) | % | показатель второго уровня | 0 | 20 | 40 | 50 | 55 | 65 |
| Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции | км/год | аналитический | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 |
| Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов | кв. метров/год | аналитический | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 14560 |
| Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | км/год | аналитический | - | 125,861 | 126,358 | 68,137 | 35,961 | 35,961 |
| Общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | кв. метров/год | аналитический | - | 1241880 | 1263178 | 954870 | 287688 | 287688 |
| Количество ликвидированных очагов аварийности | штук/год | аналитический | - | 15 | 9 | 0 | 1 | 1». |

13.2. Раздел 3 «Бюджет Программы (рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций)» изложить в следующей редакции:

«3. Бюджет Программы (рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций)

| Источник финансирования |  | Год реализации |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 (факт) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 – 2025 |  |
| Бюджетные источники, млн. рублей | федеральные | 611,024 | 743,748 | 680 | 680 | 3 400 | 6 114,772 |
|  | Кировской области | 538,030 | 653 | 580 | 480 | 2 400 | 4 651,030 |
|  | местные | 91,466 | 100 | 100 | 200 | 1 000 | 1 491,466 |
| Внебюджетные источники, млн. рублей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 1 240,52 | 1 496,748 | 1 360 | 1 360 | 6 800 | 12 257,268». |

13.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7.

14. Внести в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» (приложение № 13 к Государственной программе) (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

14.1. В заголовке слова «в 2016 – 2020 годах» заменить словами «в 2016 – 2021 годах».

14.2. В паспорте Подпрограммы:

14.2.1. В заголовке слова «в 2016 – 2020 годах» заменить словами 
«в 2016 – 2021 годах».

14.2.2. Разделы «Этапы и сроки реализации Подпрограммы», «Объем финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2021 годы. Выделение этапов не предусматри- вается |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1020846,47 тыс. рублей». |

14.3. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» абзац «Срок реализации Подпрограммы: 2016 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Подпрограммы: 2016 – 2021 годы».

14.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 1020846,47 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Расходы на реализацию Подпрограммы приведены в приложениях № 3 и № 4 к Государственной программе.

### Объем финансирования Подпрограммы

### по основным направлениям финансирования

| Направления финансирования Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы в 2016 – 2021 годах (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Капитальные вложения | 226660,21 | 138027,23 | 46671,48 | 41961,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 794186,26 | 170440,48 | 84721,38 | 150524,40 | 122500,00 | 133000,00 | 133000,00 |
| Итого | 1020846,47 | 308467,71 | 131392,86 | 192485,90 | 122500,00 | 133000,00 | 133000,00». |

_______________

## Приложение № 1

## Приложение № 1

## к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомст-венной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | 2003 – 2012 годы* | 2013 – 2022 годы* | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 год (базовый) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год (справочно)* |
| ### 1 | Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | км |  |  | 24240,2 | 24265,944 | 24381,044 | 24288,745 | 24281,768 | 23762,438 | 23817,694 | 23817,694 | 23821,061 | 23822,871 | 23853,821 | 23869,821 |
| 1.1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  | 3023,3 | 2997,944 | 2997,944 | 2974,645 | 2971,168 | 2571,638 | 2567,894 | 2567,894 | 2567,894 | 2567,894 | 2597,024 | 2611,204 |
| 1.1.2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  | 21216,9 | 21268,000 | 21383,100 | 21314,1 | 21310,6 | 21190,8 | 21249,8 | 21249,8 | 21253,167 | 21254,977 | 21256,797 | 21258,617 |
| 1.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | км | 102,529 | 103,13 |  | 6,612 | 26,417 | 2,225 | - | 22,361 | - | - | 3,367 | 1,81 | 30,95 | 16 |
| 1.2.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 95,114 | 70,326 |  | 1,564 | 14,375 | - | - | 12,641 | - | - | - | - | 29,13 | 14,18 |
| 1.2.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,415 | 32,804 |  | 5,048 | 12,042 | 2,225 | - | 9,72 | - | - | 3,367 | 1,81 | 1,82 | 1,82 |
| 1.3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км |  | 2,942 |  | - | - | - | - | 2,942 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 2,942 |  | - | - | - | - | 2,942 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % |  |  | 16,4 | 15,9 | 17,6 | 17,9 | 18,8 | 18,7 | 19,3 | 16,7 | 14,2 | 12,2 | 10,9 | 9,3 |
| 1.4.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % |  |  | 15,0 | 20,8 | 26,65 | 25,1 | 22,7 | 26,0 | 24,0 | 20,0 | 16,5 | 14,9 | 16,1 | 13,4 |
| 1.4.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  | 16,6 | 15,3 | 16,3 | 16,9 | 18,3 | 17,8 | 18,8 | 16,3 | 14,0 | 11,9 | 10,2 | 8,8 |
| 1.5 | Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | штук/ пог. метр |  |  |  | - | 2/40,25 | 2/82,3 | - | - | - | 1/68,26 | 1/43,15 | - | - | 1/77,25 |
| 1.6 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | 744,271 | 100,17 | 192,457 | 200,006 | 88,862 | 22,818 | 126,986 | 9,93 | 67,369 | 85,3 | 40 | 52 | 51 |
| 1.7 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | единиц |  |  |  | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек |  |  | 264 | 241 | 229 | 235 | 192 | 172 | 175 | 170 | 169 | 168 | 168 | 168 |
| 1.9 | Количество нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области | единиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.10 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 26,38 | 54,88 | 54,88 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 1.11 | Количество авианаправлений маршрутной сети | единиц |  |  | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 1.12 | Доля транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана | % |  |  | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.13 | Доля пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | % |  |  |  |  | 90 | 95 | 97 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| 1.14 | Доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана | % |  |  | 83 | 84 | 98 | 98 | 99 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| ### 2 | Областная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | км |  |  |  | 6,612 | 26,417 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | штук/ пог. метр |  |  |  |  | 2/40,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  | 100,17 | 192,457 | 200,006 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % |  |  | 84,9 | 79,2 | 73,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | единиц |  |  |  | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ### 3 | Ведомственная целевая программа «Управление дорожным хозяйством Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. рублей |  |  |  | 7500,00 | 10930,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. рублей |  |  |  | 1100,00 | 985,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществ-ляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. рублей |  |  |  | 1650,00 | 1537,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2021 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек |  |  |  |  |  |  |  | 172 | 175 | 170 | 169 | 168 | 168 | 168 |
| 4.2 | Число детей в возрасте до 16 лет, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4.3 | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | человек |  |  |  |  |  |  |  | 13,30 | 13,50 | 13,20 | 13,10 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 4.4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | человек |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 5 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | км |  |  |  |  |  | 24288,745 | 24281,768 | 23762,438 | 23817,694 | 23817,694 | 23821,061 | 23822,871 | 23853,821 | 23869,821 |
| 5.1.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  |  |  |  | 2974,645 | 2971,168 | 2571,638 | 2567,894 | 2567,894 | 2567,894 | 2567,894 | 2597,024 | 2611,204 |
| 5.1.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  |  | 21314,1 | 21310,6 | 21190,8 | 21249,8 | 21249,8 | 21253,167 | 21254,977 | 21256,797 | 21258,617 |
| 5.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | км | 102,529 | 76,713 |  |  |  | 2,225 | - | 22,361 | - | - | 3,367 | 1,81 | 30,95 | 16 |
| 5.2.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 95,114 | 55,951 |  |  |  | - | - | 12,641 | - | - | - | - | 29,13 | 14,18 |
| 5.2.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,415 | 20,762 |  |  |  | 2,225 | - | 9,72 | - | - | 3,367 | 1,81 | 1,82 | 1,82 |
| 5.3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км | 104,5051 | 105,47041 |  |  | 26,45725 | 2,3665 | - | 22,361 | - | 1,64826 | 3,80015 | 1,81 | 30,95 | 16,07725 |
| 5.3.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 96,9948 | 70,63721 |  |  | 14,41525 | 0,0823 | - | 12,641 | - | 0,06826 | 0,04315 | - | 29,13 | 14,25725 |
| 5.3.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,5103 | 33,2532 |  |  | 12,042 | 2,2842 | - | 9,72 | - | - | 3,757 | 1,81 | 1,82 | 1,82 |
| 5.4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в результате строительства новых дорог | км |  | 106,8 |  | 6,612 | 26,417 | 2,225 | - | 19,419 | - | - | 3,367 | 1,81 | 30,95 | 16 |
| 5.4.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | 71,89 |  | 1,564 | 14,375 | - | - | 12,641 | - | - | - | - | 29,13 | 14,18 |
| 5.4.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 34,91 |  | 5,048 | 12,042 | 2,225 | - | 6,778 | - | - | 3,367 | 1,81 | 1,82 | 1,82 |
| 5.5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км |  | 2,942 |  | - | - | - | - | 2,942 | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 2,942 |  | - | - | - | - | 2,942 | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км |  | 1497,228 |  |  | 239,606 | 153,922 | 47,172 | 216,005 | 138,921 | 204,102 | 171,24 | 101,34 | 112,96 | 111,96 |
| 5.6.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 706,427 | 744,271 |  |  | 200,006 | 88,862 | 22,818 | 126,986 | 9,93 | 67,369 | 85,3 | 40 | 52 | 51 |
| 5.6.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 752,957 |  |  | 39,6 | 65,06 | 24,354 | 89,019 | 128,991 | 136,733 | 85,94 | 61,34 | 60,96 | 60,96 |
| 5.7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км |  |  |  |  |  | 4346,945 | 4577,94 | 4442,98 | 4604,694 | 3973,851 | 3393,92 | 2917,458 | 2592,21 | 2222,824 |
| 5.7.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  |  |  |  | 746,645 | 675,24 | 669,58 | 616,294 | 513,462 | 424,32 | 381,458 | 417,91 | 349,924 |
| 5.7.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  |  | 3600,3 | 3902,7 | 3773,4 | 3988,4 | 3460,389 | 2969,6 | 2536,0 | 2174,3 | 1872,9 |
| 5.8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % |  |  | 16,4 | 15,9 | 17,6 | 17,9 | 18,8 | 18,7 | 19,3 | 16,7 | 14,2 | 12,2 | 10,9 | 9,3 |
| 5.8.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % |  |  | 15,0 | 20,8 | 26,65 | 25,1 | 22,7 | 26,0 | 24,0 | 20,0 | 16,5 | 14,9 | 16,1 | 13,4 |
| 5.8.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  | 16,6 | 15,3 | 16,3 | 16,9 | 18,3 | 17,8 | 18,8 | 16,3 | 14,0 | 11,9 | 10,2 | 8,8 |
| 5.9 | Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | штук/ пог. метр |  |  |  |  |  | 2/82,3 | - | - | - | 1/68,26 | 1/43,15 | - | - | 1/77,25 |
| 5.10 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  |  |  |  | 88,862 | 22,818 | 126,986 | 9,93 | 67,369 | 85,3 | 40 | 52 | 51 |
| 5.11 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | единиц |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.12 | Ввод в эксплуатацию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | штук/ пог. метр |  |  |  |  |  | 1/59,2 | - | - | - | - | 1/390 | - | - | - |
| 5.13 | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено | штук/ пог. метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/390 |  |  |  |
| 5.14 | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен | штук/ пог. метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | # Доля пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | % |  |  |  |  |  | 95 | 97 | 99 | 100 | - | - | - | - | - |
| 6.2 | # Количество приобретенных новых автобусов и троллейбусов, в том числе соответствующих требованиям доступности для инвалидов | единиц |  |  |  |  |  | 15 | 10 | 11 | 0 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 6.3 | # Доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана | % |  |  |  |  |  | 98 | 99 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Отдельное мероприятие «Развитие железнодорожного транспорта Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана | % |  |  | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 8 | Отдельное мероприятие «Управление дорожным хозяйством Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество договоров по размещению коммуникаций и объектов дорожного сервиса в полосах отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | штук |  |  |  |  |  | 60 | 63 | 66 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 9 | Отдельное мероприятие «Развитие воздушного транспорта Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество авианаправлений маршрутной сети | единиц |  |  | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 10 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы министерством транспорта Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 26,38 | 54,88 | 54,88 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| 11 | Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число лиц, погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях | человек |  |  | 264 | 241 | 229 | 235 | 192 | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Отдельное мероприятие «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | коли-чество планов |  |  |  |  |  | 143 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | # Отдельное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | # Количество отчетов об оценке уязвимости объектов | единиц |  |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 13.2 | # Количество разработанных планов обеспечения транспортной безопасности объектов | единиц |  |  |  |  |  |  | 120 | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | # Отдельное мероприятие «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Количество нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области | единиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | # Отдельное мероприятие «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | # Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 514326,5 | - | - | - | - | - |  |
| 15.1.1 | # Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | кв .м |  |  |  |  |  |  |  | 400987 | - | - | - | - | - |  |
| 15.1.2 | # Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожная сеть | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 113339,5 | - | - | - | - | - |  |
| 15.2 | # Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 56781,25 | - | - | - | - | - |  |
| 16 | # Отдельное мероприятие «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | # Общая протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации | км |  |  |  |  |  |  |  | 805,851 | 805,851 | 805,851 | 807,638 | 809,448 | 811,265 | 813,082 |
| 16.1.1 | Автомобильных дорог общего пользования федерального значения | км |  |  |  |  |  |  |  | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 |
| 16.1.2 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  |  |  |  |  |  | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 |
| 16.1.3 | # Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  |  |  |  | 700,129 | 700,129 | 700,129 | 701,916 | 703,726 | 705,543 | 707,36 |
| 16.2 | # Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным # требованиям к ее транспортно-экспулуатационному состоянию | % |  |  |  |  |  |  |  | 24,3 | 40,5 | 57,4 | 62,0 | 65,5 | 69,4 | 73,7 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 195,869 | 326,011 | 462,318 | 499,309 | 530,166 | 566,127 | 602,088 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 1588172 | 2830052 | 3945460 | 4359681 | 4686961 | 4990802 | 5294643 |
| 16.2.1 | Автомобильных дорог общего пользования федерального значения | % |  |  |  |  |  |  |  | 23,8 | 67,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 | 31,506 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 90292 | 262024 | 399492 | 399492 | 399492 | 399492 | 399492 |
| 16.2.2 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % |  |  |  |  |  |  |  | 74,7 | 79,7 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 44,139 | 47,069 | 57,408 | 57,408 | 57,408 | 57,408 | 57,408 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 408263 | 454223 | 550342 | 550342 | 550342 | 550342 | 550342 |
| 16.2.3 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 | 35,3 | 51,2 | 56,5 | 60,8 | 65,5 | 70,4 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 140,63 | 247,436 | 358,247 | 395,238 | 426,095 | 462,056 | 498,017 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 1089617 | 2113805 | 2995626 | 3409847 | 3737127 | 4040968 | 4344809 |
| 16.3 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кировской городской агломерации | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 22 | 15 | 15 | 10 | 7 | 7 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 59,5 | 35,1 | 35,1 | 21,6 | 19 | 19 |
| 16.3.1 | Автомобильных дорог общего пользования федерального значения | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 16.3.2 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3.3 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 15 | 13 | 13 | 8 | 7 | 7 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 53,6 | 32,1 | 32,1 | 25 | 25 | 25 |
| 16.4 | Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в час-пик | % |  |  |  |  |  |  |  | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 14,6 | 13,9 | 13,4 | 12,9 |
| 16.5 | Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Кировской городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) | % |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 20 | 40 | 50 | 55 | 57 | 59 |

*Для мероприятий по развитию дорожного хозяйства Кировской области.

___________

## Приложение № 2

## Приложение № 3

## к Государственной программе

РАСХОДЫ

на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета

| № п/п | Статус | Наименование го-сударственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | итого |
| 1 | Государственная программа | «Развитие транспортной системы» | министерство транспорта Кировской области | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 3986423,49 | 4348247,54 | 4040760,20 | 3992858,90 | 3992858,90 | 35478684,27 |
|  |  |  | министерство внутренней и информационной политики Кировской области |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  |  |  | министерство образования Кировской области |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 2 | Областная целевая программа | «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | министерство транспорта Кировской области | 4400928,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400928,91 |
| 3 | Ведомственная целевая программа | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | министерство транспорта Кировской области | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
| 4 | Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2021 годах» | всего |  |  |  | 308467,71 | 131392,86 | 192485,90 | 122500,00 | 133000,00 | 133000,00 | 1020846,47 |
|  |  |  | министерство транспорта Кировской области |  |  |  | 308467,71 | 131392,86 | 192485,90 | 122500,00 | 133000,00 | 133000,00 | 1020846,47 |
|  |  |  | министерство внутренней и информационной политики Кировской области |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  | министерство образования Кировской области |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4.1 | Отдельное мероприятие | «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | всего |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  | министерство внутренней и информационной политики Кировской области |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  | министерство образования Кировской области |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4.2 | Отдельное мероприятие | «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» | министерство транспорта Кировской области |  |  |  | 308467,71 | 131392,86 | 192485,90 | 122500,00 | 133000,00 | 133000,00 | 1020846,47 |
| 5 | Отдельное мероприятие | «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 3187264,50 | 2523987,76 | 2950409,91 | 2940989,14 | 3130245,04 | 3614673,80 | 3570058,00 | 3697660,50 | 25615288,65 |
| 6 | Отдельное мероприятие | «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 323536,0 | 245912,66 | 93214,17 | 97866,92 | 82677,40 | 107398,80 | 107398,80 | 107398,80 | 1165403,55 |
| 7 | Отдельное мероприятие | «Развитие железнодорожного транспорта» | министерство транспорта Кировской области | 99319,30 | 152018,7 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 176122,50 | 0 | 0 | 0 | 777726,83 |
| 8 | Отдельное мероприятие | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 44759,40 | 44347,44 | 43886,94 | 48396,21 | 46323,80 | 179216,00 | 165430,50 | 37828,00 | 610188,29 |
| 9 | Отдельное мероприятие | «Развитие воздушного транспорта Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 46818,29 | 50655,30 | 0 | 0 | 0 | 354858,18 |
| 10 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы министерства транспорта Кировской области» | министерство транспорта Кировской области | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16156,84 | 16737,60 | 16971,60 | 16971,60 | 16971,60 | 144385,55 |
| 11 | Отдельное мероприятие | «Повышение безопасности дорожного движения Кировской области» | министерство транспорта Кировской области | 35131,90 | 35522,30 | - | - | - | - | - | - | - | 70654,20 |
| 12 | Отдельное мероприятие | «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |  | - | 6138,60 | - | - | - | - | - | - | - | 6138,60 |
| 13 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | министерство транспорта Кировской области | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | - | 2067,22 |
| 14 | Отдельное мероприятие | «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» | министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Отдельное мероприятие | «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | министерство транспорта Кировской области | - | - | - | 75000,00 | - | - | - | - | - | 75000,00 |
| 16 | Отдельное мероприятие | «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | министерство транспорта Кировской области |  |  |  |  | # 538029,73 | 653000,00 | 0 | 0 | 0 | 1191029,73 |

Х – реализация мероприятия не требует финансирования.

_______________

## Приложение № 3

## Приложение № 4

## к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Государственной

программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | итого |
| 1 | Госу-дарственная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 5005193,60 | 4187014,90 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5489740,12 | 6280911,41 | 5678608,80 | 4892061,10 | 4889030,70 | 45901832,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 |  | 1150809,50 | 1232413,33 | 1295023,81 | 1743748,10 | 1469488,20 | 646451,80 | 646451,80 | 8225158,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 3986423,49 | 4348247,54 | 4040760,20 | 3992858,90 | 3992858,90 | 35478684,27 |
|  |  |  | местный бюджет* | 241776,14 | 153556,30 | 120728,00 | 146616,66 | 165935,12 | 168998,77 | 152750,40 | 252750,40 | 249720,00 | 1652831,79 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 42357,70 | 19917,00 | 15610,00 | 0 | 0 | 545158,30 |
| 2 | Област-ная целевая программа | «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | всего | 4754701,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4754701,95 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40771,46 |
|  |  |  | областной бюджет | 4400928,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400928,91 |
|  |  |  | местный бюджет* | 185024,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185024,18 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127977,40 |
| 3 | Ведомственная целевая про- грамма | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
|  |  |  | областной бюджет | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
| 4 | Подпро-грамма | «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2021 годах» | всего | - | - | - | 308467,71 | 131392,86 | 192485,90 | 122500,00 | 133000,00 | 133000,00 | 1020846,47 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 131392,86 | 192485,90 | 122500,00 | 133000,00 | 133000,00 | 1020846,47 |
| 4.1 | Отдельное мероприятие | «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | не требуется |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 131392,86 | 192485,90 | 122500,00 | 133000,00 | 133000,00 | 1020846,47 |
| 5 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | всего | - | 3267659,1 | 3734057,76 | 3753009,70 | 3696427,41 | 4196213,41 | 5133882,00 | 4266229,80 | 4393832,30 | 32441311,48 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 1150809,50 | 682540,13 | 684000,00 | 1000000,00 | 1469488,20 | 646451,80 | 646451,80 | 6279741,43 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 3187264,5 | 2523987,76 | 2950409,91 | 2940989,14 | 3130245,04 | 3614673,80 | 3570058,00 | 3697660,50 | 25615288,65 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | 80394,60 | 59260,50 | 120059,66 | 71438,27 | 65968,37 | 49720,00 | 49720,00 | 49720,00 | 546281,40 |
| 6 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» | всего | - | 519246,70 | 415978,76 | 210152,77 | 143255,02 | 105624,80 | 126039,20 | 110429,2 | 107398,80 | 1738125,25 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 323536,00 | 245912,66 | 93214,17 | 97866,92 | 82677,40 | 107398,80 | 107398,80 | 107398,80 | 1165403,55 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | 55394,70 | 61467,50 | 26557,00 | 3030,40 | 3030,40 | 3030,40 | 3030,40 | 0 | 155540,80 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 42357,70 | 19917,00 | 15610,0 | 0 | 0 | 417180,90 |
| 7 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие железнодорожного транспорта» | всего | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 176122,50 | 0 | 0 | 0 | 777726,83 |
|  |  |  | областной бюджет | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 176122,50 | 0 | 0 | 0 | 777726,83 |
| 8 | Отдель-ное мероприятие | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 48396,21 | 46323,80 | 179216,00 | 165430,50 | 37828,00 | 610188,29 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 48396,21 | 46323,80 | 179216,00 | 165430,50 | 37828,00 | 610188,29 |
| 9 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие воздушного транспорта Кировской области» | всего | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 46818,29 | 50655,30 | 0 | 0 | 0 | 354858,18 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 46818,29 | 50655,30 | 0 | 0 | 0 | 354858,18 |
| 10 | Отдель-ное мероприятие | «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы министерством транспорта Кировской области» | всего | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16156,84 | 16737,60 | 16971,60 | 16971,60 | 16971,60 | 144385,55 |
|  |  |  | областной бюджет | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16156,84 | 16737,60 | 16971,60 | 16971,60 | 16971,60 | 144385,55 |
| 11 | Отдель-ное мероприятие | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 91883,86 | 53289,30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 145173,16 |
|  |  |  | областной бюджет | 35131,90 | 35522,30 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 70654,20 |
|  |  |  | местный бюджет* | 56751,96 | 17767,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 74518,96 |
| 12 | Отдель-ное мероприятие | «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | 6138,60 | - |  | - | - | - | - | - | 6138,60 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 6138,60 | - | - | - | - | - | - | - | 6138,60 |
| 13 | Отдель-ное мероприятие | «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | - | 2067,22 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | - | 2067,22 |
| 14 | Отдель-ное мероприятие | «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» | не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | X |
| 15 | Отдель-ное мероприятие | «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | всего | - | - | - | 624873,20 | - | - | - | - | - | 624873,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | 549873,20 | - | - | - | - | - | 549873,20 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 75000,00 | - | - | - | - | - | 75000,00 |
| 16 | Отдельное мероприятие | «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | всего | - | - | - | - | # 1240519,99 | 1496748,10 | 100000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 3237268,09 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | # 611023,81 | 743748,10 | 0 | 0 | 0 | 1354771,91 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | # 538029,73 | 653000,00 | 0 | 0 | 0 | 1191029,73 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | - | - | - | # 91466,45 | 100000,00 | 100000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 691466,45 |

X – реализация мероприятия не требует финансирования.

*Средства местных бюджетов привлекаются на основании соглашений между министерством транспорта Кировской области и муниципальными образованиями.

_____________

## Приложение № 4

## Приложение № 7

## к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Государственной программы

за счет всех источников финансирования, рассчитанное в соответствии с Методическими

указаниями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации

в сфере дорожного хозяйства

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | итого |
| 1 | Госу-дарственная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 5005193,60 | 4187014,90 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5489740,12 | 6280911,41 | 10208733,68 | 10184561,10 | 14392190,70 | 65227617,24 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 | - | 1150809,50 | 1232413,33 | 1295023,81 | 1743748,10 | 5419613,080 | 5458951,80 | 9669611,80 | 26010942,88 |
|  |  |  | областной бюджет | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 3986423,49 | 4348247,54 | 4620760,20 | 4472858,90 | 4472858,90 | 37018684,27 |
|  |  |  | местный бюджет* | 241776,14 | 153556,30 | 120728,00 | 146616,66 | 165935,12 | 168998,77 | 152750,40 | 252750,40 | 249720,00 | 1652831,79 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 42357,70 | 19917,00 | 15610,00 | - | - | 545158,30 |
| 2 | Област-ная целевая программа | «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | всего | 4754701,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4754701,95 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40771,46 |
|  |  |  | областной бюджет | 4400928,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400928,91 |
|  |  |  | местный бюджет* | 185024,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185024,18 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127977,40 |
| 3 | Ведомственная целевая про- грамма | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
|  |  |  | областной бюджет | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
| 4 | Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2021 годах» | всего | - | - | - | 308467,71 | 131392,86 | 192485,90 | 122500,00 | 133000,00 | 133000,00 | 1020846,47 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 131392,86 | 192485,90 | 122500,00 | 133000,00 | 133000,00 | 1020846,47 |
| 4.1 | Отдельное мероприятие | «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | не требуется |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Отдель-ное мероприя- тие | «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 131392,86 | 192485,90 | 122500,00 | 133000,00 | 133000,00 | 1020846,47 |
| 5 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | всего | - | 3267659,10 | 3734057,76 | 3753009,70 | 3696427,41 | 4196213,41 | 8404006,88 | 8398729,80 | 12736992,30 | 48187096,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | 1150809,50 | 682540,13 | 684000,00 | 1000000,00 | 4739613,08 | 4778951,8 | 8989611,80 | 22025526,31 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 3187264,5 | 2523987,76 | 2950409,91 | 2940989,14 | 3130245,04 | 3614673,80 | 3570058,00 | 3697660,50 | 25615288,65 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | 80394,6 | 59260,5 | 120059,66 | 71438,27 | 65968,37 | 49720,00 | 49720,00 | 49720,00 | 546281,40 |
| 6 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» | всего | - | 519246,70 | 415978,76 | 210152,77 | 143255,02 | 105624,80 | 126039,20 | 110429,2 | 107398,80 | 1738125,25 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 323536,00 | 245912,66 | 93214,17 | 97866,92 | 82677,40 | 107398,80 | 107398,80 | 107398,80 | 1165403,55 |
|  |  |  | местный бюджет* |  | 55394,70 | 61467,50 | 26557,00 | 3030,40 | 3030,40 | 3030,40 | 3030,40 | 0 | 155540,80 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 42357,70 | 19917,00 | 15610,0 | 0 | 0 | 417180,90 |
| 7 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие железнодорожного транспорта» | всего | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 176122,50 | 0 | 0 | 0 | 777726,83 |
|  |  |  | областной бюджет | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 176122,50 | 0 | 0 | 0 | 777726,83 |
| 8 | Отдель-ное мероприя-тие | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 48396,21 | 46323,80 | 179216,00 | 165430,50 | 37828,00 | 610188,29 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 48396,21 | 46323,80 | 179216,00 | 165430,50 | 37828,00 | 610188,29 |
| 9 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие воздушного транспорта Кировской области» | всего | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 46818,29 | 50655,30 | 0 | 0 | 0 | 354858,18 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 46818,29 | 50655,30 | 0 | 0 | 0 | 354858,18 |
| 10 | Отдель-ное мероприятие | «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы министерством транспорта Кировской области» | всего | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16156,84 | 16737,60 | 16971,60 | 16971,60 | 16971,60 | 144385,55 |
|  |  |  | областной бюджет | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16156,84 | 16737,60 | 16971,60 | 16971,60 | 16971,60 | 144385,55 |
| 11 | Отдель-ное мероприятие | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 91883,86 | 53289,30 | 0 | - | - | - | - | - | - | 145173,16 |
|  |  |  | областной бюджет | 35131,90 | 35522,30 | 0 | - | - | - | - | - | - | 70654,20 |
|  |  |  | местный бюджет* | 56751,96 | 17767,00 | 0 | - | - | - | - | - | - | 74518,96 |
| 12 | Отдель-ное мероприя-тие | «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | 6138,60 | - | - | - | - | - | - | - | 6138,60 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 6138,60 | - | - | - | - | - | - | - | 6138,60 |
| 13 | Отдель-ное мероприя-тие | «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | - | 2067,22 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | - | 2067,22 |
| 14 | Отдель-ное мероприя-тие | «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» | не требуется | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Отдель-ное мероприятие | «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | всего | - | - | - | 624873,20 | - | - | - | - | - | 624873,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | 549873,20 | - | - | - | - | - | 549873,20 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 75000,00 | - | - | - | - | - | 75000,00 |
| 16 | Отдельное мероприятие | «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | всего | - | - | - | - | # 1240519,99 | 1496748,10 | 1360000,00 | 1360000,00 | 1360000,00 | 6817268,09 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | # 611023,81 | 743748,10 | 680000,00 | 680000,00 | 680000,00 | 3394771,91 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | # 538029,73 | 653000,00 | 580000,00 | 480000,00 | 480000,00 | 2731029,73 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | - | - | - | # 91466,45 | 100000,00 | 100000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 691466,45 |

X – реализация мероприятия не требует финансирования.

*Средства местных бюджетов привлекаются на основании соглашений между министерством транспорта Кировской области и муниципальными образованиями.

____________

## Приложение № 5

## Приложение № 10

## к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего                 пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках программы Кировской             области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2021 годы

.

| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию (годы) | Мощность по проектно-сметной документации |  | Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений (км) | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Подлежит выполнению до конца строительства1 |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | из них искусственные сооружения, (пог. м/м) |  |  | км | из них искусственных сооружений, (пог. м/м) | остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год (справочно) |
|  | Строительство и реконструкция объектов – всего |  |  | 244,46 | 1372,99 | 131,273 | 41560560,461 | 244,46 | 1372,99 | 41343997,46 | 512908,40 | 607890,58 | 208015,2 | 115248,7 | 4336837,6 | 4808950,8 | 9268179,0 | 5023602,57 |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441654,80 | 325840,13 |  |  | 4251451,8 | 4778950,8 | 8989611,77 | 4541618,47 |
|  | за счет областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71253,60 | 282050,45 | # 208015,2 | 115248,7 | 85385,8 | 30000,0 | 278567,23 | 480984,1 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуев- ка – Фаленки – граница Республики Удмуртия, участок Демаки – Николаево – граница Республики Удмуртия в Фаленском районе – всего | № 43-1-5-1406-14 от 11.09.2014 | 2016 год | 12,641 | 29,15 | 0,02915 | 829440,061 | 12,641 | 29,15 | 816177,78 | 442134,10 | 374043,68 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441654,80 | 325840,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,30 | 48203,55 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской облас- ти – всего | № 43-1-5-0496-13 от 17.03.2013 | 2021 год | 26,630 |  |  | 1342178,396 | 26,630 |  | 1161614,2 | 53531,00 |  | 329,6 |  | 323410,3 |  | 784343,33 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308040,3 |  | 751993,3 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53531,00 |  | 329,6 |  | 15370 |  | 32350,0 |  |
| 3 | Реконструкция моста через реку Ломик на км 101+948 автомобильной дороги Кырчаны – Не- ма – Кильмезь в Кильмезском районе2 | № 43-1-5-0595-12 от 05.10.2012 | 2017 год |  | 50,2 | 0,0502 | 24629,6 |  | 50,2 | 1483,2 |  | 1483,200 | 19,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка (участок от Вятских Полян до мостового перехода через реку Вятка) – всего | № 43-1-1-0370-09 от 06.11.2009 (ИИ) | 2023 год | 13,83 |  |  | 867778,1 | 13,83 |  | 867778,1 |  |  |  |  | 730,0 | 71136,5 | 178500,0 | 300000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71136,5 | 178500,0 | 300000,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,0 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция моста через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны – Не- ма – Кильмезь в Немском районе2 | отсутствует | 2021 год |  | 43,15 | 0,04315 | 59170,6 |  | 43,15 | 59270,6 |  |  | 20670,6 |  |  |  | 38500 |  |
| 6 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска)2 | № 43-1-5-1385-14 от 15.04.2014 | 2016 год |  |  |  | 116603,2 |  |  | 116300 |  | 116300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области2 | № 43-1-5-1519-15 от 02.10.2015 | 2015 год |  |  |  | 5093,445 |  |  | 4693,445 | 4693,445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство объектов наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края2 | № 43-1-5-1534-15 от 10.12.2015 | 2015 год |  |  |  | 35368,0 |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство объекта наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки – граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе2 | № 43-1-5-1541-15 от 15.12.2015 | 2016 год |  |  |  | 3547,255 |  |  | 3547,255 | 147,255 | 3400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство объекта обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 10+500 на автомобильной дороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе2 | № 43-1-1-6-2643-17 от 09.01.2017 | 2017 год |  |  |  | 18562,383 |  |  | 18562,383 | 356,183 |  | 18206,2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство объекта обеспечения транспортной безопасности путепровода через железнодорожные пути км 11+500 на автомобильной дороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе2 | № 43-1-1-6-2644-17 от 09.01.2017 | 2017 год |  |  |  | 13652,176 |  |  | 13652,176 | 339,476 |  | 13312,7 |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство объекта обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 154+140 на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Уржумском районе2 | № 43-1-1-6-1973-16 от 27.05.2016 | 2017 год |  |  |  | 19222,396 |  |  | 19222,396 | 360,696 | 6,5 | 18855,2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство объекта обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 130+000 на автомобильной дороге Киров – Советск – Яранск в Советском районе2 | № 43-1-1-6-1972-16 от 27.05.2016 | 2017 год |  |  |  | 18238,268 |  |  | 18238,268 | 334,168 | 6,5 | 17897,6 |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство объекта обеспечения транспортной безопасности моста через реку Юг км 0+500 на автомобильной дороге Подосиновец – граница Вологодской области в Подосиновском районе2 | № 43-1-1-6-1971-16 от 27.05.2016 | 2017 год |  |  |  | 13793,396 |  |  | 13793,396 | 339,696 | 5,000 | 13448,7 |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство объектов наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки – граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе2 | № 43-1-5-1524-15 от 26.10.2015 | 2015 год |  |  |  | 6047,555 |  |  | 6047,555 | 6047,555 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство объектов наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Кирово-Чепецком районе2 | № 43-1-5-1525-15 от 18.11.2015 | 2016 год |  |  |  | 14518,754 |  |  | 14504,054 | 197,654 | 14321,1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство объектов наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Стрижи – Оричи в муниципальном образовании «Город Киров» 2 | № 43-1-5-1526-15 от 15.11.2015 | 2016 год |  |  |  | 3361,635 |  |  | 3361,635 | 48,235 | 3313,4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство пешеходного перехода на км 1+250 (дер. Варсеги) автомобильной дороги Обход пос. Радужный2 | № 43-1-1-6-1563-16 от 27.04.2016 | 2017 год |  |  |  | 2724,6 |  |  | 2724,6 | 412,7 | 135,0 | 2176,9 |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство объектов наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Вятскополянском районе (подъезд к г. Вятские Поляны)2 | № 43-1-1-6-2471-16 от 23.08.2016 | 2017 год |  |  |  | 27054,1 |  |  | 27054,1 |  | 1302,6 | 25751,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск2 | № 43-1-1-6-3388-17 от 15.05.2017 | 2017 год |  |  |  | 3940,8 |  |  | 3940,8 |  | 280,6 | 3660,2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Южный обход г. Кирова2 | № 43-1-1-6-3387-17 от 15.05.2017 | 2017 год |  |  |  | 4115,5 |  |  | 4115,5 |  | 370,1 | 3745,4 |  |  |  |  |  |
| 22 | Строительство объекта наружного освещения и организация кругового движения на пересечении автомобильных дорог Киров –Советск – Яранск (км 0+600) и Южный обход г. Кирова2 | № 43-1-1-3-0040-18 от 16.02.2018, № 43-1-0027-18 от 19.02.2018 | 2018 год |  |  |  | 19089,0 |  |  | 19089,0 |  |  |  | 19089,0 |  |  |  |  |
| 23 | Строительство светофорного объекта на автомобильной дороге Киров – Стрижи – Оричи у пос. Дороничи2 | № 43-1-1-6-4433-17 от 26.12.2017 | 2018 год |  |  |  | 4461,2 |  |  | 4461,2 |  |  | 244,9 | 4216,3 |  |  |  |  |
| 24 | Реконструкция моста через ручей на км 19+550 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск в Кирово-Чепецком районе (замена на водопропускную трубу)2 | № 43-1-5- 1112-12 от 28.12.2012 | 2017 год |  | 26,34 | 0,02634 | 10916,8 |  | 26,34 | 10916,8 |  | 7966,0 | 2950,8 |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Слободской тракт2 | положительное заключение без номера | 2017 год |  |  |  | 2159,6 |  |  | 2159,6 |  | 308,1 | 1851,5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров – Стрижи – Оричи2 | положительное заключение без номера | 2017 год |  |  |  | 2497,2 |  |  | 2497,2 |  | 532,0 | 1965,2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны2 | № 43-1-1-6-2591-16 от 07.10.2016 | 2017 год |  |  |  | 4633,8 |  |  | 4633,8 |  | 735,0 | 3898,8 |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство пешеходного перехода на км 162+600 (с. Петровское) автомобильной дороги Киров – Мал- мыж – Вятские Поляны в Уржумском районе2 | положительное заключение без номера | 2017 год |  |  |  | 2192,1 |  |  | 2192,1 |  | 391,0 | 1801,1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство автомобильной дороги Уржум – Буйское – граница Республики Марий Эл, участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе | отсутствует | 2023 год | 9,819 |  |  | 763243,0 | 9,819 |  | 763243,0 |  |  |  |  |  |  | 9570,0 | 446909,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9570,0 | 446909,0 |
| 30 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области | № 43-1-5- 0173-08 от 19.11.2008 (ИИ); № 43-1-5-0173-08 от 19.11.2008 (ПД) | 2022 год | 11,63 | 77,25 | 0,07725 | 763242,6 | 11,63 | 77,25 | 763242,6 |  |  |  |  |  |  | 116790,83 | 646451,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646451,77 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116790,83 |  |
| 31 | Реконструкция моста через реку Малый Рип на км 23+400 автомобильной дороги Луза – Лальск – граница Республики Коми в Лузском районе (замена на водопропускную трубу)2 | № 43-1-5-1081-12 от 27.11.2012 | 2017 год |  | 16,9 |  | 15055,6 |  | 16,9 | 15055,6 |  |  | 15055,6 |  |  |  |  |  |
| 32 | Реконструкция моста через реку Россоховский Рип на км 21+800 автомобильной дороги Луза –Лальск – граница Республики Коми в Лузском районе (замена на водопропускную трубу)2 | № 43-1-5-1082-12 от 27.11.2012 | 2017 год |  | 15 |  | 12556,3 |  | 15 | 12556,3 |  |  | 12566,3 |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция моста через реку Шерянка на км 21+100 автомобильной дороги Криуша – Со- ветск – Лебяжье – Марчата в Арбажском районе (замена на водопропускную трубу)2 | № 43-1-5-1077-12 от 27.11.2012 | 2017 год |  | 19,3 |  | 17905,7 |  | 19,3 | 17905,7 |  |  | 17905,7 |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство пешеходных переходов в пос. Вичевщина и с. Вожгалы на автомобильной дороге Плотни-ки – Вожгалы – Богородское – Уни в Куменском районе2 | № 43-1-1-6-3650-17 от 13.07.2017 | 2017 год |  |  |  | 4550,3 |  |  | 4550,3 |  |  | 208,1 | 4342,2 |  |  |  |  |
| 35 | Строительство пешеходного перехода в с. Кырчаны на автомобильной дороге Киров – Мал- мыж – Вятские Поляны в Нолинском районе2 | положительное заключение без номера | 2017 год |  |  |  | 2063,7 |  |  | 2063,7 |  |  | 1313,6 | 750,1 |  |  |  |  |
| 36 | Реконструкция моста через реку Юрья на автомобильной дороге Юрья – Первомайский в Юрьянском районе Кировской области2 | № 43-1-1-3-0051-17 от 21.12.2017 № 43-1-1-6-0051-17 от 21.12.2017 | 2018 год |  | 68,26 | 0,06826 | 104398,1 |  | 68,26 | 104398,1 |  |  | 3162,0 | 62686,13 | 385003 |  |  |  |
| 37 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области | отсутствует | 2024 год | 3,064 | 284 | 0,284 | 1302488,9 | 3,064 | 284 | 1302488,9 |  |  | 1801,7 | 5687,2 | 117264,8 | 196815,3 | 200000,0 | 350000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117264,8 | 196815,3 | 200000,0 | 350000 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1801,7 | 5687,2 |  |  |  |  |
| 38 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск, км 23+200 – км 27+700 в Кирово-Чепецком районе Кировской области | отсутствует | 2021 год | 2,5 |  | 2,5 | 616318,9 | 2,5 |  | 616318,9 |  |  |  | 200,03 | 127055,003 | 164426,43 | 324636,53 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107117,7 | 143245,9 | 276248,4 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 19937,3 | 21181,50 | 48388,1 |  |
| 39 | Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области | отсутствует | 2024 год | 19,8 |  |  | 1295922,1 | 19,8 |  | 1295922,1 |  |  | 3808,2 | 4463,9 | 114679,0 | 100000,0 | 170203,37 | 400000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114029,0 | 100000,0 | 170203,37 | 400000 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3808,2 | 4463,9 | 650,0 |  |  |  |
| 40 | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до дер. Ужоговица в Кировской области2 | отсутствует | 2024 год | 8,5 |  |  | 410443,4 | 8,5 |  | 410443,4 |  |  |  |  |  |  | 1568,3 | 5075,1 |
| 41 | Реконструкция автомобильной дороги Киров –Малмыж – Вятские Поляны, участок от примыкания автомобильной дороги Южный обход г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | отсутствует | 2022 год | 2,55 |  |  | 360150 | 2,55 |  | 360150 |  |  |  |  | 1575,0 | 1575,03 | 178500,0 | 178500,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178500,0 | 178500,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575,0 | 1575,0 |  |  |
| 42 | Реконструкция автомобильной дороги Киров –Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (км 0+000 – км 8+500) | отсутствует | 2023 год | 8,5 |  |  | 2007324,0 | 8,5 |  | 2007324,0 |  |  |  |  | 3662,0 | 3662,03 | 666666,7 | 666666,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666666,7 | 666666,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3662,0 | 3662,0 |  |  |
| 43 | Реконструкция автомобильной дороги Киров –Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (км 8+500 – км 16+000) | отсутствует | 2025 год | 7,5 |  |  | 1 007 163,0 | 7,5 |  | 1 007 163,0 |  |  |  |  | 3 581,50 | 3 581,50 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 581,50 | 3 581,50 |  |  |
| 44 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров – Стрижи – Оричи2 | № 43-1-1-6-3944-17 от 15.09.2017 | 2018 год |  |  |  | 9793,4 |  |  | 9793,4 |  |  | 638,4 | 9155,0 |  |  |  |  |
| 45 | Строительство объекта наружного освещения моста через реку Пижма на км 138 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск в Советском районе2 | № 43-1-1-6-3943-17 от 01.10.2017 | 2018 год |  |  |  | 3041,4 |  |  | 3041,4 |  |  | 229,7 | 2811,70 |  |  |  |  |
| 46 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках пгт Демьяново автомобильной дороги Подосиновец – Луза в Подосиновском районе2 | положительное заключение без номера | 2018 год |  |  |  | 2137,2 |  |  | 2137,2 |  |  | 540,0 | 1597,2 |  |  |  |  |
| 47 | Строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Кирова, на участке от моста через реку Вятка у дер. Гнусино до транспортной развязки автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск» | отсутствует | 2026 год |  |  |  | 17416040,0 | 7,5 |  | 17416040,0 |  |  |  | 200,0 | 1380,0 | 135254,1 | 2000000 | 2000000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135254,1 | 2000000 | 2000000 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 1380,0 |  |  |  |
| 48 | Строительство мостового перехода через реку Вятка в районе г. Орлова в Орловском районе Кировской области4 | отсутствует | 2021 год | 12 | 550 | 12,55 | 3715000 | 12 | 550 | 3715000 |  |  |  |  | 9000005 | 15700005 | 12450005 |  |
| 49 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у пос. Семушино в Зуевском районе Кировской области4 | отсутствует | 2021 год | 1 | 220 | 1,22 | 1380000 | 1 | 220 | 1380000 |  |  |  |  | 5550005 | 4300005 | 3950005 |  |
| 50 | Реконструкция автомобильной дороги Оричи – Зенгино в Оричевском районе Кировской области4 | отсутствует | 2021 год | 25 |  | 25 | 900000 | 25 |  | 900000 |  |  |  |  | 2650005 | 2796005 | 3554005 |  |
| 51 | Реконструкция автомобильной дороги Стрижи – Зенгино с путепроводом через железную дорогу в Оричевском районе Кировской области4 | отсутствует | 2021 год | 19,1 |  | 19,1 | 1110000 | 19,1 |  | 1110000 |  |  |  |  | 2030005 | 2171005 | 6899005 |  |
| 52 | Строительство автомобильной дороги Семушино – Мотоус – Роговое с путепроводом через железную дорогу в Зуевском районе Кировской области4 | отсутствует | 2021 год | 15,3 |  | 15,3 | 985000 | 15,3 |  | 985000 |  |  |  |  | 1626005 | 1711005 | 6513005 |  |
| 53 | Реконструкция автомобильной дороги Карино –Роговое в Слободском районе Кировской области4 | отсутствует | 2020 год | 30 |  | 30 | 1005000 | 30 |  | 1005000 |  |  |  |  | 3194005 | 3662005 | 3194005 |  |
|  | Нераспределенные лимиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3716,237 | 82990,8 |  |  | 1200000 | 1098500 | 942900 | 30000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000005 | 10985005 | 9115005 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3716,237 | 82990,8 |  |  |  |  | 31400,0 | 30000 |

1 Подлежит выполнению до конца строительства по состоянию на 01.01.2015 года.

2За счет средств областного бюджета.

3В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2016 № 32/232 «О направлении бюджетных инвестиций (бюджетных ассигнований) в объекты капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности  
 Кировской области в 2017 – 2021 годах»

4За счет средств федерального бюджета.

5Реализация объекта будет выполняться в случае выделения финансирования.

_____________

## Приложение № 6

## Приложение № 12

## к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации мероприятий по развитию дорожного хозяйства Кировской области  государственной программы

Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы за счет всех источников финансирования

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование государственной программы, отдельного мероприятия, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ЦСР* | ВР | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год (прогноз) | итого 2015 – 2022 годы |
|  | Государственная программа – всего | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» |  | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 3780472,42 | 4730237,56 | 5078568,47 | 5770071,21 | 9566452,88 | 10057160,30 | 14267820,30 | 6134709,17 | 59385492,31 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 447889,33 | 1295023,81 | 743748,1 | 1168161,28 | 680000 | 680000 | 680000 | 6203765,32 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17200 |  | 500 |  |  | 499861,74 | 491300 |  |  |  |  | 991161,74 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 R3900 |  | 500 |  |  |  | 1111111,2 |  |  |  |  | 1111111,20 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  |  | 4251451,8 | 4778951,8 | 8989611,8 | 1313118,47 | 20100628,80 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 229,57 |  | 15370,00 |  |  |  | 69130,38 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 |  | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,40 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18090 |  | 400 |  |  |  |  | 730,0 |  |  |  | 730,00 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1142,89 | 5687,20 |  |  |  |  | 6830,09 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 1815,68 | 4463,9 | 650,0 |  |  |  | 6929,58 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  |  | 200 | 19937,3 | 21181,5 | 48388,1 |  | 89706,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 |  | 400 |  | 22393,83 | 46671,48 | 41961,5 |  |  |  |  | 111026,81 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 133549,93 | 0 | 49428,5 | 8818,5 | 757313,8 | 482084,1 | 1452252,40 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 170440,48 | 84721,38 | 150524,4 | 122500 | 133000 | 133000 |  | 794186,26 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 1652532,78 | 1853502,50 | 1672788,86 | 1989222,44 | 2584621,0 | 2595391,0 | 1947291,6 | 1947291,6 | 16242641,78 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305390 | 200 | 200211,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200211,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1131462,19 | 956624,2 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7711846,33 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 100 | 34456,46 | 32352,77 | 34020,39 | 36224,9 | 32835,2 | 32835,2 | 32835,2 | 32835,2 | 268395,32 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 200 | 8839,56 | 10989,37 | 12218,02 | 8620,5 | 146040,9 | 132273,9 | 4060,3 | 4060,3 | 327102,85 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 800 | 1051,42 | 544,8 | 2157,81 | 1478,4 | 339,9 | 321,4 | 932,5 | 932,5 | 7758,73 |
|  |  |  | 815 | 0409 |  | 1300211 | 200 | 2067,22 |  |  |  |  |  |  |  | 2067,22 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  | 458683,88 |  |  |  |  |  |  | 458683,88 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17190 |  | 500 |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | 75000 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04301 |  | 200 |  |  |  |  | 80000 | 480000 | 480000 | 480000 | 1520000 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18890 |  | 400 |  |  |  | 62736,1 |  |  |  |  | 62736,10 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18230 |  | 400 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 162904,72 | 165968,37 | 149720,0 | 249720,0 | 249720,0 | 249720,0 | 1407073,25 |
| 1 | Отдельное мероприятие «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2021 годах» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 00000 00000 |  | 000 |  | 308467,71 | 131392,86 | 192485,9 | 122500 | 133000 | 133000 |  | 1020846,47 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 |  | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,4 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 170440,48 | 84721,38 | 150524,4 | 122500 | 133000 | 133000 |  | 794186,26 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 |  | 400 |  | 22393,83 | 46671,48 | 41961,5 |  |  |  |  | 111026,81 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» |  | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 3734057,76 | 3753009,70 | 3696427,39 | 4196213,41 | 8404006,88 | 8398729,80 | 12736992,30 | 4736881,17 | 49656318,41 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 356700,0 | 684000 |  | 488161,28 |  |  |  | 2037804,08 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 R3900 |  | 500 |  |  |  | 1111111,2 |  |  |  |  | 1111111,20 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  |  | 4251451,8 | 4778951,8 | 8989611,8 | 1313118,47 | 20100628,80 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 229,57 |  | 15370,00 |  |  |  | 69130,38 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1142,89 | 5687,20 |  |  |  |  | 6830,09 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 1815,68 | 4463,9 | 650,0 |  |  |  | 6929,58 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  |  | 200 | 19937,3 | 21181,5 | 48388,1 |  | 89706,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 133549,93 | 0 | 49428,5 | 8818,5 | 757313,8 | 482084,1 | 1452252,40 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 1652532,78 | 1853502,50 | 1672788,86 | 1989222,44 | 2584621,0 | 2595391,0 | 1947291,6 | 1947291,6 | 16242641,78 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305390 | 200 | 200211,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200211,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1131462,19 | 956624,2 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7711846,33 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18890 |  | 400 |  |  |  | 62736,1 |  |  |  |  | 62736,10 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18230 |  | 400 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 71438,27 | 65968,37 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 515606,80 |
| 2.1 | Мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 1018038,01 | 876397,40 | 867409,55 | 1226359,90 | 4824998,88 | 4808951,80 | 9795313,70 | 1795202,57 | 25212671,81 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 356700,0 | 684000 |  | 488161,28 |  |  |  | 2037804,08 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 R3900 |  | 500 |  |  |  | 1111111,2 |  |  |  |  | 1111111,20 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  |  | 4251451,8 | 4778951,8 | 8989611,8 | 1313118,47 | 20100628,80 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 229,57 |  | 15370,00 |  |  |  | 69130,38 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 | 1301806 | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,40 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1142,89 | 5687,20 |  |  |  |  | 6830,09 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 1815,68 | 4463,9 | 650,0 |  |  |  | 6929,58 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  |  | 200 | 19937,3 | 21181,5 | 48388,1 |  | 89706,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18890 |  | 400 |  |  |  | 62736,1 |  |  |  |  | 62736,10 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18230 |  | 400 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 | 1301809 | 400 |  | 22393,83 | 46671,48 | 41961,5 |  |  |  |  | 111026,81 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 133549,93 | 0 | 49428,5 | 8818,5 | 757313,8 | 482084,1 | 1452252,40 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 356700,0 | 684000 |  | 488161,28 |  |  |  | 2037804,08 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 R3900 |  | 500 |  |  |  | 1111111,2 |  |  |  |  | 1111111,20 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 509095,21 | 519697,40 | 183409,55 | 52312,60 | 4336837,60 | 4808951,80 | 9795313,70 | 1795202,57 | 22000820,43 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  |  | 4251451,8 | 4778951,8 | 8989611,8 | 1313118,47 | 20100628,80 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 229,57 |  | 15370,00 |  |  |  | 69130,38 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 | 1301806 | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,40 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1142,89 | 5687,20 |  |  |  |  | 6830,09 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 1815,68 | 4463,9 | 650,0 |  |  |  | 6929,58 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  |  | 200 | 19937,3 | 21181,5 | 48388,1 |  | 89706,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 | 1301809 | 400 |  | 22393,83 | 46671,48 | 41961,5 |  |  |  |  | 111026,81 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 133549,93 | 0 | 49428,5 | 8818,5 | 757313,8 | 482084,1 | 1452252,40 |
| 2.2 | Мероприятие «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 55005,14 | 2714,9 | 25686,90 |  |  |  |  | 83406,94 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 571413,4 | 695101,98 | 387974,04 | 532254,60 | 1106510,6 | 1073141,81 | 219661,6 | 219661,6 | 4805719,63 |
| 2.3 | Мероприятие «Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 0 | 0409 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 1281331,30 | 1332635,85 | 1366821,30 | 1580255,64 | 1588110,40 | 1632249,19 | 1687630,00 | 1687630,00 | 12156663,68 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13000 53900 | 1305390 | 200 | 200211,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200211,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 115435,34 | 82006,48 | 124837,50 | 110000 | 110000 |  |  | 542279,32 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 1081119,4 | 1158400,51 | 1284814,82 | 1455418,14 | 1478110,4 | 1522249,19 | 1687630 | 1687630 | 11355372,46 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  | 58800 |  |  |  |  |  |  | 58800,00 |
| 2.4 | Мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» | министерство транспорта Кировской области | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1131462,19 | 956624,2 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7711846,33 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 71438,27 | 65968,37 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 515606,80 |
| 3 | Отдельное мероприятие «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 0000000 | 000 | 44347,44 | 102686,94 | 48396,22 | 46323,80 | 179216,00 | 165430,50 | 37828,0 | 37828,0 | 662056,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 100 | 34456,46 | 32352,77 | 34020,39 | 36224,9 | 32835,2 | 32835,2 | 32835,2 | 32835,2 | 268395,32 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 200 | 8839,56 | 10989,37 | 12218,02 | 8620,5 | 146040,9 | 132273,9 | 4060,3 | 4060,3 | 327102,85 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 800 | 1051,42 | 544,8 | 2157,81 | 1478,4 | 339,9 | 321,4 | 932,5 | 932,5 | 7758,73 |
| 4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 1300000 | 1300211 | 200 | 2067,22 |  |  |  |  |  |  |  | 2067,22 |
| 5 | Отдельное мероприятие «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 000 |  | 549873,20 |  |  |  |  |  |  | 549873,20 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  | 399883,88 |  |  |  |  |  |  | 399883,88 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 500 |  | 149989,33 |  |  |  |  |  |  | 149989,33 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17190 |  | 500 |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | 75000 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» |  | 0000 | 00000 00000 |  | 000 |  |  | 1240520,00 | 1473748,10 | 1360000,00 | 1360000,00 | 1360000,00 | 1360000,00 | 8154268,10 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  |  | 611023,81 | 743748,1 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 4074771,91 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17200 |  | 500 |  |  | # 499861,74 | 491700 |  |  |  |  | 991561,74 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 |  | 000 |  |  | # 91466,45 | 100000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 2911466,45 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04301 |  | 200 |  |  | # 38168,00 | 138300 |  |  |  |  | 176468,00 |
|  | Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов** |  |  |  |  |  |  | 1080206,83 | 1215298,13 | 602315,6 | 903209,8 | 955432,5 | 977711,5 | 994826,2 | 1011131,3 | 7347909,43 |
|  | Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий Государственной программы, всего |  |  |  |  |  |  | 1150809,5 | 1865340,13 | 1295023,81 | 1743748,1 | 5419613,08 | 5458951,8 | 9669611,8 | 1993118,47 | 28596216,69 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии (в разрезе федеральных государственных программ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  | 1150809,5 | 1865340,13 | 1295023,81 | 1743748,1 | 5419613,08 | 5458951,8 | 9669611,8 | 1993118,47 | 28596216,69 |

*Текущая графа  «Код бюджетной классификации/ЦСР» соответствует только графе «Объем ресурсного обеспечения/2015 год (факт)».

**Указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

____________

## Приложение № 7

Приложение

к Программе

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог Кировской городской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

| № п/п | Перечень автодорог (улиц) с указанием километров (адрес объекта в границах агломерации), входящих в состав агломерации, мероприятия | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации и площадь покрытия |  | Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии, км/% |  |  |  |  |  | Места концентрации ДТП (адреса, причины ДТП) на автодороге (улице), штук |  |  |  | Объекты, реализуемые в рамках программы в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  | Объекты, реализуемые в рамках программы в 2019 году |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 31.12.2017 |  | на 31.12.2018 (прогноз) |  | на 31.12.2019 (прогноз) |  | на 31.12.2017 |  | на 31.12.2018 (прогноз) | на 31.12.2019 (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код объекта в системе «Эталон» | Адрес объекта | Виды работ | Мощность объекта, |  |  |  | Стоимость | Адрес объекта | Виды работ | Мощность объекта, |  |  |  | Стоимость |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес места концентрации ДТП | Описание причины возникновения места концентрации ДТП | Адрес места концентрации ДТП | Адрес места концентрации ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автодорога (км+м – км+м) | км | кв. метров | км | % | км | % | км | % | км+м – км+м |  | км+м – км+м | км+м – км+м |  | автодорога (км+м – км+м) |  | приведенные км | линейные км | кв. метров | штук, метров | млн. рублей | автодорога (км+м – км+м) |  | приведенные км | линейные км | кв. метров | штук, метров | млн. рублей |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 606+160 – км 619+726 (старое название Гнусино – Шихово) | 17,913 | 158480 | 13,566 | 75,7 | 17,913 | 100 | 17,913 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 619+726 – км 648+476 (старое название Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края км 11+500 – км 40+250) | 28,75 | 221100 | 17,940 | 62,4 | 28,750 | 100 | 28,75 | 100 | км 622+226 – 623+226 км 635+226 – 636+226 | выезд на встречную полосу, наезд на пешехода | км 622+226 – 623+226 км 635+226 – 636+226 | км 622+226 – 623+226 км 635+226 – 636+226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по автодорогам федерального значения | 46,663 | 379580 | 31,506 | 67,5 | 46,663 | 100 | 46,663 | 100 |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автомобильные дороги регионального, межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Киров – Малмыж – Вятские Поляны | 2,11 | 19930 | 0,990 | 46,9 | 2,110 | 100 | 2,110 | 100 |  |  |  |  | ОК-3 | 16+400-17+800 | ремонт покрытия проезжей части | 2,407 | 1,274 | 16850 |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
| 2.2 | Южный обход г. Кирова | 21,379 | 250266 | 15,680 | 73,3 | 21,379 | 100 | 21,379 | 100 |  |  |  |  | ОК-4 | 14+280 – 18+280 | ремонт покрытия проезжей части | 9,888 | 4 | 69220 |  |  | 58,4 |  |  |  | 6+692 – 12+280 | ремонт покрытия проезжей части | 7,614 | 5,9 | 53300 |  | 80 | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7+000 – 12+120 | ремонт покрытия проезжей части | 7,686 | 5,12 | 53800 |  |  | 39,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 16,07 | 128560 | 13,770 | 85,7 | 16,070 | 100 | 16,070 | 100 |  |  |  |  | ОК-176 | 0+000 – 2+300 | ремонт покрытия проезжей части | 2,676 | 2,3 | 18730 |  |  | 16,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
| 2.4 | Киров – Стрижи – Оричи | 19,5 | 167440 | 16,629 | 85,3 | 17,849 | 91,5 | 17,849 | 91,5 |  |  |  |  | ОК-175 | 24+060 – 25+280 | ремонт покрытия проезжей части | 1,547 | 1,22 | 10830 |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
|  | Итого по автодорогам регионального, межмуниципального значения | 59,059 | 566196 | 47,069 | 79,7 | 57,408 | 97,2 | 57,408 | 97,2 |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 24,204 | 13,914 | 169430 |  |  | 138,700 |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 7,614 | 5,9 | 53300 |  | 80,0 |  |
| 3 | Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Муниципальное образование «Город Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | просп. Строителей | 1,72 | 32232 | 1,720 | 100 | 1,720 | 100 | 1,720 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | ул. Центральная | 2,5 | 20771,7 | 2,500 | 100 | 2,500 | 100 | 2,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | ул. Комсомольская мкр-н Лянгасово | 2,5 | 8962 | 2,155 | 86 | 2,155 | 86 | 2,155 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Автодорога Киров – Русское | 25 | 179400 | 24,300 | 97 | 24,538 | 98 | 24,538 | 98 |  |  |  |  |  | автодорога Киров – Русское | ремонт проезжей части | 0,238 | 0,238 | 1666 |  |  | 3,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с ПК105+00 по ПК 118+50, с ПК 128+40 по ПК 160+00 | ремонт проезжей части | 4,51 | 2,51 | 31570 |  |  | 13,7481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | завершение ремонта по контракту 2017 года |
| 3.1.5 | ул. Кольцова | 1,1 | 18000 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | ул. Жуковского | 0,9 | 15000 | 0,900 | 100 | 0,900 | 100 | 0,900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | ул. Красной Звезды | 1,915 | 14160 | 1,600 | 84 | 1,600 | 84 | 1,600 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | ул. Красный Химик | 1,25 | 9230 | 1,250 | 100 | 1,250 | 100 | 1,250 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | ул. Воровского | 5,95 | 95220 | 2,963 | 50 | 2,963 | 50 | 5,950 | 100 | перекресток ул. Воровского – ул. Володарского | нарушение правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до ул. Солнечная и от ул. Дерендяева до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 7,157 | 2,36 | 50100 |  | 65,130 | опрос граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Воровского – ул. Попова – Мелькомбинатовский пр. | нарушение правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная | нарушение правил дорожного движения | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | ул. Северное Кольцо | 1,6 | 22666,8 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | ул. Лепсе | 2,85 | 45686,9 | 2,850 | 100 | 2,850 | 100 | 2,850 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | ул. Ленина | 8,86 | 138560 | 5,880 | 66 | 5,880 | 66 | 5,880 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | ул. Горького | 2,89 | 28900 | 1,498 | 52 | 1,498 | 52 | 1,498 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | ул. Щорса | 5,8 | 58000 | 3,350 | 58 | 4,564 | 79 | 5,800 | 100 | перекресток ул. Щорса – ул. Ульяновская | нарушение правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. И. Попова до ул. Вдохновения | ремонт проезжей части | 8,004 | 4,31 | 56030 |  | 72,839 | опрос граждан |
| 3.1.15 | ул. Красина | 1,4 | 16500 | 0,660 | 47 | 0,660 | 47 | 0,660 | 47 | от д. 5 до д. 10 | нарушение правил дорожного движения | от д. 5 до д. 10 | от д. 5 до д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 | ул. Менделеева | 1,8 | 15600 | 0,600 | 33 | 0,600 | 33 | 0,600 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 | ул. Р. Ердякова | 2,1 | 24000 | 1,996 | 95 | 1,996 | 95 | 1,996 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.18 | ул. Мира | 1,8 | 13700 | 1,800 | 100 | 1,800 | 100 | 1,800 | 100 |  |  |  |  | КИР-017 | от ул. Сормовская до ул. Монтажников в г. Киров | ремонт проезжей части | 1,817 | 0,72 | 12720 |  |  | 16,394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.19 | ул. Деповская | 1,71 | 16000 | 1,200 | 70 | 1,710 | 100 | 1,710 | 100 |  |  |  |  | КИР-023 | от ул. Мельничная до ул. Украинская | ремонт проезжей части | 0,566 | 0,483 | 3965 |  |  | 5,509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.20 | ул. Луганская | 4,16 | 44180 | 0,600 | 14 | 3,800 | 91 | 3,800 | 91 |  |  |  |  | КИР-049 | от Октябрьского просп. до ул. Менделеева | ремонт проезжей части | 7,900 | 3,2 | 55300 |  |  | 61,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.21 | ул. Проезжая | 5,9 | 60100 | 5,900 | 100 | 5,900 | 100 | 5,900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.22 | ул. Семашко | 1,5 | 7200 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.23 | ул. Порошинская | 1 | 5606 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 |  |  |  |  |  | от ул. Боровицкая до ул. Спортивная | ремонт проезжей части | 0,232 | 0,176 | 1625 |  |  | 1,646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.24 | Автодорога Сошени – Радужный | 4,77 | 39000 | 3,813 | 80 | 3,813 | 80 | 3,813 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.25 | ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.26 | ул. Конституции | 1,1 | 7100 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.27 | Автодорога Сошени – Леваши | 2,5 | 13600 | 1,873 | 75 | 1,873 | 75 | 1,873 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.28 | Автотранспортный пер. | 0,1 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.29 | ул. Азина | 1,81 | 12000 | 1,090 | 60 | 1,810 | 100 | 1,810 | 100 |  |  |  |  | КИР-03 | от ул. Ленина до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 1,064 | 0,7 | 7445 |  |  | 10,467 |  |  |  | от ул. К. Маркса до ул. Дерендяева | ремонт проезжей части | 0,446 | 0,36 | 3120 |  | 4,056 | опрос граждан |
| 3.1.30 | ул. Ананьинская | 0,536 | 4000 | 0,140 | 26 | 0,140 | 26 | 0,140 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.31 | Аптечный пер. | 0,1 | 1000 | 0,100 | 100 | 0,100 | 100 | 0,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.32 | ул. Базовая | 0,568 | 6600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.33 | ул. Баумана | 0,5 | 4200 | 0,376 | 75 | 0,376 | 75 | 0,376 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.34 | ул. Блюхера | 1,5 | 12000 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от д. 63 до ул. Социалистическая | ремонт проезжей части | 0,800 | 0,69 | 5600 |  | 10,080 | опрос граждан |
| 3.1.35 | ул. Боровая | 0,84 | 7000 | 0,840 | 100 | 0,840 | 100 | 0,840 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.36 | ул. Бородулина | 0,7 | 5800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.37 | ул. А. Верещагина | 0,85 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.38 | ул. Верхнедольская | 0,26 | 2200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.39 | ул. Верхосунская | 0,6 | 9123 | 0,000 | 0 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |  |  | КИР-016 | от детского сада до ул. Нагорная в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,956 | 0,62 | 6691 |  |  | 10,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.40 | ул. Вятская | 0,6 | 1900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.41 | Вершининский пер. | 2,2 | 4500 | 0,000 | 0 | 0,225 | 10 | 0,225 | 10 |  |  |  |  | КИР-009 | от пр. Шаляпина до д. 6 по ул. О. Кошевого в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,370 | 0,225 | 2590 |  |  | 3,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.42 | ул. Весенняя | 1,3 | 4800 | 0,000 | 0 | 1,200 | 92 | 1,200 | 92 |  |  |  |  | КИР-062 | от д. 80 до ул. Луганская в г. Киров | ремонт проезжей части | 1,298 | 1,2 | 9085 |  |  | 12,888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.43 | ул. Водопроводная | 0,708 | 3700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,510 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Молодая гвардия до ул. Воровского | ремонт проезжей части | 0,603 | 0,51 | 4220 |  | 5,486 | опрос граждан |
| 3.1.44 | ул. Возрождения | 0,6 | 3300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,470 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Кутшо до ул. Мельникова | ремонт проезжей части | 0,379 | 0,47 | 2650 |  | 3,445 | опрос граждан |
| 3.1.45 | ул. Космонавта В. Волкова | 0,6 | 8830 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. М. Конева до просп. Строителей | ремонт проезжей части | 1,261 | 0,6 | 8830 |  | 24,268 | опрос граждан |
| 3.1.46 | ул. Вологодская | 0,4 | 3800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.47 | ул. Володарского | 3,93 | 46830 | 0,000 | 0 | 2,272 | 58 | 2,272 | 58 |  |  |  |  | КИР-011 | от слободы Шевели до д. 238 по ул. Володарского | ремонт проезжей части | 3,433 | 2,272 | 24032 |  |  | 27,833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.48 | 2-й Кирпичный пер. | 0,15 | 2400 | 0,150 | 100 | 0,150 | 100 | 0,150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.49 | ул. Гайдара | 0,55 | 3800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,480 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до ул. Мельникова | ремонт проезжей части | 0,643 | 0,48 | 4500 |  | 5,850 | опрос граждан |
| 3.1.50 | ул. Герцена | 2,15 | 22800 | 0,402 | 19 | 1,992 | 93 | 1,992 | 93 |  |  |  |  | КИР-051 | от Хлебозаводского пр. до ул. Горького и от Октябрьского просп. до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 2,630 | 1,59 | 18410 |  |  | 20,891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.51 | Гирсовский пер. | 0,22 | 1100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.52 | ул. Горбачева | 0,95 | 14800 | 0,820 | 86 | 0,820 | 86 | 0,950 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Лесозаводская до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,871 | 0,6 | 6100 |  | 7,930 | опрос граждан |
| 3.1.53 | ул. А. Горбуновой | 0,67 | 5300 | 0,670 | 100 | 0,670 | 100 | 0,670 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.54 | Гостиный пер. | 0,16 | 1100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.55 | ул. Грибоедова | 0,96 | 8800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.56 | ул. Дерендяева | 2,45 | 22400 | 0,510 | 21 | 2,450 | 100 | 2,450 | 100 |  |  |  |  | КИР-052 | от ул. Труда до ул. Герцена, от ул. Молодая Гвардия до ул. Воровского, от ул. Красноармейская до ул. Азина в г. Киров | ремонт проезжей части | 3,196 | 2,1 | 22375 |  |  | 25,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.57 | Дерендяева пер. | 0,45 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.58 | ул. Дзержинского | 4,55 | 60200 | 4,550 | 100 | 4,550 | 100 | 4,550 | 100 | около д. 40 | нарушение правил дорожного движения | около д. 40 | около д. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Луганская до транспортной развязки в слободе Гнусино | ремонт проезжей части | 23,097 | 6,88 | 161680 |  | 209,323 | опрос граждан |
| 3.1.59 | Динамовский пр. | 0,52 | 3510 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.60 | ул. Добролюбова | 0,6 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,560 | 93 | 0,560 | 93 |  |  |  |  | КИР-068 | ул. Доролюбова | ремонт проезжей части | 0,600 | 0,56 | 4200 |  |  | 4,946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.61 | Автодорога от Октябрьского просп. до д. 14 слободы Большое Скопино | 1 | 8800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.62 | ул. Дружбы | 0,3 | 2100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.63 | Дружбы пер. | 0,2 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.64 | Автодорога от ул. Егоровской до д. 2 слободы Егоровская | 0,1 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.65 | Автодорога от пос. Чистые Пруды до д. 2б дер. Никуленки | 2,62 | 21000 | 0,000 | 0 | 2,400 | 92 | 2,400 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.66 | ул. Заводская | 2,4 | 19200 | 0,000 | 0 | 1,880 | 78 | 1,880 | 78 |  |  |  |  | КИР-013 | от ул. Профсоюзная до ул. Северное Кольцо | ремонт проезжей части | 2,426 | 1,88 | 16983 |  |  | 21,566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.67 | ул. Загородная | 0,512 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,512 | 100 | 0,512 | 100 |  |  |  |  | КИР-065 | от ул. Преображенская до ул. Горького в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,829 | 0,72 | 5800 |  |  | 7,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.68 | Заготзерновский пр. | 0,15 | 3560 | 0,150 | 100 | 0,150 | 100 | 0,150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.69 | ул. Заречная | 0,26 | 2900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.70 | ул. Захватаева | 0,454 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,330 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Труда до ул. Преображенская | ремонт проезжей части | 0,474 | 0,33 | 3320 |  | 4,316 | опрос граждан |
| 3.1.71 | ул. Зеленая | 0,67 | 2460 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.72 | ул. Зеленина | 0,65 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.73 | Автодорога от ул. Тимирязева через слободу Зиновы до ул. Ленина | 1,8 | 15300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.74 | ул. 60 лет Комсомола | 0,91 | 12600 | 0,000 | 0 | 0,860 | 95 | 0,860 | 95 |  |  |  |  | КИР-031 | от ул. П. Корчагина до д. 25 по ул. 60 лет Комсомола | ремонт проезжей части | 0,969 | 0,86 | 6786 |  |  | 8,801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.75 | ул. Восьмого марта | 1,134 | 5631 | 0,000 | 0 | 1,134 | 100 | 1,134 | 100 |  |  |  |  | КИР-045 | от ул. Боровая до д. 72 | ремонт проезжей части | 0,804 | 1,134 | 5631 |  |  | 8,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.76 | ул. Инженерная | 0,21 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.77 | ул. Искры | 0,4 | 2900 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.78 | ул. Казанская | 2,99 | 38000 | 0,000 | 0 | 2,128 | 71 | 2,608 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Красноармейская до ул. Милицейская | ремонт проезжей части | 0,549 | 0,48 | 3840 |  | 13,566 | опрос граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КИР-015 | от ул. Профсоюзная до ул. Орловская | ремонт проезжей части | 3,306 | 2,128 | 23145 |  |  | 29,529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.79 | ул. К. Либкнехта | 3,1 | 27810 | 0,000 | 0 | 3,100 | 100 | 3,100 | 100 |  |  |  |  | КИР-048 | от ул. Профсоюзная до ул. Азина | ремонт проезжей части | 4,391 | 3,298 | 30738 |  |  | 40,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.80 | ул. К. Маркса | 4,05 | 64850 | 3,312 | 82 | 3,942 | 97 | 3,942 | 97 |  |  |  |  | 1 | от ул. Р. Люксембург до ул. Преображенская в г. Киров | ремонт проезжей части | 1,557 | 0,63 | 10 900,0 |  |  | 13,887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.81 | ул. Калинина | 1,662 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,800 | 48 | 0,800 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.82 | ул. Клубная | 0,33 | 2580 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.83 | ул. Ключевая | 1,6 | 13700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.84 | ул. Коммунальная | 4,23 | 18400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.85 | ул. Комсомольская | 3,55 | 65120 | 1,703 | 48 | 1,703 | 48 | 1,703 | 48 | привокзальная площадь | нарушение правил дорожного движения | привокзальная площадь | привокзальная площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.86 | ул. Маршала И.С. Конева | 0,9 | 11400 | 0,000 | 0 | 0,840 | 93 | 0,840 | 93 |  |  |  |  | КИР-067 | от ул. Воровского до ул. Солнечная | ремонт проезжей части | 1,733 | 0,84 | 12132 |  |  | 15,933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.87 | Кооперативный пер. | 0,13 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.88 | ул. Кооперативная | 0,52 | 6500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.89 | Копанский пер. | 0,13 | 200 | 0,130 | 100 | 0,130 | 100 | 0,130 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.90 | ул. Короленко | 0,658 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,580 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Щорса до д. 15 | ремонт проезжей части | 0,789 | 0,58 | 5520 |  | 7,176 | опрос граждан |
| 3.1.91 | ул. П. Корчагина | 8,3 | 52860 | 3,600 | 43 | 8,300 | 100 | 8,300 | 100 |  |  |  |  | КИР-041 | от ул. Колхозная до транспортной развязки в слободе Гнусино | ремонт проезжей части | 7,102 | 4,7 | 49713 |  |  | 62,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.92 | ул. Котласская | 0,2 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.93 | ул. Е. Кочкиной | 0,7 | 4392 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.94 | ул. О. Кошевого | 0,6 | 2600 | 0,000 | 0 | 0,490 | 82 | 0,490 | 82 |  |  |  |  | КИР-022 | от ул. Сутырина до ул. Подгорная в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,661 | 0,49 | 4627 |  |  | 5,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.95 | Крайний пер. | 0,33 | 4000 | 0,000 | 0 | 0,330 | 100 | 0,330 | 100 |  |  |  |  | КИР-069 | от ул. Лесозаводская до д. 27 в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,600 | 0,6 | 4200 |  |  | 5,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.96 | ул. Красноармейская | 2,4 | 27600 | 0,000 | 0 | 2,093 | 87 | 2,093 | 87 |  |  |  |  | КИР-012 | от ул. Урицкого до ул. Горького | ремонт проезжей части | 3,174 | 2,093 | 22220 |  |  | 24,772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.97 | Красный Химик пер. | 0,39 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.98 | ул. Краснофлотская | 0,45 | 2200 | 0,450 | 100 | 0,450 | 100 | 0,450 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.99 | ул. Крупской | 0,6 | 4600 | 0,317 | 53 | 0,317 | 53 | 0,317 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.100 | ул. Куйбышева | 0,18 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.101 | Курагинский пер. | 0,21 | 1600 | 0,210 | 100 | 0,210 | 100 | 0,210 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.102 | ул. Курская | 0,38 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.103 | ул. Кутшо | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,360 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Лепсе до ул. Возрождения | ремонт проезжей части | 0,343 | 0,36 | 2400 |  | 3,120 | опрос граждан |
| 3.1.104 | ул. Левитана | 0,68 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,400 | 59 | 0,700 | 103 |  |  |  |  | КИР-075 | от ул. И. Попова до ул. Короленко в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,562 | 0,4 | 3934 |  |  | 5,862 |  |  |  | от ул. И. Попова до д. 26 | ремонт проезжей части | 0,857 | 0,7 | 6000 |  | 7,800 | опрос граждан |
| 3.1.105 | ул. Ленинградская | 0,72 | 11800 | 0,720 | 100 | 0,720 | 100 | 0,720 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Дзержинского до ул. Уральская | ремонт проезжей части | 0,921 | 0,535 | 6450 |  | 8,385 | опрос граждан |
| 3.1.106 | ул. Лермонтова | 0,2 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.107 | ул. Лесная | 1,04 | 10235 | 1,040 | 100 | 1,040 | 100 | 1,040 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.108 | ул. Лесозаводская | 1,5 | 9000 | 0,000 | 0 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.109 | ул. Ломоносова | 2,15 | 34800 | 0,470 | 22 | 0,470 | 22 | 0,470 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.110 | ул. Луначарского | 0,55 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.111 | ул. Р. Люксембург | 2 | 26700 | 0,000 | 0 | 2,000 | 100 | 2,000 | 100 |  |  |  |  | КИР-047 | от ул. Набережная Грина до ул. Загородная | ремонт проезжей части | 3,404 | 2,07 | 23831 |  |  | 30,819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.112 | ул. Крутикова | 0,5 | 3200 | 0,000 | 0 | 0,240 | 48 | 0,240 | 48 |  |  |  |  | КИР-063 | от ул. Широнинцев до ул. Шинников в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,287 | 0,24 | 2008 |  |  | 2,221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.113 | Майский пер. | 0,3 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.114 | ул. Макаренко | 0,5 | 4500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.115 | Макарьевский пер. | 0,07 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.116 | ул. Маклина | 1,8 | 15200 | 1,170 | 65 | 1,800 | 100 | 1,800 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.117 | Мелькомбинатовский пр. | 0,25 | 4900 | 0,000 | 0 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 |  |  |  |  | КИР-021 | от ул. Воровского до ул. Калинина в г. Киров | ремонт проезжей части | 1,503 | 0,74 | 10521 |  |  | 12,164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.118 | ул. Мебельщиков | 0,1 | 4000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.119 | ул. А.И. Мельникова | 1,1 | 5400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,900 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Лепсе до д. 2 по ул. Мельникова | ремонт проезжей части | 0,807 | 0,9 | 5650 |  | 7,345 | опрос граждан |
| 3.1.120 | ул. Мельничная | 1,15 | 12600 | 0,750 | 65 | 0,750 | 65 | 1,150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до ул. Темирязева | ремонт проезжей части | 2,400 | 1,29 | 16800 |  | 21,840 | опрос граждан |
| 3.1.121 | ул. Металлистов | 0,4 | 3470 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  | КИР-064 | от ул. Сормовская до ул. Вологодская в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,740 | 0,52 | 5180 |  |  | 5,422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.122 | ул. Металлургов | 0,4 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Дзержинского до ул. Уральская | ремонт проезжей части | 0,523 | 0,46 | 3660 |  | 4,758 | опрос граждан |
| 3.1.123 | ул. Милицейская | 1,25 | 20800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.124 | ул. Мичуринская | 0,06 | 300 | 0,060 | 100 | 0,060 | 100 | 0,060 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.125 | ул. Молодой Гвардии | 2,48 | 23250 | 0,160 | 6 | 0,160 | 6 | 0,160 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.126 | ул. Монинская | 0,26 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.127 | ул. Монтажников | 0,906 | 17900 | 0,000 | 0 | 0,906 | 100 | 0,906 | 100 |  |  |  |  | КИР-078 | от ул. Метталистов до ул. Лепсе в г. Киров | ремонт проезжей части | 1,320 | 1,05 | 9240 |  |  | 10,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.128 | ул. Мопра | 1,5 | 13700 | 1,031 | 69 | 1,381 | 92 | 1,381 | 92 |  |  |  |  | КИР-003 | от Октябрьского просп. до ул. Горбуновой в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,370 | 0,35 | 2592,5 |  |  | 2,989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.129 | ул. Московская | 8,8 | 112000 | 2,245 | 26 | 3,845 | 44 | 6,125 | 70 | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | нарушение правил дорожного движения |  |  | КИР-066 | от ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 1,621 | 1,1 | 11346 |  |  | 12,989 |  |  |  | от ул. Дерендяева до ул. Производственная | ремонт проезжей части | 7,566 | 2,78 | 52963 |  | 68,848 | опрос граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Менделеева – ул. Московская | нарушение правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Московская – Студенческий пр. | нарушение правил дорожного движения | перекресток ул. Московская – Студенческий пр | перекресток ул. Московская – Студенческий пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Московская – ул. Производственная | нарушение правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.130 | ул. Мостовая | 0,52 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.131 | Мурашинский пер. | 0,3 | 480 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.132 | ул. Набережная Грина | 0,9 | 7200 | 0,900 | 100 | 0,900 | 100 | 0,900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.133 | ул. Нагорная | 1,2 | 10000 | 0,000 | 0 | 0,280 | 23 | 0,280 | 23 |  |  |  |  | КИР-014 | от ул. Ленина до ул. Верхосунская в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,355 | 0,28 | 2484 |  |  | 3,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.134 | ул. Народная | 0,49 | 6080 | 0,490 | 100 | 0,490 | 100 | 0,490 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.135 | ул. Некрасова | 2,33 | 20920 | 1,580 | 68 | 2,180 | 94 | 2,180 | 94 |  |  |  |  | КИР-026 | от ул. И. Попова до д. 90 по ул. Некрасова в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,886 | 0,6 | 6200 |  |  | 7,519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.136 | ул. Новопорошинская | 0,26 | 2080 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.137 | ул. Нолинская | 0,2 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.138 | Октябрьский просп. | 8,02 | 66070 | 5,755 | 72 | 6,665 | 83 | 8,020 | 100 | перекресток ул. Дзержинско-го – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения | перекресток ул. Дзержинско-го – Октябрьский просп. | перекресток ул. Дзержинско-го – Октябрьский просп. |  | от ул. Спасская до ул. Воровского (четная сторона) | ремонт проезжей части | 2,201 | 0,91 | 15410 |  |  | 19,369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | около д. 83 | нарушение правил дорожного движения | около д. 83 | около д. 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Дзержинского до ул. Комсомольская | ремонт проезжей части | 22,200 | 6,06 | 155400 |  | 186,480 | опрос граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Комсомольская – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения | перекресток ул. Комсомольская – Октябрьский просп. | перекресток ул. Комсомольская – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.139 | ул. Орджоникидзе | 0,5 | 3700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.140 | ул. Орловская | 1,15 | 12900 | 0,571 | 50 | 0,766 | 67 | 0,766 | 67 |  |  |  |  | КИР-044 | от ул. К. Либкнехта до ул. К. Маркса в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,241 | 0,195 | 1690 |  |  | 2,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.141 | ул. Пархоменко | 0,2 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.142 | Пархоменко пер. | 0,12 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.143 | ул. Пермская | 0,33 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.144 | 1-й Кирпичный пер. | 0,35 | 3000 | 0,350 | 100 | 0,350 | 100 | 0,350 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.145 | ул. Пионерская | 0,5 | 4900 | 0,220 | 44 | 0,220 | 44 | 0,220 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.146 | ул. Подгорная | 1,4 | 6800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.147 | ул. И. Попова | 2,5 | 33060 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.148 | ул. Потребкооперации | 1,6 | 15300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Пугачева до разворотного круга | ремонт проезжей части | 2,357 | 1,61 | 16500 |  | 21,450 | опрос граждан |
| 3.1.149 | ул. Правды | 0,4 | 4800 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Ленинградская до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 0,483 | 0,345 | 3380 |  | 4,0394 | опрос граждан |
| 3.1.150 | ул. Преображенская | 2,3 | 27200 | 1,500 | 65 | 2,300 | 100 | 2,300 | 100 | около д. 53 | нарушение правил дорожного движения | около д. 53 | около д. 53 | КИР-004 | от ул. Казанская до станции Киров – Котласский и пер. Энгельса | ремонт проезжей части | 4,480 | 2,43 | 31362 |  |  | 35,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.151 | ул. Приозерная | 0,2 | 7900 | 0,000 | 0 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.152 | ул. Производственная в том числе ул. Малая Производственная | 5,14 | 78800 | 5,140 | 100 | 5,140 | 100 | 5,140 | 100 | около д. 8 | нарушение правил дорожного движения | около д. 8 | около д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Московская до разворотного круга | ремонт проезжей части | 13,637 | 5,14 | 95460 |  | 114,552 | опрос граждан |
| 3.1.153 | ул. Пролетарская | 1,6 | 16200 | 0,000 | 0 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 |  |  |  |  | КИР-079 | от ул. Казанской до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 2,657 | 1,52 | 18600 |  |  | 21,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.154 | Проселочный пер. | 0,33 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.155 | ул. Профсоюзная | 1,6 | 23950 | 0,450 | 28 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 |  |  |  |  | КИР-005 | от моста через р. Вятка до д. 88 по ул. Профсоюзная | ремонт проезжей части | 2,395 | 1,094 | 16768 |  |  | 19,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.156 | ул. Прудная | 0,65 | 6500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.157 | ул. Пугачева | 1,86 | 19700 | 0,530 | 28 | 1,860 | 100 | 1,860 | 100 |  |  |  |  | КИР-053 | от Мелькомбинатовского пр. до ул. Щорса | ремонт проезжей части | 2,121 | 1,46 | 14848 |  |  | 16,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.158 | ул. Пушкина | 0,25 | 11000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.159 | ул. Пяткинская | 0,91 | 7280 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.160 | ул. Пятницкая | 1,76 | 15200 | 1,760 | 100 | 1,760 | 100 | 1,760 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.161 | ул. Рабочая | 0,52 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.162 | ул. Радищева | 0,27 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.163 | ул. Радужная | 0,42 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.164 | ул. Рейдовая | 0,74 | 5920 | 0,740 | 100 | 0,740 | 100 | 0,740 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.165 | ул. Родниковая | 0,2 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.166 | ул. Рождественская | 0,52 | 5000 | 0,520 | 100 | 0,520 | 100 | 0,520 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.167 | ул. Российская | 0,59 | 4600 | 0,590 | 100 | 0,590 | 100 | 0,590 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.168 | ул. Рудницкого | 1 | 7800 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.169 | ул. Свердлова | 1,4 | 19300 | 1,400 | 100 | 1,400 | 100 | 1,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.170 | ул. Свободы | 3,5 | 28000 | 3,500 | 100 | 3,500 | 100 | 3,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.171 | ул. Северная Набережная | 0,7 | 6000 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.172 | ул. Северо-Садовая | 1,2 | 14000 | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.173 | Сельскохозяйственный пр. | 0,4 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.174 | ул. Семаковская | 0,98 | 6000 | 0,000 | 0 | 0,980 | 100 | 0,980 | 100 |  |  |  |  | КИР-071 | от ул. Северное Кольцо до ул. К. Маркса в г. Киров | ремонт проезжей части | 1,383 | 1,34 | 9680 |  |  | 12,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.175 | ул. Славы | 0,33 | 2700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.176 | ул. Слободская | 0,18 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,180 | 100 | 0,180 | 100 |  |  |  |  | КИР-074 | от ул. Воровского до ул. Молодая Гвардия в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,410 | 0,46 | 2869 |  |  | 3,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.177 | ул. Советская | 1,1 | 11800 | 0,000 | 0 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 |  |  |  |  | КИР-055 | от ул. Казанская до ул. К. Маркса и от д. 61 до д. 79 по ул. Советская в г. Киров | ремонт проезжей части | 1,643 | 1,32 | 11500 |  |  | 13,339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.178 | ул. А.С. Большева | 0,6 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,467 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Лепсе до ул. Возрождения | ремонт проезжей части | 0,407 | 0,467 | 2850 |  | 3,708 | опрос граждан |
| 3.1.179 | ул. Солнечная | 2,8 | 59230 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,160 | 41 | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И.С. Конева | нарушение правил дорожного движения | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И.С. Конева | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И.С. Конева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Производственная до ул. Р. Юровской | ремонт проезжей части | 2,784 | 1,16 | 19488 |  | 25,334 | опрос граждан |
| 3.1.180 | Солнечный пр. | 0,5 | 5500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.181 | ул. Сормовская | 2,04 | 12239 | 1,140 | 55,9 | 1,140 | 56 | 2,040 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Р. Ердякова до ул. Лепсе, от ул. Мира до АТП 2 | ремонт проезжей части | 1,369 | 0,788 | 9581 |  | 12,455 | опрос граждан |
| 3.1.182 | ул. Сосновая | 0,59 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.183 | ул. Социалистическая | 0,55 | 3300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Блюхера до ул. Нагорная | ремонт проезжей части |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.184 | ул. Спасская | 2,05 | 22000 | 0,100 | 5 | 0,100 | 5 | 1,750 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Горбачева до ул. Казанская и от ул. Ленина до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 3,000 | 1,75 | 21000 |  | 27,300 | опрос граждан |
| 3.1.185 | ул. Сплавная | 0,5 | 4000 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.186 | Станция Киров – Котласская | 1,17 | 6650 | 0,000 | 0 | 0,130 | 11 | 0,130 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.187 | ул. Стахановская | 0,2 | 4700 | 0,000 | 0 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 |  |  |  |  |  | от ул. Чернышевского до ул. Добролюбова и от ул. Крупской до ул. Орджоникидзе | ремонт проезжей части | 0,474 | 0,42 | 3320 |  |  | 4,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.188 | Студенческий пр. | 1,2 | 15000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,680 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Воровского до ул. Московская |  | 0,777 | 0,68 | 5440 |  | 50,883 | опрос граждан |
| 3.1.189 | ул. Сурикова | 2 | 16200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,198 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Воровского до ул. Некрасова | ремонт проезжей части | 2,551 | 1,198 | 17860 |  | 23,218 | опрос граждан |
| 3.1.190 | ул. Сутырина | 0,4 | 3230 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,380 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Подгорная до пер. Курагинского | ремонт проезжей части | 0,437 | 0,3828 | 3062 |  | 3,640 | опрос граждан |
| 3.1.191 | ул. Талица | 1,6 | 11200 | 0,500 | 31 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 |  |  |  |  | КИР-085 | от ул. Проезжая до ул. Боровицкая в г. Киров | ремонт проезжей части | 2,357 | 2,2 | 16500 |  |  | 17,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.192 | ул. Тимирязева | 1,2 | 11600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,710 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ж.-д. переезда до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 1,014 | 0,71 | 7100 |  | 9,230 | опрос граждан |
| 3.1.193 | Токарный пер. | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,200 | 50 | 0,200 | 50 |  |  |  |  | КИР-070 | от ул. Р. Люксембург до д. 19 в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,181 | 0,2 | 1270 |  |  | 1,526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.194 | ул. Торфяная | 0,72 | 5100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.195 | Транспортный пр. | 0,4 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.196 | Троллейбусный пер. | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 0,443 | 0,636 | 3100 |  | 4,030 | опрос граждан |
| 3.1.197 | ул. Труда | 1,9 | 16900 | 1,500 | 79 | 1,500 | 79 | 1,500 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.198 | ул. Тургенева | 0,58 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.199 | ул. Украинская | 1,02 | 9800 | 1,020 | 100 | 1,020 | 100 | 1,020 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.200 | ул. Чехова | 0,26 | 200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,220 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до пер. Дерендяева | ремонт проезжей части | 0,193 | 0,22 | 1350 |  | 1,755 | опрос граждан |
| 3.1.201 | ул. Ульяновская | 3,25 | 20400 | 1,190 | 37 | 1,190 | 37 | 1,190 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.202 | ул. А. Упита | 1,1 | 15000 | 0,000 | 0 | 0,900 | 82 | 1,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Луганская до просп. Строителей | ремонт проезжей части | 1,698 | 0,66 | 11884 |  | 15,449 | опрос граждан |
| 3.1.203 | ул. Уральская | 0,3 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,240 | 80 | 0,240 | 80 |  |  |  |  | КИР-080 | ул. Уральская | ремонт проезжей части | 0,271 | 0,24 | 1900 |  |  | 2,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.204 | ул. Урицкого | 1,3 | 15224 | 0,000 | 0 | 1,300 | 100 | 1,300 | 100 |  |  |  |  | КИР-073 | от ул. Горбачева до ул. Красноармейская | ремонт проезжей части | 1,349 | 1 | 9445 |  |  | 10,856 |  |  |  | от ул. Красноармейская до ул. Милицейская | ремонт проезжей части | 0,549 | 0,48 | 3840 |  | 28,348 | опрос граждан |
| 3.1.205 | ул. Физкультурников | 1,2 | 8000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.206 | ул. Филатова | 0,78 | 10500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.207 | ул. Фрунзе | 0,2 | 1400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.208 | ул. Фрезерная | 0,3 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.209 | Химический пер. | 0,269 | 3120 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,250 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Заводская до ГИБДД | ремонт проезжей части | 0,286 | 0,25 | 2000 |  | 16,159 | опрос граждан |
| 3.1.210 | Хлебозаводской пр. | 1,16 | 14000 | 0,000 | 0 | 1,160 | 100 | 1,160 | 100 |  |  |  |  | КИР-28 | от ул. Московская до ул. Воровского | ремонт проезжей части | 2,736 | 1,15 | 19150 |  |  | 23,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.211 | ул. Хлыновская | 0,9 | 8700 | 0,000 | 0 | 0,460 | 51 | 0,460 | 51 |  |  |  |  | КИР-072 | от ул. Верхосунская до д. 25 по ул. Хлыновская в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,682 | 0,4554 | 4774 |  |  | 6,189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.212 | ул. Цеховая | 0,6 | 3000 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.213 | ул. Циолковского | 0,4 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.214 | ул. Чапаева | 1,6 | 13700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.215 | ул. Чернышевского | 0,6 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |  |  | КИР-076 | от ул. Дзержинского до д. 49 в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,845 | 0,81 | 5918 |  |  | 8,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.216 | ул. Челюскинцев | 0,35 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.217 | ул. 4-й Пятилетки | 1,53 | 22900 | 0,000 | 0 | 1,290 | 84 | 1,290 | 84 |  |  |  |  | КИР-30 | от ул. Украинская до ул. Песочная | ремонт проезжей части | 1,474 | 1,29 | 10320 |  |  | 15,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.218 | Ф.И. Шаляпина пр. | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.219 | ул. Шинников | 1 | 5500 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 |  |  |  |  | КИР-077 | от ул. Добролюбова до пер. Гирсовский в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,454 | 0,316 | 3176 |  |  | 3,999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.220 | ул. Широнинцев | 0,4 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,693 | 0,63 | 4850 |  |  | 5,637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.221 | Школьный пер. | 0,5 | 13100 | 0,000 | 0 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 |  |  |  |  | КИР-006 | от ул. Индустриальная до съезда к детскому саду 22 в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,872 | 0,65 | 6107 |  |  | 6,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.222 | ул. Шорина | 0,3 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,270 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Дзержинского до ул. Уральская | ремонт проезжей части | 0,283 | 0,27 | 1980 |  | 2,574 | опрос граждан |
| 3.1.223 | ул. Энтузиастов | 0,75 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.224 | ул. Р. Юровской | 1,08 | 17000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,635 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Солнечная до ул. Ульяновская | ремонт проезжей части | 1,750 | 0,635 | 12247 |  | 15,9211 | опрос граждан |
| 3.1.225 | Слободской спуск | 0,465 | 2700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.226 | ул. Чукавинская | 0,25 | 1650 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.227 | Искожевский пер. | 0,55 | 3900 | 0,000 | 0 | 0,500 | 91 | 0,500 | 91 |  |  |  |  | КИР-082 | Искожевский пер. | ремонт проезжей части | 0,557 | 0,5 | 3900 |  |  | 4,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.228 | ул. Мурашинская | 0,23 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.229 | Можайского пр. | 0,2 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.230 | Технологов пр. | 0,17 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.231 | 4-й Северный пер. | 0,79 | 5180 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.232 | 3-й Опытный пер. | 0,26 | 1820 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.233 | ул. Складская | 1,1 | 8000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.234 | Стальной пер. | 0,22 | 1300 | 0,220 | 100 | 0,220 | 100 | 0,220 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.235 | ул. Тихая | 0,85 | 6600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.236 | Колесникова пр. | 1,74 | 7200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.237 | ул. Героя Н. Рожнева | 0,33 | 3330 | 0,330 | 100 | 0,330 | 100 | 0,330 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.238 | ул. Героя И. Костина | 0,32 | 3650 | 0,320 | 100 | 0,320 | 100 | 0,320 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.239 | проезд от ул. Героя Н. Рожнева до ул. Героя И. Костина | 0,2 | 1420 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.240 | ул. Чистопрудненская | 0,67 | 8900 | 0,670 | 100 | 0,670 | 100 | 0,670 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.241 | ул. Мостовицкая | 0,81 | 4920 | 0,810 | 100 | 0,810 | 100 | 0,810 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.242 | Деповской пер. | 0,12 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.243 | ул. Есенина | 0,18 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.244 | Луганский пр. | 1,1 | 15600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Луганская до Биохимзавода | ремонт проезжей части | 1,864 | 1,37 | 13050 |  | 16,965 | опрос граждан |
| 3.1.245 | Комсомольский пер. | 0,12 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.246 | ул. Современная | 0,6 | 5000 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.247 | ул. Доверия | 0,03 | 2100 | 0,030 | 100 | 0,030 | 100 | 0,030 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.248 | ул. Широтная | 0,3 | 2100 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.249 | ул. Агрономическая | 0,4 | 3000 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.250 | 1-й Хлыновский пер. | 0,1 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.251 | 2-й Хлыновский пер. | 0,15 | 1000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.252 | ул. Архитектора В. Зянкина | 0,3 | 4000 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.253 | 3-й Хлыновский пер. | 0,05 | 400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.254 | Северо-Западный пр. | 2,15 | 15100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.255 | ул. Ярославская | 0,5 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.256 | ул. Причальная | 0,9 | 7000 | 0,000 | 0 | 0,900 | 100 | 0,900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.257 | пр. Пионерский | 0,17 | 3600 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.258 | ул. Энергетиков | 0,55 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.259 | Пролетарский пер. | 0,1 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.260 | Въезд к цирку | 0,2 | 1400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.261 | Въезд на вокзал | 0,35 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.262 | Внутриквартальный проезд (от ул. Лепсе до ул. Мира, д. 16) | 0,21 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.263 | Внутриквартальный проезд от ул. А. Упита до ул. Московская | 0,34 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.264 | Проезд от ул. Щорса до гаражей (к клинике ФГБОУ ВО Кировская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации) | 0,2 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.265 | Проезд к д. 58б, д. 60а, д. 62 по ул. Комсомольской | 0,23 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.266 | Проезд с ул. Щорса до АЗС (ул. Щорса, д.64б) | 0,04 | 320 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.267 | Проезд от ул. Ленина по ул. 65-летия Победы до д. 200 по ул. Ленина | 0,44 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,300 | 68 | 0,300 | 68 |  |  |  |  | КИР-24 | от ул. Ленина по ул. 65 лет Победы до д. 200 по ул. Ленина в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,439 | 0,3 | 3070 |  |  | 3,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.268 | Проезд от просп. Строителей между д. 21 и д. 23 до ул. Ульяновская, д. 21 | 0,37 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.269 | Проезд южный от ул. К. Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 | 1360 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.270 | Проезд северный от ул. К. Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 | 1360 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 | 0,170 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.271 | Проезд от ул. Ленина до ул. Заводская вдоль д. 4 по ул. Ленина | 0,19 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.272 | Проезд от ул. Преображенская до площади Театральная | 0,11 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.273 | Проезд вдоль д. 116 и д. 118 и торговым центром по ул. Московская | 0,16 | 1100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.274 | Проезд от ул. Свердлова от д. 5 до д. 1б по ул. Сутырина | 0,3 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.275 | Проезд от ул. Нагорная вдоль домов по ул. Ленина 164/4, 164/5, 164/6, 168 до начала д. 168 | 0,28 | 1960 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.276 | ул. Боровицкая | 1,32 | 9240 | 0,000 | 0 | 1,120 | 85 | 1,120 | 85 |  |  |  |  | КИР-084 | от разворотного круга автобусов до знака «Киров» | ремонт проезжей части | 1,200 | 1,12 | 8402 |  |  | 9,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.277 | ул. Рабочая | 0,26 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.278 | ул. Школьная | 0,52 | 4100 | 0,270 | 51,9 | 0,270 | 52 | 0,270 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.279 | ул. Лукинская | 0,384 | 2600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.280 | ул. Язевочная | 0,35 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.281 | ул. Школьная | 0,65 | 4550 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.282 | ул. Озерная | 0,74 | 5200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.283 | Проезд от ул. Богородская до ул. Береговая | 0,15 | 1100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.284 | ул. Ботаническая | 0,58 | 4060 | 0,580 | 100 | 0,580 | 100 | 0,580 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.285 | Автодорога Малая Субботиха – Большая Субботиха | 5,3 | 37800 | 5,300 | 100 | 5,300 | 100 | 5,300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.286 | ул. Богородская | 1,65 | 11550 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.287 | ул. Вятская | 0,4 | 2900 | 0,000 | 0 | 0,200 | 50 | 0,200 | 50 |  |  |  |  | КИР-050 | от ул. Южная до ул. Русянка в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,183 | 0,2 | 1284 |  |  | 1,836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.288 | ул. Южная | 1,7 | 12100 | 0,000 | 0 | 0,670 | 39 | 0,670 | 39 |  |  |  |  | КИР-83 | ул. Южная | ремонт проезжей части | 0,690 | 0,67 | 4830 |  |  | 5,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.289 | ул. Северная | 0,7 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.290 | ул. Русянка | 0,28 | 1960 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.291 | пер. Н. Рубцова | 0,5 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.292 | Проезд от ул. Советская, д.34, до д. 23/24, ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») | 0,11 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.293 | Проезд от ул. Согласия до д. 23/24, ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») | 0,1 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.294 | ул. Полевая | 0,6 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |  |  |  | от автодороги Киров – Русское до дер. Мараки | ремонт проезжей части | 0,554 | 0,76 | 3880 |  |  | 6,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.295 | ул. Горького | 1,5 | 12000 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.296 | ул. Спортивная | 0,57 | 4560 | 0,570 | 100 | 0,570 | 100 | 0,570 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.297 | ул. Кошевого | 1,6 | 11200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.298 | ул. Ленина | 2 | 15500 | 0,000 | 0 | 0,465 | 23 | 0,465 | 23 |  |  |  |  | КИР-027 | от ул. Гражданская до д. 23 по ул. Ленина и от ул. Октябрьская до ул. Кошевого мкр-на Лянгасово | ремонт проезжей части | 0,426 | 0,465 | 2982 |  |  | 3,542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.299 | Молодежный пр. | 1,5 | 11000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.300 | ул. Аэропорт | 1 | 7800 | 0,500 | 50 | 0,500 | 50 | 0,500 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.301 | ул. Гражданская | 1,55 | 12400 | 1,550 | 100 | 1,550 | 100 | 1,550 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.302 | ул. Октябрьская | 1,7 | 12000 | 0,000 | 0 | 1,138 | 67 | 1,138 | 67 |  |  |  |  | КИР-020 | от Победиловского тракта до д. 3 по ул. Октябрьская пос .Дороничи | ремонт проезжей части | 1,192 | 1,138 | 8342 |  |  | 10,772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.303 | ул. Карнавальная | 0,3 | 2200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.304 | ул. Пустынная | 1 | 7500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.305 | ул. Старосельская | 1,4 | 10000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.306 | ул. Дорожников | 0,5 | 1400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.307 | ул. Октябрьская | 1,84 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.308 | ул. П. Садакова | 0,8 | 4800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.309 | ул. Мира | 1,2 | 8200 | 0,000 | 0 | 0,934 | 78 | 0,934 | 78 |  |  |  |  | КИР-25 | от ул. Октябрьская до д. 15 по ул. Мира пос. Дороничи | ремонт проезжей части | 1,245 | 0,934 | 8718 |  |  | 10,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.310 | ул. Центральная | 0,9 | 4500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.311 | просп. Победы | 0,7 | 4800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.312 | просп. Победы, 1-я ул. | 0,3 | 2250 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.313 | просп. Победы, 2-я ул. | 0,3 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.314 | просп. Победы, 3-я ул. | 0,4 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.315 | просп. Победы, 4-я ул. | 0,4 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.316 | ул. Кочуровы | 0,7 | 3900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.317 | Проезд от ул. Октябрьская пос. Дороничи до д. 12 дер. Меркуши | 0,5 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.318 | Проезд от ул. Веселая до ул. Головенкины | 0,35 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.319 | Проезд от Счастливый пер. до ул. Сказочная | 0,35 | 2300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.320 | Проезд между 1-й и 2-й ул. просп. По-беды | 0,133 | 320 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.321 | Проезд от д. 2а до д. 22 с южной и восточной стороны основной улицы | 0,65 | 2600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.322 | ул. Центральная | 0,9 | 6300 | 0,000 | 0 | 0,403 | 45 | 0,403 | 45 |  |  |  |  | КИР-019 | от ул. Мира до ул. Дубровская пос. Дороничи | ремонт проезжей части | 0,481 | 0,403 | 3366 |  |  | 4,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.323 | ул. Железнодорожная | 1,9 | 11400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.324 | ул. Юбилейная | 1,22 | 4080 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.325 | ул. Поселковая | 0,65 | 3550 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.326 | ул. Советская | 1,17 | 7000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.327 | ул. Луговая | 1,1 | 7700 | 0,000 | 0 | 0,900 | 82 | 0,900 | 82 |  |  |  |  | КИР-042 | ул. Луговая пос. Сосновый | ремонт проезжей части | 1,064 | 0,9 | 7451 |  |  | 10,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.328 | ул. Новая | 1,2 | 8000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.329 | ул. Труда | 0,4 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.330 | ул. Свободы | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.331 | ул. Южная | 0,62 | 2900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.332 | ул. Майская | 0,5 | 2700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.333 | ул. Рябиновая | 0,23 | 1380 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.334 | ул. Октябрьская, д. 25, 27 (пер.) | 0,53 | 2650 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.335 | ул. 60 лет СССР | 1,05 | 10000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.336 | ул. Парковая | 1,19 | 7140 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.337 | ул. Победы | 0,28 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.338 | ул. Юбилейная | 0,44 | 4080 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.339 | Внутриквартальные дороги пос. Костино | 4,62 | 27720 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.340 | ул. Почтовая | 0,44 | 3900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.341 | ул. Совхозная | 0,45 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.342 | ул. Трудовая | 0,48 | 2940 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.343 | Слобода Урванцево | 1,3 | 7800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.344 | дер. Малая Гора | 4,5 | 27000 | 0,000 | 0 | 0,800 | 18 | 0,800 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.345 | дер. Большая Гора | 6 | 36000 | 0,000 | 0 | 2,640 | 44 | 2,640 | 44 |  |  |  |  | КИР-046 | автодорога к транспортной развязке в районе слободы Куртеевы до д. 1а дер. Большая Гора в г. Киров | ремонт проезжей части | 3,113 | 2,64 | 21790 |  |  | 31,307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.346 | дер. Верещагино | 3,5 | 21000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.347 | ул. Мира пос. Ганино | 1,4 | 8100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.348 | ул. Фабричная | 0,85 | 6800 | 0,850 | 100 | 0,850 | 100 | 0,850 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.349 | Школьный пер. | 0,5 | 3000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.350 | ул. Большая | 0,45 | 2700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.351 | ул. Малая | 0,5 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.352 | Нижний пер. | 0,3 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.353 | ул. Тихая | 0,8 | 6400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.354 | ул. Светлая | 0,8 | 6500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.355 | ул. Верхняя | 0,78 | 4680 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.356 | ул. Филаевская | 0,2 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.357 | ул. Роз | 0,7 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.358 | ул. Яблочная | 0,948 | 4740 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.359 | ул. Листопадная | 0,437 | 1300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.360 | ул. Согласия | 0,32 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.361 | ул. Светлая | 0,32 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.362 | Автодорога от подходов к новому мосту до ул. Сиреневая в слободе Гнусино | 0,4 | 4000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.363 | Проезд от ул. Центральная дер. Большая Субботиха к садоводческому товариществу «Шинник-2» | 0,3 | 2100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.364 | Автодорога на учхоз (в районе прудов от ул. Украинская до пер. Луговой) | 3,6 | 33600 | 0,000 | 0 | 3,6 | 100 | 3,6 | 100 |  |  |  |  | КИР-054 | автодорога на учхоз от ул. Украинская до д. 74 по ул. Советская мкр-на Чистые Пруды в г. Киров | ремонт проезжей части | 4,800 | 3,6 | 33600 |  |  | 40,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.365 | Автодорога от ул. Производственная до д. 15 слободы Томиловы | 0,75 | 3700 | 0,572 | 76 | 0,572 | 76 | 0,572 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.366 | Автодорога от ул. Ульяновская до д. 40 слободы Шики | 1 | 4400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.367 | Автодорога от ул. Украинская до д. 19 слободы Столбики | 0,4 | 2400 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.368 | Автодорога от ул. П. Корчагина до д. 24 слободы Симоновской | 0,36 | 2200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.369 | ул. Торфяная | 0,72 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.370 | Автодорога от транспортной развязки в районе слободы Куртеевы до д. 19 слободы Куртеевы | 0,39 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.371 | Автодорога от ул. А. Невского до д. 1 слободы Зоновы | 2,44 | 19515 | 0,000 | 0 | 2,44 | 100 | 2,44 | 100 |  |  |  |  | КИР-010 | от ул. Жуковского до слободы Куртеевы с транспортной развязкой в слободе Куртеевы в г. Киров | ремонт проезжей части | 2,788 | 2,44 | 19515 |  |  | 28,079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.372 | Автодорога от ул. Центральная до ул. Лянгасы | 0,18 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.373 | Автодорога от д. 1 слободы Малые Ряби до ул. Дзержинского | 0,82 | 5700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.374 | Автодорога от ул. Причальная до д. 21 слободы Филейка | 1,02 | 7120 | 0,000 | 0 | 1,020 | 100 | 1,020 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.375 | Автодорога от д. 1 слободы Мезрино до ул. Производственная | 0,5 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.376 | Подходы к новому мосту с транспортной развязкой в слободе Куртеевы до транспортной развязки слободы Гнусино | 3,7 | 119930 | 3,700 | 100 | 3,700 | 100 | 3,700 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.377 | Автодорога слобода Фадино | 0,6 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.378 | Автодорога от Советского тракта до д. 58 дер. Вахренки | 2,35 | 10200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.379 | Автодорога от Советского тракта до д. 14 дер. Шутовы | 1,2 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.380 | Автодорога от автомобильной дороги Советский тракт – дер. Шустовы до дер. Пеньково | 0,61 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.381 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 6 дер. Лихачи | 1,22 | 8160 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.382 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 6 ж.-д. станции Чухломинский | 1,9 | 13300 | 0,000 | 0 | 1,900 | 100 | 1,900 | 100 |  |  |  |  | КИР-087 | автодорога от дер. Катково до дер. Сиухино и дер. Сиухино | ремонт проезжей части | 1,880 | 1,88 | 13160 |  |  | 17,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.383 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 10 по ул. Марьино | 1,1 | 7700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.384 | Автодорога от Победиловского тракта до дер. Ямново | 2 | 14000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.385 | Автодорога от Победиловского тракта до Навалихинского пр. | 1,24 | 7444 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.386 | Автодорога от Победиловского тракта до дороги на ж.-д. станцию Чухломинский | 2,04 | 14280 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.387 | Автодорога от трассы Киров – Русское до полигона твердых бытовых отходов «Костино» | 1 | 8000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.388 | Автодорога от дер. Башарово до дороги Киров – Стрижи со съездами | 5,55 | 22402 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.389 | Автодорога от пос. Ганино до д. 10 дер. Боровые | 1 | 5500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.390 | Автодорога Киров – Стрижи – Дороничи | 1,2 | 6200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.391 | Автодорога Костино – Пестовы – Сосновый | 3,896 | 26310 | 0,000 | 0 | 3,896 | 100 | 3,896 | 100 |  |  |  |  | КИР-035 |  | ремонт проезжей части | 3,759 | 3,92 | 26310 |  |  | 32,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.392 | Автодорога Радужный – Лубягино | 2,1 | 21600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.393 | Автодорога от дер. Камешник до садоводческого товарищества «Газовик» | 0,8 | 4000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.394 | Автодорога на Полустанок 15 км от ул. Семашко | 0,33 | 1650 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.395 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 1 дер. Югрино | 1,3 | 7800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.396 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 34 дер. Иунинцы | 2,9 | 20300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.397 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 21 дер. Катковы | 0,7 | 4200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.398 | Автодорога от дер. Блохи до д. 16 дер. Рубцы | 1,31 | 6550 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.399 | Автодорога от инфекционной больницы до ДУ 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное | 5,25 | 49500 | 0,000 | 0 | 5,250 | 100 | 5,250 | 100 |  |  |  |  | КИР-034 | от инфекционной больницы до ДУ № 6 | ремонт проезжей части | 8,687 | 5,6 | 60807 |  |  | 75,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.400 | ул. А. Ахматовой | 0,29 | 1010 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.401 | Банный пер. | 0,35 | 6420 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.402 | ул. Володарского | 1,07 | 6420 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.403 | ул. Воровского | 0,38 | 1900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.404 | ул. Восточная | 0,72 | 3600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.405 | ул. Гагарина | 0,48 | 3840 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.406 | ул. Газетная | 0,23 | 1150 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.407 | ул. Грина | 0,32 | 1920 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.408 | ул. Декабристов | 0,48 | 5200 | 0,000 | 0 | 0,400 | 83 | 0,400 | 83 |  |  |  |  | КИР-29 | от ул. Гагарина до д. 3 по ул. Декабристов | ремонт проезжей части | 0,323 | 0,4 | 2264 |  |  | 2,931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.409 | ул. Жданова | 0,82 | 2880 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.410 | ул. Жигаловская | 0,66 | 2300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.411 | ул. Западная | 0,89 | 3100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.412 | ул. Запрудная | 0,22 | 400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.413 | ул. Кирова | 2,8 | 19600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.414 | ул. Кленовая | 0,41 | 2870 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.415 | ул. Красноармейская | 0,35 | 2450 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.416 | ул. Клубная | 0,64 | 4480 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.417 | ул. Кольцевая | 0,4 | 1400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.418 | Кольцевой пер. | 0,1 | 800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.419 | ул. Коммунистическая | 1,29 | 5200 | 0,000 | 0 | 0,548 | 42 | 0,548 | 42 |  |  |  |  | КИР-037 | от ул. Советская до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,705 | 0,548 | 4932 |  |  | 5,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.420 | ул. Комсомольская | 0,95 | 6650 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.421 | ул. Крестьянская | 0,5 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.422 | ул. Куйбышева | 0,35 | 2450 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.423 | ул. Ленина | 0,68 | 4760 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.424 | ул. Лесная | 0,41 | 2870 | 0,000 | 0 | 0,330 | 80 | 0,330 | 80 |  |  |  |  | КИР-039 | от пер. Парковый до д. 22 по ул. Лесная Нововятский район | ремонт проезжей части | 0,222 | 0,303 | 1552 |  |  | 1,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.425 | ул. Линейная | 0,69 | 4830 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.426 | Линейный пер. | 0,71 | 4970 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.427 | ул. Л. Толстого | 0,52 | 3640 | 0,000 | 0 | 0,298 | 57 | 0,298 | 57 |  |  |  |  | КИР-086 | от ул. Пушкина до ул. Мопра | ремонт проезжей части | 0,210 | 0,2975 | 1470 |  |  | 2,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.428 | ул. Мариевская | 0,23 | 1610 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.429 | ул. Маяковского | 0,72 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.430 | ул. Милицейская | 1,8 | 20800 | 1,350 | 75 | 1,640 | 91 | 1,640 | 91 |  |  |  |  | КИР-008 | от ул. Урицкого до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,586 | 0,289 | 4102 |  |  | 5,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.431 | ул. Молодой Гвардии | 1,09 | 10240 | 0,600 | 55 | 0,600 | 55 | 0,600 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.432 | ул. Мопра | 1,12 | 8960 | 1,120 | 100 | 1,120 | 100 | 1,120 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.433 | ул. Нововятская | 0,72 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.434 | ул. Орджоникидзе | 0,6 | 6240 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.435 | Автодорога от ул. Орджоникидзе до д. 24 станции Поздино | 0,68 | 4760 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.436 | ул. Опарина | 0,52 | 2700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.437 | ул. Октябрьская | 1,2 | 8300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.438 | ул. Островского | 0,51 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.439 | ул. Индустриальная | 0,42 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.440 | ул. Интернатская | 0,43 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.441 | ул. Парковая | 0,85 | 6880 | 0,850 | 100 | 0,850 | 100 | 0,850 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.442 | ул. Пионерская | 0,2 | 300 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 | 0,200 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.443 | ул. Победы | 0,34 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.444 | ул. Проектная | 1,3 | 3439,5 | 0,800 | 61,5 | 0,800 | 62 | 0,800 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.445 | ул. Пролетарская | 0,75 | 5250 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.446 | Пролетарский пер. | 0,18 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.447 | ул. Профсоюзная | 0,41 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,268 | 65 | 0,268 | 65 |  |  |  |  | КИР-036 | от ул. Киров до ул. Рухлядьева Нововятского района г. Киров | ремонт проезжей части | 0,276 | 0,268 | 1931 |  |  | 1,948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.448 | ул. Тренера Пушкарева | 0,49 | 1195 | 0,000 | 0 | 0,490 | 100 | 0,490 | 100 |  |  |  |  | КИР-032 | от д. 6 по ул. Тренера Пушкарева до д. 76 по ул. Советская и от площади ул. Советская д. 76 до д. 26 по ул. Тренера Пушкарева Нововятского района г. Киров | ремонт проезжей части | 0,474 | 0,5204 | 3315 |  |  | 4,359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.449 | ул. Пушкина | 1,27 | 11000 | 1,080 | 85 | 1,080 | 85 | 1,080 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.450 | ул. Рахманинова | 0,88 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.451 | Рахманинова пер. | 0,25 | 600 | 0,000 | 0 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 |  |  |  |  | КИР-088 | проезд Банный от ул. Советская до ул. Опарино | ремонт проезжей части | 0,364 | 0,25 | 2547 |  |  | 2,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.452 | ул. Репина | 0,26 | 900 | 0,000 | 0 | 0,260 | 100 | 0,260 | 100 |  |  |  |  | КИР-018 | ул. Фабричная от ж.-д. переезда до ул. Рабочая в слободе Луговые в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,216 | 0,268 | 1515 |  |  | 2,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.453 | ул. Родниковая | 0,71 | 700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.454 | ул. Романтиков | 0,49 | 1700 | 0,000 | 0 | 0,490 | 100 | 0,490 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.455 | ул. Рухлядьева | 1,17 | 6100 | 0,000 | 0 | 0,555 | 47 | 0,555 | 47 |  |  |  |  | КИР-038 | от ул. Профсоюзная до пер. Парковый | ремонт проезжей части | 0,549 | 0,555 | 3842 |  |  | 5,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.456 | ул. Рябиновая | 0,72 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.457 | ул. Салтыкова-Щедрина | 0,18 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.458 | ул. Советская | 10,06 | 93400 | 8,190 | 81 | 10,060 | 100 | 10,060 | 100 |  |  |  |  | КИР-002 | от ж.-д. переезда до ул. Парковая | ремонт проезжей части | 3,947 | 1,86 | 27632 |  |  | 34,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.1.459 | ул. Суворова | 0,4 | 2800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.460 | ул. Спортивная | 0,29 | 2030 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,210 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,170 | 0,21 | 1192 |  | 1,550 | опрос граждан |
| 3.1.461 | ул. Тельмана | 0,93 | 5322 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.462 | ул. Тополиная | 0,12 | 840 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.463 | ул. Труда | 0,72 | 5040 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.464 | ул. Тухачевского | 0,77 | 53902 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,540 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Линейная до ул. Пролетарская | ремонт проезжей части | 0,396 | 0,54 | 2773 |  | 3,605 | опрос граждан |
| 3.1.465 | Тухачевского пер. | 0,27 | 1890 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.466 | ул. Чкалова | 0,26 | 1820 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.467 | ул. Школьная | 1,2 | 8400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,090 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Линейная до ул. Щорса | ремонт проезжей части | 0,800 | 1,09 | 5599 |  | 7,296 | опрос граждан |
| 3.1.468 | ул. Щорса | 0,55 | 3850 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.469 | Выезд от ул. Кирова, д. 65 на ул. Парковая через ул. Парковая, д. 28 и пекарню | 0,12 | 1200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.470 | Проезд с ул. Ленина, д. 13а на ул. Октябрьскую, д. 17а | 0,1 | 700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.471 | Проезд от ул. Ленина, 1 на ул. Октябрьская | 0,15 | 1050 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.472 | Проезд от ул. Советской, 45 до ул. Опарина | 0,315 | 2205 | 0,000 | 0 | 0,284 | 90 | 0,284 | 90 |  |  |  |  | КИР-040 | пер. Парковый от ул. Рухлядьева до ул. Рябиновая Нововятского района г. Киров | ремонт проезжей части | 0,284 | 0,284 | 1987 |  |  | 2,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.473 | ул. Коммуны | 0,45 | 3150 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.474 | Автодорога от ул. Светлой до д. 62а | 0,5 | 3500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.475 | ул. Молодежная | 0,26 | 1820 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.476 | ул. Новая | 0,31 | 2170 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.477 | ул. Трудовая | 0,37 | 2590 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.478 | ул. Героев Чернобыльцев | 0,9 | 6300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.479 | ул. Мира | 0,17 | 1020 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.480 | ул. Новая | 0,3 | 1800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.481 | ул. Производственная | 0,56 | 3360 | 0,000 | 0 | 0,560 | 100 | 0,560 | 100 |  |  |  |  | КИР-007 | от ул. Конституции до ул. Индустриальная мкр-на Радужный в г. Киров | ремонт проезжей части | 0,834 | 0,6 | 5840 |  |  | 7,367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.482 | ул. Заводская | 0,24 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,240 | 100 | 0,240 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.483 | Школьный пер. | 0,83 | 4000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.484 | просп. Строителей | 1,11 | 16710 | 1,110 | 100 | 1,110 | 100 | 1,110 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.485 | ул. Алексеевская | 0,49 | 2900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.486 | Тракт – дер. Башарово | 2,69 | 18891,53 | 0,000 | 0 | 2,690 | 100 | 2,690 | 100 |  |  |  |  | КИР-043 | Тракт – дер. Башарово | ремонт проезжей части | 2,266 | 2,6 | 15860 |  |  | 19,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.487 | Подъездная автодорога от ул. Производственная до транспортной развязки на «Южном обходе города Кирова» | 0,52 | 5100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.488 | Дорога от разворотного кольца 12 автобусного маршрута до дер. Полевщина | 3,68 | 22792,6 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по г. Кирову | 539,91 | 4717902 | 177,702 | 32,9 | 277,125 | 51,3 | 305,283 | 56,5 | 19 |  | 11 | 11 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 141,786 | 100,122 | 992502 |  |  | 1201,203 |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 117,938 | 52,327 | 825569 |  | 1151,504 |  |
| 3.2 | Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Автодорога по ул. 30 лет Октября | 0,556 | 3360 | 0,067 | 12 | 0,067 | 12 | 0,067 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Автодорога по ул. Азина | 0,317 | 1773,1 | 0,064 | 20 | 0,064 | 20 | 0,064 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Автодорога по проезду Базовому | 0,398 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Автодорога по ул. Большевиков | 0,612 | 3660 | 0,1 | 16 | 0,1 | 16 | 0,1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Автодорога по ул. Вятская Набережная | 1,106 | 16240 | 0,372 | 34 | 1,106 | 100 | 1,106 | 100 |  |  |  |  | КЧ005 | от ул. Ленина до д. 2 по ул. Терещенко | ремонт покрытия проезжей части | 2,200 | 1,09 | 15 401,00 |  |  | 21,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | моногород |
| 3.2.6 | Автодорога по ул. Володарского | 0,562 | 8874 | 0,562 | 100 | 0,562 | 100 | 0,562 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Автодорога по ул. Горького | 0,366 | 2470 | 0,051 | 14 | 0,051 | 14 | 0,051 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Автодорога по ул. Жданова | 0,612 | 4224 | 0,383 | 63 | 0,383 | 63 | 0,383 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Автодорога по ул. Заводская | 2,053 | 20700 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Автодорога по ул. Зверева | 0,428 | 2580 | 0,122 | 29 | 0,122 | 29 | 0,122 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Автодорога по ул. Калинина | 0,882 | 5940 | 0,184 | 21 | 0,184 | 21 | 0,184 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Автодорога по ул. К. Маркса | 0,305 | 2918 | 0,182 | 60 | 0,296 | 97 | 0,296 | 97 |  |  |  |  |  | от ул. Созонтова до д. 6 по ул. К. Маркса | ремонт покрытия проезжей части | 0,126 | 0,114 | 880 |  |  | 1,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Автодорога по просп. Кирова | 1,161 | 8260 | 1,161 | 100 | 1,161 | 100 | 1,161 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Автодорога по ул. Колхозная | 0,370 | 1979 | 0,04 | 11 | 0,04 | 11 | 0,04 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Автодорога по ул. Коммунистическая | 0,532 | 3000 | 0,013 | 2 | 0,013 | 2 | 0,013 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Автодорога по ул. Комсомольская | 0,368 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17 | Автодорога по ул. Кооперативная | 0,768 | 4620 | 0,102 | 13 | 0,102 | 13 | 0,102 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Автодорога по ул. Красноармейская | 0,469 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Автодорога по ул. Ленина | 3,776 | 43320 | 2,572 | 68 | 2,572 | 68 | 2,572 | 68 | около д. 1б | нарушение правил дорожного движения | около д. 1б | около д. 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20 | Автодорога по ул. Луговая | 0,506 | 2981,5 | 0,2 | 40 | 0,2 | 40 | 0,2 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21 | Автодорога по ул. Луначарского | 1,418 | 22100 | 0,84 | 59 | 0,84 | 59 | 0,84 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22 | Автодорога по ул. Маяковского | 0,625 | 3100 | 0,625 | 100 | 0,625 | 100 | 0,625 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.23 | Автодорога по ул. Молодой Гвардии | 0,594 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24 | Автодорога по ул. Монтажная | 0,662 | 1710 | 0,4 | 60 | 0,4 | 60 | 0,4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.25 | Автодорога по ул. Набережная | 0,483 | 1613,9 | 0,016 | 3 | 0,016 | 3 | 0,016 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.26 | Автодорога по ул. Овражная | 0,211 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Автодорога по ул. Островского | 0,892 | 5400 | 0,3 | 34 | 0,3 | 34 | 0,3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Автодорога по ул. Парковая | 0,911 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.29 | Автодорога по ул. Первомайская | 1,441 | 13800 | 0,103 | 7 | 0,103 | 7 | 0,103 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.30 | Автодорога по пер. Первомайский | 0,388 | 5034 | 0,088 | 23 | 0,088 | 23 | 0,088 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.31 | Автодорога по пр. Перевощикова | 0,759 | 1425,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.32 | Автодорога по пер. Пожарный | 1,144 | 10170 | 0,66 | 58 | 0,66 | 58 | 0,66 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.33 | Автодорога по ул. Почтовая | 0,300 | 2276,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.34 | Автодорога по ул. Пролетарская | 0,350 | 2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.35 | Автодорога по ул. Пушкина | 0,226 | 1531,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.36 | Автодорога по пер. Рабочий | 0,566 | 3879 | 0,363 | 64 | 0,363 | 64 | 0,363 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.37 | Автодорога по ул. Речной | 0,646 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.38 | Автодорога по ул. Рудницкого | 0,565 | 3540 | 0,07 | 12 | 0,07 | 12 | 0,07 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.39 | Автодорога по пер. Садовый | 0,485 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.40 | Автодорога по просп. Советский | 0,427 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.41 | Автодорога по ул. Созонтова | 0,474 | 2820 | 0,37 | 78 | 0,37 | 78 | 0,37 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.42 | Автодорога по ул. Сосновая | 2,283 | 19548,2 | 2,283 | 100 | 2,283 | 100 | 2,283 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.43 | Автодорога по ул. Строительная | 0,705 | 4260 | 0,08 | 11 | 0,08 | 11 | 0,08 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.44 | Автодорога по ул. Терещенко | 1,407 | 16439 | 0,1 | 7 | 0,1 | 7 | 0,1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.45 | Автодорога по ул. Школьная | 0,853 | 6022,3 | 0,853 | 100 | 0,853 | 100 | 0,853 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.46 | Автодорога по ул. Юбилейная | 1,178 | 16439 | 0,455 | 39 | 0,455 | 39 | 0,455 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.47 | Автодорога до 9-го садоводства | 1,478 | 7815 | 0,742 | 50 | 0,742 | 50 | 0,742 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.48 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до разворотной площадки у пешеходного моста через узкоколейную железную дорогу | 0,157 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.49 | Автодорога к городскому кладбищу | 3,424 | 17516 | 3,1 | 91 | 3,1 | 91 | 3,1 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.50 | Автодорога от автодороги по ул. Парковая до д. 10 по ул. Парковая | 0,765 | 5752 | 0,118 | 15 | 0,118 | 15 | 0,118 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.51 | Автодорога от д. 10 по ул. Парковая до границы муниципального образования | 1,670 | 5560 | 0,295 | 18 | 0,295 | 18 | 0,295 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.52 | Проезд от автодороги по ул. В. Набережная до д. 3 по ул. Чепецкая | 0,215 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.53 | Проезд от автодороги по ул. В. Набережная до д. 21/3 по просп. Кирова | 0,273 | 1519,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.54 | Проезд от автодороги по ул. В. Набережная до д. 60/3 по ул. Ленина | 0,360 | 2165,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.55 | Проезд от автодороги по ул. Горького до автодороги по ул. Ленина | 0,223 | 896,4 | 0,2227 | 100 | 0,2227 | 100 | 0,2227 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.56 | Проезд от автодороги по просп. Кирова до д. 60/2 по ул. Ленина | 0,193 | 1033,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.57 | Проезд от автодороги по ул. Ленина до д. 5/2 по ул. Ленина | 0,309 | 1907,6 | 0,3088 | 100 | 0,3088 | 100 | 0,3088 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.58 | Проезд от автодороги по ул. Первомайская до автодороги по ул. Ленина | 0,309 | 5314,8 | 0,3088 | 100 | 0,3088 | 100 | 0,3088 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.59 | Автодорога к микрорайону Каринторф | 2,28 | 9180 | 0,1 | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.60 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боево» | 3,968 | 54980 | 1,579 | 40 | 1,579 | 40 | 2,879 | 73 | перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Володарского и ул. Школьная | нарушение правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боево» (от ул. 60 лет Октября до просп. Мира) | капитальный ремонт автомобильной дороги | 2,414 | 1,3 | 16900 |  | 28,126 | опрос граждан |
| 3.2.61 | Автодорога к торфоскладу | 0,387 | 2455,7 | 0,08 | 21 | 0,08 | 21 | 0,08 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.62 | Автодорога от 2 поста до станции Чепецкой | 0,809 | 7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога вдоль завода минеральных удобрений до моста через р. Елховка у нефтебазы | 2,487 | 25777 | 0,9 | 36 | 0,9 | 36 | 0,9 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.63 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до автозаправочной станции у Кирово-Чепецкого хладокомбината | 0,174 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.64 | Автодорога от автодороги на птицефабрику до д. 31 квартала Цепели | 0,500 | 3114 | 0,32 | 64 | 0,32 | 64 | 0,32 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд вдоль д. 7/2 по ул. 60 лет Октября | 0,173 | 953,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.65 | проезд от автодороги по пр. Мира до д. 63 по пр. Мира | 0,149 | 938,8 | 0,033 | 22 | 0,033 | 22 | 0,033 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.66 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября к д. 1/2 по ул. Юбилейная | 0,216 | 1384,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября до автодороги по ул. Ленина | 0,547 | 3900,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.67 | Автодорога от автодороги по ул. Ленина к д. 26 по ул. Ленина | 0,171 | 450,3 | 0,1709 | 100 | 0,1709 | 100 | 0,1709 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.68 | Проезд от автодороги по ул. Братьев Васнецовых до д. 23 по ул. Луначарского | 0,192 | 1712,2 | 0,092 | 48 | 0,092 | 48 | 0,092 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд от автодороги по ул. Школьная до разворотной площадки у д. 6/2 по ул. Школьная | 0,119 | 662,2 | 0,019 | 16 | 0,019 | 16 | 0,019 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.69 | Автодорога по ул. А. Некрасова | 2,039 | 25350 | 1,364 | 67 | 1,364 | 67 | 1,364 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.70 | Автодорога по пр. Дзержинского | 0,681 | 4150,3 | 0,6806 | 100 | 0,6806 | 100 | 0,6806 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.71 | Автодорога по пр. Лермонтова | 0,505 | 2678,3 | 0,505 | 100 | 0,505 | 100 | 0,505 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.72 | Автодорога по просп. Мира | 2,911 | 36500 | 2,911 | 100 | 2,911 | 100 | 2,911 | 100 | участок автодороги от д. 43а до д. 62 | нарушение правил дорожного движения | участок автодороги от д. 43а до д. 62 | участок автодороги от д. 43а до д. 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.73 | Автодорога по ул. Победы | 0,621 | 5884,4 | 0,621 | 100 | 0,621 | 100 | 0,621 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.74 | Автодорога по ул. Производственная | 2,555 | 20894 | 2 | 78 | 2 | 78 | 2 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.75 | Автодорога по просп. Россия | 1,114 | 25425 | 0,398 | 36 | 0,398 | 36 | 0,398 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.76 | Автодорога по ул. Энгельса | 0,551 | 3420 | 0,366 | 66 | 0,366 | 66 | 0,366 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога к искусственному катку | 0,397 | 2205 | 0,295 | 74 | 0,295 | 74 | 0,295 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.77 | Автодорога от автодороги по ул. Мелиораторов до квартала Цепели | 0,765 | 4988,3 | 0,7646 | 100 | 0,7646 | 100 | 0,7646 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.78 | Автодорога от поста ГИБДД до завода минеральных удобрений | 1,973 | 14775 | 1,973 | 100 | 1,973 | 100 | 1,973 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога от пожарной части1 до поста ГИБДД №2 | 2,060 | 12420 | 1,93 | 94 | 1,93 | 94 | 1,93 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.79 | Проезд по ул. Первомайская | 0,465 | 4389,3 | 0,465 | 100 | 0,465 | 100 | 0,465 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.80 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина | 3,11 | 37969,1 | 2,841 | 91 | 2,841 | 91 | 2,841 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.81 | Автодорога по ул. Комиссара Утробина | 0,532 | 3275 | 0,532 | 100 | 0,532 | 100 | 0,532 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.82 | Автодорога по ул. Загородная | 0,288 | 1305 | 0,091 | 32 | 0,091 | 32 | 0,091 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.83 | Автодорога по пер. Котельный | 0,277 | 930,5 | 0,1 | 36 | 0,1 | 36 | 0,1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.84 | Автодорога по пер. Новостроевский | 0,323 | 990 | 0,1 | 31 | 0,1 | 31 | 0,1 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.85 | Автодорога по ул. Песчаная | 0,181 | 632,8 | 0,073 | 40 | 0,073 | 40 | 0,073 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.86 | Автодорога по ул. Профсоюзная | 0,363 | 1924 | 0,063 | 17 | 0,063 | 17 | 0,063 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.87 | Автодорога по ул. Революции | 0,703 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.88 | Автодорога по ул. Свердлова | 0,393 | 1800 | 0,1 | 25 | 0,1 | 25 | 0,1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.89 | Автодорога по ул. Свободы | 1,085 | 4905 | 0,806 | 74 | 0,806 | 74 | 0,806 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.90 | Автодорога по ул. Труда | 0,668 | 2970 | 0,318 | 48 | 0,318 | 48 | 0,318 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.91 | Автодорога по пер. Майский | 0,157 | 284,2 | 0,057 | 36 | 0,057 | 36 | 0,057 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.92 | Автодорога до квартала Злобино (до 9 садоводства) | 1,863 | 9923 | 1,1 | 59 | 1,1 | 59 | 1,1 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.93 | Автодорога по кварталу Гарь (от кладбища «Злобино» до узкоколейной железной дороги) | 0,510 | 2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.94 | Автодорога по кварталу Гарь (восточная сторона) | 0,510 | 1948 | 0,2 | 39 | 0,2 | 39 | 0,2 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.95 | Проезд от автодороги по ул. Производственная до автодороги по ул. Мелиораторов | 0,478 | 989,2 | 0,2 | 42 | 0,2 | 42 | 0,2 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.96 | Автодорога от автодорога по ул. Юбилейная до квартала Поповщина (с автодорогой по кварталу Поповщина) | 1,554 | 7410 | 0,7 | 45 | 0,7 | 45 | 0,7 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.97 | Автодорога на дер. Комариха | 2,327 | 20250 | 1,032 | 44 | 1,032 | 44 | 1,032 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого г. Кирово-Чепецк | 89,647 | 740767 | 44,856 | 50,0 | 45,704 | 51,0 | 47,004 | 52,4 | 3 |  | 2 | 2 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 2,326 | 1,204 | 16281 |  |  | 21,042 |  |  |  |  | капитальный ремонт автомобильной дороги | 2,414 | 1,3 | 16900 |  | 28,126 |  |
| 3.3 | Муниципальное образование «город Слободской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | просп. Гагарина | 1,25 | 6875 | 0,000 | 0 | 1,250 | 100 | 1,250 | 100 |  |  |  |  | СЛ-01 | просп. Гагарина | ремонт покрытия проезжей части | 0,962 | 1,434 | 6736 |  |  | 9,303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | ул. Академика Бакулева | 0,5 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,250 | 50 | 0,500 | 100 |  |  |  |  | СЛ-02 | от ул. Заводская до ул. Октябрьская | ремонт покрытия проезжей части | 0,252 | 0,25 | 1764 |  |  | 1,999 |  |  |  | от ул. Октябрьская до ул. Кирова | ремонт покрытия проезжей части | 0,295 | 0,25 | 2064 |  | 3,5 | опрос граждан |
| 3.3.3 | пер. Бакулевский | 0,235 | 1175 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | ул. Бабушкина | 0,46 | 3220 | 0,160 | 35 | 0,160 | 35 | 0,460 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Октябрьская до ул. Кирова | ремонт покрытия проезжей части | 0,374 | 0,3 | 2620 |  | 4,44 | опрос граждан |
| 3.3.5 | ул. Никольская | 1,3 | 1400 | 0,074 | 6 | 0,895 | 69 | 0,895 | 69 |  |  |  |  | СЛ-05 | от ул. Советская до ул. Вятский тракт | ремонт покрытия проезжей части | 0,920 | 0,821 | 6437 |  |  | 9,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.3.6 | ул. Боярская | 0,35 | 2000 | 0,350 | 100 | 0,350 | 100 | 0,350 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | ул. Вокзальная | 0,4 | 10400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Вокзальная | ремонт покрытия проезжей части | 0,457 | 0,4 | 3200 |  | 5,44 | опрос граждан |
| 3.3.8 | ул. Вятская | 1,3 | 7500 | 0,918 | 71 | 1,300 | 100 | 1,300 | 100 |  |  |  |  | СЛ-08 | от ул. Советская до ул. Маршала Конева | ремонт покрытия проезжей части | 1,125 | 0,93 | 7875 |  |  | 9,867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.3.9 | ул. Вятский тракт | 1,5 | 3750 | 0,739 | 49 | 0,739 | 49 | 1,259 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Вятская до д. 3 ул. Вятский тракт, от перекрестка с ул. Горького до д. 21 ул. Вятский тракт, от выезда с АЗС «Движение» до перекрестка с ул. Грина | ремонт покрытия проезжей части | 0,591 | 0,52 | 4140 |  | 7,04 | опрос граждан |
| 3.3.10 | ул. Глазовская | 0,75 | 15207 | 0,750 | 100 | 0,750 | 100 | 0,750 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.11 | ул. Гоголя | 2,502 | 1400 | 0,000 | 0 | 0,315 | 13 | 2,502 | 100 |  |  |  |  | СЛ-11 | от ул. Железнодорожная до ул. Грина | ремонт покрытия проезжей части | 0,270 | 0,315 | 1890 |  |  | 3,166 |  |  |  | от д. 1 ул. Гоголя до ул. Грина | ремонт покрытия проезжей части | 2,174 | 2,187 | 15217 |  | 25,87 | опрос граждан |
| 3.3.12 | ул. Городищенская | 0,35 | 7150 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,180 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Слободская до ул. Кедровой | ремонт покрытия проезжей части | 0,174 | 0,18 | 1220 |  | 2,1 | опрос граждан |
| 3.3.13 | ул. Горького | 1,1 | 4398,1 | 0,140 | 13 | 1,053 | 96 | 1,053 | 96 |  |  |  |  | СЛ-13 | от ул. Набережная до ул. Дерышева | ремонт покрытия проезжей части | 0,966 | 0,913 | 6759 |  |  | 8,996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.3.14 | ул. Железнодорожная | 0,721 | 2100 | 0,321 | 45 | 0,711 | 99 | 0,711 | 99 |  |  |  |  | СЛ-14 | от ул. Советская до ул. Гоголя | ремонт покрытия проезжей части | 0,418 | 0,39 | 2925 |  |  | 4,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.3.15 | ул. Заводская | 0,3 | 1500 | 0,000 | 0 | 0,188 | 63 | 0,188 | 63 |  |  |  |  | СЛ-15 | от ул. Советская до ул. Академика Бакулева | ремонт покрытия проезжей части | 0,196 | 0,188 | 1370 |  |  | 1,707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.3.16 | ул. Загородная | 0,3 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Вятский тракт до ул. Грина | ремонт покрытия проезжей части | 0,271 | 0,3 | 1900 |  | 3,2 | опрос граждан |
| 3.3.17 | ул. Кедровая | 0,4 | 5200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Кедровая | ремонт покрытия проезжей части | 0,314 | 0,4 | 2200 |  | 3,74 | опрос граждан |
| 3.3.18 | ул. Кирова | 0,8 | 1200 | 0,386 | 48 | 0,386 | 48 | 0,490 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Советская до ул. Бабушкина | ремонт покрытия проезжей части | 0,512 | 0,49 | 3585 |  | 6,1 | опрос граждан |
| 3.3.19 | ул. Ключевая | 0,3 | 9150 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.20 | ул. К. Маркса | 1,5 | 3600 | 0,300 | 20 | 0,300 | 20 | 1,030 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Советская до ул. Дерышева | ремонт покрытия проезжей части | 0,708 | 0,73 | 4953 |  | 8,4 | опрос граждан |
| 3.3.21 | ул. Корто | 0,6 | 21325 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.22 | ул. Красноармейская | 3,496 | 600 | 2,926 | 84 | 2,926 | 84 | 2,926 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.23 | ул. Крестьянская | 0,15 | 2640 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.24 | ул. Лесопарковая | 0,44 | 20230 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.25 | ул. Ленина | 2,171 | 7600 | 0,231 | 11 | 2,171 | 100 | 2,171 | 100 |  |  |  |  | СЛ-25 | ул. Ленина | ремонт покрытия проезжей части | 3,336 | 2,45 | 23351 |  |  | 30,221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.3.26 | ул. Маршала Конева | 1,2 | 1500 | 0,940 | 78 | 0,940 | 78 | 0,940 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.27 | ул. Меховщиков | 0,25 | 2700 | 0,246 | 98 | 0,246 | 98 | 0,246 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.28 | ул. Мира | 0,45 | 1400 | 0,118 | 26 | 0,118 | 26 | 0,450 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Мира | ремонт покрытия проезжей части | 0,514 | 0,45 | 3600 |  | 6,1 | опрос граждан |
| 3.3.29 | пер. Молодежный | 0,35 | 6000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.30 | ул. Набережная | 1,2 | 7800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.31 | ул. Октябрьская | 1,15 | 8050 | 1,150 | 100 | 1,150 | 100 | 1,150 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.32 | ул. Первомайская | 1,546 | 9969 | 0,996 | 64 | 0,996 | 64 | 0,996 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.33 | ул. П. Морозова | 0,1 | 500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.34 | ул. Пролетарская | 0,48 | 2880 | 0,480 | 100 | 0,480 | 100 | 0,480 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.35 | ул. Профсоюзная | 0,2 | 1000 | 0,126 | 63 | 0,126 | 63 | 0,126 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.36 | ул. П. Стучки | 1,246 | 7226,8 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.37 | ул. Рабочая | 0,4 | 2400 | 0,290 | 73 | 0,290 | 73 | 0,290 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.38 | ул. Свердлова | 1,193 | 7158 | 0,157 | 13 | 0,863 | 72 | 1,193 | 100 |  |  |  |  | СЛ-38 | от ул. Володарского до ул. Ленина | ремонт покрытия проезжей части | 0,337 | 0,29 | 2356 |  |  | 2,734 |  |  |  | от ул. Ленина до ул. Вятский тракт | ремонт покрытия проезжей части | 0,743 | 0,903 | 5202 |  | 8,8 | опрос граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Ленина до Слободского макаронно-кондитерского комбината | ремонт покрытия проезжей части | 0,483 | 0,416 | 3383 |  |  | 3,947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.39 | ул. Свободы | 0,3 | 1350 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.40 | ул. Северная | 0,35 | 1750 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.41 | ул. Слободская | 2 | 14000 | 1,310 | 66 | 1,310 | 66 | 1,310 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.42 | ул. Советская | 5,3 | 42098 | 4,640 | 87 | 4,640 | 87 | 4,640 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.43 | пер. Сосновый | 0,15 | 600 | 0,128 | 85 | 0,128 | 85 | 0,128 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.44 | ул. Ст. Халтурина | 1,05 | 6825 | 0,190 | 18 | 0,858 | 82 | 0,858 | 82 |  |  |  |  | СЛ-44 | от ул. Набережная до ул. Ленина, от д. 20 ул. Ст. Халтурина до ул. Красноармейская | ремонт покрытия проезжей части | 0,740 | 0,668 | 5183 |  |  | 7,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.3.45 | ул. Урицкого | 1 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.46 | ул. Ф. Лесникова | 0,45 | 1350 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.47 | пер. Фабричный | 0,2 | 600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.48 | ул. Чкалова | 0,15 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.49 | ул. Шестаковская | 2,09 | 14630 | 0,991 | 47 | 2,090 | 100 | 2,090 | 100 |  |  |  |  | СЛ-49 | от проезда к д. 4 ул. Шестаковская до ул. Энтузиастов | ремонт покрытия проезжей части | 1,338 | 1,262 | 9369 |  |  | 12,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.3.50 | ул. Энгельса | 2,158 | 12732,2 | 0,158 | 7 | 0,158 | 7 | 1,258 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Володарского до ул. Красноармейская, от ул. Луговая до конечной остановки автобуса | ремонт покрытия проезжей части | 1,000 | 1,1 | 7000 |  | 11,9 | опрос граждан |
| 3.3.51 | ул. Я. Райниса | 0,17 | 1190 | 0,165 | 97 | 0,165 | 97 | 0,165 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.52 | ул. Опорная | 0,15 | 750 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.53 | Автодорога от Белохолуницкого тракта до Опорного пер. | 1 | 5000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.54 | Автодорога от Белохолуницкого тракта до ул. Ефимова | 2,34 | 14040 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.55 | От поворота на пер. Первомайский до бетонного завода | 0,854 | 5124 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.56 | Проезд от ул. Советская до ул. Лебедева | 0,4 | 2000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Советская до ул. Лебедева | ремонт покрытия проезжей части | 0,314 | 0,4 | 2200 |  | 3,74 | опрос граждан |
| 3.3.57 | Проезд от ул. Профсоюзная до ул. Щуково | 0,3 | 1800 | 0,156 | 52 | 0,156 | 52 | 0,156 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.58 | Автодорога от указателя «г. Слободской» до съезда в дер. Денисовы | 1,1 | 7700 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.59 | Автодорога от дер. Щуково до ул. Слободская | 1,7 | 11900 | 0,700 | 41 | 1,491 | 88 | 1,491 | 88 |  |  |  |  | СЛ-59 | от д. 9 пос. Межколхозстрой до дер. Щуково | ремонт покрытия проезжей части | 0,795 | 0,791 | 5567 |  |  | 8,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос граждан |
| 3.3.60 | Автодорога Зяблицы – Первомайский | 5,069 | 62256 | 0,137 | 3 | 0,137 | 3 | 0,137 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.61 | ул. Александровская | 0,26 | 1040 | 0,260 | 100 | 0,260 | 100 | 0,260 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.62 | пер. Бакулевский | 0,105 | 525 | 0,105 | 100 | 0,105 | 100 | 0,105 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.63 | ул. Володарского | 1,705 | 10230 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.64 | ул. Встречная | 0,335 | 1240 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.65 | ул. Дерышева | 1,418 | 9075,2 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.66 | ул. Дзержинского | 0,25 | 1000 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.67 | ул. Кедровая | 0,4 | 2000 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.68 | ул. Лебедева | 0,5 | 2500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.69 | ул. Меховщиков | 0,07 | 280 | 0,070 | 100 | 0,070 | 100 | 0,070 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.70 | ул. Новая | 0,612 | 2755 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.71 | ул. П. Морозова | 0,3 | 1200 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.72 | ул. Преображенская | 0,4 | 1600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.73 | пер. Станционный | 0,15 | 900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.74 | ул. Шестаковская | 0,47 | 1880 | 0,470 | 100 | 0,470 | 100 | 0,470 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.75 | ул. Успенская | 0,78 | 3120 | 0,780 | 100 | 0,780 | 100 | 0,780 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.76 | Автодорога 1 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 | 750 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.77 | Автодорога 2 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 | 750 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 | 0,250 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.78 | Автодорога Успенское – Первомайский | 1,096 | 5206 | 1,096 | 100 | 1,096 | 100 | 1,096 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого г. Слободской | 70,6 | 462350 | 25,704 | 36,4 | 35,417 | 50,2 | 42,950 | 60,8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 12,138 | 11,118 | 84965 |  |  | 112,803 |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 8,443 | 8,61 | 59101 |  | 100,37 |  |
| 3.4 | Актуализация документов транспортного планирования в отношении Кировской городской агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка в рамках комплексной схемы организации дорожного движения комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывающей в том числе пригородные перевозки, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  | 1 |  | 23,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по автодорогам местного значения (улицы) | 700,157 | 5921019 | 248,262 | 35,5 | 358,247 | 51,2 | 395,238 | 56,5 | 22 |  | 13 | 13 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1358,048 |  | ИТОГО |  |  |  |  | 1280,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 156,25 | 112,444 | 1093748 |  |  | 1335,048 |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 126,38 | 60,94 | 884670,00 |  | 1251,874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка в рамках комплексной схемы организации дорожного движения комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывающей в том числе пригородные перевозки, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  | 1 |  | 23,000 |  |  |  |  | капитальный ремонт автомобильной дороги | 2,414 | 1,3 | 16900 |  | 28,126 |  |
|  | Всего по агломерации | 805,851 | 6866795 | 326,837 | 40,6 | 462,318 | 57,4 | 499,309 | 62,0 | 24 |  | 15 | 15 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1496,748 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 1280,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 180,454 | 126,358 | 1263178 |  |  | 1473,748 |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 133,996 | 66,837 | 937970 |  | 1331,874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка в рамках комплексной схемы организации дорожного движения комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывающей в том числе пригородные перевозки, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  | 1 |  | 23,000 |  |  |  |  | капитальный ремонт автомобильной дороги | 2,414 | 1,300 | 16900 |  | 28,126 |  |
|  | Объекты, финансируемые из прочих источников (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 606+160 – км 619+726 (старое название Гнусино – Шихово) | 17,913 | 158480 | 13,566 | 75,7 | 17,913 | 100 | 17,913 | 100 |  |  |  |  | ФО-1 | транспортная развязка на км 0+000 (606+160) | ремонт покрытия проезжей части | 5,843 | 5,18 | 40902 |  |  | 72,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
| 1.2 | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 619+726 – км 648+476 (старое название Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края км 11+500 – км 40+250) | 28,75 | 221100 | 17,940 | 62,4 | 28,750 | 100 | 28,75 | 100 | км 622+226 – 623+226 км 635+226 – 636+226 | выезд на встречную полосу, наезд на пешехода | км 622+226 – 623+226 км 635+226 – 636+226 | км 622+226 – 623+226 км 635+226 – 636+226 | ОФ-2 | 11+500 – 14+860 (619+726 – 623+080) | ремонт покрытия проезжей части | 4,184 | 3,36 | 29287 |  |  | 59,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФО-3 | 21+700 – 35+334 (629+926 – 643+660) | устройство слоев износа | 16,151 | 13,634 | 113057 |  |  | 70,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | участок дороги не соответствует нормативному состоянию |
|  | Итого по автодорогам федерального значения | 46,663 | 379580 | 31,506 | 67,5 | 46,663 | 100 | 46,663 | 100 |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 202,321 |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 10,027 | 8,540 | 70189 |  |  | 131,335 |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство слоев износа | 16,151 | 13,634 | 113057 |  |  | 70,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальное образование «Город Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на участке от д. 171 до д. 181 | установка светофорного объекта |  |  |  |  | 1 | 1,771 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 1 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Московская – ул. Менделеева | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 1 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка пешеходного ограждения |  |  |  |  | 100 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Московская – ул. Производственная | изменение режима работы светофорного объекта |  |  |  |  | 1 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | ул. Щорса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Щорса – ул. Ульяновская | установка дорожных знаков 5.19.1 (2) Пешеходный переход |  |  |  |  | 4 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 1 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток Октябрьский просп. – ул. Труда. | установка пешеходных ограждений |  |  |  |  | 100 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков 5.19.1 (2) Пешеходный переход |  |  |  |  | 16 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | установка светофорного объекта |  |  |  |  | 1 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 1 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | ул. Воровского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Воровского – ул. Володарского | установка дорожных знаков 5.19.1 (2) Пешеходный переход |  |  |  |  | 4 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 1 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Воровского –Попова – Мелькомбинатовский пр. | изменение режима работы светофорного объекта |  |  |  |  | 1 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | ул. Урицкого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Красноармейской до д. 40 по ул. Урицкого | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 0,321 | 0,3 | 2250 |  |  | 1,147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Р. Ердякова до путепровода на Чистые Пруды | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 0,800 | 0,5 | 5600 |  |  | 3,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | ул. Щорса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Попова до ул. Производственная | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 2,428 | 1,214 | 16996 |  |  | 8,667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | ул. Лесозаводская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Лесозаводская | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 2,137 | 1,87 | 14960 |  |  | 7,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | ул. Упита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Луганская до просп. Строителей | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 1,157 | 0,9 | 8100 |  |  | 4,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | ул. Горького |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Азина до ул. Маклина | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 1,807 | 1,265 | 12650 |  |  | 6,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Калинина | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 1,286 | 0,8 | 9000 |  |  | 10,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | ул. Маклина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Маклина | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 2,214 | 1,8 | 15500 |  |  | 17,329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | ул. Приозерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Приозерная | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 1,171 | 0,2 | 8200 |  |  | 9,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Станция Киров – Котласская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Станция Киров – Котласская | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 0,114 | 0,13 | 800 |  |  | 0,894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | ул. Романтиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Романтиков | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 0,257 | 0,49 | 1800 |  |  | 2,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | ул. Заводская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 0,229 | 0,24 | 1600 |  |  | 1,789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | ул. Ярославская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ярославская | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 0,357 | 0,5 | 2500 |  |  | 2,795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Проведение диагностики транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 539,91 |  |  |  | 7,700 |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 539,91 |  |  | 7,700 |  |
|  | Итого по г. Кирову |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,700 |  |
| 2.2 | Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. 60 лет Октября от д. 20 до д. 36 | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Проведение диагностики транспортно- эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 89,647 |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 89,647 |  |  | 1,8 |  |
|  | Итого г. Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |
| 2.3 | Муниципальное образование «город Слободской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение диагностики транспортно- эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 70,6 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 70,6 |  |  | 1,000 |  |
|  | Итого по г. Слободской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  | Итого по автодорогам местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 62,489 |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия | 14,279 | 10,209 | 99956 |  |  | 75,574 |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 700,157 |  |  | 10,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  |  |  |  | 24 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка светофорного объекта |  |  |  |  | 2 | 1,971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка пешеходного ограждения |  |  |  |  | 200 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 262,051 |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 10,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 10,03 | 8,54 | 70189 |  |  | 131,335 |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 700,157 |  |  | 10,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство слоев износа | 16,15 | 13,63 | 113057 |  |  | 70,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия | 14,28 | 10,209 | 99956 |  |  | 75,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  |  | 5 | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  |  |  |  | 24 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка светофорного объекта |  |  |  |  | 2 | 1,971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка пешеходного ограждения |  |  |  |  | 200 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка информационных аншлагов |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 700,157 |  |  |  | 10,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий итог | 805,879 | 6866795 | 326,837 | 40,6 | 462,318 | 57,4 | 499,309 | 62,0 | 22 |  | 15 | 15 |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1788,160 |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 1370,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 190,481 | 134,898 | 1333367 |  |  | 1605,083 |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 133,996 | 66,837 | 937970 |  | 1331,874 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство слоев износа |  |  |  | 1 |  | 23,0 |  |  |  |  | капитальный ремонт | 2,414 | 1,3 | 16900 |  | 28,126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия | 16,15 | 13,634 | 113057 |  |  | 70,99 |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 700,157 |  |  | 10,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | разработка в рамках комплексной схемы организации дорожного движения комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывающей в том числе пригородные перевозки, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 14,279 | 10,209 | 99956 |  |  | 75,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение уровня освещенности |  |  |  | 5 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  |  |  | 24 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка светофорного объекта |  |  |  | 2 |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка пешеходного ограждения |  |  |  | 200 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка информационных аншлагов |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальная диагностика |  | 700,157 |  |  |  | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| ПРЕДЛОЖЕНИЯ по ресурсному обеспечению программы Кировской городской агломерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Финансирование мероприятий программы | 1496,748 | 1360 |
| 1.1 | Местный бюджет* | 100 | 100 |
| 1.2 | Областной бюджет* | 653 | 580 |
|  | Итого объем финансирования Кировской области | 753 | 680 |
| 1.3 | Федеральный бюджет* | 743,748 | 680 |
| 2 | Финансирование мероприятий из иных программ, которые влияют на целевые показатели программы (справочно) | 291,412 | 10,5 |
| 2.1 | Дорожный фонд Кировской области |  |  |
| 2.2 | Муниципальный дорожный фонд | 89,091 | 10,5 |
| 2.3 | Федеральный дорожный фонд | 202,321 |  |

*Рассчитано в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских
 агломераций.

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ
по диагностике автомобильных дорог Кировской городской агломерации

| № п/п | Наименование автодороги (улицы) с указанием адреса объекта в границах агломерации | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации, км | Результат диагностики (нормативное состояние, км/%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инструментальная |  |  | Экспертная |  |  |
|  |  |  | на 31.12.2017 (факт) | на 31.12.2018 (прогноз) | на 31.12.2019 (прогноз) | на 31.12.2017 (факт) | на 31.12.2018 (прогноз) | на 31.12.2019 (прогноз) |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 606+160 – км 619+726 (старое название Гнусино – Шихово) | 17,913 | 13,566/75,7 |  |  |  | 17,913/100 | 17,913/100 |
| 1.2 | Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 619+726 – км 648+476 (старое название Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края км 11+500 – км 40+250) | 28,75 | 17,94/62,4 |  |  |  | 28,75/100 | 28,75/100 |
|  | Итого по автодорогам федерального значения | 46,663 | 31,506/67,5 |  |  |  | 46,663/100 | 46,663/100 |
| 2 | Автомобильные дороги регионального, межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Киров – Малмыж – Вятские Поляны | 2,11 | 0,99/47 |  |  |  | 2,11/100 | 2,11/100 |
| 2.2 | Южный обход города Кирова | 21,379 | 15,68/73 |  |  |  | 19,68/92,1 | 19,68/92,1 |
| 2.3 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 16,07 | 13,77/86 |  |  |  | 16,07/100 | 16,07/100 |
| 2.4 | Киров – Стрижи – Оричи | 19,5 | 16,629/85,3 |  |  |  | 17,849/91,5 | 17,849/91,5 |
|  | Итого по автодорогам регионального, межмуниципального значения | 59,059 | 47,069/79,7 |  |  |  | 55,709/94,3 | 55,709/94,3 |
|  | Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Киров |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | просп. Строителей | 1,72 | 1,72/100 |  |  |  | 1,722/100 | 1,722/100 |
| 3.2 | ул. Центральная | 2,50 | 2,5/100 |  |  |  | 2,5/100 | 2,5/100 |
| 3.3 | ул. Комсомольская мкр-н Лянгасово | 2,50 | 2,155/86,2 |  |  |  | 2,155/86,2 | 2,3/92 |
| 3.4 | автодорога Киров – Русское | 25,00 | 24,3/97,2 |  |  |  | 24,3/97,2 | 24,3/97,2 |
| 3.5 | ул. Кольцова | 1,10 | 1,1/100 |  |  |  | 1,1/100 | 1,1/100 |
| 3.6 | ул. Жуковского | 0,90 | 0,9/100 |  |  |  | 0,9/100 | 0,9/100 |
| 3.7 | ул. Красной Звезды | 1,915 | 1,6/83,5 |  |  |  | 1,6/83,5 | 1,6/83,5 |
| 3.8 | ул. Красный Химик | 1,25 | 1,25/100 |  |  |  | 1,25/100 | 1,25/100 |
| 3.9 | ул. Воровского | 5,95 | 2,963/50 |  |  |  | 2,963/50 | 5,95/100 |
| 3.10 | ул. Северное Кольцо | 1,60 | 1,6/100 |  |  |  | 1,6/100 | 1,6/100 |
| 3.11 | ул. Лепсе | 2,850 | 2,85/100 |  |  |  | 2,85/100 | 2,85/100 |
| 3.12 | ул. Ленина | 8,86 | 5,88/66 |  |  |  | 5,88/66 | 5,88/66 |
| 3.13 | ул. Горького | 2,89 | 1,498/52 |  |  |  | 2,763/96 | 2,763/96 |
| 3.14 | ул. Щорса | 5,80 | 3,35/57,8 |  |  |  | 4,564/79 | 5,8/100 |
| 3.15 | ул. Красина | 1,40 | 0,66/47,14 |  |  |  | 0,66/47,14 | 0,66/47,14 |
| 3.16 | ул. Менделеева | 1,80 | 0,6/33,3 |  |  |  | 0,6/33,3 | 0,6/33,3 |
| 3.17 | ул. Р. Ердякова | 2,10 | 1,996/95 |  |  |  | 1,996/95 | 1,996/95 |
| 3.18 | ул. Мира | 1,80 | 1,8/100 |  |  |  | 1,8/100 | 1,8/100 |
| 3.19 | ул. Деповская | 1,71 | 1,2/70,2 |  |  |  | 1,71/100 | 1,71/100 |
| 3.20 | ул. Луганская | 4,16 | 0,6/14,4 |  |  |  | 3,8/91,3 | 3,8/91,3 |
| 3.21 | ул. Проезжая | 5,90 | 5,9/100 |  |  |  | 5,9/100 | 5,9/100 |
| 3.22 | ул. Семашко | 1,50 | 1,5/100 |  |  |  | 1,5/100 | 1,5/100 |
| 3.23 | ул. Порошинская | 1,00 | 1/100 |  |  |  | 1/100 | 1/100 |
| 3.24 | Автодорога Сошени – Радужный | 4,77 | 3,813/80 |  |  |  | 3,813/80 | 3,813/80 |
| 3.25 | ул. Индустриальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 | ул. Конституции | 1,10 | 1,1/100 |  |  |  | 1,1/100 | 1,1/100 |
| 3.27 | Автодорога Сошени – Леваши | 2,50 | 1,873/75 |  |  |  | 1,873/75 | 1,873/75 |
| 3.28 | пер. Автотранспортный | 0,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.29 | ул. Азина | 1,81 | 1,09/60,2 |  |  |  | 1,81/100 | 1,81/100 |
| 3.30 | ул. Ананьинская | 0,536 | 0,14/26 |  |  |  | 0,14/26 | 0,14/26 |
| 3.31 | пер. Аптечный | 0,10 | 0,1/100 |  |  |  | 0,1/100 | 0,1/100 |
| 3.32 | ул. Базовая | 0,54 | 0/0 |  |  |  | 0,54/100 | 0,54/100 |
| 3.33 | ул. Баумана | 0,50 | 0,376/75 |  |  |  | 0,376/75 | 0,376/75 |
| 3.34 | ул. Блюхера | 1,50 | 1,5/100 |  |  |  | 1,5/100 | 1,5/100 |
| 3.35 | ул. Боровая | 0,84 | 0,84/100 |  |  |  | 0,84/100 | 0,84/100 |
| 3.36 | ул. Бородулина | 0,70 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.37 | ул. А. Верещагина | 0,85 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.38 | ул. Верхнедольская | 0,26 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.39 | ул. Верхосунская | 0,600 | 0/0 |  |  |  | 0,6/100 | 0,6/100 |
| 3.40 | ул. Вятская | 0,60 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.41 | пер. Вершининский | 2,20 | 0/0 |  |  |  | 0,225/10 | 0,225/10 |
| 3.42 | ул. Весенняя | 1,30 | 0/0 |  |  |  | 1,2/92 | 1,2/92 |
| 3.43 | ул. Водопроводная | 0,708 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,51/72 |
| 3.44 | ул. Возрождения | 0,60 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,47/78 |
| 3.45 | ул. Космонавта Волкова | 0,60 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,6/100 |
| 3.46 | ул. Вологодская | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.47 | ул. Володарского | 3,93 | 0/0 |  |  |  | 2,272/58 | 2,272/58 |
| 3.48 | пер. 2-й Кирпичный | 0,15 | 0,15/100 |  |  |  | 0,15/100 | 0,15/100 |
| 3.49 | ул. Гайдара | 0,55 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,48/87 |
| 3.50 | ул. Герцена | 2,15 | 0,402/18,7 |  |  |  | 1,99/93 | 1,99/93 |
| 3.51 | пер. Гирсовский | 0,22 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.52 | ул. Горбачева | 0,95 | 0,82/86 |  |  |  | 0,82/86 | 0,95/100 |
| 3.53 | ул. А. Горбуновой | 0,67 | 0,67/100 |  |  |  | 0,67/100 | 0,67/100 |
| 3.54 | пер. Гостиный | 0,16 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.55 | ул. Грибоедова | 0,96 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.56 | ул. Дерендяева | 2,45 | 0,51/20,8 |  |  |  | 2,45/100 | 2,45/100 |
| 3.57 | пер. Дерендяева | 0,45 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.58 | ул. Дзержинского | 4,55 | 4,55/100 |  |  |  | 4,55/100 | 4,55/100 |
| 3.59 | пр. Динамовский | 0,52 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.60 | ул. Добролюбова | 0,60 | 0/0 |  |  |  | 0,56/93 | 0,56/93 |
| 3.61 | Автодорога от Октябрьского просп. до д. 14 слободы Большое Скопино | 1,00 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.62 | ул. Дружбы | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.63 | пер. Дружбы | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.64 | Автодорога от ул. Егоровская до д. 2 слободы Егоровская | 0,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.65 | Автодорога от пос. Чистые Пруды до д. 2б дер. Никуленки | 2,62 | 0/0 |  |  |  | 2,4/91,6 | 2,4/91,6 |
| 3.66 | ул. Заводская | 2,40 | 0/0 |  |  |  | 1,88/78 | 1,88/78 |
| 3.67 | ул. Загородная | 0,512 | 0/0 |  |  |  | 0,512/100 | 0,512/100 |
| 3.68 | пр. Заготзерновский | 0,15 | 0,15/100 |  |  |  | 0,15/100 | 0,15/100 |
| 3.69 | ул. Заречная | 0,26 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.70 | ул. Захватаева | 0,454 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,33/73 |
| 3.71 | ул. Зеленая | 0,67 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.72 | ул. Зеленина | 0,65 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.73 | Автодорога от ул. Тимирязева через слободу Зиновы до ул. Ленина | 1,80 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.74 | ул. 60 лет Комсомола | 0,91 | 0/0 |  |  |  | 0,86/95 | 0,86/95 |
| 3.75 | ул. Восьмого Марта | 1,13 | 0/0 |  |  |  | 1,134/100 | 1,134/100 |
| 3.76 | ул. Инженерная | 0,21 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.77 | ул. Искры | 0,40 | 0,4/100 |  |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.78 | ул. Казанская | 2,99 | 0/0 |  |  |  | 2,128/71,2 | 2,61/87 |
| 3.79 | ул. К. Либкнехта | 3,10 | 0/0 |  |  |  | 3,1/100 | 3,1/100 |
| 3.80 | ул. К. Маркса | 4,05 | 3,312/82 |  |  |  | 3,942/97 | 3,942/97 |
| 3.81 | ул. Калинина | 1,662 | 0/0 |  |  |  | 0,8/48,1 | 0,8/48,1 |
| 3.82 | ул. Клубная | 0,33 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.83 | ул. Ключевая | 1,60 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.84 | ул. Коммунальная | 4,23 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.85 | ул. Комсомольская | 3,55 | 1,703/48 |  |  |  | 1,703/48 | 1,703/48 |
| 3.86 | ул. Маршала Конева | 0,90 | 0/0 |  |  |  | 0,84/93,3 | 0,84/93,3 |
| 3.87 | пер. Кооперативный | 0,13 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.88 | ул. Кооперативная | 0,52 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.89 | пер. Копанский | 0,13 | 0,13/100 |  |  |  | 0,13/100 | 0,13/100 |
| 3.90 | ул. Короленко | 0,658 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,58/88,1 |
| 3.91 | ул. П. Корчагина | 8,30 | 3,6/43 |  |  |  | 8,3/100 | 8,3/100 |
| 3.92 | ул. Котласская | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.93 | ул. Е. Кочкиной | 0,70 | 0,7/100 |  |  |  | 0,7/100 | 0,7/100 |
| 3.94 | ул. О. Кошевого | 0,60 | 0/0 |  |  |  | 0,49/82 | 0,49/82 |
| 3.95 | пер. Крайний | 0,33 | 0/0 |  |  |  | 0,33/100 | 0,33/100 |
| 3.96 | ул. Красноармейская | 2,40 | 0/0 |  |  |  | 2,093/87 | 2,093/87 |
| 3.97 | пер. Красный Химик | 0,39 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.98 | ул. Краснофлотская | 0,45 | 0,45/100 |  |  |  | 0,45/100 | 0,45/100 |
| 3.99 | ул. Крупской | 0,60 | 0,317/53 |  |  |  | 0,317/53 | 0,317/53 |
| 3.100 | ул. Куйбышева | 0,18 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.101 | пер. Курагинский | 0,21 | 0,21/100 |  |  |  | 0,21/100 | 0,21/100 |
| 3.102 | ул. Курская | 0,38 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.103 | ул. Кутшо | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,36/90 |
| 3.104 | ул. Левитана | 0,68 | 0/0 |  |  |  | 0,4/59 | 0,68/100 |
| 3.105 | ул. Ленинградская | 0,72 | 0,72/100 |  |  |  | 0,72/100 | 0,72/100 |
| 3.106 | ул. Лермонтова | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.107 | ул. Лесная | 1,04 | 1,04/100 |  |  |  | 1,04/100 | 1,04/100 |
| 3.108 | ул. Лесозаводская | 1,50 | 0/0 |  |  |  | 1,5/100 | 1,5/100 |
| 3.109 | ул. Ломоносова | 2,15 | 0,465/21,6 |  |  |  | 0,465/21,6 | 0,465/21,6 |
| 3.110 | ул. Луначарского | 0,55 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.111 | ул. Р. Люксембург | 2,00 | 0/0 |  |  |  | 2 /100 | 2 /100 |
| 3.112 | ул. Крутикова | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0,24/48 | 0,24/48 |
| 3.113 | пер. Майский | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.114 | ул. Макаренко | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.115 | пер. Макарьевский | 0,07 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.116 | ул. Маклина | 1,80 | 1,17/65 |  |  |  | 1,8/100 | 1,8/100 |
| 3.117 | пр. Мелькомбинатовский | 0,25 | 0/0 |  |  |  | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 3.118 | ул. Мебельщиков | 0,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.119 | ул. А.И. Мельникова | 1,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,9/82 |
| 3.120 | ул. Мельничная | 1,15 | 0,75/65,2 |  |  |  | 0,75/65,2 | 1,15/100 |
| 3.121 | ул. Металлистов | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.122 | ул. Металлургов | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,4/100 |
| 3.123 | ул. Милицейская | 1,25 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.124 | ул. Мичуринская | 0,06 | 0,06/100 |  |  |  | 0,06/100 | 0,06/100 |
| 3.125 | ул. Молодой Гвардии | 2,48 | 0,16/6,5 |  |  |  | 0,16/6,5 | 0,16/6,5 |
| 3.126 | ул. Монинская | 0,26 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.127 | ул. Монтажников | 0,906 | 0/0 |  |  |  | 0,906/100 | 0,906/100 |
| 3.128 | ул. Мопра | 1,50 | 1,031/69 |  |  |  | 1381/92 | 1381/92 |
| 3.129 | ул. Московская | 8,80 | 2,245/26 |  |  |  | 3,345/38 | 6,125/70 |
| 3.130 | ул. Мостовая | 0,52 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.131 | пер. Мурашинский | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.132 | ул. Набережная Грина | 0,90 | 0,9/100 |  |  |  | 0,9/100 | 0,9/100 |
| 3.133 | ул. Нагорная | 1,20 | 0/0 |  |  |  | 0,28/23 | 0,28/23 |
| 3.134 | ул. Народная | 0,49 | 0,49/100 |  |  |  | 0,49/100 | 0,49/100 |
| 3.135 | ул. Некрасова | 2,33 | 1,58/68 |  |  |  | 2,18/93,6 | 2,18/93,6 |
| 3.136 | ул. Новопорошинская | 0,26 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.137 | ул. Нолинская | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.138 | Октябрьский просп. | 8,02 | 5,755/71,8 |  |  |  | 5,755/71,8 | 8,02/100 |
| 3.139 | ул. Орджоникидзе | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.140 | ул. Орловская | 1,15 | 0,571/50 |  |  |  | 0,766/67 | 0,766/67 |
| 3.141 | ул. Пархоменко | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.142 | пер. Пархоменко | 0,12 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.143 | ул. Пермская | 0,33 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.144 | пер. 1-й Кирпичный | 0,35 | 0,35/100 |  |  |  | 0,35/100 | 0,35/100 |
| 3.145 | ул. Пионерская | 0,50 | 0,22/44 |  |  |  | 0,22/44 | 0,22/44 |
| 3.146 | ул. Подгорная | 1,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.147 | ул. И. Попова | 2,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.148 | ул. Потребкооперации | 1,60 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 1,6/100 |
| 3.149 | ул. Правды | 0,40 | 0,4/100 |  |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.150 | ул. Преображенская | 2,30 | 1,5/65,2 |  |  |  | 2,3/100 | 2,3/100 |
| 3.151 | ул. Приозерная | 0,20 | 0,1/50 |  |  |  | 0,2/100 | 0,2/100 |
| 3.152 | ул. Производственная в том числе ул. Малая Производственная | 5,14 | 5,14/100 |  |  |  | 5,14/100 | 5,14/100 |
| 3.153 | ул. Пролетарская | 1,60 | 0/0 |  |  |  | 1,6/100 | 1,6/100 |
| 3.154 | пер. Проселочный | 0,33 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.155 | ул. Профсоюзная | 1,60 | 0,45/28,1 |  |  |  | 1,6/100 | 1,6/100 |
| 3.156 | ул. Прудная | 0,65 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.157 | ул. Пугачева | 1,86 | 0,53/28,5 |  |  |  | 1,86/100 | 1,86/100 |
| 3.158 | ул. Пушкина | 0,25 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.159 | ул. Пяткинская | 0,91 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.160 | ул. Пятницкая | 1,76 | 1,76/100 |  |  |  | 1,76/100 | 1,76/100 |
| 3.161 | ул. Рабочая | 0,52 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.162 | ул. Радищева | 0,27 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.163 | ул. Радужная | 0,42 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.164 | ул. Рейдовая | 0,74 | 0,74/100 |  |  |  | 0,74/100 | 0,74/100 |
| 3.165 | ул. Родниковая | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.166 | ул. Рождественская | 0,52 | 0,52/100 |  |  |  | 0,52/100 | 0,52/100 |
| 3.167 | ул. Российская | 0,59 | 0,59/100 |  |  |  | 0,59/100 | 0,59/100 |
| 3.168 | ул. Рудницкого | 1,00 | 1/100 |  |  |  | 1/100 | 1/100 |
| 3.169 | ул. Свердлова | 1,40 | 1,4/100 |  |  |  | 1,4/100 | 1,4/100 |
| 3.170 | ул. Свободы | 3,50 | 3,5/100 |  |  |  | 3,5/100 | 3,5/100 |
| 3.171 | ул. Северная Набережная | 0,70 | 0,7/100 |  |  |  | 0,7/100 | 0,7/100 |
| 3.172 | ул. Северо-Садовая | 1,20 | 1,2/100 |  |  |  | 1,2/100 | 1,2/100 |
| 3.173 | пр. Сельскохозяйственный | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.174 | ул. Семаковская | 0,98 | 0/0 |  |  |  | 0,98/100 | 0,98/100 |
| 3.175 | ул. Славы | 0,33 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.176 | ул. Слободская | 0,18 | 0/0 |  |  |  | 0,18/100 | 0,18/100 |
| 3.177 | ул. Советская | 1,10 | 0/0 |  |  |  | 1,1/100 | 1,1/100 |
| 3.178 | ул. А.С. Большева | 0,60 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,47/78 |
| 3.179 | ул. Солнечная | 2,80 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 1,16/41 |
| 3.180 | пр. Солнечный | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.181 | ул. Сормовская | 2,04 | 1,14/55,9 |  |  |  | 1,14/55,9 | 2,04/100 |
| 3.182 | ул. Сосновая | 0,59 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.183 | ул. Социалистическая | 0,55 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.184 | ул. Спасская | 2,05 | 0,1/4,8 |  |  |  | 0,1/4,8 | 1,75/85 |
| 3.185 | ул. Сплавная | 0,50 | 0,5/100 |  |  |  | 0,5/100 | 0,5/100 |
| 3.186 | Станция Киров – Котласская | 1,17 | 0/0 |  |  |  | 0,13/11,1 | 0,13/11,1 |
| 3.187 | ул. Стахановская | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.188 | пр. Студенческий | 1,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,68/57 |
| 3.189 | ул. Сурикова | 2,00 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 1,2/60 |
| 3.190 | ул. Сутырина | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,38/95 |
| 3.191 | ул. Талица | 1,60 | 0,5/31,25 |  |  |  | 1,6/100 | 1,6/100 |
| 3.192 | ул. Тимирязева | 1,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,71/59,2 |
| 3.193 | пер. Токарный | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0,2/100 | 0,2/100 |
| 3.194 | ул. Торфяная | 0,72 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.195 | пр. Транспортный | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.196 | пер. Троллейбусный | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,4/100 |
| 3.197 | ул. Труда | 1,90 | 1,5/78,9 |  |  |  | 1,5/78,9 | 1,5/78,9 |
| 3.198 | ул. Тургенева | 0,58 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.199 | ул. Украинская | 1,02 | 1,02/100 |  |  |  | 1,02/100 | 1,02/100 |
| 3.200 | ул. Чехова | 0,26 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,22/84,6 |
| 3.201 | ул. Ульяновская | 3,25 | 1,19/36 |  |  |  | 1,19/36 | 1,19/36 |
| 3.202 | ул. А. Упита | 1,10 | 0/0 |  |  |  | 0,9/82 | 1,1/100 |
| 3.203 | ул. Уральская | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0,24/80 | 0,24/80 |
| 3.204 | ул. Урицкого | 1,30 | 0/0 |  |  |  | 1,3/100 | 1,3/100 |
| 3.205 | ул. Физкультурников | 1,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.206 | ул. Филатова | 0,78 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.207 | ул. Фрунзе | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.208 | ул. Фрезерная | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.209 | пер. Химический | 0,269 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,25/92,9 |
| 3.210 | пр. Хлебозаводской | 1,16 | 0/0 |  |  |  | 1,16/100 | 1,16/100 |
| 3.211 | ул. Хлыновская | 0,90 | 0/0 |  |  |  | 0,46/51,1 | 0,46/51,1 |
| 3.212 | ул. Цеховая | 0,60 | 0,6/100 |  |  |  | 0,6/100 | 0,6/100 |
| 3.213 | ул. Циолковского | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.214 | ул. Чапаева | 1,60 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.215 | ул. Чернышевского | 0,60 | 0/0 |  |  |  | 0,6/100 | 0,6/100 |
| 3.216 | ул. Челюскинцев | 0,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.217 | ул. 4-й Пятилетки | 1,53 | 0/0 |  |  |  | 1,29/84,3 | 1,29/84,3 |
| 3.218 | пр. Ф.И. Шаляпина | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.219 | ул. Шинников | 1,00 | 1/100 |  |  |  | 1/100 | 1/100 |
| 3.220 | ул. Широнинцев | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.221 | пер. Школьный | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0,5/100 | 0,5/100 |
| 3.222 | ул. Шорина | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,27/90 |
| 3.223 | ул. Энтузиастов | 0,75 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.224 | ул. Р. Юровской | 1,08 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,635/58,8 |
| 3.225 | Слободской спуск | 0,465 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.226 | ул. Чукавинская | 0,25 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.227 | пер. Искожевский | 0,55 | 0/0 |  |  |  | 0,5/90,9 | 0,5/90,9 |
| 3.228 | ул. Мурашинская | 0,23 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.229 | пр. Можайского | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.230 | пр. Технологов | 0,17 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.231 | пер. 4-й Северный | 0,79 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.232 | пер. 3-й Опытный | 0,26 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.233 | ул. Складская | 1,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.234 | пер. Стальной | 0,22 | 0,22/100 |  |  |  | 0,22/100 | 0,22/100 |
| 3.235 | ул. Тихая | 0,85 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.236 | пр. Колесникова | 1,74 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.237 | ул. Героя Н. Рожнева | 0,33 | 0,33/100 |  |  |  | 0,33/100 | 0,33/100 |
| 3.238 | ул. Героя И. Костина | 0,32 | 0,32/100 |  |  |  | 0,32/100 | 0,32/100 |
| 3.239 | Проезд от ул. Героя Н. Рожнева до ул. Героя И. Костина | 0,20 | 0,2/100 |  |  |  | 0,2/100 | 0,2/100 |
| 3.240 | ул. Чистопрудненская | 0,67 | 0,67/100 |  |  |  | 0,67/100 | 0,67/100 |
| 3.241 | ул. Мостовицкая | 0,81 | 0,81/100 |  |  |  | 0,81/100 | 0,81/100 |
| 3.242 | пер. Деповской | 0,12 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.243 | ул. Есенина | 0,18 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.244 | пр. Луганский | 1,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 1,1/100 |
| 3.245 | пер. Комсомольский | 0,12 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.246 | ул. Современная | 0,60 | 0,6/100 |  |  |  | 0,6/100 | 0,6/100 |
| 3.247 | ул. Доверия | 0,03 | 0,03/100 |  |  |  | 0,03/100 | 0,03/100 |
| 3.248 | ул. Широтная | 0,30 | 0,3/100 |  |  |  | 0,3/100 | 0,3/100 |
| 3.249 | ул. Агрономическая | 0,40 | 0,4/100 |  |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.250 | пер. 1-й Хлыновский | 0,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.251 | пер. 2-й Хлыновский | 0,15 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.252 | ул. Архитектора В. Зянкина | 0,30 | 0,3/100 |  |  |  | 0,3/100 | 0,3/100 |
| 3.253 | пер. 3-й Хлыновский | 0,05 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.254 | пр. Северо-Западный | 2,15 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.255 | ул. Ярославская | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0,5/100 | 0,5/100 |
| 3.256 | ул. Причальная | 0,90 | 0/0 |  |  |  | 0,9/100 | 0,9/100 |
| 3.257 | пр. Пионерский | 0,17 | 0,17/100 |  |  |  | 0,17/100 | 0,17/100 |
| 3.258 | ул. Энергетиков | 0,55 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.259 | пер. Пролетарский | 0,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.260 | Въезд к цирку | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.261 | Въезд на железнодорожный вокзал | 0,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.262 | Внутриквартальный проезд (от ул. Лепсе до д. 16 по ул. Мира) | 0,21 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.263 | Внутриквартальный проезд от ул. А. Упита до ул. Московская | 0,34 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.264 | Проезд от ул. Щорса до гаражей (к клинике медицинской академии) | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.265 | Проезд к д. 58б, д. 60а, д. 62 по ул. Комсомольская | 0,23 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.266 | Проезд от ул. Щорса до автозаправочной станции (ул. Щорса, д. 64б) | 0,04 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.267 | Проезд от ул. Ленина до ул. 65-летия Победы до д. 200 по ул. Ленина | 0,44 | 0/0 |  |  |  | 0,3/68,2 | 0,3/68,2 |
| 3.268 | Проезд от просп. Строителей между д. 21 и д. 23 до д. 21 по ул. Ульяновская | 0,37 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.269 | Проезд южный от ул. К. Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 | 0,17/100 |  |  |  | 0,17/100 | 0,17/100 |
| 3.270 | Проезд северный от ул. К. Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 | 0,17/100 |  |  |  | 0,17/100 | 0,17/100 |
| 3.271 | Проезд от ул. Ленина до ул. Заводская вдоль д. 4 по ул. Ленина | 0,19 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.272 | Проезд от ул. Преображенская до площади Театральная | 0,11 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.273 | Проезд вдоль д. 116 и д. 118 и торговым центром по ул. Московская | 0,16 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.274 | Проезд от ул. Свердлова от д. 5 до д. 1б по ул. Сутырина | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.275 | Проезд от ул. Нагорная вдоль д. 164/4, д. 164/5, д. 164/6, д. 168 по ул. Ленина до начала д. 168 | 0,28 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.276 | ул. Боровицкая | 1,32 | 0/0 |  |  |  | 1,12/84,8 | 1,12/84,8 |
| 3.277 | ул. Рабочая | 0,26 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.278 | ул. Школьная | 0,52 | 0,27/51,9 |  |  |  | 0,27/51,9 | 0,27/51,9 |
| 3.279 | ул. Лукинская | 0,384 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.280 | ул. Язевочная | 0,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.281 | ул. Школьная | 0,65 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.282 | ул. Озерная | 0,74 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.283 | Проезд от ул. Богородская до ул. Береговая | 0,15 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.284 | ул. Ботаническая | 0,58 | 0,58/100 |  |  |  | 0,58/100 | 0,58/100 |
| 3.285 | Автодорога Малая Суботиха – Большая Субботиха | 5,30 | 5,3/100 |  |  |  | 5,3/100 | 5,3/100 |
| 3.286 | ул. Богородская | 1,65 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.287 | ул. Вятская | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0,2/50 | 0,2/50 |
| 3.288 | ул. Южная | 1,70 | 0/0 |  |  |  | 0,67/39,4 | 0,67/39,4 |
| 3.289 | ул. Северная | 0,70 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.290 | ул. Русянка | 0,28 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.291 | пер. Н. Рубцова | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.292 | Проезд от д. 34 по ул. Советская до д. 23/24 по ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») | 0,11 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.293 | Проезд от ул. Согласия до д. 23/24 по ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») | 0,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.294 | ул. Полевая | 0,60 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.295 | ул. Горького | 1,50 | 1,5/100 |  |  |  | 1,5/100 | 1,5/100 |
| 3.296 | ул. Спортивная | 0,57 | 0,57/100 |  |  |  | 0,57/100 | 0,57/100 |
| 3.297 | ул. Кошевого | 1,60 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.298 | ул. Ленина | 2,00 | 0/0 |  |  |  | 0,465/23,25 | 0,465/23,25 |
| 3.299 | пр. Молодежный | 1,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.300 | ул. Аэропорт | 1,00 | 0/0 |  |  | 0,5/50 | 0,5/50 | 0,5/50 |
| 3.301 | ул. Гражданская | 1,55 | 1,55/100 |  |  |  | 1,55/100 | 1,55/100 |
| 3.302 | ул. Октябрьская | 1,70 | 0/0 |  |  |  | 1,138/66,9 | 1,138/66,9 |
| 3.303 | ул. Карнавальная | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.304 | ул. Пустынная | 1,00 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.305 | ул. Старосельская | 1,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.306 | ул. Дорожников | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.307 | ул. Октябрьская | 1,84 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.308 | ул. П. Садакова | 0,80 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.309 | ул. Мира | 1,20 | 0/0 |  |  |  | 0,934/77,8 | 0,934/77,8 |
| 3.310 | ул. Центральная | 0,90 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.311 | Просп. Победы | 0,70 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.312 | Просп. Победы, 1-я улица | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.313 | Просп. Победы, 2-я улица | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.314 | Просп. Победы, 3-я улица | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.315 | Просп. Победы, 4-я улица | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.316 | ул. Кочуровы | 0,70 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.317 | Проезд от ул. Октябрьская пос. Дороничи до д. 12 дер. Меркуши | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.318 | Проезд от ул. Веселая до ул. Головенкины | 0,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.319 | Проезд от пер. Счастливый до ул. Сказочная | 0,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.320 | Проезд между ул. 1-й и 2-й просп. Победы | 0,133 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.321 | Проезд от д. 2ж до д. 22 с южной и восточной стороны основной улицы | 0,65 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.322 | ул. Центральная | 0,90 | 0/0 |  |  |  | 0,45/50 | 0,45/50 |
| 3.323 | ул. Железнодорожная | 1,90 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.324 | ул. Юбилейная | 1,22 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.325 | ул. Поселковая | 0,65 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.326 | ул. Советская | 1,17 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.327 | ул. Луговая | 1,10 | 0/0 |  |  |  | 0,9/81,8 | 0,9/81,8 |
| 3.328 | ул. Новая | 1,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.329 | ул. Труда | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.330 | ул. Свободы | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.331 | ул. Южная | 0,62 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.332 | ул. Майская | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.333 | ул. Рябиновая | 0,23 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.334 | ул. Октябрьская, д. 25, д. 27 (переулок) | 0,53 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.335 | ул. 60 лет СССР | 1,05 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.336 | ул. Парковая | 1,19 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.337 | ул. Победы | 0,28 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.338 | ул. Юбилейная | 0,44 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.339 | Внутриквартальные дороги пос. Костино | 4,62 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.340 | ул. Почтовая | 0,44 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.341 | ул. Совхозная | 0,45 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.342 | ул. Трудовая | 0,48 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.343 | Слобода Урванцево | 1,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.344 | дер. Малая Гора | 4,50 | 0/0 |  |  |  | 0,8/17,8 | 0,8/17,8 |
| 3.345 | дер. Большая Гора | 6,00 | 0/0 |  |  |  | 3/50 | 3/50 |
| 3.346 | дер. Верещагино | 3,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.347 | ул. Мира в пос. Ганино | 1,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.348 | ул. Фабричная | 0,85 | 0,85/100 |  |  |  | 0,85/100 | 0,85/100 |
| 3.349 | пер. Школьный | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.350 | ул. Большая | 0,45 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.351 | ул. Малая | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.352 | пер. Нижний | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.353 | ул. Тихая | 0,80 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.354 | ул. Светлая | 0,80 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.355 | ул. Верхняя | 0,78 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.356 | ул. Филаевская | 0,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.357 | ул. Роз | 0,70 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.358 | ул. Яблочная | 0,948 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.359 | ул. Листопадная | 0,437 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.360 | ул. Согласия | 0,32 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.361 | ул. Светлая | 0,32 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.362 | Дорога от подходов к новому мосту до ул. Сиреневая в дер. Гнусино | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.363 | Проезд от ул. Центральная в дер. Большая Субботиха к садоводческому товариществу «Шинник-2» | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.364 | Автодорога на Учхоз (в районе прудов от ул. Украинская до пер. Луговой) | 3,60 | 0/0 |  |  |  | 3,6/100 | 3,6/100 |
| 3.365 | Автодорога от ул. Производственная до д. 15 слободы Томиловы | 0,75 | 0,572/76,3 |  |  |  | 0,572/76,3 | 0,572/76,3 |
| 3.366 | Автодорога от ул. Ульяновская до д. 40 слободы Шики | 1,00 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.367 | Автодорога от ул. Украинская до д. 19 слободы Столбики | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.368 | Автодорога от ул. П. Корчагина до д. 24 слободы Симоновская | 0,36 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.369 | ул. Торфяная | 0,72 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.370 | Автодорога от транспортной развязки в районе слободы Куртеевы до д. 19 слободы Куртеевы | 0,39 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.371 | Автодорога от ул. А. Невского до д. 1 слободы Зоновы | 2,44 | 0/0 |  |  |  | 2,44/100 | 2,44/100 |
| 3.372 | Автодорога от ул. Центральная до ул. Лянгасы | 0,18 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.373 | Автодорога от д. 1 слободы Малые Ряби до ул. Дзержинского | 0,82 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.374 | Автодорога от ул. Причальная до д. 21 слободы Филейка | 1,02 | 0/0 |  |  |  | 1,02/100 | 1,02/100 |
| 3.375 | Автодорога от д. 1 слободы Мезрино до ул. Производственная | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.376 | Подходы к новому мосту с транспортной развязкой в слободы Куртеевы до транспортной развязки слободы Гнусино | 3,70 | 3,7/100 |  |  |  | 3,7/100 | 3,7/100 |
| 3.377 | Автодорога слободы Фадино | 0,60 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.378 | Автодорога от Советского тракта до д. 58 дер. Вахренки | 2,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.379 | Автодорога от Советского тракта до д. 14 дер. Автодутовы | 1,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.380 | Автодорога от дороги Советского тракта дер. Шустовы до дер. Пеньково | 0,61 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.381 | Автодорога от Советского тракта до д. 6 дер. Лихачи | 1,22 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.382 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 6 ж.-д. станции Чухломинский | 1,90 | 0/0 |  |  |  | 1,9/100 | 1,9/100 |
| 3.383 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 10 по ул. Марьино | 1,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.384 | Автодорога от Победиловского тракта до дер. Ямново | 2,00 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.385 | Автодорога от Победиловского тракта до пр. Навалихинский | 1,24 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.386 | Автодорога от Победиловского тракта до дороги на ж.-д. станцию Чухломинский | 2,04 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.387 | Автодорога от трассы Киров – Русское до автополигона твердых бытовых отходов «Костино» | 1,00 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.388 | Автодорога от дер. Бошарово до дороги Киров – Стрижи со съездами | 5,55 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.389 | Автодорога от пос. Ганино до д. 10 дер. Боровые | 1,00 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.390 | Автодорога Киров – Стрижи – Дороничи | 1,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.391 | Автодорога Костино – Пестовы – Сосновый | 3,90 | 0/0 |  |  |  | 3,9/100 | 3,9/100 |
| 3.392 | Автодорога Радужный – Лубягино | 2,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.393 | Автодорога от дер. Камешник до садоводческого товарищества «Газовик» | 0,80 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.394 | Автодорога на полустанок 15 км от ул. Семашко | 0,33 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.395 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 1 дер. Югрино | 1,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.396 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 34 дер. Иунинцы | 2,90 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.397 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 21 дер. Катковы | 0,70 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.398 | Автодорога от дер. Блохи до д. 6 дер. Рубцы | 1,31 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.399 | Автодорога от инфекционной больницы до дорожного управления № 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное | 5,25 | 0/0 |  |  |  | 5,25/100 | 5,25/100 |
| 3.400 | ул. А. Ахматовой | 0,29 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.401 | пер. Банный | 0,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.402 | ул. Володарского | 1,07 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.403 | ул. Воровского | 0,38 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.404 | ул. Восточная | 0,72 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.405 | ул. Гагарина | 0,48 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.406 | ул. Газетная | 0,23 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.407 | ул. Грина | 0,32 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.408 | ул. Декабристов | 0,48 | 0/0 |  |  |  | 0,4/83,3 | 0,4/83,3 |
| 3.409 | ул. Жданова | 0,82 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.410 | ул. Жигаловская | 0,66 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.411 | ул. Западная | 0,89 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.412 | ул. Запрудная | 0,22 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.413 | ул. Кирова | 2,80 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.414 | ул. Кленовая | 0,41 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.415 | ул. Красноармейская | 0,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.416 | ул. Клубная | 0,64 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.417 | ул. Кольцевая | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.418 | пер. Кольцевой | 0,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.419 | ул. Коммунистическая | 1,29 | 0/0 |  |  |  | 0,5/38,8 | 0,5/38,8 |
| 3.420 | ул. Комсомольская | 0,95 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.421 | ул. Крестьянская | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.422 | ул. Куйбышева | 0,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.423 | ул. Ленина | 0,68 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.424 | ул. Лесная | 0,41 | 0/0 |  |  |  | 0,33/80,5 | 0,33/80,5 |
| 3.425 | ул. Линейная | 0,69 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.426 | пер. Линейный | 0,71 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.427 | ул. Л. Толстого | 0,52 | 0/0 |  |  |  | 0,298/57 | 0,298/57 |
| 3.428 | ул. Мариевская | 0,23 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.429 | ул. Маяковского | 0,72 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.430 | ул. Милицейская | 1,80 | 1,35/75 |  |  |  | 1,64/91,1 | 1,64/91,1 |
| 3.431 | ул. Молодой Гвардии | 1,09 | 0,6/55 |  |  |  | 0,6/55 | 0,6/55 |
| 3.432 | ул. Мопра | 1,12 | 1,12/100 |  |  |  | 1,12/100 | 1,12/100 |
| 3.433 | ул. Нововятская | 0,72 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.434 | ул. Орджоникидзе | 0,60 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.435 | Автодорога от ул. Орджоникидзе до д. 24 станции Поздино | 0,68 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.436 | ул. Опарина | 0,52 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.437 | ул. Октябрьская | 1,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.438 | ул. Островского | 0,51 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.439 | ул. Индустриальная | 0,42 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.440 | ул. Интернатская | 0,43 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.441 | ул. Парковая | 0,85 | 0,85/100 |  |  |  | 0,85/100 | 0,85/100 |
| 3.442 | ул. Пионерская | 0,20 | 0,2/100 |  |  |  | 0,2/100 | 0,2/100 |
| 3.443 | ул. Победы | 0,34 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.444 | ул. Проектная | 1,30 | 0,8/61,5 |  |  |  | 0,8/61,5 | 0,8/61,5 |
| 3.445 | ул. Пролетарская | 0,75 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.446 | пер. Пролетарский | 0,18 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.447 | ул. Профсоюзная | 0,41 | 0/0 |  |  |  | 0,268/65,4 | 0,268/65,4 |
| 3.448 | ул. Тренера Пушкарева | 0,49 | 0/0 |  |  |  | 0,49/100 | 0,49/100 |
| 3.449 | ул. Пушкина | 1,27 | 1,08/85 |  |  |  | 1,08/85 | 1,08/85 |
| 3.450 | ул. Рахманинова | 0,88 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.451 | пер. Рахманинова | 0,25 | 0/0 |  |  |  | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 3.452 | ул. Репина | 0,26 | 0/0 |  |  |  | 0,26/100 | 0,26/100 |
| 3.453 | ул. Родниковая | 0,71 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.454 | ул. Романтиков | 0,49 | 0/0 |  |  |  | 0,49/100 | 0,49/100 |
| 3.455 | ул. Рухлядьева | 1,17 | 0/0 |  |  |  | 0,555/47,4 | 0,555/47,4 |
| 3.456 | ул. Рябиновая | 0,72 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.457 | ул. Салтыкова-Щедрина | 0,18 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.458 | ул. Советская | 10,06 | 8,19/81,4 |  |  |  | 10,06/100 | 10,06/100 |
| 3.459 | ул. Суворова | 0,40 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.460 | ул. Спортивная | 0,29 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,21/74,4 |
| 3.461 | ул. Тельмана | 0,93 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.462 | ул. Тополиная | 0,12 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.463 | ул. Труда | 0,72 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.464 | ул. Тухачевского | 0,77 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,54/70,1 |
| 3.465 | пер. Тухачевского | 0,27 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.466 | ул. Чкалова | 0,26 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.467 | ул. Школьная | 1,20 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 1,09/90,8 |
| 3.468 | ул. Щорса | 0,55 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.469 | Выезд от д. 65 по ул. Кирова на ул. Парковая через д. 28 по ул. Парковая и пекарню | 0,12 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.470 | Проезд у д. 13а по ул.Ленина к д. 17а по ул. Октябрьская | 0,10 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.471 | Проезд от д. 1 по ул. Ленина на ул. Октябрьская | 0,15 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.472 | Проезд от д. 45 по ул. Советская до ул. Опарина | 0,315 | 0/0 |  |  |  | 0,284/90,2 | 0,284/90,2 |
| 3.473 | ул. Коммуны | 0,45 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.474 | Автодорога от ул. Светлая до д. 62а | 0,50 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.475 | ул. Молодежная | 0,26 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.476 | ул. Новая | 0,31 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.477 | ул. Трудовая | 0,37 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.478 | ул. Героев Чернобыльцев | 0,90 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.479 | ул. Мира | 0,17 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.480 | ул. Новая | 0,30 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.481 | ул. Производственная | 0,56 | 0/0 |  |  |  | 0,56/100 | 0,56/100 |
| 3.482 | ул. Заводская | 0,24 | 0/0 |  |  |  | 0,24/100 | 0,24/100 |
| 3.483 | пер. Школьный | 0,83 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.484 | просп. Строителей | 1,11 | 1,11/100 |  |  |  | 1,11/100 | 1,11/100 |
| 3.485 | ул. Алексеевская | 0,49 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.486 | Тракт – дер. Башарово | 2,69 | 0/0 |  |  |  | 2,69/100 | 2,69/100 |
| 3.487 | Подъездная автодорога от ул. Производственная до транспортной развязки на Южном обходе города Кирова | 0,52 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 3.488 | Автодорога от разворотного кольца автобусного маршрута № 12 до дер. Полевщина | 3,68 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
|  | Итого по улицам г. Киров | 539,88 | 177,202/32,8 |  |  | 0,5/50 | 278,025/51,5 | 305,483/56,6 |
| 4 | г. Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автодорога по ул. 30 лет Октября | 0,556 | 0,067/12,1 |  |  |  | 0,067/12,1 | 0,067/12,1 |
| 4.2 | Автодорога по ул. Азина | 0,317 | 0,064/20,2 |  |  |  | 0,064/20,2 | 0,064/20,2 |
| 4.3 | Автодорога по пр. Базовый | 0,398 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.4 | Автодорога по ул. Большевиков | 0,612 | 0,100/16,3 |  |  |  | 0,100/16,3 | 0,100/16,3 |
| 4.5 | Автодорога по ул. Вятская Набережная | 1,106 | 0,372/33,6 |  |  |  | 1,106/100 | 1,106/100 |
| 4.6 | Автодорога по ул. Володарского | 0,562 | 0,562/100 |  |  |  | 0,562/100 | 0,562/100 |
| 4.7 | Автодорога по ул. Горького | 0,366 | 0,051/13,9 |  |  |  | 0,051/13,9 | 0,051/13,9 |
| 4.8 | Автодорога по ул. Жданова | 0,612 | 0,383/62,6 |  |  |  | 0,383/62,6 | 0,383/62,6 |
| 4.9 | Автодорога по ул. Заводская | 2,053 | 0,100/4,9 |  |  |  | 0,100/4,9 | 0,100/4,9 |
| 4.10 | Автодорога по ул. Зверева | 0,428 | 0,122/28,5 |  |  |  | 0,122/28,5 | 0,122/28,5 |
| 4.11 | Автодорога по ул. Калинина | 0,882 | 0,184/20,9 |  |  |  | 0,184/20,9 | 0,184/20,9 |
| 4.12 | Автодорога по ул. К. Маркса | 0,305 | 0,182/59,7 |  |  |  | 0,296/97 | 0,296/97 |
| 4.13 | Автодорога по просп. Кирова | 1,161 | 1,161/100 |  |  |  | 1,161/100 | 1,161/100 |
| 4.14 | Автодорога по ул. Колхозная | 0,370 | 0,040/10,8 |  |  |  | 0,040/10,8 | 0,040/10,8 |
| 4.15 | Автодорога по ул. Коммунистическая | 0,532 | 0,013/2,4 |  |  |  | 0,013/2,4 | 0,013/2,4 |
| 4.16 | Автодорога по ул. Комсомольская | 0,368 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.17 | Автодорога по ул. Кооперативная | 0,768 | 0,102/13,3 |  |  |  | 0,102/13,3 | 0,102/13,3 |
| 4.18 | Автодорога по ул. Красноармейская | 0,469 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.19 | Автодорога по ул. Ленина | 3,776 | 2,572/68,1 |  |  |  | 2,572/68,1 | 2,572/68,1 |
| 4.20 | Автодорога по ул. Луговая | 0,506 | 0,200/39,5 |  |  |  | 0,200/39,5 | 0,200/39,5 |
| 4.21 | Автодорога по ул. Луначарского | 1,418 | 0,840/59,3 |  |  |  | 0,840/59,3 | 0,840/59,3 |
| 4.22 | Автодорога по ул. Маяковского | 0,625 | 0,625/100 |  |  |  | 0,625/100 | 0,625/100 |
| 4.23 | Автодорога по ул. Молодой Гвардии | 0,594 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.24 | Автодорога по ул. Монтажная | 0,662 | 0,400/60,5 |  |  |  | 0,400/60,5 | 0,400/60,5 |
| 4.25 | Автодорога по ул. Набережная | 0,483 | 0,016/3,3 |  |  |  | 0,016/3,3 | 0,016/3,3 |
| 4.26 | Автодорога по ул. Овражная | 0,211 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.27 | Автодорога по ул. Островского | 0,892 | 0,300/33,6 |  |  |  | 0,300/33,6 | 0,300/33,6 |
| 4.28 | Автодорога по ул. Парковая | 0,911 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.29 | Автодорога по ул. Первомайская | 1,441 | 0,103/7,1 |  |  |  | 0,103/7,1 | 0,103/7,1 |
| 4.30 | Автодорога по пер. Первомайский | 0,388 | 0,088/22,7 |  |  |  | 0,088/22,7 | 0,088/22,7 |
| 4.31 | Автодорога по пр. Перевощикова | 0,759 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.32 | Автодорога по пер. Пожарный | 1,144 | 0,660/57,7 |  |  |  | 0,660/57,7 | 0,660/57,7 |
| 4.33 | Автодорога по ул. Почтовая | 0,300 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.34 | Автодорога по ул. Пролетарская | 0,350 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.35 | Автодорога по ул. Пушкина | 0,226 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.36 | Автодорога по пер. Рабочий | 0,566 | 0,363/64,1 |  |  |  | 0,363/64,1 | 0,363/64,1 |
| 4.37 | Автодорога по ул. Речная | 0,646 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.38 | Автодорога по ул. Рудницкого | 0,565 | 0,070/12,4 |  |  |  | 0,070/12,4 | 0,070/12,4 |
| 4.39 | Автодорога по пер. Садовый | 0,485 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.40 | Автодорога по просп. Советский | 0,427 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.41 | Автодорога по ул. Созонтова | 0,474 | 0,370/78,1 |  |  |  | 0,370/78,1 | 0,370/78,1 |
| 4.42 | Автодорога по ул. Сосновая | 2,283 | 2,283/100 |  |  |  | 2,283/100 | 2,283/100 |
| 4.43 | Автодорога по ул. Строительная | 0,705 | 0,080/11,3 |  |  |  | 0,080/11,3 | 0,080/11,3 |
| 4.44 | Автодорога по ул. Терещенко | 1,407 | 0,100/7,1 |  |  |  | 0,100/7,1 | 0,100/7,1 |
| 4.45 | Автодорога по ул. Школьная | 0,853 | 0,853/100 |  |  |  | 0,853/100 | 0,853/100 |
| 4.46 | Автодорога по ул. Юбилейная | 1,178 | 0,455/38,6 |  |  |  | 0,455/38,6 | 0,455/38,6 |
| 4.47 | Автодорога до 9 садоводства | 1,478 | 0,742/50,2 |  |  |  | 0,742/50,2 | 0,742/50,2 |
| 4.48 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до разворотной площадки у пешеходного моста через узкоколейную железную дорогу | 0,157 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.49 | Автодорога к городскому кладбищу | 3,424 | 3,1/90,5 |  |  |  | 3,1/90,5 | 3,1/90,5 |
| 4.50 | Автодорога от автодороги по ул. Парковая до д. 10 по ул. Парковая | 0,765 | 0,118/15,4 |  |  |  | 0,118/15,4 | 0,118/15,4 |
| 4.51 | Автодорога от д. 10 по ул. Парковая до границы муниципального образования | 1,670 | 0,295/17,7 |  |  |  | 0,295/17,7 | 0,295/17,7 |
| 4.52 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 3 по ул. Чепецкая | 0,215 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.53 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 21/3 по просп. Кирова | 0,273 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.54 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 60/3 по ул. Ленина | 0,360 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.55 | Проезд от автодороги по ул. Горького до автодороги по ул. Ленина | 0,223 | 0,223/100 |  |  |  | 0,223/100 | 0,223/100 |
| 4.56 | Проезд от автодороги по просп. Кирова до д. 60/2 по ул. Ленина | 0,193 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.57 | Проезд от автодороги по ул. Ленина до д. 5/2 по ул. Ленина | 0,309 | 0,309/100 |  |  |  | 0,309/100 | 0,309/100 |
| 4.58 | Проезд от автодороги по ул. Первомайская до автодороги по ул. Ленина | 0,309 | 0,309/100 |  |  |  | 0,309/100 | 0,309/100 |
| 4.59 | Автодорога к микрорайону Каринторф | 2,287 | 0,100/4,4 |  |  |  | 0,100/4,4 | 0,100/4,4 |
| 4.60 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боёво» | 3,968 | 1,579/39,8 |  |  |  | 1,579/39,8 | 2,879/73 |
| 4.61 | Автодорога к торфоскладу | 0,387 | 0,080/20,7 |  |  |  | 0,080/20,7 | 0,080/20,7 |
| 4.62 | Автодорога от 2 поста ГИБДД до станции Чепецкая | 0,809 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.63 | Автодорога вдоль завода минеральных удобрений до моста через р. Елховку у нефтебазы | 2,487 | 0,900/36,2 |  |  |  | 0,900/36,2 | 0,900/36,2 |
| 4.64 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до автозаправочной станции | 0,174 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.65 | Автодорога от автодороги на птицефабрику до д. 31 квартала Цепели | 0,500 | 0,320/64,0 |  |  |  | 0,320/64,0 | 0,320/64,0 |
| 4.66 | Проезд вдоль д. 7/2 по ул. 60 лет Октября | 0,173 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.67 | Проезд от по просп. Мира до д. 63 по просп. Мира | 0,149 | 0,033/22,1 |  |  |  | 0,033/22,1 | 0,033/22,1 |
| 4.68 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября к д. 1/2 по ул. Юбилейная | 0,216 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.69 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября до автодороги по ул. Ленина | 0,547 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.70 | Автодорога от автодороги по ул. Ленина к д. 26 по ул. Ленина | 0,171 | 0,171/100 |  |  |  | 0,171/100 | 0,171/100 |
| 4.71 | Проезд от автодороги по ул. Братьев Васнецовых до д. 23 по ул. Луначарского | 0,192 | 0,092/48,0 |  |  |  | 0,092/48,0 | 0,092/48,0 |
| 4.72 | Проезд от автодороги по ул. Школьная до разворотной площадки у д. 6/2 по ул. Школьная | 0,119 | 0,019/15,9 |  |  |  | 0,019/15,9 | 0,019/15,9 |
| 4.73 | Автодорога по ул. А. Некрасова | 2,039 | 1,364/66,9 |  |  |  | 1,364/66,9 | 1,364/66,9 |
| 4.74 | Автодорога по пр. Дзержинского | 0,681 | 0,681/100 |  |  |  | 0,681/100 | 0,681/100 |
| 4.75 | Автодорога по пр. Лермонтова | 0,505 | 0,505/100 |  |  |  | 0,505/100 | 0,505/100 |
| 4.76 | Автодорога по просп. Мира | 2,911 | 2,911/100 |  |  |  | 2,911/100 | 2,911/100 |
| 4.77 | Автодорога по ул. Победы | 0,621 | 0,621/100 |  |  |  | 0,621/100 | 0,621/100 |
| 4.78 | Автодорога по ул. Производственная | 2,555 | 2,000/78,3 |  |  |  | 2,000/78,3 | 2,000/78,3 |
| 4.79 | Автодорога по просп. России | 1,114 | 0,398/35,7 |  |  |  | 0,398/35,7 | 0,398/35,7 |
| 4.80 | Автодорога по ул. Энгельса | 0,551 | 0,366/66,4 |  |  |  | 0,366/66,4 | 0,366/66,4 |
| 4.81 | Автодорога к искусственному катку | 0,397 | 0,295/74,3 |  |  |  | 0,295/74,3 | 0,295/74,3 |
| 4.82 | Автодорога от автодороги по ул. Мелиораторов до квартала Цепели | 0,765 | 0,765/100 |  |  |  | 0,765/100 | 0,765/100 |
| 4.83 | Автодорога от поста ГИБДД до завода минеральных удобрений | 1,973 | 1,973/100 |  |  |  | 1,973/100 | 1,973/100 |
| 4.84 | Автодорога от пожарной части 1 до поста ГИБДД № 2 | 2,060 | 1,930/93,7 |  |  |  | 1,930/93,7 | 1,930/93,7 |
| 4.85 | Проезд по ул. Первомайской | 0,465 | 0,465/100 |  |  |  | 0,465/100 | 0,465/100 |
| 4.86 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина | 3,110 | 2,841/91,4 |  |  |  | 2,841/91,4 | 2,841/91,4 |
| 4.87 | Автодорога по ул. Комиссара Утробина | 0,532 | 0,532/100 |  |  |  | 0,532/100 | 0,532/100 |
| 4.88 | Автодорога по ул. Загородная | 0,288 | 0,091/31,6 |  |  |  | 0,091/31,6 | 0,091/31,6 |
| 4.89 | Автодорога по пер. Котельный | 0,277 | 0,100/36,1 |  |  |  | 0,100/36,1 | 0,100/36,1 |
| 4.90 | Автодорога по пер. Новостроевский | 0,323 | 0,100/31,0 |  |  |  | 0,100/31,0 | 0,100/31,0 |
| 4.91 | Автодорога по ул. Песчаная | 0,181 | 0,073/40,3 |  |  |  | 0,073/40,3 | 0,073/40,3 |
| 4.92 | Автодорогапо ул. Профсоюзная | 0,363 | 0,063/17,4 |  |  |  | 0,063/17,4 | 0,063/17,4 |
| 4.93 | Автодорога по ул. Революции | 0,703 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.94 | Автодорога по ул. Свердлова | 0,393 | 0,100/25,5 |  |  |  | 0,100/25,5 | 0,100/25,5 |
| 4.95 | Автодорога по ул. Свободы | 1,085 | 0,806/74,3 |  |  |  | 0,806/74,3 | 0,806/74,3 |
| 4.96 | Автодорога по ул. Труда | 0,668 | 0,318/47,6 |  |  |  | 0,318/47,6 | 0,318/47,6 |
| 4.97 | Автодорога по пер. Майский | 0,157 | 0,057/36,3 |  |  |  | 0,057/36,3 | 0,057/36,3 |
| 4.98 | Автодорога до квартала Злобино (от автодороги до 9 садоводства) | 1,863 | 1,100/59,0 |  |  |  | 1,100/59,0 | 1,100/59,0 |
| 4.99 | Автодорога по кварталу Гарь (от кладбища «Злобино» до узкоколейной ж.-д.) | 0,510 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 4.100 | Автодорога по кварталу Гарь (восточная сторона) | 0,510 | 0,200/39,2 |  |  |  | 0,200/39,2 | 0,200/39,2 |
| 4.101 | Проезд от автодороги по ул. Производственная до автодороги по ул. Мелиораторов | 0,478 | 0,200/41,8 |  |  |  | 0,200/41,8 | 0,200/41,8 |
| 4.102 | Автодорога от автодороги по ул. Юбилейная до квартала Поповщина (с автодороги по кварталу Поповщина) | 1,554 | 0,700/45,0 |  |  |  | 0,700/45,0 | 0,700/45,0 |
| 4.103 | Автодорога на дер. Комариха | 2,327 | 1,032/44,4 |  |  |  | 1,032/44,4 | 1,032/44,4 |
|  | Итого по улицам г. Кирово-Чепецк | 89,647 | 44,856/50 |  |  |  | 45,704/51,0 | 47,004/52,4 |
| 5 | г. Слободской |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | просп. Гагарина | 1,25 | 0/0 |  |  |  | 1,25/100 | 1,25/100 |
| 5.2 | ул. Академика Бакулева | 0,5 | 0/0 |  |  |  | 0,25/50 | 0,5/100 |
| 5.3 | пер. Бакулевский | 0,235 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.4 | ул. Бабушкина | 0,46 | 0,16/35 |  |  |  | 0,16/35 | 0,16/35 |
| 5.5 | ул. Большевиков | 1,3 | 0,074/5,6 |  |  |  | 0,895/69 | 0,895/69 |
| 5.6 | ул. Боярская | 0,35 | 0,35/100 |  |  |  | 0,35/100 | 0,35/100 |
| 5.7 | ул. Вокзальная | 0,4 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,4/100 |
| 5.8 | ул. Вятская | 1,3 | 0,918/70,6 |  |  |  | 1,3/100 | 1,3/100 |
| 5.9 | ул. Вятский тракт | 1,5 | 0,739/49,3 |  |  |  | 0,739/49,3 | 0,739/49,3 |
| 5.10 | ул. Глазовская | 0,75 | 0,75/100 |  |  |  | 0,75/100 | 0,75/100 |
| 5.11 | ул. Гоголя | 2,502 | 0/0 |  |  |  | 0,315/12,6 | 2,502/100 |
| 5.12 | ул. Городищенская | 0,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,18/51,4 |
| 5.13 | ул. Горького | 1,1 | 0,14/13 |  |  |  | 1,053/95,7 | 1,053/95,7 |
| 5.14 | ул. Железнодорожная | 0,721 | 0,321/44,5 |  |  |  | 0,711/98,6 | 0,711/98,6 |
| 5.15 | ул. Заводская | 0,3 | 0/0 |  |  |  | 0,188/62,7 | 0,188/62,7 |
| 5.16 | ул. Загородная | 0,3 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,3/100 |
| 5.17 | ул. Кедровая | 0,4 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,4/100 |
| 5.18 | ул. Кирова | 0,8 | 0,386/48,2 |  |  |  | 0,386/48,2 | 0,49/61,3 |
| 5.19 | ул. Ключевая | 0,3 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.20 | ул. К. Маркса | 1,5 | 0,3/20 |  |  |  | 0,3/20 | 1,03/68,7 |
| 5.21 | ул. Корто | 0,6 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.22 | ул. Красноармейская | 3,496 | 2,926/84 |  |  |  | 2,926/84 | 2,926/84 |
| 5.23 | ул. Крестьянская | 0,15 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.24 | ул. Лесопарковая | 0,44 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.25 | ул. Ленина | 2,171 | 0,231/10,6 |  |  |  | 2,171/100 | 2,171/100 |
| 5.26 | ул. Маршала Конева | 1,2 | 0,94/78 |  |  |  | 0,94/78 | 0,94/78 |
| 5.27 | ул. Меховщиков | 0,25 | 0,246/98,4 |  |  |  | 0,246/98,4 | 0,246/98,4 |
| 5.28 | ул. Мира | 0,45 | 0,118/26,2 |  |  |  | 0,118/26,2 | 0,45/100 |
| 5.29 | пер. Молодежный | 0,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.30 | ул. Набережная | 1,2 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.31 | ул. Октябрьская | 1,15 | 1,15/100 |  |  |  | 1,15/100 | 1,15/100 |
| 5.32 | ул. Первомайская | 1,546 | 0,996/64 |  |  |  | 0,996/64 | 0,996/64 |
| 5.33 | ул. П. Морозова | 0,1 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.34 | ул. Пролетарская | 0,48 | 0,48/100 |  |  |  | 0,48/100 | 0,48/100 |
| 5.35 | ул. Профсоюзная | 0,2 | 0,126/63 |  |  |  | 0,126/63 | 0,126/63 |
| 5.36 | ул. П. Стучки | 1,246 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.37 | ул. Рабочая | 0,4 | 0,29/72,5 |  |  |  | 0,29/72,5 | 0,29/72,5 |
| 5.38 | ул. Свердлова | 1,193 | 0,157/13,2 |  |  |  | 0,863/72 | 1,193/100 |
| 5.39 | ул. Свободы | 0,3 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.40 | ул. Северная | 0,35 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.41 | ул. Слободская | 2 | 1,31/65,5 |  |  |  | 1,31/65,5 | 1,31/65,5 |
| 5.42 | ул. Советская | 5,3 | 4,64/87,5 |  |  |  | 4,64/87,5 | 4,64/87,5 |
| 5.43 | пер. Сосновый | 0,15 | 0,128/85,3 |  |  |  | 0,128/85,3 | 0,128/85,3 |
| 5.44 | ул. Ст. Халтурина | 1,05 | 0,19/18 |  |  |  | 0,858/81,7 | 0,858/81,7 |
| 5.45 | ул. Урицкого | 1 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.46 | ул. Ф. Лесникова | 0,45 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.47 | пер. Фабричный | 0,2 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.48 | ул. Чкалова | 0,15 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.49 | ул. Шестаковская | 2,09 | 0,991/47,4 |  |  |  | 2,09/100 | 2,09/100 |
| 5.50 | ул. Энгельса | 2,158 | 0,158/7 |  |  |  | 0,158/7 | 1,258/58,3 |
| 5.51 | ул. Я. Райниса | 0,17 | 0,165/97 |  |  |  | 0,165/97 | 0,165/97 |
| 5.52 | ул. Опорная | 0,15 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.53 | Автодорога от Белохолуницкого тракта до Опорного пер. | 1 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.54 | Автодорога от Белохолуницкого тракта до ул. Ефимова | 2,34 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.55 | Автодорога от поворота на пос. Первомайский до бетонного завода | 0,854 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.56 | Автодорога от ул. Советская до ул. Лебедева | 0,4 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0,4/100 |
| 5.57 | Автодорога от ул. Профсоюзная до дер. Щуково | 0,3 | 0,156/52 |  |  |  | 0,156/52 | 0,156/52 |
| 5.58 | Автодорога от указателя «г. Слободской» до съезда в дер. Денисовы | 1,1 | 1,1/100 |  |  |  | 1,1/100 | 1,1/100 |
| 5.59 | Автодорога от дер. Щуково до ул. Слободская | 1,7 | 0,7/41 |  |  |  | 1,491/87,7 | 1,491/87,7 |
| 5.60 | Автодорога Зяблицы – Первомайский | 5,069 | 0,137/2,7 |  |  |  | 0,137/2,7 | 0,137/2,7 |
| 5.61 | ул. Александровская | 0,26 | 0,26/100 |  |  |  | 0,26/100 | 0,26/100 |
| 5.62 | пер. Бакулевский | 0,105 | 0,105/100 |  |  |  | 0,105/100 | 0,105/100 |
| 5.63 | ул. Володарского | 1,705 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.64 | ул. Встречная | 0,335 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.65 | ул. Дерышева | 1,418 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.66 | ул. Дзержинского | 0,25 | 0,25/100 |  |  |  | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 5.67 | ул. Кедровая | 0,4 | 0,4/100 |  |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 5.68 | ул. Лебедева | 0,5 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.69 | ул. Меховщиков | 0,07 | 0,07/100 |  |  |  | 0,07/100 | 0,07/100 |
| 5.70 | ул. Новая | 0,612 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.71 | ул. П. Морозова | 0,3 | 0,3/100 |  |  |  | 0,3/100 | 0,3/100 |
| 5.72 | ул. Преображенская | 0,4 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.73 | пер. Станционный | 0,15 | 0/0 |  |  |  | 0/0 | 0/0 |
| 5.74 | ул. Шестаковская | 0,47 | 0,47/100 |  |  |  | 0,47/100 | 0,47/100 |
| 5.75 | ул. Успенская | 0,78 | 0,78/73,5 |  |  |  | 0,78/73,5 | 0,78/73,5 |
| 5.76 | Автодорога № 1 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 | 0/0 |  |  |  | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 5.77 | Автодорога № 2 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 | 0/0 |  |  |  | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 5.78 | Автодорога Успенское – Первомайский | 1,096 | 1,096/100 |  |  |  | 1,096/100 | 1,096/100 |
|  | Итого по улицам г. Слободской | 70,6 | 25,704/36 |  |  |  | 35,417/50,2 | 42,950/60,8 |
|  | Итого по автодорогам местного значения (улицы) | 700,129 | 247,762/ 35,5 |  |  | 0,5/50 | 358,247/51,2 | 395,238/56,5 |
|  | Итого по агломерации | 805,851 | 326,337/40,6 |  |  | 0,5/50 | 462,318/57,4 | 499,309/62,0 |

Таблица 4

План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах,

входящих в Кировскую городскую агломерацию

| № п/п | Наименование автодороги (улицы) с указанием километров (адрес объекта в границах агломерации) | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации, км | Количество мест концентрации ДТП, штук | Адрес мест концентрации ДТП, км | Причины возникновения места концентрации ДТП | Рекомендованные мероприятия по ликвидации места концентрации ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Р-243 Кострома – Шарья –Киров – Пермь км 619+726 – км 648+476 (старое название Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края км 11+500 – км 40+250) | 28,75 | 2 | км 632+980 – 633+930 км 635+226 – 636+226 | нарушение правил дорожного движения | модернизация сетей искусственного освещения |
|  | Итого по автодорогам федерального значения | 28,75 | 2 |  |  |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | г. Киров |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ул. Воровского | 5,95 | 1 | перекресток ул. Воровского – ул. Володарского | нарушение правил дорожного движения | увеличение уровня освещенности |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная | нарушение правил дорожного движения | изменение режима работы светофорного объекта, увеличение уровня освещенности |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Воровского – Попова – Мелькомбиатовский пр. | нарушение правил дорожного движения | устройство разметки, установка дорожных знаков в необходимых местах |
| 2.1.2 | ул. Дзержинского | 4,55 | 1 | около д. 40 | нарушение правил дорожного движения | увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью |
| 2.1.3 | ул. Производственная | 5,14 | 1 | около д.8 | нарушение правил дорожного движения | увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью |
| 2.1.4 | ул. Щорса | 5,8 | 1 | перекресток ул. Щорса – ул. Ульяновская | нарушение правил дорожного движения | установка дорожных знаков 5.19.1 (2) через ул. Ульяновскую, увеличение уровня освещенности |
| 2.1.5 | ул. Красина | 1,4 | 1 | от д. 5 до д. 10 | нарушение правил дорожного движения | восстановление искусственных неровностей, обустройство остановки общественного транспорта в соответствии с требованиями подпункта 5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 |
| 2.1.6 | ул. Московская | 9,6 | 1 | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | нарушение правил дорожного движения | введение светофорного регулирования, увеличение уровня освещенности |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Менделеева – ул. Московская | нарушение правил дорожного движения | модернизация светофорного объекта, установка пешеходных ограждений, увеличение уровня освещенности |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Московская – Студенческий просп. | нарушение правил дорожного движения | модернизация светофорного объекта, увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Московская – ул. Производственная | нарушение правил дорожного движения | изменение режима работы светофорного объекта, увеличение уровня освещенности |
| 2.1.7 | Октябрьский просп. | 7,9 | 1 | перекресток ул. Дзержинского – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения | модернизация светофорного объекта, увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью |
|  |  |  | 1 | около д. 83 | нарушение правил дорожного движения | увеличение уровня освещенности, введение светофорного регулирования |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения | введение светофорного регулирования, увеличение уровня освещенности |
|  |  |  | 1 | перекресток улиц Труда – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения | увеличение уровня освещенности (2018 год), модернизация светофорного объекта с установкой пешеходных ограждений и дорожных знаков 5.19.1(2) на желто-зеленом фоне |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Комсомольская – Октябрьский просп. | нарушение правил дорожного движения | увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью |
| 2.1.8 | ул. Комсомольская | 3,55 | 1 | привокзальная площадь | нарушение правил дорожного движения | увеличение уровня освещенности, обустройство остановки общественного транспорта в соответствии с требованиями пункта 5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 |
| 2.1.9 | ул. Солнечная | 2,8 | 1 | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И.С. Конева | нарушение правил дорожного движения | увеличение уровня освещенности |
|  | Итого по г. Киров | 48,99 | 19 |  |  |  |
| 2.2 | г. Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ул. Ленина | 2,555 | 1 | около д. 1а | нарушение правил дорожного движения | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода, модернизация светофорного объекта |
| 2.2.2 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боево» | 2,434 | 1 | от д. 20 до д. 36 по ул. 60 лет Октября | нарушение правил дорожного движения | модернизация светофорного объекта, нанесение разметки, увеличение уровня освещенности |
| 3.2.4 | просп. Мира | 2,911 | 1 | от д. 34 до д. 70 | нарушение правил дорожного движения | увеличение уровня освещенности пешеходных переходов, организация на перекрестке улиц Мира – Жданова – Дзержинского светофорного объекта |
|  | Итого по г. Кирово-Чепецк | 9,121 | 3 |  |  |  |
|  | Итого по агломерации | 86,861 | 24 |  |  |  |

Таблица 5

СВЕДЕНИЯ

об аварийно-опасных участках (места концентрации ДТП) за 2017 год на автомобильных дорогах

Кировской городской агломерации

| Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу | Адреса аварийно-опасных участков (места концентрации ДТП по Федеральному закону от 03.07.2016 № 296-ФЗ |  | Количество ДТП с пострадавшими на аварийно-опасных участках в 2017 году, штук |  | Количество пострадавших в 2017 году, человек |  | Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния в местах совершения ДТП по карточкам учета | Первоочередные предложения по совершенствованию дорожных условий | Необходимые мероприятия по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния и профилактики возникновения ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало км+м | Конец км+м | Всего (в т.ч. по видам*) | С недостат-ками транспортно-эксплуа-тационного состояния УДС | Погибло | Ранено |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р-243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь км 619+726 – км 648+476 (старое название Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края км 11+500 – км 40+250) | 632+980 | 633+930 | 3/5,5,5 | 3 | 0 | 4 | 24 | модернизация сетей искусственного освещения | модернизация сетей искусственного освещения |
|  | 641+009 | 642+970 | 3/1,1,1 | 3 | 1 | 3 | 24 | модернизация сетей искусственного освещения | модернизация сетей искусственного освещения |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южный обход г. Кирова | 22 | 23 | 6/1,1,5,5,5,5 | 6 | 1 | 7 | 23 | статистика по месту концентрации ДТП сформировалась до проведения мероприятий по ликвидации места концентрации ДТП (обустроена линия электроосвещения в границах пересечения с автомобильной дорогой «Федяково – Шутовщина – Логуновы») | статистика по месту концентрации ДТП сформировалась до проведения мероприятий по ликвидации места концентрации ДТП (обустроена линия электроосвещения в границах пересечения с автомобильной дорогой «Федяково – Шутовщина – Логуновы») |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город Киров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Лепсе | около д. 48 | около д. 48 | 4/5,5,5,9 | 4 | 0 | 4 | 14 | статистика по месту концентрации ДТП сформировалась до проведения мероприятий по ликвидации места концентрации ДТП (введение светофорного регулирования на пешеходном переходе) | статистика по месту концентрации ДТП сформировалась до проведения мероприятий по ликвидации места концентрации ДТП (введение светофорного регулирования на пешеходном переходе) |
| ул. Дзержинского | около д. 40 | около д. 40 | 3/5,5,5 | 3 | 0 | 3 | 24 | увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью, пункт 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2004 | увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью, пункт 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2004 |
| ул. Преображенская | около д. 53 | около д. 53 | 4/1,5,5,5 | 0 | 1 | 4 | 0 | обустройство искусственных неровностей | обустройство искусственных неровностей |
| ул. Производственная | около д.8 | около д.8 | 5/1,1,5,5,5 | 5 | 0 | 6 | 24 | увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью, пункт 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2004 | увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью, пункт 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2004 |
| ул. Воровского | перекресток ул. Воровского – ул. Володарского | перекресток ул. Воровского – ул. Володарского | 4/5,5,5,5 | 4 | 0 | 4 | 8,24 | увеличение уровня освещенности | увеличение уровня освещенности |
|  | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная | перекресток ул. Воровского – ул. Производственная | 8/1,1,1,5,5,5,5,6 | 4 | 0 | 10 | 8,14,24 | изменение режима работы СО. Увеличение уровня освещенности | изменение режима работы СО. Увеличение уровня освещенности |
|  | перекресток ул. Воровского – ул. Горького | перекресток ул. Воровского – ул. Горького | 5/1,1,1,5,8 | 4 | 0 | 6 | 14 | статистика по месту концентрации ДТП сформировалась до проведения мероприятий по ликвидации места концентрации ДТП (Изменение режима работы СО) | статистика по месту концентрации ДТП сформировалась до проведения мероприятий по ликвидации места концентрации ДТП (Изменение режима работы СО) |
|  | перекресток ул. Воровского – Попова – Мелькомбиатовский пр. | перекресток ул. Воровского – Попова – Мелькомбиатовский пр. | 5/1,1,5,5,8 | 2 | 0 | 5 | 8,14,24 | изменение режима работы СО. Увеличение уровня освещенности. | изменение режима работы СО. Увеличение уровня освещенности. |
| ул. Щорса | перекресток ул. Щорса – ул. Ульяновская | перекресток ул. Щорса – ул. Ульяновская | 5/1,1,1,1,5 | 5 | 0 | 9 | 8,16,24 | установка дорожных знаков 5.19.1 (2) через ул. Ульяновская, увеличение уровня освещенности | установка дорожных знаков 5.19.1 (2) через ул. Ульяновская, увеличение уровня освещенности |
|  | перекресток ул. Производственная – ул. Щорса | перекресток ул. Производственная – ул. Щорса | 7/1,1,1,1,5,5,8 | 0 | 2 | 7 | 0 | статистика по месту концентрации ДТП сформировалась до проведения мероприятий по ликвидации места концентрации ДТП (изменение режима работы СО, перенос 2 остановок транспорта общего пользования за перекресток, объединение их в одну) | статистика по месту концентрации ДТП сформировалась до проведения мероприятий по ликвидации места концентрации ДТП (изменение режима работы СО, перенос 2 остановок транспорта общего пользования за перекресток, объединение их в одну) |
| ул. Красина | д. 5 | д. 10 | 5/1,1,5,5,5 | 5 | 0 | 5 | 10 | восстановление искусственных неровностей, обустройство остановки общественного транспорта в соответствии с требованиями пункта 5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 | восстановление искусственных неровностей, обустройство остановки общественного транспорта в соответствии с требованиями пункта 5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 |
| ул. Московская | д. 171 по ул. Московская | д. 181 по ул. Московская | 5/1,5,5,5,5 | 1 | 0 | 5 | 8,24 | введение светофорного регулирования, увеличение уровня освещенности | введение светофорного регулирования, увеличение уровня освещенности |
|  | перекресток ул. Менделеева – ул. Московская | перекресток ул. Менделеева – ул. Московская | 6/1,1,1,5,5,8 | 6 | 0 | 7 | 13,18,24 | модернизация светофорного объекта, установка пешеходных ограждений, увеличение уровня освещенности | модернизация светофорного объекта, установка пешеходных ограждений, увеличение уровня освещенности |
|  | перекресток ул. Московская – Студенческий пр. | перекресток ул. Московская – Студенческий пр. | 4/1,5,5,5 | 4 | 0 | 5 | 13,24 | модернизация светофорного объекта, увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью, пункт 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2004 | модернизация светофорного объекта, увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью, пункт 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2004 |
|  | перекресток ул. Московская – ул. Производственная | перекресток ул. Московская – ул. Производственная | 7/1,1,1,1,1,5,9 | 4 | 1 | 12 | 14,24 | изменение режима работы СО. Увеличение уровня освещенности | изменение режима работы СО. Увеличение уровня освещенности |
| Октябрьский просп. | перекресток ул. Дзержинско- го – Октябрьский просп. | перекресток ул. Дзержинско- го – Октябрьский просп. | 6/1,1,1,1,4,5 | 4 | 0 | 11 | 13,24 | модернизация светофорного объекта, увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью, пункт 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2004 | модернизация светофорного объекта, увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью, пункт 5.1.6 ГОСТ Р 52289-2004 |
|  | около д. 83 | около д. 83 | 3/5,5,5 | 3 | 0 | 3 | 24 | увеличение уровня освещенности, введение светофорного регулирования | увеличение уровня освещенности, введение светофорного регулирования |
|  | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | 6/1,1,5,5,5,5 | 6 | 0 | 7 | 8,24 | введение светофорного регулирования, увеличение уровня освещенности | введение светофорного регулирования, увеличение уровня освещенности |
|  | перекресток ул. Р. Люксем- бург – Октябрьский просп. | перекресток ул. Р. Люксем- бург – Октябрьский просп. | 3/5,5,5 | 3 | 1 | 2 | 15,18 | статистика по месту концентрации ДТП сформировалась до проведения мероприятий по ликвидации места концентрации ДТП (установка дополнительных секций светофоров П-1; установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп.) | статистика по месту концентрации ДТП сформировалась до проведения мероприятий по ликвидации места концентрации ДТП (установка дополнительных секций светофоров П-1; установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп.) |
|  | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. | 3/5,5,5 | 3 | 2 | 3 | 15,24 | увеличение уровня освещенности (2018 год), модернизация светофорного объекта с установкой пешеходных ограждений и дорожных знаков 5.19.1(2) на желто-зеленом фоне запланированы на 2019 год | увеличение уровня освещенности (2018 год), модернизация светофорного объекта с установкой пешеходных ограждений и дорожных знаков 5.19.1(2) на желто-зеленом фоне запланированы на 2019 год |
|  | перекресток ул. Комсомольс-кая – Октябрьский просп. | перекресток ул. Комсомольс-кая – Октябрьский просп. | 3/1,1,1 | 3 | 0 | 7 | 24 | увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью, пункт 5.1.6 ГОСТ 52289-2204 запланировано на 2019 год | увеличение уровня освещенности, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (2) над проезжей частью, пункт 5.1.6 ГОСТ 52289-2204 запланировано на 2019 год |
| ул. Комсомольская | привокзальная площадь | привокзальная площадь | 5/5,5,5,5,8 | 5 | 0 | 5 | 10,24 | увеличение уровня освещенности, обустройство остановки общественного транспорта в соответствии с требованиями пункта 5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 | увеличение уровня освещенности, обустройство остановки общественного транспорта в соответствии с требованиями пункта 5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 |
| ул. Солнечная | перекресток ул. Солнечная – ул. М. Конева | перекресток ул. Солнечная – ул. М. Конева | 3/5,5,5 | 3 | 0 | 4 | 24 | увеличение уровня освещенности | увеличение уровня освещенности |
| Город Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боево» | д. 20 по ул. 60 лет Октября | д. 36 по ул. 60 лет Октября | 6/1,1,1,1,5,2 | 2 | 0 | 17 | 08,13,24 | модернизация светофорного объекта, нанесение разметки, увеличение уровня освещенности | модернизация светофорного объекта, нанесение разметки, увеличение уровня освещенности |
| ул. Ленина | около д. 1б | около д. 1б | 4/1,5,5,5 | 4 | 0 | 4 | 24 | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода, модернизация светофорного объекта | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода, модернизация светофорного объекта |
| просп. Мира | д. 43а | д. 62 | 3/5,5,5 | 3 | 0 | 3 | 24 | увеличение уровня освещенности пешеходных переходов, организация на перекрестке ул. Мира – ул. Жданова – ул. Дзержинского светофорного объекта | увеличение уровня освещенности пешеходных переходов, организация на перекрестке ул. Мира – ул. Жданова – ул. Дзержинского светофорного объекта |

*Коды видов ДТП: 0 – наезд на животное; 1 – столкновение; 2 – опрокидывание; 3 – наезд на стоящее транспортное средство; 4 – наезд на препятствие; 5 – наезд на пешехода; 6 – наезд на велосипедиста; 7 – наезд на гужевой транспорт; 8 – падение пассажира; 9 – иной вид ДТП.

___________