PAGE  
14

                                                                                                                                                                                              Приложение № 1
















                      к Программе

Перечень мероприятий Программы
	№ п/п 


	Наименование задачи, мероприятия

	Объем финанси​рования за счет всех источников, млн. рублей 
	Источник финансиро​вания

	Объем финансирования по годам, млн. рублей
	Ответственный исполнитель 



	
	
	
	
	2011 год 
	2012 год 
	2013 год 
	2014 год 
	2015 год 
	всего 
	

	1


	Завершение реализации регионального инвестиционного проекта «Застройка жилого района «Чистые пруды» в городе Кирове       (I очередь строительства – микрорайоны № 1, 3)
	5759,53
	федеральный 
бюджет
	60,73
	30
	15
	0
	0
	105,73
	

	
	
	
	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
	132,5
	225,9
	285,7
	360,7
	242,7
	1247,5
	

	
	
	
	областной 
бюджет*
	43,65
	49,9
	54,55
	50,85
	34,2
	233,15
	

	
	
	
	местный 
бюджет**
	43,65
	49,9
	54,55
	50,85
	34,2
	233,15
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	142
	223
	292
	1211
	2072
	3940
	

	1.1
	Строительство транспортной и коммунальной инфраструктуры к жилому району «Чистые Пруды» в городе Кирове (I очередь строительства – микрорайоны № 1, 3)
	1599,2
	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
	132,5
	225,9
	285,7
	360,7
	242,7
	1247,5
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, муниципальное образование «Город Киров»***

	
	
	
	областной 
бюджет*
	18,65
	31,9
	40,25
	50,85
	34,2
	175,85
	

	
	
	
	местный 
бюджет**
	18,65
	31,9
	40,25
	50,85
	34,2
	175,85
	

	1.2
	Строительство детского сада на 220 мест
	220,33
	федеральный бюджет
	60,73
	30
	15
	0
	0
	105,73
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, муниципальное образование «Город Киров»***


	
	
	
	областной 
бюджет*
	25
	18
	14,3
	0
	0
	57,3
	

	
	
	
	местный 
бюджет**
	25
	18
	14,3
	0
	0
	57,3
	

	1.3
	Строительство жилых домов в микрорайонах № 1, 3 жилого района «Чистые пруды» в городе Кирове
	3940
	внебюджетные средства
	142
	223
	292
	1211
	2072
	3940
	общество с ограниченной ответственностью «Кировспецмонтаж»***

	2
	Обеспечение реализации инвестиционных проектов по комплексной малоэтажной застройке
	6601,27
	федеральный бюджет
	44,8
	87,05
	104,45
	97,85
	54,5
	388,65
	

	
	
	
	областной 

бюджет*
	14,3
	43,28
	57,87
	66,4
	26,3
	208,15
	

	
	
	
	местный 

бюджет**
	14,3
	43,28
	57,87
	66,4
	26,3
	208,15
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	224,05
	315,59
	705
	1928,93
	2622,75
	5796,32
	

	2.1
	Предоставление субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам на реализацию инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор - всего
	860,75
	федеральный бюджет
	44,8
	87,05
	104,45
	97,85
	54,5
	388,65
	

	
	
	
	областной 

бюджет*
	14,3
	43,28
	57,87
	66,4
	26,3
	208,15
	

	
	
	
	местный 

бюджет**
	14,3
	43,28
	57,87
	66,4
	26,3
	208,15
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	5,75
	6,85
	14,65
	16,5
	12,05
	55,8
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	предоставление субсидий юридическим лицам и муниципальным образованиям на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях строительства малоэтажного жилья эконом -класса 
	142,8
	федеральный бюджет
	2,9
	6,2
	19,2
	22,6
	20,5
	71,4
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, муниципальные образования***, застройщики***

	
	
	
	областной 

бюджет*
	1
	2,1
	6,4
	7,5
	6,8
	23,8
	

	
	
	
	местный 

бюджет**
	1
	2,1
	6,4
	7,5
	6,8
	23,8
	

	
	
	
	внебюджетные средства 
	1
	2,1
	6,4
	7,5
	6,8
	23,8
	

	
	предоставление субсидий муниципальным образованиям на развитие социальной инфраструктуры для строительства   жилья эконом-класса

	474,95
	федеральный бюджет
	20,9
	59,85
	46,75
	33,25
	9,5
	170,25
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, муниципальные образования***

	
	
	
	областной 

бюджет*
	8,55
	36,43
	43,22
	49,9
	14,25
	152,35
	

	
	
	
	местный

бюджет**
	8,55
	36,43
	43,22
	49,9
	14,25
	152,35
	

	
	предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной застройки жильем эконом-класса
	243,7
	федеральный бюджет
	21
	21
	38,5
	42
	24,5
	147
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, муниципальные образования***, застройщики***

	
	
	
	областной

бюджет*
	4,75
	4,75
	8,25
	9
	5,25
	32
	

	
	
	
	местный 

бюджет**
	4,75
	4,75
	8,25
	9
	5,25
	32
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	4,75
	4,75
	8,25
	9
	5,25
	32
	

	2.2
	Строительство коммунальной инфраструктуры
	1080,52
	внебюджетные средства
	43,3
	93,74
	290,35
	342,43
	310,7
	1080,52
	застройщики, коммунальные организации***

	2.3
	Строительство жилых домов в рамках инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор
	4660
	внебюджетные средства
	175
	215
	400
	1570
	2300
	4660
	застройщики***

	3
	Разработка муниципальными образованиями градостроительной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации

	96,5
	областной 

бюджет*
	28,6
	39
	8
	8
	8
	91,6
	

	
	
	
	местный 

бюджет**
	1,55
	2,15
	0,4
	0,4
	0,4
	4,9
	

	3.1
	Субсидии муниципальным образованиям на разработку документов территориального планирования

	80,75
	областной

бюджет*
	25,6
	36
	5
	5
	5
	76,6
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, муниципальные образования***


	
	
	
	местный 

бюджет**
	1,4
	2
	0,25
	0,25
	0,25
	4,15
	

	3.2
	Субсидии муниципальным образованиям на разработку документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории

	15,75
	областной 

бюджет*
	3
	3
	3
	3
	3
	15
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, муниципальные образования***

	
	
	
	местный 

бюджет**
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,75
	

	4
	Вовлечение в оборот новых земельных участков, их обустройство инженерными сетями
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Предоставление в Фонд Развития жилищного строительства Российской Федерации заявки по земельным участкам, находящимся в черте города Кирова, для дальнейшего включения их в градостроительную деятельность

	не требуется
	
	
	
	
	
	
	
	департамент строительства и архитектуры Кировской области

	4.2
	Контроль за ходом прохождения заявки в Фонде Развития жилищного строительства Российской Федерации
	не требуется
	
	
	
	
	
	
	
	департамент строительства и архитектуры Кировской области

	4.3
	Разработка и утверждение муниципальными образованиями программ комплексного  развития инженерной инфраструктуры
	не требуется
	
	
	
	
	
	
	
	муниципальные образования***, организации коммунального комплекса***

	4.4
	Установление муниципальными образованиями тарифа на подключение к инженерным сетям
	не требуется
	
	
	
	
	
	
	
	муниципальные образования***

	4.5
	Реализация организациями коммунального комплекса инвестиционных программ по развитию коммунальной инфраструктуры
	не требуется
	
	
	
	
	
	
	
	муниципальные образования***, организации коммунального комплекса***

	5
	Содействие развитию индустрии быстровозводимого, энергоэффективного, экологичного индивидуального жилья
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Проведение конкурсных отборов инвестиционных проектов по комплексной малоэтажной застройке для участия в Программе, определение условий конкурсного отбора


	не требуется
	
	
	
	
	
	
	
	департамент строительства и архитектуры Кировской области

	5.2
	Содействие вводу производственных мощностей по быстровозводимому малоэтажному строительству
	не требуется
	
	
	
	
	
	
	
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, органы государственной власти области

	5.3
	Предоставление земельных участков под комплексное малоэтажное жилищное строительство в соответствии с законодательством 

	не требуется
	
	
	
	
	
	
	
	муниципальные образования***

	5.4
	Распространение опыта по применению в жилищном строительстве инновационных технологий с использованием конкурентоспособных строительных материалов и изделий из местного сырья

	не требуется
	
	
	
	
	
	
	
	департамент строительства и архитектуры Кировской области, муниципальные образования***, строительные организации области***

	
	Итого
	12457,3
	всего

в том числе:
	750,13
	1109,05
	1635,39
	3841,38
	5121,35
	12457,3
	

	
	
	
	федеральный 
бюджет
	105,53
	117,05
	119,45
	97,85
	54,5
	494,38
	

	
	
	
	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
	132,5
	225,9
	285,7
	360,7
	242,7
	1247,5
	

	
	
	
	областной 
бюджет*
	86,55
	132,18
	120,42
	125,25
	68,5
	532,9
	

	
	
	
	местный 
бюджет**
	59,5
	95,33
	112,82
	117,65
	60,9
	446,2
	

	
	
	
	внебюджетные средства
	366,05
	538,59
	997
	3139,93
	4694,75
	9736,32
	


*    При условии возможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета на очередной  год. 
**  Средства местных бюджетов, муниципального образования «Город Киров», а также частных инвесторов и кредиторов привлекаются на основании соглашения.

*** Органы местного самоуправления  и организации, участвующие в реализации мероприятий по согласованию.
____________________
