Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Кировской области

от 10.10.2019    № 539-П

ПОРЯДОК

подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности
Кировской области

1. Настоящий Порядок подготовки и согласования проекта решения 
о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Кировской области, устанавливает процедуру подготовки 
и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства государственной собственности Кировской области (далее – проект решения).

2. Разработчиком проекта решения выступает главный распорядитель средств областного бюджета, ответственный за реализацию мероприятия государственной программы Кировской области, в рамках которого планируется осуществить инвестиции в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства государственной собственности Кировской области (далее – объект капитального строительства),
в отношении которого планируется заключение контракта.

3. Проект решения подготавливается в форме распоряжения Губернатора Кировской области и согласовывается в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в органах исполнительной власти Кировской области, утвержденной Правительством Кировской области.

4. Для подготовки проекта решения обязательными условиями являются:

наличие положительного заключения по результатам технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых 
в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, проведенного уполномоченным учреждением – Кировским областным государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» в установленном Правительством Российской Федерации порядке (далее – заключение по результатам аудита);

наличие решения о предоставлении (направлении) бюджетных инвестиций (бюджетных ассигнований) на осуществление капитальных вложений, принятого в установленном Правительством Кировской области порядке в отношении объекта капитального строительства (далее – решение об осуществлении капитальных вложений).

5. Проект решения содержит в том числе:

наименование объекта капитального строительства согласно решению об осуществлении капитальных вложений;

наименование заказчика;

мощность объекта капитального строительства;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства в соответствии с заключением по результатам аудита, которая не должна превышать соответствующую стоимость, указанную в решении об осуществлении капитальных вложений. В случае ее превышения необходимо внесение в установленном законодательством Российской Федерации порядке изменений в решение об осуществлении капитальных вложений до принятия решения о заключении контракта.

6. Проект решения может предусматривать заключение нескольких контрактов.

___________