PAGE  
3

                                                      УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства 

                                                             Кировской области 

                                                                  от 20.07.2010     № 234 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ
строек и объектов Областной адресной
инвестиционной программы на  2010 год
         (тыс. рублей)
	№

п/п
	Наименование программ, главных распорядителей и получателей бюджетных средств, строек и объектов
	Годы 

строи-тельства
	Ввод в действие мощности

объекта 
	Объем ассигнова-ний 
на 2010 год

	
	Областная адресная инвестиционная программа -  всего
	
	
	1379970,3

	
	в том числе:
	
	
	

	1
	Программная часть – всего
	
	
	1073404,8

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1
	 Областная целевая программа «Развитие системы здравоохранения  Кировской области» на 2010 - 2011 годы
	
	121 койка
	498911,9

	
	Департамент строительства и архитектуры Кировской области
	
	121 койка
	498911,9

	
	Кировское областное государственное учреждение «Управление капитального строительства»
	
	121 койка
	498911,9

	
	Многопрофильная больница
на 1300 коек в г. Кирове, в том числе разработка проектно-изыскатель-ских работ (стадия «Проект) 
	2010-2013
	
	60000

	
	Реконструкция приемного покоя областного государственного учреждения здравоохранения «Кировская областная клиническая больница № 3», в том числе разработка проектно-изыскательских работ 
	2010-2011
	
	598

	1.2
	 Областная целевая программа «Развитие культуры  Кировской области» на 2010 - 2013 годы
	
	
	199341,6

	
	Департамент строительства и архитектуры Кировской области
	
	
	199341,6

	
	Кировское областное государственное учреждение «Управление капитального строительства»
	
	
	199341,6

	
	Пристрой на 2 млн. единиц хранения к библиотеке им. А.И.Герцена 
в г. Кирове (проектирование и строительство)
	
	
	199341,6

	1.3
	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кировской области» на 2010 год
	
	
	62751,3

	
	Департамент строительства и архитектуры Кировской области
	
	
	62751,3

	
	Кировское областное государственное учреждение «Управление капитального строительства»
	
	
	62751,3

	
	Строительство универсального спортивно-зрелищного комплекса
в г. Кирове
	2010-2012
	
	     10000

	
	Реконструкция спортивных сооружений государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Вятская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
	2010-2012
	
	35000

	1.4
	Областная целевая программа «Развитие образования  Кировской области»  на 2010 год
	
	
	49226

	
	Департамент строительства и архитектуры Кировской области
	
	
	49226

	
	Кировское областное государственное учреждение «Управление капитального строительства»

	
	
	49226

	
	Завершение строительства здания государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального училища № 39

г. Советска
	2005-2011
	
	49226

	2
	Непрограммная часть - всего
	
	
	306565,5

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1
	Социальная политика 
	
	
	8000

	
	Департамент строительства и архитектуры Кировской области
	
	
	3000

	
	Разработка проектно-сметной документации на строительство спального корпуса на 120 койко-мест с теплым переходом в государственном учреждении «Верхошижемский психоневрологический интернат»
	
	
	3000

	2.2
	Дорожное хозяйство
	
	
	285370,5

	
	Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи Кировской области
	
	
	285370,5

	
	Проектно - изыскательские работы
	
	
	45000


* Вступает в силу после внесения изменений в областную целевую программу «Развитие образования Кировской области» на 2010 год.
** Вступает в силу с момента принятия данного распоряжения, но не ранее вступления в силу Закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2010 год».                                                      
___________________
