PAGE  
4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



Приложение 
к постановлению Правительства

Кировской области

от 25.07.2019    № 398-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ 
объектов капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности 
Кировской области в 2022 – 2026 годах

	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования
	Цель предоставления бюджетных инвестиций 
	Характе-ристики объекта, подлежа-щего вводу в эксплуа-тацию
	Срок ввода объекта в экс-плуа-тацию
	Сметная стоимость объекта 

в ценах соответству-ющих лет 
(тыс. рублей)
	Общий (предельный) объем инвестиций (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	6
	Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слободской  на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области
	создание современной скоростной автодороги в про-должение развития автотранспортного маршрута Кирово-Чепецк – Слободской с выходом на федеральную трассу Кострома –Шарья – Киров –Пермь
	19,8 км
	2024 год
	1294432,6
	400000,0
	502767,6
	371232,4
	
	

	
	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги
	
	
	
	
	400000,0
	502767,6
	371232,4
	
	

	7
	Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1 участок)
	создание современной скоростной автодороги городской агломерации с увеличением пропускной и несущей способности участка дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств дороги
	8,261 км
	2024 год
	2015736,5
	666666,7
	666666,6
	666666,7
	
	

	
	Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги
	
	
	
	
	666666,7
	666666,6
	666666,7
	
	

	8
	Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы            г. Кирово-Чепецк  (2 участок)
	создание современ-ной скоростной автодороги городской агломерации с увеличением пропускной и несущей способности участка дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств дороги
	7,589 км
	2025 год
	1019376,3
	
	333333,3
	333333,3
	333333,4
	

	
	Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	333333,3
	333333,3
	333333,4
	

	9
	Реконструкция автомобильной до- роги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмурт-ской Республики
	создание современной скоростной автодороги с увеличением пропускной и несущей способности участка дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств дороги


	2,35 км
	2023 год
	600930,2
	293670,5
	293670,5
	
	
	

	
	Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги
	
	
	
	
	293670,5
	293670,5
	
	
	

	
	Итого по объектам капитального строительства
	изготовление технического плана 
	
	
	
	
	200,0
	600,0
	
	

	
	
	корректировка проектной документации
	
	
	
	9886,0
	
	
	
	

	
	
	разработка  проектной документации
	
	
	
	9888,3
	5075,1
	
	
	

	
	
	получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	2560,0
	
	
	
	

	
	
	выполнение работ по строительству и реконструкции 
	
	
	
	7793568,5
	9944118,7
	8828997,4
	4454545,0
	5697098,0


*Объекты финансируются полностью за счет средств федерального бюджета.
______________
