Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от 20.11.2017    № 72-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в государственной программе Кировской области

«Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы

1. Паспорт Государственной программы изложить в следующей редакции:

| Ответственный исполнитель Государственной программы |  | министерство транспорта Кировской области |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Государственной программы |  | министерство внутренней и информационной политики Кировской области; министерство здравоохранения Кировской области; министерство информационных технологий и связи Кировской области; министерство образования Кировской области |  |
| Наименование подпрограмм |  | «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» |  |
| Программно-целевые инструменты Государственной программы |  | областная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года»; ведомственная целевая программа «Управление дорожным хозяйством Кировской области» |  |
| Цели Государственной программы |  | удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах; сохранение и развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; развитие транспортной инфраструктуры с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения, интеграцией в российское транспортное пространство в соответствии со стратегическими планами социально-экономического развития региона |  |
| Задачи Государственной программы |  | развитие дорожного хозяйства; развитие автомобильного и электрифицированного транспорта; развитие железнодорожного транспорта; развитие гражданской авиации; обеспечение безопасности дорожного движения; создание условий для обеспечения выполнения министерством транспорта Кировской области своих полномочий; регулирование деятельности хозяйствующих субъектов в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси |  |
| Целевые показатели эффективности реализации Государственной программы |  | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения; реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения; ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; количество нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области; доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме; количество авианаправлений маршрутной сети; доля транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана; доля пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана |  |
| Этапы и сроки реализации Государственной программы |  | 2013 – 2020 годы. Этапы реализации Государственной программы не выделяются |  |
| Объем финансового обеспечения Государственной программы |  | общий объем финансирования Государственной программы составит 47654711,64 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 13629983,69 тыс. рублей; средства областного бюджета – 32136357,30 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1381879,55 тыс. рублей (по соглашению); средства внебюджетных источников финансирования – 506491,10 тыс. рублей (по соглашению) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы |  | за период реализации Государственной программы предполагается достичь следующих результатов: довести протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения к концу 2020 года до 23869,766 км, в том числе: протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 2643,098 км, протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 21226,668 км; ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 127,64 км, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 98,476 км, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 29,164 км; обеспечить прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в объеме 32,942 км, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 30 км, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,942 км; обеспечить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2020, до 10,1%, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 11,4%, автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 9,9%; реконструировать мосты на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения – 7 штук/271,6 пог. метра; осуществить ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 527,242 км; обеспечить прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в количестве 10 населенных пунктов; уменьшить число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, к концу 2020 года до 168 человек; сохранить отсутствие нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области; увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, до не менее 70% (физические, юридические лица, использующие механизм получения государственной услуги в электронной форме); увеличить количество авианаправлений маршрутной сети до 17 единиц; увеличить долю транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана до 98%; увеличить долю пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, к концу 2017 года, до 100%; увеличить долю транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана к концу 2016 года до 98%». |  |

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы»:

2.1. Абзац  «Государственная  программа  базируется  на  положениях Федеральных  законов  от  08.11.2007  № 257-ФЗ  «Об автомобильных  дорогах  и дорожной деятельности в  Российской Федерации  и  о  внесении  изменений  в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», от  10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  субъектов  Российской  Федерации»,  от 21.04.2011  № 69-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие  транспортной  системы  России (2010 –  2015 годы)», федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864  «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», Стратегии  социально-экономического  развития  Кировской области  на  период  до 2020 года (далее – Стратегия),  принятой  постановлением  Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического  развития  Кировской  области  на  период  до  2020 года» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432), программы социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы, утвержденной Законом Кировской области от 25.02.2011 № 613-ЗО «О программе социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы» изложить в следующей редакции:

«Государственная программа базируется на положениях Федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 – 2021 годы)», федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 № 652 «Об утверждении федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения  Российской Федерации (2009  –  2020 годы)», федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года (далее – Стратегия), принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 
№ 33/432), программы социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы, утвержденной Законом Кировской области от 25.02.2011 № 613-ЗО «О программе социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы», приоритетного проекта стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам по протоколу от 21.11.2016 № 10».

2.2. Абзацы «прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» и КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» по форме 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения». В значении показателя учитывается протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог, построенных в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на период 2013 – 2020 годов;» изложить в следующей редакции:

«прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» и КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» по форме 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения».

2.3. Абзац «доля пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» изложить в следующей редакции:

«доля пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (до конца 2017 года)».

2.4. Абзац «доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана» изложить в следующей редакции:

«доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана (до конца 2016 года)».

2.4. Абзацы «прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» и КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» по форме 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения». В значении показателя учитывается протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог, построенных в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы, подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на период 2014 – 2020 годов;» изложить в следующей редакции:

«прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения,

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата по форме 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» и КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» по форме 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения».

2.5. Абзацы «довести протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения до 24011,486  км, в том числе:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 2645,918 км,

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 21365,568 км;

ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения  210,726 км, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 123,476 км,

автомобильных   дорог   общего  пользования  местного  значения  –  87,25 км;

обеспечить прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в объеме 44,186 км, в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 30 км,

сети автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  –  14,186 км;

обеспечить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2020, до 9,2%, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 10%,

автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 9,1%;

реконструировать мосты на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения – 7 штук/271,6 пог. метра;

осуществить ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 519,312 км;

обеспечить прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в количестве 15 населенных пунктов;

уменьшить число лиц, погибших в результате ДТП, до 172 человек;» 
изложить в следующей редакции:

«довести протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения к концу 2020 года до 23869,766  км, в том числе:

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 2643,098 км,

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 21226,668 км;

ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения  127,64 км, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 98,476 км,

автомобильных дорог общего пользования местного значения – 
29,164 км;

обеспечить прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в объеме 32,942 км, в том числе:

сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 30 км,

сети автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  –  2,942 км;

обеспечить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31.12.2020, до 10,1%, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – до 11,4%,

автомобильных дорог общего пользования местного значения – до 9,9%;

реконструировать мосты на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения – 7 штук/271,6 пог. метра;

осуществить ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 527,242 км;

обеспечить прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в количестве 10 населенных пунктов;

уменьшить число лиц, погибших в результате ДТП, к концу 2020 года до 168 человек;».

2.6. Абзац «увеличить долю пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, до 100%;» изложить в следующей редакции:

«увеличить долю пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, к концу 2017 года до 100%;».

2.7. Абзац «увеличить долю транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана до 98% (до 2016 года)» изложить в следующей редакции:

«увеличить долю транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана к концу 2016 года до 98%».

3. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Государственной программы»:

3.1. В пункте 3.1:

3.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«3.1. Задача 1 «Развитие дорожного хозяйства» реализуется путем осуществления отдельных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства Кировской области», «Управление дорожным хозяйством Кировской области», «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения», «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» (в 2016 году), «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги», а также ведомственной целевой программы «Управление дорожным хозяйством Кировской области».

3.1.2. В подпункте 3.1.1:

3.1.2.1. Абзац «В случае передачи субсидий в бюджеты поселений – наличие заключенного трехстороннего соглашения между министерством транспорта Кировской области, администрацией муниципального района и администрацией городского (сельского) поселения;» исключить.

3.1.2.2. Абзац «Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения утверждается Правительством Кировской области в установленном порядке;» изложить в следующей редакции:

«Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета утверждается Правительством Кировской области в установленном порядке;».

3.1.3. Абзац «Мероприятия по приведению дорожной сети Кировской городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в 2017 году приведены в приложении № 12–1 к Государственной программе» подпункта 3.1.7 исключить.

3.2. В пункте 3.2:

3.2.1. После абзаца «предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социальным маршрутам Кировской области, на возмещение части недополученных доходов» дополнить абзацем следующего содержания:

«Данная субсидия предоставляется в 2014 – 2016 годах».

3.2.2 Абзац «повышение качества и безопасности пассажирских перевозок посредством контроля работы транспорта за счет внедрения новых технологий, в том числе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;» изложить в следующей редакции:

«повышение качества и безопасности пассажирских перевозок посредством контроля работы транспорта за счет внедрения новых технологий, в том числе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в 2014 – 2017 годах»

4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:

4.1. Абзацы «Общий объем финансирования Государственной программы составит 49562237,38 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 14134313,79 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 33563490,97 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1362087,02 тыс. рублей (по соглашению);

средства внебюджетных источников финансирования – 502345,60 тыс. рублей (по соглашению)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Государственной программы составит 47654711,64 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 13629983,69 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 32136357,30 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1381879,55 тыс. рублей (по соглашению);

средства внебюджетных источников финансирования – 506491,10 тыс. рублей (по соглашению)».

4.2. Объемы финансирования по основным направлениям финансирования Государственной программы изложить в следующей редакции:

# «Объемы финансирования по основным направлениям

финансирования Государственной программы

(тыс. рублей)

| Основные направления финансирования | Объемы финансирования в 2013 – 2020 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Государственная программа – всего | 47654711,64 | 5005193,60 | 4187014,90 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5720994,55 | 9283215,60 | 9336447,30 | 4642573,96 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 15563582,13 | 690593,93 | 486687,30 | 1185073,80 | 974168,50 | 899342,20 | 4935294,60 | 4728360,80 | 1664061,00 |
| прочие расходы | 32091129,51 | 4314599,67 | 3700327,60 | 3219810,61 | 4100218,82 | 4821652,35 | 4347921,00 | 4608086,50 | 2978512,96». |

5. Сведения о целевых показателях эффективности реализации  Государственной программы (приложение № 1 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

6. Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

7. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

8. Внести в Методику расчета субсидий (приложение № 5 к Государственной программе) следующие изменения:

8.1. Абзац «Н суб.i = (L IIIi x К кат.III + L IVi x К кат.IV + L Vi x К кат.V + L грунт.i x К кат.грунт) x Н x К деф. + Нi +Pi, где:» изложить в следующей редакции:

«Н суб.i = (L IIIi x К кат.III + L IVi x К кат.IV + L Vi x К кат.V + L грунт.i x К кат.грунт) x Н x К деф. + Нi+Нni + Pi, где:».

8.2. Абзац «Нi – субсидия i-му муниципальному району (городскому округу) на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решением Губернатора области или Правительства области;» изложить в следующей редакции:

«Hi – объем средств i-му муниципальному району на исполнение обязательств по муниципальному контракту, заключенному в 2015 году, на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения;».

8.3. После абзаца «Hi – объем средств i-му муниципальному району на исполнение обязательств по муниципальному контракту, заключенному в 2015 году, на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения;» дополнить абзацами следующего содержания:

«Нni – средства i-му городскому округу, за исключением городских округов, участвующих в реализации мероприятий приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги», на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Определяется по формуле:

Нni = C (Lni/L1), где:

Нni – величина средств i-му городскому округу;

С – размер средств, выделяемый бюджетам городских округов на соответствующий финансовый год;

Lni – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов) i-го городского округа;

L1 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением протяженности автомобильных дорог вне границ населенных пунктов), городских округов, за исключением протяженности автомобильных дорог городских округов, участвующих в реализации мероприятий приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

9. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, рассчитанное в соответствии с Методическими указаниями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства (приложение 
№ 7 к Государственной программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

10. Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 –                 2020 годы (приложение № 10 к Государственной программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

11. Сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов, тыс. рублей (приложение № 11 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

12. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по развитию дорожного хозяйства Кировской области государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы за счет всех источников финансирования (приложение № 12 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 7.

13. Приложение № 12–1 к Государственной программе «Мероприятия по приведению дорожной сети Кировской городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в 2017 году» исключить.

14. Внести в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» (далее – Программа) (приложение № 12–2 к Государственной программе) следующие изменения:

14.1. В разделе 1 «Паспорт и обоснование программы»:

14.1.1. Подраздел 1.1.изложить в следующей редакции:

##### «1.1. Основные положения

| Наименование направления | приоритетное направление стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» (далее - проект) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование городской агломерации | Кировская городская агломерация | 2017 – 2025 годы | 01.01.2017 – 31.12.2025 |
| Куратор | первый заместитель Председателя Правительства области Чурин А.А. |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ)* | министр транспорта Кировской области Поршнев М.Н. |  |  |
| Функциональный заказчик | министерство транспорта Кировской области |  |  |
| Руководитель проекта | министр транспорта Кировской области Поршнев М.Н. |  |  |
| Ключевые участники проекта | Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, министерство транспорта Кировской области, Кировское областное госу-дарственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Киров», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, администрация муниципального образования «Город Слободской», муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова». |  |  |

14.1.2. Пункт 1.2.2 подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2.2. Показатели проекта и их значение по годам:

| Показатель | Единица измерения | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (2016 год) | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 (прогнозное) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность дорожной сети городской агломерации | км | справочный | 805,851 | 805,851 | 805,851 | 807,638 | 809,448 | 818,531 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения | км | справочный | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 |
| автомобильные дороги общего пользования регионального/межмуниципального значения | км | справочный | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы | км | справочный | 700,129 | 700,129 | 700,129 | 701,916 | 703,726 | 712,809 |
| Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию | % | основной | 24,3 | 40,9 | 57,2 | 60,9 | 65,3 | 86,5 |
|  | км | основной | 195,869 | 329,968 | 461,047 | 492,124 | 528,467 | 708,272 |
|  | кв. м | основной | 1588172 | 2877728 | 4227127 | 4379192 | 4706472 | 6225677 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения | % | основной | 23,8 | 82,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | км | основной | 11,1 | 38,3 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 |
|  | кв. м | основной | 90292 | 322692 | 399492 | 399492 | 399492 | 399492 |
| автомобильные дороги общего пользования регионального/межмуниципального значения | % | основной | 74,7 | 79,7 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
|  | км | основной | 44,139 | 47,068 | 55,709 | 55,709 | 55,709 | 55,709 |
|  | кв. м | основной | 408263 | 454223 | 569853 | 569853 | 569853 | 569853 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы | % | основной | 20,1 | 34,9 | 51,2 | 55,5 | 60,6 | 85,0 |
|  | км | основной | 140,63 | 244,599 | 358,675 | 389,752 | 426,095 | 605,9 |
|  | кв. м | основной | 1089617 | 2100813 | 3257782 | 3409847 | 3737127 | 5256332 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кировской городской агломерации | штук | основной | 37 | 28 | 18 | 10 | 8 | 4 |
|  | % | основной | 100 | 75,7 | 48,6 | 27,0 | 21,6 | 10,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения | штук | основной | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | % | основной | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| автомобильные дороги общего пользования регионального/межмуниципального значения | штук | основной | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | % | основной | 100 | 71,4 | 42,8 | 28,6 | 14,3 | 0 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы | штук | основной | 28 | 21 | 14 | 12 | 10 | 4 |
|  | % | основной | 100 | 75,0 | 50 | 42,8 | 35,7 | 14,3 |
| Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в час пик, % | % | показатель второго уровня | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 14,6 | 13,9 | 11,5 |
| Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Кировской городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), % | % | показатель второго уровня | 0 | 20 | 40 | 50 | 55 | 65». |

14.1.3. В пункте 1.7.66 подраздела 1.7 «Календарный план-график работ проекта» цифры «02.12.2020» заменить цифрами «02.11.2020», цифры «02.11.2020» заменить цифрами «02.12.2020».

14.1.4. В пункте 1.9.2 подраздела 1.9 «Реестр заинтересованных сторон» слова «Мошногорский Сергей Михайлович, исполняющий обязанности министра» заменить словами «Поршнев Михаил Николаевич, министр».

14.2. Раздел 3 «Цели, задачи и целевые индикаторы программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации» изложить в следующей редакции:

«3. Цели, задачи и целевые индикаторы программы комплексного  развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации

3.1. Разработка и реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации осуществляется в целях обеспечения:

безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности) на территории Кировской городской агломерации;

доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Кировской городской агломерации;

развития дорожной сети Кировской городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности  – в перевозке пассажиров и грузов на территории Кировской городской агломерации (далее – транспортный спрос);

развития дорожной сети Кировской городской агломерации, сбалансированной с градостроительной деятельностью;

создания условий для управления транспортным спросом;

создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.

3.2. Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации должна обеспечивать решение следующих приоритетных задач:

обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения на дорожной сети Кировской городской агломерации;

обеспечить приведение дорожной сети Кировской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние;

обеспечить устранение перегрузки дорожной сети Кировской городской агломерации, в том числе за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры;

обеспечить формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной публичной общественно ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации;

обеспечить повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Кировской городской агломерации.

В период с 2017 по 2018 год планируется реализация некапиталоемких мероприятий, с 2019 по 2025 год – реализация как некапиталоемких, так и капиталоемких мероприятий.

3.3. Основные целевые показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации:

3.3.1. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (очагов аварийности) на дорожной сети Кировской городской агломерации.

Целевые значения:

2018 год – не менее чем на 50%,

2025 год – не менее чем на 85%.

3.3.2. Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

Целевые значения:

2018 год – не менее 50%,

2025 год – не менее 85%.

Основные целевые показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2025 год |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием, соответствующей нормативным требованиям | км | 195,869 | 329,968 | 461,047 | 492,124 | 707,342 |
|  |  | % | 24,3 | 40,9 | 57,2 | 60,9 | 86,4 |
| 2 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (очагов аварийности) на дорожной сети | единиц | 37 | 28 | 18 | 10 | 4 |

Реализация главных целей Программы и достижение намеченных результатов будут являться значительным вкладом в подготовку к празднованию                     650-летия основания города Кирова. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1275 «О праздновании 650-летия основания города Кирова» в 2024 году будет отмечаться юбилейная дата со дня основания города Кирова. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 2222-р утвержден план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2024 году 650-летия основания города Кирова, и в связи с этим реализация мероприятий Программы одновременно будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры и созданию условий для повышения уровня и качества жизни населения Кировской городской агломерации».

14.3. Абзац «В целях реализации Программы необходимо проведение комплекса работ по осуществлению дорожного ремонта улично-дорожной сети. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий  на  первом этапе  составляет 2716,3 млн. рублей. Так,  в 2017 году планируется отремонтировать 99,762  километра дорожной сети, в 2018 году – 122,68 километра без учета ремонта дорог федерального значения. В последующие годы реализации Программы ремонт будет выполняться в объеме не менее 40 километров в год, что позволит достигнуть значения целевого показателя Программы «Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию» в размере 50% в 2018 году и 85% к 2025 году. Сохранение финансирования, необходимого для ремонта дорожной сети, в долгосрочной перспективе позволит отказаться от низкоэффективных работ и приведет к снижению затрат на текущее содержание и обслуживание дорожной сети. Реализация мероприятий по сокращению очагов аварийности будет выполняться за счет средств местных бюджетов» пункта 4.2 раздела 4 «Комплексы мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации» изложить в следующей редакции:

«В целях реализации Программы необходимо проведение комплекса работ по осуществлению дорожного ремонта улично-дорожной сети. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на первом этапе составляет 2716,3 млн. рублей. Так,  в 2017 году планируется отремонтировать 106,903 километра дорожной сети, в 2018 году – 122,68 километра без учета ремонта дорог федерального значения. В последующие годы реализации Программы ремонт будет выполняться в объеме не менее 40 километров в год, что позволит достигнуть значения целевого показателя Программы «Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию» в размере 50% в 2018 году и 85% к 2025 году. Сохранение финансирования, необходимого для ремонта дорожной сети, в долгосрочной перспективе позволит отказаться от низкоэффективных работ и приведет к снижению затрат на текущее содержание и обслуживание дорожной сети. Реализация мероприятий по сокращению очагов аварийности будет выполняться за счет средств местных бюджетов».

14.4. В разделе 5 «Механизм реализации, организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации»:

14.4.1. Таблицу 2 «Сведения об участках, перегруженных дорожным движением, на дорожной сети Кировской городской агломерации» изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 2

Сведения об участках, перегруженных дорожным движением,

на дорожной сети Кировской городской агломерации

| № п/п | Название дорог или улиц | Общая протяженность, км | Адреса участков, перегруженных дорожным движением, км |  | Протяженность участков, перегруженных дорожным движением |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало участка | конец участка | км | % |
| 1 | Улично-дорожная сеть г. Кирова |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ул. Московская | 9,6 | д. 50 | д. 207 | 5,5 | 57,2 |
| 1.2 | Октябрьский проспект | 7,9 | д. 81 | д. 20 | 1,8 | 55,6 |
|  |  |  | д. 94 | д. 40 | 2,6 |  |
| № п/п | Название дорог или улиц | Общая протяженность, км | Адреса участков, перегруженных дорожным движением, км | Протяженность участков, перегруженных дорожным движением |  |  |
|  |  |  | начало участка | конец участка | км | % |
| 1.3 | ул. Щорса | 5,8 | д. 33 | д. 105 | 1,9 | 32,7 |
| 1.4 | ул. Производственная | 5,1 | д. 1 | д. 39 | 4,2 | 82,3 |
| 1.5 | ул. Ленина | 8,8 | д. 6 | д. 207 | 5,9 | 67 |
| 1.6 | ул. Карла Маркса | 4,05 | д. 62 | д. 146 | 2,2 | 54,3 |
| 1.7 | ул. Преображенская | 2,3 | д. 53 | д. 111 | 1,4 | 60,8 |
| 1.8 | ул. Профсоюзная | 1,6 | д. 4 | д. 46 | 0,7 | 43,7 |
| 1.9 | ул. Воровского | 5,95 | д. 8 | д. 52 | 1,8 | 55,4 |
|  |  |  | д. 105 | д. 117 | 1,5 |  |
| 1.10 | ул. Московская пос. Садаковский | 2,2 | д. 53а | д. 1 | 1,4 | 63,6 |
| 1.11 | ул. Дзержинского | 4,55 | д. 60 | д. 77 | 1,7 | 37,3 |
| 1.12 | ул. Луганская | 4,04 | д. 1а | д. 53 | 2,5 | 61,8 |
| 1.13 | ул. Лепсе | 3,3 | д. 3 | д. 62 | 2,8 | 84,8 |
| 1.14 | ул. Ломоносова | 2,15 | д. 2а | д. 22 | 1,8 | 83,7 |
|  | Всего по г. Кирову | 67,34 |  |  | 39,7 | 58,9 |
| 2 | Автодороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Киров – Стрижи – Оричи | 36,30 | 8 + 750 | 23 + 630 | 14,88 | 41,0 |
| 2.2 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 16,07 | 0 + 000 | 16 + 070 | 16,07 | 100 |
|  | Всего по региональным автодорогам | 52,37 |  |  | 30,95 | 59,1 |
| 3 | Улично-дорожная сеть г. Кирово-Чепецка |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проспект Мира | 2,911 | д. 3 | д. 37 | 1,09 | 37,4 |
| 3.2 | Проспект Мира | 2,911 | д. 49 | д. 55 | 0,31 | 10,6 |
| 3.3 | ул. Заводская | 2,052 | от начала | до конца улицы | 2,052 | 100 |
| 3.4 | ул. Мелиораторов | 0,764 | от начала | до конца улицы | 0,764 | 100 |
| 3.5 | ул. Ленина | 3,776 | д. 37 | д. 47 | 0,44 | 11,6 |
| № п/п | Название дорог или улиц | Общая протяженность, км | Адреса участков, перегруженных дорожным движением, км | Протяженность участков, перегруженных дорожным движением |  |  |
|  |  |  | начало участка | конец участка | км | % |
| 3.6 | ул. Луначарского | 1,417 | д. 31 | д. 29 | 0,224 | 15,8 |
|  | Всего по г. Кирово-Чепецку | 13,831 |  |  | 4,88 | 35,1 |
| 4 | Дороги федерального значения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Гнусино – Шихово | 17,913 | 0 + 000 | 17 + 913 | 17,913 | 100 |
| 4.2 | Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края | 28,75 | 11 + 500 | 40 + 250 | 28,75 | 100 |
|  | Всего по федеральным автодорогам | 46,663 |  |  | 46,663 | 100 |
|  | Итого по Кировской городской агломерации | 180,204 |  |  | 122,193 | 67,8 |
|  | Общая протяженность дорог в агломерации | 805,851 |  |  | 122,193 | 15,1». |

14.4.2. В таблице 3 «Сведения об аварийно-опасных участках (местах концентрации дорожно-транспортных происшествий) за 2015 год на автомобильных дорогах Кировской городской агломерации» слова «Федеральной закон от 03.06.2016 № 296-ФЗ» заменить словами «Федеральной закон от 03.07.2016 № 296-ФЗ» в соответствующем падеже.

14.5. Ресурсное обеспечение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 – 2025 годы (приложение № 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 8.

14.6. Мероприятия по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в 2017 – 2018 годах (приложение № 2 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 9.

14.7. Внести изменение в раздел 2 «Социально-экономическая характеристика Кировской городской агломерации, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса» пояснительной записки (приложение № 6 к Программе), изложив подраздел 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Инвестиции

За 2015 год предприятиями и организациями города Кирова вложено инвестиций в основной капитал 37 250,7 млн. рублей (85,7%), в том числе по кругу крупных и средних организаций – 28 042,0 млн. рублей, что составило 83,6% в сопоставимой оценке к уровню 2014 года.

По итогам 2016 года объем инвестиций составил 38 027,1 млн. рублей, 94,1% к 2015 году в сопоставимых ценах, в том числе по кругу крупных и средних организаций 28 686,0 млн. рублей (94,3%).

По оценке 2017 года инвестиционные вложения по полному кругу предприятий составят 90,9% в сопоставимых ценах к 2016 году, в 2018 году инвестиционные вложения прогнозируются на уровне 89,2% к 2017 году, в 2019 году – 99,4% к 2018 году.

В разрезе источников финансирования инвестиций наибольший удельный вес занимают собственные средства. По итогам 2016 года собственные средства предприятий составили 56,4%, привлеченные средства – 43,6%.

Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций по итогам 
2016 года приходится на обрабатывающие производства (36,6%), энергетический комплекс (6,0%), операции с недвижимым имуществом (22,9%), транспорт и связь (8,1%), оптовую и розничную торговлю (6,6%). К 2019 году прогнозируется уменьшение доли обрабатывающих производств до 24,5%. Доля энергетического комплекса вырастет до 9,5%, транспорта и связи – до 11,5%, операций с недвижимым имуществом – до 28,0%.

В 2016 году объем инвестиционных вложений в сельскохозяйственное производство составил 425,6 млн. рублей, или 75,6% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году инвестиционные вложения составят 78,5% к уровню 2016 года. В 2018 году инвестиционные вложения в сопоставимых ценах прогнозируются на уровне 81,1% к 2017 году, в 2019 году – 95,1% к 
2018 году.

Ведущими предприятиями в сельскохозяйственной отрасли являются ЗАО «Агрофирма «Дороничи», ЗАО «Заречье», ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский».

В 2017 году на предприятии ЗАО Агрофирма «Дороничи» для улучшения содержания животных планируется строительство корпуса с индивидуальными домиками (телячья деревня), который представляет собой расположенное на отдельной площадке крытое помещение, защищенное от дождя, снега и ветра. На свиноводческом комплексе «Русское» планируется строительство корпуса на 660 ското-мест. В настоящее время на территории комбикормового завода ведется строительство установки барогидротермической обработки зерна.

В ЗАО «Заречье» основные инвестиционные вложения планируется направить на реконструкцию комплекса крупного рогатого скота и приобретение оборудования и техники для развития производства.

В ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» начиная с 2017 года планируется реконструкция и строительство овоще- и картофелехранилищ.

На территории ОАО «Кировплем» осуществлено строительство новой водогрейной блочно-модульной газовой котельной для нужд предприятия. В 2017 году инвестиции планируется направить на реконструкцию крыши здания бычника, приобретение импортного и отечественного скота.

В обрабатывающей промышленности объем инвестиционных вложений по итогам 2016 года составил 10490,6 млн. рублей, или 95,6% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. По оценке 2017 года инвестиционные вложения составят 86,7% к 2016 году. В 2018 году инвестиционные вложения прогнозируются на уровне 69,5% к 2017 году, в 2019 году уровень к 2018 году составит 86,9%. Снижение объемов инвестиционных вложений в 2017 году связано с завершением реализации ряда инвестиционных проектов в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности.

В производстве пищевых продуктов инвестиционные вложения в 
2016 году составили 433,9 млн. рублей в сопоставимых ценах 61,2% к уровню 2015 года, по оценке 2017 года – 97,7% к уровню 2016 года, по прогнозу 
2018 года – 99,2% к 2017 году, в 2019 году – 125,2% к 2018 году.

Значительные инвестиционные вложения в 2015 – 2016 годах были направлены на строительство цеха по производству сухого молока со складскими помещениями на ЗАО «Кировский молочный комбинат». В 2017 – 
2018 годах инвестиционные вложения направлены на модернизацию существующего производства. В 2019 году планируется к реализации инвестиционный проект «Строительство производственного корпуса по переработке 
100 тонн молока в сутки с очистными сооружениями в г. Зуевка на зуевском отделении ЗАО «Кировский молочный комбинат».

Один из лидеров российского производства масложировой продукции –  ОАО «Производственный холдинг «Здрава» в 2015 году осуществлял инвестиционный проект по строительству тоннельной автоматизированной мойки для оказания услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств.

В ОАО «Вятич» в 2016 году запущен цех по производству кваса.

В ОАО «Кировский хладокомбинат» инвестиционные вложения в 2016 – 2019 годах планируется направлять на приобретение и реконструкцию производственного оборудования.

В ООО «Кировхлебпром» в 2017 году планируется приобретение и монтаж оборудования для новой линии по производству хлебобулочных изделий.

В ООО «Кировский мелькомбинат» в 2017 году планируется реализация инвестиционного проекта по технологическому расширению мельничного комплекса.

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви в 2016 году инвестиционные вложения в сопоставимых ценах составили 103,5% к уровню 
2015 года. В 2017 году – 116,1% к уровню 2016 года, в 2018 году – 104,7% к 
2017 году, в 2019 году – 100,8% к 2018 году.

На динамику показателя оказывают влияние инвестиционные вложения ООО «Лель». На предприятии планируется приобретение машин и оборудования производственного назначения.

В 2016 году в ООО «Лестехснаб плюс» продолжилась реализация инвестиционного проекта по организации нового производства в области освоения лесов. Планируется строительство собственной котельной для нужд предприятия. Реализация инвестиционного проекта завершится в 2018 году.

В ОАО «Нововятский лыжный комбинат» в 2013 – 2015 годах осуществлялась модернизация действующего производства.

В ООО ПКП «Алмис» в 2016 – 2019 годах реализуется инвестиционный проект по модернизации лесоперерабатывающего завода.

В отрасли «Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации» в 2016 году темп роста составил 661,9% к уровню 2015 года в сопоставимых ценах. В 2017 году ожидается падение инвестиционных вложений, показатель составит 19,5% к 2016 году. В 2018 году – 105,1% к 2017 году, в 2019 году – 104,6% к 2018 году.

Значительный рост инвестиционных вложений в 2016 году связан с приобретением Кировским филиалом ОАО «Первая Образцовая типография» «Дом печати – ВЯТКА» оборудования. В дальнейшем предприятием значительные инвестиционные вложения не планируются.

Инвестиционные вложения в производство резиновых и пластмассовых изделий в сопоставимых ценах в 2016 году составили 69,3%, в 2017 году – 88,5% к 2016 году,  в 2018 году – 118,2% к 2017 году, в 2019 году – 107,1% к 2018 году.

Динамика показателя обусловлена тем, что в ОАО «Кировский шинный завод» в 2016 – 2019 годах продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по созданию нового предприятия ОАО «Кировский шинный завод» в рамках группы Pirelli. На приобретение оборудования и модернизацию производства предприятием потрачено в 2016 году на 32,4% меньше, чем в предыдущем году. В 2017 году инвестиционные вложения составят на 92,7% к уровню 2016 года, в 2018 году на 131,3% к 2017 году, в 2019 – на 101,6% к 
2018 году.

В ОАО «Кировский ордена Отечественной войны 1 степени комбинат искусственных кож» инвестиционные вложения в 2016 – 2019 годах направляются на развитие и расширение производства, замену устаревшего оборудования.

В металлургическом производстве инвестиционные вложения в 2016 году составили 73,5% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году – 129,8% к 2016 году, в 2018 году – 58,3% к 2017 году, в 2019 году – 22,4% к 
2018 году.

Инвестиционные вложения в данной отрасли обеспечиваются главным образом за счет крупного металлургического предприятия города – ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов». С 2013 года предприятием реализуется инвестиционный проект по модернизации прокатно-заготовительных мощностей. Проект предусматривает реконструкцию мощностей завода по производству плоского проката с интенсификацией режимов обработки и концентрацией производственных потоков на одном прокатном стане с мощным энерговооружением, оснащенном современными средствами автоматизации. В 2016 году на реализацию проекта запланировано средств на 60,3% меньше, чем в 2015 году, в 2017 году инвестиционные вложения составят 129,8% к уровню 2016 года. Начиная с 2018 года, планируется ежегодное сокращение инвестиционных вложений: в 2018 году – на 41,4%, в 2019 году – на 84,3%.

В производстве машин и оборудования инвестиции в 2016 году составили 257,0% к уровню прошлого года. По оценке 2017 года – 46,4% к уровню 
2016 года, в 2018 году – 95,3% к уровню 2017 года, в 2019 году – 97,0% к уровню 2018 года.

Динамика инвестиций обусловлена следующим. В ОАО «Ново-Вятка» в 2016 – 2019 годах средства направляются на техническое перевооружение (по прогнозу 2017 года объем инвестиций составит 83,4% к уровню 2016 года).

В ОАО «Веста» в 2016 году завершена реализация крупного инвестиционного проекта «Комплексное развитие производственных мощностей, инфраструктуры научно-производственного потенциала и логистического центра ОАО «Веста».

В ОАО «Завод «Сельмаш» в 2016 году осуществлялось приобретение машин и оборудования, в 2017 – 2019 годах продолжится осуществление инвестиционных вложений.

В отрасли производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, инвестиционные вложения в 2016 году составили 107,4% к уровню 2015 года, по оценке 2017 года инвестиционные вложения составят 44,6% к уровню 2016 года, в 2018 году – 31,5% к уровню 2017 года, 
в 2019 году – 83,1% к уровню 2018 года. Снижение инвестиционных вложений связано с тем, что в АО «Кировское машиностроительное предприятие» в настоящее время заканчивается формирование имущественного комплекса предприятия, осуществляется приобретение оборудования.

В производстве электрического оборудования за 2016 год инвестиционные вложения составили 78,0% в сопоставимых ценах к 2015 году, по оценке 2017 года инвестиционные вложения составят 129,8% к уровню 2016 года, в 2018 году – 109,7%, в 2019 году – 109,9%. Снижение инвестиционных вложений связано с тем, что в ОАО «ЭМЗ «Лепсе» значительные средства направляются на реализацию инвестиционных проектов «Модернизация мощностей для производства авиационной техники и создание цеха малых серий для подготовки производства и выпуска перспективных изделий авиационной и ракетной техники», «Создание предприятия по серийному производству погружных насосных установок УЭЦН АКМ для добычи нефти».

Первый проект предполагает реконструкцию механосборочного цеха и приобретение нового оборудования. Реализация данного проекта позволит обеспечить выполнение программ Правительства Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.

Падение инвестиционных вложений в 2016 году связано с тем, что на реализацию инвестиционных проектов ОАО «ЭМЗ «Лепсе» израсходовано средств на 14,0% меньше, чем в 2015 году, в 2017 году инвестиционные вложения будут на уровне 2016 года. В 2018 – 2019 годах рост инвестиционных вложений в действующих ценах планируется незначительный – до 4,4%.

В ПАО «Электропривод» ежегодно средства направляются на обновление основных производственных фондов. Закупается новое высокотехнологичное оборудование и средства измерения, использование которых позволяет снизить трудоемкость отдельных деталей и узлов.

В производство транспортных средств и оборудования в 2016 году инвестиции составили 52,3% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году – 105,4% к 2016 году, в 2018 году – 206,6% к 2017 году, в 2019 году – 153,6% к 2018 году. Значительный рост инвестиций в 2018 году связан с производственной деятельностью АО «ВМП «Авитек». На предприятии реализуется инвестиционный проект по развитию одного из основных производственных цехов оборонной промышленности.  В рамках реализации инвестиционного проекта планируется приобретение и ввод в действие машин и оборудования.  Увеличение инвестиций в 2018 году связано с планируемым в 2018 – 2019 годах строительством в АО «ВМП «Авитек» зданий и сооружений производственного назначения, включая цеха и складские помещения.

Инвестиционные вложения в отрасли по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха в 2016 году составило 111,7% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году темп роста составит 109,1% к 2016 году, в 2018 году – 104,4% к 2017 году, в 2019 году – 108,6% к 2018 году.

Кировским филиалом ПАО «Т Плюс» запланированы реконструкция и техническое перевооружение на всех ТЭЦ города Кирова.

В ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» в 2016 – 2019 годах планируется техническое перевооружение котлов, газоходов дымовой трубы, кабельного хозяйства.

В ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» в 2016 – 2019 годах будет проводиться реконструкция и строительство теплотрасс в Кирове, а также реконструкция котельных, реконструкция и автоматизация Центрального теплового пункта.

В ОАО «Кировэнерго» в 2016 – 2019 годах осуществляется реконструкция и строительство распределительных сетей различного напряжения.

МУП «Горэлектросеть» инвестиционные вложения направляются на реконструкцию и новое строительство электрических сетей в новых строящихся микрорайонах города: «Чистые пруды», «Южный», «Солнечный берег», «Урванцево» – строительство подстанций, линий электропередач и т.п.  Кроме этого, предприятием планируется приобретение оборудования основного производства (трансформаторы, комплекты телемеханики), а также приобретение спецавтотранспорта.

Также в рамках данной программы осуществляется строительство объектов газификации, на что направлено в 2016 году 76,6 млн. рублей и 
257,0 млн. рублей в период с 2017 по 2019 год.

Инвестиционные вложения в отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в 2016 году составили 62% к уровню 2015 года, по оценке 2017 года инвестиционные вложения составят 84% к уровню 2016 года, в 2018 году – 51,1% к 2017 году, в 2019 году – 96,8% к 2018 году.

ОАО «Кировские коммунальные системы» реализуется инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Кирова».

В ООО «САХ» планируется реализация проектов по строительству полигона для твердых бытовых отходов в районе сельского поселения Ленинского Слободского района и модернизации системы обращения с коммунальными отходами на территории Кирова и прилегающих к нему муниципальных районов Кировской области.

В 2014 – 2016 годах осуществлялась реконструкция муниципальных очистных сооружений в микрорайоне Коминтерн. В 2017 – 2019 годах планируется реконструкция муниципальных очистных сооружений в микрорайоне Лянгасово.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» осуществляется строительство второго водоисточника подземных вод в Куменском районе по объекту «Внеплощадочные системы водоснабжения». В 
2016 году на строительство объекта направлено 591,1 млн. рублей. В 2017 году строительство объекта планируется продолжить.

В оптовую и розничную торговлю в 2016 году инвестиции составили 307,8% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года, что связано со строительством крупного торгово-развлекательного центра «ЛеруаМерлен» на ул. Луганской города Кирова. В 2017 году ожидается снижение инвестиционных вложений. Темп роста в 2017 году составит 43,9%, в 2018 году показатель составит 81,9% к 2017 году, в 2019 году – 96,0% к 2018 году.

В отрасль транспортировки и хранения в 2016 году инвестиционные вложения составили 61,9% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году инвестиции прогнозируются на уровне 103,8% к 2016 году. В 2018 году прогнозируется темп роста на уровне 106,4% к 2017 году, в 2019 году – 100,5% к 
2018 году.

В данный раздел включен крупномасштабный проект по строительству объекта «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до 
ул. Чистопрудненской в г. Кирове». Данный путепровод должен стать основным въездом в город со стороны южного направления и поможет разгрузить ряд улиц города Кирова. Проект продолжит реализовываться в период с 
2017 по 2019 год.

В ОАО «Аэропорт «Победилово» в 2016 году обновился парк машин и механизмов.

В отрасли «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» в 2016 году инвестиционные вложения составили 93,3% к уровню 2015 года. В 2017 году показатель прогнозируется в размере 94,0% к уровню 2016 года, в 2018 году – 98,1% к 2017 году, в 2019 году – 103,6% к 2018 году.

В отрасли образования в 2016 году темп роста инвестиций составил 93,4% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году темп роста инвестиций составит 92,3% к 2016 году, в 2018 году – 123,5% к 2017 году, в 
2019 году – 136,7% к 2018 году.

Значительные  темпы  роста  инвестиций  связаны  с  планируемым  строительством новых  школ  в  рамках областной программы «Создание новых мест в  общеобразовательных  организациях  Кировской области» на 2016 – 2025 годы,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Кировской области  от 30.12.2015 № 521.

В 2016 году велось строительство общеобразовательной школы на 
1000 мест с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в микрорайоне Зиновы.

В рамках областной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016 – 2025 годы при условии софинансирования за счет средств областного бюджета запланировано строительство общеобразовательных школ в микрорайонах Урванцево, Долгушино, пос. Ганино.

Инвестиционные вложения в отрасль здравоохранения и предоставления социальных  услуг  в  2016  году  составили  156,0%  к уровню 2015 года. В 2017 году – 68,7% к 2016 году. В 2018 году – 94,4% к 2017 году, в 2019 году – 95,6% к 2018 году.

Значительных инвестиционных вложений в прогнозируемом периоде не планируется.

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма» в 2016 – 2019 годах планируется приобретение оборудования.

Темп роста инвестиционных вложений в отрасли «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» в 2016 году составил 65,3% к уровню 2015 года. В 2017 году темп роста инвестиций составит 230,1% к 2016 году. В 2018 году инвестиции составят 109,6% к 2017 году, в 2019 году – 136,5% к 2018 году.

В 2014 году начато строительство детского космического центра на                   ул. Преображенской. Окончание строительства запланировано в 2017 году.

В планах на среднесрочный период – строительство плавательного бассейна в микрорайоне Коминтерн и в Нововятском районе города Кирова.

14.8. Внести изменения в перечень автомобильных дорог Кировской городской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (приложение № 7 к Программе) согласно приложению № 10.

15. Внести в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» (далее – Подпрограмма) (приложение № 13 к Государственной программе) следующие изменения:

15.1. Разделы «Объем финансового обеспечения Подпрограммы», «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы  изложить в следующей редакции:

| «Объем финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансирования Подпрограммы составляет 1022454,47 тыс. рублей (средства областного бюджета) |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | уменьшение числа лиц, погибших в результате ДТП, до 168 человек; уменьшение числа детей в возрасте до 16 лет, погибших в результате ДТП, до 6 человек; снижение социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) до 13,0 человека; снижение транспортного риска (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) до 3,4 человека». |

15.2. Абзац «В результате реализации Подпрограммы планируется достичь следующих значений целевых показателей:

уменьшение числа лиц, погибших в результате ДТП, до 172 человек;

уменьшение числа детей в возрасте до 16 лет, погибших в результате ДТП, до 7 человек;

снижение социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) до 13,19 человека;

снижение транспортного риска (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) до 3,58 человека» раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации Подпрограммы планируется достичь следующих значений целевых показателей:

уменьшение числа лиц, погибших в результате ДТП, до 168 человек;

уменьшение числа детей в возрасте до 16 лет, погибших в результате ДТП, до 6 человек;

снижение социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) до 13,0 человека;

снижение транспортного риска (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) до 3,4 человека».

# 15.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1022454,47 тыс. рублей. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год. Расходы на реализацию Подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 3 к Государственной программе.

#### Объем финансирования Подпрограммы

по основным направлениям финансирования

| Направления финансирования Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы в 2016 – 2020 годах (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Капитальные вложения | 246921,26 | 138027,23 | 53926,50 | 23610,00 | 0,00 | 31357,53 |
| Прочие расходы | 775533,21 | 170440,48 | 114079,30 | 138500,00 | 139000,00 | 213513,43 |
| Итого | 1022454,47 | 308467,71 | 168005,8 | 162110,00 | 139000,00 | 244870,96». |

_______________

## Приложение № 1

## Приложение № 1

## к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомст-венной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | 2003 – 2012 годы* | 2013 – 2022 годы* | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 год (базовый) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (справочно)* | 2022 год (справочно)* |
| ### 1 | Государственная программа Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | км |  |  | 24240,2 | 24265,944 | 24381,044 | 24288,745 | 24281,768 | 23762,438 | 23776,226 | 23782,676 | 23817,126 | 23869,766 | 23981,01 | 23999,46 |
| 1.1.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  | 3023,3 | 2997,944 | 2997,944 | 2974,645 | 2971,168 | 2571,638 | 2571,638 | 2571,638 | 2598,268 | 2643,098 | 2747,522 | 2759,152 |
| 1.1.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  | 21216,9 | 21268,000 | 21383,100 | 21314,1 | 21310,6 | 21190,8 | 21204,588 | 21211,038 | 21218,858 | 21226,668 | 21233,488 | 21240,308 |
| 1.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | км | 102,529 | 247,334 |  | 6,612 | 26,417 | 2,225 | - | 22,361 | - | 1,58 | 28,417 | 46,64 | 106,244 | 13,45 |
| 1.2.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 95,114 | 214,53 |  | 1,564 | 14,375 | - | - | 12,641 | - | - | 26,63 | 44,83 | 104,424 | 11,63 |
| 1.2.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,415 | 32,804 |  | 5,048 | 12,042 | 2,225 | - | 9,72 | - | 1,58 | 1,787 | 1,81 | 1,82 | 1,82 |
| 1.3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км |  | 81,792 |  | - | - | - | - | 2,942 | - | - | - | 30 | 48,85 | - |
| 1.3.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | 78,85 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 48,85 | - |
| 1.3.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 2,942 |  | - | - | - | - | 2,942 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % |  |  | 16,4 | 15,9 | 17,6 | 17,9 | 18,8 | 18,7 | 16,4 | 14,0 | 11,6 | 10,1 | 9,4 | 8,1 |
| 1.4.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | % |  |  | 15,0 | 20,8 | 26,65 | 25,1 | 22,7 | 26,0 | 23,1 | 17,1 | 10,7 | 11,4 | 15,9 | 13,5 |
| 1.4.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  | 16,6 | 15,3 | 16,3 | 16,9 | 18,3 | 17,8 | 15,6 | 13,6 | 11,7 | 9,9 | 8,6 | 7.4 |
| 1.5 | Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | штук/ пог. метр |  |  |  | - | 2/40,25 | 2/82,3 | - | - | 1/50,2 | 2/98,85 | - | - | - | 1/77,25 |
| 1.6 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | 630,242 | 100,17 | 192,457 | 200,006 | 88,862 | 22,818 | 126,986 | 9,93 | 8,64 | 0 | 70 | 52 | 51 |
| 1.7 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | единиц |  |  |  | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек |  |  | 264 | 241 | 229 | 235 | 192 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | - | - |
| 1.9 | Количество нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области | единиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 26,38 | 54,88 | 50 | 70 | 70 | 70 |  |  |
| 1.11 | Количество авианаправлений маршрутной сети | единиц |  |  | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| 1.12 | Доля транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана | % |  |  | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |  |
| 1.13 | Доля пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | % |  |  |  |  | 90 | 95 | 97 | 99 | 100 | - | - | - |  |  |
| 1.14 | Доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана | % |  |  | 83 | 84 | 98 | 98 | 99 | 98 | - | - | - | - |  |  |
| ### 2 | Областная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | км |  |  |  | 6,612 | 26,417 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | штук/ пог. метр |  |  |  |  | 2/40,25 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  | 100,17 | 192,457 | 200,006 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % |  |  | 84,9 | 79,2 | 73,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.5 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | единиц |  |  |  | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ### 3 | Ведомственная целевая программа «Управление дорожным хозяйством Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. рублей |  |  |  | 7500,00 | 10930,80 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. рублей |  |  |  | 1100,00 | 985,60 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.3 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществ-ляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | тыс. рублей |  |  |  | 1650,00 | 1537,40 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек |  |  |  |  |  |  |  | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 |  |  |
| 4.2 | Число детей в возрасте до 16 лет, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |
| 4.3 | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) | человек |  |  |  |  |  |  |  | 13,30 | 13,20 | 13,20 | 13,10 | 13,0 |  |  |
| 4.4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) | человек |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,40 |  |  |
| 5 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | км |  |  |  |  |  | 24288,745 | 24281,768 | 23762,438 | 23776,226 | 23782,676 | 23817,126 | 23869,766 | 23981,01 | 23999,46 |
| 5.1.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  |  |  |  | 2974,645 | 2971,168 | 2571,638 | 2571,638 | 2571,638 | 2598,268 | 2643,098 | 2747,522 | 2759,152 |
| 5.1.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  |  | 21314,1 | 21310,6 | 21190,8 | 21204,588 | 21211,038 | 21218,858 | 21226,668 | 21233,488 | 21240,308 |
| 5.2 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | км | 102,529 | 247,334 |  |  |  | 2,225 | - | 22,361 | - | 1,58 | 28,417 | 46,64 | 106,244 | 13,45 |
| 5.2.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 95,114 | 214,53 |  |  |  | - | - | 12,641 | - | - | 26,63 | 44,83 | 104,424 | 11,63 |
| 5.2.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,415 | 32,804 |  |  |  | 2,225 | - | 9,72 | - | 1,58 | 1,787 | 1,81 | 1,82 | 1,82 |
| 5.3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км | 104,5051 | 247,6648 |  |  | 26,45725 | 2,3665 | - | 22,361 | 0,0502 | 1,67885 | 28,417 | 46,64 | 106,244 | 13,45 |
| 5.3.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 96,9948 | 214,8016 |  |  | 14,41525 | 0,0823 | - | 12,641 | 0,0502 | 0,09885 | 26,63 | 44,83 | 104,424 | 11,63 |
| 5.3.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,5103 | 32,8632 |  |  | 12,042 | 2,2842 | - | 9,72 | - | 1,58 | 1,787 | 1,81 | 1,82 | 1,82 |
| 5.4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в результате строительства новых дорог | км |  | 165,542 |  | 6,612 | 26,417 | 2,225 | - | 19,419 | - | 1,58 | 28,417 | 16,64 | 57,394 | 13,46 |
| 5.4.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | 135,68 |  | 1,564 | 14,375 | - | - | 12,641 | - | - | 26,63 | 14,83 | 55,574 | 11,63 |
| 5.4.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 29,862 |  | 5,048 | 12,042 | 2,225 | - | 6,778 | - | 1,58 | 1,787 | 1,81 | 1,82 | 1,82 |
| 5.5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км |  | 81,792 |  | - | - | - | - | 2,942 | - | - | - | 30 | 48,85 | - |
| 5.5.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | 78,85 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 48,85 | - |
| 5.5.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 2,942 |  | - | - | - | - | 2,942 | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км |  | 1368,092 |  |  | 239,606 | 153,922 | 47,172 | 216,005 | 144,903 | 147,72 | 62,504 | 131,34 | 112,96 | 111,96 |
| 5.6.1 | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 706,427 | 630,242 |  |  | 200,006 | 88,862 | 22,818 | 126,986 | 9,93 | 8,64 | 0 | 70 | 52 | 51 |
| 5.6.2 | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 737,85 |  |  | 39,6 | 65,06 | 24,354 | 89,019 | 134,973 | 139,08 | 62,504 | 61,34 | 60,96 | 60,96 |
| 5.7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км |  |  |  |  |  | 4346,945 | 4577,94 | 4442,98 | 3893,35 | 3334,65 | 2757,87 | 2409,16 | 2253,3 | 1953,9 |
| 5.7.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  |  |  |  | 746,645 | 675,24 | 669,58 | 594,05 | 439,75 | 275,17 | 301,36 | 435,8 | 371,5 |
| 5.7.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  |  | 3600,3 | 3902,7 | 3773,4 | 3299,3 | 2894,9 | 2482,7 | 2107,8 | 1817,5 | 1582,4 |
| 5.8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % |  |  | 16,4 | 15,9 | 17,6 | 17,9 | 18,8 | 18,7 | 16,4 | 14,0 | 11,6 | 10,1 | 9,4 | 8,1 |
| 5.8.1 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % |  |  | 15,0 | 20,8 | 26,65 | 25,1 | 22,7 | 26,0 | 23,1 | 17,1 | 10,7 | 11,4 | 15,9 | 13,5 |
| 5.8.2 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  | 16,6 | 15,3 | 16,3 | 16,9 | 18,3 | 17,8 | 15,6 | 13,6 | 11,7 | 9,9 | 8,6 | 7.4 |
| 5.9 | Реконструкция мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | штук/ пог. метр |  |  |  |  |  | 2/82,3 | - | - | 1/50,2 | 2/98,85 | - | - | - | 1/77,25 |
| 5.10 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  |  |  |  | 88,862 | 22,818 | 126,986 | 9,93 | 8,64 | 0 | 70 | 52 | 51 |
| 5.11 | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | единиц |  |  |  |  |  | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.12 | Ввод в эксплуатацию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | штук/ пог. метр |  |  |  |  |  | 1/59,2 | - | - | - | 1/550 | - | - | - | - |
| 6 | Отдельное мероприятие «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | # Доля пассажирского транспорта, оснащенного современными спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | % |  |  |  |  |  | 95 | 97 | 99 | 100 | - | - | - |  |  |
| 6.2 | # Количество приобретенных новых автобусов и троллейбусов, в том числе соответствующих требованиям доступности для инвалидов | единиц |  |  |  |  |  | 15 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 6.3 | # Доля транспортной работы, выполняемой организациями автомобильного транспорта на социальных маршрутах, от установленного плана | % |  |  |  |  |  | 98 | 99 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отдельное мероприятие «Развитие железнодорожного транспорта Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля транспортной работы организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, от установленного плана | % |  |  | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |  |
| 8 | Отдельное мероприятие «Управление дорожным хозяйством Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество договоров по размещению коммуникаций и объектов дорожного сервиса в полосах отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | штук |  |  |  |  |  | 60 | 63 | 66 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 9 | Отдельное мероприятие «Развитие воздушного транспорта Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество авианаправлений маршрутной сети | единиц |  |  | 5 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| 10 | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы министерством транспорта Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 26,38 | 54,88 | 50 | 70 | 70 | 70 |  |  |
| 11 | Отдельное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число лиц, погибших в дорожно-транспорт-ных происшествиях | человек |  |  | 264 | 241 | 229 | 235 | 192 | - | - | - | - | - |  |  |
| 12 | Отдельное мероприятие «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | коли-чество планов |  |  |  |  |  | 143 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 13 | # Отдельное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | # Количество отчетов об оценке уязвимости объектов | единиц |  |  |  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - |  |  |
| 13.2 | # Количество разработанных планов обеспечения транспортной безопасности объектов | единиц |  |  |  |  |  |  | 120 | - | - | - | - | - |  |  |
| 14 | # Отдельное мероприятие «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Количество нарушений сроков рассмотрения документов, представленных для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кировской области | единиц |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15 | # Отдельное мероприятие «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | # Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 514326,5 | - | - | - | - |  |  |
| 15.1.1 | # Сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | кв .м |  |  |  |  |  |  |  | 400987 | - | - | - | - |  |  |
| 15.1.2 | # Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) улично-дорожная сеть | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 113339,5 | - | - | - | - |  |  |
| 15.2 | # Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 56781,25 | - | - | - | - |  |  |
| 16 | # Отдельное мероприятие «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | # Общая протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации | км |  |  |  |  |  |  |  | 805,851 | 805,851 | 805,851 | 807,638 | 809,448 | 811,265 | 813,082 |
| 16.1.1 | Автомобильных дорог общего пользования федерального значения | км |  |  |  |  |  |  |  | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 |
| 16.1.2 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  |  |  |  |  |  |  | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 |
| 16.1.3 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  |  |  |  | 700,129 | 700,129 | 700,129 | 701,916 | 703,726 | 705,543 | 707,36 |
| 16.2 | # Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным | % |  |  |  |  |  |  |  | 24,3 | 40,9 | 57,2 | 60,9 | 65,3 | 69,4 | 73,7 |
|  | # требованиям к ее транспортно-экспулуатационному состоянию | км |  |  |  |  |  |  |  | 195,869 | 329,968 | 461,047 | 492,124 | 528,467 | 563.498 | 599.459 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 1588172 | 2877728 | 4227127 | 4379192 | 4706472 | 5001413 | 5305254 |
| 16.2.1 | Автомобильных дорог общего пользования федерального значения | % |  |  |  |  |  |  |  | 23,8 | 82,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 11,1 | 38,3 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 90292 | 322692 | 399492 | 399492 | 399492 | 399492 | 399492 |
| 16.2.2 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % |  |  |  |  |  |  |  | 74,7 | 79,7 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 91,8 | 91,8 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 44,139 | 47,068 | 55,709 | 55,709 | 55,709 | 54,779 | 54,779 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 408263 | 454223 | 569853 | 569853 | 569853 | 560953 | 560953 |
| 16.2.3 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 | 34,9 | 51,2 | 55,5 | 60,6 | 65,5 | 70,4 |
|  |  | км |  |  |  |  |  |  |  | 140,63 | 244,599 | 358,675 | 389,752 | 426,095 | 462.056 | 498.017 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 1089617 | 2100813 | 3257782 | 3409847 | 3737127 | 4040968 | 4344809 |
| 16.3 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кировской городской агломерации | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 28 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 75,7 | 48,6 | 27 | 21,6 | 19,4 | 19,2 |
| 16.3.1 | Автомобильных дорог общего пользования федерального значения | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3.2 | Автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 71,4 | 42,8 | 28,6 | 14,3 | 0 | 0 |
| 16.3.3 | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 21 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 75 | 50 | 42,8 | 35,7 | 31,4 | 27,1 |
| 16.4 | Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в час пик | % |  |  |  |  |  |  |  | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 14,6 | 13,9 | 13,4 | 12,9 |
| 16.5 | Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Кировской городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) | % |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 20 | 40 | 50 | 55 | 57 | 59 |

* Для мероприятий по развитию дорожного хозяйства Кировской области.

___________

## Приложение № 2

## Приложение № 3

## к Государственной программе

РАСХОДЫ

на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 1 | Государственная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 4202734,60 | 4675110,00 | 4935275,50 | 3205701,96 | 32136357,30 |
|  |  |  | министерство транспорта Кировской области | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 4202734,60 | 4675110,00 | 4935275,50 | 3183331,00 | 32113986,34 |
|  |  |  | министерство внутренней и информационной политики Кировской области | - | - | - | - | - | - | - | 2499,53 | 2499,53 |
|  |  |  | министерство здравоохранения Кировской области | - | - | - | - | - | - | - | 2490,51 | 2490,51 |
|  |  |  | министерство информационных технологий и связи Кировской области | - | - | - | - | - | - | - | 11600,55 | 11600,55 |
|  |  |  | министерство образования Кировской области | - | - | - | - | - | - | - | 5780,37 | 5780,37 |
| 2 | Областная целевая программа | «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | министерство транспорта Кировской области | 4400928,91 | - | - | - | - | - | - | - | 4400928,91 |
| 3 | Ведомственная целевая программа | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | министерство транспорта Кировской области | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
| 4 | Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» | всего |  |  |  | 308467,71 | 168005,80 | 162110,00 | 139000,00 | 244870,96 | 1022454,47 |
|  |  |  | министерство транспорта Кировской области |  |  |  | 308467,71 | 168005,80 | 162110,00 | 139000,00 | 222500,00 | 1000083,51 |
|  |  |  | министерство внутренней и информационной политики Кировской области |  |  |  | - | - | - | - | 2499,53 | 2499,53 |
|  |  |  | министерство здравоохранения Кировской области |  |  |  | - | - | - | - | 2490,51 | 2490,51 |
|  |  |  | министерство информационных технологий и связи Кировской области |  |  |  | - | - | - | - | 11600,55 | 11600,55 |
|  |  |  | министерство образования Кировской области |  |  |  | - | - | - | - | 5780,37 | 5780,37 |
| 4.1 | Отдельное мероприятие | «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | всего |  |  |  |  | - | - | - | 16590,59 | 16590,59 |
|  |  |  | министерство внутренней и информационной политики Кировской области |  |  |  |  | - | - | - | 2499,53 | 2499,53 |
|  |  |  | министерство здравоохранения Кировской области |  |  |  |  | - | - | - | 2490,51 | 2490,51 |
|  |  |  | министерство информационных технологий и связи Кировской области |  |  |  |  | - | - | - | 11600,55 | 11600,55 |
| 4.2 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | министерство образования Кировской области |  |  |  |  | - | - | - | 5780,37 | 5780,37 |
| 4.3 | Отдельное мероприятие | «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» | министерство транспорта Кировской области |  |  |  | 308467,71 | 168005,80 | 162110,00 | 139000,00 | 222500,00 | 1000083,51 |
| 5 | Отдельное мероприятие | «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 3187264,50 | 2523987,76 | 2950409,91 | 3100575,90 | 3922362,20 | 4128595,20 | 2400442,00 | 22213637,47 |
| 6 | Отдельное мероприятие | «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 323536,0 | 245912,66 | 93214,17 | 107765,00 | 30869,60 | 107865,00 | 0,00 | 909162,43 |
| 7 | Отдельное мероприятие | «Развитие железнодорожного транспорта» | министерство транспорта Кировской области | 99319,30 | 152018,7 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601604,33 |
| 8 | Отдельное мероприятие | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 44759,40 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,40 | 42794,20 | 42841,30 | 47274,00 | 314943,68 |
| 9 | Отдельное мероприятие | «Развитие воздушного транспорта Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 53800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311184,59 |
| 10 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы министерства транспорта Кировской области» | министерство транспорта Кировской области | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16974,00 | 16974,00 | 16974,00 | 13115,00 | 124613,31 |
| 11 | Отдельное мероприятие | «Повышение безопасности дорожного движения Кировской области» | министерство транспорта Кировской области | 35131,90 | 35522,30 | - | - | - | - | - | - | 70654,20 |
| 12 | Отдельное мероприятие | «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |  | - | 6138,60 | - |  |  |  |  |  | 6138,60 |
| 13 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | министерство транспорта Кировской области | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | 2067,22 |
| 14 | Отдельное мероприятие | «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» | министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Отдельное мероприятие | «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | министерство транспорта Кировской области | - | - | - | 75000,00 | - | - | - | - | 75000,00 |
| 16 | Отдельное мероприятие | «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | министерство транспорта Кировской области |  |  |  |  | 539800,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 2039800,00 |

Х – реализация мероприятия не требует финансирования.

______________

## Приложение № 3

## Приложение № 4

## к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Государственной

программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 1 | Государственная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 5005193,60 | 4187014,90 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5720994,55 | 9283215,60 | 9336447,30 | 4642573,96 | 47654711,64 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 |  | 1150809,50 | 1232413,33 | 1309000,00 | 4458385,60 | 4251451,80 | 1187152,00 | 13629983,69 |
|  |  |  | областной бюджет | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 4202734,60 | 4675110,00 | 4935275,50 | 3205701,96 | 32136357,30 |
|  |  |  | местный бюджет* | 241776,14 | 153556,30 | 120728,00 | 146616,66 | 170042,45 | 149720,00 | 149720,00 | 249720,00 | 1381879,55 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 39217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506491,10 |
| 2 | Област-ная целевая программа | «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | всего | 4754701,95 | - | - | - | - | - | - | - | 4754701,95 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 | - | - | - | - | - | - | - | 40771,46 |
|  |  |  | областной бюджет | 4400928,91 | - | - | - | - | - | - | - | 4400928,91 |
|  |  |  | местный бюджет* | 185024,18 | - | - | - | - | - | - | - | 185024,18 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | - | - | - | - | - | - | - | 127977,40 |
| 3 | Ведомственная целевая про- грамма | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
|  |  |  | областной бюджет | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
| 4 | Подпро-грамма | «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» | всего | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 162110,00 | 139000,00 | 244870,96 | 1022454,47 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 162110,00 | 139000,00 | 244870,96 | 1022454,47 |
| 4.1 | Отдель-ное мероприя- тие | «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 16590,59 | 16590,59 |
| 4.2 | Отдель-ное мероприя- тие | «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 5780,37 | 5780,37 |
| 4.3 | Отдель-ное мероприя- тие | «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 162110,00 | 139000,00 | 222500,00 | 1000083,51 |

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 5 | Отдель-ное мероприя- тие | «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | всего | - | 3267659,1 | 3734057,76 | 3753009,70 | 3860087,95 | 8430467,80 | 8429767,00 | 3637314,00 | 35112363,31 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 1150809,50 | 682540,13 | 684000,00 | 4458385,60 | 4251451,80 | 1187152,00 | 12414339,03 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 3187264,5 | 2523987,76 | 2950409,91 | 3100575,90 | 3922362,20 | 4128595,20 | 2400442,00 | 22213637,47 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | 80394,60 | 59260,50 | 120059,66 | 75512,05 | 49720,00 | 49720,00 | 49720,00 | 484386,81 |
| 6 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» | всего | - | 519246,70 | 415978,76 | 210152,77 | 150012,90 | 30869,60 | 107865,00 | - | 1434125,73 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 323536,00 | 245912,66 | 93214,17 | 107765,00 | 30869,60 | 107865,00 | - | 909162,43 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | 55394,70 | 61467,50 | 26557,0 | 3030,40 | - | - | - | 146449,60 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 39217,50 | - | - | - | 378513,70 |
| 7 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие железнодорожного транспорта» | всего | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601604,33 |
|  |  |  | областной бюджет | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601604,33 |
| 8 | Отдель-ное меропри-ятие | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,40 | 42794,20 | 42841,30 | 47274,00 | 314943,68 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,40 | 42794,20 | 42841,30 | 47274,00 | 314943,68 |
| 9 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие воздушного транспорта Кировской области» | всего | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 53800,00 | - | - | - | 311184,59 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 53800,00 | - | - | - | 311184,59 |

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 10 | Отдель-ное мероприятие | «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы министерством транспорта Кировской области» | всего | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16974,00 | 16974,00 | 16974,00 | 13115,00 | 124613,31 |
|  |  |  | областной бюджет | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16974,00 | 16974,00 | 16974,00 | 13115,00 | 124613,31 |
| 11 | Отдель-ное мероприятие | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 91883,86 | 53289,30 | 0,00 | - | - | - | - | - | 145173,16 |
|  |  |  | областной бюджет | 35131,90 | 35522,30 | 0,00 | - | - | - | - | - | 70654,20 |
|  |  |  | местный бюджет* | 56751,96 | 17767,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 74518,96 |
| 12 | Отдель-ное мероприятие | «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | 6138,60 | - |  | - | - | - | - | 6138,60 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 6138,60 | - | - | - | - | - | - | 6138,60 |
| 13 | Отдель-ное мероприятие | «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | 2067,22 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | 2067,22 |

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 14 | Отдель-ное мероприятие | «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» | не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X |
| 15 | Отдель-ное мероприятие | «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | всего |  |  |  | 624873,20 |  |  |  |  | 624873,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | 549873,20 | - | - | - | - | 549873,20 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 75000,00 |  |  |  |  | 75000,00 |
| 16 | Отдельное мероприятие | «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | всего | - | - | - | - | 1256300,00 | 600000,00 | 600000,00 | 700000,00 | 3156300,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 625000,00 |  |  |  | 625000,00 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 539800,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 2039800,00 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | - | - | - | 91500,00 | 100000,00 | 100000,00 | 200000,00 | 491500,00 |

X – реализация мероприятия не требует финансирования.

* Средства местных бюджетов привлекаются на основании соглашений.

_______________

## Приложение № 4

## Приложение № 7

## к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Государственной программы

за счет всех источников финансирования, рассчитанное в соответствии с Методическими

указаниями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации

в сфере дорожного хозяйства

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 1 | Госу-дарственная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 5005193,60 | 4187014,90 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5720994,55 | 10061281,80 | 10873611,00 | 9608397,51 | 54935765,09 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 | - | 1150809,50 | 1232413,33 | 1309000,00 | 5106451,80 | 5708615,50 | 5583451,80 | 20131513,39 |
|  |  |  | областной бюджет | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 4202734,60 | 4805110,00 | 5015275,50 | 3775225,71 | 32915881,05 |
|  |  |  | местный бюджет* | 241776,14 | 153556,30 | 120728,00 | 146616,66 | 170042,45 | 149720,00 | 149720,00 | 249720,00 | 1381879,55 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 39217,50 | - | - | - | 506491,10 |
| 2 | Област-ная целевая программа | «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | всего | 4754701,95 | - | - | - | - | - | - | - | 4754701,95 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 | - | - | - | - | - | - | - | 40771,46 |
|  |  |  | областной бюджет | 4400928,91 | - | - | - | - | - | - | - | 4400928,91 |
|  |  |  | местный бюджет* | 185024,18 | - | - | - | - | - | - | - | 185024,18 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | - | - | - | - | - | - | - | 127977,40 |
| 3 | Ведомственная целевая про- грамма | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
|  |  |  | областной бюджет | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
| 4 | Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» | всего | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 162110,00 | 139000,00 | 244870,96 | 1022454,47 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 162110,00 | 139000,00 | 244870,96 | 1022454,47 |
| 4.1 | Отдель-ное мероприя- тие | «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 16590,59 | 16590,59 |
| 4.2 | Отдель-ное мероприя- тие | «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 5780,37 | 5780,37 |
| 4.3 | Отдель-ное мероприя- тие | «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 162110,00 | 139000,00 | 222500,00 | 1000083,51 |
| 5 | Отдель-ное мероприя-тие | «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | всего | - | 3267659,10 | 3734057,76 | 3753009,70 | 3860087,95 | 8348534,00 | 9206930,70 | 7943137,55 | 40113416,76 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | 1150809,50 | 682540,13 | 684000,00 | 4376451,80 | 5028615,50 | 4903451,80 | 16825868,73 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 3187264,5 | 2523987,76 | 2950409,91 | 3100575,9 | 3922362,20 | 4128595,20 | 2989965,75 | 22803161,22 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | 80394,6 | 59260,5 | 120059,66 | 75512,05 | 49720,00 | 49720,00 | 49720,00 | 484386,81 |
| 6 | Отдель-ное мероприя-тие | «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» | всего | - | 519246,70 | 415978,76 | 210152,77 | 150012,90 | 30869,60 | 107865,00 | - | 1434125,73 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 323536,00 | 245912,66 | 93214,17 | 107765,00 | 30869,60 | 107865,00 | - | 909162,43 |
|  |  |  | местный бюджет* |  | 55394,70 | 61467,50 | 26557,0 | 3030,40 |  |  |  | 146449,60 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 39217,50 |  |  |  | 378513,7 |
| 7 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие железнодорожного транспорта» | всего | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601604,33 |
|  |  |  | областной бюджет | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 0 | 0 | 0 | 601604,33 |
| 8 | Отдель-ное мероприя-тие | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,40 | 42794,20 | 42841,30 | 47274,00 | 314943,68 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,40 | 42794,20 | 42841,30 | 47274,00 | 314943,68 |
| 9 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие воздушного транспорта Кировской области» | всего | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 53800,00 | 0 | 0 | 0 | 311184,59 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 53800,00 | 0 | 0 | 0 | 311184,59 |
| 10 | Отдель-ное мероприятие | «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы министерством транспорта Кировской области» | всего | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16974,00 | 16974,00 | 16974,00 | 13115,00 | 124613,31 |
|  |  |  | областной бюджет | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16974,00 | 16974,00 | 16974,00 | 13115,00 | 124613,31 |
| 11 | Отдель-ное мероприятие | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 91883,86 | 53289,30 | 0 | - | - | - | - | - | 145173,16 |
|  |  |  | областной бюджет | 35131,90 | 35522,30 | 0 | - | - | - | - | - | 70654,20 |
|  |  |  | местный бюджет* | 56751,96 | 17767,00 | 0 | - | - | - | - | - | 74518,96 |
| 12 | Отдель-ное мероприя-тие | «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | 6138,60 | - | - | - | - | - | - | 6138,60 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 6138,60 | - | - | - | - | - | - | 6138,60 |
| 13 | Отдель-ное мероприя-тие | «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | 2067,22 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | 2067,22 |
| 14 | Отдель-ное мероприя-тие | «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» | не требуется | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Отдель-ное мероприятие | «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | всего | - | - | - | 624873,20 | - | - | - | - | 624873,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | 549873,20 | - | - | - | - | 549873,20 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 75000,00 | - | - | - | - | 75000,00 |
| 16 | Отдельное мероприятие | «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | всего | - | - | - | - | 1256300,00 | 1460000,00 | 1360000,00 | 1360000,00 | 5436300,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 625000,00 | 730000,00 | 680000,00 | 680000,00 | 2715000,00 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 539800,00 | 630000,00 | 580000,00 | 480000,00 | 2229800.00 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | - | - | - | 91500,00 | 100000.00 | 100000,00 | 200000,00 | 491500,00 |

X – реализация мероприятия не требует финансирования.

* Средства местных бюджетов привлекаются на основании соглашений.

_______________

## Приложение № 5

## Приложение № 10

## к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего                 пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках программы Кировской             области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы

.

| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию (годы) | Мощность по проектно-сметной документации |  | Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений (км) | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Подлежит выполнению до конца строительства *** |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | из них искусственные сооружения, (пог. м/м) |  |  | км | из них искусственных сооружений, (пог. м/м) | Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (справочно) | 2022 год (справочно) |
|  | Строительство и реконструкция объектов – всего |  |  | 244,46 | 1372,99 | 131,273 | 21020016,591 | 244,46 | 1372,99 | 20803453,59 | 512908,400 | 607890,580 | 215342,2 | 4003360,8 | 4728360,8 | 5380360,77 | 3560027,47 | 1795202,57 |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441654,800 | 325840,130 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4903451,77 | 3083118,47 | 1313118,47 |
|  | за счет областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71253,600 | 282050,450 | # 215342,2 | 476909,0 | 476 909,0 | 476 909,0 | 476 909,0 | 482084,1 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуев- ка – Фаленки – граница Республики Удмуртия, участок Демаки – Николаево – граница Республики Удмуртия в Фаленском районе – всего | № 43-1-5-1406-14 от 11.09.2014 | 2015 – 2016 годы | 12,641 | 29,15 | 0,02915 | 829440,061 | 12,641 | 29,15 | 816177,78 | 442134,100 | 374043,680 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441654,800 | 325840,130 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,300 | 48203,550 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской облас- ти – всего | № 43-1-5-0496-13 от 17.03.2013 | 2013 – 2019годы | 26,630 |  |  | 1265109,27 | 26,630 |  | 1 115 860,7 | 53531,000 |  | 329,6 | 455426,8 | 606573,3 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245447,8 | 606573,3 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53531,000 |  | 329,6 | 209979,0 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция моста через реку Ломик на км 101+948 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Кильмезском районе** | № 43-1-5-0595-12 от 05.10.2012 | 2017 год |  | 50,2 | 0,0502 | 24629,6 |  | 50,2 | 1483,2 |  | 1483,200 | 19,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка (участок от Вятских Полян до мостового перехода через реку Вятка) – всего | № 43-1-1-0370-09 от 06.11.2009 (ИИ) | 2020 год | 13,83 |  |  | 869198,1 | 13,83 |  | 869198,1 |  |  |  | 519561,6 | 79669,81 | 269966,69 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401004,0 | 39878,5 | 231130,15 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118557,6 | 39791,31 | 38836,54 |  |  |
| 5 | Реконструкция моста через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе** | отсутствует | 2018 год |  | 43,15 | 0,04315 | 57402,1 |  | 43,15 | 57402,1 |  |  | 20715,6 | 36686,5 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска)** | № 43-1-5-1385-14 от 15.04.2014 | 2016 год |  |  |  | 116300 |  |  | 116300 |  | 116300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области** | отсутствует | 2015 год |  |  |  | 4693,445 |  |  | 4693,445 | 4693,445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края** | отсутствует |  |  |  |  | 35368,0 |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объект наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки – граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе** | отсутствует | 2016 год |  |  |  | 3547,255 |  |  | 3547,255 | 147,255 | 3400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объект обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 10+500 на автомобильной дороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе** | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 18562,383 |  |  | 18562,383 | 356,183 |  | 18206,2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Объект обеспечения транспортной безопасности путепровода через железнодорожные пути км 11+500 на автомобильной дороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе** | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 13652,176 |  |  | 13652,176 | 339,476 |  | 13312,7 |  |  |  |  |  |
| 12 | Объект обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 154+140 на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Уржумском районе** | № 43-1-1-6-1973-16 от 27.05.2016 | 2017 год |  |  |  | 19222,396 |  |  | 19222,396 | 360,696 | 6,5 | 18855,2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Объект обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 130+000 на автомобильной дороге Киров – Советск – Яранск в Советском районе** | № 43-1-1-6-1972-16 от 27.05.2016 | 2017 год |  |  |  | 18238,268 |  |  | 18238,268 | 334,168 | 6,5 | 17897,6 |  |  |  |  |  |
| 14 | Объект обеспечения транспортной безопасности моста через реку Юг км 0+500 на автомобильной дороге Подосиновец – граница Вологодской области в Подосиновском районе** | № 43-1-1-6-1971-16 от 27.05.2016 | 2017 год |  |  |  | 13793,396 |  |  | 13793,396 | 339,696 | 5,000 | 13448,7 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фален- ки – Демаки – граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе** | отсутствует | 2015 год |  |  |  | 6047,555 |  |  | 6047,555 | 6047,555 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Кирово-Чепецком районе** | отсутствует | 2016 год |  |  |  | 14518,754 |  |  | 14504,054 | 197,654 | 14321,1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Стрижи – Оричи в муниципальном образовании «Город Киров»** | отсутствует | 2016 год |  |  |  | 3361,635 |  |  | 3361,635 | 48,235 | 3313,4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пешеходный переход на км 1+250 (дер. Варсеги) автомобильной дороги Обход пос. Радужный** | № 43-1-1-6-1563-16 от 27.04.2016 | 2017 год |  |  |  | 2724,6 |  |  | 2724,6 | 412,7 | 135,0 | 2176,9 |  |  |  |  |  |
| 19 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Вятскополянском районе (подъезд к г. Вятские Поляны)** | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 27054,1 |  |  | 27054,1 |  | 1302,6 | 25751,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск** | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 3940,8 |  |  | 3940,8 |  | 280,6 | 3660,2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Южный обход г. Кирова** | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 4365,5 |  |  | 4365,5 |  | 370,1 | 3995,4 |  |  |  |  |  |
| 22 | Объект наружного освещения и организация кругового движения на пересечении автомобильных дорог Киров –Советск – Яранск (км 0+600) и Южный обход г. Кирова ** | отсутствует | 2018 год |  |  |  | 9991,3 |  |  | 9991,3 |  |  | 491,3 | 9500,0 |  |  |  |  |
| 23 | Светофорный объект на автомобильной дороге Киров-Стрижи-Оричи у пос. Дороничи ** | отсутствует | 2018 год |  |  |  | 794,9 |  |  | 794,9 |  |  | 244,9 | 550,0 |  |  |  |  |
| 24 | Мост через ручей на км 19+550 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск в Кирово-Чепецком районе (замена на водопропускную трубу)** | № 43-1-5- 1112-12 от 28.12.2012 | 2017 год |  | 26,34 | 0,02634 | 10916,8 |  | 26,34 | 10916,8 |  | 7966,0 | 2950,8 |  |  |  |  |  |
| 25 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Слободской тракт** | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 2159,6 |  |  | 2159,6 |  | 308,1 | 1851,5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров – Стрижи – Оричи** | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 2497,2 |  |  | 2497,2 |  | 532,0 | 1965,2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны** | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 4633,8 |  |  | 4633,8 |  | 735,0 | 3898,8 |  |  |  |  |  |
| 28 | Пешеходный переход на км 162+600 (с. Петровское) автомобильной дороги Киров – Мал- мыж – Вятские Поляны в Уржумском районе** | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 2192,1 |  |  | 2192,1 |  | 391,0 | 1801,1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство автомобильной дороги Шаваржаки – граница Республики Марий Эл** | отсутствует | 2020 – 2021 годы | 5,410 |  |  | 398595,73 | 5,41 |  | 398595,73 |  |  |  |  |  | 288245,11 | 110350,62 |  |
| 30 | Строительство автомобильной дороги Уржум – Буйское – граница Республики Марий Эл, участок Буй- ское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе | отсутствует | 2023год | 9,819 |  |  | 763243,0 | 9,819 |  | 763243,0 |  |  |  |  |  |  | 183829,19 | 446909,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183829,19 | 446909,0 |
| 31 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны– Сосновка– граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области | № 43-1-5- 0173-08 от 19.11.2008 (ИИ); № 43-1-5-0173-08 от 19.11.2008 (ПД) | 2021 – 2022 годы | 11,63 | 77,25 | 0,07725 | 763242,6 | 11,63 | 77,25 | 763242,6 |  |  |  |  |  |  | 116790,83 | 646451,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646451,77 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116790,83 |  |
| 32 | Реконструкция моста через реку Малый Рип на км 23+400 автомобильной дороги Луза – Лальск – граница Республики Коми в Лузском районе (замена на водопропускную трубу)** | № 43-1-5-1081-12 от 27.11.2012 | 2017 год |  | 16,9 |  | 15040,6 |  | 16,9 | 15040,6 |  |  | 15040,6 |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция моста через реку Россоховский Рип на км 21+800 автомобильной дороги Луза –Лальск – граница Республики Коми в Лузском районе (замена на водопропускную трубу)** | № 43-1-5-1082-12 от 27.11.2012 | 2017 год |  | 15 |  | 12551,3 |  | 15 | 12551,3 |  |  | 12551,3 |  |  |  |  |  |
| 34 | Реконструкция моста через реку Шерянка на км 21+100 автомобильной дороги Криуша – Со- ветск – Лебяжье – Марчата в Арбажском районе (замена на водопропускную трубу)** | № 43-1-5-1077-12 от 27.11.2012 | 2017 год |  | 19,3 |  | 17890,7 |  | 19,3 | 17890,7 |  |  | 17890,7 |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство пешеходных переходов в пос. Вичевщина и с. Вожгалы на автомобильной дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в Куменском районе** | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 4368,1 |  |  | 4368,1 |  |  | 4368,1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство пешеходного перехода в с. Кырчаны на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Нолинском районе** | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 2313,5 |  |  | 2313,5 |  |  | 2313,5 |  |  |  |  |  |
| 37 | Реконструкция моста через реку Юрья на автомобильной дороге Юрья – Первомайское в Юрьянском районе Кировской области** | отсутствует | 2018 год |  | 55,7 | 0,0557 | 57962,0 |  | 55,7 | 57962,0 |  |  | 3162,0 | 54800 |  |  |  |  |
| 38 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области | отсутствует | 2024 год | 3,064 | 284 | 3,348 | 1306251,4 | 3,064 | 284 | 1306251,4 |  |  | 1801,7 | 9449,7 | 200000 | 215321,62 | 200000,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215321,62 | 200000,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1801,7 | 9449,7 | 200000 |  |  |  |
| 39 | Реконструкция автомобильной дороги Киров –Советск – Яранск на участке км 16 – км 24 в Кирово-Чепецком районе Кировской области | отсутствует | 2017 – 2021 годы | 2,5 |  | 2,5 | 583056,74 | 2,5 |  | 583056,74 |  |  | 1425,8 | 6630,9 | 107117,69 | 143245,85 | 324636,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276248,4 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425,8 | 6630,9 | 107117,69 | 143245,85 | 48388,1 |  |
| 40 | Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области | отсутствует | 2024 год | 19,8 |  |  | 1300170,6 | 19,8 |  | 1300170,6 |  |  | 3808,2 | 9362,4 | 100000,0 | 200000,0 | 170203,37 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000,0 | 170203,37 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3808,2 | 9362,4 | 100000,0 |  |  |  |
| 41 | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк - Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья– Киров – Пермь до дер. Ужоговица в Кировской области** | отсутствует | 2021 – 2024 годы | 8,5 |  |  | 410443,4 | 8,5 |  | 410443,4 |  |  |  |  |  |  | 1568,3 | 5075,1 |
| 42 | Реконструкция автомобильной дороги Киров –Малмыж – Вятские Поляны, участок от примыкания автомобильной дороги "Южный обход г. Кирова" до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | отсутствует | 2018 – 2021 годы | 2,55 |  |  | 360150 | 2,55 |  | 360150 |  |  |  | 1575,0 | 1575,0 | 178500,0 | 178500,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178500,0 | 178500,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575,0 | 1575,0 |  |  |  |
| 43 | Реконструкция автомобильной дороги Киров –Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж–Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (км 0+000-км 8+500) | отсутствует | 2018 – 2023годы | 8,5 |  |  | 2007324,0 | 8,5 |  | 2007324,0 |  |  |  | 3662,0 | 3662,0 |  | 666666,7 | 666666,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666666,7 | 666666,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3662,0 | 3662,0 |  |  |  |
| 44 | Реконструкция автомобильной дороги Киров –Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж–Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (км 8+500-км 16+000) | отсутствует | 2018 – 2025годы | 7,5 |  |  | 1 007 163,0 | 7,5 |  | 1 007 163,0 |  |  |  |  | 3 581,50 | 3 581,50 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 581,50 | 3 581,50 |  |  |
| 45 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров –Стрижи – Оричи ** | отсутствует | 2018 год |  |  |  | 4388,4 |  |  | 4388,4 |  |  | 638,4 | 3750,0 |  |  |  |  |
| 46 | Объект наружного освещения моста через реку Пижма на км 138 автомобильной дороги Киров –Советск – Яранск в Советском районе** | отсутствует | 2018 год |  |  |  | 4729,7 |  |  | 4729,7 |  |  | 229,7 | 4500,0 |  |  |  |  |
| 47 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках пгт Демьяново автомобильной дороги Подосиновец – Луза в Подосиновском районе** | отсутствует | 2018 год |  |  |  | 4990,0 |  |  | 4990,0 |  |  | 540,0 | 4450,0 |  |  |  |  |
| 48 | Строительство мостового перехода через реку Вятка в районе г. Орлова в Орловском районе Кировской области* | отсутствует | 2017 – 2021 годы | 12 | 550 | 12,55 | 3685000 | 12 | 550 | 3685000 |  |  |  | 650000 | 900000 | 1570000 | 565 000 |  |
| 49 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у пос. Семушино в Зуевском районе Кировской области* | отсутствует | 2017 – 2020 годы | 1 | 220 | 1,22 | 1360000 | 1 | 220 | 1360000 |  |  |  | 395000,00 | 555000,00 | 410000 |  |  |
| 50 | Реконструкция автомобильной дороги Оричи – Зенгино в Оричевском районе Кировской области* | отсутствует | 2017 – 2021 годы | 25 |  | 25 | 872000 | 25 |  | 872000 |  |  |  | 265000 | 265000 | 279600 | 62400 |  |
| 51 | Реконструкция автомобильной дороги Стрижи – Зенгино с путепроводом через железную дорогу в Оричевском районе Кировской области* | отсутствует | 2017– 2021 годы | 19,1 |  | 19,1 | 1089000 | 19,1 |  | 1089000 |  |  |  | 203000 | 203000 | 217100 | 465900 |  |
| 53 | Строительство автомобильной дороги Семушино – Мотоус – Роговое с путепроводом через железную дорогу в Зуевском районе Кировской области* | отсутствует | 2017 – 2021 годы | 15,3 |  | 15,3 | 968000 | 15,3 |  | 968000 |  |  |  | 162600 | 162600 | 171100 | 471700 |  |
| 54 | Реконструкция автомобильной дороги Карино –Роговое в Слободском районе Кировской области* | отсутствует | 2017– 2020 годы | 30 |  | 30 | 971000 | 30 |  | 971000 |  |  |  | 319400 | 319400 | 332200 |  |  |
|  | Нераспределенные лимиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3716,237 | 82990,8 |  | 888455,9 | 1221181,5 | 1098500 | 42481,96 | 30000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885000 | 1200000 | 1098500 | 26500 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3716,237 | 82990,8 |  | 3455,9 | 21181,5 | 0 | 15981,96 | 30000 |

* За счет средств федерального бюджета.

** За счет средств областного бюджета.

*** Подлежит выполнению до конца строительства по состоянию на 01.01.2015 года.

_____________

## Приложение № 6

## Приложение № 11

## к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о привлечении средств муниципальных дорожных фондов, тыс. рублей

| Наименование мероприятия | Объем средств муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого 2015 – 2022 годы |
| Средства муниципальных дорожных фондов всего, в том числе: | 1947813,5 | 1884221,4 | 2256375,5 | 1769355 | 1847876,8 | 1900099,5 | 1922378,5 | 1939493,2 | 1955798,3 | 15475598,2 |
| мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | 57236,5 | 97137,7 | 299802,3 | 77286,7 | 59086,7 | 58553,4 | 34175 | 34250 | 34250 | 694541,8 |
| мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 176044,2 | 1644077 | 1695784,3 | 1617657 | 1705309 | 1754153 | 1797070 | 1813975 | 1830218 | 13858243,3 |
| другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов | 130135 | 143006,7 | 260788,9 | 74411,3 | 83481,1 | 87393,1 | 91133,5 | 91268,2 | 91330,3 | 922813,1 |

_____________

## Приложение № 7

## Приложение № 12

## к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации мероприятий по развитию дорожного хозяйства Кировской области  государственной программы

Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы за счет всех источников финансирования

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование государственной программы, отдельного мероприятия, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ЦСР* | ВР | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | итого 2015 – 2022 годы |
|  | Государственная програм-ма – всего | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» |  | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 3780472,42 | 4730237,55 | 5333434,15 | 9963438,2 | 10748772,1 | 9572835,35 | 7908980,07 | 6144155,17 | 58182325,01 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 447889,33 | 1309000 | 1530000 | 1457163,8 | 680000 | 680000 | 680000 | 7292995,93 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17200 |  | 500 |  |  | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  | 1500000 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4903451,8 | 3083118,47 | 1313118,47 | 17845087,27 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 329,6 | 328536,6 | 247503,2 |  |  |  | 629900,21 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 |  | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,4 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1801,7 | 9449,7 | 200000 | 215321,62 | 200000 |  | 626573,02 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 3808,2 | 9362,4 |  |  |  |  | 13170,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  | 1425,8 | 6630,9 |  | 143245,85 | 48388,1 |  | 199690,65 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 |  | 400 |  | 22393,82 | 53926,5 | 23610 |  |  |  |  | 99930,32 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 154050,4 | 99319,4 | 29405,8 | 118265,33 | 228520,9 | 482084,1 | 1132703,5 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 170440,48 | 114079,3 | 138500 | 139000 | 222500 |  |  | 784519,78 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 1652532,78 | 1853502,50 | 1771972,2 | 2524396,2 | 2707019,2 | 1568389,75 | 1947291,6 | 1947291,6 | 15972395,83 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 800 |  |  | 148,6 |  |  |  |  |  | 148,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305390 | 200 | 200211,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200211,9 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1167039,4 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7735466,34 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 100 | 34456,46 | 32352,77 | 34095 | 34095 | 34095 | 34095 | 34095 | 34095 | 271379,23 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 200 | 8839,56 | 10989,37 | 12467,7 | 8261,7 | 8313,1 | 12246,5 | 12246,5 | 12246,5 | 85610,93 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 800 | 1051,42 | 544,8 | 2477,7 | 437,5 | 433,2 | 932,5 | 932,5 | 932,5 | 7742,12 |
|  |  |  | 815 | 0409 |  | 1300211 | 200 | 2067,22 |  |  |  |  |  |  |  | 2067,22 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  | 458683,88 |  |  |  |  |  |  | 458683,88 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17190 |  | 500 |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | 75000 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04301 |  | 200 |  |  | 39800 | 130000 | 80000 | 480000 | 480000 | 480000 | 1689800 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 167012,05 | 149720,0 | 149720,0 | 249720,0 | 249720,0 | 249720,0 | 1394932,21 |
| 1 | Отдельное мероприятие «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 00000 00000 |  | 000 |  | 308467,71 | 168005,8 | 162110 | 139000 | 222500 |  |  | 1000083,51 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 |  | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,4 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 170440,48 | 114079,3 | 138500 | 139000 | 222500 |  |  | 784519,78 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 |  | 400 |  | 22393,83 | 53926,5 | 23610 |  |  |  |  | 99930,33 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» |  | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 3734057,76 | 3753009,7 | 3860087,95 | 8243577,0 | 9348986,5 | 7846067,35 | 6451986,07 | 4687161,17 | 48034268,8 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 356700,0 | 684000 | 800000 | 777163,8 |  |  |  | 3126806,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4903451,8 | 3083118,47 | 1313118,47 | 17845087,27 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 329,6 | 328536,6 | 247503,2 |  |  |  | 629900,21 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1801,7 | 9449,7 | 200000 | 215321,62 | 200000 |  | 626573,02 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 3808,2 | 9362,4 |  |  |  |  | 13170,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  | 1425,8 | 6630,9 |  | 143245,85 | 48388,1 |  | 199690,65 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 154050,4 | 99319,4 | 29405,8 | 118265,33 | 228520,9 | 482084,1 | 1132703,5 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 1652532,78 | 1853502,50 | 1771972,2 | 2524396,2 | 2707019,2 | 1568389,75 | 1947291,6 | 1947291,6 | 15972395,83 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 800 |  |  | 148,6 |  |  |  |  |  | 148,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305390 | 200 | 200211,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200211,9 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1167039,4 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7735466,34 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 75512,05 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 503432,21 |
| 2.1 | Мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 1018038,01 | 817567,39 | 899342,2 | 9601484,6 | 5505524,6 | 5380284,6 | 3560027,47 | 1795202,57 | 23779347,64 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 297900 | 684000 | 800000 | 777163,8 |  |  |  | 3068006,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4903451,8 | 3083118,47 | 1313118,47 | 17845087,27 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 329,6 | 328536,6 | 247503,2 |  |  |  | 629900,21 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 | 1301806 | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,4 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1801,7 | 9449,7 | 200000 | 215321,62 | 200000 |  | 626573,02 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 3808,2 | 9362,4 |  |  |  |  | 13170,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  | 1425,8 | 6630,9 |  | 143245,85 | 48388,1 |  | 199690,65 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 | 1301809 | 400 |  | 22363,82 | 53926,5 | 23610 |  |  |  |  | 99900,32 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 154050,4 | 99319,4 | 29405,8 | 118265,33 | 228520,9 | 482084,1 | 1132703,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Осуществление крупных особо важных для социально-экономи-ческого развития Российской Федерации проектов» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 409 | 13Я00 54200 | 130542 | 500 | 508942,8 | 297900 | 684000 | 800000 | 777163,8 |  |  |  | 3068006,6 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 509095,21 | 519667,39 | 215358,5 | 3998123,8 | 4920136,5 | 5333010,6 | 3560027,47 | 1795202,57 | 20711341,04 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4903451,8 | 3083118,47 | 1313118,47 | 17845087,27 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 329,6 | 328536,6 | 247503,2 |  |  |  | 629900,21 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 | 1301806 | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,4 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1801,7 | 9449,7 | 200000 | 215321,62 | 200000 |  | 626573,02 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 3808,2 | 9362,4 |  |  |  |  | 13170,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  | 1425,8 | 6630,9 |  | 143245,85 | 48388,1 |  | 199690,65 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 | 1301809 | 400 |  | 22363,82 | 53926,5 | 23610 |  |  |  |  | 99900,32 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 154050,4 | 99319,4 | 29405,8 | 118265,33 | 228520,9 | 482084,1 | 1132703,5 |
| 2.2 | Мероприятие «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 55005,14 | 2714,9 |  |  | 57119,19 |  |  | 114839,23 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 571413,4 | 695101,98 | 413939,9 |  |  | 189861,26 | 219661,6 | 219661,6 | 2309639,74 |
| 2.3 | Мероприятие «Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 0 | 0409 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 1281331,3 | 1332635,85 | 1459967,9 | 1331558,6 | 1588110,4 | 1687630 | 1687630 | 1687630 | 11997694,05 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13000 53900 | 1305390 | 200 | 200211,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200211,9 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 115435,34 | 111364,4 | 110000 | 110000 | 165380,81 |  |  | 612180,55 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 1081119,4 | 1158400,51 | 1348603,5 | 1221558,6 | 1478110,4 | 1522249,19 | 1687630 | 1687630 | 11185301,6 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  | 58800 |  |  |  |  |  |  | 58800 |
| 2.4 | Мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» | министерство транспорта Кировской области | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1167039,4 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7735466,34 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 75512,05 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 503432,21 |
| 3 | Отдельное мероприятие «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 0000000 | 000 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,4 | 42794,2 | 42841,3 | 47274,0 | 47274,0 | 47274,0 | 364732,28 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 100 | 34456,46 | 32352,77 | 34095 | 34095 | 34095 | 34095 | 34095 | 34095 | 271379,23 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 200 | 8839,56 | 10989,37 | 12467,7 | 8261,7 | 8313,1 | 12246,5 | 12246,5 | 12246,5 | 85610,93 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 800 | 1051,42 | 544,8 | 2477,7 | 437,5 | 433,2 | 932,5 | 932,5 | 932,5 | 7742,12 |
| 4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 1300000 | 1300211 | 200 | 2067,22 |  |  |  |  |  |  |  | 2067,22 |
| 5 | Отдельное мероприятие «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог» регионального или межмуниципального и местного значения | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 000 |  | 549873,20 |  |  |  |  |  |  | 549873,20 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  | 399883,88 |  |  |  |  |  |  | 399883,88 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 500 |  | 149989,33 |  |  |  |  |  |  | 149989,33 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17190 |  | 500 |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | 75000 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» |  | 0000 | 00000 00000 |  | 000 |  |  | 1256300 | 1460000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 8156300 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  |  | 625000 | 730000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 4075000 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17200 |  | 500 |  |  | 500000 | 500000 | 500000 |  |  |  | 1500000 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 |  | 000 |  |  | 91500 | 100000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 891500 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04301 |  | 200 |  |  | 39800 | 130000 | 80000 | 480000 | 480000 | 480000 | 1689800 |
|  | Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  | 1080206,83 | 1215298,13 | 602315,6 | 903209,8 | 955432,5 | 977711,5 | 994826,2 | 1011131,3 | 7347909,43 |
|  | Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий Государственной программ-мы – всего |  |  |  |  |  |  | 1150809,5 | 1865340,13 | 1309000,0 | 5056451,80 | 5708615,60 | 5583451,8 | 3763118,47 | 1993118,47 | 26429905,77 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  | 1150809,5 | 1865340,13 | 1309000,0 | 5056451,80 | 5708615,60 | 5583451,8 | 3763118,47 | 1993118,47 | 26429905,77 |

* Текущая графа  «Код бюджетной классификации/ЦСР» соответствует только графе «Объем ресурсного обеспечения/2015 год (факт)».

Примечание. В абзаце «Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

____________

## Приложение № 8

## Приложение № 1

## к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Кировской городской агломерации на 2017 – 2025 годы

Таблица 1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Кировской городской агломерации на 2017 – 2025 годы

(муниципального образования «Город Киров» Кировской области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Необходимый финансовый ресурс (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 – 2025 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту дорожной сети муниципального образования «Город Киров» в 2017 году |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт проезжей части просп. Строителей от ул. Московская до ул. Р. Юровской | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 34792,40190 | 34792,40190 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 32232 / 1,72 | 32232 / 1,72 |  |  |
| 1.2 | Ремонт проезжей части ул. Центральная от ул. Дзержинского до ул. Фабричная пос. Ганино | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 21966,19054 | 21966,19054 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 20771,7/ 2,500 | 20771,7/ 2,500 |  |  |
| 1.3 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская в мкр-не Лянгасово от ул. Горького до ж.-д. депо | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11975,72647 | 11975,72647 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8962 / 1,325 | 8962 / 1,325 |  |  |
| 1.4 | Ремонт проезжей части автодороги Киров – Русское в муниципальном образовании «Город Киров» | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 242818,20594 | 242818,20594 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 141868/ 21,500 | 141868/ 21,500 |  |  |
| 1.5 | Ремонт проезжей части ул. Кольцова от ул. Ломоносова до ул. А. Упита | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 19584,59434 | 19584,59434 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 16 481 / 1,100 | 16 481 / 1,100 |  |  |
| 1.6 | Ремонт проезжей части ул. Жуковского от ж.-д. переезда до ул. А. Невского | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 16590,91188 | 16590,91188 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13 950 / 0,900 | 13 950 / 0,900 |  |  |
| 1.7 | Ремонт ул. Красная Звезда от Слободского тракта до слободы Широковская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 20332,75943 | 20332,75943 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 14 160 / 1,600 | 14 160 / 1,600 |  |  |
| 1.8 | Ремонт ул. Красный Химик от ул. Красная Звезда до ул. Проселочная и ул. Проселочная от ул. Красный Химик до Слободского тракта | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11609,28675 | 11609,28675 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9 230 / 1,250 | 9 230 / 1,250 |  |  |
| 1.9 | Ремонт проезжей части ул. Воровского от ул. К. Маркса до Октябрьского просп., от ул. Солнечная до ул. Производственная и от ул. Производственная до просп. Строителей | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 52955,79243 | 52955,79243 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 51453,5 / 2,43 | 51453,5 / 2,43 |  |  |
| 1.10 | Ремонт проезжей части ул. Северное Кольцо от ул. Заводская до Октябрьского просп. | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 25975,33690 | 25975,33690 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 22 666,8 / 1,13 | 22 666,8 / 1,13 |  |  |
| 1.11 | Ремонт проезжей части ул. Лепсе от пл. Лепсе до ул. Ломоносова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 45601,27775 | 45601,27775 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 45 686,9 / 2,85 | 45 686,9 / 2,85 |  |  |
| 1.12 | Ремонт проезжей части ул. Горького от ул. Азина до ул. Комсомольская и от ул. Герцена до ул. Маклина | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 18198,21978 | 18198,21978 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 18300/ 1,13 | 18300/ 1,13 |  |  |
| 1.13 | Ремонт проезжей части ул. Щорса от ул. Красина до ул. И. Попова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7281,37040 | 7281,37040 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6760 / 0,44 | 6760 / 0,44 |  |  |
| 1.14 | Ремонт проезжей части ул. Красина от ул. Чапаева до ул. Щорса | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11105,59789 | 11105,59789 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9840 / 0,66 | 9840 / 0,66 |  |  |
| 1.15 | Ремонт ул. Менделеева от ул. Московская до ул. Воровского | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7461,42692 | 7461,42692 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5 600 / 0,600 | 5 600 / 0,600 |  |  |
| 1.16 | Ремонт проезжей части ул. Р. Ердякова от ул. Сормовская до ул. Московская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 26207,05220 | 26207,05220 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 23 774 / 1,326 | 23 774 / 1,326 |  |  |
| 1.17 | Ремонт проезжей части ул. Мира от ул. Монтажников до ул. Ломоносова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3308,02736 | 3308,02736 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3 120/ 0,300 | 3 120/ 0,300 |  |  |
| 1.18 | Ремонт проезжей части ул. Деповская от ул. Украинская до д. 79 по ул. Деповская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8946,31951 | 8946,31951 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7152,0 / 1,200 | 7152,0 / 1,200 |  |  |
| 1.19 | Ремонт проезжей части ул. Луганская на участке от пр. Луганский до ул. А. Упита | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10829,39548 | 10829,39548 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4 800 / 0,600 | 4 800 / 0,600 |  |  |
| 1.20. | Ремонт проезжей части ул. Проезжая от Новомакарьевского кладбища до знака «Киров» | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1891,97050 | 1891,97050 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2 000 / 0,250 | 2 000 / 0,250 |  |  |
| 1.21 | Ремонт проезжей части ул. Семашко в г. Кирове | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6837,43380 | 6837,43380 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7200 / 0,9 | 7200 / 0,9 |  |  |
| 1.22 | Ремонт проезжей части ул. Порошинская от ул. Боровицкая до поворота на автодорогу Порошино – Сидоровка | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7500,62366 | 7500,62366 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5606 / 1,000 | 5606 / 1,000 |  |  |
| 1.23 | Ремонт проезжей части автодороги Сошени – Радужный от ул. Трактовая до ж.-д. переезда, в том числе ул. Индустриальная в мкр-не Радужный | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 46185,59260 | 46185,59260 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 36594,00 / 3,813 | 36594,00 / 3,813 |  |  |
| 1.24 | Ремонт проезжей части ул. Конституции в мкр-не Радужный от пер. Школьный до ул. Новая | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8432,16973 | 8432,16973 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7100 / 1,100 | 7100 / 1,100 |  |  |
| 1.25 | Ремонт проезжей части ул. Строительная на автодороге слобода Леваши – слобода Кокуй | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 16932,84660 | 16932,84660 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13600 / 1,7 | 13600 / 1,7 |  |  |
| 1.26 | Ремонт проезжей части ул. Блюхера от ул. Ленина до ул. К. Маркса | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11111,25898 | 11111,25898 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 12000 / 1,2 | 12000 / 1,2 |  |  |
| 1.27 | Ремонт проезжей части ул. Горбачева от ул. Ленина до ул. К. Маркса | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7615,98424 | 7615,98424 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7600 / 0,800 | 7600 / 0,800 |  |  |
| 1.28 | Ремонт проезжей части ул. А. Горбуновой от ул. Р. Люксембург до ул. Преображенская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5983,55468 | 5983,55468 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5300 / 0,67 | 5300 / 0,67 |  |  |
| 1.29 | Ремонт проезжей части ул. Искры | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3144,20960 | 3144,20960 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2900 / 0,400 | 2900 / 0,400 |  |  |
| 1.30 | Ремонт проезжей части ул. Е. Кочкиной от ул. Воровского до ул. Солнечная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7860,55143 | 7860,55143 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4392 / 0,700 | 4392 / 0,700 |  |  |
| 1.31 | Ремонт проезжей части ул. Крупской от ул. Дзержинского до ул. Стахановская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2623,00436 | 2623,00436 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2550 / 0,25 | 2550 / 0,25 |  |  |
| 1.32 | Ремонт проезжей части ул. Мопра от ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8303,23795 | 8303,23795 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8960 / 0,97 | 8960 / 0,97 |  |  |
| 1.33 | Ремонт проезжей части ул. Орловская от ул. Водопроводная до ул. Ленина | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4969,78799 | 4969,78799 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4950 / 0,59 | 4950 / 0,59 |  |  |
| 1.34 | Ремонт проезжей части ул. Малая Производственная от ул. Московская до ул. Воровского | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6614,04370 | 6614,04370 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6300 / 0,6 | 6300 / 0,6 |  |  |
| 1.35 | Ремонт проезжей части ул. Пятницкая от ул. Казанская до ул. Загородная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 16880,68666 | 16880,68666 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 15200 / 1,76 | 15200 / 1,76 |  |  |
| 1.36 | Ремонт проезжей части ул. Рейдовая от ул. Приозёрная до д. 38/1 по ул. Рейдовая | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7634,87407 | 7634,87407 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5920 / 0,740 | 5920 / 0,740 |  |  |
| 1.37 | Ремонт проезжей части ул. Свердлова от Октябрьского просп. до ул. Северная Набережная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 18094,67140 | 18094,67140 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 19300 / 1,4 | 19300 / 1,4 |  |  |
| 1.38 | Ремонт проезжей части ул. Свободы от д. 4 до д. 170 | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 26048,43214 | 26048,43214 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 28000 / 3,500 | 28000 / 3,500 |  |  |
| 1.39 | Ремонт проезжей части ул. Северо-Садовая от ул. Лепсе до ул. Сормовская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17619,30577 | 17619,30577 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 14000 / 1,2 | 14000 / 1,2 |  |  |
| 1.40 | Ремонт проезжей части ул. Сормовская от ул. Лепсе до ул. Мира | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7340,93065 | 7340,93065 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8369/ 0,7 | 8369 / 0,7 |  |  |
| 1.41 | Ремонт проезжей части ул. Сплавная от ул. Ключевая до пер. Рейдовый | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5160,07613 | 5160,07613 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4000 / 0,500 | 4000 / 0,500 |  |  |
| 1.42 | Ремонт проезжей части ул. Труда от ул. Набережная Грина до ул. Горбуновой | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 16880,68666 | 16880,68666 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 15200 / 1,5 | 15200 / 1,5 |  |  |
| 1.43 | Ремонт проезжей части ул. Украинская от ул. Деповская до ул. Чистопрудненская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10971,97178 | 10971,97178 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9800 / 1,020 | 9800 / 1,020 |  |  |
| 1.44 | Ремонт проезжей части автодороги М. Субботиха – Б. Субботиха от ул. Проезжая до д. 31 б по ул. Школьная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 29836,35263 | 29836,35263 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 37800 / 5,3 | 37800 / 5,3 |  |  |
| 1.45 | Ремонт проезжей части ул. Горького от автодороги Киров – Стрижи – Оричи до ул. Комсомольская в мкр-не Лянгасово | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13468,58727 | 13468,58727 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 12000 / 1,5 | 12000 / 1,5 |  |  |
| 1.46 | Ремонт проезжей части ул. Спортивная от ул. Комсомольская до ул. Гражданская в мкр-не Лянгасово | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5130,39749 | 5130,39749 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4560 / 0,570 | 4560 / 0,570 |  |  |
| 1.47 | Ремонт проезжей части ул. Гражданская от ул. Комсомольская до ул. Горького в мкр-не Лянгасово | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13919,87886 | 13919,87886 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 12400 / 1,55 | 12400 / 1,55 |  |  |
| 1.48 | Ремонт проезжей части ул. Фабричная от ул. Мира до дер. Хабаровы | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6386,04293 | 6386,04293 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6800 / 0,850 | 6800 / 0,850 |  |  |
| 1.49 | Ремонт проезжей части ул. Пушкина от ул. Советской до ул. Калинина в Нововятском районе г. Кирова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3185,74933 | 3185,74933 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2785/ 0,43 | 2785/ 0,43 |  |  |
| 1.50 | Ремонт проезжей части ул. Милицейская от ул. Ленина до Октябрьского просп. | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 16894,21090 | 16894,21090 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 16900 / 1,35 | 16900 / 1,35 |  |  |
| 1.51 | Ремонт проезжей части ул. Молодой Гвардии от ул. Советская до д. 16 по ул. Молодой Гвардия в Нововятском районе г. Кирова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5211,79229 | 5211,79229 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4720 / 0,6 | 4720 / 0,6 |  |  |
| 1.52 | Ремонт проезжей части ул. Мопра от ул. Орджоникидзе до проезда на садовое некоммерческое товарищество «Прудок НВ» в Нововятском районе г. Кирова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10064,90327 | 10064,90327 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8960 / 1,120 | 8960 / 1,120 |  |  |
| 1.53 | Ремонт проезжей части ул. Пушкина от ул. Советская до разворотного кольца автобусов в г. Кирове | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8019,83992 | 8019,83992 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7295 / 0,65 | 7295 / 0,65 |  |  |
| 1.54 | Ремонт проезжей части ул. Парковая от ул. Советская до ул. Ленина в Нововятском районе г. Кирова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7583,09599 | 7583,09599 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6880 / 0,85 | 6880 / 0,85 |  |  |
| 1.55 | Ремонт проезжей части ул. Проектная от ул. Советская до ул. Репина в Нововятском районе г. Кирова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3882,39883 | 3882,39883 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3439,5 / 0,45 | 3439,5 / 0,45 |  |  |
| 1.56 | Ремонт проезжей части ул. Ленина от ул. Тимирязева до ул. 65 лет Победы | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 27844,619 | 27844,619 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 22770/ 1,3 | 22770/ 1,3 |  |  |
| 1.57 | Ремонт проезжей части ул. К. Маркса от Октябрьского просп. до ул. Профсоюзная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 18230,342 | 18230,342 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 15450/ 0,830 | 15450/ 0,830 |  |  |
| 1.58 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская от Привокзальной площади до ул. И. Попова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 25052,720 | 25052,720 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 11848/ 1,144 | 11848/ 1,144 |  |  |
| 1.59 | Ремонт проезжей части ул. Горького от ул. Московская до ул. Герцена | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7170,209 | 7170,209 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5580/ 0,340 | 5580/ 0,340 |  |  |
| 1.60 | Ремонт проезжей части ул. Московская от ул. Ульяновская до знака «Киров» | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9126,59934 | 9126,59934 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9027/ 1,075 | 9027/ 1,075 |  |  |
| 1.61 | Ремонт проезжей части ул. Воровского от ул. Ленина до ул. К. Маркса | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13193,462 | 13193,462 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10970/ 0,72 | 10970/ 0,72 |  |  |
|  | Итого: | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1 094 379,000 | 1 094 379,000 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 903 833,4/ 92,453 | 903 833,4/ 92,453 |  |  |
| 2 | Работы по ремонту дорожной сети в муниципальном образовании «Город Киров» в 2018 году |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт проезжей части ул. Воровского от Октябрьского просп. до пр. Мелькомбинатовский | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 56451 |  | 56451 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 32289/1,73 |  | 32289/1,73 |  |
| 2.2 | Ремонт проезжей части ул. Щорса от ул. И. Попова до ул. Производственная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 19580,0 |  | 19580,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 17800 /1,22 |  | 17800 /1,22 |  |
| 2.3 | Ремонт проезжей части ул. Красина от ул. И. Попова до ул. Зелёная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7360,0 |  | 7920,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7200/0,74 |  | 7200/0,74 |  |
| 2.4 | Ремонт проезжей части ул. Менделеева от ул. Московская до ул. Луганская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11880,0 |  | 11880,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10800/1,2 |  | 10800/1,2 |  |
| 2.5 | Ремонт проезжей части ул. Деповская от ул. Мельничная до ул. Украинская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5830,0 |  | 5830,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5300/0,51 |  | 5300/0,51 |  |
| 2.6 | Ремонт проезжей части ул. Луганская от пл. Авитек до ул. Ломоносова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 34738,0 |  | 34738,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 31580/2,66 |  | 31580/2,66 |  |
| 2.7 | Ремонт ул Азина от ул. Ленина до ул. К. Маркса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7260,0 |  | 7260,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6600/0,72 |  | 6600/0,72 |  |
| 2.8 | Ремонт проезжей части ул. Ананьинская от Октябрьского просп. до ул. Мельникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4400,0 |  | 4400,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4000/0,396 |  | 4000/0,396 |  |
| 2.9 | Ремонт проезжей части ул. Базовая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7260 |  | 7260 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6600/0,54 |  | 6600/0,54 |  |
| 2.10 | Ремонт проезжей части ул. Баумана от ул. П. Корчагина до ул. Пионерская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4224,0 |  | 4224,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3840/0,45 |  | 3840/0,45 |  |
| 2.11 | Ремонт проезжей части ул. Космонавта Владислава Волкова от ул. Конева до просп. Строителей | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9713,0 |  | 9713,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8830/0,6 |  | 8830/0,6 |  |
| 2.12 | Ремонт проезжей части ул. Гайдара от Октябрьского просп. до ул. Мельникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4180,0 |  | 4180,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3800/0,55 |  | 3800/0,55 |  |
| 2.13 | Ремонт проезжей части ул. Герцена | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 18814 |  | 18814 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 17104/1,748 |  | 17104/1,748 |  |
| 2.14 | Ремонт проезжей части ул. Грибоедова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11440,0 |  | 11440,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10400/0,96 |  | 10400/0,96 |  |
| 2.15 | Ремонт ул. Заводская от ул. Профсоюзная до ул. Северное Кольцо | 2018 год | 21120,0 |  | 21120,0 |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17200/2 |  | 17200/2 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Ремонт проезжей части ул. Захватаева от ул. Р. Люксембург до ул. Мопра, от ул. Пятницкая до ул. Преображенская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4620,0 |  | 4620,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4200/0,454 |  | 4200/0,454 |  |
| 2.17 | Ремонт проезжей части ул. 60 лет Комсомола | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13860,0 |  | 13860,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 12600/0,91 |  | 12600/0,91 |  |
| 2.18 | Ремонт проезжей части ул. 8 Марта от ул. Боровая до д. 30 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2530,0 |  | 2530,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2300/0,33 |  | 2300/0,33 |  |
| 2.19 | Ремонт проезжей части ул. Казанская от ул. Красноармейская до ул. Милицейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6325,0 |  | 6325,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5750/ 0,5 |  | 5750/ 0,5 |  |
| 2.20 | Ремонт проезжей части ул. Казанская от ул. Профсоюзная до ул. Орловская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 34999,0 |  | 34999,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 31817,1/ 2,12 |  | 31817,1/ 2,12 |  |
| 2.21. | Ремонт проезжей части ул. Ключевая от ул. Приозерная до ж.-д. переезда | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 15070,0 |  | 15070,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13700/1,6 |  | 13700/1,6 |  |
| 2.22. | Ремонт проезжей части ул. Коммунальная от ул. Производственная до д. 12 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 20240,0 |  | 20240,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 18400/0,64 |  | 18400/0,64 |  |
| 2.23 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская от пл. Привокзальная до ул. Пугачёва | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17600,0 |  | 17600,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 16000/1,5 |  | 16000/,5 |  |
| 2.24 | Ремонт проезжей части ул. М. Конева от ул. Воровского до ул. Солнечная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12540,0 |  | 12540,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 11400/0,9 |  | 11400/0,9 |  |
| 2.25 | Ремонт проезжей части ул. П. Корчагина от ул. Колхозная до транспортной развязки дер. Гнусино | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 58146,0 |  | 58146,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 52860/4,7 |  | 52860/4,7 |  |
| 2.26. | Ремонт проезжей части ул. Красноармейская от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8503,0 |  | 8503,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7730/0,6 |  | 7730/0,6 |  |
| 2.27 | Ремонт проезжей части ул. Луначарского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5000/0,55 |  | 5000/0,55 |  |
| 2.28 | Ремонт проезжей части ул. Р. Люксембург от ул. Набережная Грина до ул. Загородная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 29370,0 |  | 29370,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 24700/2,0 |  | 24700/2,0 |  |
| 2.29 | Ремонт проезжей части ул. Маклина от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7700,0 |  | 7700,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7000/0,63 |  | 7000/0,63 |  |
| 2.30 | Ремонт проезжей части ул. А.И. Мельникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5940,0 |  | 5940,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5400/1,1 |  | 5400/1,1 |  |
| 2.31 | Ремонт проезжей части ул. Металлургов от ул. Уральская до ул. Дзержинского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2860,0 |  | 2860,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2600/0,27 |  | 2600/0,27 |  |
| 2.32 | Ремонт проезжей части ул. Милицейская от ул. Урицкого до ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4180,0 |  | 4180,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3800/0,4 |  | 3800/0,4 |  |
| 2.33 | Ремонт проезжей части ул. Московская от ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14960,0 |  | 14960,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13600/1,2 |  | 13600/1,2 |  |
| 2.34 | Ремонт проезжей части ул. Московская от ул. Дерендяева до ул. Производственная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 23166 |  | 23166 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 34660/2,84 |  | 34660/2,84 |  |
| 2.35 | Ремонт ул. Новопорошенская от ул. Боровицкая до д. 6 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2704 |  | 2704 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2080/0.26 |  | 2080/0.26 |  |
| 2.36 | Ремонт проезжей части ул. И. Попова от ул. Щорса до ул. Воровского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 37144,0 |  | 37144,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 31040/1,71 |  | 31040/1,71 |  |
| 2.37 | Ремонт проезжей части ул. Преображенская от Октябрьского просп. до ст. Киров – Котласский | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7788,0 |  | 7788,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7080/0,76 |  | 7080/0,76 |  |
| 2.38 | Ремонт проезжей части ул. Приозёрная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8690,0 |  | 8690,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7900/0,2 |  | 7900/0,2 |  |
| 2.39 | Ремонт проезжей части ул. Пролетарская от ул. Казанская до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17820,0 |  | 17820,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 16200/1,55 |  | 16200/1,55 |  |
| 2.40 | Ремонт проезжей части ул. Профсоюзная от Октябрьского просп. до районного отдела внутренних дел | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2750,0 |  | 2750,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2500/0,15 |  | 2500/0,15 |  |
| 2.41 | Ремонт проезжей части ул. Пугачёва от пр. Мелькомбинатовский до ул. Щорса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 21670,0 |  | 21670,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 19700/1,33 |  | 19700/1,33 |  |
| 2.42 | Ремонт проезжей части ул. Спасская от ул. Ленина до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 24200,0 |  | 24200,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 22000/1,35 |  | 22000/1,35 |  |
| 2.43 | Ремонт проезжей части ст. Киров – Котласская от ул. Лепсе | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7315,0 |  | 7315,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6650/1,17 |  | 6650/1,17 |  |
| 2.44 | Ремонт проезжей части пр. Студенческий от ул. Московская до ул. Воровского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14817,0 |  | 14817,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13470/0,68 |  | 13470/0,68 |  |
| 2.45 | Ремонт проезжей части ул. Тимирязева от ул. Ленина до ул. Мельничная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12760 |  | 12760 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 11600/1,2 |  | 11600/1,2 |  |
| 2.46 | Ремонт проезжей части ул. А. Упита от ул. Луганская до ул. Московская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14916,0 |  | 14916,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13560/0,75 |  | 13560/0,75 |  |
| 2.47 | Ремонт проезжей части ул. Урицкого от ул. Горбачёва до ул. Милицейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 16746 |  | 16746 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 15224/1,3 |  | 15224/1,3 |  |
| 2.48 | Ремонт проезжей части пер. Химический | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3432,0 |  | 3432,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3120/0,269 |  | 3120/0,269 |  |
| 2.49 | Ремонт проезжей части пр. Хлебозаводской от ул. Московская до ул. Воровского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 15400,0 |  | 15400,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 14000/1,16 |  | 14000/1,16 |  |
| 2.50 | Ремонт проезжей части ул. 4-й Пятилетки от ул. Украинская до ул. Союзная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 25190,0 |  | 25190,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 22900/1,53 |  | 22900/ 1,53 |  |
| 2.51 | Ремонт проезжей части пер. Школьный | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14410,0 |  | 14410,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13100/0,5 |  | 13100/0,5 |  |
| 2.52 | Ремонт проезжей части ул. Р. Юровской от ул. Егоровская до ул. Ульяновская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 18700,0 |  | 18700,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 17000/1,08 |  | 17000/1,08 |  |
| 2.53 | Ремонт проезжей части 4-го Северного переулка от ул. Причальная до Филейского кладбища | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5698,0 |  | 5698,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5180/0,79 |  | 5180/0,79 |  |
| 2.54 | Ремонт проезжей части ул. Тихая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7260,0 |  | 7260,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6600/,85 |  | 6600/0,85 |  |
| 2.55 | Ремонт проезжей части пр. Колесникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7920,0 |  | 7920,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7200/1,74 |  | 7200/1,74 |  |
| 2.56 | Ремонт проезжей части ул. Ярославская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3520,0 |  | 3520,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3200/0,5 |  | 3200/,5 |  |
| 2.57 | Ремонт проезжей части ул. Мира (Ганино) | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8910,0 |  | 8910,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8100/1,4 |  | 8100/1,4 |  |
| 2.58 | Ремонт проезжей части ул. Торфяная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5000/0,72 |  | 5000/0,72 |  |
| 2.59 | Ремонт проезжей части дороги от ул. А. Невского до д. 1 слободы Зоновы | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10890,0 |  | 10890,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9900/1,2 |  | 9900/1,2 |  |
| 2.60 | Ремонт проезжей части дороги Костино – Пестовы – Сосновый | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 35668,8 |  | 32668,8 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 30426/4,518 |  | 30426/4,518 |  |
| 2.61 | Ремонт проезжей части дороги от инфекционной больницы до дорожного управления № 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 64350,0 |  | 64350,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 49500/5,25 |  | 49500/5,25 |  |
| 2.62 | Ремонт проезжей части ул. Декабристов | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6760,0 |  | 6760,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5200/0,48 |  | 5200/0,48 |  |
| 2.63 | Ремонт проезжей части ул. Кирова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 21560,0 |  | 21560,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 19600/2,8 |  | 19600/2,8 |  |
| 2.64 | Ремонт проезжей части ул. Кленовая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3157,0 |  | 3157,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2870/0,41 |  | 2870/0,41 |  |
| 2.65 | Ремонт проезжей части ул. Красноармейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3185,0 |  | 3185,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2450/0,35 |  | 2450/0,35 |  |
| 2.66 | Ремонт проезжей части ул. Клубная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4928,0 |  | 4928,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4480/0,64 |  | 4480/0,64 |  |
| 2.67 | Ремонт проезжей части ул. Коммунистическая от ул. Советская до ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6760,0 |  | 6760,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5200/0,5 |  | 5200/0,5 |  |
| 2.68 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7315,0 |  | 7315,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6650/0,95 |  | 6650/0,95 |  |
| 2.69 | Ремонт проезжей части ул. Крестьянская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3850,0 |  | 3850,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3500/0,5 |  | 3500/0,5 |  |
| 2.70 | Ремонт проезжей части ул. Куйбышева | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2695,0 |  | 2695,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2450/0,35 |  | 2450/0,35 |  |
| 2.71 | Ремонт проезжей части ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6188,0 |  | 6188,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4760/0,68 |  | 4760/0,68 |  |
| 2.72 | Ремонт проезжей части ул. Лесная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3157,0 |  | 3157,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2870/0,41 |  | 2870/0,41 |  |
| 2.73 | Ремонт проезжей части ул. Линейная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6279,0 |  | 6279,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4830/0,69 |  | 4830/0,69 |  |
| 2.74 | Ремонт проезжей части пер. Линейный | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6461,0 |  | 6461,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4970/0,71 |  | 4970/0,71 |  |
| 2.75 | Ремонт проезжей части ул. Л. Толстого | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4732,0 |  | 4732,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3640/0,52 |  | 3640/0,52 |  |
| 2.76 | Ремонт проезжей части ул. Мариевская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2093,0 |  | 2093,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1610/0,23 |  | 1610/0,23 |  |
| 2.77 | Ремонт проезжей части ул. М. Гвардии от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7176,0 |  | 7176,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5520/0,49 |  | 5520/0,49 |  |
| 2.78 | Ремонт проезжей части ул. Пролетарская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6825,0 |  | 6825,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5250/0,75 |  | 5250/0,75 |  |
| 2.79 | Ремонт проезжей части ул. Володарского от д. 115 до ул. Пролетарской | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11557,0 |  | 11557,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8890/ 1,27 |  | 8890/ 1,27 |  |
| 2.80 | Ремонт проезжей части ул. Рухлядьева от ул. Профсоюзная до д. 28 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6710,0 |  | 6710,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6100/1,05 |  | 6100/1,05 |  |
| 2.81 | Ремонт проезжей части ул. Советская от ж.-д. переезда до ул. Парковая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 29370,0 |  | 29370,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 26700/1,87 |  | 26700/1,87 |  |
| 2.82 | Ремонт проезжей части ул. Суворова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3080 |  | 3080 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2800/0,4 |  | 2800/0,4 |  |
| 2.83 | Ремонт проезжей части ул. Спортивная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2233,0 |  | 2233,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2030/0,29 |  | 2030/0,29 |  |
| 2.84 | Ремонт проезжей части ул. Тельмана | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7161,0 |  | 7161,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6510/0,93 |  | 6510/0,93 |  |
| 2.85 | Ремонт проезжей части ул. Тополиная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 924,0 |  | 924,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 840/0,12 |  | 840/0,12 |  |
| 2.86 | Ремонт проезжей части ул. Труда | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5544,0 |  | 5544,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5040/0,72 |  | 5040/0,72 |  |
| 2.87 | Ремонт проезжей части ул. Тухачевского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5929,0 |  | 5929,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5390/0,77 |  | 5390/0,77 |  |
| 2.88 | Ремонт проезжей части пер. Тухачевского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2079,0 |  | 2079,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1890/0,27 |  | 1890/0,27 |  |
| 2.89 | Ремонт проезжей части ул. Чкалова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2002,0 |  | 2002,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1820/0,26 |  | 1820/ 0,26 |  |
| 2.90 | Ремонт проезжей части ул. Школьная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9240,0 |  | 9240,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8400/1,20 |  | 8400/1,2 |  |
| 2.91 | Ремонт проезжей части ул. Шорса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4235,0 |  | 4235,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3850/0,55 |  | 3850,0/0,55 |  |
| 2.92 | Ремонт проезжей части выезда от ул. Кирова, д. 65 до ул. Парковая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1320,0 |  | 1320,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1200/0,12 |  | 1200/0,12 |  |
| 2.93 | Ремонт проезжей части проезда от ул. Ленина, д. 13а до ул. Октябрьская, д. 17а | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 910 |  | 910 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 700/0,1 |  | 700/0,1 |  |
| 2.94 | Ремонт проезжей части проезда от ул. Ленина, д. 1 до ул. Октябрьская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1365,0 |  | 1365,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1050/0,15 |  | 1050/0,15 |  |
| 2.95 | Ремонт проезжей части проезда от ул. Советская, д. 45 до ул. Опарина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2866,5 |  | 2866,5 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2205/0,315 |  | 2205/0,315 |  |
| 2.96 | Ремонт проезжей части ул. Коммуны | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4095,0 |  | 4095,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3150/0,45 |  | 3150/0,45 |  |
| 2.97 | Ремонт проезжей части ул. Светлая до д. 62 а | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4550,0 |  | 4550,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3500/0,5 |  | 3500/0,5 |  |
| 2.98 | Ремонт проезжей части ул. Молодежная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2366,0 |  | 2366,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1820/0,26 |  | 1820/0,26 |  |
| 2.99 | Ремонт проезжей части ул. Новая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2821,0 |  | 2821,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2170/0,31 |  | 2170/0,31 |  |
| 2.100 | Ремонт проезжей части ул. Трудовая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3367,0 |  | 3367,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2590/0,37 |  | 2590/0,37 |  |
| 2.101 | Ремонт проезжей части ул. Героев Чернобыльцев | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6930,0 |  | 6930,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6300/0,9 |  | 6300/0,9 |  |
| 2.102 | Ремонт проезжей части тракт – дер. Башарово | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 24559 |  | 24559 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 18891,53/2,69 |  | 18891,53/2,69 |  |
| 2.103 | Ремонт проезжей части автодороги от разворотного кольца автобусного маршрута 12 до дер. Полёвшина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 30770 |  | 30770 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 33217,6/3,68 |  | 22792,6/3,68 |  |
|  | Итого: | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1 189 032,833 |  | 1 189 032,833 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1047994,23 / 102,69 |  | 1047994,23 / 102,69 |  |
| 3 | Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети муниципального образования «Город Киров» Кировской городской агломерации |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ул. Воровского в районе д. 94 | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | на перекрестке ул. Воровского – ул. Производственная на светофорный объект установка табло обратного отсчета времени | на перекрестке ул. Воровского – ул. Производственная на светофорный объект установка табло обратного отсчета времени |  |  |
| 3.2 | Ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | введение светофорного регулирования на пешеходных переходах; установка пешеходных ограждений; объединение 2 пешеходных переходов в один; нанесение разметки пластиком | введение светофорного регулирования на пешеходных переходах; установка пешеходных ограждений; объединение 2 пешеходных переходов в один; нанесение разметки пластиком |  |  |
| 3.3 | Перекресток ул. Дзержинского – ул. Центральная (поворот на пос. Ганино) | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул. Центральную) | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул. Центральную) |  |  |
| 3.4 | Перекресток ул. Щорса – ул. Производственная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | перенос 2 остановок транспорта общего пользования за перекресток, объединив в одну | перенос 2 остановок транспорта общего пользования за перекресток, объединив в одну |  |  |
| 3.5 | Перекресток ул. Солнечная – ул. Производственная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул.Солнечную) | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул.Солнечную) |  |  |
| 3.6 | Перекресток ул. Солнечная – ул. М. Конева | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | введение светофорного регулирования | введение светофорного регулирования |  |  |

Таблица 2

Ресурсное обеспечение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Кировской городской агломерации на 2017 – 2025 годы

(муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Необходимый финансовый ресурс (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 – 2025 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая (от ул. Луначарского до ул. Ленина) | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11446,3 | 11446,3 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 11320/ 0,9 | 11320/ 0,9 |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8722,5 | 8722,5 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8900/ 0,562 | 8900/ 0,562 |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6561,9 | 6561,9 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6022,3/ 0,853 | 6022,3/ 0,853 |  |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская (от ул. Вятская набережная до просп. Кирова) | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13 005,2 |  | 13 005,2 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10 004/ 0,627 |  | 10 004/ 0,627 |  |
| 1.5 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Первомайский | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6 459,206 |  | 6 459,206 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4 968,62/ 0,388 |  | 4 968,62/ 0,388 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 46 195,106 | 26 730,7 | 19 464,406 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 41214,92/ 3,33 | 26 242,3/ 2,315 | 14 972,62/ 1,015 |  |
| 2 | Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Просп. Кирова напротив д. 14-16 | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (шт., кв. м) |  | Установка знаков (4 шт.), нанесение разметки пешеходного перехода (35 кв. м) | 60,0 |  |  |
| 2.2 | Автодорога к мкр-ну Каринторф, между остановками общественного транспорта квартала Утробино и квартала Северюхи | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м) |  | Устранение дефектов покрытия (300 кв. м), устранение дефектов обочин (1100 кв. м) | 340,0 |  |  |
| 2.3 | Перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Володарского и ул. Школьная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (км) |  | Установка дополнительного уличного освещения вдоль проезжей части (1 км), нанесение разметки (2,434 км) | 2 260,0 |  |  |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Кировской городской агломерации на 2017 – 2025 годы

(муниципального образования «город Слободской» Кировской области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Необходимый финансовый ресурс (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 – 2025 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по ремонту дорожной сети муниципального образования «город Слободской» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт проезжей части ул. Красноармейская от ул. Вятская до ул. Первомайская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9249,455 | 9249,455 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7614/0,94 | 7614/0,97793 |  |  |
| 2 | Ремонт проезжей части ул. Маршала Конева от ул. Первомайская до ул. Вятская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9172,853 | 9172,853 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7520/0,94 | 7520/0,94 |  |  |
| 3 | Ремонт проезжей части ул. Октябрьская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12458,615 | 12458,615 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10350/1,15 | 10350/1,15 |  |  |
| 4 | Ремонт проезжей части ул. Первомайская от ул. Маршала Конева до д. 52а ул. Первомайская, от ул. Красноармейская до ул. Советская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7648,729 | 7648,729 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6460/0,76 | 6460/0,76 |  |  |
| 5 | Ремонт проезжей части ул. Рабочая | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3894,097 | 3894,097 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3200/0,4 | 3200/0,4 |  |  |
| 6 | Ремонт проезжей части ул. Слободская от д. 21 до ул. Городищенская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10107,864 | 10107,864 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7200/0,8 | 7200/0,8 |  |  |
| 7 | Ремонт проезжей части ул. Советская (от д. 2а (поворот на Слободской машиностроительный завод) до ул. Я. Райниса, от ул. Первомайская до д. 115 по ул. Советская, от д. 123 по ул. Советская до конька рельса ж.-д. переезда) | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 32300,995 | 32300,995 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 31322/3,35 | 31322/3,35 |  |  |
| 8 | Ремонт проезжей части от дер. Щуково до ул. Слободская (от д. 9 пос. Межколхозстрой до д. 1а по ул. Слободская) | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9044,998 | 9044,998 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6300/0,7 | 6300/0,7 |  |  |
| 9 | Ремонт проезжей части ул. Я. Райниса от ул. Шестаковской до ул. Советской | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1512,694 | 1512,694 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1155/0,165 | 1155/0,165 |  |  |
| 10 | Ремонт проезжей части просп. Гагарина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11250 |  | 11250 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9375/1,25 |  | 9375/1,25 |  |
| 11 | Ремонт проезжей части ул. Большевиков от ул. Советская до ул. Дерышева | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6528 |  | 6528 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5440/0,68 |  | 5440/0,68 |  |
| 12 | Ремонт проезжей части ул. Вятская от ул. Советская до ул. Маршала Конева | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11400 |  | 11400 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9500/0,95 |  | 9500/0,95 |  |
| 13 | Ремонт проезжей части ул. Вятский тракт от ул. Вятская до д. 3 ул. Вятский тракт, от перекрестка с ул. Горького до д. 21 ул. Вятский тракт, от выезда с автозаправочной станции «Движение» до перекрестка с ул. Грина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4368 |  | 4368 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3640/0,52 |  | 3640/0,52 |  |
| 14 | Ремонт проезжей части ул. Горького от ул. Дерышева до ул. Набережная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9792 |  | 9792 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8160/0,96 |  | 8160/0,96 |  |
| 15 | Ремонт проезжей части ул. Железнодорожная от ул. Советская до ул. Гоголя | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3888 |  | 3888 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3240/0,4 |  | 3240/0,4 |  |
| 16 | Ремонт ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 29438,76 |  | 29438,76 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 24532,3/2,171 |  | 24532,3/2,171 |  |
| 17 | Ремонт проезжей части ул. Мира | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4320 |  | 4320 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3600/0,45 |  | 3600/0,45 |  |
| 18 | Ремонт проезжей части ул. Ст. Халтурина от ул. Набережная до ул. Ленина, от д. 20 ул. Ст. Халтурина до ул. Красноармейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8058 |  | 8058 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6715/0,79 |  | 6715/0,79 |  |
| 19 | Ремонт проезжей части ул. Шестаковская от проезда к д. 4 до ул. Энтузиастов | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12960 |  | 12960 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10800/1,2 |  | 10800/1,2 |  |
| 20 | Ремонт проезжей части от дер. Щуково до ул. Слободская (от д. 9 пос. Межколхозстрой до дер. Щуково) | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10800 |  | 10800 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9000/1,0 |  | 9000/1,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 208193,06 | 95 390,3 | 112 802,76 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 175123,3/ 19,576 | 81121/ 9,205 | 94002,3/ 10,371 |  |

___________________

## Приложение № 9

## Приложение № 2

## к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ

по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в 2017 – 2018 годах

| № п/п | Адресный (пообъектный) перечень проведения дорожных работ | Площадь ремонта (кв. м) | Протяженность участка (км) | Необходимый объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование «Город Киров» |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт проезжей части просп. Строителей (от ул. Московская до ул. Р. Юровской) | 32232,00 | 1,72 | 34792,40190 |
| 1.2 | Ремонт проезжей части ул. Центральная (от ул. Дзержинского до ул. Фабричная) | 20771,70 | 2,5 | 21966,19054 |
| 1.3 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская (от ул. Горького до ж.-д. депо) в мкр-не Лянгасово | 8962,00 | 1,325 | 11975,72647 |
| 1.4 | Ремонт автодороги Киров – Русское | 141868,00 | 21,5 | 242818,20594 |
| 1.5 | Ремонт проезжей части ул. Кольцова (от ул. Ломоносова до ул. Упита) | 16481,00 | 1,1 | 19584,59434 |
| 1.6 | Ремонт проезжей части ул. Жуковского (от ж.-д. переезда до ул. А. Невского) | 13950,00 | 0,9 | 16590,91188 |
| 1.7 | Ремонт проезжей части ул. Красной Звезды (от Слободского тракта до сл. Широковская) | 14160,00 | 1,6 | 20332,75943 |
| 1.8 | Ремонт проезжей части ул. Красный Химик (от ул. Красной Звезды до ул. Проселочная) и ул. Проселочная | 9230,00 | 1,25 | 11609,28675 |
| 1.9 | Ремонт проезжей части ул. Воровского (от ул. К. Маркса до Октябрьского просп., от ул. Солнечная до ул. Производственная и от ул. Производственная до просп. Строителей) | 51453,50 | 2,43 | 52955,79243 |
| 1.10 | Ремонт проезжей части ул. Северное кольцо (от ул. Заводской до Октябрьского просп.) | 22666,80 | 1,13 | 25975,33690 |
| 1.11 | Ремонт проезжей части ул. Лепсе (от пл. Лепсе до ул. Ломоносова) | 45686,90 | 2,85 | 45601,27775 |
| 1.12 | Ремонт проезжей части ул. Горького (от ул. Азина до ул. Комсомольская и от ул. Герцена до ул. Маклина) | 18300,00 | 1,13 | 18198,21978 |
| 1.13 | Ремонт проезжей части ул. Щорса (от ул. Красина до ул. И. Попова) | 6760,00 | 0,44 | 7281,37040 |
| 1.14 | Ремонт проезжей части ул. Красина (от ул. Чапаева до ул. Щорса) | 9840,00 | 0,66 | 11105,59789 |
| 1.15 | Ремонт проезжей части ул. Менделеева (от ул. Воровского до ул. Московская) | 5600,00 | 0,6 | 7461,42692 |
| 1.16 | Ремонт проезжей части ул. Р. Ердякова (от ул. Сормовская до ул. Московская) | 23774,00 | 1,326 | 26207,05220 |
| 1.17 | Ремонт проезжей части ул. Мира (от ул. Монтажников до ул. Ломоносова) | 3120,00 | 0,3 | 3308,02736 |
| 1.18 | Ремонт проезжей части ул. Деповская (от ул. Украинская до д. 79 по ул. Деповская) | 7152,00 | 1,2 | 8946,31951 |
| 1.19 | Ремонт проезжей части ул. Луганская (от пр. Луганский до ул. А. Упита) | 4800,00 | 0,6 | 10829,39548 |
| 1.20 | Ремонт проезжей части ул. Проезжая (от Новомакарьевского кладбища до знака «Киров») | 2000,00 | 0,25 | 1891,97050 |
| 1.21 | Ремонт проезжей части ул. Семашко | 7200,00 | 0,9 | 6837,43380 |
| 1.22 | Ремонт проезжей части ул. Порошинская (от ул. Боровицкая до поворота на автомобильной дороге Порошино – Сидоровка) | 5606,00 | 1 | 7500,62366 |
| 1.23 | Ремонт проезжей части автомобильной дороги Сошени – Радужный (от ул. Трактовая в слободеСошени до ж.д. переезда, в том числе ул. Индустриальная в мкр-не Радужный) | 36594,00 | 3,813 | 46185,59260 |
| 1.24 | Ремонт проезжей части ул. Конституции (от пер. Школьный до ул. Новой в мкр-не Радужный) | 7100,00 | 1,1 | 8432,16973 |
| 1.25 | Ремонт проезжей части ул. Строительная на автомобильной дороге слобода Леваши – слободаКокуй) | 13600,00 | 1,7 | 16932,84660 |
| 1.26 | Ремонт проезжей части ул. Блюхера (от ул. Ленина до ул. К. Маркса) | 12000,00 | 1,2 | 11111,25898 |
| 1.27 | Ремонт проезжей части ул. Горбачева (от ул. Ленина до ул. К. Маркса) | 7600,00 | 0,8 | 7615,98424 |
| 1.28 | Ремонт проезжей части ул. А. Горбуновой (от ул. Р. Люксембург до ул. Преображенская) | 5300,00 | 0,67 | 5983,55468 |
| 1.29 | Ремонт проезжей части ул. Искры | 2900,00 | 0,4 | 3144,20960 |
| 1.30 | Ремонт проезжей части ул. Е. Кочкиной (от ул. Воровского до ул. Солнечная) | 4392,00 | 0,7 | 7860,55143 |
| 1.31 | Ремонт проезжей части ул. Крупской (от ул. Дзержинского до ул. Стахановская) | 2550,00 | 0,25 | 2623,00436 |
| 1.32 | Ремонт проезжей части ул. Мопра (от ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса) | 8960,00 | 0,97 | 8303,23795 |
| 1.33 | Ремонт проезжей части ул. Орловской (от ул. Водопроводная до ул. Ленина) | 4950,00 | 0,59 | 4969,78799 |
| 1.34 | Ремонт проезжей части ул. Малая Производственная (от ул. Московская до ул. Воровского) | 6300,00 | 0,6 | 6614,04370 |
| 1.35 | Ремонт проезжей части ул. Пятницкая (от ул. Казанская до ул. Загородная) | 15200,00 | 1,76 | 16880,68666 |
| 1.36 | Ремонт проезжей части ул. Рейдовая (от ул. Приозерная до д. 38/1 ул. Рейдовая) | 5920,00 | 0,74 | 7634,87407 |
| 1.37 | Ремонт проезжей части ул. Свердлова (от Октябрьского просп. до ул. Северная Набережная) | 19300,00 | 1,4 | 18094,67140 |
| 1.38 | Ремонт проезжей части ул. Свободы (от д. 4 до д. 170) | 28000,00 | 3,5 | 26048,43214 |
| 1.39 | Ремонт проезжей части ул. Северо-Садовая (от ул. Лепсе до ул. Сормовская) | 14000,00 | 1,2 | 17619,30577 |
| 1.40 | Ремонт проезжей части ул. Сормовская (от ул. Лепсе до ул. Мира) | 8369,00 | 0,7 | 7340,93065 |
| 1.41 | Ремонт проезжей части ул. Сплавная (от ул. Ключевая до пер. Рейдовый) | 4000,00 | 0,5 | 5160,07613 |
| 1.42 | Ремонт проезжей части ул. Труда (от ул. Набережная Грина до ул. Горбуновой) | 15200,00 | 1,5 | 16880,68666 |
| 1.43 | Ремонт проезжей части ул. Украинская (от ул. Деповская до ул. Чистопрудненская) | 9800,00 | 1,02 | 10971,97178 |
| 1.44 | Ремонт проезжей части автомобильной дороги М. Субботиха – Б. Субботиха (от ул. Проезжая до д. 31б по ул. Школьная) | 37800,00 | 5,3 | 29836,35263 |
| 1.45 | Ремонт проезжей части ул. Горького (от Победиловского тракта до ул. Комсомольская мкр-на Лянгасово) | 12000,00 | 1,5 | 13468,58727 |
| 1.46 | Ремонт проезжей части ул. Спортивная (от ул. Комсомольская до ул. Гражданская мкр-на Лянгасово) | 4560,00 | 0,57 | 5130,39749 |
| 1.47 | Ремонт проезжей части ул. Гражданская (от ул. Комсомольская до ул. Горького мкр-на Лянгасово) | 12400,00 | 1,55 | 13919,87886 |
| 1.48 | Ремонт проезжей части ул. Фабричная (от ул. Мира до дер. Хабаровы) | 6800,00 | 0,85 | 6386,04293 |
| 1.49 | Ремонт проезжей части ул. Пушкина (от ул. Советской до ул. Калинина в Нововятском районе в г.Кирове) | 2785,00 | 0,43 | 3185,74933 |
| 1.50 | Ремонт проезжей части ул. Милицейская (от ул. Ленина до Октябрьского просп.) | 16900,00 | 1,35 | 16894,21090 |
| 1.51 | Ремонт проезжей части ул. М. Гвардии (от ул. Советская до д. 16 до ул. М. Гвардии в Нововятском районе г. Кирова) | 4720,00 | 0,6 | 5211,79229 |
| 1.52 | Ремонт проезжей части ул. Мопра (от ул. Орджоникидзе до проезда на садоводческое некоммерческое товарищество «Прудок НВ» Нововятского района г. Кирова) | 8960,00 | 1,12 | 10064,90327 |
| 1.53 | Ремонт проезжей части ул. Пушкина (от ул. Советская до разворотного кольца автобусов в г. Кирове) | 7295,00 | 0,65 | 8019,83992 |
| 1.54 | Ремонт проезжей части ул. Парковая (от ул. Советская до ул. Ленина в Нововятском районе г. Кирова) | 6880,00 | 0,85 | 7583,09599 |
| 1.55 | Ремонт проезжей части ул. Проектная (от ул. Советская до ул. Репина в Нововятском районе г. Кирова) | 3439,50 | 0,45 | 3882,39883 |
| 1.56 | Ремонт проезжей части ул. Ленина от ул. Тимирязева до ул. 65 лет Победы | 22770,00 | 1,3 | 27844,619 |
| 1.57 | Ремонт проезжей части ул. К. Маркса от Октябрьского просп. до ул. Профсоюзная | 15450,00 | 0,830 | 18230,342 |
| 1.58 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская от Привокзальной площади до ул. И. Попова | 11848,00 | 1,144 | 25052,720 |
| 1.59 | Ремонт проезжей части ул. Горького от ул. Московская до ул. Герцена | 5580,00 | 0,340 | 7,170209 |
| 1.60 | Ремонт проезжей части ул. Московская от ул. Ульяновская до знака «Киров» | 9027,00 | 1,075 | 9126,59934 |
| 1.61 | Ремонт проезжей части ул. Воровского от ул. Ленина до ул. К. Маркса | 10970,00 | 0,72 | 13193,462 |
|  | Итого по муниципальному образованию «Город Киров» | 903833,40 | 92,453 | 1 094 379,000 |
| 2 | Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая (от ул. Луначарского до ул. Ленина) | 11 320 | 0,900 | 11446,3 |
| 2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского | 8 900 | 0,562 | 8722,5 |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная | 6 022,3 | 0,853 | 6561,9 |
|  | Итого по муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» | 26 242,3 | 2,315 | 26 730,7 |
| 3 | Муниципальное образование «Город Слободской» |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт проезжей части ул. Красноармейская (от ул. Вятская до ул. Первомайская) | 7614 | 0,94 | 9249,455 |
| 3.2 | Ремонт проезжей части ул. Маршала Конева (от ул. Первомайская до ул. Вятская) | 7520 | 0,94 | 9172,853 |
| 3.3 | Ремонт проезжей части ул. Октябрьская | 10350 | 1,15 | 12458,615 |
| 3.4 | Ремонт проезжей части ул. Первомайская (от ул. Маршала Конева до д. 52а по ул. Первомайская, от ул. Красноармейская до ул. Советская) | 6460 | 0,76 | 7648,729 |
| 3.5 | Ремонт проезжей части ул. Рабочая | 3200 | 0,4 | 3894,097 |
| 3.6 | Ремонт проезжей части ул. Слободская (от д. 21 до ул. Городищенская) | 7200 | 0,8 | 10107,864 |
| 3.7 | Ремонт проезжей части ул. Советская (от д. 2а (поворот на Слободской машиностроительный завод) до ул. Я. Райниса, от ул. Первомайская до д. 115 по ул. Советская, от д. 123 по ул. Советская до конька рельса ж.д. переезда) | 31322 | 3,35 | 32300,995 |
| 3.8 | Ремонт проезжей части от дер. Щуково до ул. Слободская (от д. 9 пос. Межколхозстрой до д. 1а по ул. Слободская) | 6300 | 0,7 | 9044,998 |
| 3.9 | Ремонт проезжей части ул. Я. Райниса от ул. Шестаковской до ул. Советской | 1155 | 0,165 | 1512,694 |
|  | Итого по муниципальному образованию «Город Слободской» | 81121 | 9,205 | 95 390,3 |
| 4 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт автомобильной дороги Южный обход г. Кирова, 12+280 – 14+280 | 37060 | 2,0 | 32 035,6 |
| 4.2 | Ремонт автомобильной дороги Киров – Стрижи – Оричи, 8+870 – 9+800 | 8900 | 0,93 | 7 764,4 |
|  | Итого по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения | 45960 | 2,93 | 39 800 |
|  | Итого по дорогам местного и регионального значения: | 1057156,1 | 106,903 | 1 256 300,0 |
| 5 | Дороги федерального значения |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт автомобильной дороги Гнусино – Шихово, 0 – 13+566 | 122000 | 13,566 | 250 971 |
| 5.2 | Ремонт автомобильной дороги Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края, 21+700 – 35+334 | 110400 | 13,634 | 68 170 |
|  | Итого по автомобильным дорогам федерального значения на 2017 год | 232400 | 27,2 | 319 141 |
|  | Всего по автомобильным дорогам Кировской городской агломерациина 2017 год | 1289556,1 | 134,103 | 1 575 441,0 |
|  | 2018 год |  |  |  |
| 6 | Муниципальное образование «Город Киров» |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт ул. Воровского | 32289 | 1,73 | 56451,124 |
| 6.2 | Ремонт ул. Щорса | 17800 | 1,22 | 19580 |
| 6.3 | Ремонт ул. Красина | 7200 | 0,74 | 9360 |
| 6.4 | Ремонт ул. Менделеева | 10800 | 1,2 | 11880 |
| 6.5 | Ремонт ул. Деповская | 5300 | 0,51 | 5830 |
| 6.6 | Ремонт ул. Луганская | 31580 | 2,66 | 34738 |
| 6.7 | Ремонт ул. Азина | 6600 | 0,72 | 7260 |
| 6.8 | Ремонт ул. Ананьинская | 4000 | 0,396 | 4400 |
| 6.9 | Ремонт ул. Базовая | 6600 | 0,54 | 7260 |
| 6.10 | Ремонт ул. Баумана | 3840 | 0,45 | 4224 |
| 6.11 | Ремонт ул. Космонавта Владислава Волкова | 8830 | 0,6 | 9713 |
| 6.12 | Ремонт ул. Гайдара | 3800 | 0,55 | 4180 |
| 6.13 | Ремонт ул. Герцена | 17104 | 1,748 | 18814,4 |
| 6.14 | Ремонт улицы Грибоедова | 10400 | 0,96 | 11440 |
| 6.15 | Ремонт ул. Заводская | 17200 | 2 | 21120 |
| 6.16 | Ремонт ул. Захватаева | 4200 | 0,454 | 4620 |
| 6.17 | Ремонт ул. 60 лет Комсомола | 12600 | 0,91 | 13860 |
| 6.18 | Ремонт ул. 8 Марта | 2300 | 0,33 | 2530 |
| 6.19 | Ремонт ул. Казанская от Красноармейской до Милицейской | 5750 | 0,5 | 6325,0 |
| 6.20 | Ремонт ул. Казанская от ул. Профсоюзная до ул. Орловская | 31817,1 | 2,12 | 34999 |
| 6.21 | Ремонт ул. Ключевая | 13700 | 1,6 | 15070 |
| 6.22 | Ремонт ул. Коммунальная | 18400 | 0,64 | 20240 |
| 6.23 | Ремонт ул. Комсомольская | 16000 | 1,5 | 17600 |
| 6.24 | Ремонт ул. Маршала Конева | 11400 | 0,9 | 12540 |
| 6.25 | Ремонт ул. Павла Корчагина | 52860 | 4,7 | 58146 |
| 6.26 | Ремонт ул. Красноармейская | 7730 | 0,6 | 8503 |
| 6.27 | Ремонт ул. Луначарского | 5000 | 0,55 | 5500 |
| 6.28 | Ремонт ул. Розы Люксембург | 24700 | 2 | 29370 |
| 6.29 | Ремонт ул. Маклина | 7000 | 0,63 | 7700 |
| 6.30 | Ремонт ул. А.И. Мельникова | 5400 | 1,1 | 5940 |
| 6.31 | Ремонт ул. Металлургов | 2600 | 0,27 | 2860 |
| 6.32 | Ремонт ул. Милицейская | 3800 | 0,4 | 4180 |
| 6.33 | Ремонт ул. Московская | 13600 | 1,2 | 38126 |
| 6.34 |  | 34660 | 2,84 |  |
| 6.35 | Ремонт ул. Новопорошинская | 2080 | 0,26 | 2704 |
| 6.36 | Ремонт ул. Ивана Попова | 31040 | 1,71 | 34144 |
| 6.37 | Ремонт ул. Преображенская | 7080 | 0,76 | 7788 |
| 6.38 | Ремонт ул. Приозерная | 7900 | 0,2 | 8690 |
| 6.39 | Ремонт ул. Пролетарская | 16200 | 1,55 | 17820 |
| 6.40 | Ремонт ул. Профсоюзная | 2500 | 0,15 | 2750 |
| 6.41 | Ремонт ул. Пугачева | 19700 | 1,33 | 21670 |
| 6.42 | Ремонт ул. Спасская | 22000 | 1,35 | 24200 |
| 6.43 | Ремонт подъезда к станции Киров – Котласская | 6650 | 1,17 | 7315 |
| 6.44 | Ремонт пр. Студенческий | 13470 | 0,68 | 14817 |
| 6.45 | Ремонт ул. Тимирязева | 11600 | 1,2 | 12760 |
| 6.46 | Ремонт ул. Андрея Упита | 13560 | 0,75 | 14916 |
| 6.47 | Ремонт ул. Урицкого | 15224 | 1,3 | 16746,4 |
| 6.48 | Ремонт пер. Химический | 3120 | 0,269 | 3432 |
| 6.49 | Ремонт пр. Хлебозаводской | 14000 | 1,16 | 15400 |
| 6.50 | Ремонт ул. 4-й Пятилетки | 22900 | 1,53 | 25190 |
| 6.51 | Ремонт пер. Школьный | 13100 | 0,5 | 14410 |
| 6.52 | Ремонт ул. Риммы Юровской | 17000 | 1,08 | 18700 |
| 6.53 | Ремон пер. 4-й Северный | 5180 | 0,79 | 5698 |
| 6.54 | Ремонт ул. Тихая | 6600 | 0,85 | 7260 |
| 6.55 | Ремонт пр. Колесникова | 7200 | 1,74 | 7920 |
| 6.56 | Ремонт ул. Ярославская | 3200 | 0,5 | 3520 |
| 6.57 | Ремонт ул. Мира пос. Ганино | 8100 | 1,4 | 8910 |
| 6.58 | Ремонт ул. Торфяная | 5000 | 0,72 | 5500 |
| 6.59 | Ремонт дороги от ул. Александра Невского до д. 1 слободы Зоновы | 9900 | 1,2 | 10890 |
| 6.60 | Ремонт дороги Костино – Пестовы – Сосновый | 30426 | 4,518 | 35668,6 |
| 6.61 | Ремонт дороги от инфекционной больницы додорожного управления № 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное | 49500 | 5,25 | 64350 |
| 6.62 | Ремонт ул. Декабристов | 5200 | 0,48 | 6760 |
| 6.63 | Ремонт ул. Кирова | 19600 | 2,8 | 21560 |
| 6.64 | Ремонт ул. Кленовая | 2870 | 0,41 | 3157 |
| 6.65 | Ремонт ул. Красноармейская | 2450 | 0,35 | 3185 |
| 6.66 | Ремонт ул. Клубная | 4480 | 0,64 | 4928 |
| 6.67 | Ремонт ул. Коммунистическая | 5200 | 0,5 | 6760 |
| 6.68 | Ремонт ул. Комсомольская | 6650 | 0,95 | 7315 |
| 6.69 | Ремонт ул. Крестьянская | 3500 | 0,5 | 3850 |
| 6.70 | Ремонт ул. Куйбышева | 2450 | 0,35 | 2695 |
| 6.71 | Ремонт ул. Ленина | 4760 | 0,68 | 6188 |
| 6.72 | Ремонт ул. Лесная | 2870 | 0,41 | 3157 |
| 6.73 | Ремонт ул. Линейная | 4830 | 0,69 | 6279 |
| 6.74 | Ремонт пер. Линейный | 4970 | 0,71 | 6461 |
| 6.75 | Ремонт ул. Льва Толстого | 3640 | 0,52 | 4732 |
| 6.76 | Ремонт ул. Мариевская | 1610 | 0,23 | 2093 |
| 6.77 | Ремонт ул. Молодой Гвардии | 5520 | 0,49 | 7176 |
| 6.78 | Ремонт ул. Пролетарская | 5250 | 0,75 | 6825 |
| 6.79 | Ремонт ул. Володарского от д. 115 до ул. Пролетарской | 8890 | 1,27 | 11557 |
| 6.80 | Ремонт ул. Рухлядьева | 6100 | 1,05 | 6710 |
| 6.81 | Ремонт ул. Советская | 26700 | 1,87 | 29370 |
| 6.82 | Ремонт ул. Суворова | 2800 | 0,4 | 3080 |
| 6.83 | Ремонт ул. Спортивная | 2030 | 0,29 | 2233 |
| 6.84 | Ремонт ул. Тельмана | 6510 | 0,93 | 7161 |
| 6.85 | Ремонт ул. Тополиная | 840 | 0,12 | 924 |
| 6.86 | Ремонт ул. Труда | 5040 | 0,72 | 5544 |
| 6.87 | Ремонт ул. Тухачевского | 5390 | 0,77 | 5929 |
| 6.88 | Ремонт пер. Тухачевский | 1890 | 0,27 | 2079 |
| 6.89 | Ремонт ул. Чкалова | 1820 | 0,26 | 2002 |
| 6.90 | Ремонт ул. Школьная | 8400 | 1,2 | 9240 |
| 6.91 | Ремонт ул. Щорса | 3850 | 0,55 | 4235 |
| 6.92 | Ремонт выезда от д. 65 по ул. Кирова на ул. Парковая через д. 28 по ул. Парковая и пекарню | 1200 | 0,12 | 1320 |
| 6.93 | Ремонт проезда от д. 13а по ул. Ленина к д. 17а по ул. Октябрьская | 700 | 0,1 | 910 |
| 6.94 | Ремонт проезда от д. 1 по ул. Ленина на ул. Октябрьская | 1050 | 0,15 | 1365 |
| 6.95 | Ремонт проезда от д. 45 по ул. Советская до ул. Опарина | 2205 | 0,315 | 2866,5 |
| 6.96 | Ремонт ул. Коммуны | 3150 | 0,45 | 4095 |
| 6.97 | Ремонт дороги от ул. Светлая до д. 62а по ул. Светлая | 3500 | 0,5 | 4550 |
| 6.98 | Ремонт ул. Молодежная | 1820 | 0,26 | 2366 |
| 6.99 | Ремонт ул. Новая | 2170 | 0,31 | 2821 |
| 6.100 | Ремонт ул. Трудовая | 2590 | 0,37 | 3367 |
| 6.101 | Ремонт ул. Героев Чернобыльцев | 6300 | 0,9 | 6930 |
| 6.102 | Ремонт подъезда к дер. Башарово | 18891,53 | 2,69 | 24558,989 |
| 6.103 | Ремонт дороги от разворотного кольца автобусного маршрута № 12 до дер. Полевщина | 33217,6 | 3,68 | 30770,01 |
|  | Итого по муниципальному образованию «Город Киров» | 1 047 994,23 | 102,69 | 1 189 032,833 |
| 7 | Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская (от ул. Вятская набережная до просп. Кирова) | 10004 | 0,627 | 13005,2 |
| 7.2 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Первомайский | 4968,62 | 0,388 | 6459,206 |
|  | Итого по муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» | 14972,62 | 1,015 | 19 464,406 |
| 8 | Муниципальное образование «Город Слободской» |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт проезжей части просп. Гагарина | 9375 | 1,25 | 11250 |
| 8.2 | Ремонт проезжей части ул. Большевиков от ул. Советская до ул. Дерышева | 5440 | 0,68 | 6528 |
| 8.3 | Ремонт проезжей части ул. Вятская от ул. Советская до ул. Маршала Конева | 9500 | 0,95 | 11400 |
| 8.4 | Ремонт проезжей части ул. Вятский тракт от ул. Вятская до д. 3 по ул. Вятский тракт, от перекрестка с ул. Горького до д. 21 ул. Вятский тракт, от выезда с автозаправочной станции «Движение» до перекрестка с ул. Грина | 3640 | 0,52 | 4368 |
| 8.5 | Ремонт проезжей части ул. Горького от ул. Дерышева до ул. Набережная | 8160 | 0,96 | 9792 |
| 8.6 | Ремонт проезжей части ул. Железнодорожная от ул. Советская до ул. Гоголя | 3240 | 0,4 | 3888 |
| 8.7 | Ремонт ул. Ленина | 24532,3 | 2,171 | 29438,76 |
| 8.8 | Ремонт проезжей части ул. Мира | 3600 | 0,45 | 4320 |
| 8.9 | Ремонт проезжей части ул. Ст. Халтурина от ул. Набережная до ул. Ленина, от д. 20 по ул. Ст. Халтурина до ул. Красноармейская | 6715 | 0,79 | 8058 |
| 8.10 | Ремонт проезжей части ул. Шестаковская от проезда к д. 4 до ул. Энтузиастов | 10800 | 1,2 | 12960 |
| 8.11 | Ремонт проезжей части от дер. Щуково до ул. Слободская (от д. 9 пос. Межколхозстрой до дер. Щуково) | 9000 | 1,0 | 10800 |
|  | Итого по муниципальному образованию город Слободской | 94002,3 | 10,371 | 112 802,76 |
| 9 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |
| 9.1 | Ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, 16+230-17+450 | 11200 | 1,12 | 14600 |
| 9.2 | Ремонт автомобильной дороги Южный обход г. Кирова, 14+280 – 18+280 | 75000 | 4,0 | 83600 |
| 9.3 | Ремонт автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, 0+000 – 2+300 | 18600 | 2,3 | 25300 |
| 9.4 | Ремонт автомобильной дороги Киров – Стрижи – Оричи, 24+060 – 25+280 | 10830 | 1,22 | 15200 |
|  | Итого по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения | 115630 | 8,64 | 138 700 |
|  | Итого по дорогам местного и регионального значения | 1272599 | 122,716 | 1 460 000,0 |
| 10 | Дороги Федерального значения |  |  |  |
| 10.1 | Ремонт автомобильной дороги Гнусино – Шихово, 0 – 4+347 | 34400 | 4,347 | 80 419,5 |
| 10.2 | Ремонт автомобильной дороги Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края, 14+860 – 20+100 | 42400 | 5,24 | 96 940 |
|  | Итого по автомобильным дорогам федерального значения на 2018 год | 76800 | 9,587 | 177 359,5 |
|  | Всего по автомобильным дорогам Кировской городской агломерации на 2018 год | 1349399 | 132, 303 | 1 637 359,5 |

______________

## Приложение № 10

## Приложение № 7

## к Программе

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЯ

в перечне автомобильных дорог Кировской городской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

| № п/п | Перечень автодорог (улиц) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации)входящих в состав агломерации | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации и площадь покрытия |  | Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии, км/% |  |  |  |  |  | Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на автодороге (улице), шт. |  |  |  | Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 31.12.2016 |  | Ожидаемое |  |  |  | на 31.12.2016 |  | Ожидаемое |  | в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на 31.12.2017 |  | на 31.12.2018 |  |  |  | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 | Адрес объекта | Виды работ | Мощность объекта | кв.м (только для ремонта покрытия проезжей части) | Единица измерения км, шт., п.м. | Стоимость млн. рублей | Удельная стоимость за единицу | Планируе-мый срок размещения закупки меяц год | Планируе-мый срок завершения работ месяц год | Адрес объекта | Виды работ | Мощность объекта, | кв.м (только для ремонта покрытия проезжей части) | Единица измерения км, шт., п.м. | Стоимость, млн. рублей. | Удельная стоимость за единицу | Планируе-мый срок размещения закупки месяц год | Планируе-мый срок завершения работ месяц год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес места концентрации ДТП | Описание причины возникновения места концентрации ДТП | Адрес места концентрации ДТП | Адрес места концентрации ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автодорога (км+м – км+м) | км | кв.м | км | % | км | % | км | % | км+м – км+м |  | км+м – км+м | км+м – км+м | автодорога (км+м – км+м) |  |  |  |  |  |  |  |  | автодорога (км+м – км+м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гнусино – Шихово | 17,913 | 158480 | 0 | 0 | 13,566 | 75,7 | 17,913 | 100 |  |  |  |  | 0 – 13+566 | ремонт покрытия проезжей части | 13,566 | 122000 | км | 250,971 | 2057,1 | март 2017 | октябрь 2017 | 0 – 4+347 | ремонт покрытия проезжей части | 4,347 | 34400 | км | 80,412 | 2337,8 | март 2018 | октябрь 2018 | ненормативное состояние |
| 2 | Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края | 28,75 | 221100 | 11,1 | 38,6 | 24,734 | 86 | 28,75 | 100 | км14-15 – км27-28 | выезд на встречную полосу, наезд на пешехода | км14-15 – км27-28 | км14-15 | 21+700 – 35+334 | ремонт покрытия проезжей части | 13,634 | 110400 | км | 68,17 | 617,5 | март 2017 | октябрь 2017 | 14+860 – 20+100 | ремонт покрытия проезжей части | 5,24 | 42400 | км | 96,94 | 228,6 | март 2018 | октябрь 2018 | ненормативное состояние |
|  | Итого | 46,663 | 379580 | 11,1 | 23,8 | 38,3 | 82,1 | 46,663 | 100 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автодорогам федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 27,2 | 232400 |  | 319,141 | 1373,2 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 9,59 | 76800 |  | 177,36 | 230,9 |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Южный обход г. Кирова | 21,379 | 250266 | 13,680 | 64,0 | 15,680 | 73,3 | 19,680 | 92,1 | км13-14 – км18-19 | выезд на встречную полосу | км13-14 – км18-19 | км13-14 – км18-19 | 12+280 – 14+280 | ремонт покрытия проезжей части | 2 | 37060 | км | 32,036 | 864,4 | июнь 2017 | октябрь 2017 | 14+280 – 18+280 | ремонт покрытия проезжей части | 4 | 75000 | км | 83,6 | 2090 | июнь 2018 | октябрь 2018 | ненормативное состояние |
| 6 | Киров – Стрижи – Оричи | 19,5 | 167440 | 15,699 | 80,5 | 16,629 | 85,3 | 17,849 | 91,5 | км13 – км14 | столкновение а/м | км13 – км14 | км13 – км14 | 8+870 – 9+800 | ремонт покрытия проезжей части | 0,93 | 8900 | км | 7,764 | 872,4 | июнь 2017 | октябрь 2017 | 24+060 – 25+280 | ремонт покрытия проезжей части | 1,22 | 10830 | кв.м | 15,2 | 12,45 | июнь 2018 | октябрь 2018 | ненормативное состояние |
|  | Итого | 59,059 | 566196 | 44,139 | 74,7 | 47,069 | 79,7 | 55,709 | 94,3 | 7 |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автодорогам регионального/межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 2,93 | 45960 | км | 39,8 | 866,0 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 8,64 | 115630 | км | 138,7 | 1199,5 |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное образования «Город Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Просп. Строителей | 1,72 | 32232 | 0 | 0 | 1,72 | 100 | 1,72 | 100 |  |  |  |  | от ул. Московской до ул. Р. Юровской | ремонт проезжей части | 1,72 | 32232 | км | 34,792 | 1079,4 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 8 | ул. Центральная | 2,5 | 20771,7 | 0 | 0 | 2,5 | 100 | 2,5 | 100 |  |  |  |  | от ул. Дзержинкого до ул. Фабричной | ремонт проезжей части | 2,5 | 20771,7 | км | 21,966 | 1057,5 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 9 | ул. Комсомольская мкр-н Лянгасово | 2,5 | 8962 | 0,83 | 33,2 | 2,155 | 86 | 2,155 | 86,2 |  |  |  |  | от ул. Горького до ж.-д. депо | ремонт проезжей части | 1,325 | 8962 | км | 11,976 | 1336,3 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 10 | Киров - Русское | 25 | 179400 | 1,81 | 7,2 | 23,31 | 93 | 23,31 | 93,2 |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 21,5 | 141868 | км | 242,818 | 1711,6 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 11 | ул. Кольцова | 1,1 | 18000 | 0 | 0 | 1,1 | 100 | 1,1 | 100 |  |  |  |  | от ул. Ломоносова до ул. А.Упита | ремонт проезжей части | 1,1 | 16481 | км | 19,585 | 1188,3 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 12 | ул. Жуковского | 0,9 | 15000 | 0 | 0 | 0,9 | 100 | 0,9 | 100 |  |  |  |  | от ж.-д. переезда до ул. А. Невского | ремонт проезжей части | 0,9 | 13950 | км | 16,591 | 1189,3 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 13 | ул. Красной Звезды | 1,915 | 14160 | 0 | 0 | 1,6 | 84 | 1,6 | 83,6 |  |  |  |  | от Слободского тракта до слободы Широковской | ремонт проезжей части | 1,6 | 14160 | км | 20,333 | 1435,9 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социально значимый объект |
| 14 | ул. Красный Химик | 1,25 | 9230 | 0 | 0 | 1,25 | 100 | 1,25 | 100 |  |  |  |  | от Красной Звезды до Просёлочной | ремонт проезжей части | 1,25 | 9230 | км | 11,609 | 1257,8 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 15 | ул. Воровского | 5,95 | 95220 | 0 | 0 | 3,150 | 41 | 4,880 | 70 |  |  |  |  | от ул. К. Маркса до Октябрьского просп., от ул. Солнечной до просп. Строителей | ремонт проезжей части | 2,43 | 51453,5 | км | 52,956 | 1029,2 | февраль 2017 | октябрь 2017 | от Октябрьского просп. до Мелькомбинатовского пр. | ремонт проезжей части | 1,73 | 32289 | км | 56,451 | 1748,3 | февраль 2018 | октябрь 2018 | социально значимый объект |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Воровского, в районе д. 94 |  | ул. Воровского, в районе д. 94 |  | от ул. Ленина до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 0,72 | 10970 | км | 13,193 | 1202,686 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Воровско- го – ул. Горького | отсутствие разметки, нарушения в размещении наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Воровско- го – Октябрьский просп. | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | перекресток ул. Воровского – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Северное Кольцо | 1,6 | 22666,8 | 0,47 | 29,4 | 1,6 | 100 | 1,6 | 100 |  |  |  |  | от ул. Заводской до Октябрьского просп. | ремонт покрытия проезжей части | 1,13 | 22666,8 | км | 25,975 | 1146,0 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 17 | ул. Лепсе | 2,85 | 45686,9 | 0 | 0 | 2,85 | 100 | 2,85 | 100 | ул. Лепсе, на участке от д. 42 до д. 48 | отсутствие разметки | ул. Лепсе, на участке от д. 42 до д. 48 | ул. Лепсе, на участке от д. 42 до д. 48 по ул. Лепсе | от пл. Лепсе до ул. Ломоносова | ремонт покрытия проезжей части | 2,85 | 45686,9 | км | 45,601 | 998,1 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 18 | ул. Ленина | 8,86 | 138560 | 4,58 | 62 | 5,880 | 66 | 5,880 | 66 | перекресток ул. Ленина – ул. Хлыновская | отсутствие разметки | перекресток ул. Ленина – ул. Хлыновская |  | от ул. Тимирязева до ул. 65 лет Победы | ремонт покрытия проезжей части | 1,3 | 22770 | км | 27,845 | 1222,9 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Ленина – ул. Орловская |  | перекресток ул. Ленина – ул. Орловская | перекресток ул. Ленина – ул. Орловская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Горького | 2,89 | 28900 | 0,000 | 0 | 1,470 | 51 | 1,470 | 51 |  |  |  |  | от ул. Азина до ул. Комсомольской, от ул. Герцена до ул. Маклина | ремонт покрытия проезжей части | 1,13 | 18300 | км | 18,198 | 994,4 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Московская до ул. Герцена | ремонт покрытия проезжей части | 0,34 | 5580 | км | 7,170 | 1285,0 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Щорса | 5,8 | 58000 | 2,91 | 50,2 | 3,35 | 58 | 4,57 | 78,8 | перекресток ул. Щорса – ул. Производственная | отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений | перекресток ул. Щорса – ул. Производственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Попова до ул. Производственной | ремонт проезжей части | 1,22 | 17800 | км | 19,580 | 1100,0 | февраль 2018 | октябрь 2018 | опрос общественности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Красина до ул. Попова | ремонт покрытия проезжей части | 0,44 | 6760 | км | 7,281 | 1077,1 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Щорса – пр. Солнечный | отсутствие разметки | перекресток ул. Щорса – пр. Солнечный | перекресток ул. Щорса – пр. Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Красина | 1,4 | 16500 | 0 | 0 | 0,66 | 47 | 1,4 | 100 |  |  |  |  | ул. Красина от ул. Чапаева до ул. Щорса | ремонт покрытия проезжей части | 0,66 | 9840 | км | 11,106 | 1128,6 | февраль 2017 | октябрь 2017 | от ул. Попова до ул. Зеленая | ремонт проезжей части | 0,74 | 7200 | км | 9,360 | 1300,0 | февраль 2018 | октябрь 2018 | опрос общественности |
| 22 | ул. Менделеева | 1,8 | 15600 | 0 | 0 | 0,6 | 33 | 1,8 | 100 |  |  |  |  | от ул. Воровского до ул. Московская | ремонт покрытия проезжей части | 0,6 | 5600 | км | 7,461 | 1332,4 | февраль 2017 | октябрь 2017 | от ул. Московской до ул. Луганской | ремонт проезжей части | 1,2 | 10800 | км | 11,880 | 1100,0 | февраль 2018 | октябрь 2018 | обращение граждан |
| 23 | ул. Романа Ердякова | 2,1 | 24000 | 0,47 | 22,4 | 1,796 | 86 | 1,796 | 85,5 |  |  |  |  | от ул. Сормовской до ул. Московская | ремонт покрытия проезжей части | 1,326 | 23774 | км | 26,207 | 1102,3 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 24 | ул. Мира | 1,8 | 13700 | 1,5 | 83,33 | 1,8 | 100 | 1,8 | 100 |  |  |  |  | от ул. Монтажников до ул. Ломоносова | ремонт покрытия проезжей части | 0,3 | 3120 | км | 3,308 | 1060,3 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социально значимый объект |
| 25 | ул. Деповская | 1,71 | 16000 | 0 | 0 | 1,2 | 70 | 1,71 | 100 |  |  |  |  | от ул. Украинской до д. 79 по ул. Деповской | ремонт покрытия проезжей части | 1,2 | 7152 | км | 8,946 | 1250,9 | февраль 2017 | октябрь 2017 | от ул. Мельничной до ул. Украинской | ремонт проезжей части | 0,51 | 5300 | км | 5,830 | 1100,0 | февраль 2018 | октябрь 2018 | обращение граждан |
| 26 | ул. Луганская | 4,16 | 44180 | 0 | 0 | 0,6 | 14 | 3,26 | 78,4 | перекресток ул. Луганская – ул. Дзержинского | отсутствие разметки, неисправность светофора |  |  |  |  | 0,6 | 4800 | км | 10,829 | 2256,1 | февраль 2017 | октябрь 2017 | от площади Авитек до ул. Ломоносова | ремонт проезжей части | 2,66 | 31580 | км | 34,738 | 1100,0 | февраль 2018 | октябрь 2018 | обращение граждан |
| 27 | ул. Проезжая | 5,9 | 60100 | 5,65 | 95,8 | 5,9 | 100 | 5,9 | 100 |  |  |  |  | от Новомакарьевского кладбища до знака Киров | ремонт покрытия проезжей части | 0,25 | 2000 | км | 1,892 | 946,0 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 28 | ул. Семашко | 1,5 | 7200 | 0 | 0 | 0,9 | 60 | 0,9 | 60 |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0,9 | 7200 | км | 6,837 | 949,6 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 29 | ул. Порошинская | 1 | 5606 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  | от ул. Боровицкой до поворота на автодорогу Порошино – Сидоровка | ремонт покрытия проезжей части | 1 | 5606 | км | 7,501 | 1338,0 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 30 | Сошени – Радужный | 4,77 | 39000 | 0 | 0 | 3,813 | 100 | 3,813 | 79,9 |  |  |  |  | от ул. Трактовой в слободе Сошени до ж.-д. переезда , в том числе ул. Индустриальная | ремонт покрытия проезжей части | 3,813 | 36594 | км | 46,186 | 1262,1 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 31 | ул. Индустриальная |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Конституции | 1,1 | 7100 | 0 | 0 | 1,1 | 100 | 1,1 | 100 |  |  |  |  | от ул. Школьной до ул. Новой в мкр-не Радужный | ремонт покрытия проезжей части | 1,1 | 7100 | км | 8,432 | 1187,6 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 33 | Сошени – Леваши | 2,5 | 13600 | 0 | 0 | 1,7 | 68 | 1,7 | 68 |  |  |  |  | ул. Строительная слобода Леваши – слобода Кокуй | ремонт покрытия проезжей части | 1,7 | 13600 | км | 16,933 | 1245,1 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 40 | ул. Блюхера | 1,5 | 12000 | 0,3 | 20 | 1,5 | 100 | 1,5 | 100 |  |  |  |  | от ул. Ленина до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 1,2 | 12000 | км | 11,111 | 925,9 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 53 | ул. Володарского | 3,93 | 46830 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,270 | 32,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от д.115 до ул. Пролетарской | ремонт проезжей части | 1,27 | 8890 | км | 11,557 | 1300,000 | февраль 2018 | октябрь 2018 |  |
| 58 | ул. Горбачева | 0,95 | 14800 | 0 | 0 | 0,8 | 84 | 0,8 | 84 |  |  |  |  | от ул. Спасской до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 0,8 | 7600 | км | 7,616 | 1002,1 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социально значимый объект |
| 59 | ул. А. Горбуновой | 0,67 | 5300 | 0 | 0 | 0,67 | 100 | 0,67 | 100 |  |  |  |  | от ул. Р. Люксембург до ул. Преображенской | ремонт проезжей части | 0,67 | 5300 | км | 5,984 | 1129,0 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 83 | ул. Искры | 0,4 | 2900 | 0 | 0 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,4 | 2900 | км | 3,144 | 1084,2 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 84 | ул. Казанская | 2,99 | 38000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 2,620 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Пролетарской до ул. Милицейской | ремонт проезжей части | 0,22 | 3621,1 | км | 3,983 | 1100,0 | февраль 2018 | октябрь 2018 | социально значимый объект |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Профсоюзная до ул. Орловская | ремонт проезжей части | 2,12 | 31817 | км | 34,999 | 1100,006 | февраль 2018 | октябрь 2018 |  |
| 86 | ул. Карла Маркса | 2,460 | 61 | 3,290 | 81 | 3,290 | 81 | 2,460 | 61 | перекресток ул. К. Маркса – ул. Советская | отсутствие разметки | перекресток ул. К. Маркса – ул. Советская | перекресток ул. К. Маркса – ул. Советская | от Октябрьского просп. до ул. Профсоюзная | ремонт проезжей части | 0,83 | 15450 | км | 18,230 | 1180,0 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социально значимый объект |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. К. Маркса, на участке в районе д. 41 | отсутствие разметки, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков, нарушения в размещении наружной рекламы | перекресток ул. К. Маркса, на участке в районе д. 41 | перекресток ул. К. Маркса, на участке в районе д. 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ул. Комсомольская | 0,800 | 22,5 | 1,944 | 55 | 1,944 | 55 | 0,800 | 22,5 |  |  |  |  | от Привокзальной площади до ул. Попова | ремонт проезжей части | 1,144 | 11848 | км | 25,053 | 2114,5 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 99 | ул. Екатерины Кочкиной | 0,7 | 4392 | 0 | 0 | 0,7 | 100 | 0,7 | 100 |  |  |  |  | от ул. Воровского до ул. Солнечной | ремонт проезжей части | 0,7 | 4392 | км | 7,861 | 1789,7 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 105 | ул. Крупской | 0,6 | 4600 | 0 | 0 | 0,25 | 42 | 0,25 | 42 |  |  |  |  | от ул. Дзержинского до ул. Стахановской | ремонт проезжей части | 0,25 | 2550 | км | 2,623 | 1028,6 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социально значимый объект |
| 134 | ул. Мопра | 1,5 | 13700 | 0 | 0 | 0,97 | 65 | 0,97 | 64,7 |  |  |  |  | от ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 0,97 | 8960 | км | 8,303 | 926,7 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 135 | ул. Московская | 8,8 | 112000 | 1,170 | 13 | 2,245 | 26 | 6,285 | 71 | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | от ул. Ульяновская до знака «Киров» | ремонт проезжей части | 1,075 | 9027 | км | 9,127 | 1011,0 | февраль 2017 | октябрь 2017 | от Набережной Грина до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 1,2 | 13600 | км | 10,744 | 790,0 | февраль 2018 | октябрь 2018 | опрос общественности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Дерендяева до ул. Производственной | ремонт проезжей части | 2,84 | 34660 | км | 27,382 | 790,0 | февраль 2018 | октябрь 2018 |  |
| 146 | ул. Орловская | 1,15 | 12900 | 0 | 0 | 0,59 | 51 | 0,59 | 51 |  |  |  |  | от ул. Водопроводной до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,59 | 4950 | км | 4,970 | 1004,0 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 158 | ул. Производственная, в том числе ул. Малая Производственная | 5,14 | 78800 | 4,54 | 88,3 | 5,14 | 100 | 5,14 | 100 |  |  |  |  | ул. Малая Производственная от ул. Московской до ул. Производственной | ремонт проезжей части | 0,6 | 6300 | км | 6,614 | 1049,8 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 166 | ул. Пятницкая | 1,76 | 15200 | 0 | 0 | 1,76 | 100 | 1,76 | 100 |  |  |  |  | от ул. Казанской до ул. Загородной | ремонт проезжей части | 1,76 | 15200 | км | 16,881 | 1110,6 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 170 | ул. Рейдовая | 0,74 | 5920 | 0 | 0 | 0,74 | 100 | 0,74 | 100 |  |  |  |  | от Приозёрной до д. 38/1 | ремонт проезжей части | 0,74 | 5920 | км | 7,635 | 1289,7 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 175 | ул. Свердлова | 1,4 | 19300 | 0 | 0 | 1,4 | 100 | 1,4 | 100 |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до Северной набережной | ремонт проезжей части | 1,4 | 19300 | км | 18,095 | 937,5 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 176 | ул. Свободы | 3,5 | 28000 | 0 | 0 | 3,5 | 100 | 3,5 | 100 |  |  |  |  | от д. 4 по ул. Свободы до д. 170 по ул. Свободы | ремонт проезжей части | 3,5 | 28000 | км | 26,048 | 930,3 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 178 | ул. Северо-Садовая | 1,2 | 14000 | 0 | 0 | 1,2 | 100 | 1,2 | 100 |  |  |  |  | от ул. Лепсе до ул. Сормовская | ремонт проезжей части | 1,2 | 14000 | км | 17,619 | 1258,5 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 187 | ул. Сормовская | 2,04 | 12239 | 0,44 | 22 | 1,14 | 56 | 1,14 | 55,9 |  |  |  |  | от ул. Лепсе до ул. Мира | ремонт проезжей части | 0,7 | 8368,4 | км | 7,341 | 877,2 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 191 | ул. Сплавная | 0,5 | 4000 | 0 | 0 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 |  |  |  |  | от ул. Ключевой до пер. Рейдового | ремонт проезжей части | 0,5 | 4000 | км | 5,160 | 1290,0 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 203 | ул. Труда | 1,9 | 16900 | 0 | 0 | 1,5 | 79 | 1,5 | 79 |  |  |  |  | от ул. Набережная Грина до ул. Горбуновой | ремонт проезжей части | 1,5 | 15200 | км | 16,881 | 1110,6 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 205 | ул. Украинская | 1,02 | 9800 | 0 | 0 | 1,02 | 100 | 1,02 | 100 |  |  |  |  | от ул. Деповской до ул. Чистопрудненской | ремонт проезжей части | 1,02 | 9800 | км | 10,972 | 1119,6 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 292 | Малая Субботиха – Большая Субботиха | 5,3 | 37800 | 0 | 0 | 5,3 | 100 | 5,3 | 100 |  |  |  |  | от ул. Проезжей до д. 31б по ул. Школьной | ремонт проезжей части | 5,3 | 37800 | км | 29,836 | 789,3 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 303 | ул. Горького | 1,5 | 12000 | 0 | 0 | 1,5 | 100 | 1,5 | 100 |  |  |  |  | от Победиловского тракта до ул. Комсомольской | ремонт проезжей части | 1,5 | 12000 | км | 13,469 | 1122,4 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 304 | ул. Спортивная | 0,57 | 4560 | 0 | 0 | 0,57 | 100 | 0,57 | 100 |  |  |  |  | от ул. Комсомольской до ул. Гражданской | ремонт проезжей части | 0,57 | 4560 | км | 5,130 | 1125,1 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 309 | ул. Гражданская | 1,55 | 12400 | 0 | 0 | 1,55 | 100 | 1,55 | 100 |  |  |  |  | от ул. Комсомольской до ул. Горького | ремонт проезжей части | 1,55 | 12400 | км | 13,920 | 1122,6 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 356 | ул. Фабричная | 0,85 | 6800 | 0 | 0 | 0,85 | 100 | 0,85 | 100 |  |  |  |  | от ул. Мира до дер. Хабаровы | ремонт проезжей части | 0,85 | 6800 | км | 6,386 | 939,1 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 438 | ул. Милицейская | 1,8 | 20800 | 0 | 0 | 1,35 | 75 | 1,35 | 75 |  |  |  |  | от ул. Ленина до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 1,35 | 16900 | км | 16,894 | 999,7 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 439 | ул. Молодой Гвардии | 1,09 | 10240 | 0 | 0 | 0,6 | 55 | 1,09 | 100 |  |  |  |  | от ул. Советской до д. 16 по ул. Молодой Гвардии | ремонт проезжей части | 0,6 | 4720 | км | 5,212 | 1104,2 | февраль 2017 | октябрь 2017 | от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 0,49 | 5520 | км | 7,176 | 1300,0 | февраль 2018 | октябрь 2018 | обращение граждан |
| 440 | ул. Мопра | 1,12 | 8960 | 0 | 0 | 1,12 | 100 | 1,12 | 100 |  |  |  |  | от ул. Орджоникидзе до проезда на садовое некоммерческое товарищество «Прудок НВ» | ремонт проезжей части | 1,12 | 8960 | км | 10,065 | 1123,3 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 442 | ул. Орджоникидзе | 0,6 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 449 | ул. Парковая | 0,85 | 6880 | 0 | 0 | 0,85 | 100 | 0,85 | 100 |  |  |  |  | от ул. Советской до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,85 | 6880 | км | 7,583 | 1102,2 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 452 | ул. Проектная | 1,3 | 3439,5 | 0,35 | 26,9 | 0,8 | 61,5 | 0,8 | 61,5 |  |  |  |  | от ул. Советской до ул. Репина | ремонт проезжей части | 0,45 | 3439,5 | км | 3,882 | 1128,8 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 457 | ул. Пушкина | 1,27 | 11000 | 0,000 | 0 | 1,080 | 85 | 1,080 | 85 |  |  |  |  | от ул. Советская до разворотного кольца автобусов | ремонт проезжей части | 0,65 | 7295 | км | 8,020 | 1099,4 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Советская до ул. Калинина | ремонт проезжей части | 0,43 | 2785 | км | 3,186 | 1143,9 | февраль 2017 | октябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по г. Кирову |  | 539,882 | 4717902 | 81,892 | 15,2 | 174,351 | 32,3 | 277,041 | 51,3 | 22 |  | 17 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (г. Киров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 92,453 | 903833 | км | 1094,379 | 1210,8 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 102,69 | 1047994 | км | 1189,033 | 1134,6 |  |  |  |
| Муниципальное образования «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | ул. Володарского | 0,562 | 8874 | 0 | 0 | 0,562 | 100 | 0,562 | 100 |  |  |  |  | ул. Володарского | ремонт покрытия проезжей части | 0,562 | 8900 | км | 8,7 | 980,1 | февраль 2017 | август 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние, а так же по результатам голосования |
| 538 | ул. Сосновая | 2,283 | 19548,2 | 1,383 | 60,6 | 2,283 | 100 | 2,283 | 100 |  |  |  |  | от ул. Луначарского до ул. Ленина | ремонт покрытия проезжей части | 0,900 | 11320 | км | 11,4 | 1011,2 | февраль 2017 | июль 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | ул. Школьная | 0,853 | 6022,3 | 0 | 0 | 0,853 | 100 | 0,853 | 100 |  |  |  |  | автодорога по ул. Школьная | ремонт покрытия дорожного полотна | 0,853 | 6022 | км | 6,6 | 1089,6 | май 2017 | сентябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого г. Кирово-Чепецк | 89,647 | 740767 | 42,541 | 47,5 | 44,856 | 50,0 | 45,871 | 51,2 | 6 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (г. Кирово-Чепецк) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 2,315 | 26242 | км | 26,73 | 1018,6 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 1,015 | 14972,62 | км | 19,464 | 1300 |  |  |  |
| Муниципальное образование «Город Слободской» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | ул. Красноармейская | 3,496 | 21325 | 1,986 | 57 | 2,926 | 84 | 2,926 | 84 |  |  |  |  | от ул. Вятская до ул. Первомайская | ремонт проезжей части | 0,94 | 7614 | км | 9,249 | 1214,8 | февраль 2017 | август 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 619 | ул. Маршала Конева | 1,2 | 7600 | 0 | 0 | 0,94 | 78 | 0,94 | 78 |  |  |  |  | от ул. Первомайская до ул. Вятская | ремонт проезжей части | 0,94 | 7520 | км | 9,173 | 1219,8 | февраль 2017 | август 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 624 | ул. Октябрьская | 1,15 | 8050 | 0 | 0 | 1,15 | 100 | 1,15 | 100 |  |  |  |  | ул. Октябрьская | ремонт проезжей части | 1,15 | 10350 | км | 12,46 | 1203,7 | февраль 2017 | август 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 625 | ул. Первомайская | 1,546 | 9969 | 0,236 | 15 | 0,996 | 64 | 0,996 | 64 |  |  |  |  | от ул. Маршала Конева до д. 52а ул. Первомайская, от ул. Красноармейская до ул. Советская | ремонт проезжей части | 0,76 | 6460 | км | 7,649 | 1184,0 | февраль 2017 | август 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 630 | ул. Рабочая | 0,4 | 2400 | 0 | 0 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |  |  |  |  | ул. Рабочая | ремонт проезжей части | 0,4 | 3200 | км | 3,89 | 1216,9 | февраль 2017 | август 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 634 | ул. Слободская | 2 | 14000 | 0,4 | 20 | 1,2 | 60 | 1,2 | 60 |  |  |  |  | от д. 21 ул. Слободская до ул. Городищенская | ремонт проезжей части | 0,8 | 7200 | км | 10,11 | 1403,9 | февраль 2017 | август 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 635 | ул. Советская | 5,3 | 42098 | 1,19 | 22 | 4,54 | 86 | 4,54 | 86 |  |  |  |  | от д. 2 ф до ул. Я. Райниса, от ул. Первомайская до д. 115 по ул. Советская, от д. 123 до конька рельса ж.-д. переезда | ремонт покрытия проезжей части | 3,35 | 28475 | км | 32,301 | 1031,3 | февраль 2017 | август 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 644 | ул. Я. Райниса | 0,17 | 1190 | 0 | 0 | 0,165 | 97 | 0,165 | 97 |  |  |  |  | от ул. Шестаковская до ул. Советская | ремонт покрытия проезжей части | 0,165 | 1155 | км | 1,51 | 1309,7 | июль 2017 | сентябрь 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | Автодорога от дер. Щуково до ул. Слободской | 1,7 | 11900 | 0 | 0 | 0,7 | 41 | 1,7 | 100 |  |  |  |  | от д. 9 пос. Межколхозстрой до д. 1а по ул. Слободская | ремонт проезжей части | 0,7 | 6300 | км | 9,04 | 1435,7 | февраль 2017 | август 2017 | от д. 9 пос. Межколхозстрой до дер. Щуково | ремонт проезжей части | 1,0 | 9000 | км | 10,8 | 1200 | февраль 2018 | август 2018 | ненормативное состояние |
|  | Итого г. Слободской | 70,6 | 512012 | 16,197 | 22,9 | 25,392 | 36 | 35,763 | 51 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого г. Слободской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 9,205 | 81121 | км | 95,390 | 1175,9 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 10,371 | 94002 | км | 112,803 | 1200 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 700,129 | 5970681 | 140,630 | 20,1 | 244,599 | 34,9 | 358,675 | 51,2 | 28 |  | 21 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автодорогам местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 103,973 | 1011196 | км | 1216,5 | 1203,0 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 114,076 | 1156969 | км | 1321,3 | 1147,3 |  |  |  |
| Итого по агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по агломерации | 805,851 | 6916457 | 195,869 | 24,3 | 329,968 | 40,9 | 461,047 | 57,2 | 37 |  | 28 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 134,103 | 1289556 | км | 1575,441 | 1221,7 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 132,306 | 1349399 | км | 1637,36 | 1213,4 |  |  |  |

Таблица 2

| ИЗМЕНЕНИЯ в предложениях по ресурсному обеспечению программы Кировской городской агломерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Обьем финансирования, млн.рублей |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год |
|  | Объемы финансирования из прочих источников (справочно) |  |  |
| 6 | Дорожный фонд субъекта Российской Федерации | 0,08 | 0,08 |
| 7 | Муниципальный дорожный фонд | 16,33 | 19,11 |
|  | Итого | 16,33 | 19,11 |

Таблица 3

ИЗМЕНЕНИЯ

в информации по диагностике автомобильных дорог агломераций Кировская городская агломерация

| № п/п | Наименование автодороги (улицы) с указанием адреса объекта в границах агломерации | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации, км. | Результаты диагностики |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативное состояние, км / % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | инструментальная |  |  |  | экспертная |  |  |  |
|  |  |  | на текущую дату | ожидаемое |  |  | на текущую дату | ожидаемое |  |  |
|  |  |  |  | на 31.12. 2016 | на 31.12. 2017 | на 31.12. 2018 |  | на 31.12.2016 | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 |
| 2 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Киров – Стрижи – Оричи | 19,5 | актуальные данные по диагностике отсутствуют |  |  |  | 15,699/80,5 | 15,699/80,5 | 16,629/85,3 | 17,849/91,5 |
|  | Итого по автодорогам регионального или межмуниципального значения | 59,059 |  |  |  |  | 44,139/74,7 | 44,139/74,7 | 47,069/79,7 | 55,709/94,3 |
|  | Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Киров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | ул. Воровского | 5,95 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 3,15/53 | 4,88/82 |
| 3.12 | ул. Ленина | 8,86 |  |  |  |  | 4,58/51,7 | 4,58/51,7 | 5,88/66 | 5,88/66 |
| 3.13 | ул. Горького | 2,89 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,47/51 | 1,47/51 |
| 3.47 | ул. Володарского | 3,93 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,27/32,3 |
| 3.78 | ул. Казанская | 2,99 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,62/88 |
| 3.80 | ул. Карла Маркса | 4,05 |  |  |  |  | 2,455/61 | 2,455/61 | 3,29/81 | 3,29/81 |
| 3.85 | ул. Комсомольская | 3,55 |  |  |  |  | 0,8/22,5 | 0,8/22,5 | 1,944/55 | 1,944/55 |
| 3.129 | ул. Московская | 8,80 |  |  |  |  | 1,17/13,3 | 1,17/13,3 | 2,245/26 | 6,285/71 |
| 3.436 | ул. Орджоникидзе | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.451 | ул. Пушкина | 1,27 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,08/85 | 1,08/85 |
|  | Итого по улицам г. Кирова | 539,88 |  |  |  |  | 81,892/15,2 | 81,892/15,2 | 174,351/32,3 | 277,041/51,3 |
| 4 | г. Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.45 | Автодорога по ул. Школьная | 0,853 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,853/100 | 0,853/100 |
|  | Итого по улицам г. Кирово-Чепецка | 89,647 |  |  |  |  | 42,541/47,5 | 42,541/47,5 | 44,856/50 | 45,871/51,2 |
| 5 | г. Слободской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.51 | ул. Я. Райниса | 0,17 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,165/97 | 0,165/97 |
|  | Итого по улицам г. Слободского | 70,6 |  |  |  |  | 16,19/22,9 | 16,19/22,9 | 25,392/36 | 35,763/51 |
|  | Итого по автодорогам местного значения (улицы) | 700,129 |  |  |  |  | 140,63/20,1 | 140,63/20,1 | 244,781/35,0 | 358,778/51,2 |
|  | Итого по агломерации | 805,851 |  |  |  |  | 195,869/24,3 | 195,869/24,3 | 329,968/40,9 | 461,047/57,2 |

______________