PAGE  
2

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Кировской области

от 22.05.2012    № 141
МЕРОПРИЯТИЯ

по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики,

объектов социальной сферы и населения Кировской области в осенне-зимний период 2012/2013 года

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Обеспечение заготовки топлива в соответствии с утвержденным сводным балансом и календарным графиком поставок топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы 
	в течение отопительного сезона 2012/2013 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	2
	Определение мест для выгрузки и хранения топлива, транспортных путей его доставки до складов в муниципальных образованиях области на отопительный сезон 2012/2013 года 
	30.07.2012 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	3
	Обеспечение сохранности остатков топлива с отопительного сезона 2012/2013 года 
	до начала
отопительного сезона 2012/2013 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	1
	2
	3
	4

	4
	Осуществление еженедельного мониторинга заготовки топлива и его наличия с учетом создания нормативных запасов топлива
	в течение
отопительного сезона 2012/2013 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*

	5
	Обеспечение наличия основного топлива у котельных: 

каменного угля при доставке: 

автотранспортом – на 7 суток, 
железнодорожным транспортом – на 14 суток;
мазута при доставке: 
автотранспортом – на 5 суток,
железнодорожным транспортом – на 10 суток;
печного бытового топлива при доставке: 
автотранспортом – на 5 суток, 
железнодорожным транспортом – на 10 суток. 

Обеспечение необходимого наличия постоянного резерва каменного угля на резервных площадках в объеме потребления, равном 45 суткам, жидкого топлива – в объеме потребления, равном 30 суткам, относящимся к самому холодному времени года 
	в течение
отопительного сезона 2012/2013 года
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	6
	Организация контроля за качеством и хранением топлива, в том числе приобретением, хранением, складированием и отгрузкой каменного угля на территории муниципального образования
	2012 – 2013 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**

	7
	Обеспечение наличия резервного топлива на газовых котельных на основании нормативов, принятых в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, а также готовности оборудования газовых котельных к его приему, хранению и использованию
	01.09.2012

	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**

	1
	2
	3
	4

	8
	Организация контроля за своевременностью расчетов организаций, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

	2012 – 2013 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области* 

	9
	Выполнение ремонта основного оборудования в соответствии с утвержденными графиками, осуществление проверки готовности объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону с учетом обеспечения работоспособности  резервных топливных хозяйств на газовых котельных и наличия резервного топлива
	до 15.11.2012 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	10
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проверки готовности электро-, тепло- и газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, безопасной эксплуатацией и исправным состоянием оборудования, а также осуществление контроля за выдачей паспортов готовности оборудования и наличием лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов 


	2012 – 2013 
годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, департамент жилищно-коммунального хозяйства Кировской области


	11
	Создание комиссий для проверки готовности электро-, тепло- и газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года 


	до 01.09.2012 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области * 

	1
	2
	3
	4

	12
	По итогам прохождения осенне-зимнего периода 2011/2012 года в электро- и теплоснабжающих организациях области провести оценку результатов прохождения осенне-зимнего периода и утвердить планы подготовки к работе в предстоящий осенне-зимний период 
	до 01.06.2012 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области **

	13
	Согласование и утверждение в установленном порядке графиков аварийного ограничения подачи природного газа промышленным предприятиям на IV квартал   2012 года и на I квартал 2013 года, перевода потребителей области на резервные виды топлива при похолоданиях в зимний период 2012/2013 года
	до 01.10.2012 
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, департамент энергетики и газификации Кировской области

	14
	Представление сведений по выполнению мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой и электрической энергией отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Кировской области в осенне-зимний период 2012/2013 года
	2012 – 2013 годы
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**

	15
	Выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду в соответствии с утвержденными мероприятиями и графиками
	до 15.09.2012
	главы администраций муниципальных районов и городских округов области*, ресурсоснабжающие организации**, предприятия и организации, обеспечивающие работу объектов жизнеобеспечения области**


____________
* Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий по согласованию.
** Указанные исполнители участвуют в реализации мероприятий в соответствии с представленными ими предложениями.
___________

