Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от 25.04.2018    № 195-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в государственной программе Кировской области

«Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. Раздел «Соисполнители Государственной программы» изложить в следующей редакции:

| «Соисполнители Го-сударственной программы | отсутствуют». |
| --- | --- |

1.2. Раздел «Объем финансового обеспечения Государственной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объем финансового обеспечения Государственной программы | общий объем финансирования Государственной программы составит 41317684,13 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 8025386,09 тыс. рублей; средства областного бюджета – 31383921,14 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1381968,80 тыс. рублей (по соглашению); средства внебюджетных источников финансирования – 526408,10 тыс. рублей (по соглашению)». |
| --- | --- |

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы»:

2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Государственная программа базируется на положениях федеральных законов от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года (далее – Стратегия), принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года», программы социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы, утвержденной Законом Кировской области от 25.02.2011 № 613-ЗО «О программе социально-экономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», паспорта приоритетного проекта стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10), государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

2.2. После абзацев «ввод в эксплуатацию искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Значение показателя определяется на основании данных ведомственного отчета министерства транспорта Кировской области;» дополнить абзацами следующего содержания:

«количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено.

Значение показателя определяется на основании данных министерства транспорта Кировской области;

количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен.

Значение показателя определяется на основании данных министерства транспорта Кировской области;

доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии.

Значение показателя определяется по формуле:

Дам = (Квам / Кам) x 100%, где:

Дам – доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, %;

Квам – количество уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, штук (определяется на основании данных министерства транспорта Кировской области);

Кам – количество уникальных искусственных сооружений, штук (определяется на основании данных министерства транспорта Кировской области);»

3. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Государственной программы»:

3.1. В абзаце втором слово «осуществляется» заменить словом «осуществлялась».

3.2. В абзаце десятом слово «определяется» заменить словом «определялось».

3.3. В абзаце «Муниципальным образованиям Кировской области в рамках областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» предусматривается выделение субсидий из областного бюджета:» слово «предусматривается» заменить словом «предусматривалось».

3.4. В пункте 3.1:

3.4.1. В подпункте 3.1.1:

3.4.1.1. Абзац «иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Город Киров» на строительство объекта «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета и поступивших в областной бюджет. Сведения о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках настоящей Государственной программы, указаны в приложении № 9;» изложить в следующей редакции:

«иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Город Киров» на строительство объекта «Путепровод с реконструкцией 
ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» за счет средств областного бюджета и (или) средств, поступивших из федерального бюджета на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений. Сведения о мероприятиях, реализуемых за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях достижения целевых показателей государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы, указаны в приложении № 9;»

3.4.1.2. Абзац «обеспечение централизации закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изложить в следующей редакции:

«обеспечение централизации закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кроме муниципальных контрактов (договоров) с ценой контракта (договора) менее 100 тыс. рублей, источниками финансового обеспечения которых полностью или частично являются целевые межбюджетные трансферты».

3.4.1.3. В абзаце «субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (реализуется в 2014 году)» слово «реализуется» заменить словом «реализовалась».

3.4.1.4. В абзаце «Условиями предоставления субсидий из областного бюджета на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, являются:» слово «являются» заменить словом «являлись».

3.4.2. В абзаце первом подпункта 3.1.2 слово «направлена» заменить словами «была направлена».

3.4.3. В подпункте 3.1.4 слово «направлено» заменить словами «было направлено».

3.4.4. В подпункте 3.1.5 слово «направлено» заменить словами «было направлено».

3.4.5. В абзаце втором подпункта 3.1.6 слово «предусматривается» заменить словом «предусматривалось».

3.5. В пункте 3.2:

3.5.1. В абзаце «Данная субсидия предоставляется в 2014 – 2016 годах» слово «предоставляется» заменить словом «предоставлялась»

3.5.2. В абзаце «Условия предоставления субсидий определяются в Порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по социальным маршрутам Кировской области, на возмещение им части недополученных доходов, утвержденном постановлением Правительства Кировской области от 27.12.2011 № 134/769 «О предоставлении из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социальным маршрутам Кировской области, на возмещение части недополученных доходов» слово «определяются» заменить словом «определялись».

3.5.3. В абзаце «Условия предоставления субсидий определяются в Порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения, на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области, утвержденном постановлением Правительства Кировской области от 08.07.2014 № 270/461 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным и электрифицированным транспортом городского сообщения и автомобильным транспортом пригородного сообщения, на возмещение части недополученных доходов в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области» слово «определяются» заменить словом «определялись».

3.5.4. В абзаце «В 2013 – 2014 годах в соответствии с бюджетной классификацией предоставляются денежные средства на возмещение недополученных доходов в связи с установлением стоимости льготного проезда для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кировской области» слово «предоставляются» заменить словом «предоставлялись».

3.5.5. В абзаце «Данная субсидия предоставляется в 2015 году в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2015 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» для предоставления с 3 мая по 12 мая 2015 года, в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, гражданам Российской Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – ветераны), а также лицу, сопровождающему ветерана, права бесплатного проезда по территории Кировской области автомобильным транспортом (кроме такси) пригородного и межмуниципального сообщения» слово «предоставляется» заменить словом «предоставлялась».

3.5.6. В абзаце «Условия предоставления субсидий определяются в Порядке предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в связи с предоставлением ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатного проезда на автомобильном (кроме такси) транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении, утвержденном постановлением Правительства Кировской области от 21.04.2015 № 34/209 «О праве на бесплатный проезд отдельных категорий граждан в период празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»;» слово «определяются» заменить словом «определялись».

3.5.7. В абзаце «В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление в 2015 году за счет средств, поступивших из федерального бюджета, субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Киров» на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе» слово «предусматривается» заменить словом «предусматривалось».

3.5.8. В абзаце «Объем субсидии бюджету муниципального образования «Город Киров» на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, за счет средств федерального бюджета определяется в объеме средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе» слово «определяется» заменить словом «определялся».

3.5.9. В абзаце «Субсидии бюджету муниципального образования «Город Киров» на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, предоставляются при следующих условиях:» слово «предоставляются» заменить словом «предоставлялись».

3.5.10. В абзаце «обеспечение софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Город Киров», размер которого определяется соглашением с министерством транспорта Кировской области;» слово «определяется» заменить словом «определялся».

3.5.10. В абзаце «Условия и порядок предоставления субсидии определены постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/263 «О Порядке предоставления субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Киров» на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 24.03.2015 № 30/159);» слово «определены» заменить словами «были определены».

4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:

4.1. Абзацы со второго по шестой изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Государственной программы составит 41317684,13 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 8025386,09 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 31383921,14 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 1381968,80 тыс. рублей (по соглашению);

средства внебюджетных источников финансирования – 526408,10 тыс. рублей (по соглашению)».

4.2. Объемы финансирования по основным направлениям финансирования Государственной программы изложить в следующей редакции:

# «Объемы финансирования по основным направлениям

финансирования Государственной программы

(тыс. рублей)

| Основные направления финансирования | Объемы финансирования в 2013 – 2020 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Государственная программа – всего | 41317684,13 | 5005193,60 | 4187014,90 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5706586,90 | 6390617,90 | 5659968,40 | 4889030,70 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 8071638,23 | 690593,93 | 486687,30 | 1185073,80 | 974168,50 | 899342,20 | 1604446,70 | 1554874,00 | 676451,80 |
| прочие расходы | 33246045,90 | 4314599,67 | 3700327,60 | 3219810,61 | 4100218,82 | 4807244,70 | 4786171,20 | 4105094,40 | 4212578,90». |

5. Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности реализации  Государственной программы (приложение № 1 к Государственной программе) согласно приложению № 1.

6. Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

7. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

8. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всех источников финансирования, рассчитанное в соответствии с Методическими указаниями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства (приложение 
№ 7 к Государственной программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

9. Внести в сведения о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы (приложение № 9 к Государственной программе), следующие изменения:

9.1. Заголовок изложить в следующей редакции: «Сведения о мероприя-

тиях, реализуемых за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях достижения целевых показателей государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы».

9.2. «Сведения о мероприятиях, реализуемых за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях достижения целевых показателей государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

10. Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 
2020 годы (приложение № 10 к Государственной программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

11. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий по развитию дорожного хозяйства Кировской области государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы за счет всех источников финансирования (приложение № 12 к Государственной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 7.

12. Внести изменение в таблицу 1 приложения к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» (приложение № 12–2 к Государственной программе), заменив в пункте 501 цифры «21,04» цифрами «21,042», в графе «ИТОГО (г. Кирово-Чепецк)» цифры «21,040» цифрами «21,042».

13. Внести в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» (Приложение № 13 к Государственной программе) (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

13.1. Заголовок изложить в следующей редакции: «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах».

13.2. В паспорте Подпрограммы:

13.2.1. Раздел  «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Соисполнители Подпрограммы | отсутствуют». |
| --- | --- |

13.2.2. Раздел «Объем финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объем финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 890523,51 тыс. рублей». |
| --- | --- |

13.3. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

3.1. Для решения задачи «Повышение культуры участников дорожного движения» определено отдельное мероприятие Подпрограммы «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения».

Основными мероприятиями по данному отдельному мероприятию являются:

организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов безопасности дорожного движения;

организация проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, региональных конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения.

3.2. Для решения задачи «Повышение безопасности дорожных условий» определено отдельное мероприятие Подпрограммы «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов».

Основными мероприятиями по данному отдельному мероприятию являются:

нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах;

замена и установка дорожных знаков;

проектирование и строительство объектов искусственного освещения на автомобильных дорогах;

устройство барьерного и пешеходного ограждений;

проектирование и строительство светофорных объектов и пешеходных переходов;

восстановление автобусных остановок».

13.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 890523,51 тыс. рублей.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Подпрограммы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Расходы на реализацию Подпрограммы приведены в приложениях № 3 и № 4 к Государственной программе».

### Объем финансирования Подпрограммы

по основным направлениям финансирования

| Направления финансирования Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы в 2016 – 2020 годах (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Капитальные вложения | 214703,73 | 138027,23 | 53926,50 | 22750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 675819,78 | 170440,48 | 114079,30 | 135800,00 | 122500,00 | 133000,00 |
| Итого | 890523,51 | 308467,71 | 168005,80 | 158550,00 | 122500,00 | 133000,00». |

_______________

## Приложение № 1

## Приложение № 1

## к Государственной программе

ИЗМЕНЕНИЯ

в сведениях о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомст-венной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | 2003 – 2012 годы* | 2013 – 2022 годы* | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 год (базовый) | 2012 год (факт) | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (справочно)* | 2022 год (справочно)* |
| 5 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено | штук/ пог. метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/390 |  |  |  |
| 5.14 | Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен | штук/ пог. метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

_______________

## Приложение № 2

## Приложение № 3

## к Государственной программе

РАСХОДЫ

на реализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета

| № п/п | Статус | Наименование го-сударственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 1 | Государственная программа | «Развитие транспортной системы» | министерство транспорта Кировской области | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 4191268,10 | 4041498,70 | 4040760,20 | 3992858,90 | 31383921,14 |
|  |  |  | министерство внутренней и информационной политики Кировской области |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  |  |  | министерство образования Кировской области |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 2 | Областная целевая программа | «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | министерство транспорта Кировской области | 4400928,91 | - | - | - | - | - | - | - | 4400928,91 |
| 3 | Ведомственная целевая программа | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | министерство транспорта Кировской области | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
| 4 | Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» | всего |  |  |  | 308467,71 | 168005,80 | 158550,00 | 122500,00 | 133000,00 | 890523,51 |
|  |  |  | министерство транспорта Кировской области |  |  |  | 308467,71 | 168005,80 | 158550,00 | 122500,00 | 133000,00 | 890523,51 |
|  |  |  | министерство внутренней и информационной политики Кировской области |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  |  |  | министерство образования Кировской области |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 4.1 | Отдельное мероприятие | «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | всего |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  |  |  | министерство внутренней и информационной политики Кировской области |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
|  |  |  | министерство образования Кировской области |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 4.2 | Отдельное мероприятие | «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» | министерство транспорта Кировской области |  |  |  | 308467,71 | 168005,80 | 158550,00 | 122500,00 | 133000,00 | 890523,51 |
| 5 | Отдельное мероприятие | «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 3187264,50 | 2523987,76 | 2950409,91 | 3100809,40 | 2909382,60 | 3614673,80 | 3570058,00 | 21856585,97 |
| 6 | Отдельное мероприятие | «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 323536,0 | 245912,66 | 93214,17 | 98065,00 | 79677,40 | 107398,80 | 107398,80 | 1055202,83 |
| 7 | Отдельное мероприятие | «Развитие железнодорожного транспорта» | министерство транспорта Кировской области | 99319,30 | 152018,7 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 176122,50 | 0,00 | 0,00 | 777726,83 |
| 8 | Отдельное мероприятие | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 44759,40 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,40 | 43187,30 | 179216,00 | 165430,50 | 569867,98 |
| 9 | Отдельное мероприятие | «Развитие воздушного транспорта Кировской области» | министерство транспорта Кировской области |  | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 51800,00 | 27607,30 | 0,00 | 0,00 | 336791,89 |
| 10 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы министерства транспорта Кировской области» | министерство транспорта Кировской области | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16974,00 | 16971,60 | 16971,60 | 16971,60 | 128465,11 |
| 11 | Отдельное мероприятие | «Повышение безопасности дорожного движения Кировской области» | министерство транспорта Кировской области | 35131,90 | 35522,30 | - | - | - | - | - | - | 70654,20 |
| 12 | Отдельное мероприятие | «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |  | - | 6138,60 | - |  |  |  |  |  | 6138,60 |
| 13 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | министерство транспорта Кировской области | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | 2067,22 |
| 14 | Отдельное мероприятие | «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» | министерство транспорта Кировской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Отдельное мероприятие | «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | министерство транспорта Кировской области | - | - | - | 75000,00 | - | - | - | - | 75000,00 |
| 16 | Отдельное мероприятие | «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | министерство транспорта Кировской области |  |  |  |  | 539800,00 | 630000,00 |  |  | 1169800,00 |

Х – реализация мероприятия не требует финансирования.

_______________

## Приложение № 3

## Приложение № 4

## к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Государственной

программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 1 | Госу-дарственная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 5005193,6 | 4187014,9 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5706586,90 | 6390617,90 | 5659968,40 | 4889030,70 | 41317684,13 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 |  | 1150809,50 | 1232413,33 | 1309000,00 | 2176451,80 | 1469488,20 | 646451,80 | 8025386,09 |
|  |  |  | областной бюджет | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 4191268,10 | 4041498,70 | 4040760,20 | 3992858,90 | 31383921,14 |
|  |  |  | местный бюджет* | 241776,14 | 153556,30 | 120728,00 | 146616,66 | 167101,30 | 152750,40 | 149720,00 | 249720,00 | 1381968,80 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 39217,50 | 19917,00 | - | - | 526408,10 |
| 2 | Област-ная целевая программа | «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | всего | 4754701,95 | - | - | - | - | - | - | - | 4754701,95 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 | - | - | - | - | - | - | - | 40771,46 |
|  |  |  | областной бюджет | 4400928,91 | - | - | - | - | - | - | - | 4400928,91 |
|  |  |  | местный бюджет* | 185024,18 | - | - | - | - | - | - | - | 185024,18 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | - | - | - | - | - | - | - | 127977,40 |
| 3 | Ведомственная целевая про- грамма | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
|  |  |  | областной бюджет | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
| 4 | Подпро-грамма | «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» | всего | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 158550,00 | 122500,00 | 133000,00 | 890523,51 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 158550,00 | 122500,00 | 133000,00 | 890523,51 |
| 4.1 | Отдельное мероприятие | «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | не требуется |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 4.2 | Отдель-ное мероприя- тие | «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 158550,00 | 122500,00 | 133000,00 | 890523,51 |
| 5 | Отдель-ное мероприя- тие | «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | всего | - | 3267659,1 | 3734057,76 | 3753009,70 | 3857380,30 | 4405554,40 | 5133882,00 | 4266229,80 | 28417773,06 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | 0,00 | 1150809,50 | 682540,13 | 684000,00 | 1446451,80 | 1469488,20 | 646451,80 | 6079741,43 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 3187264,5 | 2523987,76 | 2950409,91 | 3100809,40 | 2909382,60 | 3614673,80 | 3570058,00 | 21856585,97 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | 80394,60 | 59260,50 | 120059,66 | 72570,90 | 49720,00 | 49720,00 | 49720,00 | 481445,66 |
| 6 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» | всего | - | 519246,70 | 415978,76 | 210152,77 | 140312,90 | 102624,80 | 107398,80 | 107398,80 | 1603113,53 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 323536,00 | 245912,66 | 93214,17 | 98065,00 | 79677,40 | 107398,80 | 107398,80 | 1055202,83 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | 55394,70 | 61467,50 | 26557,0 | 3030,40 | 3030,4 |  |  | 149480 |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 39217,50 | 19917,00 |  |  | 398430,70 |
| 7 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие железнодорожного транспорта» | всего | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 176122,50 | 0,00 | 0,00 | 777726,83 |
|  |  |  | областной бюджет | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 176122,50 | 0 | 0 | 777726,83 |
| 8 | Отдель-ное меропри-ятие | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,40 | 43187,30 | 179216,00 | 165430,50 | 569867,98 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,40 | 43187,30 | 179216,00 | 165430,50 | 569867,98 |
| 9 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие воздушного транспорта Кировской области» | всего | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 51800,00 | 27607,30 | 0 | 0 | 336791,89 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 51800,00 | 27607,30 | 0 | 0 | 336791,89 |
| 10 | Отдель-ное мероприятие | «Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы министерством транспорта Кировской области» | всего | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16974,00 | 16971,60 | 16971,60 | 16971,60 | 128465,11 |
|  |  |  | областной бюджет | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16974,00 | 16971,60 | 16971,60 | 16971,60 | 128465,11 |
| 11 | Отдель-ное мероприятие | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 91883,86 | 53289,30 | 0,00 | - | - | - | - | - | 145173,16 |
|  |  |  | областной бюджет | 35131,90 | 35522,30 | 0,00 | - | - | - | - | - | 70654,20 |
|  |  |  | местный бюджет* | 56751,96 | 17767,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 74518,96 |
| 12 | Отдель-ное мероприятие | «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | 6138,60 | - |  | - | - | - | - | 6138,60 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 6138,60 | - | - | - | - | - | - | 6138,60 |
| 13 | Отдель-ное мероприятие | «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | 2067,22 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | 2067,22 |
| 14 | Отдель-ное мероприятие | «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» | не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X |
| 15 | Отдель-ное мероприятие | «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | всего |  |  |  | 624873,20 |  |  |  |  | 624873,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | 549873,20 | - | - | - | - | 549873,20 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 75000,00 |  |  |  |  | 75000,00 |
| 16 | Отдельное мероприятие | «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | всего | - | - | - | - | 1256300,00 | 1460000,00 | 100000,00 | 200000,00 | 3016300,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 625000,00 | 730000,00 |  |  | 1355000,00 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 539800,00 | 630000,00 |  |  | 1169800,00 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | - | - | - | 91500,00 | 100000,00 | 100000,00 | 200000,00 | 491500,00 |

X – реализация мероприятия не требует финансирования.

*Средства местных бюджетов привлекаются на основании соглашений.

_____________

## Приложение № 4

## Приложение № 7

## к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Государственной программы

за счет всех источников финансирования, рассчитанное в соответствии с Методическими

указаниями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации

в сфере дорожного хозяйства

| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 1 | Госу-дарственная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 5005193,60 | 4187014,90 | 4404884,41 | 5074387,32 | 5706586,90 | 9334366,00 | 9899095,70 | 9826030,70 | 53437559,53 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 | - | 1150809,50 | 1232413,33 | 1309000,00 | 5120199,90 | 5708615,50 | 5583451,80 | 20145261,49 |
|  |  |  | областной бюджет | 4594668,60 | 3893142,60 | 3024748,31 | 3604975,73 | 4191268,10 | 4041498,70 | 4040760,20 | 3992858,90 | 31383921,14 |
|  |  |  | местный бюджет* | 241776,14 | 153556,30 | 120728,00 | 146616,66 | 167101,30 | 152750,40 | 149720,00 | 249720,00 | 1381968,80 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 39217,50 | 19917,00 | - | - | 526408,10 |
| 2 | Област-ная целевая программа | «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» | всего | 4754701,95 | - | - | - | - | - | - | - | 4754701,95 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 40771,46 | - | - | - | - | - | - | - | 40771,46 |
|  |  |  | областной бюджет | 4400928,91 | - | - | - | - | - | - | - | 4400928,91 |
|  |  |  | местный бюджет* | 185024,18 | - | - | - | - | - | - | - | 185024,18 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 127977,40 | - | - | - | - | - | - | - | 127977,40 |
| 3 | Ведомственная целевая про- грамма | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
|  |  |  | областной бюджет | 44168,09 | - | - | - | - | - | - | - | 44168,09 |
| 4 | Подпрограмма | «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» | всего | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 158550,00 | 122500,00 | 133000,00 | 890523,51 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 158550,00 | 122500,00 | 133000,00 | 890523,51 |
| 4.1 | Отдельное мероприятие | «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | не требуется |  |  |  |  |  | х | х | х | х |
| 4.2 | Отдель-ное мероприя- тие | «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» | областной бюджет | - | - | - | 308467,71 | 168005,80 | 158550,00 | 122500,00 | 133000,00 | 890523,51 |
| 5 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | всего | - | 3267659,10 | 3734057,76 | 3753009,70 | 3857380,30 | 6485554,40 | 8693009,30 | 8523229,80 | 38313900,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | 1150809,50 | 682540,13 | 684000,00 | 3526451,80 | 5028615,50 | 4903451,80 | 15975868,73 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 3187264,5 | 2523987,76 | 2950409,91 | 3100809,40 | 2909382,60 | 3614673,80 | 3570058,00 | 21856585,97 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | 80394,6 | 59260,5 | 120059,66 | 72570,90 | 49720,00 | 49720,00 | 49720,00 | 481445,66 |
| 6 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие автомобильного транспорта Кировской области» | всего | - | 519246,70 | 415978,76 | 210152,77 | 140312,90 | 102624,80 | 107398,80 | 107398,80 | 1603113,53 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 323536,00 | 245912,66 | 93214,17 | 98065,00 | 79677,40 | 107398,80 | 107398,80 | 1055202,83 |
|  |  |  | местный бюджет* |  | 55394,70 | 61467,50 | 26557,0 | 3030,40 | 3030,40 |  |  | 149480 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 140316,00 | 108598,60 | 90381,60 | 39217,50 | 19917,00 |  |  | 398430,70 |
| 7 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие железнодорожного транспорта» | всего | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 176122,50 | 0,00 | 0,00 | 777726,83 |
|  |  |  | областной бюджет | 99319,30 | 152018,70 | 82347,96 | 101144,87 | 166773,50 | 176122,50 | 0 | 0 | 777726,83 |
| 8 | Отдель-ное мероприя-тие | «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | всего | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,40 | 43187,30 | 179216,00 | 165430,50 | 569867,98 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 44759,4 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,40 | 43187,30 | 179216,00 | 165430,50 | 569867,98 |
| 9 | Отдель-ное мероприятие | «Развитие воздушного транспорта Кировской области» | всего | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 51800,00 | 27607,30 | 0 | 0 | 336791,89 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 128277,10 | 111346,76 | 17760,73 | 51800,00 | 27607,30 | 0 | 0 | 336791,89 |
| 10 | Отдель-ное мероприятие | «Обеспечение создания условий для реализации Го-сударственной программы министерством транспорта Кировской области» | всего | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16974,00 | 16971,60 | 16971,60 | 16971,60 | 128465,11 |
|  |  |  | областной бюджет | 15120,40 | 15626,00 | 14738,51 | 15091,40 | 16974,00 | 16971,60 | 16971,60 | 16971,60 | 128465,11 |
| 11 | Отдель-ное мероприятие | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 91883,86 | 53289,30 | 0 | - | - | - | - | - | 145173,16 |
|  |  |  | областной бюджет | 35131,90 | 35522,30 | 0 | - | - | - | - | - | 70654,20 |
|  |  |  | местный бюджет* | 56751,96 | 17767,00 | 0 | - | - | - | - | - | 74518,96 |
| 12 | Отдель-ное мероприя-тие | «Оценка уязвимости, разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | 6138,60 | - | - | - | - | - | - | 6138,60 |
|  |  |  | областной бюджет | - | 6138,60 | - | - | - | - | - | - | 6138,60 |
| 13 | Отдель-ное мероприя-тие | «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | всего | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | 2067,22 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | 2067,22 | - | - | - | - | - | 2067,22 |
| 14 | Отдель-ное мероприя-тие | «Осуществление контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и реализация государственных услуг в данной сфере» | не требуется | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | Отдель-ное мероприятие | «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | всего | - | - | - | 624873,20 | - | - | - | - | 624873,20 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | 549873,20 | - | - | - | - | 549873,20 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 75000,00 | - | - | - | - | 75000,00 |
| 16 | Отдельное мероприятие | «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | всего | - | - | - | - | 1256300,00 | 1496748,10 | 1360000,00 | 1360000,00 | 5473048,10 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 625000,00 | 743748,10** | 680000,00 | 680000,00 | 2728748,10 |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 539800,00 | 653000,00 | 580000,00 | 480000,00 | 2252800.00 |
|  |  |  | местный бюджет* | - | - | - | - | 91500,00 | 100000,00 | 100000,00 | 200000,00 | 491500,00 |

X – реализация мероприятия не требует финансирования.

*Средства местных бюджетов привлекаются на основании соглашений.

**С учетом 13748,1 тыс. рублей, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 № 537-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектам Российской Федерации».

____________

## Приложение № 5

## Приложение № 9

## к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о мероприятиях, реализуемых за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в целях достижения

целевых показателей государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы»

на 2013 – 2020 годы

| Наименование иного межбюджетного трансферта, мероприятия, объекта | Характер работ | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Год ввода в эксплуатацию | Мощность объекта по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соот-ветствующих лет (тыс. рублей) | Подлежит выполнению с 01.01.2018 до конца строительства |  |  | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | км | в том числе искусственные сооружения (пог. м) |  | км | в том числе искусственных сооружений (пог. м) | остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | 2018 год | 2019 год |
| Иной межбюджетный трансферт муниципальному образованию «Город Киров» на строительство объекта «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» – всего, в том числе: |  |  |  |  | 1,58 | 390 | 3123855,66 | 1,58 | 390 | 1599272,48 | 1111111,2 | 488161,28* |
| Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений |  |  |  |  | 1,58 | 390 | 3123855,66 | 1,58 | 390 | 1599272,48 | 1111111,2 | 488161,28* |
| из них «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове»** | строительство | администрация муниципального образования «Город Киров» | 31.05.2010 № 43-1-5-0396-10, 03.07.2015 № 43-1-6-1509-15 | 2019 год | 1,58 | 390 | 3123855,66 | 1,58 | 390 | 1599272,48 | 1111111,2 | 488161,28* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000000 | 439345,15 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111111,2 | 48816,13 |

*Указанная сумма сформирована исходя из расчета оставшейся стоимости завершения работ.

**На данном объекте за счет средств федерального бюджета были выполнены работы в 2015 году на сумму 508942,8 тыс. рублей, в 2016 году – 297900 тыс. рублей и в 2017 году – 684000 тыс. рублей.

___________

## Приложение № 6

## Приложение № 10

## к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего                 пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках программы Кировской             области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы

.

| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию (годы) | Мощность по проектно-сметной документации |  | Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений (км) | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Подлежит выполнению до конца строительства1 |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | из них искусственные сооружения, (пог. м/м) |  |  | км | из них искусственных сооружений, (пог. м/м) | Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (справочно) | 2022 год (справочно) |
|  | Строительство и реконструкция объектов – всего |  |  | 244,46 | 1372,99 | 131,273 | 21020016,591 | 244,46 | 1372,99 | 20803453,59 | 512908,400 | 607890,580 | 215342,2 | 3683246,7 | 4335457,6 | 4673697,7 | 3565335,7 | 3023602,57 |
|  | за счет федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441654,800 | 325840,130 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4643697,7 | 3357618,5 | 2541618,47 |
|  | за счет областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71253,600 | 282050,450 | # 215342,2 | 156794,9 | 84005,8 | 30000,0 | 207717,3 | 481984,1 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуев- ка – Фаленки – граница Республики Удмуртия, участок Демаки – Николаево – граница Республики Удмуртия в Фаленском районе – всего | № 43-1-5-1406-14 от 11.09.2014 | 2016 год | 12,641 | 29,15 | 0,02915 | 829440,061 | 12,641 | 29,15 | 816177,78 | 442134,100 | 374043,680 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441654,800 | 325840,130 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,300 | 48203,550 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской облас- ти – всего | № 43-1-5-0496-13 от 17.03.2013 | 2019 год | 26,630 |  |  | 1265109,27 | 26,630 |  | 1 115 860,7 | 53531,000 |  | 329,6 | 678801,8 | 323410,3 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646451,8 | 308040,3 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53531,000 |  | 329,6 | 32350 | 15370 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция моста через реку Ломик на км 101+948 автомобильной дороги Кырчаны – Не- ма – Кильмезь в Кильмезском районе2 | № 43-1-5-0595-12 от 05.10.2012 | 2017 год |  | 50,2 | 0,0502 | 24629,6 |  | 50,2 | 1483,2 |  | 1483,200 | 19,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка (участок от Вятских Полян до мостового перехода через реку Вятка) – всего | № 43-1-1-0370-09 от 06.11.2009 (ИИ) | 2023 год | 13,83 |  |  | 869198,1 | 13,83 |  | 869198,1 |  |  |  | 1420,0 | 730,0 | 71136,5 | 178500,0 | 300000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71136,5 | 178500,0 | 300000,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420,0 | 730,0 |  |  |  |
| 5 | Реконструкция моста через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны – Не- ма – Кильмезь в Немском районе2 | отсутствует | 2019 год |  | 43,15 | 0,04315 | 62674,6 |  | 43,15 | 62674,6 |  |  | 20715,6 | 20000 | 385003 |  |  |  |
| 6 | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Южный обход г. Кирова (обход г. Нововятска)2 | № 43-1-5-1385-14 от 15.04.2014 | 2016 год |  |  |  | 116603,2 |  |  | 116300 |  | 116300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области2 | отсутствует | 2015 год |  |  |  | 5093,445 |  |  | 4693,445 | 4693,445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края2 | отсутствует | 2015 год |  |  |  | 35368,0 |  |  |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Объект наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки – граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе2 | отсутствует | 2016 год |  |  |  | 3547,255 |  |  | 3547,255 | 147,255 | 3400 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объект обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 10+500 на автомобильной дороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе2 | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 18562,383 |  |  | 18562,383 | 356,183 |  | 18206,2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Объект обеспечения транспортной безопасности путепровода через железнодорожные пути км 11+500 на автомобильной дороге Вятские Поляны – Сосновка в Вятскополянском районе2 | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 13652,176 |  |  | 13652,176 | 339,476 |  | 13312,7 |  |  |  |  |  |
| 12 | Объект обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 154+140 на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Уржумском районе2 | № 43-1-1-6-1973-16 от 27.05.2016 | 2017 год |  |  |  | 19222,396 |  |  | 19222,396 | 360,696 | 6,5 | 18855,2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Объект обеспечения транспортной безопасности моста через реку Вятка км 130+000 на автомобильной дороге Киров – Советск – Яранск в Советском районе2 | № 43-1-1-6-1972-16 от 27.05.2016 | 2017 год |  |  |  | 18238,268 |  |  | 18238,268 | 334,168 | 6,5 | 17897,6 |  |  |  |  |  |
| 14 | Объект обеспечения транспортной безопасности моста через реку Юг км 0+500 на автомобильной дороге Подосино- вец – граница Вологодской области в Подосиновском районе2 | № 43-1-1-6-1971-16 от 27.05.2016 | 2017 год |  |  |  | 13793,396 |  |  | 13793,396 | 339,696 | 5,000 | 13448,7 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – Демаки – граница Удмуртской Республики в Кирово-Чепецком районе2 | отсутствует | 2015 год |  |  |  | 6047,555 |  |  | 6047,555 | 6047,555 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Кирово-Чепецком районе2 | отсутствует | 2016 год |  |  |  | 14518,754 |  |  | 14504,054 | 197,654 | 14321,1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Стрижи – Оричи в муниципальном образовании «Город Киров» 2 | отсутствует | 2016 год |  |  |  | 3361,635 |  |  | 3361,635 | 48,235 | 3313,4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Пешеходный переход на км 1+250 (дер. Варсеги) автомобильной дороги Обход пос. Радужный2 | № 43-1-1-6-1563-16 от 27.04.2016 | 2017 год |  |  |  | 2724,6 |  |  | 2724,6 | 412,7 | 135,0 | 2176,9 |  |  |  |  |  |
| 19 | Объекты наружного освещения на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в Вятскополянском районе (подъезд к г. Вятские Поляны) 2 | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 27054,1 |  |  | 27054,1 |  | 1302,6 | 25751,5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск2 | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 3940,8 |  |  | 3940,8 |  | 280,6 | 3660,2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Южный обход г. Кирова2 | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 4115,5 |  |  | 4115,5 |  | 370,1 | 3745,4 |  |  |  |  |  |
| 22 | Объект наружного освещения и организация кругового движения на пересечении автомобильных дорог Киров –Советск – Яранск (км 0+600) и Южный обход г. Кирова2 | отсутствует | 2018 год |  |  |  | 10241,3 |  |  | 10241,3 |  |  | 741,3 | 9500,0 |  |  |  |  |
| 23 | Светофорный объект на автомобильной дороге Киров – Стрижи – Оричи у пос. Дороничи2 | отсутствует | 2018 год |  |  |  | 794,9 |  |  | 794,9 |  |  | 244,9 | 550,0 |  |  |  |  |
| 24 | Мост через ручей на км 19+550 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск в Кирово-Чепецком районе (замена на водопропускную трубу)2 | № 43-1-5- 1112-12 от 28.12.2012 | 2017 год |  | 26,34 | 0,02634 | 10916,8 |  | 26,34 | 10916,8 |  | 7966,0 | 2950,8 |  |  |  |  |  |
| 25 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Слободской тракт2 | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 2159,6 |  |  | 2159,6 |  | 308,1 | 1851,5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров – Стрижи – Оричи2 | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 2497,2 |  |  | 2497,2 |  | 532,0 | 1965,2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны2 | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 4633,8 |  |  | 4633,8 |  | 735,0 | 3898,8 |  |  |  |  |  |
| 28 | Пешеходный переход на км 162+600 (с. Петровское) автомобильной дороги Киров – Мал- мыж – Вятские Поляны в Уржумском районе2 | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 2192,1 |  |  | 2192,1 |  | 391,0 | 1801,1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство автомобильной дороги Уржум – Буйское – граница Республики Марий Эл, участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе | отсутствует | 2023 год | 9,819 |  |  | 763243,0 | 9,819 |  | 763243,0 |  |  |  |  |  |  | 9570,0 | 446909,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9570,0 | 446909,0 |
| 30 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области | № 43-1-5- 0173-08 от 19.11.2008 (ИИ); № 43-1-5-0173-08 от 19.11.2008 (ПД) | 2022 год | 11,63 | 77,25 | 0,07725 | 763242,6 | 11,63 | 77,25 | 763242,6 |  |  |  |  |  |  | 116790,83 | 646451,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646451,77 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116790,83 |  |
| 31 | Реконструкция моста через реку Малый Рип на км 23+400 автомобильной дороги Луза – Лальск – граница Республики Коми в Лузском районе (замена на водопропускную трубу)2 | № 43-1-5-1081-12 от 27.11.2012 | 2017 год |  | 16,9 |  | 15040,6 |  | 16,9 | 15040,6 |  |  | 15040,6 |  |  |  |  |  |
| 32 | Реконструкция моста через реку Россоховский Рип на км 21+800 автомобильной дороги Луза –Лальск – граница Республики Коми в Лузском районе (замена на водопропускную трубу)2 | № 43-1-5-1082-12 от 27.11.2012 | 2017 год |  | 15 |  | 12551,3 |  | 15 | 12551,3 |  |  | 12551,3 |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция моста через реку Шерянка на км 21+100 автомобильной дороги Криуша – Со- ветск – Лебяжье – Марчата в Арбажском районе (замена на водопропускную трубу)2 | № 43-1-5-1077-12 от 27.11.2012 | 2017 год |  | 19,3 |  | 17890,7 |  | 19,3 | 17890,7 |  |  | 17890,7 |  |  |  |  |  |
| 34 | Строительство пешеходных переходов в пос. Вичевщина и с. Вожгалы на автомобильной дороге Плотни-ки – Вожгалы – Богородское – Уни в Куменском районе2 | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 4368,1 |  |  | 4368,1 |  |  | 4368,1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство пешеходного перехода в с. Кырчаны на автомобильной дороге Киров – Мал- мыж – Вятские Поляны в Нолинском районе2 | отсутствует | 2017 год |  |  |  | 2313,5 |  |  | 2313,5 |  |  | 2313,5 |  |  |  |  |  |
| 36 | Реконструкция моста через реку Юрья на автомобильной дороге Юрья – Первомайское в Юрьянском районе Кировской области2 | отсутствует | 2018 год |  | 55,7 | 0,0557 | 57962,0 |  | 55,7 | 57962,0 |  |  | 3162,0 | 54800 |  |  |  |  |
| 37 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области | отсутствует | 2024 год | 3,064 | 284 | 0,284 | 1302488,9 | 3,064 | 284 | 1302488,9 |  |  | 1801,7 | 5687,2 | 117264,8 | 196815,3 | 200000,0 | 350000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117264,8 | 196815,3 | 200000,0 | 350000 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1801,7 | 5687,2 |  |  |  |  |
| 38 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск на участке км 16 – км 24 в Кирово-Чепецком районе Кировской области | отсутствует | 2021 год | 2,5 |  | 2,5 | 583056,8 | 2,5 |  | 583056,8 |  |  | 1425,8 | 6630,9 | 107117,7 | 143245,9 | 324636,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107117,7 | 143245,9 | 276248,4 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1425,8 | 6630,9 |  |  | 48388,1 |  |
| 39 | Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области | отсутствует | 2024 год | 19,8 |  |  | 1295272,1 | 19,8 |  | 1295272,1 |  |  | 3808,2 | 4463,9 | 114029,0 | 100000,0 | 170203,37 | 400000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114029,0 | 100000,0 | 170203,37 | 400000 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3808,2 | 4463,9 |  |  |  |  |
| 40 | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до дер. Ужоговица в Кировской области2 | отсутствует | 2024 год | 8,5 |  |  | 410443,4 | 8,5 |  | 410443,4 |  |  |  |  |  |  | 1568,3 | 5075,1 |
| 41 | Реконструкция автомобильной дороги Киров –Малмыж – Вятские Поляны, участок от примыкания автомобильной дороги «Южный обход г. Кирова» до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | отсутствует | 2022 год | 2,55 |  |  | 360150 | 2,55 |  | 360150 |  |  |  | 1575,0 | 1575,0 |  | 178500,0 | 178500,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178500,0 | 178500,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575,0 | 1575,0 |  |  |  |
| 42 | Реконструкция автомобильной дороги Киров –Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (км 0+000 – км 8+500) | отсутствует | 2023 год | 8,5 |  |  | 2007324,0 | 8,5 |  | 2007324,0 |  |  |  | 3662,0 | 3662,0 |  | 666666,7 | 666666,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666666,7 | 666666,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3662,0 | 3662,0 |  |  |  |
| 43 | Реконструкция автомобильной дороги Киров –Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (км 8+500 – км 16+000) | отсутствует | 2025 год | 7,5 |  |  | 1 007 163,0 | 7,5 |  | 1 007 163,0 |  |  |  |  | 3 581,50 | 3 581,50 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 581,50 | 3 581,50 |  |  |
| 44 | Объекты наружного освещения на автобусных остановках автомобильной дороги Киров –Стрижи – Оричи 2 | отсутствует | 2018 год |  |  |  | 4388,4 |  |  | 4388,4 |  |  | 638,4 | 3750,0 |  |  |  |  |
| 45 | Объект наружного освещения моста через реку Пижма на км 138 автомобильной дороги Киров –Советск – Яранск в Советском районе2 | отсутствует | 2018 год |  |  |  | 4729,7 |  |  | 4729,7 |  |  | 229,7 | 4500,0 |  |  |  |  |
| 46 | Строительство объектов наружного освещения на автобусных остановках пгт Демьяново автомобильной дороги Подосиновец – Луза в Подосиновском районе2 | отсутствует | 2018 год |  |  |  | 4990,0 |  |  | 4990,0 |  |  | 540,0 | 4450,0 |  |  |  |  |
| 47 | Строительство мостового перехода через реку Вятка в районе г. Орлова в Орловском районе Кировской области4 | отсутствует | 2021 год | 12 | 550 | 12,55 | 3715000 | 12 | 550 | 3715000 |  |  |  | 6500005 | 9000005 | 15700005 | 595 0005 |  |
| 48 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у пос. Семушино в Зуевском районе Кировской области4 | отсутствует | 2020 год | 1 | 220 | 1,22 | 1380000 | 1 | 220 | 1380000 |  |  |  | 3950005 | 5550005 | 4300005 |  |  |
| 49 | Реконструкция автомобильной дороги Оричи – Зенгино в Оричевском районе Кировской области4 | отсутствует | 2021 год | 25 |  | 25 | 900000 | 25 |  | 900000 |  |  |  | 2650005 | 2650005 | 2796005 | 904005 |  |
| 50 | Реконструкция автомобильной дороги Стрижи – Зенгино с путепроводом через железную дорогу в Оричевском районе Кировской области4 | отсутствует | 2021 год | 19,1 |  | 19,1 | 1110000 | 19,1 |  | 1110000 |  |  |  | 2030005 | 2030005 | 2171005 | 4869005 |  |
| 51 | Строительство автомобильной дороги Семушино – Мотоус – Роговое с путепроводом через железную дорогу в Зуевском районе Кировской области4 | отсутствует | 2021 год | 15,3 |  | 15,3 | 985000 | 15,3 |  | 985000 |  |  |  | 1626005 | 1626004 | 1711005 | 4887005 |  |
| 52 | Реконструкция автомобильной дороги Карино –Роговое в Слободском районе Кировской области4 | отсутствует | 2020 год | 30 |  | 30 | 971000 | 30 |  | 971000 |  |  |  | 3194005 | 3194005 | 3662005 |  |  |
|  | Нераспределенные лимиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3716,237 | 82990,8 |  | 888455,9 | 1220587,3 | 1124918,5 | 57900,0 | 30000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8850005 | 12000005 | 10985005 | 265005 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3716,237 | 82990,8 |  | 3455,9 | 20587,3 | 26418,5 | 31400,0 | 30000 |

1 Подлежит выполнению до конца строительства по состоянию на 01.01.2015 года.

2За счет средств областного бюджета.

3В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2016 № 32/232 «О направлении бюджетных инвестиций (бюджетных ассигнований) в объекты капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности  
 Кировской области в 2017 – 2021 годах» (в редакции постановления Правительства Кировской области от 23.01.2018 № 25-П)

4За счет средств федерального бюджета.

5Реализация объекта будет выполняться в случае выделения финансирования.

_____________

## Приложение № 7

## Приложение № 12

## к Государственной программе

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации мероприятий по развитию дорожного хозяйства Кировской области  государственной программы

Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы за счет всех источников финансирования

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование государственной программы, отдельного мероприятия, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ЦСР* | ВР | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | итого 2015 – 2022 годы |
|  | Государственная програм-ма – всего | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» |  | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 3780472,42 | 4730237,55 | 5330493,00 | 9083454,70 | 9845906,90 | 10178078,80 | 7708980,07 | 6144155,17 | 56801778,61 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 447889,33 | 1309000 | 1530000 | 1457163,8 | 680000 | 680000 | 680000 | 7292995,93 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17200 |  | 500 |  |  | 500000 | 491300 |  |  |  |  | 991300,00 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4903451,8 | 3083118,47 | 1313118,47 | 17845087,27 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 329,6 | 32350,00 | 15370,00 |  |  |  | 101580,41 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 |  | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,40 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18090 |  | 400 |  |  |  | 1420,0 | 730,0 |  |  |  | 2150,00 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1801,7 | 5687,20 |  |  |  |  | 7488,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 3808,2 | 4463,9 |  |  |  |  | 8272,10 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  | 1425,8 | 6630,9 |  |  | 48388,1 |  | 56444,80 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 |  | 400 |  | 22393,82 | 53926,5 | 22750 |  |  |  |  | 99070,32 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 154050,4 | 79455,9 | 60467,3 | 26418,5 | 228520,9 | 482084,1 | 1052054,67 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 170440,48 | 114079,3 | 138500 | 122500 | 133000 |  |  | 678519,78 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 1652532,78 | 1853502,50 | 1771972,2 | 1968170,7 | 2584621,0 | 2595391,0 | 1947291,6 | 1947291,6 | 16320773,38 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 800 |  |  | 148,6 |  |  |  |  |  | 148,60 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305390 | 200 | 200211,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200211,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1167039,4 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7735466,34 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 100 | 34456,46 | 32352,77 | 34095 | 34351,9 | 32835,2 | 32835,2 | 34095 | 34095 | 269116,53 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 200 | 8839,56 | 10989,37 | 12467,7 | 8326,4 | 146040,9 | 132273,9 | 12246,5 | 12246,5 | 343430,83 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 800 | 1051,42 | 544,8 | 2477,7 | 509,0 | 339,9 | 321,4 | 932,5 | 932,5 | 7109,22 |
|  |  |  | 815 | 0409 |  | 1300211 | 200 | 2067,22 |  |  |  |  |  |  |  | 2067,22 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  | 458683,88 |  |  |  |  |  |  | 458683,88 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17190 |  | 500 |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | 75000,00 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04301 |  | 200 |  |  | 39800 | 138700 | 80000 | 480000 | 480000 | 480000 | 1698500,00 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 164070,90 | 149720,0 | 149720,0 | 249720,0 | 249720,0 | 249720,0 | 7290054,78 |
| 1 | Отдельное мероприятие «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов» Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2016 – 2020 годах» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 00000 00000 |  | 000 |  | 308467,71 | 168005,8 | 158550 | 122500 | 133000 |  |  | 893223,50 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 |  | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,4 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 170440,48 | 114079,3 | 138500 | 122500 | 133000 |  |  | 678519,78 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 |  | 400 |  | 22393,82 | 53926,5 | 22750 |  |  |  |  | 99070,32 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Кировской области» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» |  | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 3734057,76 | 3753009,70 | 3857146,80 | 7417597,40 | 8683460,90 | 8519648,30 | 6301706,07 | 4736881,17 | 47003508,10 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 356700,0 | 684000 | 800000 | 777163,8 |  |  |  | 3126806,60 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4903451,8 | 3083118,47 | 1313118,47 | 17845087,27 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 329,6 | 32350,00 | 15370,00 |  |  |  | 101580,41 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1801,7 | 5687,20 |  |  |  |  | 7488,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 3808,2 | 4463,9 |  |  |  |  | 8272,10 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  | 1425,8 | 6630,9 |  |  | 48388,1 |  | 56444,80 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 154050,4 | 79455,9 | 60467,3 | 26418,5 | 228520,9 | 482084,1 | 1052054,67 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 1652532,78 | 1853502,50 | 1771972,2 | 1968170,7 | 2584621,0 | 2595391,0 | 1947291,6 | 1947291,6 | 16320773,38 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 800 |  |  | 148,6 |  |  |  |  |  | 148,60 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 53900 | 1305390 | 200 | 200211,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200211,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1167039,4 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7735466,34 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 72570,90 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 500491,06 |
| 2.1 | Мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 1018038,01 | 817567,39 | 899342,20 | 4498513,20 | 5073391,40 | 5021717,13 | 3360027,47 | 1795202,57 | 22483799,37 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 500 | 508942,8 | 297900 | 684000 | 800000 | 777163,8 |  |  |  | 3068006,60 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4903451,8 | 3083118,47 | 1313118,47 | 17845087,27 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 329,6 | 32350,00 | 15370,00 |  |  |  | 101580,41 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 | 1301806 | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,40 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1801,7 | 5687,20 |  |  |  |  | 7488,90 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 3808,2 | 4463,9 |  |  |  |  | 8272,10 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  | 1425,8 | 6630,9 |  |  | 48388,1 |  | 56444,80 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 | 1301809 | 400 |  | 22363,82 | 53926,5 | 23610 |  |  |  |  | 99900,32 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 154050,4 | 99319,4 | 29405,8 | 118265,33 | 228520,9 | 482084,1 | 1132703,50 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Осуществление крупных особо важных для социально-экономи-ческого развития Российской Федерации проектов» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 409 | 13Я00 54200 | 130542 | 500 | 508942,8 | 297900 | 684000 | 800000 | 777163,8 |  |  |  | 3068006,6 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 509095,21 | 519667,39 | 215342,2 | 5567364,5 | 6851442,8 | 7498842,8 | 3360027,47 | 1795202,57 | 26316984,94 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 | 1305420 | 400 | 441654,8 | 325840,13 |  | 3526451,8 | 4251451,8 | 4903451,8 | 3083118,47 | 1313118,47 | 17845087,27 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18020 | 1301802 | 400 | 53530,81 |  | 329,6 | 32350,00 | 15370,00 |  |  |  | 101580,41 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18040 | 1301804 | 400 | 479,28 | 48202,79 |  |  |  |  |  |  | 48682,07 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18080 | 1301806 | 400 |  | 115633,4 |  |  |  |  |  |  | 115633,4 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18160 |  | 400 |  |  | 1801,7 | 5687,20 |  |  |  |  | 7488,9 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18170 |  | 400 |  |  | 3808,2 | 4463,9 |  |  |  |  | 8272,1 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18190 |  | 400 |  |  | 1425,8 | 6630,9 |  |  | 48388,1 |  | 56444,8 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 18990 | 1301809 | 400 |  | 22363,82 | 53926,5 | 23610 |  |  |  |  | 99900,32 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 18990 | 1301899 | 400 | 13430,32 | 7627,25 | 154050,40 | 1968170,70 | 2584621,00 | 2595391,00 | 228520,90 | 482084,10 | 8033895,67 |
| 2.2 | Мероприятие «Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 55005,14 | 2714,9 |  |  | 57119,19 |  |  | 114839,23 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 571413,4 | 695101,98 | 413939,9 | 607304,0 | 1106510,6 | 1073141,81 | 219661,6 | 219661,6 | 2309639,74 |
| 2.3 | Мероприятие «Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 0 | 0409 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 1281331,3 | 1332635,85 | 1459967,9 | 1332166,7 | 1588110,4 | 1687630 | 1687630 | 1687630 | 12057102,15 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13000 53900 | 1305390 | 200 | 200211,9 |  |  |  |  |  |  |  | 200211,9 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13100 04300 |  | 200 |  | 115435,34 | 111364,4 | 110000 | 110000 | 165380,81 |  |  | 612180,55 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04300 | 1300430 | 200 | 1081119,4 | 1158400,51 | 1348603,5 | 1222166,7 | 1478110,4 | 1522249,19 | 1687630 | 1687630 | 11185909,7 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  | 58800 |  |  |  |  |  |  | 58800 |
| 2.4 | Мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» | министерство транспорта Кировской области | 815 | 0409 | 13Я00 15080 | 1301508 | 500 | 804014,57 | 1041077,37 | 1167039,4 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 944667 | 7735466,34 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 | 0000000 | 000 | 59260,5 | 120059,66 | 75512,05 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 49720,0 | 503432,21 |
| 3 | Отдельное мероприятие «Управление дорожным хозяйством Кировской области» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 0000000 | 000 | 44347,44 | 43886,94 | 49040,4 | 43187,3 | 179216 | 165430,5 | 47274 | 47274 | 619656,58 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 100 | 34456,46 | 32352,77 | 34095 | 34351,9 | 32835,2 | 32835,2 | 34095 | 34095 | 269116,53 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 200 | 8839,56 | 10989,37 | 12467,7 | 8326,4 | 146040,9 | 132273,9 | 12246,5 | 12246,5 | 343430,83 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 02110 | 1300211 | 800 | 1051,42 | 544,8 | 2477,7 | 509,0 | 339,9 | 321,4 | 932,5 | 932,5 | 7109,22 |
| 4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в части автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 1300000 | 1300211 | 200 | 2067,22 |  |  |  |  |  |  |  | 2067,22 |
| 5 | Отдельное мероприятие «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 000 |  | 549873,20 |  |  |  |  |  |  | 549873,20 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  | 399883,88 |  |  |  |  |  |  | 399883,88 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 500 |  | 149989,33 |  |  |  |  |  |  | 149989,33 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17190 |  | 500 |  | 75000 |  |  |  |  |  |  | 75000 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» | министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» |  | 0000 | 00000 00000 |  | 000 |  |  | 1256300 | 1459000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 1360000 | 8155300 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 54200 |  | 200 |  |  | 625000 | 730000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 4075000 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 17200 |  | 500 |  |  | 500000 | 491700 |  |  |  |  | 991700 |
|  |  |  | 000 | 0000 | 00000 00000 |  | 000 |  |  | 91500 | 100000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 2911500 |
|  |  |  | 815 | 0409 | 13Я00 04301 |  | 200 |  |  | 39800 | 137300 |  |  |  |  | 177100 |
|  | Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов** |  |  |  |  |  |  | 1080206,83 | 1215298,13 | 602315,6 | 903209,8 | 955432,5 | 977711,5 | 994826,2 | 1011131,3 | 7347909,43 |
|  | Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий Государственной программ-мы – всего |  |  |  |  |  |  | 1150809,5 | 1865340,13 | 1309000,0 | 5056451,80 | 5708615,60 | 5583451,8 | 3763118,47 | 1993118,47 | 26429905,77 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии (в разрезе федеральных государственных программ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  | 1150809,5 | 1865340,13 | 1309000,0 | 5056451,80 | 5708615,60 | 5583451,8 | 3763118,47 | 1993118,47 | 26429905,77 |

*Текущая графа  «Код бюджетной классификации/ЦСР» соответствует только графе «Объем ресурсного обеспечения/2015 год (факт)».

** Указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

____________