PAGE  
9
	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования
	Цель предоставления бюджетных инвестиций 
	Мощность объекта, подлежа-щего вводу в эксплуа-
тацию
	Срок ввода в эксплу-атацию
	Сметная стоимость объекта 

в ценах соответству-ющих лет, 
(тыс. рублей)
	Общий (предельный) объем инвестиций (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	  2025 год



        









                                                       Приложение 












                                   к постановлению Правительства











                                 Кировской области










                                                                    от 19.01.2018    № 17-П 
ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности 
Кировской области в 2021 – 2025 годах

	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования
	Цель предоставления бюджетных инвестиций 
	Мощность объекта, подлежа-щего вводу в эксплуа-тацию
	Срок ввода в эксплу-атацию
	Сметная стоимость объекта 

в ценах соответству-ющих лет 
(тыс. рублей)
	Общий (предельный) объем инвестиций (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	Автомобильная дорога Вятские Поляны – Сосновка (участок  от 
г. Вятские Поляны до мостового перехода через реку Вятка)
	обеспечение транзитным тран-спортным сообще-нием с Республи-кой Удмуртия и Республикой Татарстан, внутрихозяйствен-ное развитие правобережной и левобережной части Вятско-полянского района
	13,83 км
	2023 год
	869198,1
	
	300000,0
	317411,6
	
	

	
	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	300000,0
	317411,6
	
	

	2
	Автомобильная дорога Уржум – Буйское – граница Республики Марий Эл, участок Буйское – граница Республики Марий Эл в Уржумском районе
	обеспечение круглогодичной транспортной связи с Республикой Марий Эл
	9,819 км
	2023 год
	763243,0
	9570,0
	446909,0
	306764,0
	
	

	2.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	8320,0
	
	
	
	

	2.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	1250,0
	
	
	
	

	2.3
	Изготовление технического плана
	
	
	
	
	
	
	100,0
	
	

	2.4
	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	446909,0
	306664,0
	
	

	3
	Автомобильная дорога Вятские Поляны – Соснов-ка – граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области
	обеспечение круглогодичной транспортной связи с Республикой Удмуртия, внутрихозяйствен-ное развитие левобережной части Вятскополянского района
	11,63 км/ 77,25 пог. м
	2022 год
	763342,6
	116790,8
	646551,8
	
	
	

	3.1
	Корректировка проектной документации
	
	
	
	
	9886,0
	
	
	
	

	3.2
	Получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	
	1310,0
	
	
	
	

	3.3
	Изготовление технического плана
	
	
	
	
	
	100,0
	
	
	

	3.4
	Выполнение работ по строительству мостового перехода


	
	
	
	
	105594,8
	646451,8
	
	
	

	4
	Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слободской на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до 
дер. Ужоговица в Кировской области
	обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слобод-ской и далее с выхо-дом по кратчайшему направлению на автомобильную дорогу Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, в обход г. Кирово-Чепецк и г. Киров
	8,5 км
	2024 год
	410443,4
	1568,3
	5075,1
	200000,0
	203800,0
	

	4.1
	Разработка  проектной документации
	
	
	
	
	1568,3
	5075,1
	
	
	

	4.2
	Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	
	200000,0
	203800,0
	


	5
	Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слобод-ской в Кировской области
	обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	3,064 км/ 284 пог. м
	2024 год
	1302488,9
	
	350000,0
	430919,9
	
	

	
	Выполнение работ по строительству мостового перехода
	
	
	
	
	
	350000,0
	430919,9
	
	

	6
	Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слобод-ской  на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области
	создание современной скоростной автодороги в про-должение развития автотранспортного маршрута Кирово-Чепецк – Слобод-ской с выходом на федеральную трассу Кострома –Шарья – Киров –Пермь
	19,8 км
	2024 год
	1295272,1
	
	400000,0
	502767,6
	
	

	
	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	400000,0
	502767,6
	
	

	7
	Автомобильная дорога Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмурт-ской Республики на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (км 0+000 – км 8+500)
	создание современ-ной скоростной автодороги городской агломерации с увеличением пропускной и несущей способности участка дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и возросших потребительских свойств дороги
	8,5 км
	2023 год
	2007324,0
	
	666666,7
	666666,6
	
	

	
	Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	666666,7
	666666,6
	
	

	8
	Автомобильная дорога Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмурт-ской Республики на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (км 8+500 – 
км 16+000)
	создание современ-ной скоростной автодороги городской агломерации с увеличением пропускной и несущей способности участка дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и возросших потребительских свойств дороги
	7,5 км
	2025 год
	1007163,0
	
	
	333333,3
	333333,3
	333333,4

	
	Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	
	333333,3
	333333,3
	333333,4

	9
	Автомобильная дорога Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от примыкания автомобильной дороги «Южный обход г. Кирова» до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмурт-ской Республики
	создание современ-ной скоростной автодороги с увеличением пропускной и несущей способности участка дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств дороги


	2,55 км
	2022 год
	360150,0
	
	178500,0
	
	
	

	
	Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	178500,0
	
	
	

	10
	Автомобильная дорога «Западный обход г. Кирова» на участке от моста через реку Вятка у дер. Гнусино до транспортной развязки автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск
	повышение комплексной безопасности и комфортности движения, сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение транспортной усталости 
	21,493 км
	2026 год
	17417040,0
	
	2000000,0
	3000000,0
	3000000,0
	3600000,0

	
	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	2000000,0
	3000000,0
	3000000,0
	3600000,0

	
	Итого по объектам капитального строительства
	изготовление технического плана 
	
	
	
	
	100,0
	100,0
	
	

	
	
	корректировка проектной документации
	
	
	
	9886,0
	
	
	
	

	
	
	разработка  проектной документации
	
	
	
	
	9888,3
	5075,1
	
	

	
	
	получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	2560,0
	
	
	
	

	
	
	выполнение работ по строительству и реконструкции 
	
	
	
	105594,8
	4988527,5
	5757763,0
	3537133,3
	39333333,4


______________
