PAGE  
11

Приложение № 1
Приложение № 1
к Государственной программе
ИЗМЕНЕНИЯ

в сведениях о целевых показателях эффективности реализации Государственной программы

	№

п/п
	Наименование Государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей 
	Единица измерения
	Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

	
	
	
	2011 

год 

(отчет)
	2012 год

(факт)
	2013 год

(факт)
	2014 год

(факт)
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование
	процентов
	81,96
	88,21
	88,56
	91,43
	92,57
	98,99
	99,04
	99,65
	99,65
	99,70

	1.3
	Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области
	процентов
	3,28
	3,3
	3,47
	3,47
	2,89
	2,89
	2,89
	2,91
	2,97
	3,05

	1.8
	Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов
	процентов
	3
	8,09
	8,56
	9,9
	34
	34,1
	34,15
	34,2
	34,5
	34,7

	1.9
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях
	процентов
	63,3
	66,2
	66,2
	66,2
	66,2
	66,2
	68,3
	73,7
	73,7
	76,0

	1.10
	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
	километров
	0,37
	0,218
	0
	0
	0
	0
	0,697
	0,59
	0
	0,5

	1.11
	Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние
	единиц
	1
	2
	2
	1
	1
	2
	1
	4
	1
	1

	1.12
	Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности
	процентов
	9,1
	10,7
	17,8
	21,4
	25,0
	32,1
	35,7
	50,0
	53,57
	57,1

	2
	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 – 2020 годы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях
	процентов
	63,3
	66,2
	66,2
	66,2
	66,2
	66,2
	68,3
	73,7
	73,7
	76,0

	2.2
	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления
	километров
	0,37
	0,218
	0
	0
	0
	0
	0,697
	0,59
	0
	0,5

	2.3
	Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние
	единиц
	1
	2
	2
	1
	1
	2
	1
	4
	1
	1

	2.4
	Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности
	процентов
	9,1
	10,7
	17,8
	21,4
	25,0
	32,1
	35,7
	50,0
	53,57
	57,1

	7
	Отдельное мероприятие «Охрана водных объектов»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5
	Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование
	процентов
	-
	-
	-
	91,43
	92,57
	98,99
	99,04
	99,65
	99,65
	99,70

	8
	Отдельное мероприятие «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Число муниципальных районов, охваченных системой двухэтапного вывоза твердых бытовых отходов
	единиц
	
	
	
	0
	0
	0
	2
	3
	4
	5

	8.5
	Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов
	процентов
	-
	-
	-
	9,9
	34
	34,1
	34,15
	34,2
	34,5
	34,7

	9
	Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.11
	Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории области
	процентов
	-
	-
	-
	3,47
	2,89
	2,89
	2,89
	2,91
	2,97
	3,05


____________
