PAGE  
2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



Приложение
к постановлению Правительства

Кировской области

от 04.07.2019    № 376-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ 

объектов капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности Кировской области 

в 2017 – 2021 годах

	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования
	Цель предоставления бюджетных инвестиций 
	Характе-

ристики объекта, подлежа-щего вводу
	Срок ввода объекта в экс-плуа-тацию
	Сметная стоимость объекта 

в ценах соответству-ющих лет, 

тыс. рублей
	Общий (предельный) объем инвестиций, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4
	Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слободской на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до д. Ужоговица в Кировской области
	создание современной скоростной автодороги в про-должение развития автотранспортного маршрута Кирово-Чепецк – Слободской с выходом на федеральную трассу Кострома –Шарья – Киров –Пермь
	19,8 км
	2024 год
	1294432,6
	3808,2
	
	306,8
	16317,6
	


	4.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	3808,2
	
	306,8
	16317,6
	

	6
	Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики
	создание современной скоростной автодороги с увеличением пропускной и несущей способности участка дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автодороги
	2,35 км
	2023 год
	600930,2
	
	
	3057,5
	10531,7
	

	6.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	3057,5
	10531,7
	

	7
	Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1 участок)
	создание современной скоростной автодороги городской агломерации с увеличением пропускной и несущей способности участка дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автодороги
	8,261 км
	2024 год
	2015736,5
	
	
	
	5990,8
	9745,7

	7.1
	Разработка  проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	5990,8
	9745,7

	8
	Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртс-кой Республики, на участке от автомо-бильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны 

до границы            г. Кирово-Чепецк  (2 участок)
	создание современной скоростной автодороги городской агломерации с увеличением пропускной и несущей способности участка дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автодороги
	7,589 км
	2025 год
	1019376,3
	
	
	
	5815,2
	13561,1

	8.1
	Разработка  проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	5815,2
	13561,1

	13
	Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге  Казань – Пермь в с. Савали
(на принципах жизненного цикла)
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно- транспортных происшествий на пешеходных переходах 
	2 шт.
	2020 год
	4300,0
	
	
	
	4300,0
	

	13.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	500,0
	

	13.2
	Выполнение работ по строительству пешеходных переходов
	
	
	
	
	
	
	
	3800,0
	

	14
	Проектирование и строительство пешеходного  перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в 

с. Великорецкое
(на принципах жизненного цикла)
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно- транспортных происшествий на пешеходных переходах 
	1 шт.
	2020 год
	4558,6
	
	
	558,6
	4000,0
	

	14.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	558,6
	
	

	14.2
	Выполнение работ по строительству пешеходных переходов
	
	
	
	
	
	
	
	4000,0
	

	15
	Проектирование и строительство пешеходного  перехода в

д. Перевоз на автомобильной дороге  Киров – Малмыж – Вятские Поляны (на принципах жизненного цикла)
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно- транспортных происшествий на пешеходных переходах 
	1 шт.
	2020 год
	4650,0
	
	
	
	4650,0
	

	15.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	450,0
	

	15.2
	Выполнение работ по строительству пешеходных переходов
	
	
	
	
	
	
	
	4200,0
	

	16
	Реконструкция моста через реку Ирючка на

км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе (замена на водопропускную трубу)
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	16,0 м
	2020 год
	19453,0
	
	
	
	19453,0
	

	16.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	1913,0
	

	16.2
	Изготовление технического плана
	
	
	
	
	
	
	
	40,0
	

	16.3
	Выполнение работ по реконструкции моста
	
	
	
	
	
	
	
	17500,00
	

	
	Итого 
	изготовление технического плана 
	
	
	
	55,0
	50,0
	
	40,0
	100,0

	
	
	корректировка проектной документации
	
	
	
	165,6
	
	1520,0
	
	

	
	
	разработка  проектной документации
	
	
	
	8771,9
	200,0
	22929,0
	81618,4
	23306,8

	
	
	проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
	
	
	
	229,6
	
	150,0
	
	

	
	
	получение положительного заключения государственной экспертизы
	
	
	
	450,0
	
	
	730,0
	

	
	
	выполнение работ по установлению границ земельных участков для строительства автомобильной дороги
	
	
	
	
	200,0
	1380,0
	
	

	
	
	выполнение работ по строительству и реконструкции объектов  
	
	
	
	
	62686,1
	399615,5
	372061,3
	455875,3


                                                                                                                         ______________
