57

Приложение № 3
к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети
автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения
	№ п/п
	Наименование проекта (объекта)
	Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проекта
	Срок ввода объекта в эксплуатацию
	Мощность объекта по проектно-сметной документации (км, шт.)
	Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей)
	Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет до конца строительства по состоянию на 01.01.2020

(тыс. рублей)
	Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	из них искусственных сооружений (пог. м)
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год 
	2023 год
	2024 год

	
	Строительство и реконструкция объектов – всего
	
	
	244,225
	1224,4
	37819948,5
	37107569,6
	69601,7 
	551220,4
	1534678,0
	9120048,1
	10120048,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,00
	450000,0
	1318200,0
	8574276,8
	9728471,3

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	69601,7
	101220,4
	216478,0
	545771,3
	391577,1

	1
	Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка (участок от 

г. Вятские Поляны до мостового перехода через реку Вятка)
	от 06.11.2009

№ 43-1-1-0370-09 (ИИ)
	2026 год
	13,83
	
	882778,1
	882778,1
	
	
	
	15000,0
	249636,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	249636,5

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15000,0
	

	2
	Реконструкция моста через реку Немда на км 27 + 200 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе 
	отсутствует
	2022 год
	
	43,15
	64222,3
	62616,3
	
	20000,0
	42616,3
	
	

	
	в том числе областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	20000,0
	42616,3
	
	

	3
	Строительство автомобильной дороги Уржум – Буйское – граница Республики              Марий Эл (участок Буйское – граница Республики              Марий Эл в Уржумском районе)
	отсутствует
	2024 год
	9,819
	
	763243,0
	763243,0
	
	
	9570,0
	446909,0
	306764,0

	
	в том числе областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	9570,0
	446909,0
	306764,0

	4
	Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны –

Сосновка – граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области 
	от 19.11.2008

№ 43-1-5-0173-08 (ИИ),

от 19.11.2008

№ 43-1-5-0173-08 (ПД)
	2024 год
	11,63
	77,25
	775342,6
	775342,6
	
	
	12000,0
	116790,8
	646551,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	116790,8
	646451,8

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	12000,0
	
	100,0

	5
	Реконструкция автомобильной дороги  Криуша – Советск – Ле-

бяжье – Вершинята на участке                   км 54+600 –            км 60+100 в Лебяжском районе Кировской области
	отсутствует
	2023 год
	2,5
	
	1479682,0
	1479682,0
	25682,0
	479764,0
	700000,0
	274236,0
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	450000,0*
	700000,0*
	274236,0
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	25682,0
	29764,0
	
	
	

	6
	Строительство автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слобод-ской на участке от мостового перехода через реку Чепца у                г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области
	отсутствует
	2024 год
	19,8
	
	1292833,3
	1291017,6
	
	17017,6
	400000,0
	502767,6
	371232,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	400000,0
	502767,6
	371232,4

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	17017,6
	 
	 
	 

	7
	Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до

дер. Ужоговица в Кировской области
	отсутствует
	2026 год
	8,5
	
	410443,4
	410443,4
	
	
	
	1568,3
	5075,1

	
	в том числе областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1568,3
	5075,1

	8
	Реконструкция ав-томобильной до- роги Киров – Малмыж – Вятские Поляны (участок от границы                     г. Киров до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмурт-ской Республики)
	отсутствует
	2024 год
	2,35
	
	600930,2
	600930,2
	
	3057,5
	10531,7
	293670,5
	293670,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293670,5
	293670,5

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	3057,5
	10531,7
	
	

	9
	Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмурт-ской Республики на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1 участок)
	отсутствует
	2026 год
	8,261
	
	2015736,5
	2015736,5
	
	
	
	5990,8
	9745,7

	
	в том числе областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5990,8
	9745,7

	10
	Реконструкция автомобильной дороги  Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмурт-ской Республики на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы                         г. Кирово-Чепецк  (2 участок)
	отсутствует
	2026 год
	7,589
	
	1019376,3
	1019376,3
	
	
	
	5815,2
	13561,1

	
	в том числе областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5815,2
	13561,1

	11
	Строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Кирова» на участке от моста через реку Вятка у               дер. Гнусино до транспортной развязки автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск
	от 06.08.2010             № 43-1-1-0527-10, от 29.12.2012             № 43-1-2-0527-12, от 29.12.2012             № 43-1-6-0527-12
	2026 год
	21,493
	
	17416040,0
	17298479,9
	
	
	
	4001380,0
	4000000,0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4000000,0
	4000000,0

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1380,0
	

	12
	Строительство мостового перехода через реку Вятка у                    г. Орлов в Орловском районе Кировской области**
	отсутствует
	2025 год
	12,0
	550
	3715000,0
	3715000,0
	
	
	
	1200000,0
	1315000,0

	13
	Строительство мостового перехода через реку Чепца у             пос. Семушино в Зуевском районе Кировской области**
	отсутствует
	2024 год
	1,0
	220
	1380000,0
	1380000,0
	
	
	
	395000,0
	985000,0

	14
	Реконструкция автомобильной дороги Оричи – Зенгино в Оричевском районе Кировской области**
	отсутствует
	2025 год
	25,0
	
	900000,0
	900000,0
	
	
	
	300000,0
	300000,0

	15
	Реконструкция автомобильной дороги Стрижи – Зенгино с путепроводом через железную дорогу в Оричевском районе Кировской области**
	отсутствует
	2025 год
	19,1
	
	1110000,0
	1110000,0
	
	
	
	400000,0
	410000,0

	16
	Строительство автомобильной дороги

Семушино – Мотоус – Роговое
с путепроводом через железную дорогу в Зуевском районе Кировской области**
	отсутствует
	2025 год
	15,3
	
	985000,0
	985000,0
	
	
	
	350000,0
	335000,0

	17
	Реконструкция автомобильной дороги Карино – Роговое в Слободском районе Кировской области**
	отсутствует
	2025 год
	30,0
	
	1005000,0
	1005000,0
	
	
	
	350000,0
	355000,0

	18
	Устройство барьерного ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги Южный обход г. Кирова
	отсутствует
	2022 год
	6,46
	
	83960
	79960,0
	
	
	79960,0
	
	

	
	в том числе областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	79960,0
	
	

	19
	Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали

(на принципах жизненного цикла)
	отсутствует
	2020 год
	2 шт.
	
	9645,4
	9645,4
	9645,4
	
	
	
	

	
	в том числе областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	9645,4
	
	
	
	

	20
	Проектирование и строительство пешеходного  перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое

в с. Великорецкое (на принципах жизненного цикла)
	отсутствует
	2020 год
	1 шт.
	
	4971,2
	4412,6
	4412,6
	
	
	
	

	
	в том числе областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	4412,6
	
	
	
	

	21
	Проектирование и строительство пешеходного  перехода в

дер. Перевоз на автомобильной дороге  Киров – Малмыж – Вятские Поляны (на принципах жизненного цикла)
	отсутствует
	2020 год
	1 шт.
	
	4523,1
	4523,1
	4523,1
	
	
	
	

	
	в том числе областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	4523,1
	
	
	
	

	22
	Реконструкция моста через реку Ирючка

на км 140 + 050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе (замена на водопропускную трубу)
	отсутствует
	2020 год
	
	16,0
	19453,0
	19453,0
	19453,0
	
	
	
	

	
	в том числе областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	19453,0
	
	
	
	

	23
	Строительство мостового перехода через реку Чепца у 

г. Кирово-Чепецк на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области
	отсутствует
	2024 год
	2,963
	318
	1302488,9
	1294929,6
	5885,6
	20000,0
	350000,0
	430919,9
	493811,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	318200,0
	391811,9
	467480,1

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	5885,6
	20000,0
	31800,0
	39108,0
	26331,2

	24
	Нераспределенные лимиты 
	
	
	
	
	
	
	0,00
	11 381,30
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00

	
	в том числе областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	0,00
	11 381,30
	30 000,00
	30 000,00
	30 000,00


* При условии предоставления средств из федерального бюджета.
** Финансирование планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета.

______________
