PAGE  
11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



Приложение 
к постановлению Правительства

Кировской области

от 25.06.2020    № 330-П
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности Кировской области
в 2017 – 2021 годах

	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования
	Цель предоставления бюджетных инвестиций 
	Мощность объекта, подлежа-щего вводу в эксплуа-тацию
	Срок ввода объекта в экс-плуа-тацию
	Сметная стоимость объекта 

в ценах соответствующих лет 

(тыс. рублей)
	Общий (предельный) объем инвестиций (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Автомобильная дорога Киров – Кот-

лас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области
	обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Опарино – Аль-меж автомобильной доро-

ги Киров – Котлас – Архангельск 
	26,63 км
	2021 год
	1312156,2
	229,6
	
	339917,6
	300500,0
	437413,8

	1.1
	Корректировка проектной документации

	
	
	
	
	
	
	98,7
	100,0
	

	1.2
	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта

	
	
	
	
	229,6
	
	68,9
	400,0
	

	1.3
	Изготовление технического плана

	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0

	1.4
	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги

	
	
	
	
	
	
	339750,0
	300000,0
	437313,8

	2
	Мостовой переход через реку Чепца      у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области
	обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	2,83 км/ 318 пог. м
	2023 год
	2860323,6
	1142,9
	
	
	27687,1
	500000,0

	2.1
	Разработка проектной документации

	
	
	
	
	1142,9
	
	
	5687,2
	

	2.2
	Выполнение работ по установлению границ земельных участков для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	198,4
	

	2.3
	Изъятие недвижимого имущества для строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	22700,0

	2.4
	Выполнение работ по строительству
	
	
	
	
	
	
	
	21801,5
	477300,0

	3
	Автомобильная 
дорога Кирово-Чепецк – Слободской на участке
от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области
	создание современной скоростной автодороги в продолжение развития автотранспортного маршрута Кирово-Чепецк – Слободской с выходом на федеральную трассу Кострома –Шарья – Киров –Пермь
	19,8 км
	2025 год
	1294649,0
	1815,7
	
	
	
	17017,6

	
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	1815,7
	
	
	
	17017,6

	4
	Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики
	создание современной скоростной автодороги с увеличением пропускной и несущей способности участка дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автодороги
	2,35 км
	2024 год
	600930,2
	
	
	
	
	4755,7

	
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	4755,7

	5
	Мост через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	43,15 пог. м
	2023 год
	64222,4
	563,5
	
	
	
	3000,0

	5.1
	Корректировка проектной документации
	
	
	
	
	165,6
	
	
	
	3000,0

	5.2
	Получение заключения государственной 

экспертизы
	
	
	
	
	397,9
	
	
	
	

	6
	Строительство автомобильной дороги «Западный обход 
г. Кирова», на участке от моста через реку Вятка у дер. Гнусино до транспортной развязки автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск
	повышение комплексной безопасности и комфортности движения, сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение «транспортной усталости» 
	21,493 км
	2026 год
	17416042,0
	
	200,0
	
	
	

	
	Выполнение работ по установлению границ земельных участков для строительства автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	200,0
	
	
	

	7
	Мост через реку Юрья на автомобильной дороге Юрья – Первомайский в Юрьянском районе Кировской области
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	68,26 м
	2019 год
	105763,6
	3162,0
	33276,2
	69325,4
	
	

	7.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	3162,0
	
	
	
	

	7.2
	Изготовление технического плана
	
	
	
	
	
	50,0
	
	
	

	7.3
	Выполнение работ по реконструкции моста
	
	
	
	
	
	33226,2
	69325,4
	
	

	8
	Устройство барьерного ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги Южный обход г. Кирова
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и повышение безопасности дорожного движения 
	6,265 км
	2022

год
	83960,0
	
	
	1477,7
	
	

	
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	1477,7
	
	

	9
	Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали (на принципах жизненного цикла)
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах 
	2 штуки
	2020 год
	9645,4
	
	
	
	9645,4
	

	9.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	1645,4
	

	9.2
	Выполнение работ по строительству пешеходных переходов
	
	
	
	
	
	
	
	8000,0
	

	10
	Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в с. Великорецкое (на принципах жизненного цикла)
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах 
	1 штука
	2020 год
	4412,6
	
	
	
	4412,6
	

	10.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	629,1
	

	10.2
	Выполнение работ по строительству пешеходных переходов
	
	
	
	
	
	
	
	3783,5
	

	11
	Проектирование и строительство пешеходного перехода в

дер. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны (на принципах жизненного цикла)
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах 
	1 штука
	2020 год
	4523,1
	
	
	
	4523,1
	

	11.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	673,1
	

	11.2
	Выполнение работ по строительству пешеходных переходов
	
	
	
	
	
	
	
	3850,0
	

	12
	Реконструкция 
автомобильной дороги Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята, на участке км 54+600 – 
км 60+100 в Лебяжском районе Кировской области
	повышение транспортно-эксплуатационных показателей отдельного участка дороги 
	2,5 км
	2024 год
	1479682,0
	
	
	
	16252,0
	39194,0

	12.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	16252,0
	39194,0

	13
	Реконструкция моста через реку Ирючка 
на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе (замена на водопропускную трубу)
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	16 м
	2021 год
	19453,0
	
	
	
	1913,0
	17540,0

	13.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	1913,0
	

	13.2
	Изготовление технического плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,0

	13.3
	Выполнение работ по реконструкции моста
	
	
	
	
	
	
	
	
	17500,0

	14
	Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Вазюк – Опарино в Кировской области
	обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке

Вазюк – Опарино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск в Кировской области
	26,16 км
	2022 год
	758640,0
	
	
	
	
	489580,8

	14.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	10939,2

	14.2
	Выполнение работ по строительству автомобильной дороги
	
	
	
	
	
	
	
	
	478641,6

	15
	Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Плотники – 
Вожгалы – Богородское – Уни в с. Спасское (на принципах жизненного цикла)
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах 
	1 штука
	2021 год
	4985,0
	
	
	
	
	4985,0

	15.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	725,0

	15.2
	Выполнение работ по строительству пешеходных переходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	4260,0

	16
	Проектирование и строительство пешеходного  перехода на автомобильной дороге Плотники – Вожгалы – Богородское  – Уни в 
с. Верхобыстрица (на принципах жизненного цикла)
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах 
	1 штука
	2021 год
	4955,0
	
	
	
	
	4955,0

	16.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	715,0

	16.2
	Выполнение работ по строительству пешеходных переходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	4240,0

	17
	Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Афанасьево – Глазов в дер. Шердынята (на принципах жизненного цикла)
	улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах 
	1 штука
	2021 год
	4990,0
	
	
	
	
	4990,0

	17.1
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	740,0

	17.2
	Выполнение работ по строительству пешеходных переходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	4250,0

	18
	Реконструкция моста через реку Быстрица 
на км 29+687 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Оричевском районе* 

	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	104,79

пог. м
	2022 год
	377279,0
	
	
	
	
	10479,0

	
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	10479,0

	19
	Реконструкция моста через реку Пижма 
на км 137+900 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск подъездом

к г. Яранск в Советском районе*
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	354,5

пог. м
	2022 год
	1276250,0
	
	
	
	
	35450,0

	
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	35450,0

	20
	Реконструкция моста через реку Немда
на км 142+700 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск подъездом 
к г. Яранск в Советском районе*
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	155,46

пог. м
	2022 год
	559626,0
	
	
	
	
	15426,0

	
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	15426,0

	21
	Реконструкция моста через реку Юг на 
км 0+500 автомобильной дороги Подосиновец – граница Вологодской области в Лузском районе*
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	219,45

пог. м
	2022 год
	461945,0
	
	
	
	
	21945,0

	
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	21945,0

	22
	Реконструкция моста через реку Вала на км 225+765 автомобильной дороги Казань – Пермь в Кильмезском районе*
	восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду
	140,71

пог. м
	2022 год
	614500,0
	
	
	
	
	14500,0

	
	Разработка проектной документации
	
	
	
	
	
	
	
	
	14500,0

	
	Итого 


	изготовление технического плана 
	
	
	
	
	50,0
	
	
	140,0

	
	
	корректировка проектной документации
	
	
	
	165,6
	
	98,7
	100,0
	3000,0

	
	
	разработка  проектной документации
	
	
	
	6120,6
	
	1477,7
	26799,8
	171886,5

	
	
	проверка достоверности определения сметной стоимости объекта
	
	
	
	229,6
	
	68,9
	400,0
	

	
	
	получение заключения государственной экспертизы
	
	
	
	397,9
	
	
	
	

	
	
	выполнение работ по установлению границ земельных участков для строительства 
	
	
	
	
	200,0
	
	198,4
	

	
	
	выполнение работ по строительству и реконструкции объектов  
	
	
	
	
	33226,2
	409075,4
	337435,0
	1446205,4


* Объекты финансируются полностью за счет средств федерального бюджета.

_____________
