Приложение № 2

Приложение № 2

к Программе

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**проектирования, строительства и реконструкции (модернизации) объектов региональной программы   
«Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области»   
на 2019 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципального образования, объекта | Источник  финансирования | Объем средств на реализацию программных мероприятий, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | |
| за период реализации Программы | | 2019 год | | 2020 год\* | | 2021 год\*\* | | 2022 год\* | | 2023 год\* | | 2024 год\* | |
| Проектная документация | Строительно-мон­тажные работы | Проектная документация | Строительно-мон­тажные работы | Проектная документация | Строительно-мон­тажные работы | Проектная документация | Строительно-мон­тажные работы | Проектная документация | Строительно-мон­тажные работы | Проектная документация | Строительно-мон­тажные работы | Проектная документация | Строительно-мон­тажные работы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кировская  область **–** всего | всего | 213015,80 | 1499051,80 | 6500,00 | 0,00 | 38315,80 | 34066,40 | 99690,00 | 377811,90 | 31310,00 | 373443,70 | 37200,00 | 434499,30 | 0,00 | 279230,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 1469521,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33692,00 | 0,00 | 370293,30 | 0,00 | 366012,10 | 0,00 | 425852,70 | 0,00 | 273671,60 |
| областной  бюджет | 24742,50 | 14845,80 | 0,00 | 0,00 | 24742,50 | 340,30 | 0,00 | 3740,40 | 0,00 | 3697,10 | 0,00 | 4301,60 | 0,00 | 2766,40 |
| местный бюджет | 89873,30 | 14684,30 | 0,00 | 0,00 | 573,30 | 34,10 | 29090,00 | 3778,20 | 23010,00 | 3734,50 | 37200,00 | 4345,00 | 0,00 | 2792,50 |
| внебюджетные источники | 98400,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 70600,00 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Богородский муниципальный округ | всего | 5750,00 | 44894,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5750,00 | 0,00 | 0,00 | 44894,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 44000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| местный бюджет | 5750,00 | 449,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5750,00 | 0,00 | 0,00 | 449,10 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Богородского муниципального округа | всего | 5750,00 | 44894,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5750,00 | 0,00 | 0,00 | 44894,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 44000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| местный бюджет | 5750,00 | 449,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5750,00 | 0,00 | 0,00 | 449,10 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Верхнекамский район | всего | 9040,00 | 65656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9040,00 | 0,00 | 0,00 | 65656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 64350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 9040,00 | 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9040,00 | 0,00 | 0,00 | 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация станции водоподготовки города Кирса производительностью 2 000 куб. метров в сутки | всего | 9040,00 | 65656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9040,00 | 0,00 | 0,00 | 65656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 64350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 9040,00 | 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9040,00 | 0,00 | 0,00 | 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Верхошижемский район | всего | 6500,00 | 34066,40 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 34066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 33692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 6500,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство сетей водоснабжения в  с. Среднеивкино,  д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района Кировской области  (с. Среднеивкино. Начальный этап, 1 этап). Начальный этап | всего | 6500,00 | 34066,40 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 34066,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 33692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 6500,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Вятскополянский район | всего | 3200,00 | 31629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 31629,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,30 |
| местный бюджет | 3200,00 | 316,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 316,30 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Модернизация системы водоснабжения Усть-Люгинского сельского поселения Вятскополянского района | всего | 3200,00 | 31629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 31629,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 31000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,30 |
| местный бюджет | 3200,00 | 316,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 0,00 | 0,00 | 316,30 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Город Вятские Поляны | всего | 5000,00 | 102030,40 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 102030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 4950,00 | 1009,90 | 0,00 | 0,00 | 4950,00 | 0,00 | 0,00 | 1009,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 50,00 | 1020,50 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Вятские Поляны | всего | 5000,00 | 102030,40 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 102030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 4950,00 | 1009,90 | 0,00 | 0,00 | 4950,00 | 0,00 | 0,00 | 1009,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 50,00 | 1020,50 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Город Киров | всего | 91900,00 | 556158,80 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 70600,00 | 57065,50 | 8300,00 | 195553,20 | 0,00 | 303540,10 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 545092,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55930,00 | 0,00 | 191662,10 | 0,00 | 297500,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 5505,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,80 | 0,00 | 1935,80 | 0,00 | 3005,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 5561,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,70 | 0,00 | 1955,30 | 0,00 | 3035,10 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 91900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 70600,00 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Реконструкция системы водоснабжения Нововятского района города Кирова | всего | 45600,00 | 209162,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45600,00 | 0,00 | 0,00 | 68870,50 | 0,00 | 140291,80 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 205000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67500,00 | 0,00 | 137500,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 2070,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,60 | 0,00 | 1388,90 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 2091,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,90 | 0,00 | 1402,90 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 45600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ганино Октябрьского района города Кирова | всего | 25000,00 | 76522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 76522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 764,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Дороничи Ленинского района города Кирова | всего | 8300,00 | 30609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 30609,30 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова, 1 этап | всего | 6500,00 | 57065,50 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 57065,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 55930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 570,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | Реконструкция системы водоснабжения правобережной части города Кирова, 2 этап | всего | 6500,00 | 182799,20 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50160,20 | 0,00 | 132639,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 179162,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49162,10 | 0,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 1809,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,60 | 0,00 | 1313,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 1827,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,50 | 0,00 | 1326,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Город Кирово-Чепецк | всего | 6250,00 | 27548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6250,00 | 0,00 | 0,00 | 27548,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 272,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,90 |
| местный бюджет | 6250,00 | 275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6250,00 | 0,00 | 0,00 | 275,60 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения мкр-на города Кирово-Чепецка | всего | 6250,00 | 27548,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6250,00 | 0,00 | 0,00 | 27548,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 27000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 272,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,90 |
| местный бюджет | 6250,00 | 275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6250,00 | 0,00 | 0,00 | 275,60 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Город Котельнич | всего | 7510,00 | 71421,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7510,00 | 0,00 | 0,00 | 71421,40 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 707,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,10 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 7510,00 | 714,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7510,00 | 0,00 | 0,00 | 714,30 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Котельнича | всего | 7510,00 | 71421,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7510,00 | 0,00 | 0,00 | 71421,40 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 707,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,10 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 7510,00 | 714,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7510,00 | 0,00 | 0,00 | 714,30 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Город Слободской | всего | 10100,00 | 59178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 59178,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 58000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 586,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,60 |
| местный бюджет | 10100,00 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 591,60 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения города Слободского | всего | 10100,00 | 59178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 59178,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 58000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 586,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,60 |
| местный бюджет | 10100,00 | 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 591,60 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Даровской район | всего | 6500,00 | 30609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 30609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 6500,00 | 306,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 306,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Даровского городского поселения Даровского района | всего | 6500,00 | 30609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 30609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 6500,00 | 306,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | 306,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Зуевский район | всего | 4800,00 | 48975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 48975,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 48000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 485,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,10 |
| местный бюджет | 4800,00 | 489,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 489,90 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Зуевского городского поселения Зуевского района | всего | 4800,00 | 48975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 48975,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 48000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 485,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,10 |
| местный бюджет | 4800,00 | 489,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800,00 | 0,00 | 0,00 | 489,90 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Мурашинский район | всего | 2000,00 | 18725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 18725,40 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 18352,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18352,70 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 185,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,40 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2000,00 | 187,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 187,30 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения пос. Безбожник Мурашинского сельского поселения Мурашинского района | всего | 2000,00 | 18725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 18725,40 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 18352,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18352,70 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 185,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,40 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2000,00 | 187,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 187,30 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Нолинский район | всего | 8050,00 | 30609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8050,00 | 0,00 | 0,00 | 30609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 8050,00 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8050,00 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения  Аркульского городского поселения Нолинского района | всего | 8050,00 | 30609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8050,00 | 0,00 | 0,00 | 30609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 8050,00 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8050,00 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Омутнинский район | всего | 10500,00 | 98505,70 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 2500,00 | 78099,60 | 0,00 | 20406,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 96545,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76545,60 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 7600,00 | 975,30 | 0,00 | 0,00 | 7600,00 | 0,00 | 0,00 | 773,30 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2900,00 | 984,80 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 2500,00 | 778,70 | 0,00 | 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | всего | 2500,00 | 20406,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 20406,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2500,00 | 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | всего | 8000,00 | 78099,60 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 78099,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 76545,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76545,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 7600,00 | 773,30 | 0,00 | 0,00 | 7600,00 | 0,00 | 0,00 | 773,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 400,00 | 780,70 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 780,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Опаринский район | всего | 5373,80 | 56303,40 | 0,00 | 0,00 | 5373,80 | 0,00 | 0,00 | 56303,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 55182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 5320,00 | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 5320,00 | 0,00 | 0,00 | 55182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 53,80 | 563,10 | 0,00 | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Опаринского городского поселения Опаринского района | всего | 5373,80 | 56303,40 | 0,00 | 0,00 | 5373,80 | 0,00 | 0,00 | 56303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 55182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 5320,00 | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 5320,00 | 0,00 | 0,00 | 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 53,80 | 563,10 | 0,00 | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 563,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Оричевский район | всего | 3000,00 | 30609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 30609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 3000,00 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Торфяного сельского поселения Оричевского района | всего | 3000,00 | 30609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 30609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 3000,00 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Орловский район Кировской области | всего | 2600,00 | 26193,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 26193,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 25671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25671,60 |
| областной  бюджет | 0,00 | 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
| местный бюджет | 2600,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Орловского городского поселения Орловского района | всего | 2600,00 | 26193,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 26193,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 25671,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25671,60 |
| областной  бюджет | 0,00 | 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,50 |
| местный бюджет | 2600,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 262,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Слободской район | всего | 11442,00 | 125125,00 | 0,00 | 0,00 | 6942,00 | 0,00 | 0,00 | 84313,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 40812,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 122635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
| областной  бюджет | 6872,50 | 1238,80 | 0,00 | 0,00 | 6872,50 | 0,00 | 0,00 | 834,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 |
| местный бюджет | 4569,50 | 1251,20 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 843,20 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.1 | Реконструкция системы водоснабжения Вахрушевского городского поселения Слободского района | всего | 6942,00 | 84313,00 | 0,00 | 0,00 | 6942,00 | 0,00 | 0,00 | 84313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 82635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 6872,50 | 834,80 | 0,00 | 0,00 | 6872,50 | 0,00 | 0,00 | 834,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 69,50 | 843,20 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | 0,00 | 0,00 | 843,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.2 | Реконструкция системы водоснабжения Ильинского сельского поселения Слободского района | всего | 2500,00 | 20406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 20406,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| местный бюджет | 2500,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.3 | Реконструкция системы водоснабжения Стуловского сельского поселения Слободского района | всего | 2000,00 | 20406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 20406,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| местный бюджет | 2000,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Советский район Кировской области | всего | 13500,00 | 40812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13500,00 | 0,00 | 0,00 | 40812,40 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,10 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 13500,00 | 408,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13500,00 | 0,00 | 0,00 | 408,30 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Советского городского поселения Советского района | всего | 13500,00 | 40812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40812,40 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной  бюджет | 0,00 | 404,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,10 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 13500,00 | 408,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,30 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных региональным проектом «Чистая вода в Кировской области» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 756-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности».

\*\* При подтверждении финансирования в 2021 году из федерального бюджета бюджету Кировской области в размере 370 293,30 тыс. рублей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_