Приложение

к постановлению Правительства

Кировской области

от 06.11.2020    № 575-П

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности Кировской области

в 2017 – 2021 годах

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования | Цель предоставления бюджетных инвестиций | Мощность объекта, подлежа-щего вводу в эксплуа-тацию | Срок ввода объекта в экс-плуа-тацию | Сметная стоимость объекта в ценах соответствую-щих лет (тыс. рублей) | Общий (предельный) объем инвестиций (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Автомобильная дорога Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области | обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Опарино – Альмеж автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск | 26,63 км | 2021 год | 1312156,2 | 229,6 |  | 339917,6 |  | 300207,3 | 437706,5 |
| 1.1 | Корректировка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 98,7 |  | 100,0 |  |
| 1.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта |  |  |  |  | 229,6 |  | 68,9 |  | 107,3 | 292,7 |
| 1.3 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 1.4 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  | 339750,0 | 300000,0 | 437313,8 |
| 2 | Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области | обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | 2,83 км/ 318 пог. м | 2023 год | 2860323,6 | 1142,9 |  |  |  | 5885,6 | 521801,5 |
| 2.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  | 1142,9 |  |  |  | 5687,2 |  |
| 2.2 | Выполнение работ по установлению границ земельных участков для строительства объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,4 |  |
| 2.3 | Изъятие недвижимого имущества для строительства объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22700,0 |
| 2.4 | Выполнение работ по строительству объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499101,5 |
| 3 | Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от мос-тового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области | создание современной скоростной автомобильной дороги в продолжение развития автотранспорт-ного маршрута Кирово-Чепецк – Слободской с выходом на федеральную трассу Костро-ма – Шарья – Киров – Пермь | 19,8 км | 2025 год | 1294649,0 | 1815,7 |  |  |  |  | 17017,6 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  | 1815,7 |  |  |  |  | 17017,6 |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | создание современной скоростной автомобильной дороги с увеличением пропускной и несущей способности участка дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги | 2,35 км | 2024 год | 600930,2 |  |  |  |  |  | 4755,7 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4755,7 |
| 5 | Мост через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | 43,15 пог. м | 2023 год | 64222,4 | 563,5 |  |  |  |  | 3000,0 |
| 5.1 | Корректировка проектной документации |  |  |  |  | 165,6 |  |  |  |  | 3000,0 |
| 5.2 | Получение заключения государственной экспертизы |  |  |  |  | 397,9 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Кирова» на участке от моста через реку Вятка у д. Гнусино до транспортной развязки автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск | повышение комплексной безопасности дорожного движения, сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение «транспортной усталости» | 21,493 км | 2026 год | 17416042,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по установлению границ земельных участков для строительства автомобильной дороги |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 7 | Мост через реку Юрья на автомобильной дороге Юрья – Первомайский в Юрьянском районе Кировской области | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | 68,26 м | 2019 год | 105763,6 | 3162,0 | 33276,2 |  | 69325,4 |  |  |
| 7.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  | 3162,0 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 7.3 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  | 33226,2 |  | 69325,4 |  |  |
| 8 | Устройство барьерного ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги Южный обход г. Кирова | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и повышение безопасности дорожного движения | 6,265 км | 2022 год | 83960,0 |  |  |  | 1477,7 |  |  |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1477,7 |  |  |
| 9 | Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали (на принципах жизненного цикла) | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | 2 штуки | 2020 год | 9645,4 |  |  |  |  | 9645,4 |  |
| 9.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1645,4 |  |
| 9.2 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |
| 10 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в с. Великорецкое (на принципах жизненного цикла) | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | 1 штука | 2020 год | 4412,6 |  |  |  |  | 4412,6 |  |
| 10.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,1 |  |
| 10.2 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | 3783,5 |  |
| 11 | Проектирование и строительство пешеходного перехода в дер. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны (на принципах жизненного цикла) | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | 1 штука | 2020 год | 4523,1 |  |  |  |  | 4523,1 |  |
| 11.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,1 |  |
| 11.2 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | 3850,0 |  |
| 12 | Реконструкция автомобильной дороги Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята на участке км 54+600 – км 60+100 в Лебяжском районе Кировской области | повышение транспортно-эксплуатацион-ных показателей отдельного участка дороги | 2,5 км | 2024 год | 1479682,0 |  |  |  |  |  | 55446,0 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55446,0 |
| 13 | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыж-ском районе (замена на водопропускную трубу) | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | 16 м | 2021 год | 19453,0 |  |  |  |  | 1913,0 | 17540,0 |
| 13.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1913,0 |  |
| 13.2 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
| 13.3 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17500,0 |
| 14 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Вазюк – Опарино в Кировской области | обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Вазюк – Опарино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск в Кировской области | 26,16 км | 2022 год | 758640,0 |  |  |  |  |  | 669550,4 |
| 14.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10939,2 |
| 14.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658611,2 |
| 15 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в с. Спасское (на принципах жизненного цикла) | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | 1 штука | 2021 год | 4985,0 |  |  |  |  |  | 4985,0 |
| 15.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,0 |
| 15.2 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4260,0 |
| 16 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в с. Верхобыстрица (на принципах жизненного цикла) | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | 1 штука | 2021 год | 4955,0 |  |  |  |  |  | 4955,0 |
| 16.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,0 |
| 16.2 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4240,0 |
| 17 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Афанасьево – Глазов в дер. Шердынята (на принципах жизненного цикла) | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | 1 штука | 2021 год | 4990,0 |  |  |  |  |  | 4990,0 |
| 17.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,0 |
| 17.2 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4250,0 |
| 18 | Проектирование и реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе (на принципах жизненного цикла) | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | 368,0 пог. м | 2023 год | 1764282,0 |  |  |  |  |  | 8443,0 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8443,0 |
| 19 | Проектирование и реконструкция моста через реку Немда на км 142+700 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе (на принципах жизненного цикла) | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | 174,12 пог. м | 2023 год | 1081439,0 |  |  |  |  |  | 6944,0 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6944,0 |
|  | Итого | изготовление технического плана |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 140,0 |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  |  | 165,6 |  |  | 98,7 | 100,0 | 3000,0 |
|  |  | разработка проектной документации |  |  |  | 6120,6 |  |  | 1477,7 | 10547,8 | 105725,5 |
|  |  | проверка достоверности определения сметной стоимости объекта |  |  |  | 229,6 |  |  | 68,9 | 107,3 | 292,7 |
|  |  | получение заключения государственной экспертизы |  |  |  | 397,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | выполнение работ по установлению границ земельных участков для строительства объекта |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 198,4 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству и реконструкции объектов |  |  |  |  | 33226,2 |  | 409075,4 | 315633,5 | 1647976,5 |

_____________