Приложение № 3

Приложение № 3

к Региональной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Региональной программы

| № п/п | Наименова-ние региональ-ной прог-раммы, мероприя-тия, инвес-тиционного проекта | Источник финанси-рования | Объем финансовых ресурсов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощ-ность объек-та | Эко-но-мичес-кий эф-фект, млн. руб-лей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (факт) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | итого |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-ными отходами, на территории Кировской области на 2019 – 2029 годы | всего | 593,34 | 378,14 | 849,59 | 484,25 | 510,80 | 643,32 | 524,40 | 1 089,80 | 864,10 | 762,60 | 1 176,10 | 7 876,44 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,50 | 47,50 | 47,50 | 242,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29,89 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 10,00 | 22,50 | 53,00 | 55,25 | 55,25 | 51,25 | 299,96 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,67 | 4,13 | 4,09 | 4,95 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 6,25 | 52,09 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 559,78 | 357,49 | 845,50 | 479,30 | 503,00 | 630,82 | 498,40 | 1 029,80 | 654,10 | 652,60 | 1 071,10 | 7 281,89 |  |  |  |
| 1 | Создание и развитие инфраструк-туры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-ными отходами | всего | 590,96 | 374,64 | 845,50 | 479,30 | 503,00 | 580,82 | 506,90 | 529,80 | 754,10 | 572,60 | 19,50 | 5 757,12 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29,89 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,91 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,48 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 558,59 | 357,49 | 845,50 | 479,30 | 503,00 | 580,82 | 498,40 | 529,80 | 654,10 | 572,60 | 19,50 | 5 599,10 |  |  |  |
| 1.1 | Создание мест (площадок) накопления ТКО | всего | 30,81 | 12,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,87 |  |  | обеспечение муниципаль- ных образований Кировской области системой сбора твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями законода-тельства |
|  |  | областной бюджет | 28,33 | 11,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,76 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,48 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |  |
| 1.2 | Расширение и обновление мусоровозно-го парка | всего | 454,41 | 69,09 | 415,00 | 459,50 | 474,40 | 492,60 | 498,40 | 529,80 | 554,10 | 572,60 | 19,50 | 4 539,40 |  |  | обеспечение транспорти-рования отходов в муниципаль-ных образова-ниях в соответ-ствии с требованиями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 454,41 | 69,09 | 415,00 | 459,50 | 474,40 | 492,60 | 498,40 | 529,80 | 554,10 | 572,60 | 19,50 | 4 539,40 |  |  |  |
| 1.3 | Создание условий для осуществле-ния раздельного накопления ТКО, в том числе отходов от использова-ния товаров и отходов, требующих специального обращения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.3.1 | Развитие системы сбора отходов от использова-ния товаров, в том числе ртутьсодер-жащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек), у населения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | обеспечение сбора отходов от использова-ния товаров с последующей передачей таких отходов на переработку в соответствии с требовани-ями законода-тельства |
| 1.3.2 | Создание пунктов приема вторичного сырья и отходов от населения |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | обеспечение сбора вторичного сырья и отходов от населения |
| 1.4 | Создание объектов по обработке и обезврежива-нию отходов | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  | 200,00 | 70 тыс. тонн в год | 20 | снижение количества отходов, направляемых на захоронение |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 1.5 | Реконструк-ция, строитель-ство объектов размещения ТКО, в том числе строитель-ство последующих очередей, предусмот-ренных проектной документа-цией | всего | 104,18 | 288,40 | 430,50 | 19,80 | 28,60 | 88,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,70 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 104,18 | 288,40 | 430,50 | 19,80 | 28,60 | 88,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,70 |  |  |  |
| 1.5.1 | Строитель-ство последующих очередей на полигонах ТКО | всего | 104,18 | 288,40 | 288,40 | 19,80 | 19,80 |  |  |  |  |  |  | 720,58 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 104,18 | 288,40 | 288,40 | 19,80 | 19,80 |  |  |  |  |  |  | 720,58 |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Строитель-ство последующих очередей на полигоне ТКО в Нолинском районе | всего | 0,56 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |  |  |  |  |  |  | 13,60 | 81,6 тыс. тонн |  | обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 0,56 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |  |  |  |  |  |  | 13,60 |  |  |  |
| 1.5.1.2 | Строитель-ство последующих очередей на полигоне ТКО в Зуевском районе | всего | 4,04 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |  |  |  |  |  |  | 70,20 | 16,16 тыс. тонн в год |  | обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 4,04 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |  |  |  |  |  |  | 70,20 |  |  |  |
| 1.5.1.3 | Строитель-ство последующих очередей на полигоне ТКО в Куменском районе | всего | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 3,6 тыс. тонн в год |  | обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |
| 1.5.1.4 | Строитель-ство последующих очередей на полигоне ТКО в Слободском районе | всего | 98,72 | 268,60 | 268,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,92 | 300 тыс. тонн в год |  | обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 98,72 | 268,60 | 268,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 635,92 |  |  |  |
| 1.5.2 | Мониторинг исполнения регулируемой или нерегулируе-мой организацией мероприятий инвестицион-ных программ в области обращения с твердыми коммуналь-ными отходами |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | предоставление отчетности регулируемой или нерегулируемой организацией о реализации мероприятий инвестицион-ных программ в области обращения с твердыми коммунальны-ми отходами |
| 1.5.3 | Проектирова-ние и строитель-ство межмуници-пальных полигонов ТКО | всего |  |  | 142,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,1 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники |  |  | 142,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,1 |  |  |  |
| 1.5.3.1 | Строитель-ство межмуници-пального полигона ТКО для Свечин-ского и Шабалин-ского районов | всего |  |  | 142,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,1 | 14,50 тыс. тонн в год | 280 | обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники |  |  | 142,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,1 |  |  |  |
| 1.5.3.2 | Проектирова-ние полигона ТКО в Вятскопо-лянском районе | всего |  |  |  |  | 8,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники |  |  |  |  | 8,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.3 | Строитель-ство полигона ТКО в Вятскопо-лянском районе | всего |  |  |  |  |  | 88,22 |  |  |  |  |  |  | 20 тыс. тонн в год | 63,25 | обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  | 88,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Определение нормативов накопления ТКО с разбором по морфологи-ческому составу | всего | 1,56 | 5,09 |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  | 15,15 |  |  | установление нормативов накопления ТКО |
|  |  | областной бюджет | 1,56 | 5,09 |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  | 15,15 |  |  |  |
| 2 | Создание экотехнопар-ка, включаю-щего инфра-структуру по обработке, утилизации, обезврежи-ванию и раз-мещению отходов, в том числе твердых ком-мунальных отходов, использова-нию их в качестве вторичного сырья для производства новой продукции на основе создания инновацион-ных промыш-ленных производств | всего | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 80,00 | 1 051,60 | 1 682,79 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 80,00 | 1 051,60 | 1 682,79 |  |  |  |
| 2.1 | Строитель-ство объектов по обработке и утилизации отсортирован-ных отходов и иных видов отходов | всего |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 500,00 |  |  |  | 550,00 | 100 тыс. тонн в год |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  | 50,00 |  | 500,00 |  |  |  | 550,00 |  |  |  |
| 2.1.1 | Проектиро-вание объектов по обработке и утилизации отходов, в том числе отходов после их сортировки | всего |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | увеличение количества отходов, используемых в качестве вторичного сырья, снижение доли отходов, размещаемых на полигоне |
|  |  | иные внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 2.1.2 | Строитель-ство объектов по обработке и утили-зации от-ходов, в том числе отходов после их сортировки | всего |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 | 100 тыс. тонн в год |  | увеличение количества отходов, используемых в качестве вторичного сырья, снижение доли отходов, размещаемых на полигоне |
|  |  | иные внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
| 2.2 | Строитель-ство объектов обезврежива-ния отходов | всего | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |
|  | Проектирова-ние объекта обезврежива-ния ТКО в Верхнекам-ском районе Кировской области | всего | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  | снижение класса опасности отходов, снижение доли отходов, размещаемых на полигоне |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |
| 2.3 | Строитель-ство объектов размещения отходов | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 1 051,60 | 1 131,60 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 | 1 051,60 | 1 131,60 |  |  |  |
| 2.3.1 | Проектиро-вание полигона для размещения отходов, не подлежащих утилизации | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  | 80,00 |  |  | обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,00 |  | 80,00 |  |  |  |
| 2.3.2 | Строительство полигона для разме-щения отходов, не подлежа-щих утили-зации | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,60 | 1 051,60 | 90 тыс. тонн в год |  | обеспечение размещения отходов в соответствии с требованиями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,60 | 1 051,60 |  |  |  |
| 3 | Ликвидация накопленного экологичес-кого вреда окружающей среде | всего | 1,19 | 3,50 | 4,09 | 4,95 | 7,50 | 12,50 | 17,50 | 60,00 | 110,00 | 110,00 | 105,00 | 436,23 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 142,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 53,00 | 55,25 | 55,25 | 51,25 | 244,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,19 | 3,50 | 4,09 | 4,95 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 6,25 | 48,98 |  |  |  |
| 3.1 | Рекультива-ция объектов размещения отходов, в том числе ТКО | всего |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 50,00 | 225,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 45,00 | 200,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 25,00 |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка проектной документа-ции на рекультива-цию объектов размещения отходов, в том числе ТКО | всего |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  | 25,00 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 5,00 |  |  |  |
| 3.1.2 | Рекультива-ция объектов размещения отходов, в том числе ТКО | всего |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 |  |  | предотвраще-ние угрозы жиз-ни и здоровью населения, воз-вращение зе-мель в хозяйст- венный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 180,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |  |  |  |
| 3.2 | Ликвидация свалок быто-вых (комму-нальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоох-ранного зако-нодательства | всего | 1,19 | 3,50 | 4,09 | 4,95 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |  |  |  |  | 36,23 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,19 | 3,50 | 4,09 | 4,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  | 18,23 |  |  |  |
| 3.3 | Рекультива-ция свалок бытовых от-ходов на тер-ритории Ки-ровской об-ласти, вклю-ченных в пе-речень свалок твердых бы-товых отхо-дов, подлежа-щих рекуль-тивации | всего |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 175,00 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 142,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 26,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5,75 |  |  |  |
| 3.3.1 | Разработка (корректи-ровка) про-ектной доку-ментации на рекультива-цию свалок бытовых от-ходов на тер-ритории Ки-ровской об-ласти, вклю-ченных в перечень сва-лок твердых бытовых от-ходов, подле-жащих ре-культивации | всего |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 20,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |  |
| 3.3.2 | Рекультива-ция свалок бытовых от-ходов на тер-ритории Ки-ровской об-ласти, вклю-ченных в пе-речень свалок твердых бы-товых от-ходов, подле-жащих ре-культивации | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 142,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 6,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |  |  |  |
| 3.4 | Выявление объектов на-копленного экологичес-кого вреда окружающей среде и при-нятие мер по включе-нию выявлен-ных объектов в государ-ственный реестр объектов накоп-ленного эко-логического вреда окружающей среде |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | направление заявок о включении выявленных объектов на-копленного экологического вреда окружающей среде в государствен-ный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
| 3.5 | Проведение рейдовых контрольных мероприятий с целью вы-явления мест несанкциони-рованного размещения отходов с дальнейшим мониторин-гом |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвращение земель в хозяйственный оборот |
| 3.6 | Проведение региональ-ных надзор-ных меропри-ятий по пре-дупреждению причинения вреда окру-жающей сре-де при разме-щении бесхо-зяйных отхо-дов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его послед-ствий |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
| 3.7 | Ведение перечня выявленногонесанкциони-рованного обнаружения размещения отходов, в том числе ТКО, обнаружен-ных на территории Кировской области |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | внесение записей о несанкциони-рованном обнаружении размещения отходов, в том числе ТКО, обнаруженных на территории Кировской области |
| 4 | Информиро-вание населения Кировской области по вопросам обращения с отходами | всего |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |
| 4.1 | Организация постоянного информиро-вания граждан по вопросам в области обращения с отходами |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | своевременное обеспечение на-селения инфор-мацией о нова-циях в сфере обращения с ТКО на терри-тории Киров-ской области |
| 4.2 | Организация и проведение экологичес-ких акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформирова-нию системы обращения с ТКО |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | повышение экологической культуры населения в сфере обращения с отходами |
| 4.3 | Модерниза-ция автоматизи-рованной информа-ционной системы «Региональ-ный кадастр отходов» | всего |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  | автоматизация приема отчетности юридических лиц и индиви-дуальных предприни-мателей, осуществляю-щих хозяйствен-ную и иную деятельность на объектах воздействия на окружающую среду III категории |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |

Х –  финансирование не требуется.

___________