|  | Приложение № 3 Приложение № 4 к Государственной программе |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий отдельного мероприятия «Развитие водохозяйственного комплекса»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Источники финансирования | Всего | В том числе |  |  |  |  | Срок реализации | Мощ-ность объекта | Единица измерения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов берегоукрепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области | федеральный бюджет | 13 993,20 |  | 13 993,20 |  |  |  |  | 2017 – 2020 годы |  | 697 | метров | повышение защищенности населения от негативного воздействия вод |
|  |  | областной бюджет | 1 285,30 |  | 1 285,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 258,00 |  | 1 258,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Корректировка проектной доку-ментации «Строи-тельство берего-укрепления Бело-холуницкого во-дохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области» | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2022 год |  | 1 | проектов |  |
|  |  | местный бюджет | 283,00 |  |  |  | 283,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Берегоукрепление Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2023 –2024 годы |  | 381 | метров | повышение защищенности населения от негативного воздействия вод |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 989,40 |  |  |  |  | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по разделу 1 | 19 808,90 |  | 16 536,50 | 0,00 | 283,00 | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 13 993,20 |  | 13 993,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидированного бюджета Кировской области | 5 815,70 |  | 2 543,30 | 0,00 | 283,00 | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 285,30 |  | 1 285,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4 530,40 |  | 1 258,00 | 0,00 | 283,00 | 1 318,60 | 1 670,80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Корректировка проектной доку-ментации «Рекон-струкция гидроуз-ла Среднедаров-ского пруда Да-ровского района Кировской облас-ти» | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2022 год |  | 1 | проектов |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 172,00 |  |  |  | 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция гидроузла Сред-недаровского пруда Даровского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 2023 год |  | 3,6 | тыс. куб. метров | приведение гидротехнических сооружений в безо-пасное техническое состояние |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 550,00 |  |  |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция гидроузла на р. Идык у дер. Пестерево Кильмезского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022 –2024 годы |  | 685,2 | тыс. куб. метров | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое сос-тояние |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 037,03 |  |  |  | 807,23 | 1 000,0 | 229,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по разделу 2 | 2 759,03 |  | 0,00 | 0,00 | 979,23 | 1 550,00 | 229,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидированного бюджета Кировской области | 2 759,03 |  | 0,00 | 0,00 | 979,23 | 1 550,00 | 229,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 759,03 |  | 0,00 | 0,00 | 979,23 | 1 550,00 | 229,80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Лумпун у дер. Заякинцы Унинского района Кировской области | федеральный бюджет | 4 909,40 |  | 4 909,40 |  |  |  |  | 2019 – 2020 годы |  | 1 | единиц | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое сос-тояние |
|  |  | областной бюджет | 258,40 |  | 258,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 87,60 |  | 87,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт гидроузла руслового пруда на реке Ивкина для хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Нижнеивкино Куменского рай-она Кировской области | федеральный бюджет | 10 297,10 |  | 1 569,10 | 8 728,00 |  |  |  | 2020 – 2021 годы |  | 1 | единиц | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое сос-тояние |
|  |  | областной бюджет | 542,00 |  | 82,60 | 459,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 730,60 |  | 118,90 | 611,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 2022 –2023 годы |  | 1 | единиц | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое сос-тояние |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 571,00 |  |  |  | 157,50 | 413,50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 2020 год |  | 1 | проектов |  |
|  |  | областной бюджет | 1 470,00 |  | 1 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 630,00 |  | 630,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2022 год |  | 1 | единиц | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое сос-тояние |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 300,00 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла Салобелякского водохранилища на р. Ярань у дер. Шкаланка Яранского района Кировской облас-ти | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2022 год |  | 1 | проектов |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 350,00 |  |  |  | 1 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Капитальный ремонт гидроузла Салобелякского водохранилища на р. Ярань у дер. Шкаланка Яранского района Кировской облас-ти | федеральный бюджет | 15 000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 15 000,00 | 2023 –2024 годы |  | 1 | единиц | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое сос-тояние |
|  |  | областной бюджет | 800,00 |  |  |  |  | 0,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1 000,00 |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт гидроузла на р. Водовойка у с. Адово Уржумского муниципального района Кировской облас-ти | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2022 год |  | 1 | проектов |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 960,00 |  |  |  | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Капитальный ремонт гидроузла на р. Водовойка у с. Адово Уржумского муниципального района Кировской облас-ти | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 2024 –2025 годы |  | 1 | единиц | приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое сос-тояние |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по разделу 3 | 39 406,10 |  | 9 126,00 | 9 799,10 | 2 767,50 | 913,50 | 16 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 30 206,50 |  | 6 478,50 | 8 728,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидированного бюджета Кировской области | 9 199,60 |  | 2 647,50 | 1 071,10 | 2 767,50 | 913,50 | 1 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 070,40 |  | 1 811,00 | 459,40 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6 129,20 |  | 836,50 | 611,70 | 2 767,50 | 913,50 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по отдельному мероприятию «Развитие водохозяйственного комплекса» | 61 974,03 |  | 25 662,50 | 9 799,10 | 4 029,73 | 3 782,10 | 18 700,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 44 199,70 |  | 20 471,70 | 8 728,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства консолидированного бюджета Кировской области | 17 774,33 |  | 5 190,80 | 1 071,10 | 4 029,73 | 3 782,10 | 3 700,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 355,70 |  | 3 096,30 | 459,40 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13 418,63 |  | 2 094,50 | 611,70 | 4 029,73 | 3 782,10 | 2 900,60 |  |  |  |  |  |

______________