Приложение

к постановлению Правительства

Кировской области

от 19.05.2021    № 255-П

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности

Кировской области в 2022 – 2026 годах

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Цель предоставления бюджетных инвестиций | Направле-ние инвестиро-вания | Мощность объекта, подлежа-щего вводу в эксплуа-тацию | Срок ввода объек-та в экс-плуа-тацию | Сметная стоимость объекта в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей) | Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка (участок от г. Вятские Поляны до мостового перехода через р. Вятка)* | обеспечение транзит-ного транспортного сообщения с Удмуртской Рес-публикой и Республикой Та-тарстан, внутрихозяй-ственное развитие правобережной и левобережной частей Вятскополянского района | строи- тельство | 13,83 км | 2026 год | 882 778,1 |  | 4 930,5 | 12 603,1 | 430 000,0 | 428 215,9 |
| 1.1 | Корректировка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 4 930,5 | 12 603,1 |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 000,0 | 428 215,9 |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Вазюк – Опарино в Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Вазюк – Опарино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск | реконст-рукция | 26,16 км | 2023 год | 758 640,0 | 89 089,6 | 650 000,0 |  |  |  |
|  | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  | 89 089,6 | 650 000,0 |  |  |  |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница Республики Удмуртия в Вятскополян-ском районе Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи с Удмуртской Республикой, внутрихозяйственное развитие левобережной части Вятскополянского района | строи- тельство | 11,63 км/ 77,25 пог. м | 2024 год | 775 342,6 | 12 000,0 | 116 790,8 | 636 778,6 |  |  |
| 3.1 | Корректировка проектной документации |  |  |  |  |  | 12 000,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 3.3 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  | 116 790,8 | 636 678,6 |  |  |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до дер. Ужоговица в Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской с выходом на автомобильную дорогу Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики в обход г. Кирово-Чепецка и г. Кирова | реконст-рукция | 8,5 км | 2026 год | 410 443,4 |  | 1 568,3 | 5 075,1 | 200 000,0 | 203 800,0 |
| 4.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 1 568,3 | 5 075,1 |  |  |
| 4.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,0 | 203 800,0 |
| 5 | Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | строи- тельство | 2,83 км/ 318 пог. м | 2024 год | 2 860 323,6 | 1 588 540,0 | 742 953,6 | 471 801,5 |  |  |
|  | Выполнение работ по строительству мостового перехода |  |  |  |  |  | 1 588 540,0 | 742 953,6 | 471 801,5 |  |  |
| 6 | Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слободской на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области* | создание современной скоростной автомобильной дороги в продолжение развития автотранспортного маршрута Кирово-Чепецк – Слободской с выходом на федеральную трассу Кострома – Шарья – Киров – Пермь | строи- тельство | 19,8 км | 2025 год | 1 294 649,0 | 17 017,6 | 502 767,6 | 371 232,4 | 401 815,7 |  |
| 6.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 17 017,6 |  |  |  |  |
| 6.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  | 502 767,6 | 371 232,4 | 401 815,7 |  |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1-й участок)* | создание современной скоростной автомобильной дороги городской агломерации с увеличением пропускной и несущей способности участка автомо-бильной дороги, обеспечение безо-пасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги | реконст-рукция | 8,261 км | 2026 год | 2 015 736,5 |  |  | 6 537,2 | 15 776,9 | 1 993 422,4 |
| 7.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 6 537,2 | 15 776,9 |  |
| 7.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 993 422,4 |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2-й участок)* | создание совре-менной скоростной автомобильной дороги городской агломерации с уве-личением пропускной и несущей спо-собности участка автомобильной дороги, обеспечение безопасности дви-жения через населенные пункты и улучшение потреби-тельских свойств автомобильной дороги | реконст-рукция | 7,589 км | 2026 год | 1 019 376,3 |  |  | 6 515,6 | 25 186,4 | 987 674,3 |
| 8.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 6 515,6 | 25 186,4 |  |
| 8.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 674,3 |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вят-ские Поляны, участок от гра-ницы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фален- ки – граница Удмуртской Республики* | создание современной скоростной автомобильной дороги с увеличением пропускной и несущей способности участка автомобильной дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребительских свойств автомобильной дороги | реконст-рукция | 2,35 км | 2024 год | 600 930,2 | 12 485,3 | 293 670,5 | 290 018,7 |  |  |
| 9.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 12 485,3 |  |  |  |  |
| 9.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  | 293 670,5 | 290 018,7 |  |  |
| 10 | Строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Кирова», на участке от моста через реку Вятка у дер. Гнусино до транспортной развязки автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск* | повышение комплексной безопасности дорожного движения, сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение загруженности основных улиц г. Кирова | строи- тельство | 21,493 км | 2026 год | 17 416 042,0 |  | 4 001 380,0 | 4 000 000,0 | 3 600 000,0 | 5 697 099,9 |
| 10.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 1 380,0 |  |  |  |
| 10.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 3 600 000,0 | 5 697 099,9 |
| 11 | Устройство барьерного ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги Южный обход г. Кирова | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и повышение безопасности дорожного движения | строи- тельство | 6,265 км | 2022 год | 83 960,0 | 82 482,3 |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по устройству барьерного ограждения |  |  |  |  |  | 82 482,3 |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Пинюг – Скрябино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск | реконст-рукция | 16,0 км | 2026 год | 464 000,0 |  |  | 10 716,9 | 250 000,0 | 203 283,1 |
| 12.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 10 716,9 |  |  |
| 12.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,0 | 203 283,1 |
| 13 | Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами к пгт Опарино, пос. Альмеж, пос. Скрябино, участок Пинюг –Верхнемалье в Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи на участке Пинюг –Верхнемалье автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск | строи- тельство | 20,2 км | 2026 год | 658 120,0 |  |  | 18 010,5 | 320 000,0 | 320 109,5 |
| 13.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 18 010,5 |  |  |
| 13.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 000,0 | 320 109,5 |
| 14 | Строительство мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели на автомобильной дороге Цепели – Русское – Стрижи – Вахренки – Кирово-Чепецк (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Орловском районе Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | строи- тельство | 12 км/ 550 пог. м | 2026 год | 4 890 055,0 |  | 12 831,7 | 52 141,8 | 2 200 000,0 | 2 625 081,5 |
| 14.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 12 831,7 | 52 141,8 |  |  |
| 14.2 | Выполнение работ по строительству мостового перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 000,0 | 2 625 081,5 |
| 15 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Зуевка в Зуевском районе Кировской области* | обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | строи- тельство | 7,745 км/ 305,0 пог. м | 2026 год | 3 486 950,0 |  |  | 8 408,8 | 24 312,3 | 3 454 228,9 |
| 15.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 8 408,8 | 24 312,3 |  |
| 15.2 | Выполнение работ по строительству мостового перехода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 454 228,9 |
| 16 | Строительство автомобильной дороги Цепели – Русское – Стри- жи – Вахренки – Кирово-Чепецк на участке от мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели до автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Кировской области* | создание современной скоростной автомобильной дороги с обеспечением движения автотранспорта по новому транспортному маршруту с южным объездом г. Кирова, соединение новым направлением основных автомобильных дорог Кировской области между собой | строи- тельство | 49 км | 2026 год | 4 465 120,0 |  | 23 416,0 | 35 509,9 | 2 200 000,0 | 2 206 194,1 |
| 16.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 23 416,0 | 35 509,9 |  |  |
| 16.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 000,0 | 2 206 194,1 |
| 17 | Реконструкция автомобильной дороги Ужоговица – Роговое – Мотоус – Яговкинцы – Зуевка в Кировской области* | создание современной скоростной автомобильной дороги с увеличением пропускной и несущей способности участка автомобильной дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потреби-тельских свойств автомобильной дороги | реконст-рукция | 58,55 км | 2026 год | 2 902 380,0 |  | 20 916,5 | 25 555,2 | 1 400 000,0 | 1 455 908,3 |
| 17.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  | 20 916,5 | 25 555,2 |  |  |
| 17.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 000,0 | 1 455 908,3 |
| 18 | Мост через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырча-ны – Нема – Кильмезь в Немском районе | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконст-рукция | 43,15 пог. м | 2026 год | 64 222,4 |  |  | 3 000,0 | 42 561,3 | 17 055,0 |
| 18.1 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |
| 18.2 | Корректировка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |  |  |
| 18.3 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 561,3 | 17 000,0 |
| 19 | Реконструкция автомобильной дороги Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята, на участке км 54+600 – км 60+100, в Лебяжском районе Кировской области* | повышение транспортно-эксплуатационных показателей отдельного участка автомобильной дороги | реконст-рукция | 2,5 км | 2024 год | 1 479 682,0 | 31 467,0 | 574 236,0 | 850 000,0 |  |  |
| 19.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 31 467,0 |  |  |  |  |
| 19.2 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  | 574 236,0 | 850 000,0 |  |  |
| 20 | Проектирование и реконструкция моста через реку Быстрица на км 29+687 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Оричевском районе (на принципах жизненного цикла)* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконст-рукция | 122,2 пог. м | 2024 год | 803 328,0 | 7 356,0 | 316 901,0 | 479 071,0 |  |  |
| 20.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 7 356,0 | 16 901,0 |  |  |  |
| 20.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 | 479 071,0 |  |  |
| 21 | Реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконст-рукция | 368,0 пог. м | 2023 год | 1 764 282,0 | 830 058,0 | 925 781,0 |  |  |  |
| 21.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 30 058,0 |  |  |  |  |
| 21.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  | 800 000,0 | 925 781,0 |  |  |  |
| 22 | Проектирование и реконструкция моста через реку Немда на км 142+700 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе (на принципах жизненного цикла)* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконст-рукция | 174,12 пог. м | 2023 год | 1 081 439,0 | 518 562,0 | 555 933,0 |  |  |  |
| 22.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 18 562,0 |  |  |  |  |
| 22.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  | 500 000,0 | 555 933,0 |  |  |  |
| 23 | Проектирование и реконструкция моста через реку Юг на км 0+500 автомобильной дороги Подо-синовец – граница Вологодской области в Подосиновском районе (на принципах жизненного цикла)* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконст-рукция | 220,65 пог. м | 2024 год | 1 090 052,0 | 8 496,0 | 521 004,0 | 560 552,0 |  |  |
| 23.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 8 496,0 | 21 004,0 |  |  |  |
| 23.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  | 500 000,0 | 560 552,0 |  |  |
| 24 | Проектирование и реконструкция моста через реку Вала на км 225+765 автомобильной дороги Казань – Пермь в Кильмезском районе (на принципах жизненного цикла)* | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконст-рукция | 148,2 пог. м | 2024 год | 770 905,0 | 7 699,0 | 318 079,0 | 445 127,0 |  |  |
| 24.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 7 699,0 | 18 079,0 |  |  |  |
| 24.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  | 300 000,0 | 445 127,0 |  |  |
| 25 | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе (замена на водопропус-кную трубу) | восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконст-рукция | 16 м | 2022 год | 21 350,0 | 18 850,0 |  |  |  |  |
| 25.1 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 25.2 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  | 18 800,0 |  |  |  |  |
|  | Итого | изготовление технического плана |  |  |  |  | 50,0 |  | 100,0 |  | 55,0 |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  |  |  | 12 000,0 | 4 930,5 | 15 603,1 |  |  |
|  |  | разработка проектной документации |  |  |  |  | 133 140,9 | 116 096,5 | 168 471,0 | 65 275,6 |  |
|  |  | выполнение работ по строительству и реконструкции |  |  |  |  | 3 078 911,9 | 9 462 132,5 | 8 104 481,2 | 11 044 377,0 | 19 592 017,9 |

* Объекты финансируются полностью или частично за счет средств федерального бюджета.

____________