Приложение

к постановлению Правительства

Кировской области

от 19.05.2021    № 256-П

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства дорожного хозяйства государственной собственности Кировской области

в 2017 – 2021 годах

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Цель предоставления бюджетных инвестиций | Направление инвестиро-вания | Мощность объекта, подлежа-щего вводу в эксплуа-тацию | Срок ввода объекта в эксплуа-тацию | Сметная стоимость объекта в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей) | Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Автомобильная дорога Киров – Котлас – Архангельск, участок Опарино – Альмеж в Кировской области* | обеспечение круглогодич-ной транспортной связи на участке Опарино – Альмеж автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск | строитель-ство | 26,63 км | 2021 год | 1 312 156,2 | 229,6 |  | 339 917,6 | 300 207,3 | 437 706,5 |
| 1.1 | Корректировка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 98,7 | 100,0 |  |
| 1.2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта |  |  |  |  |  | 229,6 |  | 68,9 | 107,3 | 292,7 |
| 1.3 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 1.4 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  | 339 750,0 | 300 000,0 | 437 313,8 |
| 2 | Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области* | обеспечение круглогодич-ной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | строитель-ство | 2,83 км/ 318 пог. м | 2024 год | 2 860 323,6 | 1 142,9 |  |  |  | 55 885,6 |
| 2.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 1 142,9 |  |  |  | 55 594,0 |
| 2.2 | Проектно-изыскательские работы по формированию и кадастровому учету земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,6 |
| 3 | Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области* | создание современной скоростной автомобильной дороги в продолжение развития автотранспорт-ного марш- рута Кирово-Чепецк – Слободской с выходом на федеральную трассу Костро-ма – Шарья – Киров – Пермь | строитель-ство | 19,8 км | 2025 год | 1 294 649,0 | 1 815,7 |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 1 815,7 |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Ки- ров – Кирово-Чепецк – Зуев-ка – Фаленки – граница Удмуртской Республики* | создание современной скоростной автомобильной дороги с увеличением пропускной и несущей способности участка автомобильной дороги, обеспечение безопасности движения через населенные пункты и улучшение потребитель-ских свойств автомобильной дороги | реконструк-ция | 2,35 км | 2024 год | 600 930,2 |  |  |  |  | 4 755,7 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 755,7 |
| 5 | Мост через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконструк-ция | 43,15 пог. м | 2026 год | 64 222,4 | 563,5 |  |  |  |  |
| 5.1 | Корректировка проектной документации |  |  |  |  |  | 165,6 |  |  |  |  |
| 5.2 | Получение заключения государствен-ной экспертизы |  |  |  |  |  | 397,9 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Кирова», на участке от моста через реку Вятка у д. Гнусино до транспортной развязки автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск* | повышение комплексной безопасности дорожного движения, сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий, снижение загруженности основных улиц г. Кирова | строитель-ство | 21,493 км | 2026 год | 17 416 042,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  | Выполнение работ по установлению границ земельных участков для строительства автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 7 | Мост через реку Юрья на автомобильной дороге Юрья – Первомайский в Юрьянском районе Кировской области | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконструк-ция | 68,26 м | 2019 год | 105 763,6 | 3 162,0 | 33 276,2 | 69 325,4 |  |  |
| 7.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  | 3 162,0 |  |  |  |  |
| 7.2 | Изготовление технического плана |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 7.3 | Выполнение работ по реконструкции моста |  |  |  |  |  |  | 33 226,2 | 69 325,4 |  |  |
| 8 | Устройство барьерного ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги Южный обход г. Кирова | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и повышение безопасности дорожного движения |  | 6,265 км | 2022 год | 83 960,0 |  |  | 1 477,7 |  |  |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,7 |  |  |
| 9 | Проектирова-ние и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали (на принципах жизненного цикла) | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | строитель-ство | 2 штуки | 2021 год | 9 645,4 |  |  |  | 2 111,4 | 7 534,0 |
| 9.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 433,4 | 212,0 |
| 9.2 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,0 | 7 322,0 |
| 10 | Проектирова-ние и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в с. Великорец-кое (на принципах жизненного цикла) | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | строитель-ство | 1 штука | 2021 год | 4 412,6 |  |  |  | 4 246,9 | 165,7 |
| 10.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,7 | 145,4 |
| 10.2 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 763,2 | 20,3 |
| 11 | Проектирова-ние и строительство пешеходного перехода в дер. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны (на принципах жизненного цикла) | улучшение дорожно-транспортной обстановки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах | строитель-ство | 1 штука | 2021 год | 4 523,1 |  |  |  | 930,1 | 3 593,0 |
| 11.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,1 | 131,0 |
| 11.2 | Выполнение работ по строительству пешеходного перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,0 | 3 462,0 |
| 12 | Реконструкция автомобильной дороги Криу-ша – Советск – Лебяжье – Вершинята на участке км 54+600 – км 60+100 в Лебяжском районе Кировской области* | повышение транспортно-эксплуатацион-ных показателей отдельного участка автомобильной дороги | реконструк-ция | 2,5 км | 2024 год | 1 479 682,0 |  |  |  |  | 23 979,0 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 979,0 |
| 13 | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыжском районе (замена на водопропуск-ную трубу) | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконструк-ция | 16 м | 2022 год | 21 350,0 |  |  |  |  | 2 500,0 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 |
| 14 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скря-бино, участок Вазюк – Опарино в Кировской области* | обеспечение круглогодич-ной транспорт-ной связи на участке Вазюк – Опарино автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск в Кировской области | реконструк-ция | 26,16 км | 2023 год | 758 640,0 |  |  |  |  | 19 550,4 |
| 14.1 | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 939,2 |
| 14.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 611,2 |
| 15 | Реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе * | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконструк-ция | 368,0 пог. м | 2023 год | 1 764 282,0 |  |  |  |  | 8 443,0 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 443,0 |
| 16 | Проектирова-ние и реконструкция моста через реку Немда на км 142+700 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе (на принципах жизненного цикла)* | восстановление транспортно-эксплуатацион-ного состояния объекта и обеспечение круглогодичной транспортной связи по автомобильной дороге через водную преграду | реконструк-ция | 174,12 пог. м | 2023 год | 1 081 439,0 |  |  |  |  | 6 944,0 |
|  | Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 944,0 |
|  | Итого | изготовление технического плана |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  |  |  | 165,6 |  | 98,7 | 100,0 |  |
|  |  | разработка проектной документации |  |  |  |  | 6 120,6 |  | 1 477,7 | 2 459,2 | 113 643,3 |
|  |  | проверка достоверности определения сметной стоимости объекта |  |  |  |  | 229,6 |  | 68,9 | 107,3 | 292,7 |
|  |  | получение заключения государствен-ной экспертизы |  |  |  |  | 397,9 |  |  |  |  |
|  |  | проектно-изыскательские работы по формированию и кадастровому учету земельных участков |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 291,6 |
|  |  | выполнение работ по строительству и реконструкции объектов |  |  |  |  |  | 33 226,2 | 409 075,4 | 304 829,2 | 456 729,3 |

* Объекты финансируются полностью или частично за счет средств федерального бюджета.

___________