Приложение

к постановлению Правительства Кировской области

от 28.06.2021    № 312-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации

объекта капитального строительства

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства, этапы строительства | Мощ-ность объекта капиталь-ного строи-тельства (пропуск-ная способ-ность) (человек в смену) | Срок ввода в эксплу-атацию объекта капи-таль-ного строи-тель-ства | Предполагае-мая (предель-ная) стоимость объекта капи-тального строи-тельства в це-нах соответ-ствующих лет реализации инвестицион-ного проекта | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год (област-ной бюд-жет) | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  |  |  |  |  |  | област-ной бюджет | фе-де-раль-ный бюд-жет | област- ной бюд- жет | фе-де-раль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | феде-ральный бюджет |
|  | «Комплекс спортивных объектов в г. Кирове» | 166 | 2024 год | 828 200,0 | 1 983,4 | 10 469,3 | 0,0 | 10 430,1 | 0,0 | 32 316,2* | 229 300,8 | 7 417,0* | 536 283,2* |
|  | Подготовка проектно-смет-ной документации (в том числе выполнение гидроло-гических исследований, предпроектной документа-ции, технологического при-соединения) с проведением ее экспертизы |  |  | 50 882,8 | 1 983,4 | 10 469,3 | 0,0 | 10 430,1 | 0,0 | 28 000,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | «Многофункциональный спортивный комплекс» | 86 | 2024 год | 366 849,8 | 0,0 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 316,2* | 229 300,8 | 3 312,3* | 129 920,5* |
| 2 | «Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом» | 80 | 2024 год | 410 467,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 104,7* | 406 362,7* |

* При условии наличия бюджетных ассигнований на соответствующий год.

__________