Приложение

 УТВЕРЖДЕНЫ

 Указом Губернатора

 Кировской области

 от 17.08.2021 № 123

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в Программе газификации Кировской области**

**на 2017 – 2021 годы**

1. В разделе «Ответственный исполнитель и соисполнители Программы» паспорта Программы слова «министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» заменить словами «министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области».

2. Внести в раздел 2 «План мероприятий Программы» следующее изменение:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «№п/п | Наименование мероприятия | Мощность объекта, км | Плановый срок | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| Начало | Окончание | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | всего |
| 14 | Газификация населенных пунктов Кировской области по заявкам администраций муниципальных образований Кировской области |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 0 | 0 |  |
| 14.1 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в пос. Ключи Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 3,373 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в пос. Ключи Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.2 | Проектирование и строительство распределительного газопровода ст. Бумкомбинат Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 1,369 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода ст. Бумкомбинат Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.3 | Проектирование и строительство распределительного газопровода  | 1,2017 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Мощность объекта, км | Плановый срок | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | всего |
|  | по ул. Чепецкая, пер. Садовый, ул. Колхозная в г. Кирово-Чепецке Кирово-Чепецкого района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и строительства распределительного газопровода по ул. Чепецкая, пер. Садовый, ул. Колхозная в г. Кирово-Чепецке Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| 14.4 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Салтыки Чепецкого поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 1,82 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Салтыки Чепецкого поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.5 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Головизнинцы Пасеговского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 2,943 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Головизнинцы Пасеговского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.6 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области | 4,112 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Нижние Кропачи Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.7 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в пос. Сергеевы Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области | 1,08 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в пос. Сергеевы Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области |
| 14.8 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Бакули Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области | 2,611 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Бакули Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.9 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Голодница Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 11,41 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Голодница Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.10 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Воробьи Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области | 2,162 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Воробьи Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.11 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Лобань Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 8,1 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Лобань Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.12 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Каркино Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 10,095 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Каркино Чепецкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.13 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Бурмакино Бурмакинского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 2,024 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в с. Бурмакино Бурмакинского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.14 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Малые Сколотни Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области | 6,04 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Малые Сколотни Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.15 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Татары Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 6,716 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Татары Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.16 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Замятины Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области | 3,202 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Замятины Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области |
| 14.17 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Ситники Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области | 3,377 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Ситники Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.18 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Жабриевская Сунского района Кировской области | 2,805 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Жабриевская Сунского района Кировской области |
| 14.19 | Проектирование и строительство распределительного газопровода по ул. Новокузнечная в г. Уржуме Уржумского района Кировской области | 2,16 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода по ул. Новокузнечная в г. Уржуме Уржумского района Кировской области |
| 14.20 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Векшино, дер. Маклаки Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 10,2 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Векшино, дер. Маклаки Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.21 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Щуково Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области | 6,307 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Щуково Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.22 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Звени Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 5,72 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Звени Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.23 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Родионовы Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области | 1,16 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Родионовы Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.24 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Нижние Малюганы Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 0,5 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Нижние Малюганы Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.25 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Денисовы Денисовского сельского поселения Слободского района Кировской области | 8,218 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Денисовы Денисовского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.26 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Рублево Пасеговского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 2,839 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Рублево Пасеговского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.27 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Сезенево Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 3,436 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Сезенево Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.28 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Шутовщина Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 4,879 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Шутовщина Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.29 | Проектирование и строительство распределительного газопровода по ул. Карла Либкнехта, ул. Володарского, ул. Овсянникова, ул. Павлова, ул. Вавилова, ул. Ломоносова, ул. Герцена, ул. Спортивная, ул. Железнодо-рожный поселок в г. Зуевка Кировской области | 7,006 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода по ул. Карла Либкнехта, ул. Володарского, ул. Овсянникова, ул. Павлова, ул. Вавилова, ул. Ломоносова, ул. Герцена, ул. Спортивная, ул. Железнодорожный поселок в г. Зуевка Кировской области |
| 14.30 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Лубягино Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 7,875 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Лубягино Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.31 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Сапожнята Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области | 5,549 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Сапожнята Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.32 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Корюгино Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области | 3,316 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Корюгино Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.33 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Сметанники Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 2,155 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Сметанники Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.34 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Орешник Петровского сельского поселения Уржумского района Кировской области | х | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Орешник Петровского сельского поселения Уржумского района Кировской области |
| 14.35 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Ложкины Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 1,805 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Ложкины Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.36 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Улановы Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области | 1,869 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Улановы Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области |
| 14.37 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Камешница Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области | 4,792 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в с. Камешница Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области |
| 14.38 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Смирновы Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области | 3,105 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Смирновы Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области |
| 14.39 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Рай Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области | 0,598 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Рай Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области |
| 14.40 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Токари Пасеговского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 4,13 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Токари Пасеговского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.41 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Таборы Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области | 6,932 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Таборы Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области |
| 14.42 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Глушиха Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 6,282 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Глушиха Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.43 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Брагичи Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области | 4,561 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Брагичи Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области |
| 14.44 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Зотовы Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области | 2,352 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Зотовы Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.45 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Помаскины Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области | 4,322 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Помаскины Спас-Талицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области |
| 14.46 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Пронькинцы Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 2,991 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Пронькинцы Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.47 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Лагуновы Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 2,597 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Лагуновы Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.48 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Баташи Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области | 4,674 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Баташи Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.49 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Васькинцы Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 3,23 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Васькинцы Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.50 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Ашлань Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области | 6,87 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в с. Ашлань Лопьяльского сельского поселения Уржумского района Кировской области |
| 14.51 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Ившины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области | 7,484 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Ившины Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.52 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Вотское Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области | 7,939 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Вотское Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.53 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Волково, дер. Мездриха Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области | 16,008 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в с. Волково, дер. Мездриха Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.54 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Семеновы Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области | 4,922 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Семеновы Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.55 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Кузнецы Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 5,817 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Кузнецы Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.56 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Байса Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области | 33,27 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в с. Байса Байсинского сельского поселения Уржумского района Кировской области |
| 14.57 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Ермолинцы Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 3,308 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Ермолинцы Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.58 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Рыловщина Фатеевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 3,692 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Рыловщина Фатеевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.59 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Осинцы Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области | 10,885 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Осинцы Ленинского сельского поселения Слободского района Кировской области |
| 14.60 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Жуки Фатеевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 9,297 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Жуки Фатеевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.61 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Башланы Чувашевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области | 4,71 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Башланы Чувашевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| 14.62 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Ванихинцы Поломского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 6,65 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Ванихинцы Поломского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.63 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Большая Рябовщина Фатеевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 10,754 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Большая Рябовщина Фатеевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.64 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Пестеры Фатеевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 8,211 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Пестеры Фатеевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.65 | Проектирование и строительство распределительного газопровода в дер. Нагоряна Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  | 10,721 | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для проектирования и строительства распределительного газопровода в дер. Нагоряна Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области  |
| 14.66 | Разработка схемы газоснабжения г. Советска Советского района Кировской области |   | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для разработки схемы газоснабжения г. Советска Советского района Кировской области |
| 14.67 | Разработка схемы газоснабжения г. Яранска Яранского района Кировской области |   | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для разработки схемы газоснабжения г. Яранска Яранского района Кировской области |
| 14.68 | Разработка схемы газоснабжения пгт Лебяжье Лебяжского района Кировской области |   | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для разработки схемы газоснабжения пгт Лебяжье Лебяжского района Кировской области |
| 14.69 | Разработка схемы газоснабжения пгт Пижанка Пижанского района Кировской области |   | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для разработки схемы газоснабжения пгт Пижанка Пижанского района Кировской области |
| 14.70 | Разработка схемы газоснабжения пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области |   | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для разработки схемы газоснабжения пгт Кикнур Кикнурского муниципального округа Кировской области |
| 14.71 | Разработка схемы газоснабжения пгт Тужа Тужинского района Кировской области |   | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для разработки схемы газоснабжения пгт Тужа Тужинского района Кировской области |
| 14.72 | Разработка схемы газоснабжения г. Санчурска Санчурского муниципального округа Кировской области |   | 01.09.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | осуществлен сбор исходных данных, необходимых для разработки схемы газоснабжения г. Санчурска Санчурского муниципального округа Кировской области». |

3. Внести изменение в меры по осуществлению координации деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и организаций Кировской области для достижения целей и ожидаемых результатов Программы (приложение 8 к Программе), заменив в заголовке слова «министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» словами «министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области».

4. Внести изменение в меры по осуществлению координации деятельности министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и организаций Кировской области для достижения целей и ожидаемых результатов Программы (приложение 8 к Программе), заменив в абзаце первом слова «министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» словами «министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |