- Приложение № 3

- Приложение № 3

к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети

автомобильных дорог общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения

| № п/п | Наименование проекта (объекта) | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проекта | Срок ввода объекта в эксплуатацию | Мощность объекта по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет до конца строительства по состоянию на 01.01.2020 (тыс. рублей) | Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | из них искусственных сооружений (пог. м) |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Строительство и реконструкция объектов – всего |  |  | 268,543 км | 2 342,57 | 51 320 048,2 | 34 900 538,3 | 16 718,40 | 113 800,0 | 3 145 513,3 | 8 963 159,5 | 8 266 513,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - 0,0 | - 0,0 | - 2 599 686,0 | - 8 479 666,1 | - 7 956 006,2 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | - 16 718,40 | - 113 800,0 | - 545 827,3 | - 483 493,4 | - 310 507,3 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка (участок от г. Вятские Поляны до мостового перехода через р. Вятка) | от 06.11.2009 № 43-1-1-0370-09 (ИИ) | 2026 год | 13,83 км |  | 882 778,1 | 875 749,5 |  |  |  | 4 930,5 | 12 603,1 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 930,5 | 12 603,1 |
| 2 | Мост через реку Немда на км 27+200 автомобильной дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь в Немском районе | отсутствует | 2026 год |  | 43,15 | 64 222,4 | 62 616,3 |  |  |  |  | 3 000,0 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг – Скрябино в Кировской области | отсутствует | 2026 год | 16,00 км |  | 464 000,0 | 464 000,0 |  |  |  |  | 10 716,9 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 716,9 |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск с подъездами: к пгт Опарино, к пос. Альмеж, к пос. Скрябино, участок Пинюг –Верхнемалье в Кировской области | отсутствует | 2026 год | 20,20 км |  | 658 120,0 | 658 120,0 |  |  |  |  | 18 010,5 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 010,5 |
| 5 | Строительство автомобильной дороги Вятские Поляны – Сосновка – граница Республики Удмуртия в Вятскополянском районе Кировской области | от 19.11.2008 № 43-1-5-0173-08 (ИИ), от 19.11.2008 № 43-1-5-0173-08 (ПД) | 2024 год | 11,63 км | 77,25 | 775 342,6 | 765 569,4 |  |  | 12 000,0 | 116 790,8 | 636 778,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 790,8 | 636 678,6 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000,0 |  | 100,0 |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята, на участке км 54+600 – км 60+100, в Лебяжском районе Кировской области | отсутствует | 2024 год | 2,5 км |  | 1 479 682,0 | 1 479 682,0 |  | 23 979,0 | 31 467,0 | 574 236,0 | 850 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 236,0 | 850 000,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 23 979,0 | 31 467,0 |  |  |
| 7 | Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слободской на участке от мостового перехода через реку Чепца у г. Кирово-Чепецк до дер. Ужоговица в Кировской области | отсутствует | 2025 год | 19,8 км |  | 1 294 649,0 | 1 292 833,3 |  |  | 17 017,6 | 502 767,6 | 371 232,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 767,6 | 371 232,4 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 017,6 |  |  |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской, на участке от автомобильной дороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь до дер. Ужоговица в Кировской области | отсутствует | 2026 год | 8,5 км |  | 410 443,4 | 410 443,4 |  |  |  | 1 568,3 | 5 075,1 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 568,3 | 5 075,1 |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, участок от границы г. Кирова до примыкания автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | отсутствует | 2024 год | 2,35 км |  | 600 930,2 | 600 930,2 |  | 4 755,7 | 12 485,3 | 293 670,5 | 290 018,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 670,5 | 290 018,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4 755,7 | 12 485,3 |  |  |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (1-й участок) | отсутствует | 2026 год | 8,261 км |  | 2 015 736,5 | 2 015 736,5 |  |  |  |  | 6 537,2 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 537,2 |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики, на участке от автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны до границы г. Кирово-Чепецк (2-й участок) | отсутствует | 2026 год | 7,589 км |  | 1 019 376,3 | 1 019 376,3 |  |  |  |  | 6 515,6 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 515,6 |
| 12 | Строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Кирова», на участке от моста через реку Вятка у дер. Гнусино до транспортной развязки автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск | от 06.08.2010 № 43-1-1-0527-10, от 29.12.2012 № 43-1-2-0527-12, от 29.12.2012 № 43-1-6-0527-12 | 2026 год | 21,493 км |  | 17 416 042,0 | 1 019 376,3 |  |  |  | 4 001 380,0 | 4 000 000,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380,0 |  |
| 13 | Строительство мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели на автомобильной дороге Цепели – Русское – Стрижи – Вахренки – Кирово-Чепецк (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Орловском районе Кировской области | отсутствует | 2026 год | 12,0 км | 550,0 | 4 890 055,0 | 4 890 055,0 |  |  |  | 12 831,7 | 52 141,8 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 831,7 | 52 141,8 |
| 14 | Строительство мостового перехода через реку Чепца у г. Зу-евка в Зуевском районе Кировской области | отсутствует | 2026 год | 7,745 км | 305,0 | 3 486 950,0 | 3 486 950,0 |  |  |  |  | 8 408,8 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 408,8 |
| 15 | Строительство автомобильной дороги Цепели – Русское – Стри- жи – Вахренки – Кирово-Чепецк на участке от мостового перехода через реку Вятка у дер. Цепели до автомобильной дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны (объездная автомобильная дорога г. Кирова) в Кировской области | отсутствует | 2026 год | 49,0 км |  | 4 465 120,0 | 4 465 120,0 |  |  |  | 23 416,0 | 35 509,9 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 416,0 | 35 509,9 |
| 16 | Реконструкция автомобильной дороги Ужогови- ца – Роговое – Мотоус – Яговкинцы – Зуевка в Кировской области | отсутствует | 2026 год | 58,55 км |  | 2 902 380,0 | 2 902 380,0 |  |  |  | 20 916,5 | 25 555,2 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 916,5 | 25 555,2 |
| 17 | Проектирование и реконструкция моста через реку Быстрица на км 29+687 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Оричевском районе (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2024 год |  | 122,2 | 803 328,0 | 803 328,0 |  |  | 7 356,0 | 316 901,0 | 479 071,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 000,0 | 431 164,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 356,0 | 46 901,0 | 47 907,0 |
| 18 | Реконструкция моста через реку Пижма на км 137+900 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе | отсутствует | 2023 год |  | 368,0 | 1 764 282,0 | 1 764 282,0 |  | 8 443,0 | 830 058,0 | 925 781,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 000,0 | 833 203,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 8 443,0 | 110 058,0 | 92 578,0 |  |
| 19 | Проектирование и реконструкция моста через реку Немда на км 142+700 автомобильной дороги Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в Советском районе (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2023 год |  | 174,12 | 1 081 439,0 | 1 081 439,0 |  | 6 944,0 | 518 562,0 | 555 933,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 000,0 | 500 340,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 6 944,0 | 68 562,0 | 55 593,0 |  |
| 20 | Проектирование и реконструкция моста через реку Юг на км 0+500 автомобильной дороги Подо-синовец – граница Вологодской области в Подосиновском районе (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2024 год |  | 220,65 | 1 090 052,0 | 1 090 052,0 |  |  | 8 496,0 | 521 004,0 | 560 552,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 000,0 | 504 497,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 496,0 | 71 004,0 | 56 055,0 |
| 21 | Проектирование и реконструкция моста через реку Вала на км 225+765 автомобильной дороги Казань – Пермь в Кильмезском районе (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2024 год |  | 148,2 | 770 905,0 | 770 905,0 |  |  | 7 699,0 | 318 079,0 | 445 127,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 000,0 | 400 614,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 699,0 | 48 079,0 | 44 513,0 |
| 22 | Устройство барьерного ограждения на разделительной полосе автомобильной дороги Южный обход г. Кирова | от 06.12.2019 № 43-1-1-3-034615-2019, от 16.12.2019 № 43-1-0425-19 | 2022 год | 6,265 км |  | 83 960,0 | 82 482,3 |  |  | 82 482,3 |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 482,3 |  |  |
| 23 | Проектирование и строительство пешеходных переходов на автомобильной дороге Казань – Пермь в с. Савали (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2021 год | 2 штуки |  | 9 645,4 | 9 645,4 | 2 111,4 | 7 534,0 |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 2 111,4 | 7 534,0 |  |  |  |
| 24 | Проектирование и строительство пешеходного перехода на автомобильной дороге Юрья – Великорецкое в с. Великорецкое (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2021 год | 1 штука |  | 4 412,6 | 4 412,6 | 4 246,9 | 165,7 |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4 246,9 | 165,7 |  |  |  |
| 25 | Проектирование и строительство пешеходного перехода в дер. Перевоз на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны (на принципах жизненного цикла) | отсутствует | 2021 год | 1 штука |  | 4 523,1 | 4 523,1 | 930,1 | 3 593,0 |  |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 930,1 | 3 593,0 |  |  |  |
| 26 | Реконструкция моста через реку Ирючка на км 140+050 автомобильной дороги Казань – Пермь в Малмыж-ском районе (замена на водопропускную трубу) | отсутствует | 2022 год |  | 16 | 21 350,0 | 21 350,0 |  | 2 500,0 | 18 850,0 |  |  |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 | 18 850,0 |  |  |
| 27 | Мостовой переход через реку Чепца у г. Кирово-Чепецка на автомобильной дороге Кирово-Чепецк – Слободской в Кировской области | отсутствует | 2024 год | 2,83 км | 318 | 2 860 323,60 | 2 859 180,7 |  | 55 885,6 | 1 588 540,0 | 742 953,6 | 471 801,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 429 686,0 | 668 658,2 | 471 801,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 55 885,6 | 158 854,0 | 74 295,4 |  |
| 28 | Нераспределенные лимиты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 500,1 | 30 000,0 | 30 000,0 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 500,1 | 30 000,0 | 30 000,0 |

____________