Приложение № 2

Приложение № 3

к Региональной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Региональной программы

| № п/п | Наименова-ние региональ-ной прог-раммы, мероприя-тия | Источник финанси-рования | Объем финансовых ресурсов, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощ-ность объек-та | Эко-но-ми-чес-кий эф-фект, млн. руб-лей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | итого |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Региональная программа в области обра-щения с отхо-дами, в том числе с твер-дыми ком-мунальными отходами, на территории Кировской области на 2019 – 2029 годы | всего | 593,34 | 419,22 | 239,91 | 190,47 | 2153,80 | 441,35 | 48,47 | 215,03 | 497,60 | 138,59 | 441,77 | 5379,55 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,5 | 47,50 | 47,50 | 142,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29,89 | 16,33 | 28,88 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 22,50 | 53,00 | 55,25 | 55,25 | 51,25 | 322,65 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3,67 | 4,58 | 1,52 | 4,95 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 6,25 | 49,97 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 559,78 | 398,31 | 209,51 | 185,52 | 2152,30 | 428,55 | 22,47 | 155,03 | 387,60 | 28,59 | 336,77 | 4864,43 |  |  |  |
| 1 | Создание и развитие инфраструк-туры по обра-щению с от-ходами, в том числе с твер-дыми ком-мунальными отходами | всего | 590,96 | 415,72 | 230,56 | 80,07 | 86,56 | 414,55 | 23,97 | 35,03 | 327,60 | 28,59 | 336,77 | 2570,38 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 29,89 | 16,33 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,72 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,48 | 1,08 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,61 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 558,59 | 398,31 | 209,51 | 80,07 | 86,56 | 414,55 | 15,47 | 35,03 | 327,60 | 28,59 | 336,77 | 2491,05 |  |  |  |
| 1.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых ком-мунальных отходов | всего | 30,81 | 12,32 | 21,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,18 |  |  | обеспечение муниципаль-ных образований Кировской области местами (площадка-ми) накопления твердых ком-мунальных отходов в со-ответствии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | областной бюджет | 28,33 | 11,24 | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,57 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2,48 | 1,08 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,61 |  |  |  |
| 1.2 | Приобрете-ние контейнеров для ТКО | всего |  |  | 58,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,28 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  | 58,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,28 |  |  |  |
| 1.3 | Расширение и обновление мусоровозно-го парка | всего | 454,41 | 126,82 | 49,05 | 35,64 | 66,56 | 64,55 | 6,97 | 15,03 | 27,60 | 28,59 | 336,77 | 1211,99 |  |  | обеспечение транспорти-рования отходов в муниципаль-ных образова-ниях Кировской области в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 454,41 | 126,82 | 49,05 | 35,64 | 66,56 | 64,55 | 6,97 | 15,03 | 27,60 | 28,59 | 336,77 | 1211,99 |  |  |  |
| 1.4 | Создание условий для осуществле-ния раздельного накопления ТКО, в том числе отходов, требующих специального обращения и отходов от использова-ния товаров |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.4.1 | Развитие системы сбора отхо-дов от исполь-зования товаров, в том числе ртутьсодер-жащих от-ходов, отра-ботанных источников малого тока (батареек) у населения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | обеспече-ние сбора отходов от использова-ния товаров с последую-щей передачей таких отходов на переработ-ку в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
| 1.4.2 | Создание пунктов при-ема вторич-ного сырья и отходов от населения |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | обеспече-ние сбора вторичного сырья и отходов от населения |
| 1.5 | Строительст-во объектов размещения ТКО, в том числе строительст-во последующих очередей, предусмотрен-ных проект-ной доку-ментацией | всего | 104,18 | 271,49 | 102,18 | 44,43 | 20,00 | 350,00 | 0,00 | 20,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1212,28 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники | 104,18 | 271,49 | 102,18 | 44,43 | 20,00 | 350,00 | 0,00 | 20,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1212,28 |  |  |  |
| 1.5.1 | Строитель-ство после-дующих оче-редей на по-лигонах ТКО | всего | 104,18 | 271,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,67 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 104,18 | 271,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,67 |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Строитель-ство после-дующих оче-редей на по-лигоне ТКО в Нолинском районе | всего | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 81,6 тыс. тонн в год |  | обеспечение размещения отходов в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  |
| 1.5.1.2 | Строитель-ство после-дующих оче-редей на по-лигоне ТКО в Зуевском районе | всего | 4,04 | 9,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 13,44 | 16,16 тыс. тонн в год |  | обеспечение размещения отходов в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 4,04 | 9,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 13,44 |  |  |  |
| 1.5.1.3 | Строитель-ство после-дующих оче-редей на по-лигоне ТКО в Куменском районе | всего | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 3,6 тыс. тонн в год |  | обеспечение размещения отходов в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  |
| 1.5.1.4 | Строитель-ство после-дующих оче-редей на по-лигоне ТКО в Слобод-ском районе | всего | 98,72 | 262,09 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,81 | 300 тыс. тонн в год |  | обеспечение размещения отходов в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники | 98,72 | 262,09 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,81 |  |  |  |
| 1.5.1.5 | Строитель-ство последую-щих очередей на полигоне ТКО в Богородском районе | всего |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 | 35,44 тыс. тонн в год |  | обеспечение размещения отходов в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  |  |
| 1.5.2 | Мониторинг исполнения регули-руемой или нере-гулируемой организацией мероприятий инвестицион-ных программ в области обращения с твердыми коммуналь-ными отходами |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | предостав-ление регулируе-мой или нерегули-руемой организа-цией отчетности о реализа-ции мероприя-тий инвес-тиционных программ в области обращения с твердыми коммуналь-ными отходами |
| 1.5.3 | Проектирова-ние и строительст-во полигонов ТКО | всего |  |  | 102,18 | 44,43 | 20,00 | 300,00 |  | 20,00 | 300,0 |  |  | 786,61 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  | 102,18 | 44,43 | 20,00 | 300,00 |  | 20,00 | 300,0 |  |  | 786,61 |  |  |  |
| 1.5.3.1 | Передача акционерно-му обществу «Вятские автомобиль-ные дороги» проектно-сметной документа-ции по строительст-ву объекта коммуналь-но-бытового назначения | всего |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |
| 1.5.3.2 | Создание объекта коммуналь-но-бытового назначения | всего |  |  | 100,88 | 44,43 |  |  |  |  |  |  |  | 145,31 | 14,50 тыс. тонн в год | 280 | обеспечение размещения отходов в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  | 100,88 | 44,43 |  |  |  |  |  |  |  | 145,31 |  |  |  |
| 1.5.3.3 | Проектирова-ние полигона ТКО в Вятскополян-ском районе | всего |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
| 1.5.3.4 | Строительст-во полигона ТКО в Вятскополян-ском районе | всего |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 | 20 тыс. тонн в год | 63,25 | обеспечение размещения отходов в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 1.5.3.5 | Проектирова-ние полигона ТКО в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  | 20,00 |  |  |  |
| 1.5.3.6 | Строительст-во полигона ТКО в Нолинском районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 | 20 тыс. тонн в год | 63,25 | обеспечение размещения отходов в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |
| 1.6 | Определение нормативов накопления твердых коммуналь-ных отходов на территории Кировской области с разбором по морфологи-ческому составу | всего | 1,56 | 5,09 |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  | 15,15 |  |  | установле-ние нормативов накопления твердых коммуналь-ных отходов |
|  |  | областной бюджет | 1,56 | 5,09 |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  | 15,15 |  |  |  |
| 1.7 | Осуществле-ние анализа сведений об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммуналь-ных отходов, а также твердых коммуналь-ных отходов, в отношении которых были осуществле-ны сбор, транспорти-рование, обработка, утилизация, обезврежива-ние и (или) захоронение, соблюдения потоков твердых коммуналь-ных отходов |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | предостав-ление сведений об объеме и (или) о массе накоплен-ных твердых коммуналь-ных отходов, а также твердых коммуналь-ных отходов, в отношении которых были осуществле-ны сбор, транспорти-рование, обработка, утилизация, обезврежи-вание и (или) захороне-ние, в разрезе районов и лотов, недопуще-ние нарушений схемы потоков твердых коммуналь-ных отходов |
| 2 | Создание экотехнопар-ка, включаю-щего инфра-структуру по обработке, утилизации, обезврежи-ванию и раз-мещению отходов, в том числе твердых коммуналь-ных отходов, использова-нию их в качестве вторичного сырья для производства новой про-дукции на ос-нове соз-дания инно-вационных промышлен-ных производств | всего | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 105,45 | 2065,74 | 14,00 | 7,00 | 120,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 2373,38 |  |  |  |
|  |  | иные внебюджет-ные источники | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 105,45 | 2065,74 | 14,00 | 7,00 | 120,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 2373,38 |  |  |  |
| 2.1 | Строитель-ство объектов обезврежива-ния ТКО | всего | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |
|  | Проектиро-вание объекта обезврежива-ния ТКО в Верхнекам-ском районе Кировской области | всего | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  | снижение класса опасности отходов, снижение доли отходов, размеща-емых на полигоне |
|  |  | иные внебюд-жетные источники | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |
| 2.2 | Строительст-во объектов по обработке и утилизации отсортиро-ванных отходов и иных видов отходов | всего |  |  |  | 64,75 | 1408,25 | 14,00 | 7,00 | 120,00 | 60,00 |  |  | 1674,00 |  |  | увеличение количества отходов, используе-мых в качестве вторичного сырья, снижение доли отходов, размеща-емых на полигоне |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  | 64,75 | 1408,25 | 14,00 | 7,00 | 120,00 | 60,00 |  |  | 1674,00 |  |  |  |
| 2.2.1 | Проектирова-ние объекта утилизации ТКО в составе комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО | всего |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 2.2.2 | Строительст-во объекта утилизации ТКО в составе комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО | всего |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 110 тыс. тонн в год |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
| 2.2.3 | Проектирова-ние объектов по обработке ТКО | всего |  |  |  | 34,75 |  |  |  |  |  |  |  | 34,75 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  | 34,75 |  |  |  |  |  |  |  | 34,75 |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Проектирова-ние мусоросорти-ровочного завода в составе комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО | всего |  |  |  | 13,75 |  |  |  |  |  |  |  | 13,75 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  | 13,75 |  |  |  |  |  |  |  | 13,75 |  |  |  |
| 2.2.3.2 | Проектирова-ние объектов обработки ТКО на территориях Шабалинско-го, Вятскополян-ского и Кикнурского районов | всего |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |
| 2.2.3.3 | Проектирова-ние объектов обработки ТКО на территориях Нолинского, Омутнинско-го и Зуевского районов | всего |  |  |  |  |  | 14,00 | 7,00 |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  | 14,00 | 7,00 |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |
| 2.2.4 | Строительст-во объектов по обработке ТКО | всего |  |  |  |  | 908,25 |  |  | 120,00 | 60,00 |  |  | 1088,25 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  | 908,25 |  |  | 120,00 | 60,00 |  |  | 1088,25 |  |  |  |
| 2.2.4.1 | Строительст-во мусоросорти-ровочного завода в составе комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО | всего |  |  |  |  | 728,25 |  |  |  |  |  |  | 728,25 | 200 тыс. тонн в год |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  | 728,25 |  |  |  |  |  |  | 728,25 |  |  |  |
| 2.2.4.2 | Строительст-во объектов обработки ТКО на территориях Шабалинско-го, Вятскополян-ского и Кикнурского районов | всего |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  | 180,00 | 90 тыс. тонн в год |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |
| 2.2.4.3 | Строительст-во объектов обработки ТКО на территориях Нолинского,Омутнинско-го и Зуевского районов | всего |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 60,00 |  |  | 180,00 | 90 тыс. тонн в год |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 60,00 |  |  | 180,00 |  |  |  |
| 2.3 | Строительст-во объектов размещения отходов | всего |  |  |  | 40,70 | 657,49 |  |  |  |  |  |  | 698,19 |  |  |  |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  | 40,70 | 657,49 |  |  |  |  |  |  | 698,19 |  |  |  |
| 2.3.1 | Проектирова-ние полигона для размещения отходов, не подлежащих утилизации, в составе комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО | всего |  |  |  | 40,70 |  |  |  |  |  |  |  | 40,70 |  |  | обеспечение размещения отходов в соответст-вии с требова-ниями законода- тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  | 40,70 |  |  |  |  |  |  |  | 40,70 |  |  |  |
| 2.3.2 | Строительст-во полигона для размещения отходов, не подлежащих утилизации, в составе комплексно-го объекта обработки, утилизации и размещения ТКО | всего |  |  |  |  | 657,49 |  |  |  |  |  |  | 657,49 | 90 тыс. тонн в год |  | обеспечение размещения отходов в соответст-вии с требова-ниями законода-тельства |
|  |  | иные внебюд-жетные источники |  |  |  |  | 657,49 |  |  |  |  |  |  | 657,49 |  |  |  |
| 3 | Ликвидация накопленного экологичес-кого вреда окружающей среде | всего | 1,19 | 3,50 | 9,35 | 4,95 | 1,50 | 12,50 | 17,50 | 60,00 | 110,00 | 110,00 | 105,00 | 435,49 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 142,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 14,00 | 53,00 | 55,25 | 55,25 | 51,25 | 247,63 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,19 | 3,50 | 0,47 | 4,95 | 1,50 | 2,50 | 3,50 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 6,25 | 45,36 |  |  |  |
| 3.1 | Рекультива-ция объектов размещения отходов, в том числе ТКО | всего |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 50,00 | 225,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 45,00 | 200,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 25,00 |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка проектной документа-ции на ре-культивацию объектов размещения отходов, в том числе ТКО | всего |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  | 25,00 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяйствен-ный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  | 20,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 5,00 |  |  |  |
| 3.1.2 | Рекультива-ция объектов размещения отходов, в том числе ТКО | всего |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяйствен-ный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 180,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |  |  |  |
| 3.2 | Ликвидация свалок быто-вых (коммуналь-ных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природо-охранного законода-тельства | всего | 1,19 | 3,50 | 9,35 | 4,95 | 1,50 | 7,50 | 7,50 |  |  |  |  | 35,49 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяйствен-ный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  | 8,88 |  |  | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  | 20,88 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,19 | 3,50 | 0,47 | 4,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  | 14,61 |  |  |  |
| 3.3 | Рекультива-ция свалок твердых бытовых отходов на территории Кировской области, включенных в перечень свалок твердых бытовых отходов, подлежащих рекуль-тивации | всего |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 175,00 |  |  |  |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 142,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 26,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5,75 |  |  |  |
| 3.3.1 | Разработка (корректи-ровка) про-ектной доку-ментации на рекультива-цию свалок твердых бытовых отходов на территории Кировской области, включенных в перечень свалок твердых бытовых от-ходов, подле-жащих ре-культивации | всего |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяйствен-ный оборот |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 20,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |  |
| 3.3.2 | Рекультива-ция свалок твердых бытовых от-ходов на тер-ритории Ки-ровской об-ласти, вклю-ченных в пе-речень свалок твердых бы-товых от-ходов, подле-жащих ре-культивации | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяйствен-ный оборот |
|  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 142,50 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 6,75 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |  |  |  |
| 3.4 | Выявление объектов накопленного экологичес-кого вреда окружающей среде и принятие мер по вклю-чению выяв-ленных объ-ектов в государст-венный ре-естр объектов накопленного экологичес-кого вреда окружающей среде |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | направление заявок о включении выявленных объектов накоплен-ного экологичес-кого вреда окружаю-щей среде в государст-венный реестр объектов накоплен-ного экологичес-кого вреда окружаю-щей среде |
| 3.5 | Проведение рейдовых контрольных мероприятий с целью вы-явления мест несанкциони-рованного размещения отходов с дальнейшим мониторин-гом их ликвидации |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | предотвра-щение угрозы жизни и здоровью населения, возвраще-ние земель в хозяйствен-ный оборот |
| 3.6 | Проведение региональ-ных надзор-ных меропри-ятий по пре-дупрежде-нию причи-нения вреда окружающей среде при размеще-нии бесхо-зяйных отхо-дов, в том числе ТКО, выявление случаев при-чинения такого вреда и ликвидация его последствий |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | снижение негативного воздействия отходов на окружаю-щую среду |
| 3.7 | Ведение регионально-го реестра мест несанкциони-рованного размещения отходов |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | внесение записей в региональ-ный реестр мест несанкцио-нирован-ного размещения отходов |
| 4 | Информиро-вание насе-ления Киров-ской области по вопросам обращения с отходами | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |  |  |  |
| 4.1 | Организация постоянного информиро-вания граж-дан по воп-росам в об-ласти обра-щения с отходами |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | своевре-менное обеспече-ние населения информа-цией о новациях в сфере обращения с ТКО на территории Кировской области |
| 4.2 | Организация и проведение экологичес-ких акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по ре-формирова-нию системы обращения с ТКО |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | повышение экологичес-кой культуры населения в сфере обращения с ТКО |
| 4.3 | Модерниза-ция автомати-зированной информаци-онной систе-мы «Регио-нальный кадастр отходов» | всего |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  | автоматиза-ция приема отчетности юри-дических лиц и индивиду-альных предприни-мателей, осущест-вляющих хо-зяйственную и иную деятель-ность на объектах воздействия на окружа-ющую среду III категории |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |  |

Х –  финансирования не требуется.

__________