Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Указом Губернатора

Кировской области

от 21.01.2022 № 8

**ПРОГРАММА**

**газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кировской области на 2022 – 2031 годы**

1. **Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели Программы | обеспечение потребителей Кировской области природным газом в требуемых объемах;  повышение надежности системы газоснабжения  и газораспределения;  развитие инженерной газовой инфраструктуры как одной  из основ повышения качества жизни населения Кировской области;  стимулирование развития рынка природного газа как моторного топлива, выражающегося в увеличении потребления такого топлива, расширении инфраструктуры  и распространении транспорта на природном газе |
| Задачи Программы | увеличение пропускной способности существующих газопроводов и строительство магистральных газопроводов  и газораспределительных станций;  строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей;  расширение инфраструктуры заправки транспортных средств природным газом;  распространение транспортных средств на природном газе |
| Ответствен-ный исполни-тель и соис-полнители Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» |
| Участники Программы | министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, региональная служба по тарифам Кировской области, министерство транспорта Кировской области, Акционерное общество «Газпром газораспределение Киров» (по согласованию), Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Киров» (по согласованию), общество  с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров» (по согласованию), Публичное акционерное общество «Газпром» (по согласованию), Общество  с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» (по согласованию), общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области  (по согласованию) |
| Целевые показатели Программы | объем (прирост) потребления природного газа в год;  протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта;  протяженность (строительство) газопроводов-отводов;  количество (строительство) газораспределительных станций;  реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций);  протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов;  протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов;  уровень газификации населения природным и сжиженным углеводородным газом;  уровень потенциальной газификации населения природным  и сжиженным углеводородным газом;  уровень газификации населения природным газом;  газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);  перевод котельных на природный газ;  уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом;  газификация потребителей сжиженным углеводородным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);  перевод котельных на сжиженный углеводородный газ;  уровень газификации населения сжиженным природным газом;  газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов, квартир (домовладений);  количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа;  перевод котельных на сжиженный природный газ;  перевод на природный газ автотранспортной техники;  количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций;  протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2022 – 2031 годы, разделение на этапы не предусматривается |
| Объемы и источники финансирова-ния Программы\* | общий объем финансирования – 2 352 199,5 тыс. рублей,  в том числе:  средства организаций – 2 116 834,5 тыс. рублей;  иные внебюджетные источники – 235 365,0 тыс. рублей  (по согласованию) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | объем (прирост) потребления природного газа в год –   0,8 млрд. куб. метров;  протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта – 0 км;  протяженность (строительство) газопроводов-отводов – 1,6 км;  количество (строительство) газораспределительных  станций – 1 единица;  реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) – 0 единиц;  протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов – 518,64 км;  протяженность (строительство) внутрипоселковых  газопроводов – 747,18 км;  уровень газификации населения природным и сжиженным углеводородным газом – 57,4%;  уровень потенциальной газификации населения природным  и сжиженным углеводородным газом – 85,9%;  уровень газификации населения природным газом – 56,9%;  газификация потребителей природным газом: увеличение количества населенных пунктов на 60 единиц, количества квартир (домовладений) – на 34 330 единиц;  перевод котельных на природный газ – 0 единиц;  уровень газификации населения сжиженным углеводородным газом – 0,5%;  газификация потребителей сжиженным углеводородным газом: увеличение количества населенных пунктов  на 0 единиц, количества квартир (домовладений) –  на 0 единиц;  перевод котельных на сжиженный углеводородный газ –  0 единиц;  уровень газификации населения сжиженным природным газом – 0,0%;  газификация потребителей сжиженным природным газом: увеличение количества населенных пунктов на 0 единиц, количества квартир (домовладений) – на 0 единиц;  количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа – 0 единиц;  перевод котельных на сжиженный природный газ – 0 единиц;  перевод на природный газ автотранспортной техники – 200 единиц;  количество (строительство) автомобильных газонаполнительных компрессорных станций – 0 единиц;  протяженность и (или) количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией, – 49,39 км, 89 единиц. |

\* Значения объемов и источников финансирования Программы могут быть уточнены   
в ходе реализации Программы.