Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Кировской области

от 21.01.2022 № 7-П

**ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Кировской области «Комплексное развитие территории «Шубино-Ганино» в рамках развития Кировской агломерации – жилищное строительство, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, транспортная обеспеченность (реновация
и увеличение автобусного парка), строительство комплексного объекта обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов»**

| Наименование инфраструктурного проекта | Наименование мероприятия (объекта) | Вид работ | Срок реализации | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финанси-рования, в т.ч. по годам | Расходы, млн. рублей  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| «Комплексное развитие территории «Шубино-Ганино» в рамках развития Кировской агломерации – жилищное строительство, строительство социальной и инженерной инфраструктуры, транспортная обеспеченность (реновация и увеличение автобусного парка), строительство комплексного объекта обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов» | строительство мусоросортировочного завода мощностью 200000 тн./год с объектом размещения отходов (ТКО) мощностью 90000 тн./год (вместимость 1250000 тн. и объектом по утилизации ТКО мощностью 110000 тн./год | разработка проектной документа-ции (инженерно-изыскательс-кие работы, проектные работы) | 2022 год | министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | всего | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счет инфраструк-турных бюджетных кредитов | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проведение государст-венной эко-логической экспертизы | 2022 год | министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | всего | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счет инфраструк-турных бюджетных кредитов | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | проведение государст-венной экспертизы | 2022 год | министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | всего | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счет инфраструк-турных бюджетных кредитов | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обустройст-во участка компостиро-вания (при-обретение оборудова-ния, мате-риалов и техники) | 2022 год | министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | всего | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет инфраструк-турных бюджетных кредитов | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| устройство мусоросор-тировочного комплекса (приобрете-ние обору-дования и техники) | 2022 год | министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | всего | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе за счет инфраструк-турных бюджетных кредитов | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительст-во объекта размещения отходов (приобрете-ние изоляци-онного мате-риала-гео-мембраны) | 2022 год | министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | всего | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства областного бюджета | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе за счет инфраструк-турных бюджетных кредитов | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | приобрете-ние спец-техники | 2022 год | министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | всего | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства областного бюджета | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе за счет инфраструк-турных бюджетных кредитов | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | обновление парка техники акционерного общества «Киров-пассажиравтотранс» | приобрете-ние подвиж-ного состава городского транспорта общего пользования | 2022 год | министерство транспорта Кировской области | всего | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства областного бюджета | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет инфраструк-турных бюджетных кредитов | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_