Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Кировской области
от 21.02.2022    № 65-П

ЭТАПЫ И СРОКИ

проведения работ по реконструкции (совершенствованию) систем оповещения населения Кировской области

| № п/п | Этап проведения работ, наименование работ | Срок проведения работ* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первый этап | 2021 год |
|  | Реконструкция регионального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее – РСО) |  |
| 2 | Второй этап | 2022 год |
| 2.1 | Реконструкция регионального сегмента РСО |  |
| 2.2 | Обеспечение сопряжения РСО с муниципальными автоматизированными системами централизованного оповещения населения (далее – МСО) в муниципальных образованиях Кировской области: город Киров, город Кирово-Чепецк, город Вятские Поляны, Белохолуницкий район, Верхнекамский муниципальный округ, Малмыжский район, Нолинский район, Оричевский район, Уржумский район |  |
| 2.3 | Реконструкция МСО и обеспечение сопряжения РСО с МСО в муниципальных образованиях Кировской области: город Слободской, город Котельнич, Слободской район, Котельничский район, Омутнинский район, ЗАТО Первомайский |  |
| 3 | Третий этап | 2023 год |
| 3.1 | Реконструкция регионального сегмента РСО |  |
| 3.2 | Реконструкция МСО и обеспечение сопряжения РСО с МСО в муниципальных образованиях Кировской области: Афанасьевский район, Вятскополянский район, Зуевский район, Кильмезский район, Куменский район, Лузский муниципальный округ, Орловский район, Подосиновский район, Советский район, Юрьянский район, Яранский район |  |
| 4 | Четвертый этап | 2024 год |
|  | Реконструкция МСО и обеспечение сопряжения РСО с МСО в муниципальных образованиях Кировской области: Богородский муниципальный округ, Кикнурский муниципальный округ, Мурашинский муниципальный округ, Нагорский район, Немский муниципальный округ, Опаринский муниципальный округ, Свечинский муниципальный округ, Унинский муниципальный округ, Фаленский муниципальный округ, Шабалинский район |  |
| 5 | Пятый этап | 2025 год |
|  | Реконструкция МСО и обеспечение сопряжения РСО с МСО в муниципальных образованиях Кировской области: Арбажский муниципальный округ, Верхошижемский район, Даровской район, Кирово-Чепецкий район, Лебяжский муниципальный округ, Пижанский муниципальный округ, Санчурский муниципальный округ, Сунский район, Тужинский район |  |
| 6 | Шестой этап | 2026 год |
|  | Совершенствование МСО в муниципальных образованиях Кировской области: город Киров, город Кирово-Чепецк, город Вятские Поляны, Белохолуницкий район, Верхнекамский муниципальный округ, Малмыжский район, Нолинский район, Оричевский район, Уржумский район |  |
|  | Ввод в эксплуатацию РСО |  |

* Этапы и сроки проведения работ могут быть откорректированы с учетом выделенного финансирования.

___________